PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CORREDOR PACÍFICO MESOAMERICANO

Anexo Técnico ES-L1085

Integración Regional

- En el marco de la estrategia sectorial del Banco que apoya la Competitividad Global y Regional para la Integración (GN-2565-4), el presente anexo expone los argumentos técnicos de tipo cualitativo y cuantitativo por los cuales la Operación ES-L1085 es considerada de integración regional, validando así mismo su clasificación dentro de una de las prioridades sectoriales del Noveno Aumento General de Recursos. (GN-2650, Guías de Clasificación)

- Este anexo está subdividido en dos secciones: (i) la primera describe aspectos relevantes de la operación; (ii) la segunda valida la clasificación de la operación ES-L1085 con base en los criterios de la política del Banco.

## Aspectos relevantes de la operación

  - El proyecto propuesto fortalecerá las condiciones de conectividad vial en El Salvador a través del mejoramiento en las condiciones de transporte de personas y mercancías del corredor troncal ubicado sobre la Franja Costero Marina (FCM) conocido también como el Corredor Pacífico Mesoamericano (CPM).

  - El territorio por el cual avanza este corredor, se caracteriza por la concentración de cultivos agrícolas, ganaderos y los procesos de transformación productiva dependientes de la caña de azúcar que allí se realizan. Por ello, el desarrollo integral de la FCM en particular de su infraestructura vial de soporte, representa una oportunidad para el país en materia comercial, fortaleciendo la actual y futura vinculación con mercados internos e  internacionales.

  - Si bien en el estado actual de preparación de la operación (calificada de Obras Múltiples) no se tienen completamente definidos los tramos a financiar, el proyecto hasta ahora ha concebido como muestra representativa de las inversiones, el tramo Sirama- Desvío Santa Rosa de Lima /Agua Salada (ver mapa 1) cuya característica primordial es su alineación con el objetivo de carácter regional de contribuir a la consolidación del principal corredor de integración centroamericano.

Mapa 1 Corredor Pacífico Mesoamericano y Muestra Representativa de la Operación ES-L1085

  - Se tiene previsto que el Reglamento Operativo del Programa (ROP) establecerá que cualquier otro proyecto a ser financiado con recursos de esta operación, deberá ser evaluado por su contribución a una mejora en la competitividad internacional,  y en la vinculación efectiva de nodos de producción y consumo a nivel interno, a través de una mayor conectividad vial.

Componente Vial de la Operación- Obras del Corredor Pacífico Mesoamérica

  - Como se mencionó, este componente, que representa el 93% de la inversión del programa, concibe la intervención del tramo carretero que desde Sirama- Desvío Santa Rosa de Lima. Este tramo hace parte de una red vial regional conocida como la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas- (RICAM) y en particular del Corredor Pacífico Mesoamericano, cuyo propósito es el de abrir nuevas posibilidades para la integración de Mesoamérica, poniendo al alcance de los mercados su producción exportable por vías terrestres de calidad, conectando las poblaciones, zonas productivas y los principales puntos de distribución y embarque.

  - El Corredor Pacífico Mesoamericano en El Salvador se utiliza  principalmente para llevar a cabo las operaciones de tránsito internacional que entran o salen por las fronteras de la Unión y El Amatillo. Por éste se moviliza alrededor de un 30% de los flujos comerciales más representativos  entre orígenes y destinos regionales, lo que equivale en volumen a 2.2 millones de toneladas, por un valor de US$ 2,500 millones como se refleja en la siguiente matriz O-D.

Principales flujos OD del Corredor Pacífico en 2011

| # | País Origen | País Destino | Volumen (ton.) | Valor (USD) | Densidad de Valor (USD/ton) | % volumen sobre Corredor Pacífico | % volumen acumulado | % valor sobre Corredor Pacífico | % valor acum. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MX | GT | 979.165 | 1.468.746.752 | 1.500 | 12,3% | 12,3% | 13,1% | 13,1% |
| 2 | GT | SV | 809.199 | 605.009.533 | 748 | 10,2% | 22,5% | 5,4% | 18,6% |
| 3 | CR | NI | 702.434 | 475.064.023 | 676 | 8,8% | 31,4% | 4,3% | 22,8% |
| 4 | CR | PA | 583.366 | 795.559.893 | 1.364 | 7,3% | 38,7% | 7,1% | 29,9% |
| 5 | SV | GT | 381.599 | 555.722.843 | 1.456 | 4,8% | 43,5% | 5,0% | 34,9% |
| 6 | NI | CR | 294.805 | 583.910.176 | 1.981 | 3,7% | 47,2% | 5,2% | 40,1% |
| 7 | MX | SV | 294.526 | 441.788.360 | 1.500 | 3,7% | 51,0% | 4,0% | 44,1% |
| 8 | GT | NI | 287.090 | 344.504.458 | 1.200 | 3,6% | 54,6% | 3,1% | 47,2% |
| 9 | GT | MX | 268.023 | 416.534.228 | 1.554 | 3,4% | 57,9% | 3,7% | 50,9% |
| 10 | MX | CR | 267.448 | 401.171.667 | 1.500 | 3,4% | 61,3% | 3,6% | 54,5% |
| 11 | CR | SV | 265.892 | 272.977.658 | 1.027 | 3,3% | 64,7% | 2,4% | 56,9% |
| 12 | NI | SV | 242.718 | 293.070.551 | 1.207 | 3,1% | 67,7% | 2,6% | 59,6% |
| 13 | MX | HN | 226.409 | 339.614.035 | 1.500 | 2,9% | 70,6% | 3,0% | 62,6% |
| 14 | GT | CR | 221.998 | 310.969.931 | 1.401 | 2,8% | 73,4% | 2,8% | 65,4% |
| 15 | SV | HN | 203.469 | 316.225.192 | 1.554 | 2,6% | 75,9% | 2,8% | 68,2% |
| 16 | PA_ZLC | CR | 48.798 | 400.177.008 | 8.201 | 0,6% | 76,6% | 3,6% | 71,8% |
| 17 | PA_ZLC | NI | 29.658 | 169.010.047 | 5.699 | 0,4% | 76,9% | 1,5% | 73,3% |
| OtrosO/Ds |  |  | 1.831.825 | 2.981.448.730 | 1.628 | 23,1% | 100,0% | 26,7% | 100,0% |
| Total |  |  | 7.938.422 | 11.171.505.086 | 1.407 | 100,0% |  | 100,0% |  |

Fuente: ALG a partir de las Bases de Datos de Aduanas 2011 de los distintos países

  - Se destaca de esta matriz, el fuerte intercambio comercial con los países mesoamericanos, que registran un 43% de las exportaciones en valor, y un 27% de los volúmenes totales.  Las relaciones comerciales relacionadas con la exportación de mayor volumen económico se registran con Guatemala y Honduras, países fronterizos y de enlace con los puertos de la vertiente atlántica (ver figura 1).

Figura 1Flujos comerciales intra regionales con origen o destino El Salvador

  - Es importante mencionar que el transporte carretero en El Salvador tiene un peso (en volumen) en las exportaciones e importaciones de 56% y 52%, respectivamente, mientras que en valor su representatividad es del 43% y 32%, siendo en los todos los casos, el principal modo de transporte internacional del país. De ello, puede concluirse que la  dinámica comercial  expuesta en el párrafo 2.1 se realiza primordialmente por vía terrestre, destacando la necesidad de consolidar una infraestructura vial eficiente.

  - Como se explicó, apoyar el proceso de consolidación del CPM en su trayecto por El Salvador, también redundará en beneficios internos en materia productiva y logística como puede apreciarse en las siguientes figuras:

Figura 2 Localización de los focos productivos de El Salvador

Figura 3Estructura Funcional- Corredores Logísticos de El salvador

  - Como refleja el mapa de localización productiva, los usos agrícolas se concentran sobre la franja costera marina, cuyo eje estructurante en materia de transporte está determinado por el CPM. Así mismo se aprecia que el CPM es parte esencial de la red funcional de infraestructura  logística interconectando nodos logísticos de vocación internacional como lo es el Puerto de Acajutla y la Unión

  - Finalmente,  desde el punto de vista regional, el proyecto propuesto mejorará las condiciones de un corredor estratégico en términos de nivel de servicio y seguridad vial, lo que equivale a una reducción en los costos económicos de los productos transportados por mejoramiento en la cadena logística de traslado. Estos beneficios, están asociados al transporte, la distribución y logística de producción de bienes para la exportación que adquieren gran relevancia de cara al el crecimiento que ha experimentado el intercambio de bienes entre los países de la región mesoamericana.

## Validación de criterios en el marco de la Estrategia de Integración

  - Como definición amplia, las operaciones nacionales o regionales financiadas por el Banco pueden considerarse como de integración si se enmarcan por lo menos bajo uno de los siguientes criterios, que no son mutuamente excluyentes: (i) Focalización multinacional; (ii) Adicionalidad Regional; (iii) Subsidiariedad Nacional y (iv) Compensación de fallas de coordinación

  - Como se explicó en la primera sección, esta operación de infraestructura contribuye directamente a mejorar los niveles de inserción regional aportando a una mayor conectividad vial, enmarcándose así bajo el criterio de Focalización multinacional. Igualmente el proyecto propuesto aporta a la promoción de una acción regional colectiva como es el Proyecto Mesoamérica, particularmente a la consolidación del Corredor Pacífico de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM), lo que es concordante con el criterio de Adicionalidad regional.

  - En cuanto a la clasificación de la operación según los subsectores de OPUS, el proyecto es de infraestructura toda vez que mejora la conectividad nacional con los siguientes objetivos: impactar la oferta productiva local, aumentar el valor agregado de la producción agropecuaria, promover el desarrollo del sector turístico; y viabilizar ahorros por reducción de los accidentes viales. Integralmente, todo ello promociona la competitividad, la integración productiva y el desarrollo balanceado del territorio

  - El proyecto también clasificaría automáticamente como uno de integración bajo el código TR-INT: Conectividad de las redes de Transporte

## Contribución del Banco a la consolidación del CPM

  - El PM fue formalmente anunciado por los Presidentes de México y Centro América en junio de 2001 con el nombre de “Plan Puebla-Panamá” (PPP). En el marco de esta estrategia al Banco se le asignó el mandato (i) de facilitar el consenso para el diseño y la ejecución de proyectos regionales, (ii) de prestar apoyo técnico; y (iii) de encauzar financiamiento mediante financiamiento no reembolsable y préstamos. El Banco respondió creando un Grupo de Apoyo Técnico Multisectorial y movilizando recursos considerables para el Proyecto Mesoamérica, que llevaron a la creación de una cartera del Banco por un valor total de US$1.775 millones en préstamos (38 operaciones) y US$53 millones en operaciones de cooperación técnica no reembolsable (70 operaciones). Las operaciones principales incluyen sectores como el de energía [Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC)], transporte [Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM)], comunicación [Autopista Mesoamericana de la Información (AMI)] y facilitación del comercio [Tránsito Internacional de Mercancías (TIM)].

  - Cumpliendo este mandato el Banco ha venido apoyando el desarrollo del Corredor Mesoamericano de Integración (CMI), también conocido como Corredor Pacifico. El CMI revolucionará el tránsito de carga terrestre en la región permitiendo una sustancial mejora competitiva de los productos locales, posibilitando su acceso a mercados dentro y fuera de la región así como permitirá el acceso a los ciudadanos de Mesoamérica a productos más asequibles y diversos.

  - El 65% de los kilómetros inicialmente identificados para intervenciones están en el proceso de financiamiento o ya han sido financiados, 6% están en obras y 18% han sido finalizadas. Con la evolución de tiempo y padrones de uso del corredor, se han identificado obras adicionales necesarias para cumplir con los objetivos del programa.

Histórico Préstamos

| Número de Operación | Título | Préstamo | Intervenciones en Corredor Pacifico | Estado | Tipo | Aprobación | Aprobado Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-L1022 | Primer Programa de Infraestructura Vial | 2007/OC-CR | Tramo Cañas-Liberia (51 km): rehabilitación y ampliación de calzada (US$ 116 MM), rehabilitación de 20 puentes (US$ 32MM), 3 intercambiadores (US$ 29 MM) | DI | LON | 06-ago-2008 | 300,000,000.00 |
| ES-L1085 | Mejoramiento Corredor Pacifico Mesoamerica | En Pipeline. A presentarse a Directorio en Diciembre 2013 | Mejoramiento de las condiciones de transporte de personas y mercancías en el CPM, además de constituir un corredor troncal de carga de competitividad regional que permite la vinculación de zonas productivas concentradas entre la capital del país hasta la frontera con Honduras. | - | LON | - | 155,000,000.00 |
| NI-L1049 | Programa de Apoyo al Sector Transporte I | 2427/BL-NI | i)Proyecto de Mantenimiento Nandaime-Rivas-Peñas Blancas (31kms). Proyecto Finalizado. ii)Factibilidad y Diseños de Nejapa-El Crucero-Diriamba-Jinotepe-Nandaime (58.17km). Servicios de Consultoría adjudicados. | DI | LON | Oct-27-10 | 20,200,000.00 |
| NI-L1052 | Programa de Apoyo al Sector Transporte II | 2840/BL-NI | Tramo La Paz Centro-Malpaisillo (Corredor Alternativo). Operación en fase de cumplimiento de condiciones previas | EF | LON | Nov-14-12 | 39,200,000.00 |
| NI-L1071 | Programa de Apoyo al Sector Transporte III | En Pipeline. A presentarse a Directorio el 11 de Sept de 2013 | i) mejoramiento de la carretera Empalme Malpaisillo-Villa 15 de Julio (Corredor alternativo) con una extensión de 36,4 km. ii) Rehabilitación de la carretera Chinandega Guüasaule que forma parte del Corredor Pacífico (PACEMO NIC-1) de 31,4 km | - | LON | n/a | 91,300,000.00 |
| PN-0159 | Programa de Mejoramiento del Corredor Pacífico del PPP (Tramo Divisa-Santiago-El Pajal) | 1468/OC-PN | 1. El tramo de la Carretera Panamericana ubicado entre Divisa – Santiago, longitud 39.0 kilómetros. 2. El tramo de la Carretera Panamericana ubicado entre Santiago – El Pajal, longitud de 54.0 kilómetros. | CF | LON | Jul-23-03 | 37,000,000.00 |
| PN-L1010 | Programa Multifase de Infraestructura Vial del PPP para la Competitividad – Fase I | 1785/OC-PN | 1. El tramo de la Carretera Panamericana ubicado entre La Chorrera – San Carlos, longitud 53.60 kilómetros. 2. El tramo de la Carretera Panamericana ubicado entre Penonomé – Aguadulce, longitud de 43.90 kilómetros. 3. El tramo ubicado en la Transístmica desde el Puente Aguabuena – Puente Chilibre – Puente Chagres, longitud 11.40 kilómetros. | DI | LON | Oct-4-06 | 70,000,000.00 |
| PN-L1047 | Programa Multifase de Infraestructura Vial del PPP para la Competitividad – Fase II | 1785/OC-PN-1 | 1. El tramo de la Carretera Panamericana ubicado entre La Chorrera – San Carlos, longitud 53.60 kilómetros. 2. El tramo de la Carretera Panamericana ubicado entre Penonomé – Aguadulce, longitud de 43.90 kilómetros. | DI | LON | Nov-22-10 | 70,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | 782,700,000.00 |

Histórico Cooperaciones técnicas

| Número de Operación | Título | Préstamo | Intervenciones en Corredor Pacifico | Estado | Tipo | Aprobación | Aprobado Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RG-T1037 | Apoyo al Primer Programa de Infraestructura Vial | ATN/OC-10775-CR | Insumos y asistencia técnica para preparar, licitar y supervisar Caañs-Liberia | CF | CT | 19-dic-2007 | 1,500,000.00 |
| CR-T1083 | Apoyo al Segundo Programa de Infraestructura | ATN/OC-13512-CR | Insumos y asistencia técnica para preparar la operación (actualmente en proceso) | DI | CT | Nov-14-12 | 750,000.00 |
| RG-T1662 | PM: Optimización de Pasos de Frontera del Corredor Pacifico | ATN/OC-12019-RG | Definición del procedimiento de control más adecuado y la elaboración de propuestas de diseño e implementación de los accesos viales e infraestructura necesaria, en los centros de frontera. | DI | CT | Dec-15-2009 | 1,100,000.00 |
| RG-T1744 | PM: Adecuación, Mantenimiento y Operación de Tramos Viales del Corredor | ATN/OC-12020-RG | Estudios de planificación de inversiones, regulación, preinversión y confección de documentos licitatorios, de manera de asegurar la adecuación, conservación extraordinaria, mantenimiento y operación de todo el Corredor Pacífico | DI | CT | Dec-15-2009 | 1,500,000.00 |
| RG-T2267 | Apoyo a la Mejora de Pasos de Frontera | ATN/MR-13870-RG | Componente 1. Estudios técnicos de apoyo para el desarrollo de pasos de frontera. Componente 2. Capacitación. | DI | CT | Jun-24-2013 | 1,400,000.00 |
| RG-T2268 | Puesta en Marcha y Operación de la Unidad Gestora del Corredor de Integración Me | En preparación | Dar soporte al proceso de creación de la Unidad Gestora del Corredor Mesoamericano de Integración (UGCMI), la cual tiene por objetivo agilizar el desarrollo de los aspectos técnicos, institucionales, financieros y económicos de los distintos proyectos de infraestructura que componen el Corredor de Integración Mesoamericano. | - | CT | - | 700,000.00 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | 6,950,000.00 |

Prioridades de los Programas de Financiamiento

Adecuación, Mantenimiento y Operación de Tramos Viales del Corredor Pacifico de La RICAM (RG-T744). Banco Interamericano de Desarrollo, 2011