- LEG/OPR1/IDBODCS: 833925

- ANEXO UNICO

- El PROGRAMA

- Programa de Saneamiento de Montevideo

- I.	Objetivo

1.01	El fin del primer Programa es disminuir la contaminación en la Bahía de Montevideo y playas aledañas y aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, aumentar el caudal de aguas servidas con disposición adecuada y mejorar la gestión de los servicios de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial.

- II.	Descripción del  Programa

- 2.01	El primer Programa tiene los siguientes componentes:

- 1.	Obras de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

- 2.02	Este componente comprende la construcción de redes de alcantarillado, redes de micro drenaje, y rehabilitación de colectores que han sobrepasado su vida útil en las Unidades Funcionales Centro Noreste, Pantanoso, Miguelete, Costero-Carrasco, y Cerro-Casabó que forman parte del sistema de alcantarillado y drenaje del Departamento.

- 2.	Sistema de Disposición Final Oeste

- 2.03	Este componente financiará la construcción sistema de disposición final oeste que reemplazará al sistema de descarga que actualmente opera en la Bahía, contribuyendo así a la mejora de su calidad ambiental. El sistema comprenderá estaciones de bombeo, chimeneas de equilibrio, tuberías de impulsión, una planta de pre-tratamiento y el emisario subfluvial en Punta Yeguas.

- 3.	Reasentamiento de Familias

- 2.04	Comprende el reasentamiento de por lo menos 516 familias y 3 actividades económicas necesarias por la ejecución de las obras de saneamiento y drenaje. Se financiará la construcción de viviendas, la adquisición de viviendas en el mercado local o regional, o la indemnización en efectivo, según la opción elegida por cada familia. El costo del componente incluye además la contratación de una consultoría de apoyo para la implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Reposición de Viviendas y Reinstalación de Actividades Económicas (PARR).

- 4.	Mejora de la Gestión del Servicio de Saneamiento y Drenaje

- 2.05	Se financiará: (i) la actualización del catastro de conexiones de saneamiento; (ii) la implementación de procedimientos de actualización permanente del catastro; (iii) la creación en la División Saneamiento de la Unidad de Planificación y Gestión Comercial, (UPC), que estará a cargo, entre otras funciones, de la actualización de costos y de tarifas, y de elaborar las propuestas anuales de ajuste estructural de la tarifa; (iv) el desarrollo de la facturación de usuarios con fuentes propias de agua; (v) el estudio de factibilidad y el diseño de un esquema de facturación por naturaleza de efluentes para usuarios industriales y comerciales, (vi) el estudio de implementación generalizada de contratos de usuario; (vii) implementación de metodologías de análisis de costos (integradas con el sistema de Contabilidad de Costos) y tarificación; (viii) elaboración, con la UPC, del estudio de revisión de la política de bonificación tarifaria; (ix) la campaña de promoción de actividades del Plan de Saneamiento Urbano; y (x) la actualización del Plan Director de Saneamiento de Montevideo (PDSM).  Este componente también incluye la compra de mobiliario, equipamiento de oficina, informático, de topografía, de laboratorio, instrumentos de medición, y vehículos necesarios para la ejecución del Programa.

- III.	Costo y financiamiento

- 3.01	El costo del primer programa bajo la Línea será de US$139.5 millones y el préstamo será de US$118.6 millones. La distribución según categoría de inversión y fuente de financiamiento se presenta a continuación:

| Costo y Financiamiento del Programa (US$ miles) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categorías | BID | LOCAL | TOTAL | % |
| # I INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN | 6,800 | 8,000 | 14,800 | 10.6% |
| 1.1 Unidad Ejecutora | 0 | 5,400 | 5,400 | 3.9% |
| 1.2 Apoyo a la Unidad Ejecutora | 4,800 | 0 | 4,800 | 3.4% |
| 1.3 Estudios y Diseños | 2,000 | 2,600 | 4,600 | 3.3% |
| # II COSTOS DIRECTOS | 85,240 | 6,084 | 91,324 | 65.5% |
| 2.1 Obras de Saneamiento y Drenaje Pluvial | 16,734 | 1,227 | 17,961 | 12.9% |
| 2.2 Disposición Final Zona Oeste | 58,911 | 4,319 | 63,230 | 45.3% |
| 2.3 Fortalecimiento Institucional | 2,250 | 0 | 2,250 | 1.6% |
| 2.4 Reasentamiento de familias | 7,345 | 538 | 7,883 | 5.7% |
| # III COSTOS CONCURRENTES | 4,102 | 4,800 | 8,902 | 6.4% |
| 3.1 Certificador externo, Monitoreo y Evaluación | 792 | 0 | 792 | 0.6% |
| 3.2 Terrenos | 1,310 | 0 | 1,310 | 0.9% |
| 3.3 Fondo de Conexiones Intra-domiciliarias | 0 | 4,800 | 4,800 | 3.4% |
| 3.4 Proyectos del Segundo Programa bajo el CCLIP | 1,800 | 0 | 1,800 | 1.3% |
| 3.5 Monitoreo Plan de Gestión Ambiental y Social | 200 | 0 | 200 | 0.1% |
| # IV SIN ASIGNACIÓN ESPECIFICA | 5,938 | 1,020 | 6,958 | 5.0% |
| 4.1 Imprevistos | 3,213 | 545 | 3,758 | 2.7% |
| 4.2 Escalamiento de costos | 2,725 | 475 | 3,200 | 2.3% |
| # V COSTOS FINANCIEROS | 16,520 | 996 | 17,516 | 12.6% |
| 5.1 Intereses durante la Construcción | 16,520 | 0 | 16,520 | 11.8% |
| 5.2 Comisión de Compromiso | 0 | 996 | 996 | 0.7% |
| 5.3 F.I.V. | 0 | 0 | 0 |  |
| ## TOTAL | 118,600 | 20,900 | 139,500 | 100.0% |
| PORCENTAJES | 85% | 15% | 100% |  |

- 3.02	Dentro del rubro de estudios y diseños en la categoría ingeniería y administración se incluyen los costos de la actualización del PDSM; de elaboración de la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) definitivo y su Plan de Monitoreo; y de elaboración de los diseños ejecutivos del Sistema de Disposición Final Oeste. Los costos concurrentes del Programa incluyen el valor estimado de los terrenos, el costo de la certificación externa de gestión, los informes de evaluación, y el monitoreo del Programa; el monitoreo del Plan de Gestión Ambiental y Social, la elaboración de los proyectos a ser financiados por el segundo Programa de la línea CCLIP,  y el financiamiento del Fondo de Conexiones Intra-domiciliarias para subsidiar los hogares de bajos ingresos.

- IV.	Ejecución del primer programa

- 1.	La Unidad Ejecutora

- 4.01	La Unidad Ejecutora de Saneamiento (UES) ejecutará el Programa. Al igual que con las operaciones anteriores, la UES contará con el apoyo de una firma de ingeniería en los aspectos técnicos que surjan durante la ejecución. El equipo técnico de la UES será fortalecido con la incorporación de un especialista en gestión ambiental a cargo del control de la implementación de las acciones de mitigación y gestión ambiental del Programa, y de dos especialistas sociales que integrarán el grupo coordinador de reasentamientos.

- 4.02	La UES tendrá las siguientes responsabilidades: (i) planificación de las inversiones del Programa; (ii) preparación y seguimiento de los procesos de licitación de las obras, adquisición de bienes y consultorías; (iii) coordinación y supervisión del plan de reasentamiento; (iv) control, seguimiento y fiscalización de obras; (v) coordinación y supervisión del Plan de Gestión Ambiental y Social y verificación de la implantación de las medidas de mitigación ambiental; (vi) control de contabilidad y archivo, presentación de solicitudes de desembolso y rendición de cuentas; (vii) elaboración de los informes del Programa; (viii) presentación de evidencia del cumplimiento de cláusulas contractuales; y (ix) seguimiento y evaluación de resultados.

- 2.	Mecanismo de Ejecución

- (a)	Obras de Saneamiento y Drenaje Pluvial

- 4.03	La ejecución de las obras para los componentes 1 y 2 será contratada mediante procesos licitatorios de conformidad con las políticas del Banco. La fiscalización de las obras se realizará con el asesoramiento de una firma  especializada que apoyará a la UES.

- (b)	Reasentamientos

- 4.04	La implantación de las obras requerirá la desocupación de aproximadamente 484 inmuebles - 415 viviendas; 62 usados como vivienda y lugar de trabajo; 3 actividades económicas (depósitos de compra de material de clasificación de residuos sólidos), y 4 terrenos. Un total de 516 familias de bajos ingresos deberán ser reasentadas. La IMM ha elaborado un Plan de Reposición de Viviendas y Reinstalación de Actividades Económicas (PARR) de acuerdo con las directrices de la Política OP-710 del Banco. Las opciones de compensación comprenden: (i) realojo a una vivienda nueva construida en núcleos habitacionales, que se estima atenderá a 175 familias; (ii) reposición de la vivienda afectada por inmuebles adquiridos en el mercado inmobiliario local-regional, opción elegida por 325 familias; y (iii) indemnización en efectivo, que se aplicaría en 16 casos.

- 4.05	Para la primera opción, se dispone de un diseño de tipologías de casas utilizadas exitosamente en el Programa anterior. La segunda opción consiste en subsidiar la compra y asistir en el reasentamiento de familias en viviendas existentes, en una ubicación determinada de conformidad con el beneficiario, que cumplan con criterios de calidad de construcción y legalidad de tenencia dentro del valor establecido para el beneficio (del orden de US$13,000 para viviendas en Montevideo y US$12,000 para el resto del país). Esta modalidad permitirá el reasentamiento inmediato de la familia en la estructura urbana existente promoviendo su rápida reinserción social.

  - En función de la magnitud del reasentamiento requerido y la introducción de la nueva modalidad de compra de viviendas de reposición,  la implantación de los realojos se fortalecerá  en cuanto a las acciones sociales y de participación de la población afectada con la instalación de una oficina local como referente permanente para las consultas y flujo de información. El proceso será acompañado por el equipo social de la UES y apoyado por una firma especializada e incluye seguimiento y evaluación permanentes, para verificar al final del Programa los resultados y los impactos alcanzados.

- (c)	Mejora de Gestión de Saneamiento.

- 4.07	La ejecución del componente de fortalecimiento comercial se realizará mediante la contratación de consultorías con firmas de experiencia internacional, por licitación pública de acuerdo con las políticas y los procedimientos del Banco. Durante el primer año de ejecución se prevé contratar servicios de consultoría para: (i) Apoyo a la implementación en la DS de la Unidad de Planificación y Gestión Comercial (UPC) y elaboración de estudios de costos (integradas con el sistema de Contabilidad de Costos), actualización de tarifas y Costo Marginal de Largo Plazo , y política de bonificaciones; (ii). Actualización del catastro de conexiones de saneamiento, implementación de procedimientos de actualización permanente del mismo, y estudio de implementación generalizada de contratos de usuario; (iii) Implementación de la facturación de usuarios con fuentes propias de agua; y estudio de factibilidad y diseño de un esquema de facturación por naturaleza de efluentes para usuarios industriales y comerciales; y (iv) Diseño y realización de la campaña de promoción del Plan de Saneamiento Urbano. La UPC elaborará las propuestas anuales de ajuste estructural de la tarifa a ser sometidas a la aprobación del Intendente Municipal, de acuerdo con el compromiso de la IMM de proceder a un ajuste tarifario global de un 25% en valor real en el periodo 2008-2011. Los resultados esperados de las actividades arriba detalladas serán traducidos en metas de gestión para la DS, y forman parte de sus Compromisos de Gestión.

- (d)	Fondo de Conexiones Intra-domiciliarias.

4.08	El Fondo de Conexiones Intra-domiciliarias podrá subsidiar total o parcialmente, o financiar totalmente el costo de los materiales y de mano de obra de la instalación intra-domiciliaria (hasta aproximadamente US$500 para materiales y US$1000 para materiales y mano de obra) a familias de bajos ingresos en el área del Programa y en áreas con redes ya existentes que aún no se han conectado. El subsidio se aplicará en los casos en que la situación socioeconómica del núcleo familiar los justifique conforme al Reglamento del Fondo acordado con el Banco.  Las obras a financiar o subsidiar serán las mínimas necesarias para la adecuada toma de conexión al colector público y eliminación de los pozos negros. A efecto de revisión del gasto, se utilizará el convenio que el beneficiario firmará con la IMM y la factura correspondiente a la tarifa de saneamiento.

- (e)	Gestión socio-ambiental del Programa

- 4.09	Las propuestas de mitigación, fortalecimiento y seguimiento ambiental conforman el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), que integra las recomendaciones de la Evaluación Ambiental Estratégica y de la Evaluación Ambiental y Social del primer Programa. En el PGAS las medidas de mitigación, compensación de impactos y monitoreo de su cumplimiento, fueron agrupadas en programas cuyo cumplimiento garantiza la implantación y operación adecuada de las obras contempladas dentro del primer Programa y establece las directrices necesarias para las subsiguientes operaciones bajo la Línea.  Para implantar adecuadamente la gestión ambiental del Programa la UES será fortalecida y se prevé una supervisión ambiental de la construcción como parte del proceso de supervisión y vigilancia. Los pliegos de licitación de las obras incluirán la obligación del cumplimiento de las especificaciones ambientales derivadas de los respectivos planes de gestión y control ambiental, conforme establecido en el PGAS del Programa.

- (f)	Supervisión del Banco

- 4.10	La supervisión de la operación se realizará siguiendo el Plan de Supervisión de la Ejecución del Programa (PSP) que comprende: (i) el control posicional de la operación, lo que implica verificar si la operación sigue siendo factible y si sus resultados y productos continúan siendo alcanzables; (ii) apoyo a la UES para la gestión del proyecto; (iii) aprobación de la pertinencia de los gastos con recursos del financiamiento en base al POA con descripción de actividades vinculadas a productos y resultados del Programa; (iv) supervisión operativa, mediante reuniones con el ejecutor y visitas de inspección en terreno sobre las realizaciones del Programa; (v) pronunciamiento sobre procesos de adquisiciones correspondientes a licitaciones públicas internacionales y asesoramiento al ejecutor en todos los procesos de adquisiciones que solicite; (vi) revisión de la vigencia de supuestos e indicadores del Marco Lógico del Programa e identificación de alertas tempranas sobre dificultades que puedan alterar su camino crítico de ejecución; y (vi) análisis de propuestas de reformulación del Programa, de ser necesarias.

- 3.	Desempeño del Servicio

- 4.11	En términos de estrategia de gestión del servicio, la prioridad será mejorar la eficiencia de facturación y recaudación antes de realizar ajustes tarifarios, a fin de aumentar el impacto de los mismos.  Mejoras de la gestión de la DS incluyen: (i) medidas de eficiencia comercial para extender la facturación y mejorar la recaudación; y (ii) medidas de ajuste tarifario.

- 4.12	Para implementar esta estrategia, se formalizará un mecanismo institucional entre la DS, operador del servicio, y la IMM.La DS formulará un documento de Compromisos de Gestión (CdG), en conformidad con lo acordado con el Banco, con metas  e indicadores de gestión anuales y quinquenales, en términos de:

- (a)	cobertura del servicio

- (b)	sostenibilidad financiera

- (c)	nivel tarifario

- (d)	eficiencia

- (e)	gestión comercial

- (f)	calidad del servicio

El documento de Compromisos de Gestión deberá ser aprobado por Resolución del Intendente Municipal, el cual lo enviará a la URSEA para su conocimiento y divulgación al público. El Plan Operativo Anual incluirá las acciones de gestión previstas en el documento de CdG.

  - Los Compromisos de Gestión incluyen la meta de sostenibilidad del servicio de saneamiento y drenaje pluvial para el período de ejecución del Programa (2007-2012). La sostenibilidad financiera es expresada en términos de cobertura de “los costos del servicio” de saneamiento y drenaje pluvial con sus ingresos recaudados, o sea:

- Al Numerador: Total recaudado en el período considerado.

- Al Denominador: para el período considerado: Gastos de operación, mantenimiento, comercialización, y administración del servicio de saneamiento y drenaje pluvial + servicio de la(s) deuda(s) de saneamiento y drenaje pluvial + contrapartida local requerida del Programa + demás inversiones necesarias fuera del Programa.

- Para el cálculo del índice del último ejercicio concluido, los valores “del período” para el  numerador y el denominador serán los valores del último ejercicio concluido.

- Para el cálculo del promedio, los valores “del período” serán: en el numerador la sumatoria de los valores anuales recaudados desde el año 2007 hasta el último año concluido, y en el denominador, la sumatoria de los valores anuales de los “costos del servicio” arriba definidos desde el año 2007 hasta el último año concluido.

- La meta de sostenibilidad financiera corresponde a: (i) el resultado esperado de las medidas de fortalecimiento de la eficiencia comercial de la DS previstas en el Programa y (ii) los ajustes tarifarios programados por la IMM llegando a un índice de cobertura de “los costos” del servicio con ingresos recaudados del 82%, en promedio, durante la ejecución del Programa (2007-2012). En el cuadro a continuación se presenta la meta propuesta y los índices de cobertura anuales que deberían cumplirse para alcanzar el promedio meta. Dichos índices son de carácter indicativo.

| ### Meta de Sostenibilidad Financiera de la DS Índice de Cobertura: Recaudación/Gastos O&M comercialización, y administración + servicio de la(s) deuda(s) de saneamiento y drenaje pluvial + contrapartida local requerida del Programa + demás inversiones necesarias fuera del Programa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Índice Anual Indicativo | 65% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% |
| Promedio del Período | 82% |  |  |  |  |  |

- Los siguientes parámetros externos fueron utilizados en el cálculo de la meta:

| - Parámetros Externos | - Unidad | - 2006 | - 2007 | - 2008 | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Inflación Interna (media de año) | - % | - 4.9% | - 4.9% | - 4.9% | - 4.9% | - 4.9% | - 4.9% | - 4.9% |
| - Tasa de Cambio (media de año) | - Pesos por US$ | - 24.9 | - 25.8 | - 26.6 | - 27.5 | - 28.4 | - 29.4 | - 30.4 |
| - Agua facturada por OSE | - X1000m3/año | - 76,036 | - 76,036 | - 76,036 | - 76,036 | - 76,036 | - 76,036 | - 76,036 |

- Durante la ejecución la DS realizará y actualizará anualmente los estudios de costos y de tarifas que servirán de base para la determinación anual de los ajustes tarifarios y de las medidas de gestión requeridos para la consecución de la meta de sostenibilidad, y actualizará los Compromisos de Gestión. Para el seguimiento de los Compromisos de Gestión la DS preparará semestralmente un Informe de Cumplimiento de los CdG. La calidad de la información contenida en los Informes de Cumplimiento será verificada  por un Certificador externo, a ser contratado por la IMM. Los Informes certificados serán dirigidos al Intendente Municipal para su aprobación, con copia al Banco, y transmitidos por el Intendente a la URSEA para seguimiento e información pública a los usuarios del servicio de saneamiento.