- Documento del Banco Interamericano De Desarrollo

- No Autorizado para Uso Publico

Uruguay

Apoyo a la Preparación del Programa de Modernización del Puerto de Montevideo

(UR-T1016)

- Plan de Operaciones

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Esteban Diez Roux (RE1/FI1) Jefe de Equipo; Emilio Sawada (RE1/FI1); Rafael M. Acevedo (RE1/FI1); Luis Uechi (RE1/FI1); Hilda Gomez Velez (RE1/FI1); Sergio Deambrosi (COF/CUR); Paula Giraldez (LEG) y Camilo Lopez (RE1/FI1) quien asistió en la producción del documento.

Indice

I.	Resumen Ejecutivo	1

II.	Marco de Referencia	1

A.	Antecedentes:	1

B.	El sector transporte y logística en Uruguay	1

C.	Estrategia del País en el sector	3

D.	Estrategia del Banco y utilización del Fondo FIRII	4

E.	Participación del Banco y otras agencias en el sector, y lecciones aprendidas	5

III.	El programa	6

A .	Objetivos	6

B .	Descripción	6

IV.	Costo y Financiamiento	8

V.	Ejecución del programa	9

A.	Beneficiario y organismo ejecutor	9

B.	Mecanismo de ejecución y administración del proyecto	9

C.	Adquisición de bienes y servicios	9

D.	Monitoreo y evaluación	10

VI.	Viabilidad y Riesgos	10

A .	Viabilidad institucional, económica y financiera	10

B .	Viabilidad ambiental y social	10

C .	Beneficios y Riesgos	11

anexos

| ANEXO I | Presupuesto detallado |
| --- | --- |
| ANEXO II | Plan de Adquisiciones |

apéndices

Proyecto de Resolución

Datos básicos socioeconómicos

Los datos básicos socioeconómicos, incluyendo información sobre deuda pública, se encuentran disponibles en la siguiente dirección:

http://www.iadb.org/RES/index.cfm?fuseaction=externallinks.countrydata

Información disponible en los archivos de RE1/FI1

Preparación:

Revisión del Plan Maestro del Puerto de Montevideo. Informe Final, Consorcio SOGREAH/PAM/HIDROSUD, 1999

Estudio “Análisis Diagnóstico Preliminar del Programa de Modernización del Puerto de Montevideo. Informe Final”, (ATN/FG-9018-UR), 2005

Ejecución:

Términos de Referencia para contratar las Firmas Consultoras

Siglas y abreviaturas

| ANP | Administración Nacional de Puertos |
| --- | --- |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BM | Banco Mundial |
| CT | Cooperación Técnica |
| DNH | Dirección Nacional de Hidrografía |
| DNV | Dirección Nacional de Vialidad |
| EIA | Estudio de Impacto Ambiental |
| FIRII | Fondo para el Financiamiento de Operaciones de Cooperación Técnica para Iniciativas para la Integración de Infraestructura Regional |
| IIRSA | Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana |
| MTOP | Ministerio de Transporte y Obras Públicas |
| PE | Poder Ejecutivo |
| PGA | Plan de Gestión Ambiental |
| PM | Puerto de Montevideo |
| RE1/FI1 | División de Finanzas e Infraestructura Básica 1 |
| TEUs | Contenedor de veinte pies |

Plan de Operaciones

Apoyo a la Preparación del Programa de Modernización del

Puerto de Montevideo

(UR-T1016)

- Resumen Ejecutivo

| Beneficiario: | Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismo ejecutor: | El Banco. Se contará con la participación activa de la ANP mediante un Coordinador de Proyecto asignado a esta operación. |  |  |  |  |
| Financiamiento: | BID: (FIRII) Local: Total: | US$ US$ US$ |  | 900,000 220,000 1,120,000 |  |
| Objetivos: | El objetivo de esta Cooperación Técnica (CT) es realizar los estudios técnicos avanzados para el diseño de ingeniería de un nuevo muelle multipropósito, así como el Estudio de Impacto Ambiental de su construcción y operación, y del correspondiente al dragado de las dársenas y canal de acceso, requeridos para la operación UR-L1004 Programa de Modernización del Puerto de Montevideo. |  |  |  |  |
| Plazos: | Período de Ejecución: |  | 10 |  | meses |
|  | Período de Desembolso: |  | 12 |  | Meses |
| Condiciones contractuales especiales: | Ninguna |  |  |  |  |
| Excepciones a las políticas del Banco: | Ninguna |  |  |  |  |
| Adquisiciones de bienes y servicios: | La adquisición de bienes y la contratación de consultores se llevarán a cabo de conformidad con las políticas del Banco sobre la materia, de conformidad con los Documentos GN-2350-6 y GN-2349-6. |  |  |  |  |
| Revisión social y ambiental: | El CESI revisó el Perfil de esta Cooperación Técnica en su reunión del 3 de marzo del 2006 y las recomendaciones realizadas en dicha instancia han sido incorporadas al presente Plan de Operaciones. |  |  |  |  |
| Beneficios: | Las obras requeridas en el Puerto permitirán que éste mantenga y mejore su posicionamiento como hub regional, y se consolide como centro logístico de distribución regional. De esta manera se busca también reducir los costos de transporte, mejorar la eficiencia del puerto y aumentar su competitividad. |  |  |  |  |
| Coordinación con otras agencias: | La preparación de esta operación ha tomado en cuenta iniciativas de la GTZ en temas ambientales vinculados, organismo con el que también se compartirá información. |  |  |  |  |

- Marco de Referencia

- A.	Antecedentes

  - Como producto de los avances en el proceso de integración en curso en la región, la República Oriental del Uruguay busca mejorar sus instalaciones portuarias, anticipándose al incremento de la demanda que conducirá a un empleo más eficiente de las instalaciones y el desarrollo de nuevas facilidades. A esos efectos, la Administración Nacional de Puertos (ANP), entidad autónoma adscrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), ha solicitado al Banco un préstamo de apoyo a la modernización del Puerto de Montevideo (UR-L1004).

  - El Puerto de Montevideo (PM) es el principal puerto del Uruguay; por su ubicación goza de una posición céntrica para el Eje de Integración y Desarrollo MERCOSUR-Chile de la Iniciativa IIRSA, y busca consolidarse como centro logístico de distribución regional. El puerto ha mostrado un crecimiento sostenido pasando de movilizar 64.000 TEUs (contenedores de veinte pies) en 1990 a 454.507 TEUs en 2005, con un crecimiento promedio anual del 15%. En la región ocupa el cuarto puesto en términos de contenedores (después de Santos, Buenos Aires y Río Grande), y cuenta con una de las terminales más eficientes de Sudamérica. El PM es el principal centro de concentración regional de contenedores refrigerados, y tiene un fuerte impacto transnacional, ya que más de la mitad de los movimientos (54%) corresponde a los contenedores de trasbordo de los países vecinos.

  - El PM debe encarar nuevas obras para mantener y mejorar su posicionamiento en la competencia regional. El PM dispone actualmente de una profundidad que permite operar a buques de 11 metros de calado (el Puerto de Río Grande de 13 metros y Buenos Aires de 10 metros). En virtud del incremento de fletes en el mercado mundial, y la tendencia de las empresas navieras a utilizar buques mayores en las líneas principales, el PM requiere mejorar su infraestructura y aumentar su profundidad para posibilitar la operación de buques de 12 metros de calado en el corto plazo y 13 metros de calado en el medio plazo.

  - Esta postura estratégica responde no sólo al objetivo de incrementar los beneficios a los usuarios del puerto, sino que, la opción contraria de mantener el status quo actual haría peligrar su posición de hub regional. Sin embargo, la escasa profundidad del Río de la Plata hace necesario el dragado continuo del canal de acceso, que tiene efectos sobre la calidad del agua y los recursos, ecosistemas y geomorfología marina, por lo que se hace necesario determinar adecuadamente el impacto del mismo.

- B.	El sector transporte y logística en Uruguay

  - El desarrollo de la economía uruguaya está íntimamente ligado al comercio exterior. El mejoramiento de la infraestructura de transporte y servicios de logística en Uruguay es un elemento crítico de la estrategia de crecimiento. La reducción de los costos de la distribución física de bienes y personas contribuye a la integración con los mercados regionales y mundiales, mejorando así el potencial de crecimiento. Similarmente, la oferta de infraestructura a precios competitivos contribuye a mejorar las expectativas de rendimiento de las inversiones privadas.

  - El sistema de transporte marítimo-fluvial del Uruguay resulta clave para el comercio exterior toda vez que a través de sus instalaciones se maneja más del 70% en volumen (60% en valor) de las exportaciones e importaciones. Si bien la infraestructura de transporte, en particular la marítima-portuaria y vial, posee niveles de eficiencia y calidad de servicio elevados en comparación con otros sectores de infraestructura, ello está directamente relacionado con la reforma del sector que tuvo como objetivo modernizar y mejorar la prestación de servicios, incrementar la inversión y aprovechar nuevas fuentes de financiación disponibles.

  - El marco institucional reformado ha resultado ser una forma muy efectiva de reforzar la eficiencia y mejorar la posición competitiva de Uruguay al dejar la formulación de políticas, la planificación y la supervisión de normas firmemente en las manos del gobierno, a la vez que incentiva la participación del sector privado y los consorcios público-privados en operaciones y prestación de servicios. A pesar que los organismos con incumbencia -la ANP y el MTOP- no abandonaron todas sus actividades operativas, al presente las mismas son secundarias para sus políticas y funciones normativas.

  - La integración regional de las redes de transporte, entre las cuales el PM resulta un eslabón fundamental, permitirá también posicionar a Uruguay como un nodo regional de transporte dentro del MERCOSUR. Siendo el principal puerto de ultramar del Uruguay y único con capacidad suficiente para manejar buques de ultramar a carga plena, el PM goza de claras ventajas comparativas.

  - Durante los últimos años, además de crecer a una tasa de 15% anual, la composición de los movimientos de contenedores cambió radicalmente. Mientras que en el año 2000, solo el 24% respondía a movimientos de trasbordo, en el año 2005, más de la mitad de los contenedores movilizados (54%) respondieron a operaciones de este tipo, a pesar de que en términos absolutos, tanto las importaciones como las exportaciones aumentaron en ese mismo periodo.

  - El aumento generalizado en las operaciones de trasbordo y el cabotaje internacional ha dado lugar a la creación de puertos hub o concentradores que permiten a los países o las regiones tomar ventajas de las crecientes economías de escala. Tal parece ser el rol adoptado por el PM, que cuenta con muchas de las cualidades consideradas necesarias para asumir dicho rol. Sin embargo, esto ha comenzado a generar nuevas exigencias sobre los puertos hub que, de no responder rápidamente, corren altos riesgos de ser desplazados por otros puertos competidores más eficientes. En el caso de Montevideo, mantener y reforzar el rol de hub regional requerirá: i) de un aumento en la capacidad de movilización de carga; ii) de una adaptación de la infraestructura portuaria y los servicios para responder a los aumentos en el tamaño de la flota, del tamaño medio de los buques y de los nuevos niveles de actividad proyectados; iii) de mejores puntos de conexión con otras modalidades de transporte; y iv) de nuevos marcos operativos, institucionales, financieros y tributarios, entre otros. En este sentido, resulta de suma importancia adelantarse a las necesidades del mercado a fin de mantener la competitividad. El Programa de Modernización del PM (UR-L1004), cuya preparación se busca apoyar a través de la presente Cooperación Técnica (CT), contribuirá a reducir los costos de transporte y mejorar la eficiencia del PM aumentando su competitividad, lo que posibilitará que éste mantenga y mejore su posicionamiento como hub regional, y se consolide como centro logístico de distribución regional. El Programa se está planteando como una operación multifase previéndose un monto de préstamo para la primera fase de unos US$20 millones para financiar principalmente la ejecución de un nuevo muelle multipropósito que permita la operación de buques de hasta 14 mts de calado. Esta inversión estaría complementada por otras a ser realizadas por el sector privado, de acuerdo a lo siguiente: i) ampliación de la playa de contenedores y extensión del muelle de la terminal concesionada de contenedores que permita la operación de buques de hasta 14 mts de calado (US$34 millones) y ii) construcción en régimen de concesión de una terminal de graneles (US$24 millones).

- C.	Estrategia del País en el sector

  - El marco jurídico del sistema de transporte marítimo-fluvial del Uruguay experimentó en los últimos años una transformación de importancia, liberalizando el régimen operativo y permitiendo la participación de los operadores portuarios privados y las ventajas de puertos libres para la circulación de mercadería. El mismo se rige por la Ley de Puertos Nº 16.246/992, con vigencia desde el 8 de abril de 1992. En la actualidad, el sistema portuario uruguayo está estructurado por los puertos nacionales entre los que se destaca el PM -principal puerto del país y único apto para manejar barcos de ultramar a carga plena razón por lo cual es prioritario-, y por las iniciativas portuarias privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo (PE) para su construcción y explotación. En Montevideo, hasta 1992, la ANP era responsable de toda la infraestructura y prestaba todos los servicios de carga en el puerto. Aunque la ley de reforma estipuló que ANP también podría prestar servicios operativos temporalmente, en la actualidad la ANP no presta servicio alguno. El sistema de gestión portuaria que en este momento está en vigor en el PM es el denominado land lord, en el que ANP sigue responsable de la inversión en infraestructura y con la facultad de otorgar al sector privado, previa autorización del PE a través de concesiones o permisos, el derecho de operar y proveer servicios portuarios en los terrenos del recinto portuario. En su nuevo rol, ANP actúa de regulador y supervisor de las actividades de las empresas privadas y supervisa los precios de los servicios que prestan.

  - Los servicios portuarios han mejorado como resultado de las reformas de 1992, con el consiguiente aumento de tráfico de contenedores de 220% desde 1993; el costo de movimiento de contenedores es comparable al de otros puertos bajo concesión de América Latina y sólo levemente mayor al promedio del sudeste asiático. Asimismo, la tercerización de actividades también ha tendido a incrementarse en los otros modos del transporte, incluyendo el vial y aéreo. La red vial primaria se encuentra en mejores condiciones que en cualquier otro país de la región, en gran medida debido a políticas que priorizan el mantenimiento.

  - Las autoridades uruguayas están desarrollando una estrategia de transporte multimodal para la integración regional de las redes de transporte vial y férrea junto con el sistema nacional de puertos comerciales, entre los cuales el PM resulta un eslabón fundamental, lo que permitirá también posicionar a Uruguay como un nodo regional de transporte dentro del MERCOSUR.

- D.	Estrategia del Banco y utilización del Fondo FIRII

  - La Estrategia de País del Banco con Uruguay para el periodo 2005-2009 tiene como objetivo contribuir a lograr un crecimiento sostenido que permita revertir el deterioro de los indicadores sociales y que genere las condiciones para una mejora perdurable del nivel de vida de la población.

  - De acuerdo con la Estrategia, el Banco prestará apoyo técnico y financiero en tres áreas estratégicas: i) la mejora de la gestión pública y el afianzamiento de la sostenibilidad fiscal; ii) la mejora de la competitividad y la profundización de la inserción internacional para lograr un crecimiento sostenido, y iii) la disminución de la pobreza e inclusión social como pilar del crecimiento sostenible. Para el área estratégica le asigna prioridad a la infraestructura de apoyo a la competitividad, incluyendo a los puertos y en especial al PM y la necesidad de que se aumente tanto la capacidad del canal de acceso al mismo como la de los terminales públicos y privados a efectos de reducir los costos de transporte, mejorar la competitividad en la provisión de servicios logísticos y superar, mediante la inversión pública y privada, las restricciones al desarrollo productivo-exportador que surgen de las limitaciones de infraestructura que ya se perciben. Asimismo, menciona la aprobación de la presente CT, requerida para apoyar la preparación del Programa de Modernización del PM, prevista en la programación del Banco para el año 2007.

  - El Programa de Modernización del PM cumple con las condiciones de elegibilidad del Fondo para el Financiamiento de Operaciones de Cooperación Técnica para Iniciativas para la Integración de Infraestructura (Fondo FIRII), por ser un proyecto de alto impacto transnacional identificado bajo la Iniciativa IIRSA. Actualmente, en términos de operaciones de contenedores más de la mitad de los movimientos (54%) corresponde a trasbordos de los países vecinos, en particular de Argentina, Paraguay y Brasil. Por consiguiente, una mejora de la competitividad portuaria y reducción de costos de transporte en el PM obtenida a través del Programa, impactará favorablemente sobre los sectores productivos y comerciales de esos países que utilizan sus servicios.

  - El beneficiario de la presente CT ha solicitado al Banco que actúe en capacidad de ejecutor de la misma de modo de garantizar la calidad de los resultados de los trabajos a ser desarrollados y acortar los tiempos de contratación y ejecución de los mismos. Asimismo, dada la existencia de un Convenio Internacional suscrito entre Uruguay y Argentina sobre el Tratado del Río de La Plata y su Frente Marítimo, y que el dragado de profundización y extensión del canal de Acceso al PM requeriría de aprobación por el órgano binacional administrador de dicho convenio, la Comisión Administradora del Río de La Plata (CARP), la participación del Banco podría contribuir a facilitar el proceso de tramitación correspondiente.

- E.	Participación del Banco y otras agencias en el sector, y lecciones aprendidas

  - El BID concedió un préstamo a la ANP en 1968 para llevar a cabo el Proyecto de Reacondicionamiento del PM que tuvo por objetivo corregir una serie de deficiencias identificadas. El proyecto consistió en la ampliación y reparación de los muelles y demás obras civiles del puerto, la limpieza y profundización del canal de acceso, y la adquisición de nuevo equipo con el fin de sustituir el antiguo que se encontraba obsoleto y así mejorar y ampliar los servicios relacionados con el manejo de carga, remolque y salvamento de barcos. El importe total del Proyecto fue de US$17,6 millones, de los cuales el Banco financió US$9,7 millones.

  - De 1980 a 1986, el Banco Mundial (BM) apoyó una serie de inversiones en el PM, con el objetivo de mejorar la competitividad portuaria y reducir los costos de transporte. Este programa estuvo orientado a la adquisición de equipos para mejorar las operaciones en la terminal de contenedores, las operaciones de carga y descarga y las actividades de drenaje en canales de acceso y muelles. Durante la década siguiente el BM también aprobó una serie de operaciones dirigidas a proveer asistencia técnica e inversiones en infraestructura para el PM.

  - Entre las lecciones aprendidas se destacan: i) la importancia del tratamiento oportuno e integral de los temas ambientales, especialmente cuando se tienen obras de dragado que suelen presentar dificultades que obstaculizan la preparación y ejecución de este tipo de operaciones, y ii) la necesidad de contar con estudios técnico-ingenieriles suficientemente detallados a efectos de evitar sobrecostos y retrasos durante la ejecución de las obras. La CT propuesta permitiría la incorporación de los temas ambientales relevantes en la ejecución de los estudios técnicos y la realización de los mismos en el plazo y con el nivel de desarrollo apropiado que son necesarios para la preparación del Programa de Modernización del PM (UR-L1004).

- El programa

- .	Objetivos

  - El objetivo de esta CT es realizar los estudios técnicos avanzados para el diseño de ingeniería de un nuevo muelle multipropósito, así como el Estudio de Impacto Ambiental de su construcción y operación, y del correspondiente al dragado de las dársenas y canal de acceso, requeridos para la operación UR-L1004 Programa de Modernización del PM, definido como una de las principales prioridades dentro de la cartera de proyectos de transporte del país.

  - La CT propuesta financiará los estudios técnicos para el diseño de ingeniería de un nuevo Muelle Multipropósito que permita la operación de buques de hasta 14 mts de calado, así como la realización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del nuevo muelle, y del dragado de las Dársenas y Canal de Acceso al Puerto de 50 Km de longitud, incluyendo los respectivos planes de mitigación de los impactos sociales y ambientales que resulten de la implantación de las intervenciones propuestas a financiar mediante la operación de préstamo UR-L1004. De los otros estudios necesarios para completar la preparación de este futuro préstamo se destacan el análisis de tráfico y la prefactibilidad técnica y económica de las intervenciones propuestas. Estos estudios ya han sido realizados a través de la CT “Análisis Diagnóstico Preliminar del Programa de Modernización del PM (ATN/FG-9018-UR)”. Estudios menores restantes, de ser necesarios, serán realizados con fondos administrativos o serán de responsabilidad de la ANP.

  - Actualmente, la disponibilidad de muelles para el atraque de buques resulta insuficiente ante el crecimiento en los flujos de tráfico, tanto en la terminal de contenedores como en los muelles multipropósitos, aumentando los tiempos de espera y reduciendo los niveles de eficiencia. Por otro lado, para acceder al puerto, los buques deben utilizar un canal de acceso cuyo calado garantiza, en principio, 11 metros, o 35/36 pies a nivel del mar; sin embargo, muchos de los buques de mayor porte ya enfrentan dificultades en el ingreso al puerto. Los problemas de saturación de estos muelles, la falta de espacio físico para las cargas y los aumentos en el tamaño medio de los buques deberán ser enfrentados en el corto plazo para poder responder a la creciente demanda generada por el crecimiento en los movimientos portuarios, particularmente en los movimientos de carga contenerizada.

- .	Descripción

  - Para lograr el objetivo propuesto, se ha previsto ejecutar dos componentes:

- 1. Anteproyecto Avanzado y EIA del Muelle “C” del Puerto de Montevideo

  - El objetivo del trabajo de la consultoría es la preparación completa del Anteproyecto Avanzado de un Muelle Multipropósito (Muelle “C”) en el PM que se ubicará al este de la Dársena II, así como la realización del EIA incluyendo los respectivos planes de mitigación de los impactos sociales y ambientales que resulten de su implantación y operación. Esto incluye la preparación de los documentos, planos y memorias necesarios para poder obtener cotizaciones por la construcción de la obra, así como la preparación de obras complementarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones a construir. Para asegurar que el diseño propuesto sea apto y viable desde una perspectiva técnica, operativa, económica y ambiental, la firma consultora (el Consultor) deberá considerar distintas alternativas, que varíen en tipos de estructuras, métodos constructivos, impactos ambientales, y costo, a fin de garantizar que la alternativa propuesta sea la más conveniente.

  - El Consultor deberá realizar las siguientes tareas: a) Fijación de la traza de implantación del nuevo muelle, con base en consideraciones técnicas, económicas y operativas, tanto del punto de vista del buque como de las operaciones terrestres; b) Estudio de los suelos de fundación del muelle a proyectar y su posterior relleno trasero y de los suelos a dragar; c) Estudio del funcionamiento operativo del conjunto de las instalaciones marítimas vinculadas con el proyecto desde el punto de vista de la afectación a sus estructuras y fundaciones y propuesta de obras alternativas; d) Estudio de la operación del muelle tomando en cuenta los diferentes tipos de cargas previstas (incluyendo sustancias peligrosas), de manera que el diseño contemple estructuras y equipamiento necesarios para un adecuado manejo de residuos y posibles contingencias; e) EIA tanto de la construcción como de la operación del Muelle “C”, incluyendo las tareas técnicas para identificar las consecuencias ambientales del proyecto, evaluar los efectos sobre el medio ambiente físico, biótico y socioeconómico en forma cualitativa y/o cuantitativa y formular las acciones necesarias para la mitigación de los impactos negativos y la optimización de los impactos positivos. A esos fines se deberá: i) identificar y caracterizar en las diferentes etapas de la implementación, los efectos positivos y negativos sobre el ambiente; ii) estudiar alternativas de diseño y construcción que minimicen los impactos negativos y que permitan lograr el mejor manejo y gestión de residuos, incluyendo material a dragarse para la construcción del muelle; iii) identificar y proyectar las características del medio ambiente con y sin proyecto; iv) evaluar cualitativa y cuantitativamente la calidad, intensidad, duración y extensión territorial de los impactos y asignar prioridades; v) identificar riesgos que podrían presentarse durante la ejecución de las actividades contempladas, tal como accidentes por manejo de productos peligrosos o riesgos relacionados al manejo de aguas de lastre o desechos sólidos, entre otros, y vi) formular medidas de mitigación y elaborar un Plan de Gestión Ambiental y un Plan de Monitoreo, y  Formulación del Anteproyecto Avanzado detallado.

  - Este Anteproyecto Avanzado será tal que, sin nuevos estudios técnicos, ANP pueda convocar a una licitación pública para la contratación de la construcción del muelle. En ese sentido, se espera obtener como producto final toda la documentación técnica necesaria, incluyendo el pliego de condiciones particulares para el llamado a licitación y la consiguiente contratación de la empresa a cargo del proyecto y la construcción del muelle multipropósito de referencia.

- 2. EIA del Dragado del Recinto Portuario y del Canal de Acceso

  - Se llevará a cabo un EIA de las obras del dragado del recinto portuario y del canal de acceso. Se deberán evaluar y ponderar los potenciales impactos sobre el medio ambiente, en forma cualitativa y/o cuantitativa (en donde sea posible), contrastando el escenario ‘con proyecto’ con el escenario ‘sin proyecto’y formulando un plan de acción para la mitigación de impactos negativos y la optimización de impactos positivos, que sirvan como lineamientos para la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental (PGA) y un Sistema de Monitoreo Ambiental.

  - El EIA deberá identificar y caracterizar distintas alternativas constructivas y de diseño que reduzcan los riesgos ambientales y permitan una gestión adecuada de los dragados; adicionalmente, identificará y caracterizará en detalle las distintas fases de extracción y disposición, evaluando calidad del material a ser dragado, características oceanográficas y sedimentológicas de la bahía, áreas de importancia ecológica o cultural y demás factores que permitan proponer lugares apropiados para la disposición final del material dragado, y las alternativas metodológicas y físicas para la disposición o tratamiento final y/o confinamiento de los lodos. Los EIA deberán identificar  riesgos que podrían presentarse durante la ejecución de las actividades, tal como accidentes por manejo de productos peligrosos o desechos sólidos, entre otros. Los riesgos e impactos deberán ser catalogados en términos de calidad, intensidad, duración y extensión territorial, a fin de poder establecer un orden de relevancia y prioridad que sirva como guía para la elaboración del PGA. Dicho Plan deberá proveer lineamientos de acción que acompañen la ejecución del programa, permitiendo atenuar, compensar y controlar los efectos indeseados remanentes de las alternativas tecnológicas y operativas seleccionadas, y presentar recomendaciones para asegurar una gestión adecuada del mismo.

- Costo y Financiamiento

  - El costo total de la CT será de US$1,12 millones, de los cuales US$0,9 millones serían financiados por el Banco con recursos del Fondo FIRII y el equivalente a US$0,22 millones por recursos de contrapartida que sería aportado por la ANP. Un presupuesto detallado se incluye en el Anexo I de este plan de operaciones. El período de ejecución será de diez meses y los desembolsos se realizarán en un período de doce meses.

| Cuadro de Costo y Financiamiento (US$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | BID | Contrapartida | Total |
| 1. Anteproyecto Avanzado y EIA del Muelle “C” | 540.000 | -- | 540.000 |
| 2. EIA Dragado Recinto Portuario y Canal de Acceso | 360.000 | -- | 360.000 |
| 3. Logística | -- | 220.000 | 220.000 |
| TOTAL GENERAL | 900.000 | 220.000 | 1.120.000 |
|  | 80% | 20% | 100% |

  - La contrapartida local, que será en especie, corresponde a los costos del personal de contraparte y los gastos de logística asociados tales como oficina de soporte, transporte marítimo y otros. La ANP cuenta con los recursos de equipamiento técnico y profesionales para hacer frente a esta tarea.

- Ejecución del programa

- A.	Beneficiario y organismo ejecutor

  - El beneficiario de la cooperación técnica será la Administración Nacional de Puertos (ANP). De acuerdo con lo solicitado por el beneficiario (¶ 2.17), el Banco contratará las firmas consultoras que se financiarán con los recursos del Fondo FIRII de acuerdo con sus propias políticas y procedimientos de adquisiciones.

- B.	Mecanismo de ejecución y administración del proyecto

  - El Banco actuará como unidad de responsabilidad básica (URB) de esta operación, encargándose de la publicación del pedido de propuestas y, en coordinación con la ANP, elaborará la lista corta y la calificación y la selección de las firmas. Durante la ejecución se contará con la colaboración y participación activa de la ANP a través de sus funcionarios que constituirán la contraparte técnica a los consultores, y de un Coordinador de Proyecto asignado específicamente para esta operación, el que será responsable de: i) la coordinación del desarrollo de los servicios de consultoría a ser contratados por el Banco y de la supervisión diaria del trabajo que realicen los consultores, prestando apoyo logístico a los mismos en todas las actividades contempladas en los respectivos términos de referencia, y ii) propiciar la revisión y aprobación por parte de la ANP de los informes generados dentro de las 2 semanas de su entrega por el Consultor, y elevar al Banco la recomendación para que éste otorgue la aprobación final a los mismos. Para asegurar el cumplimiento de este último compromiso, los contratos con los consultores establecerán la obligatoriedad de presentar los informes tanto a la ANP como al Banco. Asimismo, el Banco coordinará con la ANP para transmitir en forma conjunta los comentarios y observaciones a los consultores, cuando fuere el caso, y la aprobación de los informes. El Banco también llevará a cabo la administración del Programa y procesará y autorizará las solicitudes de pago.

- C.	Adquisición de bienes y servicios

  - La ejecución de los estudios y los servicios de asistencia técnica estarán a cargo de firmas consultoras especializadas. Su selección y contratación se llevará a cabo de conformidad con las Políticas y Procedimientos de Adquisiciones del Banco (Documentos GN-2350-6 y GN-2349-6). El Banco llevará adelante la adquisición y la contratación de los servicios de consultoría necesarios para la ejecución de los estudios del Programa, con base en los requisitos y experiencia exigidos para los consultores conforme a lo establecido en los respectivos términos de referencia que forman parte de los archivos técnicos de esta operación.

- D.	Monitoreo y evaluación

  - El Banco dará seguimiento y será responsable de la supervisión técnica de los estudios, en coordinación con la ANP. Las firmas consultoras deberán reportar los avances de los trabajos de acuerdo al cronograma de presentación de informes establecidos en los términos de referencia respectivos. El Equipo de Proyecto será responsable de preparar un informe de terminación de la ejecución del Programa y enviará una copia a RE2/FSS, a más tardar 45 días después del último desembolso.

- Viabilidad y Riesgos

- .	Viabilidad institucional, económica y financiera

  - El mecanismo de ejecución propuesto para la presente CT es similar al utilizado con buen resultado en la ATN/FG-9018-UR – Análisis Diagnóstico Preliminar del Programa de Modernización del PM, en el que el Banco actuó como URB con la estrecha colaboración de la ANP, lográndose establecer canales de comunicación y coordinación apropiados. Asimismo, la alta prioridad que el Programa de Modernización del PM (UR-L1004) tiene tanto para ANP como para el Gobierno de Uruguay, así como la activa participación prevista de la ANP durante la ejecución a través de un Coordinador de Proyecto asignado específicamente para esta operación, apoyará en forma decidida la ejecución de esta CT.

  - La profundización del canal de acceso, el dragado interior del recinto portuario, la construcción del nuevo Muelle “C” y la ampliación del muelle de la terminal de contenedores por el sector privado, claramente permitiría cambiar el posicionamiento actual del PM como puerto concentrador para los grandes buques de carga contenerizada de la región. La CT propuesta permitirá definir el diseño del Muelle “C” así como los EIA necesarios tanto para la construcción del mismo y para las obras de dragado de las dársenas y el canal de acceso, contempladas bajo la operación de préstamo UR-L1004, cuya viabilidad técnica y económica preliminar ha sido determinada en el estudio Análisis Diagnóstico Preliminar del Programa de Modernización del PM (ATN/FG-9018-UR).

- .	Viabilidad ambiental y social

  - La presente CT no tiene implicaciones ambientales ni sociales por tratarse de la elaboración de estudios. Sin embargo, dichos estudios tomarán en consideración los beneficios previstos y los posibles impactos negativos de tipo social y ambiental asociados con la ejecución de las obras específicas y operación del Proyecto, lo que permitirá la oportuna formulación y dimensionamiento de las medidas de mitigación requeridas. La propuesta preliminar fue revisada por el CESI el 3 de marzo del 2006, en donde se avaló la inexistencia de impactos sociales u ambientales directos de la operación y en donde se trazaron una serie de recomendaciones especificas para la elaboración del Plan de Operaciones, las cuales se encuentran reflejadas en el presente documento.

- .	Beneficios y Riesgos

  - El mejoramiento de la infraestructura del PM permitirán que éste mantenga y mejore su posicionamiento como hub regional, y se consolide como centro logístico de distribución regional, posibilitando mejorar la eficiencia del mismo, aumentar su competitividad y reducir costos de transporte. Las industrias que más claramente podrían beneficiarse de las ganancias de eficiencia y mejora de calidad de los servicios de transporte y logística son muy relevantes para las exportaciones uruguayas, destacándose claramente la producción de alimentos, productos de celulosa y madera, y productos de metales y minerales, entre otros. Asimismo, dado que en términos de operaciones de trasbordo, la participación de los países vecinos (Argentina, Brasil y Paraguay) es relevante, el mejoramiento de la competitividad del PM también impactaría favorablemente sobre los principales sectores productivos de los países de la región que utilizan esos servicios.

  - Dado la complejidad en materia ambiental y técnico-ingenieril que este tipo de proyectos conlleva, entre los riesgos de la presente operación se tienen: i) los posibles retrasos por la dificultad que pueda existir en lograr una exitosa recolección de la información necesaria para realizar los estudios; ii) las controversias que puedan surgir en algunos aspectos comunes de los mismos como consecuencia del uso por parte de los consultores de datos e información de fuentes diferentes, y iii) la posibilidad de que los productos de las consultorías no se implementen una vez desarrollados porque sean percibidos como “no propios” por la ANP. Estos riesgos se mitigan al contarse con la participación activa de la ANP durante la ejecución, quien prestará apoyo logístico a los consultores, facilitará los contactos con los actores públicos y privados que resulten necesarios, proveerá la contraparte técnica que orientará, coordinará y dará seguimiento continuo a las labores de los consultores, revisará los estudios técnicos y documentos que se elaboren, validará los alcances propuestos, y aportará el apoyo requerido para resolver eventuales controversias y propiciar el consenso entre los diversos actores. La ANP, que apoyará y se beneficiará de la ejecución de esta operación, cuenta con los recursos de equipamiento técnico y profesionales para proveer la contrapartida técnica a las consultorías planeadas.

- ANEXO I

Uruguay

Apoyo a la Preparación del Programa de Modernización del Puerto de Montevideo (UR-T1016)

Presupuesto Detallado

(US$)

| Tipo de Gasto | Cantidad |  | Costo Unitario (US$) | FIRII (US$) | Contraparte Local (US$) | TOTAL (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No. No Meses Consultores |  |  |  |  |  |
| 1. Anteproyecto Avanzado y EIA del Muelle “C” del Puerto de Montevideo (Firma Consultora*) |  |  |  |  |  |  |
| Honorarios | 5 meses | 10 | 10.000/mes | 500.000 | -- | 500.000 |
| Viajes y otros |  |  | Global | 40.000 |  | 40.000 |
| Sub-Total: |  |  |  | 540.000 | -- | 540.000 |
| 2. EIA del Dragado del Recinto Portuario y del Canal de Acceso (Firma Consultora*) |  |  |  |  |  |  |
| Honorarios | 4 meses | 8 | 10.000/mes | 320.000 | -- | 320.000 |
| Viajes y otros |  |  | Global | 40.000 | -- | 40.000 |
| Sub-Total: |  |  |  | 360.000 | -- | 360.000 |
| 3. Otros |  |  |  |  |  |  |
| Logística |  |  | Global | -- | 220.000 | 220.000 |
| Sub-Total: |  |  |  | -- | 220.000 | 220.000 |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 900.000 | 220.000 | 1.120.000 |

- (*) Incluye overhead de la empresa y otros gastos asociados a la ejecución de los trabajos.

- ANEXO II

Uruguay

Apoyo a la Preparación del Programa de Modernización del Puerto de Montevideo (UR-T1016)

Plan de Adquisiciones

  - Información General

Organismo Ejecutor: 		El Banco

Fecha de aprobación del Plan:	[junio de 2006]

Período cubierto por este Plan:	junio de 2006 a junio de 2007

  - Selección de Consultores

2.1. Lista Corta: para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de doscientos mil dólares americanos (US$200.000) por contrato, podrá estar conformada en su totalidad por consultores del país beneficiario.

2.2. Otros mecanismos especiales de Adquisición: No se prevé.

2.3. Servicios de Consultoría previstos:

| Ref. Nº | Contrato (Descripción) | Estimado (US$) | BID (Fondo FIRII) | Método de Selección | Revisión por el Banco | Fecha estimada de contratación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Anteproyecto Avanzado y EIA del Muelle “C” del Puerto de Montevideo (Firma Consultora) | 540.000 | 540.000 | SBCC | n/a | Sept. 06 |
|  | 2. EIA del Dragado del Recinto Portuario y del Canal de Acceso (Firma Consultora) | 360.000 | 360.000 | SBCC | n/a | Oct. 06 |

Nota:  SBCC (Selección basada en Calidad y Costo)

El Programa de Modernización del Puerto de Montevideo (UR-L1004) es uno de los proyectos de alto impacto transnacional identificados bajo la Iniciativa IIRSA.

Esta Ley cuenta con cinco Decretos: i) Nº 412/992-Reglamento de la Ley de Puertos; ii) Nº 413/992-Reglamento de Habilitación de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios; iii) Nº 57/994-Régimen General de los Servicios Portuarios; iv) Nº 183/994-Reglamento de Operaciones Portuarias y Capitanía de Puerto, y v) Nº 455/994-Reglamentación de Puertos Libres. La Ley de Puertos establece el marco jurídico, confiriéndole a la ANP la responsabilidad por la administración, conservación y desarrollo del PM y de los demás puertos nacionales que el Poder Ejecutivo (PE) le encomiende, debiendo velar por el cumplimiento de las reglas del libre mercado en las actividades portuarias y conexas que se desarrollen en el recinto de tales puertos. Por el Decreto Nº 555/992 posterior, el PE le asignó a la ANP, los puertos comerciales de Colonia, Juan Lacaze, Nueva Palmira y Fray Bentos. Asimismo, recientemente se le asignó también el de Salto y Paysandú.

Uruguay cuenta con un conjunto de puertos nacionales de características diferenciadas, en los que no todos tienen igual propósito ni desarrollo. Los más importantes pueden agruparse por especialización en: i) comerciales, como el PM, Colonia, Fray Bentos, Sauce (Juan Lacaze), Nueva Palmira, Paysandú y Salto; ii) pesqueros, como Piriápolis y La Paloma; iii) deportivos, como Colonia, Carmelo, Piriápolis y Punta del Este; y iv) otras terminales portuarias, como el Muelle La Teja (en Montevideo) y la Boya Petrolera (en Maldonado), las que concentran el comercio de hidrocarburos.

Estos proyectos también se rigen la Ley de Puertos Nº 16246/992, que autoriza concesiones para establecer puertos privados; siendo responsabilidad de la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) del MTOP velar por el cumplimiento del presente régimen. El puerto de M´Bopicuá es el primer puerto privado de Uruguay en obtener este tipo de concesión.

El Programa forma parte de la cartera de proyectos del Eje de Integración y Desarrollo MERCOSUR-Chile (propuesto por Uruguay; punto 5.1.f del Acta de la VI Reunión del CDE, 23-24 de noviembre/2004, Lima, Perú, y aprobado en agosto/05 en Paraguay).

Los términos de referencia pueden consultarse en IDBDOCS#735584 y Anexos IDBDOCS#735586.

Los términos de referencia pueden consultarse en IDBDOCS#735587 y Anexos IDBDOCS#735588.