## LEG/OPR/IDBDOCS: 410926

## ANEXO A

EL PROGRAMA

# Programa de Infraestructura Vial

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Programa es mejorar el transporte terrestre de cargas y pasajeros en los corredores prioritarios de la red vial de Uruguay con el fin de aumentar la competitividad y la integración regional.  El propósito del Programa es reducir los costos de transporte y los tiempos de viaje, preservar el patrimonio vial del país, y aumentar la seguridad vial, mediante el mejoramiento y rehabilitación de corredores de integración con Argentina y Brasil y de rutas nacionales prioritarias que conectan sus centros de producción con mercados locales y externos.  Además, se busca promover la sustentabilidad del sistema vial mediante el incremento de la eficiencia de la gestión vial.

II.	Descripción

2.01	El Programa, que es del tipo de obras múltiples, incluye los siguientes componentes:

2.02	Componente 1:  Obras de rehabilitación de carreteras y mejoramiento de puentes

Este componente abarca la rehabilitación de aproximadamente 650 km de tramos prioritarios y el mejoramiento de puentes de los corredores principales de la red vial nacional, para llevarlos a niveles mínimos preestablecidos de servicio.  Las obras propuestas se dividen en tres sub-componentes:

a.	Sub-componente 1:  Rehabilitación de corredores internacionales de la Red Vial Nacional.

Las obras previstas dentro de este componente podrán ser de los siguientes tres tipos, dependiendo de las características de la ruta, sus niveles de tránsito y el estado de la misma: (i) rehabilitación plani-altimétrica de trazado, ensanche de plataforma y rehabilitación de pavimento; (ii) rehabilitación del pavimento con carpeta asfáltica; y (iii) rehabilitación del pavimento con recargo y tratamiento asfáltico. Todas las obras a ser incluidas en este sub-componente deberán cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:

i.	Estar inventariadas como parte de la RVN, estar en tramos clasificados como Corredor Internacional o Red Vial Primaria, y que su rehabilitación no esté bajo un contrato de concesión con el sector privado.

ii.	Que los diseños contemplen que una vez finalizadas las obras, los tramos del sub-componente 1 mantengan un índice de estado superficial mínimo de 70 y un índice de rugosidad máximo de 2,8 IRI por un período de al menos 5 años.

iii.	Formar parte del Plan Quinquenal de Inversiones aprobado.

iv.	Tener ante-proyecto de ingeniería, incluyendo plan de señalización vertical y horizontal, aprobados por el Departamento de Seguridad de Tránsito de la DNV.

v.	Disponer de estudios de ingeniería, viabilidad económica y ambiental concluidos; de ser requerido, contar con su respectiva autorización ambiental previa (AAP) concluida y aprobada.

vi.	Tener una tasa interna de retorno económica igual o superior al 12% y haber sido priorizados por el Sistema de Planificación de Carreteras (SIPLA).

b.	Sub-componente 2:	 Rehabilitación y mejoramiento de rutas secundarias de la RVN que conectan capitales departamentales o polos productivos.

Las obras de este sub-componente serán de  características técnicas análogas a las previstas en para el sub-componente 1. Las obras a ser incluidas en este sub-componente deberán cumplir con los criterios de elegibilidad (iii) a (vi) especificados en el párrafo 2.03 anterior y los siguientes criterios particulares:

i.	Estar inventariadas como parte de la RVN, pertenecer a la Red Vial Secundaria, ser tramos que conectan capitales o polos productivos, y tener un TPDA –tránsito promedio diario -mínimo de 600; o ser tramos que conectan ciudades importantes con TPDA mínimo de 1000.

ii.	Que los diseños contemplen que, una vez finalizadas las obras, los tramos del sub-componente 2 mantengan un índice de estado superficial mínimo de 65 y un índice de rugosidad máximo de 3,5 IRI (Indice de Rugosidad Internacional) por un período de al menos 5 años.

c.	Sub-componente 3:	 Construcción y mejoramiento de puentes.

El mejoramiento de puentes deberá incluir tres tipos de obra, en función de las características de cada caso: (a) construcción de puentes nuevos y accesos ; (b) ensanche y refuerzo de puentes existentes ; y (c) obras varias de rehabilitación y reparación de puentes. En todos los casos las obras han sido planteadas de modo de obtener un nivel de servicio operativo acorde a las cargas de la región en puntos estratégicos de la RVN.

Bajo la clasificación de obras tipo (a) se ha identificado preliminarmente el puente sobre el Arroyo las Vacas. En cuanto a las obras tipo (b) se han identificado preliminarmente 4 puentes a ser ensanchados sobre los arroyos Sánchez , Retamosa, Gutiérrez y Pirarajá. Para ser incluidas en el Programa, todas las obras tipo (a) ó (b) deberán cumplir con los siguientes criterios de elegibilidad:

i.	Los puentes deberán estar inventariados como parte de la RVN, ser prioritarios desde el punto de vista del tránsito en los corredores internacionales de cargas, formar parte de importantes vías de transporte nacionales y estar ubicados en zonas que no tengan alternativas de desvíos económicamente viables. La prioridad será determinada mediante el Sistema de Gestión de Puentes.

ii.	En lo posible, conservar la ubicación original de los accesos de los puentes, de modo de reducir el impacto y los costos de las obras del Programa.

iii.	Que los diseños contemplen ensanchar la superestructura de rodado al menos a 8 m, y una estructura sin restricciones al tránsito de camiones de hasta 45 toneladas de carga total, de acuerdo con las normas y estándares vigentes del Mercosur.

iv.	Formar parte del plan quinquenal de inversiones aprobado.

v.	Disponer de estudios de ingeniería, viabilidad económica y ambiental concluidos; de ser requerido, contar con su respectiva autorización ambiental previa (AAP) concluida y aprobada.

vi.	Tener una tasa interna de retorno económica igual o superior al 12% y haber sido priorizado por el Sistema de Gestión de Puentes.

Las obras tipo (c), han sido divididas en cinco grupos según su ubicación geográfica: sur (11 puentes a ser rehabilitados, todos incluidos en la muestra), centro, este, oeste y norte (cada zona con 6 puentes preliminarmente identificados). Todas estas obras deberán cumplir con las siguientes condiciones de elegibilidad:

i.	Estar inventariados como parte de la RVN y ser prioritarios desde el punto de vista del tránsito en la zona en la cual están ubicados. La prioridad será determinada mediante el Sistema de Gestión de Puentes.

ii.	Estado de la estructura de igual o peor que la media de los puentes de la red (indicador de Estado dado por el Sistema de Gestión de Puentes).

iii.	Disponer de estudios de ingeniería (inspección de puente) concluidos.

2.03	Componente 2:   Plan de inversiones en seguridad vial.

El Programa financiará obras directamente relacionadas con la mejora de la seguridad vial  en corredores de la red vial nacional que hayan sido priorizados mediante el Sistema de Análisis de Accidentes de Tránsito (SAAT), con base en indicadores de riesgo y efectividad. Las inversiones a realizar incluyen:

a.	Mejoramiento y reposición de señales verticales en la red vial nacional de acuerdo a lo establecido en la Norma Uruguaya de Señalización Vertical.

b.	Proyectos de mejoramiento de la iluminación en intersecciones críticas y cercanas a las áreas urbanas.

c.	Mejoras en la demarcación de pavimentos en tramos e intersecciones identificados como lugares peligrosos por su elevada incidencia de accidentes.

d.	Elementos de contención para seguridad vial, incluyendo defensas metálicas a colocar en aquellos lugares de mayor riesgo de acuerdo a normativas internacionales de longitud y diseño de terminales. Los lugares serán elegidos contemplando los tramos de concentración de accidentes y aquellos que aún no siéndolo presenten riesgos potenciales.

e.	Apoyo a escuelas en zonas de influencia de rutas nacionales. Esto incluye: adquisición de material de apoyo (señales, conos, brazaletes chalecos, etc.), construcción y demarcación de sendas y refugios peatonales.

f.	Consultoría de diseño de campañas de educación y concientización ciudadana en seguridad vial.

g.	Campañas de educación y concientización ciudadana en seguridad vial a realizarse integrando esfuerzos de las distintas unidades del MTOP y de otros ministerios y dependencias departamentales y municipales.

2.04	Componente 3: Fortalecimiento institucional y capacitación.

Este componente tiene por objeto apoyar la implantación de acciones relacionadas con el fortalecimiento de la DNV y su consolidación como órgano de planeamiento y control de la red vial.  El diseño del componente de fortalecimiento institucional se realizó sobre la base de la evaluación de los resultados de la asistencia técnica recibida anteriormente por la DNV y de las necesidades puntuales identificadas durante la preparación de la operación, e incluye acciones en las siguientes áreas:

a.	Actualización del relevamiento del estado de la red vial que permita la medición de los indicadores de gestión acordados y la evaluación ex-post de los sub-proyectos completados. Este relevamiento incluirá aspectos geométricos y físicos de la red, determinación de índices de estado y rugosidad.

b.	Estudio de análisis sobre alternativas técnicas para facilitar y automatizar la recaudación de los peajes en los tramos concesionados de la RVN.

c.	Auditorías técnicas independientes de la calidad del diseño y ejecución de las obras del Programa, incluyendo aspectos ambientales y de seguridad vial, a realizarse por muestreo.

d.	Estudio de análisis de alternativas para el mejoramiento de la capacidad para ejercer un mejor control de los niveles de carga y sobrepeso de los vehículos en las carreteras.

e.	Consolidación del sistema tercerizado de conteo de vehículos en la red vial  nacional.

f.	Capacitación en modelos de gestión vial.

g.	Capacitación en temas sociales y ambientales relacionados con el ámbito de la DNV y sus contratistas.

h.	Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Gestión de Señalización.

i.	Mejoramiento del Sistema de Análisis de Accidentes de Tránsito.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$110.000.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

| Costo total del Programa y su financiamiento (Millones de US$) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes y categorías de inversión |  | Banco | Aporte Local | Total | % |
| 1 | Ingeniería, estudios ambientales y administración | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,27% |
| 2 | Costos directos | 68,5 | 30,1 | 98,6 | 89,63% |
| 2.1 | Obras de rehabilitación de carreteras y mejoramiento de puentes | 62,9 | 26,9 | 89,8 | 81,63% |
|  | 2.1.1 Rehabilitación red primaria | 26,9 | 11,5 | 38,4 | 34,91% |
|  | 2.1.2 Rehabilitación red secundaria | 28,6 | 12,7 | 41,3 | 37,54% |
|  | 2.1.3 Rehabilitación y mejoramiento de puentes | 7,4 | 2,7 | 10,1 | 9,18% |
| 2.2 | Seguridad vial | 3,0 | 1,3 | 4,3 | 3,91% |
| 2.3 | Fortalecimiento institucional y capacitación | 2,6 | 1,9 | 4,5 | 4,09% |
| 3 | Imprevistos | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 2,55% |
| 4 | Costos financieros | 7,2 | 1,1 | 8,3 | 7,55% |
| 4.1 | Intereses | 7,2 | 0,8 | 8,0 | 7,27% |
| 4.2 | Comisión de crédito | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,27% |
| 4.3 | Fondo de inspección y vigilancia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00% |
|  | TOTAL | 77,0 | 33,0 | 110,0 | 100% |
|  | Porcentajes | 70% | 30% | 100% |  |

IV.	Ejecución del Programa

4.01	Organismo Ejecutor

El Organismo Ejecutor del Programa será el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a través de dos dependencias que forman parte de su estructura organizacional: la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Asesoría de Financiamiento Exterior, dependiente directamente del Ministro.

La DNV será el ejecutor técnico del Programa. La DNV tiene como objetivo gestionar (estudiar, proyectar, conservar, construir y promover) en forma eficiente la red vial bajo jurisdicción nacional  y, en el caso de los corredores viales de conexión, de adecuarlos a las exigencias del tránsito internacional, según los compromisos asumidos con los demás países integrantes del Mercosur.

La administración del Programa estará a cargo del Área BID de la Asesoría de Financiamiento Exterior . Dicha instancia conforma un núcleo que asesora directamente al Ministro en temas relacionados con la administración de los recursos de préstamos internacionales. Actualmente, el área BID está integrada por un coordinador y dos especialistas, estructura que se reforzaría, de ser necesario, para atender la ejecución del Programa. La UCP será responsable del seguimiento y control permanente de la ejecución y promoverá las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los compromisos y objetivos del Programa.

4.02	Ejecución y administración del Programa

- La Dirección Nacional de Vialidad:   La DNV identificará los proyectos y preparará los estudios de factibilidad, estudios ambientales, diseños finales y documentos de licitación, mediante su personal de planta o contratando servicio de consultoría especializada. Verificará que los proyectos cumplan los criterios de elegibilidad establecidos para el Programa, que hayan sido priorizados mediante los diversos sistemas de planificación utilizados, y formen parte de los planes de inversión vigentes. Dispondrá la aprobación en forma autónoma de los proyectos de rehabilitación de pavimentos y mejoramiento de puentes, y deberá obtener la no-objeción por parte del Banco para los proyectos de rehabilitación de vías del tipo (i) - rehabilitación planialtimétrica de trazado, ensanche de plataforma y rehabilitación de pavimento, y de puentes del tipo (a) - construcción de puentes nuevos y accesos, en forma previa a iniciar los procesos de licitación de las obras correspondientes.

- El Programa se realizará bajo la modalidad de Obras Múltiples, dado que las obras viales a ser financiadas son de naturaleza semejante, físicamente independientes entre sí y de viabilidad independiente. Se ha definido una muestra del Programa que representa al menos un 35% de los distintos tipos de obra y que han permitido establecer la metodología a seguir para la preparación y evaluación de proyectos. El Ciclo de Proyecto para las obras adicionales a ser incluidas incluye los siguientes pasos: (i) las obras a financiarse deberán estar incluidas en el Plan Quinquenal de Inversiones vigente y haber sido priorizadas por los sistemas de planificación correspondientes; en el caso de obras viales el Sistema de Planificación de Carreteras, y para puentes el Sistema de Gestión de Puentes; (ii) para cada obra adicional  a incluirse en el Programa la DNV deberá realizar los estudios técnicos, económicos y ambientales correspondientes según la metodología establecida para los proyectos de la muestra; (iii) la DNV deberá verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad especificados en los párrafos 2.02 y someter la documentación para la revisión y no objeción del Banco, según corresponda.

La DNV le compete la responsabilidad de llevar a cabo los procesos de contratación de obras y bienes, y la fiscalización de los contratos de obras y supervisión técnica y ambiental, de acuerdo a las particularidades asentadas en el numeral 4.03. La constitución de las Comisiones Asesoras de Adjudicaciones (CAA) estará en su ámbito. Ejecutará la totalidad de las obras del Programa a través de empresas de construcción privadas que contratará siguiendo los procedimientos del Banco y realizará la supervisión de los contratos.

La inspección técnica de las obras del Programa estará a cargo de Directores de Obras de la DNV. Se realizarán, por muestreo, auditorías técnicas independientes de la calidad del diseño y ejecución de las obras, incluyendo aspectos ambientales y de seguridad vial. Con este objeto se contratará una firma consultora con recursos del Programa.

La Asesoría de Financiamiento Exterior-Area BID: Al Área BID de la Asesoría de Financiamiento Exterior, como coordinadora del Programa, le compete la administración operativa, financiera y contable del mismo (tramitación de pagos, documentación de uso de los recursos y vigilancia de su correcta aplicación), el control del cronograma de licitaciones, la coordinación de la contratación de los servicios de consultoría, así como la elaboración de la información de ejecución requerida de acuerdo con las pautas establecidas en los documentos del préstamo.

En nombre del Ejecutor desempeñará las responsabilidades financieras relacionadas con la auditoría, los desembolsos, la administración financiera y el control interno del Programa, entre otras: (i) la apertura de cuentas bancarias separadas, para el manejo de los recursos del financiamiento y del aporte local; (ii) la presentación al Banco de las solicitudes de desembolso y la documentación de apoyo correspondiente; (iii) el mantenimiento de adecuados sistemas para la administración de contrataciones, y el registro contable y financiero de las transacciones del Programa; (iv) la preparación y presentación al Banco de los estados financieros anuales del Programa, debidamente auditados por auditores independientes aceptables al Banco, como así también los informes semestrales sobre la situación del fondo rotatorio; y, (v) mantener un sistema de control interno aceptable al Banco.

Protección del Medio Ambiente: La Dirección Nacional del Medio Ambiente (DINAMA), dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), es la entidad responsable de la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del medio ambiente y de proponer e instrumentar la política nacional en la materia. Como tal, es la responsable de (i) pronunciarse sobre la necesidad de realizar evaluaciones ambientales y clasificar las obras desde el punto de vista de su impacto ambiental; (ii) expedir las licencias ambientales para las obras viales del Programa; y (iii) de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de la normativa vigente y los planes aprobados.

Para garantizar el adecuado seguimiento ambiental y técnico del Programa, se prevé la contratación de un especialista ambiental, que trabajará estrechamente con los profesionales de la DNV como parte de la Unidad Ambiental, con el fin de reforzar a dicha Unidad en materia de supervisión y seguimiento ambiental de las obras, así como en la capacitación para las empresas contratistas.

El especialista ambiental tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:

(i) supervisión ambiental de las obras del Programa;

(ii) revisión, seguimiento y supervisión de los planes de gestión ambiental de contratistas, obradores, canteras, lugares de disposición de materiales, plantas asfálticas, plantas de mezcla de concreto y demás actividades asociadas a las obras;

(iii) encargarse de la preparación, programación y ejecución de cursos de capacitación;

(iv) preparación de informes ambientales para la DNV y el Banco;

(v) prestar asesoría para comunicaciones e informes a las autoridades ambientales y encargarse de preparar los documentos que informen a DINAMA sobre la iniciación y desarrollo de las obras;

(vi) asesorar a la DNV en aspectos relacionados con la información y contacto con las comunidades vecinas a las obras;

(vii) evaluación de planes de contingencia de los contratistas para aquellas obras que los requieran;

(viii) supervisión del monitoreo social y ambiental que se requiera;

(ix) efectuar recomendaciones a la DNV en vistas a las aprobaciones de desembolsos a contratistas del rubro de manejo ambiental (3%) y de los sub-componentes de obra relacionados con el plan de gestión;

(x) actualización y complementación del manual ambiental de obras de la DNV;

(xi) preparar informes y dar seguimiento a los pasivos ambientales que se encuentren o generen dentro del área de influencia de las obras, así como de canteras o botaderos que se utilicen por las obras del Programa;

(xii) informar a la DINAMA sobre el inicio de obras y coordinar con dicha entidad los aspectos relacionados con el cumplimiento de las exigencias que establezca.

Este especialista trabajará directamente con los directores de obra y reportará a la Gerencia de Obras de la DNV. Tendrá total autonomía y criterio profesional para evaluar la situación encontrada en la obra y se pronunciará sobre el avance de la construcción en la medida que lo considere necesario. Para tal efecto, el especialista ambiental revisará tanto los antecedentes de los estudios, diseños técnicos y ambientales del proyecto como los documentos contractuales y la propuesta del Contratista.  Adicionalmente, el especialista ambiental tendrá en cuenta aquellos requerimientos específicos estipulados en los permisos y autorizaciones  otorgados por las diferentes autoridades locales en referencia al desarrollo del proyecto.

Los reportes de la supervisión ambiental incluirán, entre otros, los siguientes aspectos:  (i) cumplimiento del cronograma de las obras ambientales; (ii) cumplimiento de las Especificaciones Ambientales; (iii) cumplimiento de los detalles y diseños de construcción y medidas de mitigación; (iv) cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental propuesto por el contratista; (v) análisis de las cantidades de obra ejecutada; (vi) recuperación de pasivos ambientales; (vii) acciones correctivas y Recomendaciones sugeridas por las Divisiones de “Estudios y Proyectos” y de “Construcciones”; (viii) supervisión de canteras y “botaderos”; (ix) informes de visita y registros fotográficos; (x) registro de capacitación de profesionales y personal auxiliar de DNV, de contratistas y subcontratistas; (xi) actualización de manuales y especificaciones ambientales.

Las obras que por sus características requieran modificaciones de trazado o reubicación de puentes, pueden generar una serie de impactos negativos adicionales, con el potencial de afectar directamente áreas protegidas o sensibles desde el punto de vista socio-ambiental e inclusive requerir expropiaciones y/o el reasentamiento de pobladores. Este tipo de obras requiere de un trabajo de análisis adicional, la elaboración de un EIA, la organización de consultas públicas y la colocación de los informes de estudios ambientales a disposición del público localmente y a través de la oficina de información al público del Banco. A efectos de la operación propuesta, por tratarse un programa de obras múltiples, si se llegaran a presentar eventualmente proyectos que requieran de un Estudio de Impacto Ambiental adicional, se requerirá desarrollar los estudios ambientales correspondientes y obtener la no-objeción del Banco. En todos los casos se seguirán las políticas y procedimientos del Banco.

4.03	Adquisición de bienes y Servicios

- El Organismo Ejecutor se encargará de realizar los procesos de licitación de obras y la supervisión de las mismas. Sólo en el caso que hubiere obras de la red nacional cuyo mantenimiento se otorgue posteriormente en el marco del contrato de Concesión con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), los procesos se realizarían a través de la Corporación Vial del Uruguay S.A. (CVU), pudiendo destinarse hasta US$ 5 millones del Financiamiento a esta modalidad. En tal caso también se aplicarán las políticas y procedimientos del Banco. Cualquier pago que el Prestatario realice a la CND o a la CVU por concepto de gastos administrativos, que estuvieran vinculados con dichos procesos de licitación, deberá ser efectuado con cargo a la contrapartida local o con recursos propios del Prestatario, no incluidos en el Programa.

- Las obras serán ejecutadas por empresas constructoras privadas; la ejecución de los estudios y servicios de asistencia técnica a ser financiados por el Programa estarán a cargo de firmas consultoras especializadas independientes. La adquisición de bienes, la contratación de obras y las adquisiciones de servicios de consultoría se llevarán a cabo conforme con los procedimientos estipulados en las Políticas y Procedimientos de Adquisiciones del Banco.

- En los procesos de licitación de obras y adquisición de bienes se utilizarán documentos tipo acordados y aprobados previamente por el Banco.

- Para aquellas obras donde exista la posibilidad de interferencias con servicios públicos o infraestructura enterrada (e.g., gasoductos, oleoductos, poliductos, acueductos, alcantarillados, desagües, etc), como es el caso de las obras de la Ruta 102, la DNV deberá exigir al contratista, dentro de los pliegos de condiciones, la presentación de un plan de contingencia para casos de emergencia donde pueda verse comprometida dicha infraestructura enterrada. El plan deberá cumplir con los siguientes requisitos: (i) identificación de interferencias; (ii) identificación de entidades encargadas de los servicios correspondientes; (iii) identificación de entidades de apoyo (bomberos, defensa civil, policía, hospitales, servicios de emergencia, suministradores de implementos para contención de derrames, etc); (iv) definición del plan de acción, organización requerida, recursos, líneas de mando y comunicación; (v) requerimientos de protección personal y equipos; (vi) procedimientos para corrección de pasivos ambientales resultantes.

- Los pliegos de licitación de obras, y los correspondientes contratos, contendrán cláusulas estableciendo la responsabilidad ambiental de los contratistas y las penalidades aplicables en caso de incumplimiento. La supervisión de dichos requerimientos será responsabilidad de la DNV.

V.	Mantenimiento

5.01	El propósito del mantenimiento es conservar las obras comprendidas en el Programa en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su terminación, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

5.02	El informe anual de mantenimiento de que trata la Cláusula 4.02 de las Estipulaciones Especiales deberá incluir:

(a)	información de carácter general que comprenda:

(i)	la estructura orgánica de la entidad encargada del mantenimiento y las responsabilidades a su cargo;

(ii)	la clasificación, el número y la distribución del personal en las zonas viales, así como el tipo, el número, la distribución y las condiciones de operación de los equipos destinados al mantenimiento; y

(iii)	los contratos de mantenimiento vigentes, su plazo, cobertura, y el grado de ejecución de los mismos.

(b)	un inventario actualizado de la red vial, con el detalle de las condiciones en que se encuentran los distintos tramos de las carreteras que la integran;

(c)	una evaluación de la ejecución del plan de mantenimiento durante el año anterior, que incluya:

(i)	la comparación de las condiciones actuales de los distintos tramos de las carreteras, con las que se indicaron en el inventario del año anterior;

(ii)	las estadísticas de las actividades realizadas, de los volúmenes de trabajo ejecutados y de los recursos físicos y monetarios utilizados, tanto en las actividades ejecutadas por administración directa como en las contratadas; y

(iii)	el nivel de cumplimiento del plan, su grado de eficacia y los ajustes que deban efectuarse en dicho plan;

(d)	el plan de mantenimiento vial para el ejercicio fiscal siguiente, con justificación de las prioridades que se establezcan, las actividades que se realizarán y el respectivo cronograma de ejecución.  Igualmente, el plan deberá indicar tanto los recursos físicos requeridos como el presupuesto, debidamente desglosado.  Este presupuesto incluirá recursos anuales suficientes para efectuar el mantenimiento.

VI.	Evaluación "Ex-post"

- 6.01	La DNV  deberá habilitar los recursos, medios y sistemas de información necesarios para la recopilación de los datos que permitan la realización de una evaluación ex-post del Programa.  En tal caso, la línea de base será la misma que fue utilizada para priorizar las inversiones que formarán parte del Programa propuesto y la evaluación se realizará con referencia a una serie de indicadores técnicos objetivos especificados y acordados por las partes, cuyos valores serán determinados antes y después de la realización del Programa.

- Para los componentes de inversión, la principal herramienta de evaluación será el Highway Design and Management III (HDM-III). Mediante este modelo se determinarán los principales indicadores económicos (TIR, VAN) de cada intervención a ser financiada por el Programa. La línea de base para esta evaluación –que incluye mediciones de tránsito, índices de rugosidad y estado y estimaciones de costos de operación de vehículos- ya ha sido determinada por la DNV para los tramos de la muestra.

- Para los componentes de fortalecimiento institucional de la DNV, los resultados serán evaluados a través de la evolución de indicadores de gestión vial. Estos indicadores brindan información sobre la evolución del patrimonio vial, los resultados de las inversiones realizadas y la eficiencia de distintos modelos de gestión vial. Esta información es recolectada anualmente por la DNV y publicada en un informe anual de Indicadores de Gestión. El informe del 2003 provee la información de la línea de base del Programa. En cuanto a los indicadores de seguridad vial los indicadores respectivos serán evaluados mediante el Sistema de Análisis de Accidentes (SAAT) manejado por el Departamento de Seguridad de Tránsito de la DNV.