Anexo I

Memorándum de Apoyoa la Preparación y Ejecución del Proyecto (MAPEP)

Argentina

Resumen

| Número de proyecto | AR-L1024 |
| --- | --- |
| Prestatario: | República de Argentina |
| Organismo ejecutor: | Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) |
| Monto y fuente: | BID: US$1.500.000 procedentes de la Facilidad para la Preparación y Ejecución de Proyectos, FAPEP/003-AR. Fondo: Capital Ordinario |
| Términos y condiciones | Período de ejecución: 12 meses Período de desembolso: 15 meses Los recursos otorgados en el marco de esta FAPEP se recuperarán de los recursos del préstamo AR-L1017, y se acreditarán a la Línea de Crédito Rotatorio para Argentina FAPEP/003-AR. |
| Objetivos: | El objetivo de esta FAPEP es apoyar a la CONAE y reforzar su capacidad para: i) concluir la preparación y el inicio del Programa de Desarrollo de Sistema Satelital y Aplicaciones basadas en Observaciones Terrestres (PROSAT); y ii) llevar adelante el desarrollo y la implementación de aplicaciones de datos satelitales, así como el nivel de preparación de los usuarios. Los objetivos del PROSAT son: i) reforzar la prestación de servicios espaciales y la capacidad científica y de ingeniería para diseñar, construir y operar con éxito un sistema avanzado de satélites de observación terrestre dotado de un radar de apertura sintética (SAR) en banda L (sistema de satélites SAOCOM); y ii) reforzar y consolidar las capacidades en un segmento tecnológico de observación terrestre, y desarrollar e implementar con éxito aplicaciones de gran impacto socioeconómico a través de la utilización de datos recopilados mediante el sistema SAOCOM. |
| Descripción: | Los recursos de la FAPEP financiarán: i) la contratación de consultores individuales y de servicios de consultorías para finalizar el diseño e iniciar el desarrollo y la ejecución de los planes de implementación de las aplicaciones estratégicas de gran impacto seleccionadas; ii) la adquisición de programas informáticos para el diseño detallado y la puesta en marcha del proyecto; iii) campañas en el terreno para la validación de los datos generados por los satélites; y iv) el fortalecimiento de los sistemas administrativos, los procesos de adquisición y contratación, y los recursos humanos de la CONAE, para ejecutar la FAPEP y, en último término, el PROSAT, y para concluir asimismo el diseño del Programa. |
| Beneficios: | Los recursos procedentes de la FAPEP propuesta contribuirán a asegurar el inicio eficiente y oportuno del PROSAT. Los recursos procedentes de la FAPEP ayudarán a concluir el diseño del Programa, a iniciar el desarrollo de aplicaciones con los usuarios paralelamente al desarrollo de la tecnología espacial y antes de la puesta en órbita de los satélites, y a preparar y reforzar la capacidad administrativa e institucional de la CONAE para la ejecución del PROSAT. |
| Estrategia del Banco en el país y en el sector: | La estrategia de país del Banco con Argentina (2004-2008) (documento GN-2328) tiene por objeto ayudar a dicho país a lograr un crecimiento sostenible y más equitativo a través de acciones en tres ámbitos estratégicos, a saber: i) fortalecimiento institucional para mejorar la gobernanza y la sostenibilidad fiscal; ii) crecimiento en términos de inversión y productividad, para aumentar la competitividad del país; y iii) reducción de la pobreza, reconstrucción del capital humano y promoción del desarrollo social sostenible. El Programa contribuirá directamente al desarrollo del segundo ámbito estratégico, al aprovechar la capacidad científica y tecnológica del país y crear nuevas capacidades, estableciendo al mismo tiempo vínculos prácticos con la sociedad y el sector productivo, a través de aplicaciones que generen considerables beneficios socioeconómicos y de una mayor colaboración con la industria. Este Programa también es compatible con la Estrategia de Ciencia y Tecnología del Banco, ya que se centra en un ámbito de especialización tecnológica de gran impacto económico y en las capacidades existentes en Argentina, y promueve los vínculos existentes entre el Sistema Nacional de Innovación, el sector productivo y otros países. El Programa también es compatible con la Estrategia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones para el Desarrollo que está elaborando el Banco, ya que promoverá el uso de la información obtenida a través de un sistema de sensoramiento remoto para apoyar la gestión de medio ambiente y recursos naturales. |
| Riesgos: | La CONAE carece de experiencia en la ejecución de operaciones con el Banco u otras instituciones multilaterales de préstamo, lo que podría crear obstáculos administrativos durante la ejecución de la FAPEP y el PROSAT. A los fines de mitigar este riesgo, se fortalecerá el equipo de proyecto de la misión SAOCOM de la CONAE para manejar mejor los aspectos administrativos y de adquisiciones y contrataciones del MAPEP y asumir, con el tiempo, responsabilidades similares durante la ejecución del PROSAT. |
| Condiciones para el primer desembolso: | Ninguna. |
| Adquisiciones y contrataciones: | La adquisición de bienes y servicios, y la selección y contratación de servicios de consultoría se realizarán de conformidad con la política y los procedimientos del Banco en materia de adquisiciones (documentos GN-2349-4 y GN-2350-4). |

Antecedentes y Justificación

- A.	Contexto general

  - La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), creada en 1991, es el organismo responsable de las iniciativas civiles de investigación y desarrollo emprendidas en Argentina para actividades espaciales. Su misión es diseñar, controlar y gestionar todas las operaciones y proyectos relativos a actividades espaciales en el país, aplicando la ciencia y tecnología espaciales con fines pacíficos. Con el Plan Nacional Espacial (PNE) de 1995-2006, la CONAE inició sus actividades espaciales, lanzando con éxito las siguientes tres misiones satélite, que alcanzaron sus órbitas entre 1996 y 2000: i) SAC-A: un pequeño satélite científico para investigación y desarrollo de astrofísica solar, lanzado en 1996; ii) SAC-B: un modelo técnico para la misión SAC-C, lanzado en 1998, y iii) SAC-C: el primer satélite argentino de observación terrestre, lanzado en 2000 y todavía operativo, como parte de la Constelación Matutina, junto a los satélites de Landsat 7, EO1 y Terra de la NASA.

  - En el marco del Plan Nacional Espacial, la CONAE prevé aumentar su cartera de misiones satelitales de observación terrestre a través de los siguientes proyectos: i) Aquarius/SAC-D, integrado por un vehículo espacial (SAC-D) fabricado por la CONAE y el instrumento Aquarius de la NASA (valorado en más de US$200 millones), que proporcionará información sobre la circulación oceánica y sus efectos en el clima de la Tierra (cuyo lanzamiento está previsto para 2008), y ii) varios satélites adicionales de la serie SAC en colaboración con socios del MERCOSUR. Otro tipo de misiones previstas, más avanzadas en relación con las tecnologías ópticas de la serie SAC, son las siguientes: i) SAOCOM, la primera plataforma espacial argentina equipada con un sensor radar de apertura sintética en banda L (cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2009), y ii) SARE, una misión satelital cuidadosamente estudiada (que se lanzará después de 2010).

  - La misión satelital SAOCOM se encuentra en el camino crítico para alcanzar el objetivo de la CONAE de llegar a ser un actor mundial en el ámbito de la observación terrestre, ya que constituye un paso importante en términos de acometer un proyecto más complejo y técnicamente más avanzado, que puede ayudar sensiblemente a la ciencia espacial argentina a acercarse a la frontera tecnológica mundial en este ámbito. La aplicación de datos de observación terrestre ha generado considerables beneficios en todo el mundo, al mejorar la productividad agrícola y permitir que se gestionen mejor los recursos naturales y se responda de un modo más eficaz a emergencias provocadas por desastres naturales, como terremotos o inundaciones. En este sentido, su potencial para Argentina y la región podría ser enorme. Asimismo, una misión de éxito generaría un conjunto de datos de radar de apertura sintética en banda L que podrían despertar gran interés a nivel internacional, más bien escaso en la actualidad, lo que aumentaría el atractivo de la CONAE para otras agencias espaciales en busca de colaboración.

  - SAOCOM es un sistema de vigilancia por satélite orientado a la supervisión y a aplicaciones medioambientales que incluyen la cartografía forestal, la evaluación y gestión de peligros sísmicos, la gestión del agua e inundaciones, y la gestión de recursos naturales. Incluye dos satélites de órbita baja situados en órbita polar (SAOCOM 1A & 1B), equipados con un radar de apertura sintética que opera en la banda L (longitud de onda de 23 cm). Ambos satélites tienen una vida útil de 5 años y están dotados de un instrumento de procesamiento de imágenes ópticas y de un transpondedor de retransmisión de datos que se utilizarán para recopilar mediciones obtenidas por sensores terrestres (por ejemplo, el nivel del agua) y transmitirlas a centros de control de operaciones. Dado que la CONAE y su principal contratista INVAP han logrado desarrollar y poner en funcionamiento tres satélites en el pasado, se prevé que la exitosa implementación del sistema SAOCOM permitirá a la CONAE, la comunidad científica nacional y la base industrial nacional del país seguir desarrollando su capacidad tecnológica e implementar aplicaciones con un alto potencial para generar beneficios económicos.

  - El Programa de Desarrollo de  Sistema Satelital y  Aplicaciones basadas en Observaciones Terrestres (PROSAT) (AR-L1017), para el que la CONAE ha solicitado financiamiento del Banco, abarca toda la gama de inversiones y actividades que serían necesarias para desarrollar, probar, construir, lanzar y poner en marcha los dos satélites SAOCOM, así como el financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo necesarias para concebir, desarrollar e implementar aplicaciones potenciales basadas en los datos generados por los satélites. La aprobación del Documento Conceptual del Proyecto (DCP) para esta operación está prevista para el primer trimestre de 2006, previa obtención de los resultados de una serie de actividades y estudios preliminares (evaluación económica, política de difusión de datos, elaboración de mecanismos de evaluación de los resultados, etc.).

- B.	El Programa - PROSAT

Estrategia y objetivos

  - La estrategia del Programa se basa en dos principios generales. En primer lugar, reforzar la capacidad de la CONAE para prestar servicios espaciales y gestionar efectivamente un complejo proyecto espacial de conformidad con las prácticas óptimas internacionales con miras a alcanzar sus objetivos económicos y científicos. Al objeto de lograr este objetivo sin incurrir en niveles de riesgo inaceptables, el Programa se propone asegurar un alto nivel de examen externo y conformidad con las prácticas y las metodologías empleadas por otras agencias espaciales establecidas. En segundo lugar, el Programa tiene por objeto facilitar un alto grado de preparación tecnológica a la comunidad de usuarios, así como a las instituciones e investigadores que estén en condiciones de desarrollar e implementar aplicaciones prácticas para la información generada por los satélites. A tales fines, el Programa financiará el desarrollo y la implementación de un conjunto de aplicaciones estratégicas de gran impacto, paralelamente al desarrollo de tecnología espacial relacionada con el diseño de prototipos, la construcción, la prueba y el lanzamiento de satélites. Con miras a aumentar al máximo su viabilidad, la selección de aplicaciones de gran impacto se basó en sus considerables beneficios económicos potenciales y en la existencia de la capacidad institucional para elaborar y poner en marcha planes de implementación bien definidos para cada aplicación (plan de acción, presupuestos, etc.) junto con los usuarios finales a medio plazo. Esto asegurará que, una vez sean operativos los satélites, existan una serie de aplicaciones que podrán utilizar rápidamente los nuevos datos que se generen. Asimismo, dado que la investigación y el desarrollo es, intrínsecamente, un proceso de exploración, y que su naturaleza suele conducir a la aparición de aplicaciones imprevistas que generan grandes beneficios, el Programa también pondrá en marcha un mecanismo para financiar las propuestas de investigación para el desarrollo y la implementación de nuevas aplicaciones, a través de anuncios de oportunidad especiales.

  - Teniendo en cuenta las características del Programa y el objetivo de contribuir al avance de las aplicaciones paralelamente al desarrollo de la tecnología espacial, la gestión de riesgos y la efectividad en el desarrollo se optimizarán estructurando la operación como un préstamo en función del desempeño (Performance Driven Loan - PDL), basado en el logro de fases de ingeniería estándar y de etapas importantes de revisión, así como en indicadores que midan el proceso de desarrollo de las aplicaciones y la preparación de los usuarios, tal como se define en una matriz de resultados que acordarán el Banco y la CONAE. Debido a la complejidad y a la naturaleza especializada del proyecto, la evaluación acerca de la consecución de niveles de parámetros de referencia, de conformidad con prácticas óptimas internacionales en tecnología espacial y con directrices específicas para las aplicaciones, se realizaría con la asistencia de un panel externo de expertos, integrado por especialistas procedentes de otras agencias espaciales.

  - En este contexto, y con arreglo a la política en materia de ciencia y tecnología y a la estrategia nacional de desarrollo del país, el objetivo a largo plazo del Programa es contribuir al incremento de la productividad y la sostenibilidad de la economía argentina, situando al país en un segmento tecnológico que pueda generar grandes beneficios socioeconómicos y otros beneficios indirectos en el futuro. Los objetivos específicos del Programa son los siguientes: i) reforzar la prestación de servicios espaciales y la capacidad científica y de ingeniería para diseñar, construir y poner en marcha con éxito un sistema avanzado de satélites de observación terrestre, dotado de un radar de apertura sintética en banda L; y ii) reforzar y consolidar las capacidades en un segmento tecnológico de observación terrestre, y conseguir desarrollar e implementar aplicaciones de gran impacto socioeconómico mediante la utilización de datos recopilados con el sistema SAOCOM.

Componentes

  - Los resultados previstos del Programa, en su modalidad de préstamo en función del desempeño, se alcanzarán a través de inversiones en tres componentes, a saber:

Segmento espacial: desarrollo, construcción, prueba, puesta en órbita y en funcionamiento de los satélites SAOCOM 1A y 1B

  - El objetivo de este componente es desarrollar, poner en órbita y en funcionamiento dos satélites de observación terrestre que puedan transmitir y recibir información a través de un radar de apertura sintética en banda L, así como un instrumento de procesamiento de imágenes ópticas y un transpondedor de retransmisión de datos. Para alcanzar este objetivo, el Programa financiará: i) la ingeniería detallada de los satélites; ii) la construcción de modelos de calificación, incluidos modelos estructurales y térmicos; iii) la construcción de modelos de vuelo; iv) la realización de pruebas ambientales; v) el lanzamiento, a través de una tercera parte, y el seguro de los dos satélites; y vi) la verificación operacional de los satélites. Para ello será necesario adquirir componentes eléctricos, materiales, equipos, programas informáticos, adaptaciones de la infraestructura existente, servicios de consultoría e ingeniería, y cobertura de seguro para el lanzamiento o los satélites.

Segmento terrestre: mejora de las estaciones terrestres y antenas para la recepción, el procesamiento y la difusión de datos

  - El objetivo de este componente es reforzar las capacidades existentes en las estaciones terrestres de la CONAE para que puedan cumplir debidamente los requisitos técnicos de los satélites SAOCOM. Las actividades que se financiarán son las siguientes: i) la mejora de los sistemas de recepción y transmisión de datos, incluidas la adquisición e instalación de sistemas de antenas; ii) ajustes en la infraestructura para el comando y control de los satélites; iii) el establecimiento de instalaciones de integración y pruebas; y iv) la contratación de servicios de operaciones. Esto supondrá la adquisición de equipos, sistemas y programas informáticos, modificaciones de la infraestructura y servicios de consultoría.

Segmento de aplicaciones y usuarios: conceptualización, desarrollo e implementación de aplicaciones

  - El objetivo de este componente es preparar mejor a la comunidad de usuarios y desarrollar e implementar una serie de aplicaciones de gran impacto socioeconómico (aplicaciones estratégicas de gran impacto y nuevas aplicaciones). Se financiarán las siguientes actividades: i) el lanzamiento de campañas de recopilación de datos generados por un radar de apertura sintética aerotransportado y terrestre; ii) el desarrollo y la implementación de aplicaciones estratégicas de gran impacto; iii) el desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en propuestas recibidas en respuesta a anuncios de oportunidad; y iv) la capacitación de usuarios y la realización de inversiones en instituciones, para pasar de los sistemas de vigilancia anteriores a información satelital. Ello supondrá financiar actividades de investigación, equipos, materiales, programas y equipos informáticos, servicios de consultoría y capacitación de recursos humanos.

Organismo ejecutor

  - El prestatario será la República Argentina, y el organismo ejecutor, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), entidad autónoma bajo la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La CONAE tiene una junta directiva, cuyo presidente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y sus operaciones corren a cargo de un director ejecutivo y técnico. La gestión de las operaciones cotidianas está en manos de cuatro unidades diferentes: relaciones institucionales; proyectos; gestión tecnológica; y planificación, administración y finanzas. El presupuesto de la CONAE para 2005 fue de US$17 millones, lo que representa un incremento del 87% frente al año anterior. Un equipo de proyecto interno asignado (equipo de proyecto de la misión SAOCOM), integrado por especialistas técnicos y administrativos de la CONAE, se encarga de todos los aspectos técnicos del diseño, la implementación y la gestión de la misión satelital SAOCOM.

- C.	La FAPEP

  - Justificación del proyecto y relación con el Programa

  - La estrategia del Programa y la adicionalidad del Banco se basan en el fortalecimiento de la capacidad de la CONAE para poner en marcha con éxito la misión satelital SAOCOM, y de la prestación de apoyo con el fin de aumentar la capacidad para desarrollar e implementar aplicaciones. En la fase actual de la elaboración del proyecto, podría iniciarse una serie de actividades para llevar adelante esos objetivos, de manera de aumentar la probabilidad de alcanzarlos, mitigar debidamente los riesgos conexos, finalizar la preparación del proyecto y, por último, poner en marcha el proyecto de un modo más eficaz y oportuno.

  - En este contexto, las acciones propuestas para la FAPEP tienen por objeto impulsar el desarrollo de aplicaciones para los datos que generarán los satélites, paralelamente al desarrollo de tecnología espacial, en actividades relativas a la campaña de recopilación de datos generados por el radar de apertura sintética aerotransportado, el desarrollo de las aplicaciones estratégicas de gran impacto seleccionadas, la validación de datos y el desarrollo de capacidades en la comunidad de usuarios. Esto asegurará que para el momento en que entren en funcionamiento los satélites (en la segunda mitad del calendario de ejecución del Programa), haya una serie de aplicaciones y usuarios que puedan utilizar los nuevos datos. Asimismo, la FAPEP tiene por objeto reforzar el equipo de proyecto de la misión SAOCOM existente de la CONAE, los sistemas y los procedimientos organizacionales con miras a concluir el diseño y el inicio del proyecto de conformidad con las prácticas óptimas internacionales, cumplir las condiciones para el primer desembolso que se incluirán en la matriz de resultados definitiva del PROSAT, y establecer una base que ayudará a la CONAE a hacer frente a los desafíos institucionales y administrativos del proyecto.

Objetivos y estructura

  - El objetivo de esta FAPEP es apoyar a la CONAE y reforzar su capacidad para: i) finalizar la preparación del Programa propuesto (AR-L1017) y facilitar su inicio; y ii) llevar adelante el desarrollo y la implementación de aplicaciones de datos satelitales, así como el nivel de preparación de los usuarios. Esta FAPEP desarrollará actividades coherentes con los principales objetivos de PROSAT, reforzando la capacidad científica para diseñar, crear y poner en marcha satélites avanzados de observación terrestre, y promoviendo las capacidades existentes en un segmento tecnológico de observación terrestre para desarrollar e implementar aplicaciones estratégicas. Para alcanzar este objetivo, la FAPEP tendrá dos componentes:

Conclusión de la preparación y el inicio del proyecto  (US$363.000)

  - El objetivo de este componente es concluir la preparación del Programa propuesto (AR-L1017) y facilitar su inicio eficiente y oportuno, de modo de reducir los riesgos al mínimo. A tales fines, se apoyarán las siguientes actividades:

    - Recursos humanos para fortalecer el equipo de proyecto de la misión SAOCOM: se contratarán a los siguientes especialistas (véase en el Anexo III los términos de referencia): i) un coordinador administrativo general para que gestione todas las actividades relacionadas con esta FAPEP y con el fortalecimiento administrativo de la CONAE para la ejecución del proyecto; ii) un especialista en administración que se encargue de los aspectos de la FAPEP relacionados con adquisiciones y contrataciones, y que desarrolle y mejore procedimientos y sistemas para la ejecución del proyecto; iii) un especialista en análisis económico y en evaluación y seguimiento de proyectos que coordine el diseño de los planes de implementación de aplicaciones estratégicas de gran impacto y cree procesos internos y sistemas para la supervisión y evaluación del Programa; y iv) consultorías a corto plazo para actividades de fortalecimiento institucional, basadas en los resultados del sistema de evaluación de la capacidad institucional del Banco, tal como se refleja en el plan de fortalecimiento institucional consiguiente.

    - Participación del Panel Externo de Expertos en etapas importantes de revisión: la FAPEP financiará los costos logísticos (viáticos, vuelos, material de oficina) relacionados con la participación del panel externo de expertos en la revisión de los requisitos del sistema y la revisión crítica del diseño de la misión SAOCOM, incluido el segmento de aplicaciones y usuarios, como medio para asegurar que se empleen prácticas óptimas en el diseño y la implementación del Programa y que se cumplan las condiciones para el primer desembolso que se incluirán en la matriz de resultados.

    - Programas informáticos técnicos para el diseño detallado de satélites y la gestión de riegos: se adquirirán paquetes de programas informáticos sumamente especializados, necesarios para las fases de prototipo y de diseño final de los satélites, en particular: i) programas informáticos de simulación electromagnética para diseño de antenas; ii) herramientas informáticas de diseño asistido por computadora para ingeniería detallada, diseño mecánico y cálculo de estructuras; y iii) programas informáticos basados en modelos de elementos finitos para la generación de modelos matemáticos y la validación de diseños mecánicos.

Desarrollo e implementación de aplicaciones (US$1.062.000)

  - El objetivo de este componente es impulsar el desarrollo y la implementación de aplicaciones de datos satelitales, así como el nivel de preparación de los usuarios. El plazo previsto para el desarrollo y la implementación de las aplicaciones de satélites abarca entre 2005 hasta la conclusión de la fase operacional de los satélites, prevista para 2015. Este plazo incluye cinco fases, con la siguiente duración: definición (seis meses), diseño (cuatro a nueve meses), desarrollo (uno a cinco años), fase preoperacional (un año) y fase operacional (siete años). Habida cuenta del tiempo disponible para la ejecución de la presente FAPEP, este componente contribuirá al lanzamiento y el desarrollo de las dos primeras fases, mediante el financiamiento de las siguientes actividades:

    - Definición técnica y diseño de aplicaciones estratégicas de gran impacto: se contratarán a los siguientes especialistas para que ayuden a desarrollar e implementar las tres aplicaciones estratégicas de gran impacto seleccionadas,  en colaboración con los equipos de proyecto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional del Agua (INA) y con posibles usuarios finales: i) tres consultores superiores (uno por cada aplicación estratégica) para que gestionen todos los aspectos de las fases de definición y diseño del plan de implementación de cada aplicación; y ii) tres consultores principales (uno por cada aplicación estratégica) para que apoyen el diseño y el desarrollo del Programa informático y de las herramientas de gestión de datos que se necesiten para cada aplicación. También se proporcionarán material básico de oficina y sistemas informáticos a cada uno de los consultores e instituciones asociadas. En el Anexo III figuran los términos de referencia detallados para cada una de esas consultorías.

    - Creación de campañas en el terreno para la validación de datos: paralelamente a la campaña del radar de apertura sintética aerotransportado que lanzará la CONAE, la FAPEP financiará las campañas en el terreno para la validación de los datos potenciales generados por los satélites SAOCOM (poniendo énfasis en las aplicaciones estratégicas), que incluirán las siguientes actividades: i) la instalación de estaciones meteorológicas automáticas en diferentes lugares geográficos con el fin de recopilar parámetros de interés necesarios para el proceso de validación, tanto durante la campaña del radar de apertura sintética aerotransportado como durante el ciclo de vida útil de los satélites; ii) la adquisición de paquetes de programas informáticos técnicos para el procesamiento de imágenes satelitales y el desarrollo de aplicaciones (cuatro paquetes de programas informáticos complementarios para el procesamiento de datos y el desarrollo de sistemas de información geográfica); iii) la adquisición de imágenes satelitales complementarias de alta resolución para apoyar el desarrollo de aplicaciones de radares de apertura sintética; y iv) material básico y costos logísticos para lanzar las campañas en el terreno y calibrar las estaciones meteorológicas automáticas.

    - Capacitación de usuarios y especialistas en el desarrollo de aplicaciones: se financiará una serie de cursos de capacitación intensivos que abarquen los siguientes temas: i) fundamentos de información de radares de apertura sintética y sus aplicaciones, para usuarios finales, instituciones asociadas y personas a cargo del desarrollo de aplicaciones; y ii) aplicaciones avanzadas y usos de la información de radares de apertura sintética (aplicaciones estratégicas de gran impacto y nuevas aplicaciones) para instituciones asociadas y personas encargadas del desarrollo de aplicaciones. Los términos de referencia de los cursos de capacitación figuran en el Anexo III.

Resultados y beneficios

  - Como resultado de la FAPEP, se prevé que: i) se dispondrá de los elementos necesarios para que el PROSAT (AR-L1017) cumpla las condiciones para el primer desembolso, tal como se define en la matriz de resultados; ii) se pondrán en marcha las actividades de fortalecimiento institucional necesarias para asegurar el inicio oportuno del proyecto y su ejecución eficaz; iii) se establecerá un grupo principal dentro del equipo de proyecto de la misión SAOCOM de la CONAE para brindar respaldo administrativo durante la ejecución del Programa; iv) se lanzarán campañas de validación y del radar de apertura sintética aerotransportado; y v) se concluirán los planes de implementación de tres aplicaciones estratégicas de gran impacto, y se iniciarán su desarrollo y ejecución.  A su vez, todas estas actividades contribuirán a incrementar la probabilidad de obtener los considerables beneficios socioeconómicos potenciales del Programa, de modo que también se reduzca el riesgo técnico y de desarrollo del proyecto, tanto para la CONAE como para el Banco.

Presupuesto

  - La operación se financiará con recursos del Capital Ordinario del Banco, mediante la Línea de Crédito Rotatorio para Argentina FAPEP/003-AR, cuyo reembolso se efectuará con el primer desembolso del Programa (AR-L1017). Esta solicitud cumple las directrices de la línea de crédito rotatorio, que financia operaciones de cooperación técnica reembolsable para la preparación de proyectos incluidos en los planes con el país prestatario.

| - Cuadro 1. Costo y financiamiento (en US$) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Rubros | - Costo total | - % |
| - 1. Conclusión de la preparación y el lanzamiento del proyecto | - 363.000 | - 25% |
| - Recursos humanos para reforzar el equipo de proyecto de la misión SAOCOM | - 146.000 | - 11% |
| - Participación del panel externo de expertos en etapas importantes de revisión | - 40.000 | - 3% |
| - Programas informáticos técnicos para el diseño detallado de satélites y la gestión de riesgos | - 177.000 | - 12% |
| - 2. Desarrollo e implementación de aplicaciones | - 1.062.000 | - 70% |
| - Definición técnica y diseño de aplicaciones estratégicas de gran impacto | - 244.000 | - 16% |
| - Desarrollo de campañas en el terreno para la validación de datos | - 793.000 | - 52% |
| - Capacitación de usuarios y especialistas en el desarrollo de aplicaciones | - 25.000 | - 2% |
| - 3. Imprevistos | - 75.000 | - 5% |
| - TOTAL | - 1.500.000 | - 100% |

Los sensores radar de apertura sintética y las aplicaciones potenciales de los datos resultantes tienen grandes ventajas en comparación con instrumentos ópticos por diversos motivos: i) pueden medirse diferentes parámetros físicos debido a la interacción de la radiación de microondas con los materiales de la superficie (por ejemplo, el contenido de humedad); ii) el sensor genera su propia energía, por lo que no depende de la luz del sol reflejada y, en consecuencia, permite que se realicen mediciones en cualquier momento del día o de la noche; y iii) las nubes son “invisibles” en las longitudes de onda utilizadas, por lo que pueden recopilarse datos a través de la nubosidad.

Las tres aplicaciones seleccionadas como aplicaciones estratégicas de gran impacto son: i) mapas de la humedad del suelo y de la vegetación para prevenir agentes bióticos en la agricultura, que se elaborarán junto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); ii) mapas de la humedad del suelo y de la vegetación para la siembra y la fertilización, también en colaboración con el INTA, y iii) gestión de riesgos y de emergencias hidrológicas, con el Instituto Nacional del Agua (INA).

Un radar de apertura sintética aerotransportado es una versión modificada del radar de apertura sintética en banda L del satélite, transportado en un avión. Prevé la recopilación de datos en áreas designadas por usuarios potenciales, para que puedan validar la utilidad de los datos y contribuir al proceso de desarrollo de aplicaciones operacionales.

La validación de productos geofísicos se define como el proceso de evaluar, a través de medios independientes, la calidad de los datos generados por el sistema. Es necesario lanzar campañas en el terreno para recopilar las medidas independientes de la cantidad de información que reviste interés en lugares de prueba seleccionados, que puedan utilizarse entonces como datos de referencia en el proceso de validación. Durante la campaña en el terreno, también pueden recopilarse otros datos para usarlos como datos de entrada en algunos de los algoritmos y procesos de las tareas de desarrollo de aplicaciones.

El Banco ha contratado a un experto independiente para evaluar la capacidad institucional de la CONAE en materia de ejecución de proyectos (con arreglo a la metodología sistema de evaluación de la capacidad institucional del Banco) y proponer medidas para mejorar sus capacidades. Esta consultoría se concluirá durante el primer trimestre de 2006.

6	La fase de definición incluye: i) planificación de las actividades principales; ii) requisitos y especificaciones; iii) definición de la arquitectura, iv) especificaciones de las interfaces; v) elementos a entregar; vi) organización de proyectos; y vii) definición de productos. La fase de diseño incluye la especificación detallada de las principales actividades propuestas en la fase de definición, y también actividades relacionadas con el desarrollo de planes de calibración y validación. La CONAE ha logrado grandes avances en la fase de definición y algunos avances en la fase de diseño de los planes de implementación de las aplicaciones estratégicas de gran impacto. Los aspectos técnicos de las campañas en el terreno para la calibración y validación de datos (especificaciones sobre el equipo, requisitos con respecto a programas informáticos, necesidades en materia de procesamiento de imágenes, etc.) también se encuentran en una fase bastante avanzada de la definición. Véase el plan de desarrollo de aplicaciones.