leg/opr1/idbdocs#821837

## ANEXO I

- Memorando de Apoyo para la Preparación y Ejecución de Proyectos (MAPEP)

- Argentina

- Resumen Ejecutivo

| Número del proyecto: | AR-L1034 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestatario: | República Argentina |  |  |
| Organismo Nacional: | Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios |  |  |
| Organismo ejecutor: | Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSa) |  |  |
| Monto y fuente: | Banco: Fondo: Moneda: | US$ 180.000 de la Línea de Crédito FAPEP-3/LC-AR. Capital Ordinario US dólares de la Facilidad Unimonetaria |  |
| Términos y Condiciones: | Plazo de Ejecución: |  | 10 meses |
|  | Plazo de Desembolso: |  | 12 meses |
|  | Recuperación inmediata al declararse elegible para desembolsos el préstamo para el Programa de Agua y Saneamiento (AR-L1031). |  |  |
| Objetivo: | El objetivo de este financiamiento es apoyar al ENOHSa para: (i) llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación, desarrollo y puesta en marcha de la ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento, (AR-L1031); (ii) relevar y asistir a las Unidades Ejecutoras Provinciales en su rol de Subejecutores del Programa. |  |  |
| Descripción: | Las actividades comprendidas dentro de esta operación incluyen: (i) preparación, desarrollo y puesta en marcha de la ejecución; (ii) apoyo a las capacidades de los Subejecutores; (iii) elaboración de un sistema financiero, y (iv) inversiones en equipamiento y gastos corrientes. |  |  |
| Beneficios: | Esta operación permitirá al ENOHSa anticipar la preparación del programa AR-L1031 y al mismo tiempo preparar los cuadros técnicos del organismo y aquellos a nivel provincial en las UEP para la ejecución de dicho programa. |  |  |
| Riesgos: | No hay |  |  |
| Condiciones contractuales especiales: | No hay |  |  |
| Estrategia del Banco en el país: | La estrategia del Banco con Argentina (2004-2008) tiene como objetivo principal apoyar al país para alcanzar un crecimiento sostenible y más equitativo. La estrategia para este periodo propone concentrar la acción del Banco en las siguientes áreas: (i) fortalecimiento institucional para una mejor gobernabilidad y sostenibilidad fiscal; (ii) fortalecimiento del entorno para el crecimiento de las inversiones y de la productividad, incrementando la competitividad del país, y (iii) reducción de la pobreza, la preconstitución del capital humano y la promoción de un desarrollo social sostenible e influyente. El programa propuesto es coherente con la estrategia del Banco pues responde al tercer objetivo mencionado anteriormente. |  |  |
| Adquisiciones: | Las contrataciones de servicios de consultorías y la adquisición de bienes serán ejecutadas de acuerdo con las normas estipuladas por el Banco. |  |  |

- Características básicas del Programa

- A.	Antecedentes

  - Desde su creación en el año 1964 el Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento – SNAP – luego transformado en el Consejo Federal de Agua Potable y Saneamiento – CoFAPyS – y su sucesor el actual Ente Nacional de Obras Hídricas de  Saneamiento – ENOHSa -, ha venido ejecutando diversos Programas destinados a aumentar la cobertura de los servicios de agua potable y desagües cloacales en todo el país.

  - Los primeros Programas con aportes de la Nación Argentina, las Provincias y financiamiento del BID fueron destinados, en las décadas del 70 y 80, a la ejecución de obras de agua potable, quedando a cargo de la operación del servicio entidades cooperativas que, además de cubrir los costos de operación y mantenimiento del servicio, asumían la amortización del préstamo del BID.

  - En los 90, con la participación del BID y BIRF, los recursos financieros externos se orientaron a fortalecer la capacidad operativa de los prestadores con el fin de obtener servicios de agua potable y alcantarillado cloacal seguros y rentables. Hacia mediados de los 90 y, a fin de atender toda la gama de demanda, el ENOHSa crea nuevos productos financieros de fuente interna, tesoro nacional y recursos propios, formulando programas para obras menores y subsidios para áreas carenciadas.

  - Con la VI, y última etapa ejecutada, el Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento, además de financiar obras de provisión de agua potable y desagües cloacales, destinó recursos financieros para la elaboración de proyectos técnicos que serían ejecutados en una próxima etapa, cuya gestión ha sido iniciada con el nombre de  Programa de Agua Potable y Saneamiento, VII  Etapa.

  - Actualmente, con transferencias del tesoro nacional, el ENOHSa ejecuta obras de gran envergadura de agua potable y desagües cloacales en distintas  localidades y centros urbanos del país en lo que se ha dado en llamar “proyectos especiales”. Con la misma fuente de recursos y bajo el nombre de Programa Agua + Trabajo, que integra a los beneficiarios de planes sociales en cooperativas de trabajo, el ENOHSa ejecuta ampliaciones de redes de agua potable en el conurbano bonaerense y otras localidades del país.

  - El Programa de Agua Potable y Saneamiento (AR-L1031) financiará parcialmente obras para incrementar los índices de cobertura a nivel país de los servicios de provisión de agua potable y/o desagües cloacales, particularmente a los sectores alejados de los centros urbanos, disminuyendo la incidencia de enfermedades de transmisión hídrica; contribuirá a la preservación ambiental sustentable, mediante la realización de obras que reduzcan los riesgos de contaminación de los cursos de agua superficiales y subterráneos; reactivará las microeconomías regionales mediante la ejecución de obras públicas, contribuyendo al desarrollo y reactivación de la pequeña y mediana empresa y la generación de nuevos puestos de trabajo. Esta operación forma parte del programa oficial de préstamos del Banco con la República Argentina.

- B.	El Programa

  - Objetivo

  - Incentivar las inversiones en infraestructura del sector saneamiento ejecutando obras de provisión de agua potable y/o desagües cloacales en localidades del país sin límite de población. Como objetivos específicos se señalan:

a.	Mejorar la calidad de vida de la población proveyendo servicios básicos con cantidad y calidad suficientes, disminuyendo la incidencia de enfermedades de origen hídrico.

b.	Incrementar los índices de cobertura a nivel país de personas sin acceso a los servicios de provisión de agua potable y/o desagües cloacales, particularmente a los sectores alejados de los centros urbanos.

c.	Contribuir a la preservación ambiental sustentable, mediante la realización de obras que reduzcan los riesgos de contaminación de los cursos superficiales y subterráneos.

d.	Fortalecer institucionalmente al Ejecutor ENOHSa  y a los Subejecutores provinciales o UEPs. Financiar la elaboración de nuevos proyectos de provisión de agua potable y desagües cloacales.

  - Descripción

  - Para alcanzar los objetivos propuestos se ha previsto ejecutar el conjunto de actividades y obras que se describen a continuación:

a.	Consultoría para: (i) preparar estudios y diseños adicionales a los de la muestra representativa; (ii) actualizar las normas nacionales de agua potable y cloacas; (iii) efectuar el control ambiental de los proyectos y la primera fase de la evaluación ex-post del programa.

b.	Supervisión de la construcción de las obras.

c.	Obras civiles, que incluiría la construcción o ampliación de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario o sistemas no convencionales de saneamiento.

d.	Adquisición de terrenos y servidumbres.

e.	Apoyo técnico y capacitación, incluyendo el fortalecimiento institucional de las entidades prestadoras de los servicios y del organismo provincial con responsabilidad de planificar, definir las políticas y normativa del sector.

f.	De educación sanitaria y ambiental, incluyendo la promoción comunitaria.

- C.	Prestatario y Organismo Ejecutor

  - El Prestatario sería la Nación Argentina y el ejecutor el Ente Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento (ENOHSa). ENOHSa, traspasaría los recursos del financiamiento externo a las entidades prestadoras de los servicios a través de las respectivas Provincias, para la ejecución de las obras de agua potable y saneamiento.  El traspaso de los recursos se efectuaría en los mismos términos y condiciones estipulados en los contratos de préstamo con el Banco.

- Justificación de la FAPEP

  - La estructura organizativa vigente del ENOHSa establece Unidades Coordinadoras por Programa con un máximo de 2 personas (Coordinador y Secretaria administrativa), debiendo llevar adelante la gestión necesaria para la ejecución de sus respectivos programas con el apoyo de las áreas específicas de la organización. Actualmente el ENOHSa amplió sus objetivos y funciones por lo que éstas áreas resultan insuficientes para la prestación eficiente de todos los servicios que las Unidades Coordinadoras requieren en su ejecución. Por esta razón es conveniente fortalecer la Unidad Coordinadora de la nueva operatoria, proveyéndole la autosuficiencia necesaria para que las áreas del ENOHSa se limiten a dar apoyo administrativo, normativo y de experiencia en la gestión.

  - Para la preparación, formulación y puesta en marcha del Programa de Agua Potable y Saneamiento, VII  Etapa, se requiere financiar las tareas y actividades correspondientes que deberán desarrollar un equipo de trabajo integrado a la Unidad Coordinadora de dicho Programa que permita disminuir los riesgos de obstáculos que impidan el inicio oportuno y la fluida ejecución inicial de esta nueva operatoria.

  - Este apoyo permitirá financiar los recursos humanos, equipamiento y gastos corrientes (viáticos y traslado) que se requieran para fortalecer la Unidad Coordinadora en la preparación de la primera operación individual bajo la modalidad CCLIP, la actualización y evaluación de los proyectos, el relevamiento institucional de los Subejecutores y sus necesidades de fortalecimiento y el desarrollo de la planificación del sector a mediano y largo plazo en las que se inscribirán las sucesivas operaciones del CCLIP.

- Objetivo y relación con el programa AR-L1031

- D.	Objetivo

  - El objetivo de este financiamiento es apoyar al ENOHSa para: (i) llevar a cabo las actividades necesarias para la preparación, desarrollo y puesta en marcha de la ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento, (AR-L1031); (ii) relevar y asistir a las Unidades Ejecutoras Provinciales en su rol de Subejecutores del Programa.

- E.	Actividades

  - Para lograr el objetivo arriba indicado, la operación comprende cuatro actividades, las cuales son consistentes con los objetivos y alcance del Programa AR-L1031. Estas actividades son:

  - Preparación, desarrollo y puesta en marcha de la ejecución:

  - En esta actividad se realizarán estudios para:

a.	Comprobar in-situ, en una muestra de proyectos ejecutivos, el comportamiento de los porcentajes de financiamiento propuestos en la Matriz de Asignación, planteando los ajustes que correspondieran. Los alcances de este trabajo y metodología para dicha verificación se expresan en el anexo “Términos de Referencia del Consultor Especialista en Análisis de Productos Financieros”.

b.	Desarrollar un Plan Estratégico para la ejecución del Programa, identificando indicadores de gestión y herramientas que permitan la corrección a tiempo de los desvíos que se produzcan. Diseñar mecanismos de supervisión y control de las operaciones.

c.	Revisión y actualización técnica, económica y ambiental de los proyectos que componen la cartera del Programa, actualización de los costos y Presupuestos de las obras y sus precios unitarios, adaptación de los procedimientos de adquisiciones a las nuevas políticas del BID y completar las evaluaciones de estos proyectos desde el punto de vista económico, financiero e institucional con las metodologías que se acuerden con el Banco. Evaluar en todos los aspectos la factibilidad de los nuevos proyectos que presenten los Subejecutores para ser financiados con recursos del Programa. Diseñar una base de datos de los costos que integran una obra tipo de Agua Potable y Desagües Cloacales. Diseñar un plan específico para el control y la supervisión in situ de las obras que se ejecuten.

d.	Elaborar el Reglamento Operativo, Marco Lógico, Plan de Adquisiciones y toda otra documentación necesaria para la preparación y aprobación del programa AR-L1031. Diagramar el circuito de gestión de la operación (flujo grama);

e.	Efectuar talleres regionales para la difusión de la operatoria, sus componentes y condiciones para el acceso y la ejecución.

  - Apoyo a las capacidades de los Subejecutores

  - En esta actividad se realizaran los estudios para:

a.	Elaborar, desde el punto de vista legal, normativo y organizativo, un diagnóstico institucional de las 11 Unidades Ejecutoras Provinciales –UEPs- que presentaron listas de obras para su financiamiento (Buenos Aires, Córdoba, Chaco, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, Santa Fé, Sgo. del Estero y Tucumán).

b.	Identificar los componentes de Fortalecimiento Institucional para cada UEPs, destinado a mejorar sus capacidades organizativas, de recursos humanos, planificación, administración y ejecución del Programa. La ejecución de dichos componentes de fortalecimiento serían financiados con la categoría de inversión  que se prevea en el nuevo programa.

c.	Asistir, a las 11 UEPs preseleccionadas y a las que se vayan incorporando al Programa, en la elaboración de un diagnóstico de la situación del sector saneamiento en su provincia y en la formulación de los planes directores que permitan planificar las inversiones en el mediano y largo plazo que integrarán cada una de las operaciones individuales que componen la línea de crédito (CCLIP).

  - Elaboración de un sistema financiero:

  - En esta actividad se realizarán estudios para:

a.	Preparar una base de datos de las principales características técnicas de los proyectos que permita su clasificación rápida y segura, y un sistema del seguimiento de la gestión de los proyectos sobre la base del flujo grama.

b.	Adaptar el sistema de certificaciones de ENOHSa de manera que permita obtener el avance físico y financiero actualizado de las obras con aviso de alerta temprano de los desvíos que se produzcan.

c.	Preparar un sistema informático para la administración financiera por proyecto de los fondos que se transfieran a los Subejecutores en las distintas variables previstas.

  - Inversiones en equipamiento y gastos corrientes

  - Serán financiados con la FAPEP:

a.	6 computadoras de escritorio, 3 notebooks, 2 impresoras multifunción, 1 máquina fotográfica digital y 1 fax, con sus correspondientes software.

b.	Gastos corrientes (pasajes, traslados y viáticos) de las comisiones que realicen los integrantes del equipo de consultores para operaciones in situ.

c.	Costo de las encuestas que deberá realizarse para la medición del ingreso de los hogares en una muestra de unos 10 proyectos, a fin de verificar la Matriz de Asignación de los recursos.

- F.	Resultados

  - Como resultado de la FAPEP se espera alcanzar dos resultados. Primero, facilitar la puesta en marcha del Programa AR-L1031 antes del primer desembolso, brindando apoyo al ENOHSa en la preparación de los estudios y en el fortalecimiento de las entidades subejecutoras provinciales de dicho Programa. Segundo, implantar en el Organismo Ejecutor un sistema de medición y seguimiento del desempeño eficaz, seguro y creíble que permita una ejecución satisfactoria del AR-L1031 como primer préstamo de la línea CCLIP.

- Beneficiarios

  - Esta operación permitirá al ENOHSa anticipar la preparación del programa AR-L1031 y al mismo tiempo preparar los cuadros técnicos del organismo y aquellos a nivel provincial en las UEP para la ejecución de dicho programa.

  - Con la ejecución del programa AR-L1031 se espera beneficiar a alrededor de 900,000 habitantes, mediante la ampliación, optimización y construcción de 40 obras de agua potable y 110 de desagües cloacales. El impacto en el sector para todo el país significa dotar de agua potable a alrededor de 500.000 habitantes que equivalen a 6,0% de los habitantes no abastecidos y a 450.000 habitantes sin servicio de recolección y tratamiento de sus excretas, lo que significa alrededor del 3% de la población sin servicio domiciliario, a la vez que contribuirá a mitigar la contaminación de los recursos hídricos en el área del proyecto.

  - Por la ejecución del total de las obras del programa AR-L1031 se estima la generación de unos 4,000 puestos de trabajo directo y aproximadamente 1,500 indirectos. Desde el punto de vista institucional habrá una descentralización en la administración ya que, en la mayoría de los casos, la concesión para la operación del servicio se otorgará a Cooperativas de Servicios Públicos o Juntas Vecinales de fuerte participación comunitaria.

- Costo, financiamiento y ejecución del proyecto

- G.	Costo y financiamiento

  - El costo de la FAPEP individual propuesta es de US$180.000 y será financiado con cargo a la Línea Rotatoria de Crédito Condicional para Argentina FAPEP-3/LC-AR.. Los recursos serán repagados con el primer desembolso del préstamo del Programa AR-L1031. El Anexo I incluye la solicitud oficial de financiamiento formulada por el País a través del Ministerio de Economía y Producción. El presupuesto detallado de la operación se presenta en el siguiente cuadro:

  - Los costos se han agrupado de la siguiente manera: (i) el ítem 1 incluye el dinero para contratar los consultores individuales que elaborarán los estudios y realizarán las actividades antes mencionadas; (ii) los ítems 2, 3 y 4 incluyen los gastos para pasajes y viáticos de los consultores en sus viajes a campo para realizar las actividades señaladas en los respectivos ítems y en el caso del ítem 3 incluye también los costos de las encuestas que será necesario realizar; y (iii) el ítem 5 incluye la compra del equipo de informática.

- H.	Esquema de ejecución

  - El Organismo Ejecutor de la FAPEP será el ENOHSa. El Anexo II incluye un borrador de la Carta Acuerdo.

  - La ejecución del Programa AR-L1031 será llevada a cabo también por el ENOHSa, ente descentralizado con autonomía administrativo-financiera con responsabilidad funcional sobre la gestión de proyectos con financiamiento internacional. El ENOHSa tendrá la responsabilidad sobre la coordinación y supervisión general de las actividades de la operación AR-L1031 propuesta. Específicamente, dicha unidad verificará la elegibilidad de los proyectos propuestos, mantendrá registros contables y financieros adecuados que permitan distinguir el uso de los recursos del financiamiento y preparará las solicitudes de desembolso con la correspondiente justificación de gastos elegibles. Las UEPs efectuarán, al nivel de la provincia, los concursos públicos y licitaciones, así como realizarán las contrataciones, pagos pertinentes y supervisión técnica de las obras y contratos.

- I.	Mecanismo de ejecución de las actividades de la FAPEP

  - Ejecución de la FAPEP

  - El ENOHSa contratará un grupo de consultores individuales que realizarán las labores de actualización de proyectos, relevamiento y apoyo a la capacidad de las UEPs y elaboración del sistema financiero para ejecución del programa AR-L1031. Para la realización de estas labores los consultores necesitaran de material y equipos de apoyo, como asimismo de recursos para la realización de visitas de campo.

  - Sistema de seguimiento y evaluación

  - Las actividades se desarrollarán según términos de referencia preparados por el ENOHSa, los cuales contarán con la no-objeción del Banco. La contratación de los servicios de consultoría y adquisición de bienes y servicios relacionados se llevará a cabo siguiendo las normas y procedimientos del Banco, y se utilizarán los métodos de evaluación de ofertas que constan en los Documentos GN-2349-7 y GN-2350-7.

- J.	Período de ejecución

  - El período de ejecución será de 10 meses a partir de la entrada en vigencia de la Carta de Entendimiento, con un período máximo de 12 meses para el desembolso de los recursos. Este período es consistente con el plan de acción tentativo del Programa AR-L1031 acordado con el Gobierno y que se presenta en el cuadro siguiente.

| - PLAN DE ACCIÓN – AR-L1031 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Misión de Análisis | - Comité de Préstamo | - Aprobación |
| - Enero 2007 | - Febrero 2007 | - Marzo 2007 |

- K.	Auditoría

Una auditoria externa al ENOHSa se realizará a través de una firma de auditores independientes aceptable al Banco, siguiendo las políticas y procedimientos para su contratación plasmadas en el documento AF-200. Esta auditoria externa tendrá un carácter financiero y operacional, a fin de asegurar que los recursos de la FAPEP se hayan destinado al financiamiento de los gastos elegibles que son necesarios para la obtención de los resultados previstos, contemplándose para ello la revisión ex-post de toda la documentación de soporte de los desembolsos por tramos de financiamiento. El financiamiento de esta auditoria también está considerado en los gastos elegibles de la operación propuesta AR-L1031.