LEG/OPR1/IDBDOCS: 805805

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Infraestructura Hídrica: Programa de Desarrollo de las Provincias del Norte Grande

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del Programa es contribuir al desarrollo económico sostenible y a elevar el nivel de vida de la población de las provincias del Norte Grande de Argentina. El propósito del Programa es el de propiciar una mayor actividad productiva y bienestar social de dicha población, mediante el aprovechamiento ambientalmente sostenible de los recursos hídricos, en las provincias de Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y Chaco.

II.	Descripción

2.01	El Programa consiste en un conjunto de obras múltiples, distribuidas en los siguientes componentes: (a) Infraestructura hidráulica productiva; (b) Sistemas de Agua Potable y Saneamiento; y (c) Fortalecimiento Operacional  e Institucional.

1.	Infraestructura hidráulica productiva

2.02	Este componente dotará a las Provincias del Norte Grande de infraestructura hidráulica para riego,  con el objeto de mejorar la productividad de las actividades agropecuarias e industriales de la región y proteger o recuperar áreas vulnerables a la ocurrencia de inundaciones. Durante la etapa de preparación del Programa se analizaron los siguientes proyectos: (a) Dique Derivador Tuhama en Santiago del Estero; (b) Aprovechamiento Hidráulico El Shincal en Catamarca; y (c) Canal de Drenaje Los Puestos en Tucumán. Estas obras se licitarían durante los primeros 18 meses de ejecución del Programa. Además de estos proyectos, los siguientes proyectos fueron presentados formalmente por las provincias  y deberían ser preparados a nivel ejecutivo  durante los primeros 24 meses de ejecución del Programa: Dique los Molinos y Canal Intervalles en  Jujuy; Dique Potrero-Las Tablas en Tucumán.

2.	Sistemas de agua potable y cloacas

2.03	Este componente pretende ampliar la cobertura, especialmente para usuarios de bajos ingresos, de los servicios de agua potable y cloacas, mediante inversiones en obras para la implantación, adecuación y/o ampliación de sistemas de abastecimiento de agua potable y sistemas de  recolección y tratamiento de aguas servidas. Durante la preparación del programa fueron analizados los siguientes proyectos: (a) Acueducto Resistencia-Colonia Benítez-Margarita Belén en Chaco; y (b) Red cloacal y planta de tratamiento en los departamentos Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo en Catamarca. Se espera que estas obras se liciten durante los primeros 18 meses de ejecución del Programa.

2.04	La lista de proyectos potencialmente elegibles para el Programa, presentados formalmente por los gobiernos provinciales a consideración del gobierno nacional incluye los siguientes: (a) Acueducto de Planta Potabilizadora a Quebrada Moreira en Catamarca; (b) Ampliación Planta Potabilizadora Barranqueras; (c) Cañería de Impulsión de Agua Cruda Río Paraguay-La Leonesa-Las Palmas; (d) Planta Potabilizadora y Cañería de Impulsión Agua Cruda Río Bermejo-Pampa del Indio-Presidencia Roca; (e) Ampliación de Agua Potable en el Gran Resistencia; (f) Desagües Cloacales de Las Breñas; y (g) Desagües Cloacales de Tres Isletas. Con excepción del primero todos los demás serían en Chaco.

3.	Fortalecimiento operacional e institucional

2.05	Este componente incluye: (a) la creación y/o fortalecimiento de las organizaciones encargadas de la operación y suministro de servicios de apoyo a los sistemas de riego y drenaje financiados por el Programa; (b) el aumento de la capacidad de gestión operativa de empresas de servicios de agua potable y cloacas; y (c) el fortalecimiento institucional de los organismos provinciales, relacionados con la ejecución de los proyectos financiados con el Programa, como son los responsables de la supervisión ambiental de la ejecución de las obras, los entes reguladores de los servicios públicos y de la operación de los distritos de riego.

2.06	Las acciones consideradas en este componente incluyen:

(a)	La Operación de los Distritos de riego y drenaje. (i) el establecimiento o fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de usuarios en la operación y mantenimiento de los distritos; (ii) el refuerzo de la capacidad de operación, reparación y mantenimiento de diques en el caso de las obras de uso múltiple; y (iii) la organización de esquemas de asistencia técnica para los pequeños productores.

(b)	La Gestión Operacional de las empresas de servicios públicos. Estas acciones contribuirán al logro de la sostenibilidad de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, a través del financiamiento de actividades para su mejoramiento operacional y comercial, tales como: (i) aumento de la micro medición e implantación de la macro medición; (ii) diseño y compra de software de contabilidad de costos y otros software especializados; (iii) estudios y asesorías en temas tales como diseño de planes de inversiones, eficiencia del servicio, estructura y cálculo de tarifas y de esquemas de subsidios; (iv) reorganización administrativa; (v) mejoramiento del índice de cobranza; y (vi) implantación de un programa de reducción del agua no contabilizada.

(c)	Fortalecimiento de la regulación provincial.  Mediante estas actividades, se apoyará a las autoridades provinciales en la adecuación de los marcos legales y de políticas para la administración y regulación de los recursos hídricos. También se dotará a los entes reguladores de sistemas de contabilidad y del software especializado para ejercer sus funciones para el seguimiento y control de las empresas y se capacitará a su personal en lo relacionado con sus funciones.  Mientras se completa el fortalecimiento de los entes reguladores de agua potable y cloacas la UEP contratará consultores individuales especializados en áreas técnica, financiera y económica que apoyará a su personal en el cumplimiento de sus funciones.

(d)	Fortalecimiento de la gestión ambiental. Por intermedio de estas acciones, relacionadas con el medio ambiente, se complementará el personal permanente de las agencias provinciales ambientales, con consultores de tiempo parcial, que realicen la fiscalización ambiental de los proyectos en ejecución, la revisión y análisis de los proyectos propuestos, y el entrenamiento del personal permanente.

# 4.	Costos Indirectos y Concurrentes

2.07	Los costos indirectos asociados con ingeniería, administración e inspección financian: (i) los gastos de preinversión de los proyectos elegibles al financiamiento del Programa para realizar los estudios de factibilidad (institucional, legal, técnica, económica-financiera y socio-ambiental), así como la elaboración de pliegos de licitación de las respectivas obras; (ii) la contratación de la inspección independiente de las obras civiles y electromecánicas y de los programas de mitigación y compensación socio-ambiental; y (iii) los costos de funcionamiento y del personal exclusivo de la UEP para las actividades específicas del Programa de Infraestructura  Hídrica y parte de los costos comunes de personal y equipos  en la Unidad Ejecutora compartidos con el Programa de Infraestructura Vial y (iv) la contratación de consultores independientes para constatar la adopción de las medidas contempladas en los planes de acción y de gestión.

2.08	Adicionalmente a los gastos de preinversión del Programa, se financiarán equipos para auscultación y estudios de factibilidad para proyectos de seguridad de presas, los cuales serían la base para la formulación una segunda fase de este Programa de Infraestructura Hídrica del NOA.

# 5.	Muestra Representativa

2.09	Para la preparación y evaluación de la factibilidad del Programa se seleccionaron cinco proyectos, representativos del tipo de obras de los componentes mencionados y localizados en cuatro de las provincias participantes.

2.10	Dichos proyectos, cuya factibilidad fue analizada, son los siguientes: (a) Dique Derivador Tuhama en Santiago del Estero; (b) Aprovechamiento Hidráulico El Shincal en Catamarca; (c) Canal Los Puestos en Tucumán; (d) Acueducto Resistencia-Colonia Benítez-Margarita Belén en el Chaco; y (e) Red Cloacal de Fray Mamerto Esquiú-Valle Viejo y ampliación de la planta de tratamiento en Catamarca.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$300.000.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

IV.	Ejecución

1.	Organismo Ejecutor

4.01	El Organismo Ejecutor será el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (MPFIPyS), a través de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE).

2.	Unidad Ejecutora del Programa (UEP)

4.02	La administración y ejecución operativa del programa estará a cargo de una Unidad Ejecutora del Programa (UEP) que dependerá directamente de la UCPyPFE.

4.03	El máximo nivel decisorio sobre la UEP estará en el Coordinador General y el Sub-Coordinador General de la UCPyPFE, quienes se desempeñarán como Directores Nacionales del Programa, cuyas principales funciones derivadas de las responsabilidades de la UCPyPFE y detalladas en el Manual Operativo del Programa, serán: (a) asesorar e informar al Prestatario sobre la marcha del Programa y de su compatibilidad con los lineamientos estratégicos y de política definidos por éste; (b) gestionar anualmente los recursos presupuestarios necesarios para ejecutar el Programa; y (c) aprobar las solicitudes de desembolso y las rendiciones de gastos del Programa. También les compete conformar, organizar y aprobar la designación del personal ejecutivo para poner en funcionamiento la UEP.

4.04	La UEP estará encargada de la coordinación y ejecución de todas las actividades, incluyendo adquisiciones, contrataciones y pagos. Será dirigida por un Coordinador Ejecutivo, que dependerá de la Dirección Nacional del Programa y tendrá un Coordinador Ejecutivo Adjunto. Estos Coordinadores deberán tener experiencia relevante en gerencia de programas con la banca multilateral, dirigirán y supervisarán a los Coordinadores de las áreas de la UEP.

4.05	El personal adecuado para el funcionamiento de la UEP, del que trata el inciso (a) de la cláusula 3.02 de las estipulaciones especiales, está detallado en el Manual Operativo del Programa, que también especifica sus respectivas funciones.

3.	Coordinación interinstitucional

4.06	El Organismo Ejecutor interactuará con otras dependencias de la administración pública nacional, centralizada y descentralizada y las administraciones provinciales en lo que sea necesario para la ejecución del Programa.

4.07	La UEP con el apoyo de las provincias de Tucumán Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y Chaco, tendrá la responsabilidad de la ejecución operativa del Programa. Los gobiernos provinciales de las regiones noroeste argentino (NOA) y noreste argentino (NEA) beneficiarias del Programa podrán participar de la ejecución del mismo mediante la designación de un Organismo Provincial (OP), el cual deberá tener competencias sobre el tipo de obras a ser ejecutadas con recursos del Programa que se desarrollen en su territorio provincial.

4.08	El Organismo Ejecutor suscribirá un Convenio de Adhesión y Transferencia de Obras con cada una de las provincias, en el cual estas se obligarán, entre otras cosas a: (a) cumplir con los requisitos para la elegibilidad de proyectos específicos de la provincia; (b) designar al OP de su jurisdicción para coordinar las actividades necesarias para el logro de los objetivos del Programa, y destinar los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contraídas; (c) aceptar las transferencias de las obras y equipos financiados;  y (d) garantizar, una vez transferidas las obras, los recursos humanos, físicos y financieros que aseguren su operación y mantenimiento, conforme con un plan oportunamente aprobado y respetando las disposiciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Fiscal. En el caso de proyectos de agua potable y cloacas el Convenio de Adhesión y Transferencia de Obras deberá incluir las metas y medidas que permitan lograr la sostenibilidad de la prestación del servicio. En el caso de los proyectos de riego y drenaje, el Convenio incluirá las metas correspondientes al Plan de Gestión. Dicho Convenio determinará también las responsabilidades del OP, que entre otras actividades, deberá colaborar con la UEP en el seguimiento de las obras.

4.	Criterios de elegibilidad de las Provincias

4.09	Las provincias elegibles del Programa deberán cumplir con los siguientes requisitos: (a) pertenecer a las regiones del noreste argentino (NEA) o noroeste argentino (NOA); (b) suscribir el correspondiente Convenio de Adhesión y Transferencia de Obras al Programa y sus anexos; (c) asignar y demostrar que cuentan con recursos presupuestarios para operar y mantener las obras financiadas con recursos del Programa en los casos en que correspondiere; y (d) demostrar que disponen de capacidad institucional suficiente para operar los proyectos que soliciten.

5.	Criterios de elegibilidad para proyectos y estudios

4.10	La UCPyPFE ha identificado y acordado con el Banco una lista de proyectos distribuidos en los dos componentes de obras. Durante la ejecución, se podrá sustituir y presentar otros proyectos cuando: las autoridades de las provincias participantes presenten una solicitud justificada a juicio del Ejecutor; haya una demora injustificada para completar la preparación; o por incumplimiento de alguno de los criterios de elegibilidad que se describen a continuación y se incluyen en el Manual Operativo.

(a)	Criterios Generales.  Todos los proyectos a ser considerados y financiados por el Programa deberán cumplir los siguientes criterios:

(i)	Las obras están destinadas al aprovechamiento o gestión de recursos hídricos cuyos propósitos sean riego, drenaje o control de inundaciones, o al suministro de servicios agua potable y cloacas;

(ii)	Los estudios de factibilidad técnica, legal, institucional, financiera, socio-ambiental y económica han sido realizados satisfactoriamente con carácter previo a la aprobación por la UEP y cuentan con la “no-objeción” del Banco;

(iii)	Los ingresos de la entidad operadora del servicio permiten cubrir la operación y mantenimiento de las obras existentes y de las obras nuevas;

(iv)	Las obras, una vez finalizada su construcción serán operadas y mantenidas, en las respectivas provincias, por organizaciones con capacidad institucional suficiente y sostenible. Dicha función podrá ser responsabilidad de una institución gubernamental, una concesión a una empresa prestadora de servicios públicos, o una organización de usuarios, según el caso; y

(v)	En relación con los aspectos ambientales del programa, cada proyecto deberá cumplir con la legislación ambiental aplicable en la respectiva provincia, con las políticas del Banco en las materias relevantes y con los requisitos detallados en el Anexo 1 del Manual Operativo.

(b)	Criterios de elegibilidad de proyectos de irrigación o drenaje.  Los proyectos de irrigación y drenaje deberán disponer de un Plan de Gestión de las obras del proyecto que deberá:

(i)	Establecer que los productores estén organizados o, en su defecto,  proponer un modelo justificado de organización;

(ii)	Incluir un claro diagnóstico de la situación catastral y de tenencia y, de ser necesario, contemplar metodologías de asignación de las tierras públicas;

(iii)	Asegurar que el proyecto responda a modelos de negocios financieramente viables de acuerdo con las características de los productos y de los agricultores;

(iv)	Proponer una tecnología de riego técnicamente viable, que asegure un uso eficiente del agua y sea ambientalmente sostenible;

(v)	Definir reglas de operación de los distritos que permitan una asignación de las dotaciones de agua por predio considerando un balance hídrico con las demandas para los diferentes usos;

(vi)	Contemplar la implementación de mecanismos de transferencia de tecnología considerando la capacitación y asistencia técnica a los usuarios y productores sobre buenas prácticas en el riego, el uso racional de agroquímicos y la conservación de suelos; y

(vii)	Incluir una propuesta de recuperación de los costos de operación y mantenimiento del proyecto.

(c)	Criterios de elegibilidad para proyectos de  Agua Potable y Cloacas. Los proyectos de Agua Potable y Cloacas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

(i)	La prestación del servicio esté a cargo de una empresa pública, autónoma del gobierno provincial, o una empresa privada, con un contrato de concesión vigente durante el período de ejecución del proyecto;

(ii)	Que exista un ente regulador provincial del servicio con capacidad y autonomía suficientes o que la provincia haya adoptado un proceso para fortalecerlo y darle autonomía;

(iii)	Que la Provincia asegure la sostenibilidad de la prestación del servicio conforme la Cláusula 3.03 de las Estipulaciones Especiales; y

(iv)	Que la Provincia demuestre que viene avanzando en el cumplimiento de las metas y medidas incluidas en el Convenio de Adhesión y Transferencia de Obras  respectivo, excepto para las obras de la muestra (ver párrafo 2.08)  cuya elegibilidad se dará con la firma del Convenio de Adhesión y Transferencia de Obras.

(d)	Criterios específicos de elegibilidad.

(i)	Se considerarán elegibles los proyectos de agua potable y cloacas de la Provincia de Catamarca, luego de la celebración del respectivo contrato de concesión a una empresa privada para la prestación del servicio, o en su defecto se aplicarán los criterios especificados en el inciso (c) anterior.

4.11	Las provincias y empresas tendrán acceso a los recursos para estudios de preinversión y al financiamiento de actividades de fortalecimiento operacional e institucional, tan pronto como firmen el Convenio de Adhesión al Programa.

V.	Viabilidad Operativa

5.01	Para asegurar la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento, las Provincias adoptarán Planes de Acción, cuyos elementos se describen a continuación. Los Planes de Acción incluirán tanto metas como actividades de fortalecimiento de la gestión operacional e institucional. Entre los elementos básicos para formular el Plan deberían ser considerados cuando corresponda: la instalación de macro y micro medición; la actualización del catastro de usuarios y redes; la reducción de agua no contabilizada; el aumento de la eficiencia operativa; la adopción de medidas administrativas necesarias para el aumento del recaudo de la facturación del servicio; el análisis de costos y estructura tarifaria; la regularización del respectivo contrato de concesión con la provincia; el compromiso de la provincia de apropiar los recursos presupuestarios y pagar oportunamente los subsidios a los usuarios de bajos ingresos; el acuerdo de la provincia para el pago a la entidad operadora del servicio de la deuda vigente con la misma; el fortalecimiento de la capacidad de la gestión administrativa, comercial y financiera de las entidades operadoras de los servicios; así como el fortalecimiento del ente regulador. Los elementos que constituyan el Plan de Acción podrán ser financiados por el Programa.

5.02	Con la ejecución del componente Mejoramiento operacional e institucional (párrafo 2.06 b) se espera que los indicadores operacionales de las entidades operadoras de agua y cloacas evolucionen como se indica en el cuadro siguiente, lo que permitiría alcanzar la sostenibilidad de los servicios  que ellas prestan durante la ejecución del programa.

| Indicadores Operacionales de las Empresas de Agua y Cloacas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia | Catamarca |  | Chaco |  | Tucumán |  |
| Año | 2005 | 2012 | 2005 | 2012 | 2005 | 2012 |
| Agua no contabilizada [%] | 50 | 30 | 45 | 30 | 50 | 30 |
| Macro medición [%] | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Micro medición [%] | 27,7 | 75,0 | 39,8 | 85,0 | 1,0 | 50,0 |
| Índice de Recaudos (Cobranza) [%] | 57,2 | >85 | 75,9 | >85 | 71,8 | >85 |
| Cobertura de costos de O&M [%] | 85,0 | 115,0 | 110,5 | 115,0 | 97,2 | 115,0 |

### VI.	Viabilidad socio-ambiental del Programa

6.01	Para asegurar su viabilidad socio-ambiental, el Programa y cada uno de los proyectos financiados cumplirán con los criterios socio-ambientales, requisitos y procedimientos indicados en el Manual Operativo, particularmente aquellos en el Anexo Ambiental al mismo. La UEP velará por el cumplimiento de los aspectos socio-ambientales a través de un programa de monitoreo y acompañamiento continuo. Las Provincias se comprometerán en los Convenios de Adhesión y Transferencia de Obras y de acuerdo al Manual Operativo a colaborar con la UEP para: elaborar los estudios de impacto socio-ambiental necesarios; identificar, presupuestar y ejecutar las medidas mitigadoras requeridas; llevar a cabo los programas de monitoreo ambiental; y cumplir con la normativa ambiental nacional, provincial, y local. En el caso de la necesidad de realizar reubicación de familias, se seguirá la política del Banco sobre Reasentamiento Involuntario (OP-710), de conocimiento del Prestatario, incorporando el plan de  reasentamiento como parte del estudio de impacto ambiental.  En el caso de algún impacto a pueblos originarios, se seguirá la política del Banco sobre comunidades indígenas (OP-765), que el Prestatario declara conocer. Además de los requisitos ambientales generales, las provincias deberán cumplir con condiciones específicas a cada proyecto, según los resultados de los respectivos EIA y Planes de Gestión Ambiental y Social. A continuación se listan las condiciones especiales para los proyectos de la muestra, según el tipo de proyecto:

- (a)	Santiago del Estero, Proyecto Dique Derivador Tuhama:  (i) elaborar y ejecutar el Plan de Reasentamiento definitivo de acuerdo con la política del Banco mencionada  anteriormente;  (ii) calcular el balance hídrico detallado y desarrollar un plan para uso de los recursos hídricos para demostrar y asegurar el mantenimiento del caudal ecológico aguas abajo; (iii) llevar a cabo el levantamiento de la densidad poblacional de especies piscícolas durante varios ciclos hidrológicos para establecer una línea de base y  verificar la eficiencia de funcionamiento de la escala de peces.

(b)	Catamarca, Proyecto Shincal: (i) contratar a un especialista local en arqueología para llevar a cabo diagnósticos previos y durante la etapa de construcción, identificando recursos arqueológicos que precisan protección y/o rescate, informando a los organismos competentes a los efectos de coordinar las acciones; (ii) identificar las alternativas y los posibles impactos ambientales para el camino de acceso y la ubicación del campamento de obras, asegurando que se seleccione las de menor impacto.  Las ubicaciones propuestas para estas obras se presentarán al organismo ambiental para su aprobación antes de comenzarlas.

(c)	Tucumán, Canal Los Puestos:  realizar un levantamiento para verificar la presencia (ocupación temporal) por flora y fauna en las áreas húmedas a lo largo de un ciclo hidrológico, a fin de identificar y caracterizar cualitativa y cuantitativamente la biota que pudiera ser afectada por el proyecto, y desarrollar medidas compensatorias si fuera el caso.

Operación y Mantenimiento.