LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 35230999

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Plan Director de cloacas de la región noroeste del Gran Buenos Aires

I.	Objetivo

1.01	El objetivo de del Programa es apoyar a la Dirección Provincial de Servicios Públicos de Agua y Cloacas del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires (“DIPAC”) en la elaboración de los estudios y planes necesarios para la conceptualización y diseño de un Plan Director Cloacal para los partidos de Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno y Pilar de la Provincia de Buenos Aires y el desarrollo de un plan de fortalecimiento institucional para asegurar la sostenibilidad en la prestación del servicio una vez construida la infraestructura.

II.	Descripción

2.01	Los componentes del Programa corresponden a sus objetivos específicos.

- Componente 1. Plan director cloacal

2.02	El objetivo de Componente será el de definir para un periodo de veinte (20) años un programa de saneamiento elaborado con base en criterios de sostenibilidad y eficiencia que permita la ampliación de las redes cloacales para la recolección y tratamiento de las aguas residuales de los partidos de Malvinas Argentinas, José C. Paz, Moreno y Pilar. El alcance de este componente se divide en tres (3) etapas: diagnostico, factibilidad y diseño. En la etapa de diagnóstico se prevé los siguientes estudios: (i) análisis de las fuentes de agua potable y de cuerpos receptores de desagües cloacales para la región en análisis; (ii) estudio de demanda con base en las dotaciones de uso y crecimiento poblacional; (iii) planteamiento de alternativas de recolección y tratamiento. La etapa de factibilidad incluye: (iv) la definición de las etapas del plan; (v) el análisis, evaluación y selección de la mejor alternativa técnica y de mínimo costo; (vi) la identificación de las condiciones básicas necesarias dentro de un marco teórico conceptual que aseguren la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura, tomando en cuenta el punto de vista institucional financiero y normativo. Finalmente la etapa de diseño incluye: (vii) el desarrollo del proyecto ejecutivo de la primera etapa del plan; (viii) los estudios de impacto ambiental requeridos para las inversiones previstas en el programa; (ix) la preparación de los pliegos de licitación; (x) análisis costo-beneficio económico al nivel de la factibilidad del Plan Maestro; y (xi) la elaboración de un cronograma detallado de ejecución y el monitoreo del proyecto (dotación de personal, presupuesto, actividades y tiempos). Se prevé que la implementación de este plan director en su primera etapa permita dar cobertura a aproximadamente ciento veinte mil (120.000) habitantes que en la actualidad no cuentan con servicios de cloaca.

Componente II. Fortalecimiento Institucional

2.03	El objetivo de este Componente será el de proponer una estructura institucional que propicie la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura a ser construida. La ejecución de este Componente se realizará en forma paralela a la del Plan Director y constará de tres (3) etapas: diagnóstico, adecuación, desarrollo.  La etapa de diagnostico incluye: (i) revisión del marco jurídico, (ii) análisis de la organización existente para la prestación del servicio de agua y cloaca (prestadores de servicio, regulación, control ambiental, etc.); (iii) planteamiento de alternativas de esquemas institucionales para la adecuada gestión de los servicios de saneamiento. La segunda etapa adecuación incluye: (iv) selección de un conjunto de dos o tres posibles alternativas; (v) consulta con los involucrados en la cual se presentarán las alternativas mediante talleres de trabajo; (vi) selección de la alternativa adecuada. La etapa de desarrollo incluye: (vii) revisión y/o elaboración de los documentos necesarios para la adecuada implementación de la estructura organizacional seleccionada (dispositivos legales, manuales de funciones y procedimientos, reglamentos operativos, etc.); y (viii) elaboración de un cronograma detallado de implementación y monitoreo (dotación de personal necesario, presupuesto, actividades y tiempos). Se espera que la adecuada implementación de este plan de fortalecimiento institucional contribuirá a la sostenibilidad de la infraestructura construida.

III.	Costo del Programa

3.01	El costo total del Programa es de un millón de dólares (US$1.000.000), según el siguiente cuadro:

Presupuesto Resumido

(en US$)

| Servicios/Actividades | Banco (AquaFund-BID) | Contrapartida Local | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan Director y Proyecto 1°etapa | 750.000 | 100.000 | 850.000 |
| Fortalecimiento Institucional |  | 100.000 | 100.000 |
| Auditoría externa |  | 5.000 | 5.000 |
| Imprevistos |  | 45.000 | 45.000 |
| Total estudios y consultorías | 750.000 | 250.000 | 1.000.000 |

IV.	Ejecución

- 4.01	El Organismo Ejecutor del Proyecto será la DIPAC, entidad dependiente del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, que tiene como misión ejecutar las políticas establecidas por el Gobierno Provincial destinadas al mantenimiento, mejora y ampliación de los servicios de captación, potabilización, almacenamiento, transporte y distribución de agua potable y recepción, tratamiento y disposición de desagües cloacales, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y contribuir al desarrollo sostenible.

- 4.02	La ejecución del Proyecto será responsabilidad de la DIPAC la cual para se fortalecerá mediante la constitución de una Unidad Coordinadora del Proyecto (“UCP”) que será responsable de coordinar las acciones del proyecto y supervisar la calidad técnica de los estudios, y trabajos contratados con recursos de esta cooperación técnica. Previo al Primer desembolso el Organismo Ejecutor presentará evidencia de haber creado la Unidad Coordinadora del Proyecto la cual incluirá dos profesionales a tiempo completo: un coordinador, un ingeniero especialista en el sector de agua potable y saneamiento. La DIPAC se apoyará en su estructura administrativa en los aspectos fiduciarios.

V.	Seguimiento y Evaluación

- 5.01	El Organismo Ejecutor, junto con otras entidades (como Aguas Bonaerenses S.A. y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) conformarán un equipo responsable por la supervisión de los estudios. Estas tres instituciones conformarán un Comité Técnico para lo cual cada institución designará personal calificado tanto en los aspectos técnicos como financiero-institucionales. El Comité, liderado por la DIPAC será responsable por la revisión y aprobación de los informes para lo cual se reunirá en forma periódica. La conformación de este comité será una condición contractual. El Plan de Ejecución del Programa incluye la realización de reuniones de consulta y la implementación de un plan de comunicaciones que acompañe las etapas descritas en el alcance del programa el cual incluirá un inventario de actitudes y percepciones sobre los objetivos y alcance del Programa, y la diseminación y consenso del Programa con los involucrados, incluyendo a la población.