LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 35368068

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Fortalecimiento de Sistemas de Información de la Agencia Nacional

de Promoción Científica y Tecnológica

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Programa es mejorar las capacidades de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (“ANPCyT”) para utilizar información en sus procesos de toma de decisiones, predicción, evaluación y aprendizaje. El propósito específico consiste en rediseñar los sistemas de información operativa que apoyan los procesos centrales de la ANPCyT, atendiendo a la mejora o sustitución e integración de aplicaciones y bases de datos.

II.	Descripción

2.01	Los componentes del Programa corresponden a sus objetivos específicos.

Componente I. Integración de sistemas

- 2.02	El objetivo de este componente es mejorar e integrar los sistemas de información operativos utilizados por los fondos y las divisiones que pertenecen a ANPCyT, incluyendo al Fondo Tecnológico Argentino (“FONTAR”), Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (“FONCYT”), Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo (“DIGFE”), Unidad de Control de la Gestión y Asuntos Legales (“UCGAL”), Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad (“UEAC”), Unidad de Gestión Socio Ambiental (“UGSA”), a la Presidencia y el Directorio.

- 2.03	Con el fin de poner en práctica este componente será necesario diseñar y aprobar un plan para estudiar todos los sistemas operativos, incluyendo el mapeo de sus arquitecturas y las interfaces entre aplicaciones diferentes. Al mismo tiempo, será necesario comparar diferentes herramientas para su integración y preparar una hoja de ruta involucrando a todos los actores de ANPCyT en dicho proceso.

2.04	El componente financiará las siguientes actividades: (i) servicios de consultoría para el diagnóstico y mapeo de las interfaces entre las diferentes aplicaciones existentes (algunas ya han sido realizados por la Unidad de Sistemas (“USI”)); (ii) servicios de consultoría para el desarrollo y aplicación de los procesos necesarios para la integración de los sistemas; (iii) el software, hardware y licencias necesarias para la interconexión de las partes; y (iv) la formación de usuarios.

Componente II. Datawarehouse y el panel de control

2.05	El objetivo de este componente es crear un repositorio de datos de único, denominado Data Warehouse (“DW”), consolidando información de varias aplicaciones y actores. Esta base de datos debe contener por lo menos datos operativos e históricos de las siguientes divisiones: FONCYT FONTAR y DIGFE y cumplir con los requisitos de los indicadores de UCGAL, ANPCyT y la Subsecretaría de Prospectiva dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (“MINCyT”).

2.06	Este componente financiará las siguientes actividades: (i) servicios de consultoría para identificar y describir las especificaciones del producto para un almacenamiento de datos multidimensionales y equipamiento necesario para aplicar el DW inicial; (ii) construcción de un modelo de datos, instalación de equipos informáticos y software necesarios; y (iii) instalación, configuración e implementación de un Consejo Regulador que incluya los indicadores necesarios.

2.07	La USI ha realizado con anterioridad varias acciones en esta línea de trabajo, tales como: (i) formación de Directores de la ANPCyT y el Ministerio en el concepto de DW, (ii) planificación, realización y análisis de entrevistas de datos con los actores, (iii) análisis de datos y sitios institucionales para definir y acordar los indicadores; y (iv) análisis de algunas de las herramientas y productos de los usuarios.

2.08	Las actividades realizadas durante el primer año de ejecución serán necesarias para la implementación del datawarehouse y panel de control que se realizarán en el segundo año de ejecución, ya que las consultorías a realizarse en el Componente I son una herramienta fundamental para el éxito del Componente II.

III.	Costo del Programa

3.01	El costo total del Programa es de quinientos mil dólares (US$500.000), según el siguiente cuadro:

Presupuesto Resumido

(en US$)

| Componente | Fuente de financiamiento |  | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Banco | ContrapartidaLocal |  |
| Integración de sistemas | 285.000 | 15.000 | 300.000 |
| Datawarehouse y panel de control | 135.000 | 5.000 | 140.000 |
| Coordinación y administración | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| Monitoreo y evaluación | 10.000 |  | 10.000 |
| Contingencias | 10.000 |  | 10.000 |
| Total | 460.000 | 40.000 | 500.000 |

IV.	Ejecución

- 4.01	El Organismo Ejecutor del Programa será la ANPCyT, a través de su USI. ANPCyT formará un equipo de trabajo para la ejecución del Programa bajo la órbita de USI que incluirá un consultor y tres analistas con conocimiento de los procesos y áreas relevantes de ANPCyT. Un comité formado por la dirección aprobará y supervisará la mejora e integración a los planes del sistema.

V.	Seguimiento y Evaluación

- 5.01	El seguimiento de la ejecución del Programa se llevará a cabo mediante reuniones semestrales entre representantes del Organismo Ejecutor y el Banco. Antes de estas reuniones, el Organismo Ejecutor presentará al Banco informes que incluyen una descripción de los avances y resultados obtenidos en relación con los productos e indicadores acordados y sugerencias de ajustes para el período restante de ejecución. El Banco contratará, con recursos del Programa, una evaluación final externa dentro de los 90 días después de la fecha límite de ejecución.

- 5.02	El Organismo Ejecutor, en colaboración con el Banco, realizará tres reuniones técnicas de diseminación de resultados entre el personal gerencial y técnico de la Agencia y el Ministerio así como con expertos en sistemas de información y políticas públicas del país y del Banco. La primera reunión se llevará a cabo a los 8 meses del Programa y tendrá como fin compartir los resultados del “Informe de diagnóstico y mapeo de sistemas de información”. La segunda reunión se llevará a cabo a los 24 meses del Programa y su objetivo será presentar los avances en la implementación del Datawarehouse y panel de control. Finalmente, a los 30 meses se realizará un evento especial para compartir una nota técnica sobre lecciones aprendidas en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) para la gestión de programas de apoyo a la investigación y la innovación.