LEG/SGO/AR-1132921-07

## ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

## Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión Ambiental en PyME Argentinas Productoras de Frutas (fruTIC)

I.	Objeto

1.01	El objeto del Programa es fortalecer la competitividad de las PyME productoras del sector citrícola argentino aumentando su eficiencia y el cumplimiento de los requisitos del mercado internacional mediante su acceso a una plataforma tecnológica de gestión ambiental de las fincas citrícolas. Esta plataforma incluye la instalación de estaciones meteorológicas con transmisión automática de datos y el uso de dispositivos portátiles para el registro de eventos a nivel de finca. Estos datos son transferidos al Sistema Central, constituido por sistemas de accesos de comunicación, base de datos, aplicaciones, modelos y dispondrá información vía Internet a los usuarios.

II.	Descripción

2.01	Para el logro del objeto a que se refiere el párrafo 1.01 anterior, el Programa comprende los siguientes componentes:

Componente 1: Definición de los contenidos

2.02	El objetivo de este componente es el establecimiento de una Línea de Base y la identificación de requerimientos. Este componente incluye las siguientes actividades: (a) Desarrollo de una Línea de Base; (b) Análisis del conocimiento científico disponible; (c) Determinación de  los datos a capturar e información a disponer; y (d) Diseño de los protocolos y plan de muestreos.

Componente 2: Desarrollo de la Solución TIC

2.03	El objetivo de este componente es el desarrollo de la infraestructura tecnológica. En este componente se realizarán las siguientes actividades: (a) Selección y adquisición del equipamiento y licencias del Sistema Central; (b) Selección, adquisición, instalación y calibración de las estaciones meteorológicas; (e) Selección y adquisición de dispositivos colectores de datos portátiles; (f) Análisis y diseño de la solución; (g) Desarrollo de base de datos y aplicaciones; (h) Desarrollo de las soluciones móviles; e (i) Pruebas de los componentes.

Componente 3: Implementación de la Solución TIC

- 2.04	El objetivo de este componente es la prueba de la infraestructura tecnológica y el desarrollo de capacidades profesionales y empresariales para la correcta utilización de las herramientas y el uso de la información. Este componente considera como actividades: (a) Ajuste de la Solución TIC; (b) Sensibilización del sector citrícola; (c) Capacitación de técnicos; (d) Capacitación de productores; y (e) Actividades de difusión de los resultados del Programa.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo total del Programa se estima en el equivalente de seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos dólares (US$658.300), según el siguiente cuadro:

# Cuadro de Costos

(en US$)

| - Componentes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FOMIN | APORTE | Total |
| Componente I: Definición de los contenidos | 9.000 | 40.000 | 49.000 |
| Componente II: Desarrollo de la Solución TIC | 236.114 | 25.000 | 261.114 |
| Componente III: Implementación de la Solución TIC | 43.000 | 157.634 | 200.634 |
| Administración |  | 91.267 | 91.267 |
| Imprevistos | 7.500 | 7.500 | 15.000 |
| Evaluación y Auditoria | 25.000 |  | 25.000 |
| Total del proyecto | 320.614 | 321.401 | 642.015 |
| Actividades del Clúster TIC (*) | 14.601 |  | 14.601 |
| Evaluación de Impacto | 1.684 |  | 1.684 |
| Total | 336.899 | 321.401 | 658.300 |

(*) Este total incluye cinco mil dólares (US$5.000) asignados para viajes relacionados con las actividades del clúster y los cuales serán administrados directamente por el Organismo Ejecutor.

IV.	Supervisión

4.01	El Programa será monitoreado por la Oficina de País del Banco en Argentina, con base a resultados y de acuerdo a un Plan de Ejecución por Etapas para el Programa, cuyas duraciones, costos (Contribución y Aporte), resultados, indicadores y medios de verificación, han sido previamente definidos y acordados entre el Organismo Ejecutor y el Banco. A tal fin, al finalizar cada etapa, el Organismo Ejecutor deberá presentar al Banco un informe de progreso del Programa que incluya, entre otros aspectos, los siguientes: (i) los resultados e indicadores alcanzados en la etapa; (ii) un resumen de la ejecución presupuestaria para la etapa y de las contribuciones de contrapartida realizadas; y (iii) una propuesta de ajustes a las etapas en caso de haberse presentado dificultades en la ejecución que ameriten la introducción de cambios respecto al plan original.