LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 1889182

ANEXO

# EL PROGRAMA

Apoyo al Programa de Modernización del Transporte Urbano

en San Miguel de Tucumán

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del Programa es realizar los estudios necesarios para definir la viabilidad y diseño más eficiente de un sistema Bus Rapid System (BRT) en San Miguel de Tucumán, así como viabilizar el desarrollo de un primer corredor BRT en el contexto de un programa de modernización y racionalización del sistema de transporte público colectivo de la ciudad. Adicionalmente, se busca contar con un diseño para un sistema de ciclovías que complemente al sistema BRT.

II.	Descripción

  - El Programa tiene los siguientes componentes:

  - Componente I: Actualización de las herramientas de planificación estratégica y diseño conceptual del sistema BRT. Este componente financiará el desarrollo de conteos, encuestas y análisis necesarios para actualizar, validar y calibrar los modelos de demanda de viajes y de simulación de tráfico con que cuenta la STTP. Una vez se tengan actualizadas y calibradas la herramientas de planificación, se procederá a realizar un estudio de factibilidad para el diseño conceptual de un sistema BRT. A partir del diseño conceptual, se determinarán: (i) los corredores de operación troncal y las líneas de alimentación; (ii) la demanda total de usuarios proyectados para cada tipo de servicio; (iii) la selección de tecnología de buses, el modo de recaudo y de control de flota; (iv) el diseño operacional del sistema a nivel de esquema de red y tipos de servicios; (v) las necesidades institucionales para la gestión y fiscalización del sistema; así como, (vi) una primera estimación de los costos de inversión, y operación & mantenimiento del sistema con la tarifa técnica asociada.

  - Componente II: Diseño operacional y de ingeniería del sistema BRT y proyecto ejecutivo de un primer corredor. En una segunda etapa, se desarrollarán todos los estudios y análisis complementarios para definir el diseño operacional y técnico del sistema BRT (incluido el proyecto ejecutivo de un primer corredor), así como todo el conjunto de medidas que permitan viabilizar la implementación del sistema. Estas actividades incluirán: (i) diseño final del marco institucional, legal y empresarial bajo el cual operará el sistema BRT; (ii) diseño funcional y de ingeniería de obras de infraestructura asociadas a la operación del sistema (pavimentos, estaciones, pasos a desnivel, programación de semáforos, señales de tránsito, etc.); (iii) diseño operacional de detalle para rutas y servicios (locales, expresos, alimentadores), con la estimación de frecuencias y tamaño de flota necesaria; (iv) especificaciones técnicas de la flota y su plan de renovación; (v) diseño del sistema monitoreo de operaciones y del centro de control; (vi) análisis financiero de la prestación de los servicios de transporte público; y (vii) cálculo final de los costos operacionales del sistema y de la tarifa técnica de equilibrio y de usuario definitiva.

  - Componente III: Diseño de un sistema de ciclovías. Con información complementaria, se adecuarán los modelos de demanda de viajes para estimar la explotación potencial del uso de la bicicleta y se diseñará un sistema de ciclovías que alimente el sistema BRT y que provea una alternativa de transporte para usuarios de bajos ingresos.

  - Componente IV: Fortalecimiento Institucional. Este componente financiará actividades de fortalecimiento institucional del ejecutor, en particular de una unidad ejecutora de la Cooperación Técnica y eventualmente de la operación de préstamo, cimentando así las bases para un mejor ejercicio de planificación del transporte en SMT. Específicamente, con este componente se busca proveer el apoyo necesario a la STTP para la ejecución de la Cooperación Técnica y de las actividades propias de planificación y gestión del sistema de transporte urbano. El componente incluirá servicios de asistencia técnica e institucional, así como la adquisición de licencias y equipos de cómputo para las herramientas de planificación estratégica, y llevar a cabo actividades de capacitación en la utilización de estas herramientas.

III.	Costo del Programa

3.01	El costo total del Programa es de un millón de dólares (US$1.000.000), según el siguiente cuadro:

| Costos y Financiamiento (miles US$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción | InfraFondo | Contrapartida | TOTAL |
| Componente I | 280.000 | 20.000 | 300.000 |
| Componente II | 320.000 | 180.000 | 500.000 |
| Componente III | 70.000 | 0 | 70.000 |
| Componente IV | 80.000 | 0 | 80.000 |
| Supervisión | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Auditoría | 20.000 | 0 | 20.000 |
| TOTAL | 800.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| Participación (%) | 80 % | 20 % | 100 % |

IV.	Ejecución

- 4.01	La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a través de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte Público (STTP), será el organismo ejecutor de la cooperación técnica. Para tal fin, será creada una Unidad Ejecutora dependiente de la STTP, quien será la unidad de responsabilidad básica de contratación y estará encargada de la contratación de las firmas consultoras, de la adquisición de bienes y servicios, y de su seguimiento administrativo y técnico. El Banco, a través de la División de Transporte del Departamento de Infraestructura y Medio Ambiente (INE/TSP), prestará apoyo en la coordinación y administración de la cooperación técnica.

- 4.02	La STTP, por medio de la Unidad Ejecutora, contratará los servicios de consultoría de conformidad con las Políticas del Banco. La Unidad Ejecutora actuará como unidad de responsabilidad básica de estas contrataciones y será la encargada de la publicación de la solicitud de expresiones de interés, la elaboración de la lista corta, el pedido de propuestas, la evaluación y selección de la firma consultora conforme lo establecido en la Solicitud de Propuestas y la negociación del contrato.

- 4.03	El Banco, a través de INE/TSP asistirá a la STTP en: (i) la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de los servicios de consultoría; (ii) la revisión de las propuestas técnicas; y (iii) el seguimiento y la supervisión de los estudios y productos contratados, asegurando que atiendan los requisitos requeridos.

- 4.04	Adicionalmente, la STTP será responsable de brindar el apoyo logístico técnico local a las firmas consultoras, a través de compilaciones de datos e informaciones y otras actividades de actualización e implementación necesarias para facilitar la ejecución de la Cooperación Técnica.