LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 2124555

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Gestión del Riesgo de Desastres por Inundaciones en la Provincia de Santa Fe

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es reducir la vulnerabilidad de la Provincia de Santa Fe ante fenómenos hidrometeorológicos, mediante la implementación de una gestión del riesgo de desastres por inundaciones eficiente, que considere los impactos de la variabilidad climática y el cambio climático.

1.02	Los objetivos específicos son: (i) evaluación y diagnóstico a futuro del riesgo por inundaciones, incluyendo los efectos de variabilidad y cambio climático; (ii) diseño de un sistema de alerta temprana para fenómenos hidrometeorológicos; (iii) desarrollo de un Plan de Gestión del Riesgo de desastres que tenga en cuenta los impactos esperados del cambio climático para la Provincia de Santa Fe, así como una estrategia de comunicación en el tema del riesgo de desastres; y (iv) identificación de obras de mitigación estructurales y no estructurales en los municipios más vulnerables de la Provincia, que consideren los impactos esperados de la variabilidad climática y el cambio climático.

II.	Descripción

2.01	El Programa contempla la ejecución de los siguientes componentes: (i) Evaluación y Diagnóstico a futuro del Riesgo por Inundaciones; (ii) Diseño de un Sistema de Alerta Temprana para la Provincia de Santa Fe: (iii) Elaboración de un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres por Inundaciones y una Estrategia de Comunicación; y (iv) Identificación de Obras Piloto de Mitigación de Riesgos por Inundaciones;

Componente 1.  Evaluación y Diagnóstico a futuro del Riesgo por Inundaciones

2.02	El objetivo de este componente es evaluar el riesgo por inundaciones existente y el riesgo a futuro, considerando la variabilidad y el cambio climático.  Se realizará un estudio de amenaza por inundaciones en la Provincia, el cual incluirá la recopilación y recolección de información existente (base de datos provincial); si la información existente no fuera suficiente, se desarrollará un Proxy en base a la información existente. Se elaborará un inventario de los activos expuestos (catastro provincial) y de edificaciones esenciales (hospitales, escuelas, comisarías, infraestructura pública y viviendas representativas) para un estudio de vulnerabilidad dirigido a la reducción del riesgo por inundaciones en la Provincia. Este estudio se realizará en coordinación con las municipalidades y autoridades locales respectivas.  A partir de esta información, se elaborará un perfil y un mapa del riesgo por inundaciones para la Provincia, que utilizará, como entrada, los resultados de tendencias de variables hidrometeorológicas producidos en diferentes escenarios de clima a futuro de concentración de gases de efecto invernadero (por ejemplo, A1B, B2, A2) según la información disponible. Se realizarán, complementariamente, las siguientes actividades: (i) diagnóstico de vulnerabilidad de edificaciones para mapas de riesgo según escenarios; y (ii) construcción de una base de datos (amenaza, elementos expuestos, vulnerabilidad) y su digitalización y georreferenciación en un SIG.  Para esta consultoría, se contratará a una firma consultora especializada en evaluación de riesgos por inundaciones.

2.03	A partir de este análisis, se derivarán prioridades de intervención que contribuirán al desarrollo de un Plan de Gestión del Riesgo de desastres por inundaciones (Componente 3). Como parte de este componente, se revisarán las lecciones aprendidas de los Programas PPI (Programa de Protección contra las Inundaciones) y PREI (Programa de Emergencias de las Inundaciones), y abordará el marco institucional y legal, incluyendo la Ley de Línea de Ribera.

Componente 2.  Diseño de un Sistema de Alerta Temprana para la Provincia de Santa Fe

2.04	Se diseñará un Sistema de Alerta Temprana (SAT), que permita la obtención y el monitoreo periódico de los fenómenos hidrometeorológicos que afectan a la Provincia.  Este componente incluye la ejecución de las siguientes actividades: (i) diagnóstico del sistema de comunicación actual; (ii) relevamiento de los medios disponibles para la obtención de datos meteorológicos y de lecturas de ríos, que permitan predecir eventos con seis horas de anticipación; (iii) diseño de mecanismos y procedimientos para hacer efectiva la transmisión de información (diseño de categoría de estado de alertas y protocolos); (iv) plan de acción para la implementación del SAT; y (v) capacitación en SAT a Protección Civil y diferentes niveles de usuarios.

Componente 3. Elaboración de un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres por Inundaciones y una Estrategia de Comunicación

2.05	Este componente apunta a la elaboración de un plan de gestión del riesgo de desastres, incluyendo un plan de prevención y mitigación del riesgo a inundaciones que considere la variabilidad y el cambio climático y un plan de operación para emergencias. Además, se desarrollará una estrategia de comunicación y sensibilización en gestión del riesgo de desastres para las diferentes autoridades provinciales, agencias relacionadas con el tema y la población, en general. Estas actividades se enfocarán, además, en el fortalecimiento de la capacidad institucional para la gestión del riesgo de desastres en la Provincia. El Plan de Gestión de Riesgo contemplará también la metodología para la elaboración de planes de uso de suelo y procesos de licenciamiento respectivo como una herramienta de la gestión del riesgo de desastres.

2.06	Asimismo, este componente incluye las siguientes actividades: (i) evaluación del sistema actual de Gestión de Riesgos en la Provincia a nivel institucional y presupuestario; (ii) propuesta de mejoramiento y Plan de Acción; (iii) validación con Protección Civil y autoridades de la Provincia; y (iv) capacitación a funcionarios, Juntas Locales, grupos comunitarios y otros referentes Provinciales.

Componente 4. Identificación de Obras Piloto de Mitigación de Riesgos por Inundaciones

2.07	Se financiarán servicios de consultoría para realizar estudios de factibilidad para el diseño de obras de prevención y mitigación contra inundaciones en los municipios más vulnerables de la Provincia frente a la variabilidad y el cambio climático. Estos municipios habrán sido seleccionados y priorizados según los resultados de los Componentes 1 y 3.

2.08	Se realizarán las siguientes actividades: (i) en base a los estudios del Componente 1 y 3 (priorización), se realizará la identificación de posibles obras necesarias para mitigar y prevenir riesgo por inundación; (ii) estudios de pre-factibilidad para obras priorizadas; y (iii) elaboración de planes de contingencias que acompañen los proyectos de obras.

III.	Costo del Programa y Presupuesto

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$800.000, según el siguiente presupuesto:

Presupuesto Resumido

(en miles de US$)

| Componente | Banco | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| - Componente 1.- Evaluación y Diagnóstico a futuro del riesgo por inundaciones | 207 | 29 | 236 |
| - Componente 2.- Diseño de un Sistema de Alerta Temprana para la Provincia de Santa Fe | 107 | 31 | 138 |
| - Componente 3.- Elaboración de un Plan de Gestión del Riesgo de Desastres por Inundaciones y una Estrategia de Comunicación | 180 | 40 | 220 |
| - Componente 4.- Identificación de Obras Piloto de Mitigación de Riesgos por Inundaciones | 84 | 20 | 104 |
| - Administración, auditoria y evaluación | - 42 | - 40 | - 82 |
| - Imprevistos | - 20 |  | - 20 |
| - Total | - 640 | - 160 | - 800 |
| - Porcentaje | - 80% | - 20% | - 100% |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Programa será la Subsecretaría de Proyectos de Inversión y Financiamiento Externo (SPIFE) del Ministerio de Economía de la Provincia de Santa Fe.

4.02	El Organismo Ejecutor se encargará de hacer los procesos de adquisiciones para las diferentes actividades del Programa y será responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades del Programa.  La Subsecretaría de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad tendrá la responsabilidad técnica de las actividades del Programa y apoyará con el seguimiento de las actividades del Programa.  De igual forma, proveerá apoyo a las firmas consultoras y consultores individuales contratados por el Programa. Ambas instituciones designarán funcionarios responsables para la coordinación, ejecución y seguimiento del Programa. Con el fin de detallar las obligaciones de las Subsecretarías de Protección Civil y de Proyectos de Inversión y Financiamiento Externo, se firmará un convenio interinstitucional entre ambas instituciones.

V.	Seguimiento y Evaluación

5.01	La responsabilidad para el monitoreo del Programa será de la División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres (INE/RND) del Banco, la cual estará encargada de los aspectos técnicos. La responsabilidad básica estará a cargo de INE/RND, a través del especialista asignado en la Representación del Banco en Argentina (RND/CAR).

5.02	Informes de progreso anuales serán elaborados por el Organismo Ejecutor y, con recursos del Programa, se financiará una evaluación final. Al concluir el Programa, el Organismo Ejecutor presentará la auditoría final del Programa.

Esta propuesta incluirá elaboración del Plan de Prevención y Mitigación Provincial con base en estudios del Componente 1 (identificación de zonas a riesgo de inundaciones), Plan de Respuesta a Emergencias (Plan Operativo) en base a los resultados del Componente 2, Plan de Rehabilitación y Reconstrucción.

Estas obras pueden ser de tipo estructural (por ejemplo: canales de drenaje, obras de geotecnia, presas de regularización de caudal) y no-estructurales, tomando en cuenta experiencias exitosas del proyecto de vivienda por auto construcción en áreas libres de inundaciones.  Los estudios relevantes incluirán los aspectos ambientales y sociales necesarios.  De incluir reasentamiento, los estudios incluirán un Plan Preliminar de Reasentamiento, conforme con la Política de Reasentamiento Involuntario del BID (OP-710).