## LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 1066242

ANEXO

# EL PROGRAMA

Programa de Apoyo para la Modernización del Sector Eléctrico

de la Provincia de Entre Ríos

I.	Objeto

1.01	El objetivo general del Programa es contribuir al fortalecimiento del sector eléctrico provincial a través del financiamiento de estudios para contar con: (i) una propuesta de modernización institucional del sector eléctrico en Entre Ríos conducente al logro de su sostenibilidad; y (ii) evaluaciones de impacto ambiental y proyectos de ingeniería básica, que incluyen evaluaciones económicas, de la Estación Transformadora de 500/132 KV “Paraná” y de la línea de subtransmisión denominada Cierre Norte en 132 KV “La Paz”- “Los Conquistadores”.

II.	Descripción

2.01	El presente Programa apoyará la preparación de propuestas para el fortalecimiento institucional del sector eléctrico provincial y estudios técnicos necesarios para la preparación de los proyectos integrantes del componente de infraestructura eléctrica del Programa de Apoyo a la Infraestructura Productiva de la Provincia de Entre Ríos (AR-L1036) actualmente en etapa de preparación por el Banco. A los fines de alcanzar los objetivos propuestos, se desarrollarán diferentes actividades organizadas en dos componentes, a saber: (a) Modernización Institucional del Sector Eléctrico Provincial; y (b) Estudios Técnicos Básicos.

Componente 1. Modernización Institucional del Sector Eléctrico Provincial

2.02 	Subcomponente I. El primer Subcomponente de modernización institucional financiará las siguientes propuestas de fortalecimiento del entorno sectorial:

- (a)	Subsecretaría de Desarrollo Energético Provincial (SDE): adopción de un modelo de gestión de obras de electrificación rural financiadas con recursos específicos; estructuración de una unidad de planeamiento energética dentro de SDE; adopción de un proceso de simulación tarifaria para cálculo del valor agregado de distribución. Revisión del esquema de tarifa social vigente y propuesta de adecuación.

- (b)	Modelo de gestión eficiente del sistema de cooperativas de distribución: realización de un diagnóstico y propuesta de un esquema de incentivos para que las cooperativas aprovechen economías de escala y alcance y para la gestión de recursos de uso específico.

- (c)	Propuesta de protocolo de interacción entre actores (EPRE, SDE, distribuidores, asociaciones de usuarios): programación de eventos de información al público y foros de discusión sobre las perspectivas energéticas provinciales; identificación de temas de reuniones regulares EPRE-SDE-ENERSA-cooperativas para buscar consensos de política pública en energía.

- 2.03	Subcomponente II. El segundo subcomponente de modernización institucional financiará las siguientes acciones del programa de gobernanza y modernización de gestión de ENERSA:

- (a)	Diagnóstico institucional y de estructura organizativa: identificación de fortalezas y riesgos de ENERSA, incluyendo los riesgos de subinversión en el negocio central de ENERSA y de sobre-extensión en negocios distintos. Revisión de otros estudios sobre separación contable y contabilidad de costos por actividad. Evaluación de escenarios de evolución de ENERSA (empresa pública, tercerización, arreglos público-privados) y comparación con experiencias internacionales. Propuesta de rotación gradual de miembros del Directorio y aseguramiento de idoneidad técnica de los mismos.

- (b)	Propuesta de transición hacia la autosuficiencia financiera: ENERSA deberá transitar a la financiación de sus inversiones con recursos propios y/o en los mercados. La transición incluye definir hitos intermedios del proceso de normalización tarifaria.

- (c)	Revisión del modelo de gestión empresarial: ajuste del gasto de acuerdo a los diferentes niveles de restricción presupuestaria, priorizando el mantenimiento. creación y capacitación de una unidad de planificación y evaluación económica y financiera. Revisión de los procesos comerciales, financieros, de logística y manejo de almacenes, atención al cliente y administración de la red. Propuestas de adecuación.

- 2.04	Estudios adicionales. En el caso que como producto de las actividades financiadas a través del Componente 1 surja la necesidad de realizar estudios adicionales relacionados con la implementación de las acciones recomendadas, las mismos se podrán financiar, siempre que existieren fondos remanentes, previa no objeción del equipo de proyecto de los términos de referencia correspondientes.

- 2.05	Resultados Esperados. Como resultado de las actividades del presente Componente, se contará con las siguientes propuestas: (i) para el fortalecimiento de la SDE y (ii) para la modernización de ENERSA con un cronograma de implantación, las necesidades y responsabilidades del proceso de implantación y un mecanismo de seguimiento de avance de la misma.

Componente 2. Estudios técnicos básicos

- 2.06	Subcomponente I. Estación Transformadora de 500/132 kV “Paraná”: (i) Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); (ii) ingeniería básica (revisión de proyectos alternativos, actualización del proyecto de ingeniería hasta el nivel de precisión de ± 7% de costos), conteniendo evaluación económica y selección de alternativa óptima; (iii) actualización de estudios eléctricos detallados para obtener certificado de necesidad y conveniencia del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE).

- 2.07	Subcomponente II. Cierre Norte en 132 kV “La Paz – Los Conquistadores”:                       (i) Evaluación de Impacto Ambiental (EIA); (ii) estudios de ingeniería básica (revisión de alternativas, realización de estudios hasta el nivel de precisión de ± 7% de costos: traza de suelos; proyectos de ingeniería básica de estaciones transformadoras – La Paz y Conquistadores, proyectos de ingeniería de líneas de alta tensión – Conquistadores – La Paz), conteniendo evaluación económica y selección de alternativa óptima.

- 2.08	Estudios adicionales. En caso que como producto de los actividades financiadas a través del Componente 2 surja la necesidad de financiar estudios adicionales para la preparación de los proyectos de la Estación Transformadora de 500/132 kV “Paraná” y la línea de subtransmisión denominada Cierre Norte en 132 kV “La Paz – Los Conquistadores”, se podrán financiar los mismos previa no objeción del equipo de proyecto de los términos de referencia correspondientes, siempre que existieren fondos remanentes.

- 2.09	Resultados Esperados. Como resultado de las actividades del presente componente se espera contar con los EIA y los estudios técnicos correspondientes para la ejecución de las obras del componente de infraestructura energética del Programa AR-L1036.

- Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01 	El costo total estimado del Programa es el equivalente de un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US$1.000.000), de los cuales ochocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$800.000) serán aportados por el InfraFondo y doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$200.000) serán aportados por ENERSA, de acuerdo al detalle indicado en el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(Expresado en dólares de EE.UU)

| Tipo de Gasto | Infrafondo | Contraparte Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Modernización institucional |  |  |  |
| I. Fortalecimiento del Entorno Sectorial | 80.000 |  | 80.000 |
| II. Modernización de ENERSA | 170.000 |  | 170.000 |
| Estudios Adicionales | 20.000 | 5.000 | 25.000 |
| 2. Estudios técnicos básicos |  |  |  |
| I. Estación transformadora de 500- 132 kV. |  |  |  |
| EIA |  | 35.000 | 35.000 |
| Ingeniería Básica | 200.000 |  | 200.000 |
| Actualización Estudios Eléctricos ENRE |  | 20.000 | 20.000 |
| II. Cierre Norte en 132 kV. “La Paz – Los Conquistadores” |  |  |  |
| EIA |  | 80.000 | 80.000 |
| Ingeniería Básica | 300.000 | 50.000 | 350.000 |
| Estudios Adicionales | 30.000 | 10.000 | 40.000 |
| Total | 800.000 | 200.000 | 1.000.000 |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor, a través de un Coordinador asignado directamente a este Programa, será responsable de: (i) encargar y supervisar los servicios de consultoría del Subcomponente “Fortalecimiento del Entorno Sectorial Energético Provincial”;                    (ii) coordinar el adelanto y supervisión del Subcomponente “Programa de gobernanza y modernización de gestión de ENERSA” y el componente de “Estudios Técnicos Prioritarios”.

4.02	Ambos Beneficiarios proveerán el apoyo logístico requerido por los consultores a lo largo de los estudios y asignarán el personal y recursos de contrapartida comprometidos.

4.03	La SDE y ENERSA serán beneficiarios del Programa. A efectos de contribuir al dinamismo y eficiencia en la ejecución de la presente CT, ENERSA actuará como organismo ejecutor. Como tal, y mediante un Coordinador de Proyecto asignado directamente a este Programa, será responsable de: (i) encargar y supervisar los servicios de consultoría del subcomponente "Fortalecimiento del entomo sectorial energético provincial"; (ii) coordinar con ENERSA el adelanto y supervisión del subcomponente "Programa de gobemana y modemización de gestión de ENERSA" y el componente de "Estudios Técnicos Prioritarios". Ambas entidades proveerán el apoyo logístico requerido por los consultores a lo largo de los estudios y asignarán el personal y recursos de contrapartida, que, para los efectos de financiamiento, se estiman en US$200.000. La Representación del Banco en Argentina (CSC/CAR), en coordinación con el equipo de proyecto, administrarán el Programa.

4.04	Se contratarán las consultorías de conformidad con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (Documento GN-2350-7). ENERSA actuará como unidad de responsabilidad básica (UR) de esta contratación y será la encargada de la publicación del pedido de propuestas, la elaboración de la lista corta, y la calificación y la selección de los consultores conforme lo establecido en la Solicitud de Propuestas. El Banco, a través de CSC/CAR será informado previamente a la publicación de los mismos, para su consideración. Una vez seleccionada la firma, ENERSA participará en el desarrollo de la CT. El Equipo de proyecto, conjuntamente con CSC/CAR, procesará y autorizará las solicitudes de pago bajo previo visto bueno de los informes.

4.05	El equipo de proyecto, en coordinación con CSC/CAR, dará seguimiento y será responsable de la supervisión técnica de los estudios. Durante el desarrollo del Programa, el equipo local de ENERSA reportará al Banco los aspectos relacionados al seguimiento de la firma consultora, cumplimiento del plan de trabajo, y evaluaciones y recomendaciones sobre informes que presente dicha firma.