LEG/SGO/CSC/IDBDOCS: 1525067

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

Apoyo al Programa de Expansión de la Red de Subterráneos de Buenos Aires

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Programa es apoyar el esfuerzo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la modernización de los servicios de transporte público con el fin último de mitigar la problemática de la movilidad del Área Metropolitana de Buenos Aires (“AMBA”). Para ello, contribuirá con la estrategia de expansión de la red de subterráneos mediante la realización de los estudios técnicos que identifiquen y/o formulen los proyectos prioritarios estructurándolos en un plan de implementación.

1.02	Los objetivos específicos del Programa son: (i) definir la red prioritaria para la expansión de la red de subterráneos; (ii) diseñar el plan estratégico de implementación que comprende las fases de diseños básicos y ambientales, constructiva y de operación; y (iii) proveer la documentación para elaborar, en una etapa posterior, la ingeniería de los proyectos.

II.	Descripción

2.01	Los componentes del Programa corresponden a sus objetivos específicos.

- Componente 1. Definición del proyecto de expansión de la red de subterráneos

2.02	Recopilación de antecedentes y diagnóstico

(a)	Diagnóstico general de la problemática de movilidad y transporte del AMBA: Evolución del transporte urbano de Buenos Aires en el siglo XX y en años recientes, con énfasis en los últimos 25 años, caracterización del sistema de transporte actual, identificación de su problemática, descripción de las instituciones y actores involucrados y formulación de estrategias para su abordaje indicando el rol que habrá de desempeñar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(b)	Revisión de los planes y estudios existentes para la expansión de la red de subterráneos y relevamiento de los documentos de política, normativa y planes de inversión vigentes referentes al sistema de transporte del AMBA.

(c)	Aspectos legales e institucionales, entre los que se encuentran la Ley de Subtes, el análisis de la empresa a cargo del sistema, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) y su capacidad legal, las relaciones con la Secretaría de Transporte de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el contrato de concesión de METROVIAS y todo otro tema de relevancia para la futura operación del sistema ampliado de subterráneo.

(d)	Análisis de las alternativas constructivas y tecnológicas de posible aplicación en la expansión de la red sobre la base de la experiencia internacional y de los aspectos técnicos y económicos propios del ámbito local, incluido un breve análisis de mercado nacional e internacional de constructores y proveedores.

2.03	Diseño de la expansión de la red

(a)	Elaboración de un documento que establezca los lineamientos para esta etapa de expansión de la red de subterráneos y su relación con la problemática general y las políticas de transporte del AMBA.

(b)	Desarrollo de la propuesta de una etapa prioritaria de expansión de la red de subterráneos que comprenda tanto extensiones de líneas existentes como nuevas líneas, por un total aproximado de entre 25 km y 30 km, con sus correspondientes establecimientos de mantenimiento y de servicios. Dicha red prioritaria deberá considerar los usos del suelo, las políticas y el desarrollo del sistema de transporte masivo de la Ciudad y del resto del AMBA, y muy especialmente proveer a una mayor integración con los ferrocarriles suburbanos. Asimismo, deberá procurar una buena integración con el transporte automotor público y favorecer la conexión con la red de bicisendas que el GCABA está impulsando.

(c)	La propuesta de trazado de la expansión de la red, así como la secuencia temporal para su construcción, estará basada en las estimaciones de demanda (globales y por línea), de manera que aquéllas estén adecuadamente fundamentadas. El análisis deberá elaborar diferentes alternativas, con su debida justificación (económica, funcional, social y ambiental, operativa, etc.), alternativas que serán puestas a consideración de las autoridades.

2.04	Estimaciones de demanda

(a)	Revisión y actualización de las estimaciones de demanda de viajes en subterráneo anteriormente efectuadas sobre la base de la información disponible en SBASE y la que pudiera existir en otros organismos nacionales y locales. Esta información se complementará con estudios de campo puntuales a los efectos de la validación de aspectos específicos de la misma. Las estimaciones de demanda permitirán asignar la carga sobre la red y las líneas individuales, de manera de tomar decisiones acerca de trazados, secuencia constructiva y, eventualmente, modelos operativos y dimensionamiento de las instalaciones requeridas.

(b)	Esta actividad recomendará a SBASE el mejor modelo de demanda a implementar para la planificación y gestión futura de la red de subterráneos y su vinculación con los otros modos de transporte masivo, buscando que las estimaciones actuales sean compatibles con el modelo recomendado.

(i)	Estudio preliminar del servicio en las nuevas líneas. Elaboración de un esquema preliminar de operación de las nuevas líneas, incluyendo el diseño básico del servicio y el dimensionamiento de la infraestructura, del equipamiento y de la flota de material rodante.

(ii)	Ingeniería. El objetivo principal de esta tarea es permitir el análisis de la viabilidad constructiva de las obras propuestas (estaciones, accesos, túneles, empalmes y cocheras) y una estimación de los costos de las mismas. El diseño de la red deberá permitir la mayor flexibilidad operativa entre las líneas.

(iii)	Análisis socioambiental. Elaboración de un análisis socioambiental preliminar identificando los principales efectos esperados de la construcción y de la operación de las líneas de subterráneo y/ o sus extensiones. SBASE contratará por separado un estudio cuyo objetivo es evaluar y detallar el marco ambiental y social destinado a prevenir, mitigar y compensar los eventuales impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos que podrían resultar de la implementación de los proyectos de mejora de movilidad urbana, en especial de la ampliación de la red de subterráneos y sus potenciales transferencias intermodales.

(iv)	Análisis de factibilidad económico, financiero y multicriterio. Los análisis de factibilidad económica y multicriterio serán realizados en base a las proyecciones de demanda, los planes operativos, estimaciones de costos y análisis ambiental efectuados en las tareas anteriores. Estos análisis se presentarán para cada línea (ampliada o nueva) y para el sistema como un todo. Además, esta actividad preparará un análisis de factibilidad financiera preliminar de la operación de las nuevas líneas de subterráneo, considerando los costos de operación y mantenimiento, bajo los siguientes escenarios: (i) operación independiente, separada del resto del sistema; (ii) operación integrada funcional y tarifariamente al resto del sistema de subterráneo; y (iii) el escenario (ii), con integración física y tarifaria con los trenes suburbanos.

- Componente II. Estrategia de implementación del proyecto

- 2.05	Estrategia de implementación de la fase de ingeniería, construcción y provisión de equipamiento y material rodante

- (a)	Segmentación del plan global en unidades de contratación, tanto para la elaboración de los proyectos de ingeniería como para su construcción, y provisión de equipamiento y material rodante.

- (b)	Preparación de un cronograma físico y financiero de implementación. Este cronograma se presentará para el proyecto como un todo y para cada una de las actividades principales por separado.

- (c)	Elaboración de lineamientos para la implementación de un sistema de información gerencial que permita establecer la marcha de las obras y de la compra de equipamiento.

- (d)	Identificación de hitos en las fases de ingeniería, construcción y provisión de equipamiento y material rodante y su impacto sobre los flujos financieros del proyecto.

- (e)	Para la estrategia de implementación, el consultor identificará los requerimientos (principalmente técnicos, institucionales y financieros, pero no limitados a éstos) asociados a la misma, así como las principales restricciones.

- 2.06	Estrategia de implementación financiera. El consultor deberá analizar los impactos del cronograma físico y financiero de implementación y la capacidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires (“GCABA”) de responder a esas demandas. Para ello, el GCABA facilitará reuniones entre el consultor y el Ministerio de Hacienda, con vistas a establecer la viabilidad de los cronogramas propuestos. Para esta viabilidad, el consultor tomará en cuenta tanto la capacidad financiera propia del GCABA como la posibilidad de acceder a recursos de endeudamiento interno y externo.

- 2.07	Estrategia de implementación de la fase de operación

- (a)	Desarrollo de un plan de negocios preliminar para la operación de las líneas F, G, y H que incluya el estudio de la interacción técnico-operativa y económico-financiera con el actual operador del resto del sistema, previendo la total integración tarifaria entre ambos.

- (b)	Análisis preliminar de esquemas alternativos de concesión, gerenciamiento y administración para la operación de las líneas nuevas F, G y H.

- Componente III. Preparación de los Términos de Referencia para la ejecución de los proyectos de ingeniería

- 2.08	Preparación de los términos de referencia para la contratación de los servicios de consultoría destinados a elaborar los proyectos a nivel de ingeniería básica e inspección de obras, considerando que la ingeniería de detalle (de obra) quedará a cargo de las empresas o consorcios encargados de la ejecución de las obras.

- 2.09	El contenido detallado de las actividades y tareas incluidas en los servicios de consultoría se encuentran en el borrador de los Términos de Referencia (“TdR”).

III.	Costo del Programa

3.01	El costo total del Programa es de un millón ochocientos setenta y cinco mil dólares (US$1.875.000), según el siguiente cuadro:

Presupuesto Resumido

(en US$)

| Actividad | Banco (InfraFondo) | Contrapartida Local |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudios Técnicos | 1.495.000 |  |  | 1.495.000 |
| Supervisión técnica |  |  | 100.000 | 100.000 |
| Administración, Soporte y Divulgación |  |  | 275.000 | 275.000 |
| Auditoría financiera | 5.000 |  |  | 5.000 |
| Total | 1.500.000 |  | 375.000 | 1.875.000 |

IV.	Ejecución

- 4.01	El GCABA será el Beneficiario del Programa y SBASE será el Organismo Ejecutor. SBASE será la unidad de responsabilidad básica de contratación y estará encargada de la contratación de las firmas consultoras y de su seguimiento administrativo y técnico. El Organismo Ejecutor abrirá una cuenta especial para los fines del Programa. SBASE, en coordinación con el equipo de proyecto, llevará a cabo la administración del Programa. Las responsabilidades del GCABA y SBASE se distribuirán a través de la suscripción de un convenio de ejecución y transferencia de recursos, o norma administrativa equivalente, cuya suscripción será condición previa al primer desembolso.

- 4.02	SBASE contratará los servicios de consultoría de conformidad con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. SBASE actuará como unidad de responsabilidad básica (“URB”) de estas contrataciones y será la encargada de la publicación de la solicitud de expresiones de interés, la elaboración de la lista corta, el pedido de propuestas, la evaluación y selección de la firma consultora conforme lo establecido en la Solicitud de Propuestas, y la negociación del contrato. El Banco será informado de los resultados de calificación de las firmas, previo a la publicación de los mismos, para su no objeción. Una vez seleccionada la firma, SBASE participará en el desarrollo del Programa a través de un grupo técnico especializado y designará un coordinador con el Banco.

- 4.03	SBASE será responsable de: (i) elaborar TdR y evaluar propuestas técnicas; (ii) supervisar estudios y provisión de insumos; (iii) brindar apoyo técnico a través de compilaciones de datos e informaciones, y otras actividades de actualización e implementación para facilitar el normal curso de la ejecución del Programa; y (iv) analizar los estudios y productos contratados, asegurando que atiendan los requisitos económicos, técnicos y tecnológicos requeridos.