PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

SMGAE – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO ESTRATÉGICO

DEMHAB – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PISA – PROGRAMA INTEGRADO SOCIOAMBIENTAL

(BR-L1081)

PLANO DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO DE POPULAÇÃO

E ATIVIDADES ECONÔMICAS

Região do Arroio Cavalhada – Bairro Cristal

Versão Final

Porto Alegre

Outubro 2007

APRESENTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre realiza tramites junto ao Banco Interamericano (BID) para efetivar operação de crédito destinada à implantação do PISA – Projeto Integrado de Socioambiental.

O Programa tem por objetivo a melhoria do quadro ambiental de Porto Alegre e para alcançar este propósito realizará obras de (i) saneamento, (ii) proteção contra cheias e (iii) gestão ambiental.

A realização das obras de saneamento e controle de cheias implicará na desapropriação de terras e imóveis urbanos, seguidas de deslocamento de população e atividades econômicas.

O Banco Interamericano (BID) determina que toda operação de crédito para projetos envolvendo desapropriação de imóveis, deslocamento de população e atividades econômicas deve contar com um plano específico para tratamento do tema (OP 710).

Em atendimento à OP 710, o PISA apresenta o PLANO DE REASSENTAMENTO INVOLUNTÁRIO DE POPULAÇÃO E ATIVIDADES ECONÔMICAS para a Região do Arroio Cavalhada – Bairro Cristal que está organizado em 4 partes.

A primeira parte, denominada QUADRO DE REFERÊNCIA focalizará: (i) uma breve descrição do PISA; (ii) o tema do remanejamento de população e atividades econômicas no âmbito do PISA, explicitando os territórios requeridos para implantação do Projeto e assim referenciando famílias e negócios que deverão ser remanejados; (iii) dimensionamento e caracterização dos imóveis, famílias e atividades econômicas que deverão ser retirados de seus atuais locais de inserção visando liberar área para implantação e operação do PISA.

O segunda parte, intitulada PAUTAS PARA REMANEJAMENTO DE POPULAÇÃO E ATIVIDADES ECONOMICAS  determinará : (i) os objetivos e metas do processo de remanejamento; e (ii) os Conceitos, Normas e  Critérios para execução do processo; (iii) as alternativas de tratamento para o caso de famílias e para o caso de atividades econômicas; (iv) o marco legal de referencia para implantação do processo de remanejamento tal e qual proposto neste Plano.

A terceira parte, chamada FASES, ETAPAS E AÇÕES, explicitará os passos operacionais que deverão ser seguidos para implantação do processo de remanejamento conforme preconizado no presente Plano.

A quarta parte intitulada CRONOGRAMA OPERATIVO E ESTIMATIVA DE CUSTOS, distribui no tempo as ações indicadas anteriormente e coloca para cada grupo delas respectivas estimativas de custo.

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO......................................................................................................1

PARTE 1: Quadro de referência

- O PISA............................................................................................................4

- RELOCALIZAÇÃO DE POPULAÇÃO E ATIVIDADES ECONÔMICAS NO ÂMBITO DO PISA.......................................................................................5

- DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO TEMA

A. Dimensionamento...................................................................................5

B. Quantidade de Soluções e Logística de Obras......................................8

## C. Caracterização dos Imóveis Alvos do Remanejamento..........................8

D. Caracterização das Atividades Econômicas Alvo de Remanejamento.10

PARTE 2: PAUTAS PARA RELOCALIZAÇÃO DE POPULAÇÃO E ATIVIDADES ECONÔMICAS

- OBJETIVOS.............................................................................................13

- METAS.....................................................................................................13

  - Metas Reposição de Moradias e Relocalização de População..........13

  - Metas do Processo de Reinstalação de Atividades Econômicas.......14

- CONCEITOS, NORMAS E PROCEDIMENTOS......................................15

- SOLUÇÕES APLICÁVEIS...................................................................... 24

- Para as Famílias................................................................................ 24

- Para Reposição dos Equipamentos Comunitários.............................30

- Para Reposição das Atividades Econômicas.....................................30

PARTE 3: FASES E AÇÕES OPERACIONAIS DE IMPLANTAÇÃO

- Macro-Atividade1: Implantação do Escritório Local de Gestão Participativa (EGP)........................................................................................................32

- Macro-Atividade 2: Criação das Comissões das Famílias Afetadas.........32

- Macro-Atividade 3: Revalidação do Cadastro Sócio-econômico..............33

- Macro-Atividade 4: Concepção e Aplicação de Sistema de Monitoramento..........................................................................................33

- Macro-Atividade 5: Controle da Ocupação da Área Afetada....................34

- Macro-Atividade 6: Promulgação de Leis e Obtenção de Licenças..........34

- Macro-Atividade 7: Avaliação dos Imóveis...............................................34

- Macro-Atividade 8: Consolidação da Escolha por uma Solução de Relocalização e Assinatura do Contrato de Permuta...............................35

- Macro-Atividade 9: Disponibilização das Moradias e Traslado de População.................................................................................................35

- Macro-Atividade 10: Monitoramento e Avaliação ex-post.........................37

PARTE 4: CRONOGRAMA. ORGANOGRAMA E ESTIMATIVA DE CUSTOS

- CRONOGRAMA.......................................................................................38

- ORGANOGRAMA.....................................................................................47

- ESTIMATIVA DE CUSTO.........................................................................48

ANEXOS

- CONTAGEM QUALIFICADA

- RELATÓRIO – REUNIÕES COMUNIDADE

- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EX-POST

# TABELAS

TABELA 1 – NÚMERO DE IMÓVEIS E FAMÍLIAS AFETADAS – ano 2002

TABELA 2 – NÚMERO DE IMÓVEIS AFETADOS – ano 2007

TABELA 3 – NÚMERO DE FAMÍLIAS AFETADAS – ano 2007

TABELA 4 – NÚMERO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS / SERVIÇOS / INSTITUIÇÕES AFETADAS – ano 2007

Tabela 5 – QUANTIDADE DE SOLUÇÕES POR TRECHO SEGUNDO LOGÍSITCA DE OBRAS

Tabela 6 – REGIME DE OCUPAÇÃO DOS IMOVEIS – ANO 2007

Tabela 7 – REGIME DE UTILIZAÇÃO DOS IMOVEIS – ANO 2007

Tabela 8 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DOS IMOVEIS – ANO 2007

TABELA 9 – PERFIL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS / SERVIÇOS / INSTITUIÇÕES AFETADAS – ano 2007

TABELA 10 – OCUPAÇÃO ATIVIDADES ECONÔMICA – ano 2007

Tabela 11 – METAS DO PROCESSO REASSENTAMENTO DE POPULAÇÃO

Tabela 12 – METAS DO PROCESSO DE REPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS / SERVIÇOS / INSTITUIÇÕES

Tabela 13 – CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Tabela 14 – SOLUÇÕES HABITACIONAIS - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento

CH - Conjunto Habitacional

# CSE – Cadastro Socioeconômico

DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto

DEMHAB – Departamento Municipal de Habitação

EGP - Escritório de gestão Participativa

PISA - Projeto Integrado de Socioambiental

PRI - Plano Reassentamento Involuntário de População e de Atividades Econômicas

# SIM – Sistema de Monitoramento

Parte 1 - QUADRO DE REFERÊNCIA

# O PISA

O Programa Integrado Socioambiental - PISA tem como finalidade melhorar a situação socioeconômica da população de Porto Alegre e como propósito específico, melhorar suas condições ambientais. Para alcançar esses objetivos, o Programa é composto por três projetos com os seguintes propósitos:

(a) melhoria da qualidade das águas do lago Guaíba e seus afluentes, por meio da construção de redes de esgoto, coletores, interceptores e uma estação de tratamento de esgotos;

(b) redução do risco de inundação em arroios que cruzam a cidade e nas áreas não protegidas nas margens do Lago Guaíba, por meio da construção de diques, canais de drenagem e de medidas de proteção contra enchentes; e

(c) melhoria da qualidade da gestão ambiental no Município de Porto Alegre, por meio da implantação de mecanismos de planejamento, participação e fiscalização.

Para atingir tais objetivos o Programa foi estruturado em quatro componentes:

- Melhoria da Qualidade das Águas

- Desenvolvimento Urbano e Saneamento

- Gestão e Proteção Ambiental

- Administração e Gerenciamento

A implantação e operação do PISA - Programa Integrado Socioambiental de Porto Alegre - Projeto BRL1081 - deverá propiciar um efeito global positivo, manifesto na elevação da qualidade de vida de toda sociedade porto-alegrense, em função das melhorias que introduzirá no sistema de saneamento e controle de cheias.

Porém, os efeitos de maior complexidade, custos de mitigação, se manifestarão no meio socioeconômico. Para realização das obras do PISA será necessário promover significativo processo de desapropriação de imóveis seguido de deslocamento de população e interrupção de atividades econômicas. O PRI - Plano Reassentamento Involuntário de População e de Atividades Econômicas constitui, portanto, medida compensatória para tratamento deste impacto.

O componente II – Desenvolvimento Urbano e Saneamento, responsável pelas obras: de saneamento do Arroio Cavalhada, de implantação do sistema viário e do parque linear é o componente que demandará remanejamento de população. Importante ressaltar que os números de imóveis e/ou famílias afetadas que são apresentados neste documento contemplam toda a demanda de remanejamento gerada pelas obras do PISA, inclusive a via de contorno do Parque linear que será implantada para preservação do parque, pois será uma via definidora de domínios – público, o do parque e o privado, das moradias de entorno.

# II. RELOCALIZAÇÃO DE POPULAÇÃO E ATIVIDADES ECONÔMICAS NO ÂMBITO DO PISA:

## Em conformidade com a OP 710, que preconiza reduzir ao máximo possível o deslocamento de pessoas e atividades econômicas, o remanejamento de população e negócios estará CIRCUNSCRITO AQUELES TERRITÓRIOS REQUERIDOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE OBRAS DO PROJETO.

Na perspectiva do anteriormente dito, o processo de remanejamento de população, no âmbito do PISA, está circunscrito às famílias e atividades econômicas situados dentro da área de intervenção do Programa, numa faixa média 40 metros contados a partir de cada uma das margens do Arroio Cavalhada, ou mais, quando houver a ocorrência de áreas inundáveis.

# III. DIMENSIONAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DO TEMA

- Dimensionamento

A.1 Cadastro 2002

O assunto havia sido dimensionado há 5 anos (2002)  baseado em um cadastro censitário.

Naquela data, o cadastro realizado apontou presença de um total de 1517 famílias e 124 estabelecimentos comerciais, dos quais 72 casos de pequenos negócios funcionando juntamente com as residências – 89 famílias, já contempladas no total de famílias, e 52 estabelecimentos de comércio e outros 16 estabelecimentos de serviço instalados em imóveis de uso exclusivo para a atividade.

TABELA 1 – NÚMERO DE IMÓVEIS E FAMÍLIAS AFETADAS – ano 2002

| TIPOS DE USO | MAGNITUDE DA AFETAÇÃO |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ÁREAS REGULARES |  |  | ÁREAS IRREGULARES |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Região Cristal |  |  |  |  |  |
|  | Imóveis | Famílias | Pessoas | Imóveis | Famílias | Pessoas | Imóveis | % de Imóveis | Famílias |
| Residencial | 28 | 83 | 249 | 1184 | 1345 | 5023 | 1212 | 88.86 | 1428 |
| Residencial e Negócio | 19 | 19 | 8 | 53 | 70 | 280 | 72 | 5.28 | 89 |
| Negócio | 32 | 32 | 128 | 20 | 24 | 96 | 52 | 3.81 |  |
| Estab. Religioso | 2 |  |  | 7 |  | 10 | 9 | 0.66 |  |
| Equip. Comunitário |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 0.51 |  |
| Sem uso e ocupação |  |  |  | 11 |  |  | 11 | 0.81 |  |
| Área pública | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0.07 |  |
| TOTAL | 82 | 134 | 385 | 1.282 | 1.439 | 5.409 | 1364 | 100.00 | 1517 |

A.2 Contagem Qualificada - 2007

Com o objetivo de definir de forma mais precisa o dimensionamento dos imóveis e famílias existentes na área de intervenção do Programa a PMPA realizou a “Contagem Qualificada” dos imóveis e das famílias.

Esta Contagem não invalida tampouco autoriza dispensar e/ou retardar execução do Cadastro. Ao contrario, a Contagem Qualificada será considerada como uma etapa prévia a realização do mesmo, fornecendo inclusive elementos para controle e maior consistência dos resultados da pesquisa.

Estes dados serão confirmados/ajustados a partir da revalidação do cadastro que será realizado pela DEMHAB. Com efeito, estão avançados os tramites para realização desse cadastro, o qual se estima que estará concluído até o final de dez./2007.

NO ANEXO 1 deste documento estão: (i) Procedimentos de preparação da Contagem; (ii) modelo de Ficha para coleta dos dados; (iii) Modelo de Planilha para organização dos resultados.

A seguir apresentam-se os resultados obtidos pela “Contagem Qualificada”:

TABELA 2 – NÚMERO DE IMÓVEIS AFETADOS – ano 2007

| Nº | ITEM | Vila Foz Cavalhada | Vila Icaraí I Irmã Ermelinda | Vila Icaraí II | Vila Hípica | Vila Campos Velho | Vila Nossa Senhora das Graças |  | Vila Barbosa Neto | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Angelo Corso | N. S. Graças |  |  |
| CONTROLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Existia no mapa base da contagem e continua existindo | 200 | 348 | 197 | 35 | 32 | 49 | 518 | 21 | 1.400 |
| 2 | Foi inserido (não existia no mapa base de contagem) | 27 | 21 | 61 | 0 | 0 | 30 | 32 | 20 | 191 |
| 3 | Imóvel demolido ou não encontrado | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.585 |

Em 2002 foram identificados 1364 imóveis e em setembro /2007 1585 imóveis o que demonstra um incremento de 16,20% no número de imóveis. Quanto ao número de famílias observou-se um incremento de 11%, ou seja, de 1517 famílias identificadas em 2002 para 1679 em 2007, conforme demonstrado no quadro a seguir:

TABELA 3 – NÚMERO DE FAMÍLIAS AFETADAS – ano 2007

| Nº | ITEM | Vila Foz Cavalhada |  | Vila Icaraí I Irmã Ermelinda | Vila Icaraí II |  | Vila Hípica | Vila Campos Velho | Vila Nossa Senhora das Graças |  | Vila Barbosa Neto | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Angelo Corso | N. S. Graças |  |  |
| NÚMERO DE FAMÍLIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Família Mononucleada | 218 | 344 |  | 242 | 35 |  | 25 | 77 | 519 | 36 | 1.496 |
| 2 | Família Expandida – 2 núcleos | 18 | 48 |  | 30 | 0 |  | 0 | 4 | 52 | 10 | 162 |
| 3 | Família Expandida – 3 núcleos | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 6 | 0 | 12 | 0 | 21 |
| 4 | Família Expandida – 4 ou + núcleos | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.679 |

As famílias expandidas serão objeto de especial atenção da política de atendimento do PRI.

Quanto às atividades econômicas foram obtidos os resultados descritos no quadro abaixo.

TABELA 4 – NÚMERO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS / SERVIÇOS / INSTITUIÇÕES AFETADAS – ano 2007

| Nº |  | ITEM |  | Vila Foz Cavalhada |  | Vila Icaraí I Irmã Ermelinda |  | Vila Icaraí II | Vila Hípica |  | Vila Campos Velho |  | Vila Nossa Senhora das Graças |  |  |  | Vila Barbosa Neto |  |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Angelo Corso |  | N. S. Graças |  |  |  |  |  |
| ATIVIDADES ECONÔMICAS/ SERVIÇOS/ INSTITUIUÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moradia e atividade econômica |  | 20 |  | 19 |  | 11 |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 26 |  | 3 | 82 |  |
| 2 | Exclusivamente atividade econômica |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 2 | 7 |  |
| 3 | Uso Institucional (Religioso) |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 4 |  | 0 | 10 |  |
| 4 | Uso Institucional (Outros) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Estes resultados quando comparados com 2002 (124 atividades identificadas) demonstram uma redução de 19% nas atividades econômicas na área de estudo.

Posto isto, adotou-se para a elaboração do PRI os seguintes parâmetros:

Número de Imóveis: 1585

Número de famílias: 1680

Número de Negócios / Instituição: 100

- Quantidade de Soluções e Logística de Obras

Todo plano de Reassentamento de população e atividades econômicas está concebido e será executado tendo por referência o calendário de obras.

Os especialistas da Unidade de Execução do Programa realizaram ensaio da dinâmica de execução da obra a partir da divisão das margens do Arroio Cavalhada em trechos de obras. Posteriormente foi feita uma tentativa preliminar de distribuir a quantidade de casos por cada trecho de obras e a determinação de datas de início e término de obras, pois o remanejamento será progressivo, conforme avanço das obras de engenharia por trecho.

A tabela a seguir registra os resultados do ensaio.

Tabela 5 – QUANTIDADE DE SOLUÇÕES POR TRECHO SEGUNDO LOGÍSTICA DE OBRAS

| TRECHO DE OBRA | DATA DAS OBRAS |  | QUANTIDADE DE IMÓVEIS A SEREM DEMOLIDOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Início | Término |  |  |  |
| Trecho 1 - Da Foz à Ponte dos Cavalos | Mar-08 | Nov-08 | 227 |  |  |
| Trecho 2 - Da Ponte dos Cavalos à Av. Icaraí | Dec-08 | Sep-09 | 663 |  |  |
| Trecho 3a - Da Av. Icaraí até montante – Margem Direita | Oct-09 | Jun-10 | 346 |  |  |
| Trecho 3b - Da Av. Icaraí até montante – Margem Esquerda | Jul-10 | Jul-11 | 349 |  |  |
| TOTAL |  |  | 1585 |  |  |

O tempo médio para se desenvolver todas as ações requeridas para prover as soluções de moradia é em média de 190 dias. Nesta perspectiva, para lograr 227 soluções de moradias das famílias instaladas no Trecho 1, de maneira que em março de 2008 esteja liberado o território de obras,  a Unidade de Coordenação iniciará imediatamente ações descritas no capitulo Etapas, Fases e Ações, apresentados neste documento. Em especial, a instalação e operação dos Escritórios de Gestão Compartilhada (EGC), a serem instalados em cada uma das margens do Arroio Cavalhada.

## Caracterização dos Imóveis Alvos do Remanejamento

Os dados obtidos pela “Contagem Qualificada” possibilitam traçar uma breve caracterização do perfil dos imóveis situados na área de intervenção do Programa.

Uma caracterização detalhada e atualizada só será possível quando da finalização da revalidação do cadastro, que tem previsão de encerramento em dezembro de 2007.

Regime de Ocupação - A grande maioria dos imóveis se destina ao uso residencial 93,30%, seguido de 5,20% destinados ao uso comercial e os 1,5% aos demais usos.

Tabela 6 – REGIME DE OCUPAÇÃO DOS IMOVEIS – ANO 2007

| Nº. | ITEM | Vila Foz Cavalhada | Vila Icaraí I Irmã Ermelinda | Vila Icaraí II | Vila Hípica | Vila Campos Velho | Vila Nossa Senhora das Graças |  | Vila Barbosa Neto | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Angelo Corso | N. S. Graças |  |  |

USOS

| 1 | Exclusivamente moradia | 202 | 346 | 247 | 35 | 26 | 76 | 511 | 36 | 1.479 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Moradia e atividade econômica | 20 | 19 | 11 | 0 | 1 | 2 | 26 | 3 | 82 |
| 3 | Exclusivamente atividade econômica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 4 | Uso Institucional (Religioso) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 5 | Uso Institucional (Outros) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Imóvel desocupado / Fechado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Terreno sem Edificação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Outros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.585 |

Regime de Utilização – Apenas 1,5% dos imóveis não de uso próprio, ou seja, 25 unidades. Destas 13 são destinadas ao aluguel e 12 são cedidas por seus proprietários para outros.

Tabela 7 – REGIME DE UTILIZAÇÃO DOS IMOVEIS – ANO 2007

| Nº. | ITEM | Vila Foz Cavalhada | Vila Icaraí I Irmã Ermelinda | Vila Icaraí II | Vila Hípica | Vila Campos Velho | Vila Nossa Senhora das Graças |  | Vila Barbosa Neto | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Angelo Corso | N. S. Graças |  |  |

| TIPO DE MORADIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Próprio | 226 | 363 | 254 | 35 | 26 | 78 | 544 | 34 | 1.560 |
| 2 | Alugado | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 |
| 3 | Cedido | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.585 |

Material de Construção – 44,8% das moradias são construídas em alvenaria, 51,67% em madeira / mista e 3,53% em materiais diversos (outros).

Tabela 8 – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DOS IMOVEIS – ANO 2007

| Nº. | ITEM | Vila Foz Cavalhada |  | Vila Icaraí I Irmã Ermelinda | Vila Icaraí II | Vila Hípica | Vila Campos Velho | Vila Nossa Senhora das Graças |  | Vila Barbosa Neto | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Angelo Corso | N. S. Graças |  |  |
| MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Alvenaria | 51 | 156 |  | 177 |  | 18 | 29 | 255 | 24 | 710 |
| 2 | Madeira/mista | 173 | 204 |  | 60 | 35 | 7 | 40 | 283 | 17 | 819 |
| 3 | outros | 3 | 8 |  | 21 |  | 2 | 10 | 12 | 0 | 56 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.585 |

## Caracterização das Atividades Econômicas Alvo de Remanejamento

Da mesma forma que para os imóveis e a população o perfil detalhado das atividades econômicas só será possível após a revalidação do cadastro previsto para dezembro de 2007.

Os dados obtidos na realização da “Contagem Qualificada” possibilitam dizer o seguinte:

TABELA 4 – NÚMERO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS / SERVIÇOS / INSTITUIÇÕES AFETADAS – ano 2007

| Nº. |  | ITEM |  | Vila Foz Cavalhada |  | Vila Icaraí I Irmã Ermelinda |  | Vila Icaraí II | Vila Hípica |  | Vila Campos Velho |  | Vila Nossa Senhora das Graças |  |  |  | Vila Barbosa Neto |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Angelo Corso |  |  | N. S. Graças |  |  |  |  |
| ATIVIDADE ECONÔMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Moradia e Atividade Econômica |  | 20 |  | 19 |  | 11 |  |  | 0 |  | 1 |  | 2 | 26 |  |  | 3 | 82 |  |
| 2 | Exclusivamente Atividade Econômica |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 |  |  | 2 | 7 |  |
| 3 | Uso Institucional (Religioso) |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 10 |  |
| 4 | Uso Institucional (Outros) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |

As atividades econômicas são predominantemente desenvolvidas junto ás moradias – uso misto, 83%, em apenas 7% dos casos os imóveis são destinados à atividade econômica exclusivamente.

Quanto ao uso institucional apenas o uso religioso foi identificado como existente dentro do território requerido pelo PISA e representam 10% deste universo.

Quanto ao perfil das atividades desenvolvidas, o quadro a seguir apresenta as categorias das atividades identificadas. Há um número de significativo de atividades de diferente natureza. Este aspecto está tratado pela política de atendimento do PRI.

TABELA 9 – PERFIL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS / SERVIÇOS / INSTITUIÇÕES AFETADAS – ano 2007

| PERFIL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS / SERVIÇOS / INSTITRUIÇÕES AFETADAS – ANO 2007 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | SERVIÇOS |  |
| 1.1 | OFICINAS VEÍCULOS | 5 |
| 1.2 | OFICINAS OUTRAS | 5 |
| 1.3 | SERRALHERIA | 2 |
| 1.4 | MARCENARIA | 1 |
| 1.5 | FUNILARIA | 2 |
| 1.6 | COSTURA | 2 |
| 1.7 | CARRETO (CARROÇA) | 5 |
| 1.8 | RECICLAGEM | 10 |
| 1.9 | ESTACIONAMENTO | 2 |
| 1.10 | ELETRÔNICA | 2 |
| 2.0 | INSTITUIÇÕES |  |
| 2.1 | RELIGIOSAS | 10 |
| 2.2 | ASSOCIAÇÕES | 1 |
| 3.0 | COMÉRCIO |  |
| 3.1 | RAMO DA ALIMENTAÇÃO |  |
| 3.1.1 | BAR | 17 |
| 3.1.2 | ARMAZÉM | 11 |
| 3.1.3 | FRUTEIRA | 1 |
| 3.1.4 | PADARIA | 1 |
| 3.1.5 | SORVETERIA | 1 |
| 3.2 | RAMO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |  |
| 3.2.1 | DEPÓSITO | 3 |
| 3.3 | RAMO - ARTESANATO |  |
| 3.3.1 | ARTESANATO | 2 |
| 4.0 | INDÚSTRIA - PEQUENO PORTE |  |
| 4.1 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1 |
| 5.0 | RECUSARAM O CADASTRO | 6 |
| 6.0 | Outros | 10 |
| TOTAL |  | 100 |

Outro aspecto relevante a ser tratado no âmbito das atividades econômicas é o número de pessoas envolvidas no desenvolvimento destas atividades. A “Contagem Qualificada” identificou 74 pessoas envolvidas nestas atividades, conforme demonstrado no quadro abaixo:

TABELA 10 – OCUPAÇÃO ATIVIDADES ECONÔMICA – ano 2007

| Nº. |  | ITEM | Vila Foz Cavalhada | Vila Icaraí I Irmã Ermelinda |  | Vila Icaraí II |  | Vila Hípica |  | Vila Campos Velho |  | Vila Nossa Senhora das Graças |  |  |  | Vila Barbosa Neto |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Angelo Corso |  | N. S. Graças |  |  |  |  |  |
| OCUPAÇÃO ATIVIDADE ECONOMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Número de empregados / trabalho familiares |  | 31 |  | 14 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 7 |  | 2 |  | 64 |
| 2 | Número de empregados /trabalho não familiar/contratado |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 10 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |

Todos estes aspectos são de especial relevância no desenvolvimento da política de atendimento e foram devidamente considerados quando da sua elaboração.

PARTE 2: PAUTAS PARA RELOCALIZAÇÃO DE POPULAÇÃO E ATIVIDADES ECONOMICAS

# I. OBJETIVOS

A. Geral

Liberar territórios requeridos para implantação do PISA através de mecanismos que promovam melhoria das condições de vida da população alvo de remanejamento.

B. Específicos

(i) Garantir a reposição das moradias que serão retiradas do perímetro requerido para implantação e operação do PISA, no Arroio Cavalhada, assegurando que nenhuma família fique em situação habitacional inferior àquela que tinha originalmente;

(ii) Apoiar a reinstalação das atividades econômicas instaladas no perímetro acima referido, na perspectiva de a) evitar criação de passivo social manifesto no desaparecimento de postos de trabalho / atividades de subsistência desenvolvidas nos imóveis que deverão ser retirados da poligonal de relocalização; b) contribuir para desenvolvimento das atividades econômicas tanto do ponto de vista de sua formalidade como sob a ótica de otimização da produção e comercialização.

II METAS

## Metas Reposição de Moradias e Relocalização de População

Disponibilizar progressivamente 1680 moradias para o período de Março 2008 a Julho de 2011, tendo por referência os prazos indicados na tabela a seguir e dados obtidos pela “Contagem Qualificada”.

Tabela 11 – METAS DO PROCESSO REASSENTAMENTO DE POPULAÇÃO

| TRECHO DE OBRA | QUANTIDADE DE SOLUÇÕES DE MORADIAS A SEREM DISPONIBILIZADAS | PREVISÃO DE DATA PARA DISPONIBILIZAÇÃSO DAS MORADIAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 236 | MARÇO 2008 |
| 2 | 667 | DEZEMBRO 2008 |
| 3 | 426 | OUTUBRO 2009 |
| 4 | 351 | JULHO 2010 |
| TOTAL | 1680 |  |

Além da construção de moradias o PISA também possibilitará a compensação através do cheque-moradia que estabelecerá os seguintes critérios:

- Imóveis avaliados até R$40.000,00 poderão optar pelo Cheque–Moradia no valor de R$40.000,00.

- Imóveis com valor superior a R$40.000,00 – Indenização no valor da avaliação.

Como os laudos de avaliação ainda não se encontram concluídos estima-se que no trecho 1 não haverá a ocorrência de nenhum imóvel com valor superior a R$40.000,00. Pela observação “in loco” pode-se se afirmar que estes casos ocorrerão ao longo do trecho 3. Na revisão Plano de Reassentamento a ser realizada após a revalidação do cadastro (prazo previsto de encerramento dez./2007) serão apresentados os quantitativos de imóveis por intervalo de valor de avaliação.

- Instalar um Escritório de Gestão Participativa - EGL conforme normas estabelecidas pelo PDR-PISA. Nele funcionará equipe conformada por Assistentes Sociais, Engenheiros, Arquitetos, conforme especificado anteriormente neste documento. O escritório deverá ser implantado de imediato.

- Formar para cada grupo de 30 famílias uma “Comissão de Família“, ou seja, para o trecho 1 deverão ser formadas cerca de 8 comissões, 18 para o trecho 2 e 27 para todo o trecho 3.

- No momento da negociação todas as opções oferecidas deverão estar disponíveis. Portanto, aquelas famílias que não optarem pelo reassentamento deverão ter seus contratos de permuta devidamente assinados de acordo com o estabelecido no item Marco Jurídico deste documento.

## B. Metas do Processo de Reinstalação de  Atividades Econômicas / Instituições

- Disponibilizar progressivamente a recomposição de 99 atividades econômicas e dos 11 instituições no período de Março 2008 a Julho de 2011, tendo por referência os prazos indicados na tabela a seguir.

- Para o caso de reinstalação de atividades econômicas, e considerando que aquelas desenvolvidas em uso misto, na própria moradia afetada serão preferencialmente trasladadas juntamente até a nova casa, estes casos serão tratados nos moldes preconizados para o caso de famílias, especificado nos parágrafos anteriores.

Para os imóveis de uso exclusivo para atividades econômicas a Prefeitura Municipal de Porto Alegre fará previsão de re-instalação de parte das atividades econômicas no conjunto habitacional destinando áreas para uso comercial que deverão ter caráter de comércio local.

Para efeito de orçamento preliminar do presente plano foi assumida a hipótese de reinstalar as 50% das atividades econômicas em um centro comercial, que seria construído pela DEMHAB, e que o custo médio da solução sairia em torno de R$20.000,00.

Aqueles que optarem por recompor suas atividades econômicas dentro das unidades físicas ofertadas pelo Projeto nos conjuntos habitacionais também contarão com o apoio do PISA, conforme descrito no item IV – Soluções Aplicáveis, Parte 2, deste documento.

Tabela 12 – METAS DO PROCESSO DE REPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS / SERVIÇOS / INSTITUIÇÕES

| TRECHO DE OBRA |  | QUANTIDADE DE SOLUÇÕES PARA ATIVI. ECONÔMICAS A SEREM DISPONIBILIZADAS | PREVISÃO DE DATA PARA DISPONIBILIZAÇÃSO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 22 | MARÇO 2008 |  |
| 2 |  | 33 | DEZEMBRO 2008 |  |
| 3 |  | 22 | OUTUBRO 2009 |  |
| 4 |  | 23 | JULHO 2010 |  |
| TOTAL | 100 |  |  |  |

# III.  CONCEITOS, NORMAS E PROCEDIMENTOS.

Os fundamentos do PRI-PISA estão alicerçados em um elenco de Conceitos, Normas e Procedimentos especificados a seguir.

O conjunto de entendimentos, normas e critérios aqui expostos está em conformidade com a OP 710, a qual constitui, juntamente com as boas práticas do BID e da PMPOA, referencia básica para elaboração do presente documento.

# Nenhum custo da solução de remanejamento será repassado às famílias vulneráveis.

Considera-se como família vulnerável, para efeitos de aplicação do presente plano, aquelas residentes em imóveis cujo valor não ultrapassa R$ 40.000,00.

## B. Permuta

Para viabilizar a troca da moradia afetada por uma moradia superior, sem custos para as famílias vulneráveis, se recorrer ao preceito da permuta de bens de valores diferentes possibilitado juridicamente para o caso de implantação de projetos de interesse coletivo, como é o caso do PISA.

# C. Isonomia e Equidade Social

Todas as famílias receberão tratamento, independentemente do valor de sua moradia original e de sua condição de ocupação do imóvel e este principio desautoriza uso de mecanismos de escalonamento de valores das soluções, conforme foi proposto na versão preliminar do Plano.

- Participação Social: Gestão Compartilhada entre Governo e População

Os mecanismos de gestão compartilhada estão orientados a instrumentalizar as relações entre os segmentos sociais afetados (famílias e pequenos empresários) no que diz respeito a uma implantação participativa do presente Plano.

A gestão do processo de relocalização será entendida dentro de um sistema mais amplo de gestão, envolvendo os seguintes atores (i) UCEP (Unidade Coordenadora e Executora do Programa), (ii) Departamento Municipal de Habitação.

A instalação do Escritório de Gestão Compartilhada (EGC) no Trecho de Obra do Arroio Cavalhada será a base física de onde partirão as ações de participação social.

No EGP estará trabalhando, diariamente, equipe composta por 1 sociólogo,  5 técnicos social (assistente social, comunicólogo, pedagogo, etc.); 2 advogados com experiência em desapropriação; 3 engenheiros com experiência em avaliação de imóveis e 1 arquiteto.

As principais e iniciais atividades a serem desenvolvidas no EGC, para os casos de reposição de moradias, são as seguintes:

- Formação das Comissões de Relocalizados, compostas exclusivamente por pessoas residentes em imóveis afetados. As comissões serão formadas por vizinhança, prevendo-se a formação de uma comissão para cada 30 famílias/ empresários afetados constituição da Assembléia Geral dos afetados, considerada instância máxima de decisões e negociações reunindo todas as comissões de Relocalizados. Os lideres de cada comissão serão eleitos por voto direto das famílias em evento especificamente preparado para tanto. O evento deverá ser documentado e “dossiê” enviado ao BID após formação de cada comissão.

Formada as Comissões de famílias, as mesmas irão participar inicialmente das seguintes atividades do EGP:

- Revalidação do Cadastro

- Ações de Controle da Ocupação da Área Afetada (ver diretriz especifica adiante, neste documento).

- Consolidação e formalização da escolha de alternativa de Remanejamento

- Criação do Banco de Imóveis planejamento e realização de Feira de Imóveis Populares

- Acompanhamento da avaliação das propostas de compra de moradias trazidas pelas famílias

- Visitas periódicas às obras de construção do CH

Para o caso de reinstalação de atividades econômicas, e considerando que aquelas desenvolvidas em uso misto, na própria moradia afetada serão preferencialmente trasladadas juntamente até a nova casa, estes casos serão tratados nos moldes preconizados para o caso de famílias, especificado nos parágrafos anteriores.

A indenização monitorada também será oferecida como solução de re-instalação das atividades econômicas. Nesta modalidade será realizado o pagamento pelo negócio e oferecido cursos de capacitação gerencial. Esta ação está descrita em detalhes no item IV – Soluções Aplicáveis, Parte 2, deste documento.

Para efeito de orçamento do presente plano foi assumida a hipótese de reinstalar as 50% atividades econômicas/instituições em um centro comercial, que seria construído pela DEMHAB, e que o custo médio da solução sairia em torno de R$20.000,00.

E. Critérios de Elegibilidade

Os critérios apontados a seguir constituem a primeira referência para distribuição posterior das famílias pelas alternativas de relocalização. Os mesmos serão aplicados, formalmente, no momento da Consolidação da Escolha, uma das atividades que inaugura a execução do Plano de Reassentamento de População. Esta atividade está especificada no capitulo “Etapas, Fases e Atividades Operacionais”, incluído a continuação no presente documento.

Tabela 13 – CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

| SITUAÇÕES PREVISTAS | SOLUÇÃO APLICÁVEL |
| --- | --- |
| MORADIAS COM VALOR SUPERIOR A R$ 40.000,00 (U$ 20.000) | Podem optar pela Indenização em dinheiro, baseada em avaliação realizada por empresa especializada, gerando laudo individual de cada uma delas ou pelo reassentamento em conjunto habitacional a ser produzido pela Prefeitura. |
| MORADIAS COM VALOR INFERIOR A R$ 40.000,00 (U$ 20.000) |  |
| Donos/proprietários Residentes, que possuem apenas a casa afetada. | Podem optar por permuta da moradia afetada por moradia comprada no mercado imobiliário local ou por moradia construída em Conjunto Habitacional |
| Donos/proprietários Residentes, que possuem outras casas alugadas/cedidas em território afetado. | Pela moradia onde reside, permuta por casa comprada no mercado ou em CH. Pelas outras moradias, indenização em dinheiro, conforme determinado em lei. Para os inquilinos das outras casas, serão oferecidas duas opções: (i) aquisição de moradia adquirida no mercado ou em CH, com linha de financiamento. Isso considerando que o inquilino não possui o Bem a permutar (ii) pagamento de R$ (a definir após a realização do Cadastro) referente a seis meses do novo aluguel, e esta quantia será paga diretamente ao inquilino no momento da desocupação do imóvel. |
| Donos/Proprietários - Não Residentes | Indenização em Dinheiro para o dono não residente, nos moldes da lei. Para o inquilino, mesmas opções acima apontadas. |

NOTA: A “Contagem Qualificada” identificou apenas 25 casos de imóveis alugados ou cedidos.

F. Uso de expedientes provisórios de relocalização de população

O uso de soluções provisórias será admitida somente em situações em que a vida das famílias venha a ser colocada em risco, seja por ocorrência de enchentes ou riscos comprovados de desabamento por problemas geológicos/estruturais. Ainda assim, nestes casos a opção será alugar casas em lugar de construir qualquer tipo de alojamento provisório.

G. Garantia de Recursos

Os valores indicados como custos do presente plano, especificados adiante neste documento no capitulo Estimativa de Custos, constarão em rubros específicos e explícitos na planilha de custos do PROJETO.

H. Aspectos de gênero

Sob condição de negociação previa com os componentes do grupo familiar, será emitida em nome da mulher e dos filhos do casal a documentação de propriedade e de uso das moradias de reposição. Ainda que seja desaconselhável, é possível ocorrer casos de compensação em dinheiro (indenização) para famílias consideradas vulneráveis. Sempre e quando isso ocorrer, o pagamento irá requer um documento escrito e assinado pela mulher e filhos maiores de 14 anos manifestando que: (i) participaram da escolha da solução e estão de acordo com ela; (ii) conhecem o valor da indenização, local e data onde a mesma se efetivará; (iii) e estão de acordo com o uso que será dado ao dinheiro recebido, explicitando qual é este uso.

I.Sistema de Monitoramento do processo de relocalização

Será contratada consultoria especializada para montagem de um sistema de monitoramento destinado a acompanhar a implantação do presente plano. A contratação dos serviços ocorrerá imediatamente após assinatura do contrato de credito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Detalhes do sistema de monitoramento a ser desenvolvido estão apresentados no anexo III, deste documento.

J. Avaliação ex-post do processo de relocalização de população e atividades econômicas.

Serão realizadas duas avaliações do processo e dos resultados alcançados pela aplicação do presente Plano de Reassentamento, nas condições de vida da população objetivo. Uma primeira avaliação intermediaria, será realizada quando forem relocalizadas os primeiros 100 casos. Uma segunda avaliação, final, um ano após relocalização do ultimo caso a ser deslocado de área afetada. As avaliações serão contratadas junto a consultores especializados, os quais deverão desenvolver os trabalhos em duas etapas. A primeira etapa será dedicada ao desenho do Método de Avaliação, o qual deverá considerar avaliação com grupos de controle. A segunda etapa será realizar a avaliação propriamente dita.

## k. Marco legal a observar

O plano de remanejamento de população e atividades econômicas está condicionado à observância do ordenamento jurídico em sua esfera federal, estadual e municipal, naquilo concernente:

  - à desocupação das margens dos cursos de água no município de Porto Alegre, no caso as margens do Arroio Cavalhada . A este respeito para obedecer à legislação foi determinado uma faixa de 40 metros para desocupação em cada uma das margens onde serão instalados diques de proteção contra cheias e um parque.

  - à reposição / compensação/ressarcimento de imóveis instalados na poligonal de desapropriação.  Os dispositivos que deverão estar especificados na versão final do presente  Plano estão abordados preliminarmente, nos parágrafos a seguir.

No território requerido para implantação do PISA existem edificações em terrenos titulados (privados) e em terrenos de domínio público, apropriados pelas famílias para construção de moradias. Nesta perspectiva, a liberação daquele território está condicionada a aplicação de dois dispositivos: (i) Desapropriação para fins de Utilidade Publica, para o caso de áreas de domínio privado; (ii) Reintegração de Posse para o caso das áreas de domínio publico ocupadas irregularmente.

## 1. Desapropriação

(inciso XXV, do artigo 5 da Constituição Federal Brasileira de 1988 e do inciso V do artigo 2 da Lei n 4132, de 10 de Setembro de 1962, que regulamenta a desapropriação por interesse social)

O instrumento da Desapropriação implica pagamento de Indenização aos proprietários e esta indenização constitui requisito indispensável para se proceder a emissão de posse do imóvel ao poder púbico, sem a qual não está o terreno habilitado para implantação de obras. Conflitos envolvendo discussões sobre o valor da indenização e problemas documentais dos imóveis costumam onerar significativamente o custo do processo de desapropriação. Isso em função da  incidência de juros moratórios e compensatórios, cumuláveis durante o período em que ocorrem os referidos conflitos.

O direito à indenização encontra-se previsto no inc. XXIV, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, revestindo natureza pública, decorrente da expropriação do imóvel pelo poder público ou por suas entidades.

Nos termos do citado dispositivo constitucional, a indenização, nos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, será devida em dinheiro. Ressarcimentos através de outros mecanismos ( adjudicação de moradias construídas em núcleos residenciais ou compradas no mercado imobiliário) estarão respaldados no mecanismo da Permuta, abordado posteriormente neste documento.

A desapropriação gera direito ao pagamento das seguintes parcelas:

I - o valor do bem expropriado com todas as benfeitorias existentes antes do ato expropriatório; as benfeitorias feitas posteriormente sujeitam-se a regra do art. 26, § 1º, do Dec. Lei nº 3.365/41; as benfeitorias úteis somente serão pagas se realizadas com autorização do expropriante;

II – lucros cessantes, referentes à desvalorização da área remanescente, e, danos emergentes, correspondente ao valor efetivo da área perdida;

III – juros compensatórios (em caso de ter havido imissão provisória na posse, computados a partir da data da imissão e calculado com base na diferença entre a oferta inicial do poder público e o valor da indenização – Súmulas 164 e 618 do STF), aplicando-se ainda as disposições da MP nº 2.183/01 (prevê juros compensatórios de até 6% ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contados a partir da data da imissão);

IV - juros moratórios (incidentes sobre a mesma base de cálculo, correspondente a 6% ao ano, contados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido feito o pagamento, conforme art. 100 da CF/1988, aplicando-se as disposições da MP 2.183/01);

V - honorários advocatícios (calculado na forma prevista pela MP 2.183/01, calculado com base na diferença entre o valor fixado pela sentença judicial e o valor oferecido, variando entre meio e 5% do valor da diferença, não podendo ultrapassar o montante de R$150.000,00 - valor atualizado no dia 1º de janeiro de cada ano, pela variação acumulada do IPCA);

VI – correção monetária (calculada a partir do laudo de avaliação, conforme art. 1º, da Lei nº 6.899/81 e Súmula 561 do STF);

VII – despesas com desmonte e transporte de mecanismos instalados e em funcionamento (art. 25, parágrafo único, do Dec. Lei nº 3.365/41).

VIII - Indenização por benfeitorias, em caso de bem de domínio de particular  ou por acessão, este em caso de acender melhoramentos  a bem público. Deverá haver a apuração do quantum devido. (arts. 1.248, V e 1.255 do Código Civil).

A Desapropriação é uma forma excepcional de aquisição da propriedade privada pelo Poder Público, sujeita a requisitos e condições constitucionais e legais. A desapropriação pode ser aplicada em casos de necessidade, de utilidade pública, (como é o caso da implantação do PISA)  ou de interesse social, como é o caso, por exemplo de obtenção de terrenos para construção de núcleos residenciais.

Os fundamentos da Desapropriação repousam nas disposições constantes do inciso XXV, do artigo 5 da Constituição Federal Brasileira de 1988 e do inciso V do artigo 2 da Lei n 4132, de 10 de Setembro de 1962, que regulamenta a desapropriação por interesse social. É importante notar que a legislação afeita a Desapropriação é aplicável em duas instâncias: (i) para emitir em favor da prefeitura municipal de Porto Alegre a posse do território onde pretende realizar intervenção do PISA (poligonal de desapropriação); (ii) para ressarcimento de perdas de imóveis instalados naquela poligonal.

Em resumo, a desapropriação é feita por meio de processo específico, no qual deverão ser relacionados os motivos que fundamentam a necessidade de expropriação envolvendo os seguintes passos iniciais:

- Determinação da poligonal de desapropriação, implicando em identificação da área a ser desapropriada, e seus titulares/ocupantes lançando mão, para esta identificação, de a) pesquisa em cartórios de Registro de Imóveis, para o caso de áreas regularizadas (o que não é o caso majoritário do PISA) b) cadastramento físico, socioeconômico realizado em cada um dos imóveis instalados em áreas que se precisa desapropriar, c) definição de poligonais de desapropriação a partir da observância não apenas da necessidade da engenharia (em termos de liberação de áreas), mas também e sobretudo do que estabelece a legislação sobre ocupação/desocupação do território a desapropriar, no caso as margens do rio Cavalhada.

- Avaliação da área/imóveis, atividade que deverá ser realizada com metodologia previamente adotada, preferencialmente adotando critérios, normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

- Elaboração, aprovação e divulgação de Decreto Expropriatório o qual deverá ser elevado, para aprovação junto à instancia municipal competente, sendo assinado pelo prefeito e publicado no Diário Oficial e em todos os jornais de ampla circulação no município e região de Porto Alegre.

Na perspectiva do anteriormente dito, a implantação do PISA requer promulgação de Decreto de Desapropriação por Interesse Publico.; Para tanto o primeiro passo é a decisão das referências que serão adotadas para confirmação da poligonal de desapropriação (o plano de obras e seus requisitos de território/ legislação ambiental com relação a manter liberada margens canais).

Finalizando a abordagem do dispositivo da Desapropriação/indenização é relevante lembrar que a legislação afeita ao tema protege, de forma completa, àqueles que possuem o direito de propriedade, e parcialmente aqueles que embora tenham investido na construção de sua moradia possuem apenas direito de ressarcimento às benfeitorias edificadas em terrenos de terceiros, sejam eles o poder publico ou setor privado.

Os proprietários estão amparados em termos de receberem pelo valor do terreno mais o valor das benfeitorias (edificações, plantios e outros). Os que não possuem legal e administrativamente a propriedade do solo estão amparados a receber o valor das benfeitorias e no caso de populações pobres, como aquelas instaladas às margens dos Canais alvo de intervenção através do PISA, o valor da benfeitoria é tão baixo que inviabiliza a aquisição de outra moradia. Por esse motivo se desaconselha a aplicação indiscriminada do instituto da indenização de benfeitorias como mecanismo de um processo de relocalização.

O mecanismo da indenização será, portanto aplicado, no caso do PISA, preferencialmente aos casos em que o valor da moradia afetada seja superior a R$40.000,00.

2. Permuta

O uso do preceito da permuta para implantação das soluções de remanejamento de população possibilitará, por um lado, cumprir diretriz de não repassar aos afetados custos das soluções. Por outro lado possibilitará que sem custo para as famílias, as mesmas recebam moradias superiores em troca de suas habitações originais, bastante degradas. Considerando que a maioria da população afetada que reside em imóveis de valores inferiores a um imóvel digno que deverá ser propiciado em substituição ao seu imóvel original; a diferença entre um e outro será arcado através de um Fundo especificamente criado para tanto, entendendo-se estar sendo realizada uma Permuta: a moradia afetada (independentemente de seu valor, sempre que inferior a R$40.000,00) será permutada por uma nova moradia (com valor de referencia R$ 40.000,00), a qual será obtida por dois mecanismos: construção de moradias em núcleos residenciais ou aquisição de moradia de reposição no mercado imobiliário.

Conceitualmente, Permuta é um contrato através do qual as partes transferem e recebem um bem uma da outra, os quais se substituem reciprocamente no patrimônio dos permutantes, ocorrendo sempre uma alienação e uma aquisição de coisas, da mesma espécie ou não.

A permuta pode ser utilizada como mecanismo para viabilizar processos de relocalização envolvendo imóveis com muito baixo valor de venda, com é o caso das famílias que tem suas moradias instaladas nas calhas e margens dos Canais alvos de intervenção.

Ainda que o conceito de permuta pressuponha igualdade de valor entre os bens permutáveis, sua aplicação no campo legal tem referendado em varias experiências a troca de coisas de valores desiguais, desde que haja reposição ou torna em dinheiro em valor correspondente a diferença, quando o bem afetado for de valor maior que o permutado (nova casa). No caso do processo de remanejamento do PLANO DE REASSENTAMENTO essa situação não deverá ocorrer porque tanto a adjudicação de moradias construídas em núcleos habitacionais como a compra de moradias no mercado imobiliário são mecanismos destinados àqueles cujos imóveis possuem valor menor que R$ 40.000,00.

Os encaminhamentos prévios mínimos que devem ser desenvolvidos para tornar viável a aplicação do preceito da permuta são os seguintes:

A permuta depende de autorização legislativa e requer prévia avaliação dos bens objeto de troca.

(ii) A aplicação do preceito da permuta (para adjudicar moradias construídas em núcleos residenciais, ou adquiridas no mercado imobiliário local), requer regulamentação especifica para celebração de Contrato de Permuta entre o Município de Porto Alegre e cada uma das famílias que deverão ser deslocadas da área requerida para implantação do PISA.  Exceção feita, evidentemente, aos casos habilitados ao instituto da desapropriação/indenização focalizados anteriormente neste capitulo.

O contrato em pauta irá reger e instrumentar a concretização da premissa segundo a qual o Governo Municipal, proporá permuta da moradia afetada por outra moradia, disponibilizada para a família através das alternativas registradas no presente documento, sem custos relativos a qualquer diferença que possa haver entre o valor da moradia afetada e o da moradia de reposição.

O publico alvo de contrato de permuta está demarcado pela quantidade de famílias alvo de remanejamento, que optarem por substituir suas moradias por uma moradia em núcleo residencial ou por moradia adquirida no mercado imobiliário. Com cada um dos que optarem por um desses mecanismos a Prefeitura de Porto Alegre celebrará o referido Contrato.

## L. Controle da ocupação da área afetada (controle da quantidade de soluções a prover)

Para controlar a quantidade de soluções a prover serão implantadas as seguintes ações:

- Realização de acordo com as Comissões de Família para legitimação da revalidação do CSE como data limite para determinação de beneficiários do plano e para vigilância cotidiana de ocupação da área;

- Divulgação em lista dos nomes e endereços das famílias cadastradas para que as mesmas possam conferir sua inclusão no cadastro do reassentamento. O objetivo principal desta divulgação é garantir que todas as famílias afetadas sejam inseridas e caso ocorra alguma falha as mesmas possam se manifestar. Após 60 dias da divulgação considerará o cadastro encerrado.

- Sinalização da área afetada com placas e outras mídias informando o status da área e orientando não construção e/ou compra/venda de imóveis no local;

- Convênio com a Brigada militar e Contratação de fiscalização para vigilância da ocupação das áreas destinadas ao reassentamento e do adensamento da vila. para monitoramento permanente de ocupação da área.

IV SOLUÇÕES APLICÁVEIS

# A. Para as Famílias

Cada família residente em imóveis cujo valor seja inferior à R$ 40.000,00 poderá optar por uma entre três soluções de reposição de moradia:

- Permuta da moradia afetada por moradia adquirida no mercado imobiliário local/regional;

- Permuta da moradia afetada por moradia construída pela PMPOA/DEMHAB, em núcleos residenciais;

- Indenização em dinheiro (totalmente desaconselhável, mas não se pode desconsiderar porque a Constituição brasileira garante o direito de exigir ser indenizado).

Permuta da moradia afetada por moradia adquirida no mercado imobiliário local/regional

O mecanismo em pauta ocorre da seguinte maneira:

(i) A PMPOA/DEMHAB define um valor de referência para aquisição de uma moradia, e o valor indicado até o momento é de R$40.OOO,00. Este valor é o valor de referência do custo de uma moradia construída em Conjunto Habitacional, pela DEMHAB;

(ii) A PMPOA/DEMHAB define critérios que deverão ser observados para buscar a moradia, e para o caso do PISA os critérios definidos até o momento são os seguintes: a moradia pretendida não poderá estar instalada em zonas não edificáveis; deverá ser de alvenaria; possuir instalações sanitárias; dispor de documentação básica de titularidade, sendo aceito documentos de compra e venda.

(iii) Cada família, informada do valor e dos critérios, e devidamente capacitada e apoiada pelo Escritório de Gestão Participativa, busca no mercado imobiliário, onde bem entender, uma moradia que atenda os referidos preço e critérios;

(iii) a moradia encontrada é submetida à aprovação de um grupo executivo especificamente criado para tanto, que funcionará nos Escritórios de Gestão Participativa.  Este grupo recebe a proposta trazida por cada família e verificada a concordância da mesma com os critérios pré-estabelecidos aprova a compra do imóvel.

(iv) Atendendo o imóveis aos critérios pré estabelecidos, é firmado um contrato de permuta entre a família e a PMPOA  e ato continuo é chamado o proprietário do imóvel que será adquirido. A transação é realizada entre o poder público (PMPOA/DEMHAB/EGP), não passando pelas mãos da família afetada nenhum valor correspondente à operação.

(iv) realizada a transação, é adjudicado formal e legalmente o imóvel para a família e marcada a data de desocupação do imóvel afetado.

Permuta da moradia atingida por moradia construída em Conjunto Habitacional

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre iniciou o processo de construção dos conjuntos habitacionais e o primeiro passo foi à identificação de áreas para implantação das moradias que atendessem os seguintes critérios:

- Localização próxima ao atual local de moradia das famílias;

- Situada em área de expansão urbana;

- Ter possibilidade de implantação de infra-estrutura urbana (água, luz, esgoto, transporte, escola, posto de saúde);

- Possuir topografia adequada à implantação de parcelamento residencial;

- Atender aos requisitos da legislação urbanística vigente.

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre identificou áreas passíveis de serem parceladas para o reassentamento. As áreas indicadas atendem aos critérios adotados e podem ser parceladas por estar dentro da malha urbana, produzindo lotes em número e características mais do que suficientes.  Além disto, há factibilidade na implantação de infra-estrutura urbana nestas áreas (abastecimento de água, coleta de esgoto, energia elétrica, implantação de sistema viário).

As áreas são as seguintes:

Área 4 – Situada ao longo das margens do arroio Cavalhada, próximo a Avenida Icaraí. Nesta área o potencial de implantação é o de 1009 unidades, sendo 348 apartamentos e 661 sobrados. Parte desta área já é de propriedade da Prefeitura. A utilização desta área vem de encontro aos anseios da população que querem permanecer na região do Cristal.

Área Rua Coronel Massot (Ipê) - Nesta área estão previstas à implantação de 320 apartamentos destinados à população do arroio Cavalhada.

Tipologia Habitacional - Todos os padrões de moradias a serem construídas atenderão à legislação urbanística e ambiental vigentes, serão dotadas de toda infra-estrutura urbana (rede de água, rede de esgoto, energia elétrica, coleta de lixo, transporte público, etc.).

As seguintes tipologias serão adotadas:

Tipo 1 – Sobrado  - Edificação em dois pavimentos, com 2 quartos, estar/jantar, cozinha e banho.

Tipo 2 – Apartamentos - Edificação em 4 pavimentos onde serão construídos apartamentos com 2 quartos, estar/jantar, cozinha e banho. Importante ressaltar, que as habitações no andar térreo serão construídas de forma a atender aos portadores de deficiências físicas. Estas unidades serão em número suficiente para atender a demanda.

A definição do número exato de unidades a serem implantadas só será conhecida após a definição de opção de cada família.

Durante todo o mês de setembro/2007 foi realizada uma série de reuniões com as comunidades envolvidas a fim de apresentar a proposta do PRI, esclarecer sobre a revalidação do cadastro dentre outros temas e pode se verificar já uma tendência dos presentes (representantes de 641 famílias, no total das reuniões) que está apresentada a seguir: O resultado – atas, fotos, listas de presença, deste processo está apresentado no Anexo II deste documento.

Tabela 14 – SOLUÇÕES HABITACIONAIS - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

| VILA | Total Famílias | Bônus Habitação | Conj. Habitacional |
| --- | --- | --- | --- |
| Foz | 101 | 66 | 35 |
| Hípica | 29 | 0 | 29 |
| Icaraí 1 | 72 | 29 | 43 |
| Angelo Corso | 52 | 40 | 12 |
| Nossa Senhora das Graças | 230 | 119 | 111 |
| Ocaraí 2 | 125 | 68 | 57 |
| Campos Velho | 32 | 30 | 2 |
| TOTAL | 641 | 352 | 289 |
| Percentual | 100,00 | 54,91 | 45,09 |

Os números apresentados representam apenas a intenção de opção das famílias, mas são importantes para etapa de planejamento do PRI, pois demonstram o grau de atratividade de cada opção.

A implantação do escritório de campo ocorrerá de imediato o que aproximará a equipe da comunidade, facilitando a interlocução entre as partes.

Iniciado este processo os seguintes temas serão objeto de consulta ã comunidade:

- Localização: a localização será definida em conjunto com as famílias. A escolha do terreno núcleos será resultante de uma negociação entre a população e o empreendedor.  Os terrenos acima indicados foram apresentados à comunidade, submetidos a sua avaliação e aceitos pelas famílias. Esta aceitação esta documentada, vide anexo II (ata das reuniões, lista de nomes e assinaturas dos participantes, fotos, vídeo);

- Tipologia de unidades residenciais: os ante-projetos e projetos serão discutidos com as famílias que manifestem tendência de escolher a opção. Da mesma maneira que para escolha do terreno, o processo de consulta às famílias será documentado em dossiê especifico, contendo: data e local dos eventos de busca; lista de nomes e assinaturas dos participantes; ajuda memória contendo registro do evento; registro de acordos, e fotos;

- Serão plantadas 2 árvores (preferencialmente frutíferas) para cada grupo de unidades habitacionais  de um Núcleo residencial;

- Será bem vinda proposição de reservar espaço para implantação de horta e/ou pomar comunitário nos Núcleos residenciais, os quais deverão estar produzindo no momento de traslado das famílias;

- A concepção dos núcleos levará em conta unidades/setores específicos para pessoas maiores de 70 anos que estavam residindo sozinhas em área afetada, prevendo, sobretudo atividades para inclusão social dessa população.

2. Para Reposição dos Equipamentos Comunitários

Não foi identificado nenhum equipamento comunitário localizado no território requerido pelo PISA.

No entanto, a PMPA irá construir 2 equipamentos nos conjuntos habitacionais com objetivo de aumentar a oferta de serviços educacionais e de assistência social na região. Este tema também será objeto de discussão com a comunidade à época da apresentação dos projetos dos conjuntos habitacionais.

3. Para Reposição das Atividades Econômica

A reinstalação pequenos negócios desenvolvidos em áreas não regulares apresenta vários dilemas, como por exemplo:

    - Irregularidade do Negócio – Os negócios identificados, em quase sua totalidade, são desenvolvidos informalmente. Daí surge o primeiro impasse como avaliar, como reconhecer direitos;

    - Viabilidade Econômica – Como transformar um pequeno negócio - consertos de bicicletas, equipamentos domésticos em negócios formalizados e, sobretudo rentáveis;

Diante disto, duas ações estão previstas para recomposição de pequenos:

- Adaptação Moradia – Como a grande maioria das atividades econômica são atualmente desenvolvidas em unidades de uso misto – moradia e negócio será ofertado unidades habitacionais adaptadas para o uso misto, desde que as atividades desenvolvidas estejam em consonância com a legislação ambiental e urbanística vigente e sua natureza devidamente aprovada pelo conselho comunitário.

- Indenização Monitorada – Pagamento pelo valor do negócio acrescida de mecanismos de apoio ao pequeno empresário. A PMPA irá estabelecer parcerias com instituições como o SEBRAE de forma a poder oferecer cursos de capacitação gerencial.

Não há negócios formais no território requerido pelo PISA, logo não há previsão de tratamento para estes casos.

# PARTE 3 - FASES E AÇÕES OPERACIONAIS DE IMPLANTAÇÃO

O remanejamento das famílias e atividades econômicas instaladas na área de intervenção do projeto requer execução de nove Macro Atividades cada uma delas envolvendo varias ações específicas.

Evidentemente que as atividades centrais de implantação do presente plano não serão todas implantadas linearmente, havendo superposição entre elas no horizonte temporal estabelecido para o plano, conforme pode ser observado através do Cronograma presente neste documento.

# MACRO ATIVIDADE 1: IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO LOCAL DE GESTÃO PARTICIPATIVA ( EGP)

A implantação do presente plano se inaugura com a instalação de um Escritório Local de Gestão Participativa, (EGP), instância física a partir da qual decolam todas as ações executivas do processo de relocalização de famílias e reinstalação de atividades econômicas exigindo participação e negociação com os afetados.

Será instalado um EGP em cada margem do arroio Cavalhada, em cada trecho de obras. As principais ações para instalação e operação do EGP são as seguintes:

- Busca de local

- Contrato de locação ou outro mecanismo

- Eventuais reformas

- Instalação de mobiliários e equipamentos técnicos (computadores, telefone e similares)

- Contratação de equipe técnica, composta por: 1 coordenador, preferencialmente com formação em ciências sociais (sociólogo, economista, antropólogo, advogado, geógrafo); 1 engenheiro; 1 advogado; 1 especialista em comunicação social e uma assistente social para cada 30 famílias. Esta equipe trabalhará diariamente no EGP e cessará suas atividades assim que for retirado o ultimo caso de relocalização.

- Capacitação e nivelamento da equipe quanto ao PISA

# MACRO ATIVIDADE 2: CRIAÇÃO DAS COMISSÕES DE FAMÍLIAS AFETADAS.

A primeira ação, a partir da implantação do EGP é a criação das Comissões de Famílias. As Comissões de Famílias são grupos compostos exclusivamente por membros de famílias cujas moradias estão afetadas, não se admitindo uso de lideranças pré- existentes e/ou participação de pessoas cujas moradias esteja fora do status de afetação.

A formação das referidas Comissões será realização pela equipe de assistentes sociais previstas para atuação no EGP envolvendo as seguintes ações:

- .Abordagem Informativa e de Motivação à Participação

A abordagem inicial da população visando criar as Comissões de Famílias se processará através de uma serie de reuniões de informações e esclarecimentos sobre o Projeto, sobre a necessidade de liberação de áreas, e sobre a maneira como se pretende tratar a questão (Plano de Reassentamento de População e reinstalação de Atividades Econômicas). As famílias são convidadas a participarem das reuniões (máximo de 30 famílias por reunião).

- Composição da Assembléia Geral

A assembléia geral será formada pelos representantes de cada comissão de família. Os assuntos a serem tratados na assembléia são os mesmos tratados nas reuniões de Comissão de Família, o que difere é que nesta instância o tema será abordado no nível do conjunto da obra e não solução localizada por área de atuação de cada comissão.

# MACRO ATIVIDADE 3: REVALIDAÇÃO DO CADASTRO SOCIOECONÔMICO

Caso a componente Reassentamento não se inicie até 2 anos após o encerramento do cadastro socioeconômico o mesmo deverá ser revalidado.

Quando isso (e se) ocorrer, a revalidação do CSE contará com participação das famílias em seu planejamento e para tanto já se disporá, neste momento, das Comissões de Famílias, instância operativa do processo participativo envolvido no presente plano.

Constituem ações para revalidação do CSE:

- Consolidação dos Territórios Afetados

- Materialização da Poligonal de Afetação

- Preparação das Fichas de Revalidação

- Teste das Fichas de Revalidação e Definição Logística

- Contratação de Equipe

- Aplicação das Fichas

- Organização dos Resultados

- Apresentação às Comissões de Família e Assembléia

- Contratação dos Serviços de Avaliação dos Imóveis

- Realização dos Serviços de campo

- Montagem Laudos Individuais

# MACRO ATIVIDADE 4: CONCEPÇÃO E APLICAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO

Conforme determinado no item Diretrizes, no presente documento, será necessário desenhar um sistema especifico de monitoramento para acompanhar as ações de implantação do Plano de Reassentamento. Tanto a concepção do sistema como a execução do SIM serão conduzidos por consultores externos, sem vínculos com o empreendedor, no caso a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Na versão final do PRI será apresentada uma minuta do sistema de monitoramento para servir de referência inicial para a elaboração dos termos de referência para contratação dos serviços.

Nesta perspectiva, as ações básicas para desenvolvimento da macro atividade 3 são as seguintes :

- Elaboração dos Termos de Referência para contratação de serviços para desenho de sistema de monitoramento especifico para acompanhar a implantação das ações do Plano de Reassentamento de População e Reinstalação de Atividades Econômicas

- Planejamento e execução do concurso

- Recebimento de propostas, avaliação e adjudicação dos serviços.

# MACRO ATIVIDADE 5: CONTROLE DA OCUPAÇÃO DA ÁREA AFETADA

As ações para Controle da Área Afetada começam, neste momento, a serem negociadas e implantadas durante e logo após a revalidação do CSE. As ações a realizar para tanto são as seguintes:

- Realização de acordo com as Comissões de Família para legitimação da revalidação do CSE como data limite para determinação de beneficiários do plano e para vigilância cotidiana de ocupação da área;

- Entrega, a cada família pesquisada pelo CSE, de certificado nominal e intransferível de haver sido cadastrada;

- Publicação em jornal local/regional da lista de nomes e endereços de famílias cadastradas;

- Sinalização da área afetada com placas e outras mídias informando o status da área e orientando não construção e/ou compra/venda de imóveis no local;

- Convênio com polícia ambiental para monitoramento permanente de ocupação da área.

# MACRO ATIVIDADE 6 : PROMULGAÇÃO DE LEIS E OBTENÇÃO DE LICENÇAS

Haverá necessidade de criar, aprovar e promulgar os seguintes mecanismos jurídicos para apoio ao processo de relocalização: 1) Decreto de Expropriação; 3.) Contratos de Permuta a ser celebrado com cada família optante por permuta da casa afetada por casa adquirida no mercado imobiliário ou em CH; e 3) Licenças Ambientais para construção de núcleos habitacionais.

MACRO ATIVIDADE 7 : AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

O valor dos imóveis afetados constitui um dos parâmetros de base para distribuição da população entre as alternativas de relocalização.

Mas, além de constituir uma ferramenta de referência para a distribuição das famílias por alternativa de relocalização, a avaliação de imóveis afetados constitui ferramenta indispensável em todo o processo de desapropriação, sendo requerida, inclusive, no Brasil, por força de lei.

As ações capitais envolvidas no processo de avaliação de imóveis são as seguintes: 1) contratação de serviços credenciados; 2) realização dos serviços; 3) montagem de laudos individuais, compatíveis com o Mapa de Desapropriação criado com base na revalidação do CSE; 4) Lançamento dos valores no sistema de informação e controle; 5) apresentação, discussão e negociação dos valores com cada família e esta atividade poderá  ser desenvolvida a partir do EGP.

# MACRO ATIVIDADE 8 : CONSOLIDAÇÃO DA ESCOLHA POR UMA SOLUÇÃO DE RELOCALIZAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO DE PERMUTA

A distribuição das famílias entre as soluções de relocalização envolve um complexo processo de consultas e negociação, respaldado em ações de informação.

O processo se realiza através de uma ronda de reuniões com cada uma das famílias participes da revalidação do cadastro.

As reuniões, realizadas pela equipe de assistentes sociais do EGP seguem o seguinte esquema:

- Contato inicial com os lideres das Comissões de Famílias, explicando as características, vantagens e desvantagens de cada uma das soluções (núcleos residenciais, Compra de casa no mercado imobiliário, indenização em dinheiro) e os critérios preferenciais de elegibilidade de cada alternativa. É então solicitado que cada líder realize um evento com as pessoas partícipes de seu comitê, para iniciar conhecimento do assunto

- Agendamento de reuniões com cada uma das famílias. Essas reuniões individualizadas serão realizadas no Escritório Local de Gestão Compartilhada, sob comando de uma assistente social.

- Realização de no mínimo duas reuniões individuais com cada família. Na segunda reunião é assinado o termo de adesão.

# MACRO ATIVIDADE 9: DISPONIBILIZAÇÃO DAS MORADIAS E TRASLADO DE POPULAÇÃO

Conforme anteriormente explicitado neste documento, serão aplicados dois mecanismos para disponibilizar moradias de reposição às famílias deslocadas involuntariamente de seus imóveis: (i) a construção de novas moradias em núcleos residenciais e, (ii) a compra de moradias disponíveis no mercado local/regional.

Cada uma dessas soluções, previamente escolhidas pelas famílias (macro atividade 7) exige realização de ações especificas para sua implantação, enunciadas a seguir.

9.1 Construção de Núcleos Residenciais envolve realização das seguintes ações, as quais contarão com participação  das famílias que optaram por esta alternativa :

- Busca de terrenos

- Aquisição dos terrenos (seja por compra direta, seja por desapropriação. No caso dos terrenos eleitos estarem ocupados, às famílias ali instaladas deverá ser dado opção troca da moradia por moradia a ser construída no núcleo; sendo necessária remoção temporária dessas famílias enquanto o núcleo estiver sendo construído, se aplicarão os mecanismos consagrados pela PMSP para locação temporária)

- Elaboração de projeto executivo do Núcleo e de tipologias habitacionais

- Apresentação e discussão com as famílias do projeto de tipologias habitacionais

- Realização de Estudo e Licenciamentos (Ambiental e Construtivo) do projeto do Núcleo

- Realização de licitação para construção dos Núcleos

- Construção dos Núcleos Residenciais

- Visitas semanais de membros das Comissões de Famílias às obras

- Sorteio das moradias entre as famílias que optaram por esta solução de remanejamento

- Vistoria das edificações (por cada família beneficiaria da solução), com assinatura do Termo de Vistoria, especificando o estado em que recebe a moradia)

- Traslado de famílias

- Aplicação de ações de adaptação às novas moradias (uso e conservação dos componentes construtivos) e ao meio circundante (reinserção escolar), e este acompanhamento durará 12 meses.

9.2 Aquisição de moradias no mercado imobiliário local-regional

- Formação da “Bolsa de Imóveis Populares”, conforme especificado anteriormente neste documento

- Realização (periódica) de “Feiras de Imóveis Populares”, sendo que as mesmas serão montadas em área afetada, congregando promotores imobiliários previamente mobilizados para tanto;

- Orientações às famílias para uso da Bolsa de Imóveis e participação das Feiras de Imóveis e para busca de moradias em outros canais que a Bolsa e Feira. Esta atividade é realizada no EGP, pelas assistentes sociais componentes da equipe de trabalho do escritório.

- Recebimento das propostas buscadas pelas famílias no mercado imobiliário local-regional

- Avaliação da compatibilidade das propostas com os critérios pré estabelecidos (localização em áreas edificandis; preço; instalações sanitárias; documentação, estar desocupada). Esta ação será desenvolvida pela equipe do EGP, em especifico pelo engenheiro e pelo advogado membro da equipe fixa do escritório. Nos casos de imóveis escolhidos em regiões muito distantes, poderá a PMSP estabelecer acordos com as prefeituras daqueles municípios para emissão de laudo verificando compatibilidade dos critérios com o imóvel escolhido. Isso quando for absolutamente impossível a ida do engenheiro avaliador ao local.

- Chamamento do proprietário do imóvel escolhido pela família para negociação e acertos finais da compra, e esta atividade é realizada no EGP.

- Aquisição da moradia e assinatura do compromisso de mudança, estabelecendo data para a mudança da família do imóvel afetado para o novo imóvel.

- Acompanhamento da mudança da família.

# MACRO ATIVIDADE 10: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EX-POST

Conforme preconizado anteriormente no capitulo Normas e Procedimentos, serão realizadas duas avaliações do processo de remanejamento de população bem como dos resultados do mesmo nas condições de vida da população objetivo. As ações para lograr tal propósito são as seguintes:

- Redação de Termos de Referência para realização de concurso para contratar consultoria especializada

- Planejar e lançar o concurso

- Recebimento de propostas, exame das mesmas e adjudicação dos serviços

As Macro Atividades especificadas anteriormente não são, todas, implantadas linearmente, havendo superposição entre elas no tempo previsto para sua execução, conforme pode ser observado através do cronograma e do fluxograma incluídos a seguir.

# Parte 4  - CONOGRAMA  / ORGANOGRAMA / ESTIMATIVA DE CUSTOS

# CRONOGRAMA

A seguir apresenta cronograma proposto para o Reassentamento. Quando da elaboração do Plano de Reassentamento Involuntário, versão final, este deverá detalhado para ser efetivamente um instrumento de acompanhamento das ações previstas.

| ATIVIDADES |  | PRAZOS DE EXECUÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO 2007 |  |  |  | ANO 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AN0 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.0 | MACRO ATIVIDADE 1 : IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO (EGP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Busca do Local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Instalação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Contratação Equipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Capacitação treinamento equipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Elaboração plano trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | MACRO ATIVIDADE 2 : CRIAÇÃO DAS COMISSÕES DE FAMÍLIAS AFETADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Formação das Comissões |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Abordagem Informativa e de Motivação à Participação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Designação de comitês famílias e comitês empresários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Composição 2 Assemb. famílias e empresários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | MACRO ATIVIDADE 3 : REVALIDAÇÃO DO CADASTRO SOCIOECONÔMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Consolidação territórios afetados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Materialização poligonal afetação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Preparação fichas revalidação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Teste fichas revalidação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Definição Logística e teste da ficha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Contratação equipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Aplicação fichas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Organização resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Apresentação aos Comitês de Família e Comitês empresários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Contratação dos Serviços Avaliação Imóveis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Realização serviços de campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Montagem Laudos Individuais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4.0 | MACRO ATIVIDADE 4: CONCEPÇÃO E APLICAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Elaboração do Termo de Referência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Planejamento e Execução do Concurso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Recebimento de propostas, avaliação e adjudicação dos serviços. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Execução do Monitoramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | MACRO ATIVIDADE 5: CONTROLE DA OCUPAÇÃO DA ÁREA AFETADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Definição dos critérios de legitimação da revalidação do CSE com as Comissões de Família |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Entrega do Certificado Nominal de Cadastramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Publicação em jornal local/regional da lista de nomes das famílias cadastradas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Sinalização da área afetada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Estabelecimento de Convênio com a Brigada Militar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | MACRO ATIVIDADE 6 : PROMULGAÇÃO DE LEIS E OBTENÇÃO DE LICENÇAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Decreto de Utilidade Pública para fins de Desapropriação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Decreto de Interesse Social para fins de Desapropriação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Contratos de Permuta a ser celebrado com cada família |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Licenças Ambientais para construção de núcleos habitacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | MACRO ATIVIDADE 7 : AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Contratação de serviços credenciados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Realização dos serviços - Etapa de campo e Produção do Laudo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Lançamento dos valores no sistema de informação e controle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Apresentação, discussão e negociação dos valores com cada família |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8.0 | MACRO ATIVIDADE 8 : CONSOLIDAÇÃO DA ESCOLHA POR UMA SOLUÇÃO DE RELOCALIZAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO DE PERMUTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Contato com os lideres das Comissões de Famílias, explicando as características, vantagens e desvantagens de cada uma das soluções e os critérios de elegibilidade . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Agendamento de reuniões com cada uma das famílias. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Assinatura do Termo de Adesão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9.0 | MACRO ATIVIDADE 9: DISPONIBILIZAÇÃO DAS MORADIAS E TRASLADO DE POPULAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Construção de Núcleos Residenciais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Busca de terrenos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | Aquisição dos terrenos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 | Elaboração de projetos de parcelamento e das tipologias habitacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 | Apresentação e discussão com as famílias do projeto de tipologias habitacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5 | Licitações para construção (Área 4 e Cel . Massot) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.6 | Construção do Núcleo inclusive das Unidades Comerciais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.7 | Visitas semanais Comitês de famílias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.8 | Vistoria das edificações e assinatura do Termo de Vistoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.9 | Traslado das famílias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.10 | Aplicação de ações de adaptação às novas moradias e ao meio circundante (reinserção escolar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Aquisição de moradias no mercado imobiliário local-regional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Formação da “Bolsa de Imóveis Populares” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 | Realização de “Feiras de Imóveis Populares” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3 | Acompanhamento da mudança da família |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.4 | Recebimento das propostas buscadas pelas famílias no mercado imobiliário local-regional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.5 | Avaliação da compatibilidade das propostas com os critérios pré estabelecidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.6 | Chamamento do proprietário do imóvel escolhido pela família para negociação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.7 | Aquisição da moradia e assinatura do compromisso de mudança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.8 | Acompanhamento da mudança da família |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.0 | MACRO ATIVIDADE 10: AVALIAÇÃO EX-POST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Elaboração do Termos de Referência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Planejar e lançar o concurso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Contratação dos Serviços |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Realização da Avaliação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ORGANOGRAMA

A Prefeitura de Municipal de Porto Alegre, através do DEMHAB – Departamento Municipal de Habitação, da Unidade de Coordenação e Execução do Programa - UCEP e com o apoio de especialistas, será responsável pela realização do conjunto de ações de remoção e reassentamento.

O DEMHAB tem grande expertise em: cadastramento sócio-econômico das famílias; atendimento social para discussão de questões habitacionais (projetos, áreas, critérios de distribuição das unidades respeitando os laços sociais da comunidade); promoção de visitas a unidades habitacionais destinadas às famílias para que estas conheçam as alternativas oferecidas; construção de conjuntos habitacionais; promoção de reuniões sobre responsabilidades de manutenção das áreas comuns e regras de boa vizinhança; traslados, entrega das unidades.

No entanto, na indenização monitorada a ser oferecida no caso de reposição das atividades econômicas a Secretaria Municipal de Governança será responsável pelo estabelecimento dos convênios com órgãos, como por exemplo, o SEBRAE, que são reconhecidos neste segmento, para implementar as atividades previstas. Caberá a Secretaria Municipal de Governança apenas o encaminhamento / acompanhamento dos empresários.

# ESTIMATIVAS DE CUSTOS

A seguir apresenta-se orçamento estimado para a execução da Política de Reassentamento. Quando da elaboração do Plano de Reassentamento este orçamento deverá ser refinado.

| ESTIMATIVA DE CUSTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Discriminação | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| 1.0 | SOLUÇÃO HABITACIONAL - REPOSIÇÃO FÍSICA |  |  |  |
| 1.1 | Const. de Moradias ou Cheque - Moradia | 1400 | 40.000,00 | 56.000.000,00 |
| 1.2 | Indenização (valores acima de 40.000,00) | 80 | 50.000,00 | 4.000.000,00 |
| 1.3 | Conjunto Habitacional – Vila Nova * | 200 |  | - |
| 1.4 | Traslado | 1680 | 200,00 | 336.000,00 |
| 1.5 | Reposição Equip. Comunitário | 2 | 450.000,00 | 900.000,00 |
| 1.6 | Reposição dos Imóveis Comerciais | 50 | 20.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2.0 | AÇÕES SOCIAIS |  |  |  |
| 2.1 | Escritório (aluguel, manutenção, insumos) | 36 | 12.500,00 | 450.000,00 |
| 2.2 | Equipe Técnica | 360 | 5.091,00 | 1.832.760,00 |
| 2.3 | Eventos | 20 | 2.000,00 | 40.000,00 |
| 2.4 | Estudos Complementares | 2 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| 2.5 | Monitoramento (Desenvolv. Modelo e Realização) | 3 | 135.000,00 | 405.000,00 |
| 2.6 | Avaliação | 1 | 150.000,00 | 150.000,00 |
|  | TOTAL |  |  | 65.213.760,00 |
|  | * As despesas de construção do conjunto Vila Nova são de responsabilidade de um Termo de Acordo da PMPA com a iniciativa privada e não acarretarão ônus ao PISA. |  |  |  |

ANEXO I – CONTAGEM QUALIFICADA

Para a realização da contagem Qualificada foram adotados os seguintes procedimentos pela equipe do DEMHAB.

- Produção do mapa base da contagem qualificada

- Divisão da área de pesquisa em trechos e produzir mapas de orientação e controle para cada trecho

- Numeração de cada um dos imóveis existentes no mapa base

- Transcrição de cada número do imóvel para o número de ficha de contagem

- Registro fotográfico do imóvel

- Consolidação da ficha de contagem

- Definição da logística de campo

- Preparação das planilhas de transcrição de fichas

- Treinamento da equipe de campo

- Instalação da equipe de controle e transcrição fichas

- Aplicação do formulário

- Transcrição simultânea das fichas

- Tabulação

- Emissão dos resultados

ANEXO II – RELATÓRIO REUNIÕES COM AS COMUNIDADES AFETADAS PELO PISA

Este relatório por conter fotos, atas, listas de presença e registro em vídeo não integra a versão digital deste documento e é apresentado em volume separado.

ANEXO III – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EX-POST

O monitoramento e a avaliação ex-post serão desenvolvidos num processo paralelo à fase de planejamento e execução do reassentamento, pois o monitoramento e avaliação visam verificar se os fundamentos, objetivos, plano de ação e a política de atendimento do Plano de Reassentamento Involuntário estão sendo alcançados. No entanto, caso se verifique que isto não esteja ocorrendo o sistema de monitoramento deverá sugerir correções / adequações / ajustes.

Monitoramento

O monitoramento aqui proposto é um acompanhamento sistemático do processo de reassentamento.

Para isto é necessário identificar quais os aspectos merecem ser acompanhados. Para isto é preciso determinar os caminhos críticos de um PRI e a partir daí estabelecer os pontos a serem monitorados.

A seguir apresenta-se uma relação de aspectos sugeridos para serem monitorados, mas nada impede que a equipe gestora do Projeto no momento da contratação do sistema de monitoramento avalie a oportunidade de incluir algum outro aspecto ou excluir algum dos sugeridos por já ter sido superado.

| CAMINHO CRÍTICO DO PRI |  |  |
| --- | --- | --- |
| ETAPA PLANEJAMENTO | ASPECTOS INSTITUCIONAIS / JURÍDICOS / ADMINISTRATIVOS | 1.ORÇAMENTO APROVADO E ROTINAS FINANCEIRA DEFINIDOS |
|  |  | 2. INSTRUMENTOS JURÍDICOS ESTABELECIDOS - DECRETOS DE UTILIDADE PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL |
|  |  | 3. ESTABELECIMENTO DO ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO / FORMAÇÃO DA EQUIPE / TREINAMENTO / DEFINIÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS |
|  |  | 4. ESTABELECIMENTO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS: CONTRATOS / REGISTROS / RELAÇÃO DE DOCUMENTOS / ESTABELECIMENTO DAS ROTINAS PROCESSUAIS |
|  | ASPECTOS TÉCNICOS | 1. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS / DEFINIÇÃO DO DOMÍNIO DA TERRA / LICENÇAS AMBIENTAIS / APROVAÇÃO URBANA / APROVAÇÃO JUNTO ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO |
|  |  | 2. LICITAÇÃO DA OBRA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS / RECURSOS FINANCEIROS / SUPERVISÃO TÉCNICA |
|  |  | 3. ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DAS MORADIAS ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES / ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS / APROVAÇÃO URBANA. |
|  |  | 4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO EM COMPATIBILIDADE COM O DA OBRA |
|  |  | 5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS |
|  |  | 6. PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA / CONGELAMENTO DAS ÁREAS |
| ETAPA EXECUÇÃO | ASPECTOS INSTITUCIONAIS / JURÍDICOS / ADMINISTRATIVOS | 1. LIBERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM QUANTIDADE E NO TEMPO PREVISTO |
|  |  | 2. FLUXOS DE PROCESSOS DENTRO DA CRONOLOGIA PREVISTA / CAPACIDADE DE SOLUCIONAR SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS |
|  |  | 3. EQUIPE E ESTRUTURA COMPATÍVEIS COM O PORTE DO PROGRAMA |
|  | ASPECTOS TÉCNICOS | 1. EXECUÇÃO DAS OBRAS DOS CONJUNTOS NA CRONOLOGIA QUALIDADE DESEJADAS |
|  |  | 2. GRAU DE ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO |
|  |  | 3. BAIXO ÍNDICE DE INSATISFAÇÃO |
|  |  | 4. DESOCUPAÇÃO DA ÁREA COMPATÍVEL COM O RITMO DA OBRA |

Para a contratação do monitoramento deverá ser elaborado Termo de Referência que deverá orientar a relação contratante e contratado sobre o tema.

Avaliação Ex-post

A avaliação ex-post será realizada em duas etapas conforme foi descrito no item Macro Atividade 10, pág. 37 deste documento.

Os objetivos da avaliação são: (i) Medir os resultados do PRI; (ii) Verificar o grau de satisfação das famílias optantes pelas diversas formas de atendimento do Programa; (iii) Identificar os fatores de satisfação / insatisfação; (iv) Verificar a adequabilidade das ações de atendimento propostas.

A avaliação deve ser realizada por equipe independente mas com comprovada experiência não só em processos de avaliação mas também em processos de reassentamento.

Para a contratação da avaliação ex-post deverá ser elaborado Termo de Referência que deverá orientar a relação contratante e contratado sobre o tema.