| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |  | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPMENT |
| --- | --- | --- |

LEGIII/CO-814398-06

Señor

Aníbal Gaviria Correa

Gobernador de Antioquia

Calle 42B No. 52-106

CAD José María Córdova

Medellín - Colombia

Ref.:	Cooperación Técnica No Reembolsable Nos. ATN/JF-10005-CO y ATN/JC-10006-CO. Antioquia. Programa de Vías para la Integración y la Equidad.

Estimado señor Gobernador:

Esta carta-convenio, en adelante denominada el "Convenio", entre el Departamento de Antioquia, en adelante denominado el "Beneficiario", y el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de Administrador del Fondo Especial del Japón y del Fondo Japonés para Servicios de Consultoría, en adelante denominado el "Banco", que sometemos a su consideración, tiene el propósito de formalizar los términos del otorgamiento de una cooperación técnica no reembolsable al Beneficiario, hasta por los montos de cuatrocientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$480.000) y seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$600.000), que se desembolsarán con cargo a los recursos del Fondo Especial del Japón y del Fondo Japonés para Servicios de Consultoría, respectivamente, en adelante denominada la "Contribución", para financiar la contratación de servicios de consultoría y la adquisición de bienes, necesarios para la realización de un programa de vías para la integración y la equidad en Antioquia, en adelante denominado el "Programa", que se describe en el Anexo Unico de este Convenio. Salvo que en este Convenio se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Este Convenio se celebra en virtud de los acuerdos suscritos el 26 de abril de 1988 y el 27 de enero de 1995, entre el Gobierno del Japón y el Banco, por medio de los cuales se establecen el Fondo Especial del Japón y el Fondo Japonés para Servicios de Consultoría, respectivamente.

El Banco y el Beneficiario convienen lo siguiente:

Primero.	Partes integrantes del Convenio. Este Convenio está integrado por esta primera parte, denominada las "Estipulaciones Especiales"; una segunda parte, denominada las "Normas Generales" y el Anexo Unico, que se agregan. En el Artículo 1 de las Normas Generales, se establece la primacía entre las referidas partes y el Anexo Unico.

Segundo.	Organismo Ejecutor. El Organismo Ejecutor de este Programa será la Secretaría de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquia, en adelante denominada el “Organismo Ejecutor” o “SIF”. El Beneficiario, deja constancia de la capacidad legal y financiera del Organismo Ejecutor para actuar como tal, y se compromete a que el Organismo Ejecutor cumpla con todas las obligaciones que se deriven de este Convenio.

Tercero.	Condiciones previas al primer desembolso. El primer desembolso de los

recursos de la Contribución está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, las condiciones previas estipuladas en el Artículo 2 de las Normas Generales.

Cuarto.	Reembolso de gastos con cargo a la Contribución. Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos de la Contribución para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Programa a partir del 20 de septiembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Quinto.	Plazos. (a) El plazo para la ejecución del Programa será de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la fecha de vigencia de este Convenio.

(b)	El plazo para el último desembolso de los recursos de la Contribución será de cuarenta y dos (42) meses, contados a partir de esa misma fecha. El desembolso de los recursos necesarios para pagar el servicio de auditoría a que se refiere el Artículo 11(a) de las Normas Generales deberá efectuarse dentro de este plazo. Cualquier parte de la Contribución no utilizada vencido el plazo antedicho quedará cancelada.

(c)	Los plazos indicados anteriormente y otros que se establezcan en este Convenio sólo podrán ser ampliados, por razones justificadas, con el consentimiento escrito del Banco.

Sexto.	Costo total del Programa y recursos adicionales. (a) El Organismo Ejecutor se compromete a realizar oportunamente, los aportes que se requieran, en adelante el "Aporte", en adición a la Contribución, para la completa e ininterrumpida ejecución del Programa. El total del Aporte se estima en el equivalente de doscientos setenta mil dólares (US$270.000) con el fin de completar la suma equivalente a un millón trescientos cincuenta mil dólares (US$1.350.000), en que se estima el costo total del Programa, sin que estas estimaciones reduzcan la obligación del Organismo Ejecutor de aportar los recursos adicionales que se requieran para completar el Programa. El monto total del Aporte podrá estar representado en especie.

(b)	El Aporte del Organismo Ejecutor se destinará a financiar las categorías que, con cargo al mismo, se establecen en el presupuesto del Programa que aparece en el Anexo Unico.

Séptimo.	Reconocimiento de gastos con cargo al Aporte. El Banco podrá reconocer como parte de los recursos de la contrapartida local al Programa, los gastos efectuados o los que se efectúen en el Programa a partir del 20 de septiembre de 2006 y hasta la fecha del presente Convenio, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este Convenio.

Octavo.	Monedas para los desembolsos. El Banco hará el desembolso de la Contribución en dólares. El Banco, aplicando la tasa de cambio indicada en el Artículo 7 de las Normas Generales, podrá convertir dichas monedas convertibles en otras monedas, incluyendo moneda local.

Noveno.	Adquisición de bienes y servicios. La adquisición de bienes y servicios (diferentes a los de consultores) se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 ("Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de julio de 2006, en adelante denominado las "Políticas de Adquisiciones", que el Organismo Ejecutor declara conocer, y por la siguiente disposición: el Organismo Ejecutor podrá utilizar el método de Comparación de Precios, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de dichas Políticas.

Décimo.	Contratación y selección de consultores. La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 (“Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”), de julio de 2006, en adelante denominado las “Políticas de Consultores“, que el Organismo Ejecutor declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

(a)	Selección basada en la calidad y el costo: La selección y la contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones de la Sección II y de los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores aplicables a la selección de consultores basada en la calidad y el costo, para los contratos de consultoría cuyo costo estimado sea igual o mayor al equivalente de cien mil dólares (US$100.000). Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado por contrato sea menor al monto antes señalado, podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

(b)	Selección basada en las calificaciones de los consultores: La selección y contratación de los servicios de consultoría cuyo costo por contrato sea menor al equivalente de cien mil dólares (US$100.000) será llevada a cabo por el Organismo Ejecutor de conformidad con lo estipulado en los párrafos 3.7 y 3.8 del Documento GN-2350-7 “Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”.

(c)	Revisión por el Banco del proceso de selección de consultores:

(i)	Planificación de la selección y contratación: Antes de que pueda efectuarse cualquier solicitud de propuestas a los consultores o contratación de bienes, el Organismo Ejecutor, deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, un plan de selección y contratación para los bienes y servicios de consultoría, que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos y los criterios de selección y los procedimientos aplicables, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores y de Adquisiciones, respectivamente. Este plan deberá ser actualizado anualmente durante la ejecución del Programa, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La selección y contratación de consultores, así como la adquisición de bienes, se llevará a cabo de conformidad con el plan de selección y contratación aprobado por el Banco y sus actualizaciones correspondientes.

(ii)	Revisión ex ante: Los contratos para la adquisición de bienes, así como los contratos de consultoría, serán revisados por el Banco en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en el párrafo 2 de los Apéndices 1 de las Políticas de Consultores y de Bienes, respectivamente. Los contratos para la contratación de firmas consultoras y para la contratación de consultores individuales, cuyo costo sea menor al equivalente de cien mil dólares (US$100.000) y cincuenta mil dólares (US$50.000), respectivamente, podrán ser revisados por el Banco de manera ex post, de conformidad con los procedimientos establecidos en el párrafo 4 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores.

(d)	El Organismo Ejecutor se compromete a que los bienes adquiridos con los recursos provenientes del Fondo Especial del Japón, serán debidamente identificados con una etiqueta o rótulo que indique que dichos bienes o equipos han sido financiados con recursos provenientes del Fondo Especial del Japón.

Undécimo.	Estados financieros. (a) El Organismo Ejecutor se compromete a presentar al Banco, los estados financieros del Programa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 11(a) de las Normas Generales del presente Convenio.

(b) El costo relacionado con la auditoría de los estados financieros del Programa a que se refiere el inciso (a) anterior, será financiado con cargo a los recursos de la Contribución.

Duodécimo.	Disponibilidad de información. El Organismo Ejecutor se compromete a comunicar al Banco, por escrito, dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del presente Convenio, si considera alguna parte de este Convenio como confidencial o delicada, o que pueda afectar negativamente las relaciones entre los países miembros y el Banco o entre los clientes del sector privado y el Banco, en cuyo caso el Organismo Ejecutor se compromete a señalar las disposiciones consideradas como tales. De conformidad con la política sobre disponibilidad de información del Banco, éste procederá a poner a disposición del público el texto del presente Convenio, una vez que el mismo haya sido suscrito y haya entrado en vigencia, excluyendo solamente aquella información que el Organismo Ejecutor haya identificado como confidencial, delicada o perjudicial a las relaciones con el Banco en la forma señalada en este párrafo.

Decimotercero.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Convenio, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la dirección indicada a continuación, a menos que las partes acordasen por escrito de otra manera:

Del Organismo Ejecutor:

Secretaría de Infraestructura Física

para la Integración y Desarrollo de Antioquia

Calle 42B No. 52-106

CAD José María Córdova, Medellín - Colombia

Facsímil:	(4) 381-1210

Del Banco:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Avenue, N.W.

Washington, D.C. 20577

Facsímil:	(202) 623-3096

Le ruego manifestar su aceptación a los términos del presente Convenio, en representación del Beneficiario, mediante la suscripción y entrega de uno de los ejemplares originales en las oficinas de la Representación del Banco en la República de Colombia.

Este Convenio se suscribe en dos (2) ejemplares originales de igual tenor, por representantes debidamente autorizados para ello, y entrará en vigencia en la fecha de su suscripción por el Beneficiario.

Atentamente, /f/ Rodrigo Parot _________________________________ Rodrigo Parot Representante del Banco en Colombia

Aceptado:

/f/ Eugenio Prieto Soto

______________________________

Representante del Beneficiario

Nombre:	Eugenio Prieto Soto

Título:	Gobernador de Antioquia (E)

Fecha:	Octubre 17 de 2006

Lugar:	Medellín, Colombia