LEGIII/CO-814401-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

## Antioquia. Programa de Vías para la Integración y la Equidad

I.	Objeto

1.01	El objeto del Programa consiste en proveer asistencia técnica al Departamento de Antioquia (“GdA”) para desarrollar e implementar el marco técnico, económico, financiero, social, ambiental e institucional, así como elaborar los instrumentos necesarios para ejecutar y acompañar al Programa de Vías para la Integración y la Equidad “PVIE” (CO-L1016), y mejorar la capacidad de planificación y gestión de los sectores vial y transporte departamentales.

1.02	El propósito del PVIE es incrementar la accesibilidad física de la población rural del Departamento de Antioquia a servicios públicos, económicos y sociales, mediante la mejora de la red vial departamental y municipal. El Programa apoyará a la GdA en sus esfuerzos para mejorar la integración física departamental, mediante el desarrollo de la infraestructura vial y de transporte, tanto en los ámbitos rurales como periurbanos, así como a su sostenibilidad institucional, técnica y financiera. La GdA tiene una estrategia y una práctica de trabajo conjunto con los Gobiernos Locales (“GL”) que el PVIE apoyará, ayudando a expandirlas cualitativamente, a la vez que mejora sus propias prácticas técnicas y operativas, a través de un sistema de gestión para la vialidad secundaria y rural sustentado en modernas herramientas de planificación, ejecución y seguimiento y evaluación.

1.03	El PVIE, concebido como de obras múltiples, actuará sobre la accesibilidad física en dos niveles institucionales: (a) la jurisdicción departamental referente a las vías secundarias, bajo entera responsabilidad de la SIF; y (b) la jurisdicción municipal, referente a la accesibilidad veredal representada por las vías terciarias, puentes, cables, rutas de vida y caminos de herradura (no motorizados), donde actuará proveyendo asistencia técnica, institucional y financiera.

1.04	En el primer nivel, el PVIE apoyará: (a) la elaboración del Plan Maestro de Transporte Departamental, esencial para establecer la evolución general del sistema de transporte en consonancia con la orientación brindada por el Plan Departamental de Desarrollo; (b) la rehabilitación y mantenimiento periódico de la red secundaria pavimentada en mal y regular estado, respectivamente, y su mantenimiento rutinario, con vistas a que, al final del Programa, se encuentre en su totalidad en buen estado; y (c) la rehabilitación en afirmado de las vías secundarias de acceso a aquellas cabeceras municipales que no cuenten con pavimento, asegurando su accesibilidad permanente en buenas condiciones de circulación.

1.05	En el segundo nivel, el PVIE apoyará a los gobiernos locales, mediante asistencia para garantizar la accesibilidad veredal, consistente en: (a) Rutas de Vida, calles semiurbanas, de fácil construcción, bajo costo e impacto ambiental; (b) puentes pequeños (hasta US$25.000) en la red terciaria; (c) cables rurales, solución apropiada para comunidades rurales muy aisladas, donde los sistemas viales son demasiado costosos; (d) red vial terciaria; y (e) caminos de herradura.

1.06	El Programa asistirá a la SIF, y fortalecerá su capacidad, de planificar y gestionar la red vial bajo su responsabilidad, mejorar la calidad de su intervención y la asignación de recursos, así como monitorear y evaluar sus actividades; lo hará también en el desarrollo de los instrumentos que le permitan mejorar la capacidad de gestión de la red de transporte a cargo de los GL.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende la implementación de los siguientes componentes:

- Componente I. Organización y gestión del PVIE

  - Marco legal y normativo. Con los recursos del Programa se financiará el desarrollo de: (i) normas técnicas de diseño, y especificaciones técnicas de construcción, de vías secundarias y terciarias pavimentadas y en afirmado, incluyendo puentes y obras de arte, y los manuales que faciliten su aplicación; (ii) normas de uso y ocupación del derecho de vía y mecanismos de seguimiento y control; (iii) alternativas legales e institucionales de organización municipal para la gestión de la vialidad y el transporte municipal; (iv) alternativas legales para la creación de microempresas de mantenimiento rutinario; (v) acuerdos legales entre la SIF y las municipalidades para la cofinanciación y gestión conjunta de los proyectos; y (vi) el Manual de Operaciones del PVIE.

  - Fortalecimiento institucional. Con los recursos del Programa se financiará: (i) la capacitación del personal de la SIF y municipios participantes en: (a) sus habilidades técnicas, ambientales y sociales de la gestión vial y del transporte a su cargo; y (b) los temas fiduciarios del PVIE; (ii) el análisis del espacio fiscal municipal disponible para la infraestructura rural de transporte y de la capacidad financiera para proveer la contrapartida requerida, así como apoyar con continuidad al mantenimiento vial; (iii) el desarrollo de la capacitación a pequeños consultores y contratistas a través de las universidades y de incentivos para la investigación en transporte rural; y (iv) el desarrollo de mecanismos de participación comunitaria en las actividades del PVIE, particularmente de la comunidad que vive a la vera de la infraestructura a ser rehabilitada.

  - Planificación y gestión viales. Con los recursos del Programa se financiará: (i) la preparación de planes viales participativos subregionales, mediante la convocatoria y participación activa de las comunidades y gobiernos locales; (ii) la evaluación de las prácticas vigentes de mantenimiento vial; (iii) el desarrollo de mecanismos alternativos de contratación del mantenimiento rutinario (tanto manual como mecanizado) para las vías secundarias y terciarias, con vistas a mejorar su sostenibilidad; (iv) los procesos y manuales para el desarrollo de microempresas de mantenimiento vial (MEMV), su formación, capacitación y consolidación; identificación de mecanismos y fuentes de financiamiento; (v) el monitoreo y evaluación de las Microempresas de Mantenimiento Vial (“MEMV”) y su capacidad, efectividad y eficiencia en términos de llevar a cabo el mantenimiento vial rutinario en diversos tipos de camino. Identificación de mecanismos para apoyar y mejorar la capacidad de las MEMV y dar seguimiento a sus actividades; (vi) el desarrollo de las especificaciones técnicas y ambientales para los trabajos de rehabilitación vial y la operación y mantenimiento de las vías secundarias y terciarias; y (vii) la adecuación de los documentos de licitación de obras y de supervisión de las mismas.

- Componente II. Mecanismos de evaluación y monitoreo y seguimiento

  - Con los recursos de este componente se financiará la elaboración de la línea de base socioeconómica y la evaluación de impacto de corto plazo del PVIE, incluyendo los conceptos de: (i) acceso de la población rural a la infraestructura vial y los servicios de transporte que sobre ésta se prestan; (ii) acceso a servicios sociales, públicos y económicos, a mercados y oportunidades de empleo; (iii) cambios en calidad, costo, disponibilidad y continuidad de la infraestructura de transporte; (iv) generación de empleo y diversificación del ingreso; (v) eficiencia y sostenibilidad de las actividades de mantenimiento vial y las actitudes de la población hacia el camino y la MEMV; y (vi) alivio a la pobreza rural.

- Componente III. Inventario vial de la red secundaria y sistema de información geográfico

  - Con los recursos de este componente se complementará el Plan Maestro de Vialidad y Transporte de la GdA. Por medio de trabajos de campo, utilizando modernas tecnologías de investigación y registro de la condición del pavimento, este componente apoyará la elaboración de un inventario vial comprensivo de la red secundaria, tanto pavimentada como no pavimentada, incluyendo sus puentes y estructuras. A su vez, este componente proveerá a la SIF con claras metodologías con vistas a asegurar información completa a ser utilizada en la planificación y gestión viales, información que será actualizada de manera continua. El alcance de esta labor comprenderá la totalidad de la red vial secundaria pavimentada (986 km) del Departamento de Antioquia. Los costos de esta labor se estiman en US$350/km.

  - Complementando la actividad anterior, y adaptando las tecnologías aplicadas a la naturaleza de la red a ser analizada, se realizará un inventario parcial de la red vial no pavimentada. El alcance de esta tarea comprenderá aproximadamente 1.500 km de los 3.900 km de caminos no pavimentados del Departamento de Antioquia. Las estimaciones de costos están en el orden de US$40/km. Las actividades de supervisión de las labores de ejecución del inventario vial, a ser contratadas, se han estimado en el 5% de su costo.

  - Finalmente, con los recursos de este componente se desarrollará, instalará y capacitará al equipo técnico de la SIF en un Sistema de Información Geográfico (“SIG”), capaz de soportar el inventario vial antes elaborado, así como sus actualizaciones periódicas y la línea de base socioeconómica y ambiental. El SIG deberá ser plenamente compatible con aquél que cuenta y opera la Gobernación de Antioquia.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de un millón trescientos cincuenta mil dólares (US$1.350.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| componente | Banco |  |  | Aporte Local | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JSF |  | JCF |  |  |
| gastos directos |  |  |  |  |  |
| organización y gestión del PVIE1 |  |  |  |  |  |
| marco legal y normativo | 44.570 |  |  |  | 44.570 |
| fortalecimiento institucional | 38.100 |  |  |  | 38.100 |
| planificación y gestión viales | 75.090 |  |  |  | 75.090 |
| evaluación y monitoreo y seguimiento1 |  |  |  |  |  |
| línea de base socioeconómica | 24.850 |  |  |  | 24.850 |
| evaluación de impacto de corto plazo | 29.450 |  |  |  | 29.450 |
| planificación vial red secundaria e inventario1 |  |  |  |  |  |
| red vial secundaria pavimentada |  |  | 82.850 |  | 82.850 |
| red vial secundaria no pavimentada |  |  | 30.500 |  | 30.500 |
| sistema de información geográfico vial |  |  | 43.500 |  | 43.500 |
| gastos indirectos (overhead costs) | 212.060 |  | 188.220 |  | 400.280 |
| viáticos (pasajes, per diem, etc.) | 33.000 |  | 104.250 |  | 137.250 |
| alquiler de equipos técnicos |  |  | 90.000 |  | 90.000 |
| otros costos | 22.880 |  | 60.680 |  | 83.560 |
| contrapartida local |  |  |  | 270.000 | 270.000 |
| gran total |  | 480.000 | 600.000 | 270.000 | 1.350.000 |
|  |  | 36% | 44% | 20% |  |

3.02	Con los recursos provenientes del Fondo Especial del Japón se financiarán las actividades de los componentes 1 y 2 del Programa, mientras que los recursos provenientes del Fondo Japonés para Servicios de Consultoría serán utilizados para financiar las actividades del componente 3 del Programa. Los recursos del Aporte serán provistos en especie (espacio de oficina, servicios logísticos y de apoyo a la ejecución de la CT, personal de la SIF dedicado a ésta) y mediante la financiación parcial de los estudios a ser contratados.

- Ejecución

4.01	Durante los 30 días, contados a partir de la finalización de cada trimestre calendario, la SIF deberá presentar al Banco, informes de progreso y seguimiento relacionados con la ejecución del Programa, con base en los indicadores establecidos en el “Marco Lógico” del Programa. Dichos informes, deberán contener como mínimo lo siguiente: (i) progreso obtenido en relación con los indicadores de ejecución; (ii) programa de actividades y plan de acción detallados para los dos trimestres siguientes; y (iii) temas que puedan comprometer el desarrollo del Programa. Asimismo, la SIF deberá presentar al Banco, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, el Plan Operativo Anual (“POA”) correspondiente al año siguiente, que incluya las actividades a ser financiadas y el presupuesto estimado de las mismas.

4.02	El Programa contará con dos misiones anuales de supervisión y evaluación. Las misiones presentarán una oportunidad para examinar: (i) el avance de las actividades; (ii) eficiencia del vínculo entre la SIF y la red de actores sociales del Programa, así como su interrelación con las comunidades; (iii) la justificación de la inversión realizada; (iv) el presupuesto para el ejercicio siguiente; y (v) la contratación de firmas consultoras. Si de la evaluación realizada entre el Banco y la SIF resultara que la ejecución del Programa no es satisfactoria, la SIF deberá preparar y presentar al Banco, dentro de los dos meses de haber sido notificado por el Banco al respecto, un plan de acción con medidas correctivas.

4.03	El Organismo Ejecutor se compromete a recopilar, almacenar y mantener consigo toda la información, indicadores y parámetros, incluyendo los planes anuales, la revisión de medio términos y la evaluación final, necesarios para preparar el Informe de Terminación de Proyecto.