- BANCO DO BRASIL - BB

- DIRETORIA DE GOVERNO - DIGOV

- PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM GESTÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA PARA EFICIÊNCIA MUNICIPAL

- PROGEINFRA

- REGULAMENTO DE CRÉDITO DO PROGRAMA

RCP

Brasília

Maio de 2018

SIGLAS E ABREVIATURAS

| AJURE BB BID | Assessoria Jurídica Regional do Banco do Brasil Banco do Brasil Banco Interamericano de Desenvolvimento |
| --- | --- |
| CENOP-SP COFIEX | Centro de Operações de São Paulo do Banco do Brasil Comissão de Financiamentos Externos |
| DICRE difin DIGOV | Diretoria de Crédito do Banco do Brasil Diretoria de Finanças do Banco do Brasil Diretoria de Governo do Banco do Brasil |
| MIP MR | Manual para Instrução de Pleitos da Secretaria do Tesouro Nacional Matriz de Resultados do PROGRAMA |
| PCR | Project Completion Report (Informe de Encerramento do PROGRAMA) |
| PGAS PMA PMR PROGEINFRA RCP RED | Plano de Gestão Ambiental e Social Plano de Monitoramento e Avaliação Project Monitoring Report (Relatório de Monitoramento do Projeto) Programa de Investimento em Gestão de Infraestrutura Pública para Eficiência Municipal Regulamento de Crédito do Programa Relatório de Desempenho |
| Sadipem SARAS STN | Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios da Secretaria do Tesouro Nacional Sistema de Avaliação de Riscos Ambientais e Sociais do Banco do Brasil Secretaria do Tesouro Nacional |
| SUPER | Superintendência |

QUADROS, FIGURAS E ANEXOS

| quadros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | quadro 1 |  | Custos do PROGRAMA (US$ Milhões) |  |  |
|  | quadro 2 Quadro 3 |  | Teto Máximo do Subempréstimo para Municípios Métodos de aquisição previstos, para bens, obras e serviços |  |  |
| figuras |  |  |  |  |  |
|  | Figura 1 |  | Fluxograma das Fases de Implementação do PROGRAMA |  |  |
|  | Figura 2 |  | Fluxograma de Acolhimento e Análise Prévia de Solicitações de Submpréstimos |  |  |
|  | Figura 3 |  | Fluxograma de Análise e Diferimento da Proposta |  |  |
|  | Figura 4 |  | Fluxograma para Verificação de Limites e Condições |  |  |
|  | Figura 5 |  | Fluxograma para Contratação e Formalização BB |  |  |
|  | Figura 6 |  | Fluxograma de desembolso para aquisição de máquinas e equipamentos |  |  |
|  | Figura 7 |  | Fluxograma de desembolso para serviços |  |  |
|  | Figura 8 Figura 9 |  | Fluxograma de comprovação física da aplicação dos recursos – serviços Fluxograma de comprovação financeira da aplicação dos recursos - serviços |  |  |

anexos

|  | Anexo I | LISTA DE EXCLUSÕES APLICÁVEL AO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anexo II | PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - PMA |  |
|  | Anexo III | MATRIZ DE RESULTADOS |  |
|  | Anexo IV Anexo V Anexo VI Anexo VII Anexo VIII | DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS PELO BB PARA MUNICÍPIOS AO PLEITAR PEDIDOS DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA ITENS POSSÍVEIS DE SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA MINUTA DO CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO MINUTA DO PROTOCOLO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS PAÍSES MEMBROS DO BID |  |

Sumário

I. Propósito e Entidades Envolvidas	6

A. Propósito	6

B. Mecanismo de Revisão	6

C. Entidades Envolvidas	6

D. Glossário	7

II. Objetivos e Descrição do Programa	9

A. Objetivos	9

B. Componentes e Subcomponentes	9

C. Custos do Programa	9

III. Critérios de Elegibilidade do Programa	10

A. Do Município	10

B. De Projeto	10

C. Restrições no Uso de Recursos do Programa	11

D. Critérios de Elegibilidade Específicos a serem observados por subárea	12

IV. Condições de Financiamento	13

A. Condições Aplicáveis aos Subempréstimos	13

V. Aspectos Ambientais	15

VI. Arranjo de Implementação do programa	15

A. Estrutura Organizacional	15

VII. Procedimentos para Subcontratações	17

A. Processo de financiamento do BB aos municípios	17

B. Fases de Implementação do Programa	17

C. Procedimentos de Contração e Aquisições	25

VIII. Monitoramento dos Projetos	25

IX. Relatórios Financeiros e Auditorias	27

A. Controle e Auditoria Interna	27

B. Controle e Auditoria Externa	27

X. Desembolsos,Repasses e Arquivo	28

XI. Disposições de Monitoramento e Avaliação	29

A. Sistemas de Monitoramento e Avaliação	29

B. Instrumentos de Monitoramento	29

C. Matriz de Resultados (MR)	29

D. Informes Semestrais de Progresso	29

E. Instrumentos de Avaliação	30

F. Avaliação de Meio-Termo	30

G. Avaliação Final	30

H. Avaliação de Indicadores de Resultado e Avaliação Ex-Post	31

I. PROPÓSITO E ENTIDADES ENVOLVIDAS

# Propósito

  - Este instrumento estabelece as condições e regras que regerão o PROGRAMA PROGEINFRA. Visa descrever seus objetivos, componentes, as relações entre as entidades participantes, os critérios de elegibilidade das mesmas e dos projetos, assim como os respectivos critérios de análise e condições de financiamento. Define também o arranjo de implementação, os mecanismos de monitoramento e avaliação das ações, e os procedimentos de auditoria do PROGRAMA. Trata-se, portanto, de um instrumento de consulta permanente e obrigatória da entidade executora.

  - Este instrumento contempla os seguintes aspectos: 1) Objetivos e Descrição do PROGRAMA; 2) Critérios de elegibilidade do PROGRAMA; 3) Competências e arranjo de implementação do PROGRAMA; 4) Procedimentos de Monitoramento e Avaliação: acompanhamento das atividades de competência da unidade executora, monitoramento dos resultados e avaliação de desempenho, relatórios e documentos; 5) Auditoria.

# Mecanismo de Revisão

  - Em função dos acordos entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e o Banco do Brasil - BB, esse regulamento – instrumento dinâmico – poderá sofrer, periodicamente, atualizações, adaptações e/ou modificações, por intermédio da unidade executora, ao longo da aplicação dos recursos e na vigência do PROGRAMA. Para tanto, tais alterações deverão, obrigatoriamente, ser submetidas previamente a não objeção do BID.

# Entidades Envolvidas

  - A identificação das entidades envolvidas e respectivas atribuições estão descritas a seguir:

    - Entidades participantes:

  - AGÊNCIAS de relacionamento com os municípios: Negociam e formalizam os subempréstimos com os municípios, conduzindo as operações nas fases de desembolso e acompanhamento.

  - AJURE: Assessoria Jurídica Regional do Banco do Brasil –responsável pela análise jurídica de documentos e processos do Banco do Brasil.

  - DICRE: Diretoria de Crédito do Banco do Brasil – diretoria do BB responsável pela análise de limite e risco de crédito para realização de operaçõesde crédito.

  - DIFIN: Diretoria Financeira do Banco do Brasil – diretoria responsável pela precificação de operações de crédito financiadas pelo BB.

  - DIGOV: Diretoria de Governo do Banco do Brasil – diretoria responsável com o relacionamento do BB com setor público, abrangendo todos os poderes e esferas. Supervisiona e normatiza o PROGRAMA PROGEINFRA, e serve como ponto focal perante o BID em relação ao Empréstimo.

  - CENOP-SP: Centro de Operações de São Paulo – Área de Back-office, responsável pela análise documental nas fases de acolhimento e análise da proposta, elaboração de documentação para aprovação pelo escalão competente, e auxilio as AGÊNCIAS nas operações na fase de desembolso e acompanhamento.

  - BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento

  - Entidades executoras:

  - MUNICÍPIO ELEGÍVEL: Município brasileiro, com população de até 500.000 habitantes, que atender os critérios de elegibilidade estabelecidos neste Regulamento. É responsável pela elaboração, licitação, fiscalização, operação, administração e manutenção dos projetos de investimento financiados por meio de subempréstimos do PROGRAMA.

# Glossário

  - O significado dos termos utilizados neste Regulamento está apresentado a seguir:

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID: instituição multilateral de crédito financiadora do PROGRAMA;

COMISSÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS - COFIEX: Órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão encarregado de examinar e avaliar pleitos de apoio externo de natureza financeira (reembolsável ou não reembolsável), com vistas à preparação de projetos ou programas de entidades públicas;

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: Contrato de Empréstimo #### /OC BR, celebrado em xxxx entre o BID e BB, com a garantia da República Federativa do Brasil.

CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO: Instrumento que caracteriza operação de crédito contratada entre o MUNICÍPIO ELEGÍVEL e o BANCO DO BRASIL;

DEOC: Sistema eletrônico utilizado pelo BB para o compartilhamento interno de documentos entre as suas unidades setoriais. Este sistema é integrado por um repositório de imagens no qual todos os documentos utilizados são escaneados e salvos em um diretório eletrônico específico de cada processo de SUBEMPRÉSTIMO.

DESPESAS ELEGÍVEIS: Os desembolsos feitos pelo BB aos MUNICÍPIOS ELEGÍVEIS em razão de SUBEMPRÉSTIMOS financiados ao amparo do PROGRAMA, conforme apresentado nas políticas aplicáveis do BID;

DIRETORIA DE GOVERNO - DIGOV: Unidade do BB que irá gerenciar as atividades do PROGRAMA;

FIADOR: República Federativa do Brasil, que garantirá as obrigações financeiras do Banco do Brasil contratadas em virtude do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO;

MATRIZ DE RESULTADOS – MR: Documento que define os indicadores de resultado e de produto do PROGRAMA que permitirão o seu acompanhamento de execução e respectivos resultados;

MIP: Manual desenvolvido pela Secretaria do Tesouro Nacional que regulamenta os procedimentos de instrução dos pedidos de análise dirigidos ao Ministério da Fazenda – MF, abrangendo a verificação de limites e condições e análise de concessão de garantia.

MUTUÁRIO OU ÓRGÃO EXECUTOR: Banco do Brasil

OSP: Sistema do BB que realiza a inscrição da operação no Cadastro da Dívida Pública, conforme regulamentação da Circular do Banco Central do Brasil nº 2.367, de 23 de setembro de 1993.

PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL - PGAS: Documento que contém as orientações do Plano de Gestão Ambiental e Social a ser implementado pelo Mutuário;

PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO – PMA: Documento que define procedimentos para monitorar a execução do PROGRAMA e avaliar os seus resultados;

PROGEINFRA: Programa de Investimento em Gestão de Infraestrutura Pública para Eficiência Municipal, operacionalizado pelo BB pelo Programa Eficiência Municipal.

PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL: Linha de crédito para o setor público municipal estabelecida pelo Banco do Brasil, cujos recursos serão oriundos do PROGRAMA e/ou de captações realizadas pelo Banco do Brasil.

PROGRAMA: Programa PROGEINFRA financiado pelo empréstimo do BID;

PROJECT COMPLETION REPORT – PCR: Documento de avaliação final do PROGRAMA, que inclui as lições aprendidas e recomendações especificas para o desenho de outras possíveis etapas.

PROJETO ELEGÍVEL: Projeto financiado por um subempréstimo o qual financiará aquisições de bens, serviços e/ou obras de menor porte;

PROJECT MONITORING REPORT - PMR: Relatório de Monitoramento do Projeto que apresenta o progresso da execução e o alcance dos resultados e efeitos do PROGRAMA;

REGULAMENTO DE CRÉDITO DO PROGRAMA - RCP: Este regulamento que estabelece as condições e regras que regerão o PROGRAMA;

SADIPEM: Sistema gerenciado pela Secretaria do Tesouro Nacional, disponível no endereço sadipem.tesouro.gov.br, que possibilita o envio eletrônico das informações e documentações relativas aos pleitos de operações de crédito entre as instituições financeiras e dos entes federativos, conforme estabelecido pelo MIP

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL – STN: Órgão central de planejamento, coordenação e controle financeiro, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda, responsável pela avaliação dos limites e condições das solicitações de contratação de operações de crédito dos entes da federação;

SUBEMPRÉSTIMO: Financiamento concedido pelo MUTUÁRIO a um município elegível com os recursos do empréstimo do BID para financiar um PROJETO ELEGÍVEL;

SUBMUTUÁRIO ELEGÍVEL: Município brasileiro que atendam aos critérios de elegibilidade do programa.

II. OBJETIVOS E DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

# Objetivos

  - O objetivo do PROGRAMA é contribuir com a melhora e a eficiência da infraestrutura e dos serviços públicos municipais, mediante investimentos e soluções inovadoras implementadas através de uma linha de crédito do Banco do Brasil.

  - Como objetivos específicos, o PROGRAMA visa: a) Melhorar a eficiência energética da iluminação pública e dos edifícios públicos; b) Reduzir as perdas físicas e comerciais de água; c) Melhorar a infraestrutura viária do sistema de transporte municipal;

# Componentes e Subcomponentes

  - O PROGRAMA será financiado pelo Empréstimo BID ao BB, que o executará diretamente. Para atingir seus objetivos, o PROGRAMA possui um componente único:

  - Componente Único. Melhoria da Infraestrutura Municipal: Este componente consiste no financiamento de uma linha de crédito de longo prazo do BB que outorgará subempréstimos a municípios de pequeno e médio porte para financiar projetos de investimentos de pequena monta para investimentos em eficiência energética, infraestrutura viária e sistemas de abastecimento de água. Busca-se financiar reabilitação e pavimentação de vias existentes, aquisição e instalação de máquinas, equipamentos e sistemas de gestão.

# Custos do PROGRAMA

  - Os recursos oriundos do BID serão distribuídos da seguinte maneira:

QUADRO 1 - CUSTOS DO PROGRAMA (US$ milhões)

| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | BID | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Melhoria da Infraestrutura Municipal | 600,00 | - | 100 |
| Total | 600,00 | 600,00 | 100,00 |

III. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO PROGRAMA

  - Os Recursos do PROGRAMA serão utilizados para financiar PROJETOS ELEGÍVEIS.

  - Os SUBEMPRÉSTIMOS financiados no âmbito do PROGRAMA deverão atender as condições estabelecidas neste RCP e no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. Em caso de inconsistências ou contradições entre tais documentos e o CONTRATO DE EMPRÉSTIMO e no CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, este prevalecerá para os fins do PROGRAMA.

# Do Município

  - Todos os municípios brasileiros serão considerados elegíveis para participar do PROGRAMA desde que:

  - Tenha população de até 500 mil habitantes – Deve ser considerada a população estimada conforme o site: http://cidades.ibge.gov.br.

  - Os municípios devem ter capacidade financeira de crédito para uma operação com o BB.

  - Atendam à legislação aplicável as operações de crédito com o setor público.

  - Observem o teto máximo de subempréstimo por operação, definido conforme o enquadramento da população do município apresentado no quadro seguinte:

Quadro 2: Teto máximo de subempréstimo para municípios

| Habitantes | Teto máximo de subempréstimo por operação (em US$) |
| --- | --- |
| Até 20.000 | 1.000.000 |
| Entre 20.000 e 50.000 | 2.000.000 |
| Entre 50.000 e 500.000 | 7.000.000 |

  - Os Subempréstimos financiados com Recursos do PROGRAMA deverão observar as seguintes condições:

  - O SUBMUTUÁRIO ELEGÍVEL se comprometerá a utilizar os recursos exclusivamente na execução da PROJETO ELEGÍVEL, objeto do SUBEMPRÉSTIMO respectivo.

  - O SUBMUTUÁRIO ELEGÍVEL deverá proporcionar toda a informação que o BB e o BID, por intermédio do BB, lhe solicitem em relação à PROJETO ELEGÍVEL e sua situação financeira, observadas as determinações legais. O BB e o BID, este último acompanhado de representante do BB, terão o direito de examinar a documentação, bens, lugares, trabalhos e obras do respectivo projeto, para fins de verificar o cumprimento das condições previstas neste RCP, no Empréstimo BID e das disposições do BID em matéria de práticas proibidas.

  - O Submutuário Elegível se comprometerá a manter contabilidade e registros que identifiquem o manejo dos recursos que lhe sejam outorgados no âmbito do SUBEMPRÉSTIMO.

  - O Submutuário Elegível cumprirá com os requisitos exigidos no CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO.

  - O Subempréstimo deverá prever o direito de o BB suspender os desembolsos caso o Submutuário Elegível não cumpra com suas obrigações previstas no SUBEMPRÉSTIMO.

# Do Projeto

  - São passíveis de apoio de até 100% de financiamento o conjunto de PROJETOS que atendam os critérios deste REGULAMENTO voltados: (i) melhoria da eficiência energética da iluminação pública e de edifícios públicos municipais; (ii) redução das perdas nos sistemas de abastecimento de água; (iii) melhoria da infraestrutura viária do sistema de transporte municipal. Os itens financiáveis pela linha de crédito estão descritos no ANEXO V.

# Não são elegíveis para a Operação

  - Não são elegíveis:

  - A aplicação dos recursos em despesas correntes, conforme inciso I, § 1º, de artigo 35 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), inclusive a restauração e a manutenção periódica das vias públicas pavimentadas, em serviços do tipo "operação tapa buraco" ou similar, quando não houver acréscimo dos benefícios econômicos futuros e nem geração de incremento significativo na vida útil do bem;

  - A aquisição ou arrendamento de bens imóveis e benfeitorias;

  - A aquisição de máquinas, equipamentos e veículos usados;

  - Os gastos com desapropriação de terrenos;

  - Projetos com necessidade de reassentamento de famílias e atividades econômicas;

  - Projetos que sejam objeto de demandas apresentadas por grupos indígenas e/ou que impliquem em impacto em áreas protegidas e terras indígena;

  - Projetos que impliquem potenciais impactos ambientais a serem avaliados e mitigados em Estudo de Impacto Ambiental, como o EIA/RIMA;

  - Aquisições de países não-membros do BID (lista com países membros do BID disponível no anexo VIII);

  - Atividades incluídas na lista de exclusão padrão do BID (Anexo I);

# Critérios de Elegibilidade Específicos a serem observados por subárea

  - Para a elegibilidade de projetos, deverão ser requeridos pelo BB quando da análise documental:

    - Projetos de Eficiência Energética de Edifícios Públicos e Iluminação Pública:

  - Eficiência energética: Consumo energético (kWh) e gasto (R$) do município com o edificío público objeto do projeto por um período de 12 meses anteriores ao seu desenvolvimento; ou

  - Iluminação Pública. Consumo energético (kWh) e gasto (R$) do município em iluminação pública por um período de 12 meses anteriores ao desenvolvimento do projeto de eficiência energética;

  - Lista de equipamentos a serem substituídos;

  - Especificações técnicas dos equipamentos a serem adquiridos;

  - Protocolo para descarte dos equipamentos substituídos, caso aplicável;

  - Não serão elegíveis projetos: (i) de ampliação do sistema de iluminação pública, se o município não demostrar que já conta com 100% de iluminação pública eficiente.

    - Projetos de Infraestrutura Viária:

  - Custo anual de manutenção das vias urbanas e rurais objeto do pedido;

  - Estimativa de quilometragem de vias existentes a serem pavimentadas e/ou reabilitadas;

  - Especificações técnicas das máquinas e equipamentos a serem adquiridos;

  - Lista de máquinas e equipamentos a serem substituídos, caso aplicável;

  - Protocolo para descarte dos equipamentos substituídos, caso aplicável;

    - Projetos de Redução de Perdas nos Sistemas de Abastecimento de Água:

  - Índice das perdas totais do sistema de abastecimento de agua distinguindo entre perdas reais e comerciais. Os valores deverão ser calculados tomando em média os últimos 12 meses e uma memória de cálculo deverá ser anexada.

  - Protocolo para descarte dos equipamentos substituídos, caso aplicável;

IV. CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

  - Uso de recursos e condições aplicáveis aos sub-empréstimos

  - Os recursos do PROGRAMA serão empregados nos projetos considerados elegíveis no marco do presente REGULAMENTO e consistente com as regulações bancárias aplicáveis segundo à legislação brasileira, sob supervisão do Banco Central do Brasil.

  - Os recursos poderão ser usados para financiar ativos fixos, equipamentos, serviços necessários para levar adiante os investimentos elegíveis no marco do PROGRAMA.

  - Os seguintes componentes não poderão ser financiados com recursos do PROGRAMA: (i) pagamento de créditos ou recuperação do principal; (ii) compra de ações, bônus e outros instrumentos financeiros; (iii) pagamento de impostos e contribuições para a seguridade social.

  - As condições dos sub-empréstimos (montante, prazo, esquema de amortização) serão determinadas pelo BB em base a suas próprias análises financeiras para avaliar a capacidade de repagamento dos Municípios. As taxas de juros aplicáveis serão consistentes com os custos de funding do BB.

V. ASPECTOS AMBIENTAIS

  - O Banco do Brasil e o BID acordaram que a gestão ambiental e social do PROGRAMA será liderada pelo Banco do Brasil em conformidade com as leis nacionais, estaduais, e municipais do Brasil e com as Políticas de Salvaguardas do BID.

  - O Sistema de Avaliação de Riscos Ambientais e Sociais (SARAS) do Banco do Brasil servirá como o Sistema de Gestão Ambiental e Social (SGAS) para a presente Operação.

  - O Banco do Brasil e o BID procederão à divulgação dos documentos de análise e refêrencia socioambiental que foram elaborados na etapa de preparação do PROGRAMA, resguardados os pontos identificados como sigilosos. São eles: (i) Análise do Sistema de Avaliação de Riscos Ambientais e Sociais (SARAS) do Banco do Brasil; (ii) Análise de brechas existentes entre a legislação brasileira em meio ambiente, recursos naturais, saúde, higiene e segurança do trabalhador, divulgação pública e licenciamento ambiental, em comparação às políticas operacionais do BID, e; (iii) Relatório de Gestão Ambiental e Social (RGAS).

  - O Banco do Brasil deverá: i) solicitar ao submutuário a comprovação da publicação das licenças ambientais pertinentes (Licença de Instalação/LI), quando aplicável, em diário de imprensa oficial, ou documento de dispensa na forma aplicável; ii) requerer dos submutuários beneficiários no âmbito desta operação se comprometam a cumprir integralmente com todas as recomendações dispostas no Plano de Gestão de Resíduos, apresentadas no ANEXO VII.

VI. ARRANJO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

# Estrutura Organizacional

  - Os procedimentos legais e administrativos relacionados com a execução do PROGRAMA serão realizados através da Diretoria de Governo – DIGOV do Banco do Brasil, que atuará como Coordenador do PROGRAMA.

  - A DIGOV contará com o apoio técnico de profissionais alocados na própria diretoria e com o apoio operacional de outras áreas do BB para o cumprimento de suas atribuições, que são as seguintes:

  - Cumprir e fazer cumprir as condições, normas e cláusulas do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, conforme acordado com o BID;

  - Promover a adoção das providências necessárias ao cumprimento das condições prévias para o primeiro desembolso dos recursos do financiamento;

  - Realizar e cumprir a programação física e financeira do PROGRAMA;

  - Promover a integração das ações de responsabilidade das diversas unidades envolvidas na execução do PROGRAMA;

  - Elaborar os relatórios de progresso e o relatório final do PROGRAMA;

  - Solicitar os desembolsos dos recursos de financiamento do PROGRAMA;

  - Elaborar os relatórios financeiros e contábeis do PROGRAMA;

  - Elaborar os processos de prestação de contas;

  - Monitorar o desempenho do PROGRAMA tomando por base a Matriz de Resultados acordada com o BID (Anexo II);

  - Promover as ações de divulgação institucional do PROGRAMA;

  - Administrar a rubrica bancária do PROGRAMA e realizar as despesas elegíveis relativas aos projetos integrantes do PROGRAMA;

  - Acessar a documentação administrativa, técnica, contábil e jurídica arquivada pela AGÊNCIA no DEOC relativa aos projetos integrantes do PROGRAMA e aos CONTRATOS DE SUBEMPRÉSTIMOS;

  - Registrar e manter atualizados os dados gerenciais e de controle financeiro-contábil relativos aos projetos integrantes do PROGRAMA;

  - O pagamento do serviço da dívida.

  - A DIGOV é o ponto focal único ante o BID para:

  - O acompanhamento com relação ao cumprimento das obrigações contratuais estabelecidas no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

  - A revisão e apresentação dos relatórios relacionados ao PROGRAMA, previstos neste RCP.

  - A coordenação das missões do BID e de seu(s) consultor(es) para a supervisão da execução do PROGRAMA, fornecendo as informações e documentos solicitados ao amparo deste REGULAMENTO.

  - Em geral, para toda consulta ou solicitação que se requeira realizar ante o BID.

  - A revisão e a tramitação dos desembolsos do Empréstimo BID, enviando ao BID toda a documentação necessária nos termos deste RCP e do Empréstimo BID.

  - A administração dos recursos do Empréstimo BID, mantendo um sistema de administração financeira que inclua: i) informação física e financeira de cada projeto, e ii) um sistema de contabilidade, registros e contas separadas identificáveis do PROGRAMA, que permita preparar as demonstrações financeiras do PROGRAMA de tal forma que conte com a informação completa dos fluxos de recursos do Empréstimo BID.

  - O registro das Operações Elegíveis.

  - Manutenção dos comprovantes dos gastos que sejam efetuados a cargo do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, durante um prazo de sete (7) anos posteriores à data em que o BID receba as Demonstrações Financeiras Auditadas do PROGRAMA, correspondente ao exercício em que se realize o último desembolso do Empréstimo BID.

  - Assegurar que as Demonstrações Financeiras Auditadas do PROGRAMA sejam realizadas em conformidade com o artigo que trata das auditorias.

VII - NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E AQUISIÇÕES DE BENS

  - A aquisição de bens e serviços e a contratação de obras pelos SUBMUTUÁRIOS durante a execução do PROGRAMA devem seguir as regras de licitação pública nacional (LPN), cujo regramento é dado pela Lei nº 8.666/1993, conforme permitido pelas políticas do BID que constam no documento GN - 2349-9 (Políticas para a aquisição de bens e contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento), de 2011.

# Aquisições de Bens e Serviços e Contratação de Obras

  - A aquisição ou contratação de obras, bens e serviços (exceto consultorias) que sejam financiados, total ou parcialmente, com recursos do financiamento do BID, deverá ser realizada de acordo com as regras de licitação pública nacional (LPN), cujo regramento é dado pela lei nacional nº 8.666/1993, conforme permitiddo pelas Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco (GN-2349-9), de março de 2011.

  - O quadro 3 a seguir apresenta, de forma resumida, os métodos de aquisição previstos, para bens, obras e serviços).

Quadro 3. Métodos de aquisição previstos, para bens, obras e serviços

| Natureza do Gasto | Método de Licitação |
| --- | --- |
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Nacional (LPN) (regramento apresentado pela Lei nº 8.666/1993) Obras com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 25.000.000 por contrato. Bens com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 5.000.000 por contrato. |
|  | Comparação de Preços (CP) Obras com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 500.000 por contrato. Bens com custo estimado inferior ao equivalente a US$ 100.000 por contrato. |
|  | Pregão Presencial para bens de uso comum: US$ 30.000 (trinta mil dólares). Pregão Eletrônico e Sistema de Registro de Preços, para bens de uso comum (somente feitos pelos sistemas de pregão aceitos pelo BID, como Compras Net e Banco do Brasil): O limite adotado para Licitação Pública Nacional. |

# Revisão pelo BID das Aquisições de Bens

  - O BB adotará a revisão ex-post para as aquisições de bens.

  - O pagamento dos produtos será feito diretamente pelo BB mediante a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada, após o recebimento técnico do produto, devidamente atestado pelo SUBMUTUÁRIO.

# Revisão pelo BID das Aquisições de Serviços e Obras

  - O BID adotará a revisão ex-post por amostragem para todos os processos de aquisição de serviços e obras.

VIII.	PROCEDIMENTOS DE SUBCONTRATAÇÕES

# Fluxograma de execução da operação de financiamento do BB aos municípios

  - As fases do processo de execução do PROGRAMA entre o BB e os municípios serão divididas em dois ciclos e estão descritos abaixo:

    - Ciclo de Preparação do PROGRAMA

  - Acolhimento e Análise Prévia: esta fase envolverá a divulgação da linha de crédito, à prospecção do cliente público, a análise de crédito e do limite de capacidade do município.

  - Análise e Deferimento da Proposta: uma vez manifestado o interesse pelo crédito, o interessado deverá proceder com a aprovação de uma lei autorizadora e, assim, garantir a aprovação do financiamento junto aos poderes municipais. Após isso, o BB realizará os trâmites internos para a aprovação da operação.

  - Verificação de Limites e Condições: com o de acordo do município e do BB, a documentação requerida para atendimento do MIP será elaborada e incluída no SADIPEM pelo município e pelo BB ,e serão verificados os limites e condições para o financiamento.

  - Contratação e Formalização: nessa etapa serão elaborados o contrato da operação e as respectivas análises jurídicas, do BB e do município, e será realizada a assinatura do contrato e seu ingresso no sistema do BB.

    - Ciclo de Execução do PROGRAMA

  - Desembolso: após a formalização do contrato, poderá ser realizado o pedido de liberação (PL) e o envio da documentação necessária para o primeiro desembolso. Os recursos serão liberados caso não sejam encontradas inconformidadades após o processo de conferência da documentação.

  - Comprovação da aplicação de recursos: a comprovação da aplicação dos recursos poderá ser feita por meio da apresentação de notas fiscais, no caso de financiamento de máquinas e equipamentos, ou por comprovação documental e visita técnica da equipe do BB, no caso de financiamento de projetos.

FIGURA 1 - FLUXOGRAMA DAS FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

  - O BB utilizará o FORMULÁRIO de disponibilizado no Anexo IV que serão utilizados nos ciclos de preparação e execução do PROGRAMA, para atendimento de solicitação de informações do BID junto aos SUBMUTUÁRIOS.

  - Informações sobre os projetos serão acompanhadas eletronicamente pelo Banco do Brasil por meio de sistemas internos.

# Ciclo de Preparação do PROGRAMA

  - Os subtópicos do Ciclo de Preparação do PROGRAMA são apresentados a seguir.

1 - Acolhimento e Análise Prévia

  - O fluxograma a seguir sintetiza os procedimentos a serem adotados na etapa inicial de solicitações de empréstimos municipais junto ao BB.

Figura 2 – Fluxograma de Acolhimento e Análise Prévia de solicitações de empréstimos

  - A DIGOV disponibilizará materiais de apoio para as AGÊNCIAS de relacionamento com os municípios, apresentando o PROGRAMA. Os colaboradores das AGÊNCIAS prepararão uma visita aos municípios, incluindo a verificação das restrições e limites de crédito dos municípios, e, de maneira propositiva, apresentarão aos municípios a linha de crédito, uma proposta de financiamento e fornecerá uma minuta de lei autorizando o endividamento do ente municipal.

  - O município analisará a sua necessidade de investimento e, caso decida pelo financiamento junto ao BB, providenciará a aprovação da lei autorizando o endividamento, elaborará a proposta de financiamento e encaminhará os documentos para a análise da AGÊNCIA. O formulário para solicitação de empréstimo está disponível no ANEXO IV.

  - A AGÊNCIA realizará a consulta prévia da proposta de financiamento e encaminhará os documentos para a SUPER, que realizará uma consulta prévia sobre a possibilidade de liberação da linha de crédito e emitirá parecer com sua avaliação para a DIGOV.

  - Caso a avaliação seja positiva, a DIGOV avaliará o aspecto negocial da consulta, emitirá um parecer com a sua análise e encaminhará para a avaliação da DICRE.

  - A DICRE realizará a análise do projeto e da capacidade de pagamento do município requerente. Suas considerações são consolidadas em uma súmula de análise, que será para a AGÊNCIA.

  - Caso a súmula de análise tenha um parecer positivo, a AGÊNCIA negociará com o município as condições da operação.

  - O município informará a AGÊNCIA a sua concordância com as condições negociais apresentadas, concluindo o processo de acolhimento e análise prévia.

2. Análise e Diferimento da Proposta

  - Em seguida, iniciar-se-á o processo de Análise e Diferimento da Proposta, sintetizada na imagem a seguir:

Figura 3 – Fluxograma de Análise e Diferimento da Proposta

  - O município realiza a aprovação da lei autorizadora para obtenção de crédito e encaminha a cópia da publicação para a AGÊNCIA.

  - A AGÊNCIA avalia a lei autorizadora e, caso necessário, a encaminhará para a consulta da AJURE.

  - Caso seja consultada, a AJURE emitirá seu parecer jurídico e o disponibilizará no portal jurídico do BB.

  - A AGÊNCIA providenciará a documentação para a confecção da Súmula de Análise e Decisão. Esta súmula será feita pela CENOP-SP, que disponibilizará o documento no DEOC.

  - A AGÊNCIA avaliará a súmula apresentada pela CENOP-SP, emitirá parecer e o disponibilizará no DEOC para deliberação do escalão decisório da SUPER.

  - Caso haja a aprovação da SUPER, esta encaminhará uma nota técnica aprovando-a e a disponibilizará para consulta por meio do sistema eletrônico à AGÊNCIA.

  - A AGÊNCIA comunicará ao município a aprovação da operação pelo BB.

3. Verificação de Limites e Condições

  - Com a aprovação da operação pelo BB, iniciar-se-á a análise de limites e condições do município para a obtenção do financiamento. O fluxograma é sintetizado na imagem a seguir e é descrito logo abaixo.

Figura 4 – Fluxograma para verificação de limites e condições

  - A AGÊNCIA ao CENOP-SP o registro da operação no SADIPEM.

  - O CENOP-SP providencia o registro da operação no SADIPEM e comunica a AGÊNCIA.

  - A AGÊNCIA solicita ao município o preenchimento do SADIDPEM, conforme exigido no MIP.

  - O município providencia os documentos e informações exigidos pelo MIP, e registra as informações no SADIPEM.

  - O CENOP-SP verificará a conformidade da documentação e informações registradas pelo município, e, caso atendam ao exigido, o encaminhará para a assinatura eletrônica do município.

  - Após a assinatura do município, o CENOP-SP assina eletronicamente o SADIPEM.

  - Caso a operação seja de pequena monta (valor igual ou inferior a R$ 5 milhões) e o município apresente uma relação entre o valor da dívida consolidada e receita corrente líquida não superior a 1,00, o CENOP-SP, pelo BB, possui autonomia para emitir ofício de verificação de limites e condições autorizando a contratação da operação de crédito. Caso a operação seja maior que R$ 5 milhões, o ofício de verificação de limites e condições, autorizando a contratação da operação de crédito, será emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

  - Após a sua emissão, o ofício de autorização de contratação de operação de crédito será encaminhado pelo CENOP-SP à AGÊNCIA, que arquivará o documento original no dossiê físico da operação.

4. Contratação e Formalização BB

  - Com o término do processo de verificação de limites e condições, realizar-se-á o processo de contratação e formalização da operação do município junto ao BB. O fluxograma é sintetizado na imagem a seguir e é descrito logo abaixo.

Figura 5 – Fluxo para contratação e formalização BB

  - O processo será iniciado com a AGÊNCIA solicitando ao CENOP-SP a minuta de contrato preenchida.

  - O CENOP-SP encaminhará a minuta de contrato para a AGÊNCIA, que encaminhará o documento para o município solicitando um parecer jurídico para com o documento apresentado.

  - O município deverá emitir parecer jurídico, que aborde a minuta de contato e o atendimento ao disposto da Resolução CMN nº 3.751/2009. O parecer jurídico será encaminhado a AGÊNCIA.

  - A AGÊNCIA solicitará ao município a documentação para o cumprimento das condicionantes prévias estipuladas pela linha de crédito para a contratação.

  - O município providenciará os documentos que sejam requisitados nas condicionantes prévias, os enviará para a AGÊNCIA, que os encaminhará para o CENOP-SP para atestar o cumprimento das condicionantes prévias à contratação.

  - Após atestado o cumprimento das condicionates prévias, a AGÊNCIA imprimirá o contrato e o encaminhará para o município para assinatura.

  - O município assinará o contrato, o devolverá à AGÊNCIA, que providenciará as assinaturas do BB e, em seguida, solicitará ao município a publicação do contrato em imprensa oficial.

  - Após o município realizar a publicação do contrato em imprensa oficial, a AGÊNCIA disponibilizará no DEOC o contrato formalizado e a comprovação da publicação do contrato em imprensa oficial.

  - Por fim, o CENOP-SP providenciará os registros nos sistemas do BB.

# Ciclo de Execução do PROGRAMA

5. Desembolso para aquisição de máquinas e equipamentos

  - Para realizar o desembolso, deve-se observar os passos sintetizados no fluxograma a seguir e descritos logo abaixo.

Figura 6 – Fluxograma de desembolso para aquisição de máquinas e equipamentos

  - Quando da aquisição o município encaminhará ao BB a apresentação das notas fiscais, e a publicação do extrato do contrato de licitação em órgão de divulgação oficial ou em quadro de avisos de amplo acesso público, obedecendo aos preceitos requeridos pela legislação brasileira aplicável ao processo de licitação e contratos da administração pública (Lei nº 8.666/1993), e demais documentos necessários para o cumprimento das condicionantes prévias ao desembolso

  - A AGÊNCIA verificará o PL e os documentos de cumprimento das condicionantes e os encaminhará para o CENOP-SP.

  - O CENOP-SP analisará os documentos enviados pela AGÊNCIA, verificando as condições para o desembolso. Caso não haja nenhuma inconformidade, o CENOP-SP desembolsará o recurso solicitado, comunicará à AGÊNCIA sobre a liberação do recurso e promoverá o registro no sistema OSP.

  - A AGÊNCIA comunicará ao cliente o desembolso realizado. No caso do primeiro desembolso a AGÊNCIA receberá a tarifa de intermediação financeira.

6. Desembolso para serviços

  - Para realizar o desembolso, deve-se observar os passos sintetizados no fluxograma a seguir e descritos logo abaixo.

Figura 7 – Fluxograma de desembolso para serviços

  - Para o caso de primeiro desembolso:

    - O processo de desembolso iniciar-se-á com o município encaminhando à AGÊNCIA o Pedido de Liberação – PL e os documentos necessários para o cumprimento das condicionantes prévias ao desembolso.

    - A AGÊNCIA verificará o PL e os documentos de cumprimento das condicionantes e os encaminhará para o CENOP-SP.

    - O CENOP-SP analisará os documentos enviados pela AGÊNCIA, verificando as condições para o desembolso. Caso não haja nenhuma inconformidade, o CENOP-SP desembolsará o recurso solicitado, comunicará à AGÊNCIA sobre a liberação do recurso e promoverá o registro no sistema OSP.

    - A AGÊNCIA receberá a tarifa de intermediação financeira e comunicará ao cliente o desembolso realizado.

  - Para o caso de desembolsos subsequentes ao primeiro:

    - O processo de desembolso iniciar-se-á com o município encaminhando à AGÊNCIA o Pedido de Liberação – PL e os documentos necessários para o cumprimento das condicionantes prévias ao desembolso. Para tanto, o município deve obrigatoriamente ter comprovado a aplicação de parcelas de desembolsos anteriores na forma do item 6.

    - A AGÊNCIA verificará o PL e os documentos de cumprimento das condicionantes e os encaminhará para o CENOP-SP.

    - O CENOP-SP analisará os documentos enviados pela AGÊNCIA, verificando as condições para o desembolso. Caso não haja nenhuma inconformidade, o CENOP-SP desembolsará o recurso solicitado, comunicará à AGÊNCIA sobre a liberação do recurso e promoverá o registro no sistema OSP.

    - A AGÊNCIA comunicará ao cliente o desembolso realizado.

6 – Comprovação da aplicação dos recursos e monitoramento do empréstimo para o financiamento de obras e serviços

- Da comprovação física

Figura 8 – Fluxograma de comprovação física da aplicação dos recursos - serviços

  - Quando da realização de projetos, o BB requererá que a fiscalização da execução do projeto seja realizada pelo município, o qual realizará medição dos serviços executados. Esta medição será sintetizada em documentos que comprovem a execução física do projeto, e será encaminhada à AGÊNCIA.

  - A AGÊNCIA verifica se a documentação apresentada está em conformidade com o normativo e realiza a solicitação de agendamento da visita técnica e encaminha os documentos recebidos para a área de engenharia.

  - A área de engenharia analisa os documentos e analisa a suficiência dos itens apresentados. Caso seja considerado suficiente, a área de engenharia realiza a amostragem dos itens a serem visitados e agenda a visita técnica. Caso não seja considerado suficiente, são solicitados documentos adicionais aos municípios.

  - Para a amostra, esta é determinada considerando, ao menos, 20% dos itens que representam 80% dos maiores pagamentos a serem realizados. Todos os CONTRATOS DE SUBEMPRÉSTIMO recebem visita técnica de equipe do BB em cada desembolso.

  - Na visita técnica é realizada a inspeção visual da obra financiada e é emitido um relatório de visita técnica atestando a realização da obra.

  - O relatório de visita técnica é encaminhado para a AGÊNCIA, que encaminha o CENOP-SP. Caso seja identificado alguma pendência na obra, a AGÊNCIA contata o município para providencias cabíveis.

  - A AGÊNCIA encaminha o relatório de visita técnica ao CENOP-SP.

  - O CENOP-SP analisará o relatório de visita técnica, e incluirá a informação na Nota de Acompanhamento que será emitida na comprovação financeira.

- Da comprovação financeira

Figura 9 – Fluxograma de comprovação financeira da aplicação dos recursos - serviços

  - O município encaminhará à AGÊNCIA a Relação de Pagamento (Mapa de Comprovação) e o Relatório de Desempenho – RED.

  - A AGÊNCIA verificará se os documentos enviados estão em conformidade com o normativo do PROGRAMA e solicitará seleção de amostra documental ao CENOP-SP para verificação dos pagamentos realizados.

  - A amostra observa o mínimo de 30% dos maiores pagamentos realizados pelo município e listados no Mapa de Comprovação.

  - O CENOP-SP realizará a seleção da amostra e solicitará a AGÊNCIA a apresentação de documentos necessários para a comprovação da aplicação dos recursos para a amostra selecionada. A AGÊNCIA repassará a solicitação ao município.

  - O município encaminhará os documentos para a AGÊNCIA, que os remeterá para a análise do CENOP-SP.

  - O CENOP-SP verificará a documentação encaminhada e, caso não sejam encontradas inconformidades, emitirá a Nota de Acompanhamento, que será disponibilizada no DEOC, e comunicará a AGÊNCIA.

IX – DISPOSIÇÕES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

# Regras gerais

  - O BID poderá inspecionar a execução do PROGRAMA de acordo com o previsto nas Normas Gerais do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

  - Caso o BB identifique nos projetos apoiados no âmbito do PROGRAMA o descumprimento de quaisquer obrigações materiais previstas nos CONTRATOS DE SUBEMPRÉSTIMOS relacionadas a práticas proibidas ou de natureza ambiental, social, de saúde e segurança do trabalhador, ou qualquer outro risco material relacionado aos aspectos socioambientais dos projetos financiados pelo PROGRAMA, deverá notificar ao BID em até 15 dias úteis após sua ciência.

  - O BB deverá cooperar plenamente com o BID no processo de supervisão que o BID estime necessário durante o prazo de vigência do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, incluído o acesso à documentação, observadas as determinações legais, às instalações e ao pessoal relacionado ao PROGRAMA, e cooperar plenamente com qualquer inspeção ou auditoria por parte do BID, seus representantes ou consultores designados, nos termos deste RCP e dos CONTRATOS DE SUBEMPRÉSTIMO.

  - Na hipótese de um PROJETO ELEGÍVEL deixar de cumprir os requisitos deste RCP, o BB terá as opções de (i) acordar com o BID e implementar, em acordo com o Submutuário Elegível, um plano de ação corretivo para sanar os descumprimentos e compensar os passivos ocasionados; ou (ii) substituir o PROJETO ELEGÍVEL em questão por outro para fins de financiamento com Recursos do PROGRAMA.

  - Para garantir o efetivo monitoramento da execução do PROGRAMA e a avaliação de seus resultados, consta no anexo II deste RCP o Plano de Monitoramento e Avaliação (PMA), que consiste em procedimentos para monitorar a execução do PROGRAMA e avaliar os seus resultados.

  - O BB se responsalizará pela realização das atividades previstas no PMA, dentre as quais se destacam:

  - Avaliação intermediária;

  - Avaliação final, que incluirá os conteúdos previstos no Informe de Encerramento do PROGRAMA (Project Completion Report – PCR);

  - Avaliação de impacto ex-post.

  - Para realizar o monitoramento da execução do PROGRAMA, o BID e o BB utilizarão:

  - O cronograma físico-financeiro; e,

  - A Matriz de Resultados (MR).

  - A DIGOV preparará informes semestrais de progresso, baseados nos indicadores constantes na Matriz de Resultados, que incluem as informações requeridas pelo BID para completar o Informe de Monitoramento do PROGRAMA (PMR – Project Monitoring Report).

  - A Matriz de Resultados consiste em documento de avaliação dos impactos dos resultados e produtos dos componentes do PROGRAMA, estabelecidos por indicadores mensuráveis, a partir da linha de base. O seu principal objetivo é medir os benefícios gerados com a implantação do PROGRAMA. A MR do PROGRAMA encontra-se no Anexo III.

  - Durante o período de desembolso do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, o BB entregará os relatórios semestrais de progresso referidos no artigo anterior em um prazo de 60 dias corridos posteriores à conclusão de cada semestre.

  - O BB acordará com o BID, durante o período de desembolso do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, a realização de uma reunião de acompanhamento semestral, na qual se discutirá:

  - O avanço das atividades do PROGRAMA;

  - Nível de cumprimento dos indicadores estabelecidos na Matriz de Resultados, e;

  - Cumprimento dos compromissos contratuais assumidos pelo BB no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.

# Avaliação Intermediária

  - O BB compromete-se a entregar um relatório de avaliação intermediária do PROGRAMA, no terceiro ano de execução ou quando tenha sido desembolsado cinquenta por cento (50%) dos recursos, o que ocorrer primeiro, e deverá considerar os seguintes aspectos:

  - Revisão dos avanços do PROGRAMA em termos de cumprimento das metas da Matriz de Resultados;

  - Análise da gestão operativa do PROGRAMA (compromissos contratuais, processos de desembolsos, cumprimentos dos acordos estabelecidos, entre outros);

  - Identificação dos riscos, problemas e desvios e as medidas de mitigação e correção;

  - Análise dos aspectos financeiros do PROGRAMA;

  - Lições aprendidas;

  - Recomendações e medidas concretas de ação, acordadas mutuamente entre o BID e o BB, de forma a assegurar o cumprimento das metas do PROGRAMA.

# Avaliação Final

  - A Avaliação Final do PROGRAMA será executada em até 90 dias, por meio de um relatório, após o término do último desembolso e terá como foco principal os seguintes itens:

  - Os resultados gerais alcançados com a execução do componente do PROGRAMA;

  - A qualidade da execução, uma análise dos custos, desempenho do BB e do BID, assim como os resultados dos objetivos e metas previstos para o PROGRAMA;

  - A avaliação da estrutura de controle interno, financeiro e contábil adotado;

  - Manejo dos recursos financeiros e justificativas de gastos;

  - Cumprimento das cláusulas contratuais;

  - Nível da coordenação e articulação interinstitucional, e;

  - Lições aprendidas e recomendações específicas para o desenho de outras possíveis etapas.

  - Entre os conteúdos da Avaliação Final serão incluídas as informações necessárias para que o BID desenvolva o Informe de Encerramento do PROGRAMA (Project Completion Report – PCR).

# Avaliação de Impacto Ex-post

  - A avaliação dos indicadores de resultado do impacto do PROGRAMA se realizará mediante uma avaliação comparativa da situação anterior e posterior a implantação do PROGRAMA.

  - Adicionalmente, ao final da implantação dos projetos será realizada uma avaliação econômica ex-post aplicando a metodologia benefício/custo. A avaliação beneficio/custo permitirá confirmar os benefícios gerados com a implantação do PROGRAMA.

  - A metodologia de avaliação, o plano de trabalho e os seus orçamentos estão detalhados no Plano de Monitoramento e Avaliação (Anexo II).

X.	RELATÓRIOS FINANCEIROS E AUDITORIAS

  - O BB deverá preparar e apresentar, anualmente, as demonstrações financeiras do PROGRAMA e um relatório sobre os procedimentos acordados para os desembolsos, devidamente auditadas por empresas de auditoria externa independente elegível para o BID, em conformidade com o previsto no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, de acordo aos Termos de Referência (TRs) acordados com o BID e conforme as políticas e guias de gestão financeira do BID.

  - As Demonstrações Financeiras Auditadas (DFA) anuais do PROGRAMA deverão ser apresentadas ao BID até 120 dias depois de concluído cada exercício fiscal do órgão executor. As Demonstrações Financeiras Auditadas finais do PROGRAMA deverão ser apresentadas ao BID até 120 dias depois da data do último desembolso do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. As DFA deverão incluir um informe auditado de procedimentos acordados sobre os desembolsos que inclua:

  - O montante;

  - Dados básicos dos Submuturários Elegíveis;

  - Caso existam, os montantes provenientes de recuperações e seu eventual reinvestimento;

  - Comprovantes dos pagamentos feitos, e;

  - Uma análise ex-post sobre a elegibilidade financeira dos gastos.

  - O Controle será exercido pela Diretoria de Controles Internos do BB.

  - A auditoria interna será exercida pela Auditoria Interna do BB.

  - As Demonstrações Financeiras do BB serão obtidas através de acesso ao site www.bb.com.br/ri.

XI.	DESEMBOLSOS, REPASSES E ARQUIVO

  - As diretrizes e orientações para a gestão dos recursos financeiros do PROGRAMA, bem como os procedimentos administrativos necessários para o processamento de desembolsos por parte do BID e do Organismo Executor (BB), estão apresentadas a seguir e podem ser consultadas no pelo site www.iadb.org.

  - Os acordos e requisitos de Desembolsos que fazem parte da gestão financeira compreendem os seguintes aspectos principais:

  - Modalidades de desembolsos;

  - Informações e documentação de apoio dos gastos e sua modalidade de revisão, e;

  - Oportunidade e frequência de apresentação ao BID.

  - Esses acordos são definidos e estabelecidos durante o planejamento da operação, em consulta ao BB, e avaliados e ajustados durante a execução, com base no desempenho, nas necessidades de informação, na atualização da análise de riscos, ou em outras circunstâncias que permitam a administração adequada do projeto e a prestação de contas oportuna ao BID.

  - Os acordos e requisitos devem assegurar que os desembolsos:

  - Estejam voltados para as necessidades do BB e da execução do PROGRAMA;

  - Estejam apoiados nos sistemas de gestão financeira e controles internos do BB, e;

  - Sejam eficientes e eficazes para a consecução dos objetivos do PROGRAMA. Nesse sentido, o julgamento profissional é um elemento importante para o planejamento, a avaliação e o cumprimento dos acordos e requisitos de desembolso.

  - Modalidades de Desembolsos

  - As modalidades de desembolso são aplicadas de acordo com as normas pactuadas no Contrato de Empréstimo firmado entre o BID e o BB, a fim de assegurar que esses recursos se destinem unicamente aos fins para os quais foram previstos, com a devida atenção aos aspectos de economia e eficiência.

  - A execução de um Programa pode empregar uma ou mais modalidades de desembolso, dependendo das necessidades de liquidez para a sua execução, sendo a combinação de modalidades uma alternativa aceitável e geralmente necessária.

  - Conforme acordado com o BB, poderão ser utilizadas 2 (duas) modalidades de Desembolso, descritos sumariamente a seguir: i) Adiantamento de Recursos; ii) Reembolso de Pagamentos Efetuados.

  - Adiantamentos de Recursos

  - Trata-se dos desembolsos definidos ordinariamente para execução do PROGRAMA, feitos pelo BID em moeda dólar americano (US$) na Conta do PROGRAMA, mediante solicitação do BB, e destinados ao pagamento de despesas contratadas e movimentados por meio de ordem bancária a serem utilizados na forma e nas condições previstas neste documento.

  - Tais antecipações são planejadas com base nas necessidades reais de liquidez do PROGRAMA, respaldadas por compromissos assinados (contratos), ou previstas com um alto grau de certeza, para o pagamento pontual de gastos elegíveis imputáveis a empréstimos ou outro tipo de financiamento do BID.  Essa modalidade, além de contribuir, geralmente, para a administração e o controle adequados do uso de recursos dos projetos, facilita, particularmente, a prestação de contas daqueles PROGRAMAS que determinam seu progresso físico-financeiro com base em metas ou marcos.

  - Reembolso de Pagamentos Efetuados

  - Visa ao ressarcimento de despesas pagas à conta do PROGRAMA e aceitas pelo BID como gastos antecipados e elegíveis. Neste caso, o BB, quando couber e observando as condições estabelecidas no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, emitirá uma Solicitação de Desembolso específica para reembolso de gastos na forma definida neste RCP, cabendo ao BID julgar a procedência do pedido e realizar o reembolso em favor da Conta do PROGRAMA.

  - Os pagamentos efetuados devem ser apresentados na moeda da operação, utilizando-se a taxa de câmbio efetiva da data da apresentação da solicitação de desembolso.

  - Prestação de contas

  - Na hipótese do método de desembolso de adiantamento de fundos, os desembolsos das tranches serão solicitados pelo BB ao BID, com base na prestação de contas de 80% do tranche anterior do PROGRAMA.

  - Em todas as apresentações de pagamentos efetuados, o BB deverá realizar uma discriminação de uso dos recursos.

  - Os registros e arquivos do PROGRAMA deverão atender as seguintes condições:

    - Conter toda a documentação pertinente, arquivada por ordem cronológica;

    - Ser mantidos em ambiente adequado e destinados, a este fim, com acesso restrito e seguridade preservada por medidas preventivas; e,

    - Existir um registro de toda a documentação arquivada.

  - A documentação da prestação de contas deverá estar devidamente identificada, adequadamente arquivada e disponível para ser revisada pelo BID e auditores externos. A documentação mencionada deverá ser mantida em arquivo ativo, localizado onde for previsto pelo BB, por até 3 (três) anos contados da data do último desembolso do Empréstimo do BID.

ANEXO I - LISTA DE EXCLUSÕES APLICÁVEL AO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA

- As atividades listadas abaixo, incluindo a produção direta, comércio, ou uso final dos produtos e substancias mencionados, não se qualificam para financiamento com recursos do BID. O mesmo se aplica a qualquer companhia envolvida com os produtos, substâncias ou atividades listadas abaixo.

- Atividades ou produtos considerados ilegais segundo acordos e convenções internacionais, segundo as leis e regulamentos do país anfitrião, e, segundo requisitos do país anfitrião referentes a aspectos de meio ambiente, saúde, segurança e trabalho.

- Armas e munições

- Bebidas alcoólicas (excluindo vinho e cerveja)

- Tabaco

- Jogos, cassinos e empreendimentos equivalentes

- Fauna e flora selvagens ou produtos derivados regulados pela Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES)

- Materiais radioativos

- Fibras de asbestos soltas

- Atividades madeireiras comerciais ou compra de equipamento madeireiro para uso em florestas tropicais úmidas primárias

- Produtos ou operações florestais sem gestão sustentável, ou projetos florestais em áreas de alto valor ecológico, com exceção de atividades que envolvam a preservação e uso sustentável e não extrativista de recursos florestais.

- Projetos agrícolas que exijam a remoção de floresta natural não degradada.

- Compostos de bifenil policlorinado (PCBs)

- Produtos farmacêuticos sujeitos à eliminação gradual ou proibição no âmbito internacional

- Pesticidas e herbicidas sujeitos à eliminação gradual ou proibição no âmbito internacional

- Substâncias que afetam a camada de ozônio sujeitas à eliminação gradual no âmbito internacional

- Pesca com redes de deriva no ambiente marinho usando redes com mais de 2,5 km de comprimento

- Comércio transfronteiriço de resíduos ou derivados, exceto resíduos não perigosos destinados a reciclagem

- Poluentes orgânicos persistentes (POPs)

- Não cumprimento dos princípios e direitos fundamentais dos trabalhadores

- Reassentamento involuntário

ANEXO II - PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (PMA)

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

BID

PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (PMA)

PROGRAMA DE INVESTIMENTO EM GESTÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA PARA EFICIÊNCIA MUNICIPAL PROGEINFRA

Sumário

I.	INTRODUÇÃO	1

A.	APRESENTAÇÃO	1

B.	OBJETIVOS E DESCRIÇÃO DO COMPONENTE	1

C.	MECANISMOS DE EXECUÇÃO	2

II.	MONITORAMENTO	3

A.	INDICADORES E METODOLOGIAS	3

B.	RESPONSABILIDADE DO MONITORAMENTO E COMPILAÇÃO DE DADOS	6

C.	COORDENAÇÃO, PLANO DE TRABALHO, ORÇAMENTO E PRESSUPOSTOS DO MONITORAMENTO.	6

III.	AVALIAÇÃO	6

A.	PRINCIPAIS PERGUNTAS DE AVALIAÇÃO	7

B.	MEDIÇÃO DE RESULTADOS	7

C.	PRINCIPAIS INDICADORES E METODOLOGIAS	8

10

D.	COORDENAÇÃO E RELATÓRIOS DE PESQUISA	11

E.	PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO	12

F.	DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS	14

ANEXOS	14

# INTRODUÇÃO

## Apresentação

  - Este documento tem como objetivo apresentar os mecanismos de avaliação, monitoramento e instrumentos de gestão do Programa de Investimento em Gestão de Infraestrutura Pública para Eficiência Municipal (PROGEINFRA). Este documento contém ainda o detalhamento da Matriz de Resultado, de forma a definir os indicadores de resultado e de produto que permitirão o acompanhamento da execução do Programa e os seus respectivos resultados, conforme estabelecidos nas metas do PROGRAMA.

  - O monitoramento do PROGRAMA será realizado diretamente pela Diretoria de Governo – DIGOV do Banco do Brasil, que é composta por técnicos do BB. Adicionalmente, a DIGOV contará com o suporte de outras diretorias do BB, e poderá contar com  consultores individuais e/ou empresas de consultorias capacitadas para lidar com o aspecto multidisciplinar característico de intervenções desta natureza. O que pode envolver, por exemplo, caso considere necessário, as esferas administrativa, financeira e contábil, além das interfaces relacionadas às áreas de engenharia, arquitetura e ao manejo de componentes socioambientais do PROGRAMA.

  - O monitoramento dos indicadores de produto será feito periodicamente. Ressalte-se que, em geral, o intervalo semestral é o mais utilizado para a avaliação dos indicadores de produto.

  - A avaliação do PROGRAMA ocorrerá por avaliadores internos, conforme os procedimentos e orientações do BID. Esses avaliadores serão responsáveis pelo o processo de coleta de dados dos indicadores de produto e resultado.

  - O BB deverá utilizar sistema de gerenciamento e de controle financeiro-contábil compatível com os sistemas atualmente em uso pelo BID, que permita monitorar e avaliar o desempenho financeiro do PROGRAMA. Ademais, o BB deverá informar ao BID o desempenho físico do PROGRAMA. Para auxiliar nesta atividade, está sendo desenvolvido por meio de cooperação técnica do BID uma plataforma para o monitoramento e supervisão de projetos a serem financiados pelo PROGRAMA.

  - Os indicadores de resultado deverão ser medidos nos momentos T0 (linha de base), T1 (após 36 meses de execução do Programa) e T2 (em 05 anos, prazo para a conclusão do Programa). O momento T0 (linha de Base) já foi definido para o programa. As pesquisas de T1 e T2 serão executadas sob a supervisão da DIGOV diretamente pela equipe técnica do BB.

## Objetivos e Descrição do Componente

  - O objetivo do PROGRAMA é contribuir a melhora e a eficiência de uma infraestrutura sustentável e os serviços públicos municipais, mediante investimentos e soluções inovadoras implementadas através de uma linha de crédito do Banco do Brasil. Como objetivos específicos, o PROGRAMA visa: a) Melhorar a eficiência energética da iluminação pública e dos prédios públicos; b) Reduzir as perdas físicas e comerciais de água; c) Melhorar a infraestrutura viária do sistema de transporte municipal. O PROGRAMA está estruturado em um componente único, como descrito a seguir:

  - Componente Único. Melhoria da Infraestrutura Municipal: Este componente consiste no financiamento de uma linha de crédito de longo prazo do BB que outorgará subempréstimos a municípios de pequeno e médio porte, de todas as regiões do Brasil, para financiar projetos de investimentos de pequena monta para investimentos em eficiência energética, infraestrutura viária e em sistemas de abastecimento de água. Especificamente se financiará: i) reabilitação e pavimentação das vias existentes; ii) ações para incrementar a eficiência energética em prédios públicos municipais e iluminação pública, incluindo a troca de equipamentos por outros de maior eficiência, instalação de sistema de controle e geração distribuída; iii) instrumentos para redução de perdas em sistemas de abastecimento de água, aquisição e instalação de máquinas, equipamentos e sistemas de gestão.

## MECANISMOS DE EXECUÇÃO

  - O mutuário é o Banco do Brasil e a República Federativa do Brasil o fiador das obrigações financeiras do empréstimo. O órgão responsável pela administração e execução do PROGRAMA é a Diretoria de Governo – DIGOV, do BB.

  - A coordenação e supervisão do PROGEINFRA está a cargo da DIGOV, por meio de sua equipe técnica, que se responsabiliza pela orientação da implementação do Programa. Suas atribuições são desempenhadas pelo titular da DIGOV, que assume o papel de Coordenador-Geral do Programa.

  - O Coordenador-Geral do Programa atuará como o único interlocutor do órgão executor com o Banco.

  - A DIGOV contará com o apoio técnico de profissionais alocados na própria diretoria e com o apoio operacional de outras áreas do BB  para o cumprimento de suas atribuições.

  - À DIGOV cabe a responsabilidade de gerenciamento, monitoramento e avaliação da execução do PROGRAMA tanto do ponto de vista físico-financeiro, como contábil e jurídico, de acordo com o CONTRATO DE EMPRÉSTIMO firmado entre o BB e o BID. Operacionalmente conta com o apoio administrativo, jurídico e técnico da estrutura do BB.

  - A DIGOV possui as seguintes atribuições no PROGEINFRA: i) Cumprir e fazer cumprir as condições, normas e cláusulas do contrato de empréstimo, conforme acordado com o BID; ii) Promover a adoção das providências necessárias ao cumprimento das condições prévias para o primeiro desembolso dos recursos do financiamento; iii) Realizar e cumprir a programação física e financeira do Programa; iv) Promover a integração das ações de responsabilidade das diversas unidades envolvidas na execução do Programa; v) Elaborar os relatórios de progresso e o relatório final do Programa; vi) Solicitar os desembolsos dos recursos de financiamento do Programa; vii) Elaborar os relatórios financeiros e contábeis do Programa; viii) Elaborar os processos de prestação de contas; ix) Monitorar o desempenho do Programa tomando por base a Matriz de Resultados acordada com o BID; x) Promover as ações de divulgação institucional do Programa; xi) Administrar as contas bancárias do Programa e realizar os pagamentos dos gastos relativos à execução dos projetos integrantes do Programa; xii) Organizar e arquivar a documentação administrativa, técnica, contábil e jurídica relativa aos projetos integrantes do Programa e ao Contrato de Empréstimo; xiii) Registrar e manter atualizados os dados do sistema gerencial e de controle financeiro-contábil relativos aos projetos integrantes do Programa.

  - A DIGOV será a responsável pelo monitoramento e pelo controle das atividades relacionadas ao PROGRAMA, conforme os indicadores de produto e resultado constantes na Matriz de Resultados do PROGRAMA, e que serão sistematizadas no Relatório Semestral de Execução do PROGRAMA. Serão monitorados os avanços físicos das metas do componente para identificar eventuais desvios do planejamento e verificar a ocorrência de possíveis problemas operacionais a ele relacionados. Com base nos relatórios produzidos por período, a DIGOV deverá corrigir os eventuais atrasos e dificuldades detectados, usando ferramentas e conhecimentos técnicos disponíveis para realinhar o planejamento e a execução prática do Programa.

# MONITORAMENTO

## indicadores E METODOLOGIAS

  - O BB e o BID acordam que serão utilizados instrumentos para apoiar ao monitoramento do Programa, quais sejam: i) Matriz de Resultados (MR); ii) Matriz de Risco do Programa (GRP), e; iii) Informe de Monitoramento do Programa – PMR, que consolida todos os demais instrumentos. A DIGOV também deverá apresentar semestralmente ao BID (em até 60 dias após o fim de cada semestre), o Relatório de Progresso, o qual deverá ser estruturado a partir dos indicadores da Matriz de Resultados e de PMR.

  - Para garantir um efetivo monitoramento das ações ao longo da execução, o BB deverá registrar e controlar as diferentes fases de implantação das ações desenvolvidas nos âmbitos dos Programas de sua responsabilidade, bem como oferecer informações sobre sua situação.

  - O BB deverá ter como referência os indicadores previstos na Matriz de Resultados (Anexo I) e incluir ainda: (i) o andamento do cumprimento de metas anuais do PROGRAMA e dos componentes específicos; (ii) a avaliação dos resultados destas ações e projetos; e (iii) a eficiência e efetividade do PROGRAMA. Os Indicadores de Produto (Outputs) estão relacionados ao andamento das ações e às intervenções previstas no componente do PROGRAMA.

  - A supervisão técnica por parte do BID será realizada pelo Chefe de Equipe, com base nos planos de supervisão anuais. A supervisão contará ainda com o apoio de especialistas setoriais e fiduciários vinculados com as metas de execução e riscos identificados para o PROGRAMA.

  - Cabe ainda destacar que, conforme as necessidades previstas nos Planos de Supervisão, poderão ser realizadas as seguintes atividades: i) Visitas ao BB, na quais serão avaliadas a execução do PROGRAMA, avanços nos produtos e resultados, e a Matriz de Riscos (GRP) para avaliar possíveis ajustes, e; ii) Visitas de Campo, para avaliar os avanços “in loco”. Ao final de cada ano será realizada uma missão de administração para avaliar os avanços da gestão do PROGRAMA e promover os ajustes necessários.

  - A supervisão periódica se focará nos avanços dos produtos e resultados estabelecidos na Matriz de Resultados do Programa (MR), e consequentemente, na estrutura de custos do PROGRAMA. Os custos de monitoramento do PROGRAMA estão inseridos nos gastos de administração do PROGRAMA e estão detalhados neste documento. Todos os indicadores que serão utilizados para o monitoramento do PROGRAMA foram acordados em conjunto com o BB de acordo com as políticas operativas do BID.

  - Os Indicadores de Produto (Outputs) têm por objetivo medir o progresso do processo de execução das ações e intervenções, expressando a quantidade física de bens produzidos ou serviços prestados.

  - O quadro 1 apresenta o conjunto dos Indicadores de Produtos adotados.

| Quadro 1. Indicadores de Produtos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICADOR |  | FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO |  | FONTE DE VERIFICAÇÂO |  |
| Componente Único – Melhoria da Infraestrutura Municipal |  |  |  |  |  |
| 1 | Número de projetos apoiados no PROGEINFRA |  | Quinquenal |  | DIGOV/BB |
| 2 | Mecanismos de análise técnica dos projetos setoriais estabelecidos |  | Quinquenal |  | DIGOV/BB |
| 3 | Desenhos standard para apresentação dos projetos no BB |  | Quinquenal |  | DIGOV/BB |
| 4 | Atualização da linha de base para gênero no BB e da política de gênero e ação de fortalecimento sobre gênero junto a submutuários |  | Quinquenal |  | DIGOV/BB |

  - Detalhamento dos Indicadores de Produto: A seguir são descritos os indicadores de produto por componente, com o detalhamento da sua estrutura, a área de abrangência, forma de avaliação e responsáveis.

COMPONENTE ÚNICO – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

Indicador de produto 1 – Número de projetos apoiados no PROGEINFRA

- Descrição: Este indicador pretende mensurar a quantidade de projetos subfinanciados e as cidades abrangidas pelo PROGRAMA. Esta ação tem como objetivo avaliar a amplitude do PROGRAMA, tanto em números absolutos quanto em dispersão geográfica.

- Responsável pela Informação: A mensuração deste indicador ficará a cargo da DIGOV.

- Forma de Monitoramento: O processo de monitoramento ocorrerá a partir da consolidação da quantidade de contratos de subempréstimos assinados e a quantidade de subempréstimos realizados em cada subárea do programa (iluminação pública, eficiência energética de prédios públicos, sistemas de abastecimento de água e infraestrutura viária) e em cada cidade.

As informações serão obtidas nos sistemas do BB, como base os contratos de subempréstimo dos municípios assinados com o BB. A linha de base T0 é 0; T1 será a assinatura de 144 (cento e quarenta e quatro) contratos de subempréstimo; e T2, que é a meta do Programa para esse indicador, será a assinatura de 215 (duzentos e quinze) contratos de subempréstimo. A memória de cálculo para a definição da meta deste produto está disponível no Anexo II.

- Área de Abrangência: Municípios brasileiros com até 500.000 habitantes elegíveis para o Programa.

Indicador de produto 2 – Mecanismos de análise técnica dos projetos setoriais estabelecidos

- Descrição: Esta ação busca o desenvolvimento de procedimentos para análise técnica dos projetos setoriais de infraestrutura nos segmentos abrangidos pelo PROGRAMA (eficiência energética de prédios públicos municipais, iluminação pública, infraestrutura viária e de sistemas de abastecimento de água) para facilitar o processo de análise de solicitações de financiamento e subfinanciamentos pelo Banco do Brasil. Este produto será desenvolvido com recursos de cooperação técnica não-reembolsável do BID.

- Responsável pela Informação: A mensuração deste indicador ficará a cargo da DIGOV.

- Forma de Monitoramento: O processo de monitoramento ocorrerá quando da entrega pelo BID ao BB dos mecanismos de análise técnica dos projetos setoriais. A linha de base T0 é 0; T2 que é a meta do Programa para esse indicador está estimado em 1 (um) guia de procedimento para análise dos projetos setoriais de infraestrutura para os segmentos abrangidos pelo PROGRAMA.

- Área de Abrangência: Nacional.

Indicador de produto 3 – Desenhos standard para apresentação dos projetos no BB

- Descrição: Este indicador pretende medir a existência de um guia de desenhos standard para apresentação de projetos por parte dos municípios para pedido de financiamento junto ao Banco do Brasil para os segmentos abrangidos pelo PROGRAMA (eficiência energética de prédios públicos municipais, iluminação pública, infraestrutura viária e de sistemas de abastecimento de água). Esta ação pretende criar um balizamento a ser observado pelos municípios quando da estruturação de projetos para pedido de financiamento de projetos de infraestrutura apresentado por municípios de até 500.000 habitantes junto ao BB. Item será desenvolvido financiado por Cooperação Técnica não-reembolsável do BID

- Responsável pela Informação: A mensuração deste indicador ficará a cargo da DIGOV.

- Forma de Monitoramento: O processo de monitoramento ocorrerá da entrega pelo BID ao BB do guia de desenhos standard para a apresentação de projetos por parte dos municípios para o Banco do Brasil para os segmentos abrangidos pelo PROGRAMA. A linha de base T0 é 0; T2 que é a meta do Programa para esse indicador está estimado em 1 (um) guia de desenhos standard para a apresentação de projetos.

- Área de Abrangência: Nacional.

Indicador de produto 4 – Atualização da linha de base e da política para gênero no BB e ação de fortalecimento sobre gênero junto a submutuários

- Descrição: Este indicador pretender mensurar a realização da proposta de estruturação de revisão da linha de base de gênero do BB, e da estruturação de um curso on-line para submutuários do PROGRAMA que destaque a importância de se observar questões de gênero no desenvolvimento de suas ações. Item será desenvolvido financiado por Cooperação Técnica não-reembolsável do BID.

- Responsável pela Informação: A mensuração deste indicador ficará a cargo da DIGOV.

- Forma de Monitoramento: O processo de monitoramento ocorrerá da entrega pelo BID ao BB de documento que revise a linha de base e a política de gênero do BB, e da apresentação de proposta de ação junto a submutuários que reforce a importância de se observar questões de gênero em projetos infraestrutura. A linha de base T0 é 0; T2 que é a meta do Programa para esse indicador está estimado em 1 (um) documento escrito revisando a política de gênero do BB e 1 (um) curso piloto destacando a importância de medidas de gênero para submutuários.

- Área de Abrangência: Nacional.

## RESPONSABILIDADE DO MONITORAMENTO E COMPILAÇÃO DE DADOS

  - Durante a execução do PROGRAMA, o monitoramento e a compilação dos dados serão realizados pela DIGOV. Os informes semestrais de progresso serão os principais instrumentos de monitoramento, cujas fontes de informação para sua estruturação serão oriundas: de Sistemas Internos do BB; e da compilação de dados apresentados pelos municípios participantes do PROGRAMA ao BB.

  - A DIGOV será a unidade responsável pela realização do monitoramento e da avaliação dos resultados intermediários e finais, das metas e indicadores constantes na Matriz de Resultados e dos PMRs, e pela elaboração dos relatórios solicitados pelo BID. Para tanto, utilizará de sua equipe técnica setorial que estará capacitada para identificar, apurar e copilar os dados e informações necessários para a realização do monitoramento e avaliação do PROGRAMA.

## COORDENAÇÃO, PLANO DE TRABALHO, ORÇAMENTO E PRESSUPOSTOS DO MONITORAMENTO.

  - Para a coordenação e execução do monitoramento do PROGRAMA, a DIGOV contará com colaboradores e apoio institucional do BB para a sua realização. Os custos para executar essa atividade são decorrentes do orçamento anual do BB, não sendo necessário alocar recursos adicionais para a sua realização.

  - A equipe do BID acompanhará a realização do monitoramento e estabelecerá um mecanismo de comunicação e supervisão com o executor. Para tanto, envolverá o especialista responsável pela supervisão do Programa, para realizar reuniões de campo para vistorias dos itens financiados e avaliação do relatório semestral de progresso.

  - O Plano de Trabalho previsto para a realização das atividades de monitoramento é apresentado a seguir. O orçamento estimado está inserido no orçamento do BB. A linha de base já foi identificada e, portanto, não estão previstos recursos para identificação da linha de base.

- Quadro 2.  Plano de Trabalho e Custos de Monitoramento

| Principais atividades de Monitoramento | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Responsável* | Custo US$** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Informes Semestrais de Progresso |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | BB |  |  | - |
| Visitas de Inspeção |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | BID |  |  | 20.000 |
| Auditoria externa independente |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x | BB |  |  | 40.000 |
| Relatório Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | BB |  |  | - |
|  |  | Total Monitoramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 |  |

(*) As atividades em que o BB é responsável serão custeadas com recursos do orçamento do BB. A atividade em que o BID é responsável será custeada com recursos de cooperação técnica não-reembolsável do BID com o BB.

(**) Valores estimados.

# AVALIAÇÃO

## PRINCIPAIS PERGUNTAS DE AVALIAÇÃO

  - A pesquisa de avaliação do Programa de Investimento em Gestão de Infraestrutura Pública para Eficiência Municipal - PROGEINFRA pretende mensurar de que maneira as ações realizadas no âmbito do Programa impactaram a realidade dos municípios brasileiros após 05 anos de execução, levando em consideração os objetivos com os quais havia se comprometido no período de planejamento das atividades.

  - Perguntas de Avaliação: As perguntas que a avaliação procura responder são as seguintes:

  - Ao final do Programa ocorreu um aumento na quantidade de financiamentos municipais pelo BB nos segmentos abrangidos pelo PROGRAMA (iluminação pública, eficiência energética de prédios públicos, sistemas de abastecimento de água e infraestrutura viária)?

  - Ao final da execução do Programa, foi possível verificar redução dos custos municipais com energia nos sistemas de iluminação pública apoiados com recursos do Programa?

  - Ao final da execução do Programa, foi possível verificar redução dos custos municipais com energia nos edifícios públicos municipais apoiados com recursos do Programa?

  - Ao final do Programa foram reduzidas as perdas de águas nos sistemas de abastecimento de água dos municípios que foram apoiados com recursos do Programa?

  - Ao final da execução do Programa, foi possível verificar redução dos custos de operacionais km/veículo para circulação de veículos em vias municipais que foram pavimentadas e/ou reabilitadas com recursos do Programa?

## MEDIÇÃO DE RESULTADOS

  - A pesquisa de avaliação do Programa de Investimento em Gestão de Infraestrutura Pública para Eficiência Municipal - PROGEINFRA pretende mensurar de que maneira as ações realizadas no âmbito do Programa impactaram a realidade dos Municípios Brasileiros após 05 anos de execução, levando em consideração os objetivos com os quais havia se comprometido no período de planejamento das atividades.

  - Para medir os resultados esperados com a execução do Programa, foi prevista a realização de uma Avaliação de Meio Termo, uma avaliação final do Programa e a realização de duas pesquisas de avanço dos indicadores de Resultado estabelecidos na Matriz de Resultado do Programa, tempos T0 e T2.

  - Relatórios de Avaliação Intermediária e Final: A Avaliação de Meio Termo ocorrerá quando o Programa alcançar 36 meses de execução, após a sua elegibilidade, ou quando 50% dos recursos do financiamento do Banco foram desembolsados, o que ocorrer primeiro.

  - A DIGOV será a responsável pela elaboração e envio ao Banco os Relatórios de Avaliação de Meio Termo e Avaliação Final.

  - Os Relatórios de Avaliação de Meio Termo e Final deverão incluir, pelo menos: (i) os resultados da execução financeira do componente; (ii) o cumprimento de metas dos produtos e resultados, assim como os avanços dos resultados esperados, em conformidade com os indicadores estabelecidos na Matriz de Resultados do Programa; (iii) o grau de cumprimento dos requisitos e especificações ambientais dos projetos, de acordo com o estabelecido no Relatório de Gestão Ambiental e Social (RGAS); (iv) o grau de cumprimento das tarefas de operação e manutenção dos projetos concluídos; (v) o grau de cumprimento dos compromissos contratuais; (vi) uma síntese dos resultados de todas as auditorias realizadas durante a execução do Programa até o correspondente momento; e (vii) problemas identificados para a implementação do Programa e soluções aplicadas.

  - Uma vez que tenham sido aceitos pelo BID, esses relatórios de avaliação serão postos à disposição do público. Estas avaliações serão elaboradas pela equipe própria do BB.

  - Pesquisas de avaliação dos indicadores de resultado: Os indicadores de resultado devem ser medidos em três diferentes momentos: T0, para a definição das linhas de base, e; T2, ao final dos 05 anos de execução do Programa. Os resultados obtidos pelo conjunto das pesquisas deverão ser detalhados e analisados nos relatórios de Avaliação de Meio Termo e de Avaliação Final.

  - Cabe destacar que a pesquisa da linha de T0 já foi realizada. A pesquisa T2 (2023) será realizada pelo BB e deverão constar nos Relatórios de Avaliação de Final.

  - A pesquisa deverá observar os critérios, metodologias e especificações estabelecidas neste relatório, em especial, aquelas descritivas da forma de medição dos indicadores de resultado. Tais informações estão descritas a seguir.

## PRINCIPAIS INDICADORES E METODOLOGIAS

  - Os indicadores de Resultado auferem os avanços de cada componente, de forma a demonstrar os benefícios específicos de cada componente do Programa. É o resultado do conjunto das intervenções de cada componente.

  - A avaliação dos progressos de todos os indicadores deve ser registrada nos Relatórios Semestrais de Avaliação do Programa, nos Relatórios de Avaliação de Meio Termo e de Avaliação Final.

  - A tabela a seguir está estruturada a partir da Matriz de Resultados do Programa e apresenta a relação de indicadores de resultado do Programa, a frequência de medição e a fonte de verificação das informações.

| Quadro 3. Indicadores de Resultado do Programa. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicadores de resultado |  | Frequência de Medição | Fonte de Verificação |
| Componente Único – Melhoria da Infraestrutura Municipal |  |  |  |
| 1 | Consumo energético médio por luminária em iluminação de ruas e espaços públicos | T0 e T2 | Faturas de consumo kW/h de eletricidade do sistema de iluminação pública municipal |
| 2 | Porcentagem de perdas no sistema de abastecimento de água dos municípios atendidos pelo programa relacionado com o volume de água produzido | T0 e T2 | Documentos municipais que apresentem a produção total de água e o consumo total de água do município |
| 3 | Custos operacionais por km/veículos em vias do programa | T0 e T2 | Estimativa de consumo de combustível a partir da velocidade média da via, calculados a partir de documentos municipais que apresentem a velocidade média, o tempo médio de viagem, o volume de automóveis e os custos de manutenção por km das vias. |

  - A seguir são apresentados os critérios e orientações para proceder à medicação e avaliação de cada um dos resultados do Programa.

COMPONENTE ÚNICO – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL

Indicador de resultado 1 – Consumo energético médio por luminária em iluminação de ruas e espaços públicos

- Descrição: Este indicador se aplica para todos os municípios que pleitearem subempréstimo para investimento em eficiência energética em iluminação pública. Para calcular a linha de base, foi utilizada a fórmula:

Fórmulas

- Cálculo da potência instalada por ponto (PIP)

PIP = (Demanda atual de iluminação pública em kwh por município) / Dias por ano / Horas de uso diário estimado / quantidade de pontos de luz) * 1000

- Cálculo do consumo energético médio por luminária (CEL)

CEL = PIP x Taxas de utilização – horas por ano

.

Constantes a serem utilizadas:

- Horas de uso diário estimado: 11,52h

- Dias por ano: 365

- Taxas de utilização – horas por ano: 4.204,8 (11,52 * 365)

Para o cálculo do benefício futuro, será estabelecido que em cada subempréstimo no segmento o município deverá apresentar ao BB, como requisito para concessão de crédito, faturas que apresentem o consumo de energético em kWh, do sistema de iluminação pública, dos 12 meses anteriores ao momento da solicitação do recurso, e dos 12 meses posteriores após o término da implantação do projeto, além da quantidade de pontos de luz a serem substituídas. A estimativa é que se tenha uma redução de 479,3 MwH no consumo energético anual médio por luminária. Esta ação tem como objetivo mensurar a efetiva economia trazida pela utilização de equipamentos de iluminação com tecnologia mais eficiente

- Responsável pela Informação: A consolidação dos dados deste indicador ficará a cargo da DIGOV.

- Forma de Monitoramento: O processo de monitoramento ocorrerá a partir de informações sobre consumo energético enviadas pelos municípios ao BB. O BB será responsável pela compilação e consolidação dos dados informados, e calculará a diferença do consumo energético apresentado pelo sistema de iluminação pública de antes e depois da implantação do programa. A linha de base T0 é o consumo energético anual médio por luminária de 815,7 MwH (oitocentos e quinze virgula sete megawatts hora); e T2, meta do Programa para o consumo energético anual médio por luminária de está estimado em 336,3 MwH (trezentos e trinta e seis virgula três megawatts hora)

- Área de Abrangência: Municípios brasileiros com até 500.000 habitantes participantes do Programa.

Indicador de resultado 2 – Porcentagem de perdas no sistema de abastecimento de água dos municípios atendidos pelo programa relacionado com o volume de água produzido

- Descrição: Este indicador se aplica para todos os municípios que pleitearem subempréstimo para investimento para redução de perdas no sistema de abastecimento de água. Este indicador visa mensurar o percentual de perdas de água dos sistemas de abastecimento de água dos municípios atendidos pelo programa relacionado com o volume total de água potável produzido.

A linha de base de cada subempréstimo será estabelecida por meio da apresentação pelos municípios, como requisito para concessão de crédito, de documentos/faturas que apresentem o volume total de água produzida (m3/mês) e o consumo total de água (m3/mês) do sistema, dos 12 meses anteriores ao momento da solicitação do recurso e dos 12 posteriores ao término da implantação do projeto. Esta ação tem como objetivo acompanhar o impacto no volume de perdas de água no sistema de agua dos municípios participantes do programa. A estimativa é que se tenha uma redução de 5% do volume de perdas estimadas de água nos sistemas de abastecimento de água dos municípios participantes do PROGRAMA.

Fórmula para cálculo do índice de perdas de água (%) (IP)

IP (%) = (Vol. Produzido – Vol. Consumido) / (Vol. Produzido) x 100

- Responsável pela Informação: A consolidação dos dados deste indicador ficará a cargo da DIGOV.

- Forma de Avaliação: A avaliação dos resultados de redução de perdas no sistema de abastecimento de água será realizada através da apresentação pelos municípios de documentos que apresentem o volume total de água produzida (m3/mês) e o consumo total de água (m3/mês) do sistema, dos 12 meses posteriores à implementação dos projetos. A apresentação dos dados consolidados deverá ser realizada em T2. A linha de base T0 (2017) está estimada em 40% de perdas m3/mês de água no sistema de abastecimento de água. T2 (a ser verificado em 2023), que é a meta do Programa, está estimado em redução de 5% de perdas m3/mês de água no sistema de abastecimento de água.

- Responsável pela Informação: A mensuração deste indicador ficará a cargo da DIGOV.

- Área de Abrangência: Municípios brasileiros com até 500.000 habitantes elegíveis para o Programa.

Indicador 3 – Custos operacionais por km/veículos em vias do programa

- Descrição: Este indicador se aplica para todos os municípios que pleitearem subempréstimo para investimento em pavimentação e/ou reabilitação de vias. A linha de base de cada subempréstimo foi estabelecida por meio de cálculos que consideram a extensão estimada do percurso, a velocidade estimada média desenvolvida nas vias e os custos médio estimado de manutenção por km e conservação das vias por km. Para tanto, deve-se utilizar para o cálculo as seguintes fórmulas:

Cálculo do consumo de combustível por veículo a gasolina (CCG)

CCG =

Cálculo do consumo de combustível por veículo a etanol (CCE)

CCE

Cálculo de custos operacionais de veículos de passeio (COP)

COP = (quantidade de automóveis * horas/dia x dias por ano x km implementados pelo programa) / ((CCG x preço por litro gasolina ANP) + (CCE x preço por litro etanol ANP))

Cálculo de custos operacionais por km/veículo (COV)

COV = (COP / km implementados pelo programa) / quantidade de veículos

A estimativa é que se tenha uma redução dos custos operacionais por veículo pela reabilitação das vias de em razão da melhoria da velocidade operacional.

- Responsável pela Informação: A mensuração deste indicador ficará a cargo da DIGOV.

- Forma de Avaliação: Para a apresentação pelos municípios, como requisito para concessão de crédito, a apresentação, antes da implementação do projeto e 12 meses após a implementação do projeto, dos dados de: velocidade média desenvolvida nas vias; tempo médio despendido pelos veículos ao deslocar na via; a quantidade média diária de veículos que utilizam as vias, por tipo de veículo (automóveis, caminhão e ônibus); custo médio de manutenção e conservação das vias objeto do Programa.  A apresentação dos dados consolidados deverá ser realizada em T2. A linha de base T0 (2017) está estimada no custo operacional por veículos por km/ano de US$ 303,3. T2 (a ser verificado em 2023), que é a meta do Programa, está estimado no custo operacional por veículos por km/ano de US$ 248,3.

- Área de Abrangência: Municípios brasileiros atendidos com financiamento do Programa.

## COORDENAÇÃO E RELATÓRIOS DE PESQUISA

  - A Coordenação deste trabalho ficará a cargo da DIGOV. As atividades de pesquisa serão realizadas diretamente pelo BB. Portanto, não estão previstas contratações para essas atividades.

  - O BB deverá apresentar, para cada etapa da pesquisa de avaliação (T0, T1 e T2), um relatório dos dados colhidos em campo, devidamente consolidados e analisados seus avanços. O relatório T0, referente às medições de linha de base da Matriz de Resultados, deve orientar o padrão da apresentação dos resultados das pesquisas das demais etapas, a fim de manter um mesmo referencial de análise e tratamento dos dados.

  - Dessa maneira, assim como realizado na etapa T0, os relatórios das pesquisas das etapas T1 e T2 relacionadas aos indicadores de resultado do Programa devem conter, como parâmetros mínimos:

- A seleção das variáveis e informações mais relevantes dos estudos realizados para apresentação e discussão nos relatórios de pesquisa, de forma a responder as perguntas de orientação da avaliação;

- A apresentação das análises sobre todos os indicadores de resultado, medidos pelas pesquisas;

- A apresentação dos procedimentos metodológicos adotados para avaliação de cada indicador proposto, inclusive questões relevantes a obtenção dos dados que tenham incidido sobre os resultados apresentados;

- A apresentação, em anexos, de todas as informações colhidas nas pesquisas tanto quantitativas, como qualitativas realizadas, utilizando como referencial o indicador de resultado a que se propôs medir.

  - Ressalta-se que o último relatório de pesquisa, T2, deve apresentar, além das informações acima mencionadas, a comparação entre os resultados das etapas T0 e T2, efetivando a metodologia reflexiva proposta para a avaliação do Programa e chegando aos resultados finais de toda a investigação longitudinal proposta por este plano. Uma avaliação econômica ex post, seguindo a metodologia apresentada no anexo 3, deverá ser realizado para o relatório de pesquisa T2.

  - Os relatórios T1 e T2 da avaliação podem conter informações adicionais que sejam relevantes, de acordo com o executor das pesquisas, para a compreensão das variáveis propostas pelo plano de avaliação, desde que não substituam nenhum requisito mínimo exigido na listagem acima.

## PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO

  - As etapas T1 e T2 de execução da pesquisa de avaliação do PROGRAMA serão realizadas diretamente pelo BB, ou seja, por sua equipe técnica. Não estão previstas contratações de consultores e/ou prestadores de serviço para essas atividades.

  - A elaboração dos Relatórios de Avaliação de Meio Termo e Final do Programa, e o Relatório de Avaliação Final do Programa – PCR, que serão desenvolvidos diretamente pela equipe técnica do BB.

  - O BB realizará a contratação de empresa de auditoria externa para realizar a auditoria do programa.

  - A seguir é apresentado o cronograma e a previsão de custos para a execução das atividades de avaliação.

Quadro 4. Cronograma Atividades de Avaliação

| Principais atividades de Avaliação/ Produtos por Atividade* | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | Responsável | Custo R$(*) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Linha de Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Já realizado |  |
| Elaboração do Relatório de Avaliação T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | DIGOV/BB |  | - |  |
| Elaboração do Relatório de Avaliação de Meio Termo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | DIGOV/BB |  | - |  |
| Elaboração do Relatório de Avaliação T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | DIGOV/BB |  | - |  |
| Elaboração do Relatório de Avaliação Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | DIGOV/BB |  | - |  |
| Disseminação: Publicação dos resultados da Avaliação – BID** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | BID |  | 10.000 |  |

| TOTAL AVALIAÇÃO | - |
| --- | --- |

(*) Os custos da elaboração dos relatórios de avaliação serão financiados integralmente com recursos do BB.

(*) Os custos de disseminação dos resultados de avaliação serão suportados por cooperação técnica não-reembolsável do BID.

## DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS

  - As etapas T1 e T2 de execução da pesquisa de avaliação do PROGRAMA serão realizadas com recursos próprios do BB. Os resultados finais do programa serão organizados em relatório a ser apresentado pelo BB ao BID.

  - Os especialistas de ICF e de SPD decidirão se os resultados são metodologicamente robustos para que sejam publicados como uma Nota Técnica do Banco.

  - A disseminação dos resultados será realizada pelo BID, com a estruturação de ação por meio de recursos de cooperação técnica não-reembolsável do BID.

# ANEXOS

Anexo I: Matriz de Resultados

Matriz de Resultados

| Objetivo do Projeto: | O objetivo do PROGRAMA é apoiar a melhoria da eficiência de uma infraestrutura sustentável e os serviços públicos municipais, mediante investimentos e soluções inovadoras implementadas através de uma linha de crédito do Banco de Brasil. Os objetivos específicos são: (i) melhorar a eficiência energética da iluminação pública e de prédios públicos municipais, (ii) reduzir as perdas físicas e comerciais de água, e; (iii) melhorar a infraestrutura viária dos sistemas de transporte municipal. |
| --- | --- |

| Indicadores Resultado | Unidade de medida | Linha de Base | Ano Linha de Base | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Meta final | Ano Meta | Meio de Verificação | Comentários |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| resultado #1: Economia do consumo energético com iluminação de ruas e espaços públicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo energético médio por luminária em iluminação de ruas e espaços públicos | MWh | 815,7 | 2017 |  |  |  |  |  | 336,3 | 2023 | Relatório de execução do BB | Os dados serão informados pelos municípios no início e no fim do projeto. O BB consolidará os datos. |
| resultado #2: Diminuição das perdas de água nos sistemas de abastecimento de água dos municípios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentagem de perdas no sistema de abastecimento de água dos municípios atendidos pelo programa relacionado com o volume de água produzido | % | 40 | 2017 |  |  |  |  |  | 35% | 2023 | Relatório de execução do BB | Os dados serão informados pelos municípios no início e no fim do projeto. O BB consolidará os datos. |
| resultado #3: Redução dos custos operacionais da infraestrutura viária nos municípios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custos operacionais de veículo km/ano nas vias do programa | US$ km/ano | 303,3 | 2017 |  |  |  |  |  | 248,3 | 2023 | Relatório de execução do BB | Os dados serão informados pelos municípios no início e no fim do projeto. O BB consolidará os datos. |

Resultados Esperados

Produtos

| Indicadores Resultado | Unidade de medida | Linha de Base | Ano Linha de Base | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Meta final | Ano Meta | Meio de Verificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente único. Melhoria da infraestrutura municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de projetos apoiados no PROGEINFRA | Unidade | 0 | 2017 | 17 | 54 | 73 | 54 | 17 | 215 | Relatório de execução do BB |  |
| Projetos apoiados com ações de eficiência energética nos municípios apoiados pelo PROGRAMA | Unidade | 0 | 2017 |  |  |  |  |  |  | HITOS - Relatório de execução do BB |  |
| Projetos apoiados com ações de infraestrutura viária | Unidade | 0 | 2017 |  |  |  |  |  |  | HITOS - Relatório de execução do BB |  |
| Projetos apoiados com ações de redução de perdas de abastecimento de água | Unidade | 0 | 2017 |  |  |  |  |  |  | HITOS - Relatório de execução do BB |  |
| Mecanismos de análise técnica dos projetos setoriais estabelecidos | Unidade | 0 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Relatório de execução do BB |  |
| Desenhos standard para apresentação dos projetos no BB | Unidade | 0 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Relatório de execução do BB |  |
| Atualização da linha de base para gênero no BB e da política de gênero e ação de fortalecimento sobre gênero junto a submutuários | Unidade | 0 | 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Relatório de execução do BB |  |

Anexo II: Memória de cálculo para a definição das metas do produto 1 (Número de projetos apoiados no PROGEINFRA)

## Anexo III – METODOLOGIA da AVALIAÇÃO ECONOMICA EX-POST

Os pressupostos para a elaboração da metodologia de avaliação econômica do PROGRAMA PROGEINFRA consistem em:

- Não existem informações claras sobre o número de projetos que o PROGRAMA deverá financiar, pois se trata de um PROGRAMA de financiamento a um Banco de Segundo Piso, o qual financiará diretamente aos municípios;

- Em decorrência deste fato e para balizar a realização da avaliação econômica e de demais parâmetros para a preparação do PROGRAMA, optou-se por realizar estudos setoriais (energia, transporte e saneamento) que apontarão as oportunidades (lacunas) de financiamento que o PROGRAMA poderá atender.

- Nesses estudos serão identificadas as demandas de investimento por tipologia de municípios (pequeno, médio ou grande) e tipologia de intervenção (eficiência energética, infraestrutura viária e redução de perdas em sistemas de abastecimento de água). A partir desta informação e da avaliação dos técnicos do Banco do Brasil e do BID foi possível realizar uma estimativa, por tipologia e número de projetos a serem financiados pelo Programa.

- Esses estudos também apontaram as principais referências (Benchmarking) de padrões de investimento e custos operacionais na situação “sem projeto”, ou seja, na situação atual e “com projeto”, ou seja, após as intervenções financiadas pelo programa. Esses parâmetros serviram de base para a realização dos estudos de viabilidade econômica e para realizar as estimativas de indicadores da Matriz de Resultado do Programa;

- Os parâmetros considerados para a avaliação econômica serão: i) horizonte temporal de 20 anos e i) taxa de desconto de 12%a.a.

A metodologia consistiu em análise Benefício-Custo dos projetos da amostra determinando-se o valor presente líquido de cada projeto pela fórmula:

Sendo:

VPL =     Valor presente líquido;

j=	Ano (variando de 0, correspondente ao ano de início de implementação   da obra a n-1, vigésimo ano de análise, n=20);

Bj =         Benefício no ano j;

Ij =	Investimento no ano j;

O&Mj =   Custos incrementais de operação e manutenção no ano j

i =	Taxa de desconto, fixada em 12% a.a.

- O critério de viabilidade consiste em VPL  0, calculados a valor presente considerando a taxa de desconto de 12% a.a.. Nesse sentido, os benefícios devem, no mínimo, igualarem-se aos custos (I+O&M) para que o projeto seja considerado viável;

- Outro critério adotado é a Taxa Interna de Retorno Econômico (TIRE), que consiste em determinar iterativamente uma taxa i* de modo que o VPL seja nulo. Neste caso o critério é TIRE  12% a.a.;

- Um terceiro critério é a relação benefício/custo (B/C), ou seja, razão entre o valor presente dos benefícios e dos custos que deverá ser maior ou igual à unidade (B/C  1).

Na prática espera-se que o VPL seja significativamente positivo propiciando assim garantias de que o projeto se mantenha viável, mesmo que ocorram reduções nos benefícios esperados e/ou incrementos nos custos. Essas condições são aferidas através de uma análise de sensibilidade dos indicadores resultantes de variações nos benefícios e custos esperados.

A avaliação econômica ex-post deverá ser realizada a partir dos dados de cada município/projeto financiado pelo PROGRAMA, devidamente agregados para o conjunto de projetos de cada setor e depois para o PROGRAMA como um todo. Os dados de municipais serão fornecidos pelos próprios municípios ao Banco do Brasil, que fará a consolidação dos dados.

A seguir é apresentada a avaliação econômica para cada um dos três setores.

## Setor de Energia - Parâmetros gerais para a avaliação econômica ex-post.

Para a análise econômica ex-post dos projetos vinculados à melhoria de eficiência energética, será adotada a metodologia de custos evitados, ou seja, a mesma adotada na avaliação ex-ante.

A metodologia de custos evitados está fundamentada na redução do consumo de energia decorrente da troca dos sistemas de iluminação pública por outros mais eficientes do ponto de vista de consumo energético.

A avaliação econômica ex-post deverá ser realizada a partir dos dados de cada município/projeto financiado pelo Programa, devidamente agregados para o conjunto de projetos de melhoria da eficiência energética. Os dados municipais serão fornecidos pelos municípios e serão consolidados pelo Banco do Brasil.

Para tanto, serão avaliados os custos de iluminação pública na situação ex-ante e os valores atuais, ou seja, na situação ex-post. Assim, o benefício estimado será determinado pela diferença entre o consumo de energia e a redução dos custos operacionais nas duas situações.

O benefício econômico advindo da redução do consumo de energia, decorrente da adoção de novas tecnologias mais eficientes, no caso especifico, pela substituição das luminárias antigas por luminárias de LED, deve ser considerado como custo evitado pela sociedade, pois proporciona efetivamente a redução do consumo da energia.

Para a sua quantificação será adotado o valor da tarifa, sem impostos, ou seja, a preço eficiência. Esse valor é uma Proxy do custo real da energia, o qual incorpora os investimentos em geração, transmissão e distribuição. Assim, ao se evitar o consumo de energia (em KWH), também se evita novos investimentos em infraestrutura para produção, transmissão e distribuição de energia.

Os pressupostos adotados na avaliação econômica ex-post para eficiência energética consistem em:

- A base de dados na avaliação econômica ex-post será oriunda dos próprios municípios, ou seja, serão fornecidos os dados de consumo energético na situação ex-ante e ex-post.

- Esses dados serão agregados pelo BB em seu sistema de acompanhamento e monitoramento e serão fornecidos ao consultor em forma desagregada e agregada.

- Situação sem projeto (situação atual);

  - Consumo de energia = potência x uso de luminárias;

  - Custo de energia = tarifa x consumo;

  - Custo de manutenção = dados coletados em mercado;

  - Custo de substituição = taxa de falha das luminárias (5% ao ano);

  - Vida útil das luminárias existentes: 5 anos.

- Situação com projeto: Substituição do parque de luminárias do município por aquelas de maior eficiência energética;

  - Investimento em luminárias de LED;

  - Consumo de energia = potência x uso de luminárias;

  - Custo de energia = Tarifa x consumo;

  - Custo de manutenção = dados coletados em mercado;

  - Custo de substituição = taxa de falha das luminárias (1% por ano);

  - Vida útil das luminárias LED = 10 anos;

- Benefício econômico:

  - Redução do consumo de energia: situação sem projeto (menos (-)) situação com projeto;

  - Redução dos custos de manutenção: situação sem projeto (menos (-)) situação com projeto;

  - Redução dos custos de substituição das luminárias: situação sem projeto (menos (-)) situação com projeto.

O valor da tarifa adotado será considerado a preço eficiência, ou seja, sem o valor dos impostos incidentes.

O detalhamento dessa análise é apresentado na sequência desse relatório.

Os critérios e parâmetros para a elaboração da análise econômica dos projetos de energia são apresentados a seguir. O quadro consolida essas informações.

| Critérios e Pressupostos |  |
| --- | --- |
| Metodologia de Análise Econômica | Benefício-Custo |
| Horizonte de análise: | 10 anos |
| Taxa de desconto: | 12% a.a. |
| Valor Presente Líquido | VPL = valor presente líquido; j= ano (variando de 0, correspondente ao ano de início de implementação da obra a n-1, vigésimo ano de análise, n=20); Bj = Benefício no ano j; Ij = Investimento no ano j; O&Mj = custos incrementais de operação e manutenção no ano j i = taxa de desconto, fixada em 12% a.a. |
| Critério de viabilidade | VPL 0, (a taxa de desconto de 12%a.a.) |
| Taxa Interna de Retorno Econômico (TIRE), | TIRE 12% a.a. |
| Benefício/custo (B/C), | (B/C 1). |
| Horas de Uso Diário (hrs) estimado | 11,52 hs. A ser confirmado por cada município |
| Dias por ano | 365 |
| Taxa de utilização - Horas por ano | 4204,8 = (11,52 x 365). A ser confirmado por cada município. |
| Tarifa Energia (USD/kWh) | O valor da tarifa será aquele pago efetivamente pelo município, conforme comprovação final. |
| Impostos na tarifa | Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL os impostos na tarifa são da ordem de 29,5%, conforme pode ser verificado no link a seguir: Fonte: Aneel Link: http://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/composicao-da-tarifa/654800?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fentendendo-a-tarifa%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_uQ5pCGhnyj0y%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2. Esse percentual deverá ser confirmado ao final do Programa. |
| Custo médio por luminária LED | O valor será o efetivamente gasto com a compra dos equipamentos de LED |
| Potência instalada por ponto na situação atual | Essa informação será coletada na situação ex-ante e ex-post, ou seja, nos formulários a serem preenchidos pelos municípios. |
| Estimativa do número total de luminárias a serem substituídas | O efetivamente financiado pelo Programa. Dados a serem fornecidos pelo BB. |
| Potência instalada total | O efetivamente financiado pelo Programa. Dados a serem fornecidos pelo BB. |
| Consumo de energia ano | O efetivamente financiado pelo Programa. Dados fornecidos pelos municípios e consolidados pelo BB. |
| Gastos com manutenção | Dados fornecidos pelos municípios e consolidados pelo BB. |
| Vida útil lâmpadas | Conforme informações do Fabricante. |

## Setor de Abastecimento de Água - Parâmetros gerais para a avaliação econômica ex-post.

Para a análise econômica ex-post dos projetos vinculados ao setor de abastecimento de água será adotada a metodologia de custos evitados, decorrentes da redução das perdas de água nos sistemas de produção e distribuição. Essa metodologia é a mesma da avaliação econômica ex-ante.

A avaliação econômica ex-post deverá ser realizada a partir dos dados de cada município/projeto financiado pelo Programa, devidamente agregados para o conjunto de projetos de abastecimento de água. Os dados municipais serão fornecidos pelos municípios e serão consolidados pelo Banco do Brasil.

No sistema de abastecimento de água, a redução de perdas também gera benefícios econômicos para toda a sociedade, decorrentes de: i) redução da insegurança hídrica; ii) redução ou eliminação do fornecimento intermitente de água (racionamento de água); iii) melhoria da qualidade de serviço; iv) econômica nos custos operacionais e redução de investimentos para expansão dos sistemas produtor e de armazenamento, entre outros.

Assim, nesta avaliação econômica ex-post deverá ser considerada a redução de perdas de água como benefício econômico com a aplicação da metodologia de custos evitados, decorrente da adoção de novas tecnologias mais eficientes que proporcionarão a redução das perdas de água nos sistemas de abastecimento.

Os pressupostos adotados na avaliação econômica ex-post consistem em:

- Situação sem projeto:

- Perdas de águas por volume m³ (metro cúbico) de água por ano;

- Custo operacional do m³ (metro cúbico) de água;

- Situação com projeto:

- Perdas de águas por volume m³ (metro cúbico) de água por ano;

- Custo operacional do m³ (metro cúbico) de água.

- Benefícios econômicos: O benefício econômico será obtido a partir da diferença das perdas de águas na situação “com” e “sem” projeto, vezes o custo operacional por m³ (metro cúbico) de água.

- Custos: Deverão ser utilizados os custos efetivamente gastos com a execução dos projetos e financiados pelo Programa;

- Perdas comerciais. Nesta análise não são consideradas perdas comerciais, pois se entende que são financeiras e não econômicas;

- Custo operacional e de manutenção e operação. Deverá ser adotado aquele efetivamente informado / comprovado pelos municípios;

- Percentual de redução de perdas. Deverá ser adotado aquele efetivamente comprovado pelos municípios.

## Setor de Transporte – Infraestrutura viária - Parâmetros gerais para a avaliação econômica ex-post.

Para a análise econômica ex-post dos projetos vinculados ao setor transporte – Infraestrutura viária deverá ser adotada a mesma metodologia da avaliação econômica ex-ante, ou seja, a metodologia tradicional de benefício custo, mediante quantificação da redução dos custos operacionais dos veículos, na econômica com conservação e na redução do custo de tempo de viagem.

O procedimento utilizado para a avaliação econômica do Programa é o tradicional modelo de comparação entre os benefícios advindos das intervenções e os custos necessários para a implantação dos empreendimentos. Para o Programa utilizou-se a metodologia de análise, que geralmente é usada para avaliar projetos viários, o “Excedente do Consumidor”, ou “Análise Benefício/Custo”. A metodologia está baseada na comparação dos benefícios e custos a preços econômicos, nas situações com e sem projeto. Nesta abordagem supõe-se que todos os insumos e produtos associados ao projeto possam ser quantificados em termos monetários.

A avaliação econômica ex-post deverá ser realizada a partir dos dados de cada município/projeto financiado pelo Programa, devidamente agregados para o conjunto de projetos de transporte. Os dados municipais serão fornecidos pelos municípios e serão consolidados pelo Banco do Brasil.

A quantificação dos benefícios estimados para os projetos do Programa é derivada da redução do custo de operação dos veículos, na economia dos custos de conservação e na redução do custo do tempo de viagem dos usuários da via.

Benefícios considerados. Os benefícios econômicos considerados incluem as diferenças de recursos consumidos na operação e na utilização dos sistemas de transporte coletivo e viário, desagregados em:

- Consumo de Combustível

- Transporte de cargas, por caminhões;

- Transporte Individual por automóveis; e

- Transporte Coletivo, por ônibus.

- Tempo dos passageiros

  - Transporte Individual por automóveis;

  - Transporte Coletivo, por ônibus.

- Custos operacionais

  - Transporte de cargas, por caminhões;

  - Transporte Individual por automóveis; e

  - Transporte Coletivo, por ônibus.

Praticamente todos os benefícios determinados são função direta das variáveis extensão de percurso e velocidade média desenvolvida. Dessa forma, foram determinadas as quantidades de cada item de benefício considerado, conforme a seguir.

- Redução no tempo de viagem: Com base nos tempos de percurso de cada classe de veículo, e em seus específicos índices de ocupação, foram calculados os tempos em trânsito dos passageiros, para as situações sem projeto e com projeto.

- Ocupação da Frota Comercial. Com base nos tempos de percurso de cada classe de veículo comercial, foram calculados os tempos de ocupação dos veículos comerciais, para as situações sem obra e com obra.

- Combustível. Com base nos momentos de transporte, velocidades médias e índices de consumo de cada classe de veículo, foram calculados os consumos de combustível, para as situações sem obra e com obra.

Pressupostos. A seguir é apresentada uma tabela com os principais pressupostos e critérios adotados.

Pressupostos da Avaliação econômica Ex-post

| Critérios e Pressupostos |  |
| --- | --- |
| Metodologia de Análise Econômica | Benefício-Custo |
| Horizonte de análise: | 20 anos |
| Taxa de desconto: | 12% a.a. |
| Valor Presente Líquido | VPL = valor presente líquido; j= ano (variando de 0, correspondente ao ano de início de implementação da obra a n-1, vigésimo ano de análise, n=20); Bj = Benefício no ano j; Ij = Investimento no ano j; O&Mj = custos incrementais de operação e manutenção no ano j i = taxa de desconto, fixada em 12% a.a. |
| Critério de viabilidade | VPL 0, (a taxa de desconto de 12%a.a.) |
| Taxa Interna de Retorno Econômico (TIRE), | TIRE 12% a.a. |
| Benefício/custo (B/C), | (B/C 1). |
| Análise de sensibilidade | Com o intuito de se verificar a manutenção da rentabilidade do projeto, em relação à variação nos custos de construção durante a execução da obra, ou alteração no tráfego (benefício), durante o período de análise, será realizada a análise de sensibilidade na avaliação econômica, conforme mencionada anteriormente, aplicando as seguintes hipóteses: aumento de 25% no custo de implantação do empreendimento; redução de 25% nos benefícios; aumento de 12,5% no custo com redução de 12,5% nos benefícios. |
| Base dos orçamentos: | Serão considerados os custos efetivamente gastos com o cada projeto do Programa BB eficiência para o setor de transporte. |
| Custos de Manutenção e conservação | Os custos de manutenção e operação deverão ser fornecidos pelos municípios. Nos casos onde os municípios informarem valores inadequados deverá ser considerado o custo informado no Relatório de Custos Médios Gerenciais, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT, referentes ao ano de conclusão da obra. |
| Fatores de conversão Preços Econômicos a Preços de Mercado. | Itens; % no orçamento; Fator de Conversão; % a preços econômicos. MONQ; 10,00%; 0,50; 5,00%. MOQ+M&E; 90,00%; 1,00; 90,00%. BDI; 25,00%; 0,307; 7,68%. TOTAL c/ BDI; 100,00%; 0,821; 82,10%. Carga tributária brasileira: https://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-estatisticas/carga-tributaria-no-brasil/ctb-2015.pdf |
| Consumo médio dos veículos e Redução do Tempo de viagem | Estudo “CUSTO SOCIAL DO TRANSPORTE - Redução das deseconomias urbanas com a melhoria do transporte público”, desenvolvido pela Associação Nacional dos Transportes Públicos - ANTP e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Disponível em: http://files.antp.org.br/2016/4/4/revista-completa-82.pdf |
| Preços dos combustíveis | Agência Nacional do Petróleo – ANP, (www.anp.gov.br). |
| Tempo de Trabalho (custos fixos e variáveis) | Pesquisa de campo para preços. Manual da NTC – Associação Nacional do Transporte de Cargas (2014), Disponível em: http://www.portalntc.org.br/media/images/publicacoes/manual-de-calculo-e-formacao-de-precos-rodoviario-2014/files/assets/common/downloads/publication.pdf |
| Eficiência de consumo de combustível. | Para a definição da eficiência de consumo de combustível foi adotado o seguinte documento como referência: estudo “CUSTO SOCIAL DO TRANSPORTE - Redução das deseconomias urbanas com a melhoria do transporte público”, desenvolvido pela Associação Nacional dos Transportes Públicos - ANTP e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Brasil, 1999. Disponível em: http://files.antp.org.br/2016/4/4/revista-completa-82.pdf Consumo de veículos movidos a gasolina. Onde; C: consumo (l/km); V: velocidade (km/h). Consumo de veículos movidos a diesel. Onde; C: consumo (l/km); V: velocidade (km/h); cr: carregamento (passageiros). Consumo de veículos movidos a etanol. Os estudos não fornecem uma função para veículos a etanol. Para suprir esta laguna, foi adotado a proporção de 47% dos automóveis movidos a etanol, índice médio estabelecido no estudo do IPEA. Considerou-se ainda que os veículos a etanol consomem 28% a mais do que os veículos a gasolina. |
| Taxa Anual de Crescimento do Tráfico. | Fonte: Sindipeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores) e a Abipeças (Associação Brasileira da Indústria de Autopeças). https://www.sindipecas.org.br/sindinews/Economia/2018/R_Frota_Circulante_2018.pdf A taxa de projeção do crescimento anual foi estabelecida abaixo da taxa histórica e mantida constante até o fim do período de análise. Essa foi uma forma conservadora de estimação. Caso estejam disponíveis os dados do DENATRAN poderão ser utilizados em substituição aos demais. |
| Distribuição dos modais de transporte (automóveis, caminhão e ônibus) | Conforme dados informados pelos municípios para as vias do programa. |
| Fluxo de veículos estimado | Os dados de volume deverão ser fornecidos pelos Municípios na situação ex-ante e ex-post. Para tanto, cada município deverá realizar a coleta de dados do fluxo da via, por tipologia de veículo, em três dias consecutivos. |
| Tempo de viagem – situação sem e com projeto | Este dado deverá ser fornecido pelos municípios mediante pesquisa ex-ante e ex-post e fornecidos ao BB |
| Velocidade média | Este dado deverá ser fornecido pelos municípios mediante pesquisa ex-ante e ex-post e fornecidos ao BB |
| Tempo trabalho - Custos fixos e custos variáveis mensais de veículos | Tempo de trabalho. Refere-se a tempo de indivíduos cuja atuação profissional está sujeita a perda de tempo no trânsito, sendo que este é diretamente relacionado à remuneração, custos fixos e trabalhistas incorridos por hora. Para o seu cálculo foi utilizado o cálculo dos custos operacionais sugerido no manual da NTC – Associação Nacional do Transporte de Cargas (2014), aplicado a um veículo tipo. CUSTO SOCIAL DO TRANSPORTE - Redução das deseconomias urbanas com a melhoria do transporte público. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA; Associação Nacional dos Transportes Públicos – ANTP. Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 21 - 1999 - 1º trimestre pág. 48. |
| Tempo de não trabalho. | Tempo de não trabalho: é o tempo gasto no trânsito por indivíduos que realizam o trajeto casa/trabalho ou por lazer. Neste caso, o World Bank, entre outros como a ANTP e IPEA, propõem a valoração de 30% da renda média familiar para cada hora perdida nos deslocamentos urbanos. CUSTO SOCIAL DO TRANSPORTE - Redução das deseconomias urbanas com a melhoria do transporte público. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA; Associação Nacional dos Transportes Públicos – ANTP. Revista dos Transportes Públicos - ANTP - Ano 21 - 1999 - 1º trimestre pág. 48. |
| Renda Média | Renda Média do trabalhador brasileiro para cada município apoiado pelo Programa. Os dados estão disponíveis na Pesquisa Nacional por amostra de domicílios continua – PNAD Continua, do IBGE. |
| Custo Operacional de veículos de passeio por km/ano | Para calcular este indicador considerou-se a diferença de valor do consumo de combustível de veículos de passeio (gasolina e etanol) nos anos de 0 a 5 na situação com e sem projeto. Os dados foram retirados do quadro 30. Para obter o custo operacional dos veículos por km/ano somou-se os custos operacionais dos veículos de passeio (gasolina e etanol) nos anos de 1 a 5. Na sequência esse valor foi dividido por 5 para se ter um valor médio por ano. Na sequência esse valor foi dividido por 240 km (que é o número de km a serem construídos pelo Programa). |

## Viabilidade Econômica para o Programa

A análise de viabilidade econômica ex-post de todo o programa deverá ser realizada incorporando o resultado das análises de cada setor financiado, ou seja, do setor de energia, de abastecimento e de transporte.

Os parâmetros adotados são os mesmos de cada setor, somente agregados para o Programa.

ANEXO III -  Matriz de Resultados

| Matriz de Resultados - Objetivo do Projeto:; O objetivo do programa é contribuir a mejora e a eficiência da infraestrutura e dos serviços públicos municipais, mediante investimentos e soluções inovadoras implementadas através de uma Linha de Crédito do BB. Os objetivos específicos são: (i) melhora da eficiência energética da iluminação pública e prédios públicos; (ii) redução das perdas físicas e comerciais de água; e (iii) melhora da infraestrutura viária do sistema de transporte municipal.. |
| --- |
| Indicadores Resultado | Unidade de medida |  | Linha de Base | Ano Linha de Base | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Meta final | Ano Meta | Meio de Verificação | Comentários |
| resultado #1: Economia do consumo energético com iluminação de ruas e espaços públicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumo energético médio por luminária em iluminação de ruas e espaços públicos |  | MWh | 815,7 | 2017 |  |  |  |  |  | 336,3 | 2023 | Relatório de execução do BB | Os dados serão informados pelos municípios no início e no fim do projeto. O BB consolidará os datos. |
| resultado #2: Diminuição das perdas de água nos sistemas de abastecimento de água dos municípios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porcentagem de perdas no sistema de abastecimento de água dos municípios atendidos pelo programa relacionado com o volume de água produzido |  | % | 40 | 2017 |  |  |  |  |  | 35% | 2023 | Relatório de execução do BB | Os dados serão informados pelos municípios semestralmente ao BB. O BB consolidará os dados. |
| resultado #3: Redução dos custos operacionais da infraestrutura viária nos municípios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custos operacionais de veículo km/ano nas vias do programa |  | US$ km/ano | 303,3 | 2017 |  |  |  |  |  | 248,3 | 2023 | Relatório de execução do BB | Os dados serão informados pelos municípios semestralmente ao BB. O BB consolidará os dados. |

| Produtos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produtos | Unidade de medida | Linha de Base | Ano Linha de Base | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | Meta final | Meios de Verificação | Comentários |
| Componente 1. Melhora da infraestrutura municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de projetos apoiados no PROGEINFRA | Unidade | 0 | 2017 | 17 | 54 | 73 | 54 | 17 | 215 | Relatório de execução do BB |  |
| Projetos apoiados com ações de eficiência energética nos municípios apoiados pelo PROGRAMA | Unidade | 0 | 2017 |  |  |  |  |  |  | HITOS - Relatório de execução do BB |  |
| Projetos apoiados com ações de infraestrutura viária | Unidade | 0 | 2017 |  |  |  |  |  |  | HITOS - Relatório de execução do BB |  |
| Projetos apoiados com ações de redução de perdas de abastecimento de água | Unidade | 0 | 2017 |  |  |  |  |  |  | HITOS - Relatório de execução do BB |  |
| Mecanismos de análise técnica dos projetos setoriais estabelecidos | Unidade | 0 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Relatório de execução do BB |  |
| Desenhos standard para apresentação dos projetos no BB | Unidade | 0 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Relatório de execução do BB |  |
| Atualização da linha de base para gênero no BB e da política de gênero e ação de fortalecimento sobre gênero junto a submutuários | Unidade | o | 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Relatório de execução do BB |  |

ANEXO IV - DOCUMENTOS A SEREM EXIGIDOS PELO BB PARA MUNICÍPIOS AO PLEITAR PEDIDOS DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO PROGRAMA

Logomarca

do município

Proposta de Financiamento de Projeto

Área: Indicar a(s) área(s) de intervenção

Município de (nome do município)

jul/26

Apresentação

O financiamento de projeto de investimento será ser iniciado a partir da entrega desta Proposta de Financiamento de Projeto, em que devem ser especificadas as características básicas do beneficiário e do empreendimento necessárias à análise do enquadramento da operação.

A Proposta de Financiamento deverá ser encaminhada à Agência de Relacionamento do Banco do Brasil S. A, devendo contemplar todas as informações solicitadas no presente documento.

As informações deverão ser apresentadas de forma objetiva e concisa, de forma que não surjam dúvidas quanto à abrangência ou conteúdo, circunstância que poderia acarretar pedidos de informações complementares, que possam gerar atrasos no andamento no processo de contratação das operações.

As consultas que eventualmente não atendam às condições operacionais serão devolvidas ao cliente para as correções necessárias.

Esta Proposta de Financiamento será elaborada pela equipe do próprio beneficiário, devendo as dúvidas porventura existentes serem esclarecidas com a Agência de Relacionamento do Banco do Brasil.

NOTA: Excluir o texto em vermelho, inclusive esta nota.

Proposta de Financiamento / Aquisição de Bens/Serviços

1 – Informações sobre o Município e a Administração Municipal:

| Município/UF: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | População: | (“população estimada” conforme sítio do IBGE: https://cidades.ibge.gov.br) |
| CNPJ: |  |  |  | Cód IBGE | (conforme sítio do IBGE: https://cidades.ibge.gov.br) |
| E-mail: |  |  |  | Telefone |  |
| Nome do Prefeito: |  |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  | Telefone: |  |
| Contato: |  |  |  | Secretaria: |  |
| E-mail: |  |  |  | Telefone: |  |

2 – Condições do Proposta

Finalidade: Aquisição de bens e serviços, de forma isolada para a administração pública municipal, classificadas como despesas de capital, conforme legislação vigente.

Programa de Trabalho PPA/LOA: [●] (indicar o programa de trabalho em que estão inseridas os investimentos a serem financiados)

Valor total do financiamento: R$ [●] ([●] (valor por extenso)

Prazo total: [●] (até 60 meses)

Prazo de carência: [●] meses (até 6 meses – preferencialmente utilizar os 6 meses)

Prazo de amortização: [●] meses (deduzir o período de carência do prazo total)

Garantias: autorização de débito na conta corrente do Ente público, expressa em Lei Autorizadora.

3 – Detalhamento dos Investimentos

3.1 – Áreas de Investimento

| ( ) Eficiência energética ( ) Iluminação pública ( ) Iluminação pública - equipamentos ( ) Infraestrutura viária – requalificação de vias ( ) Infraestrutura viária - equipamentos ( ) Sistemas de abastecimento de água |  |
| --- | --- |

3.2 – Quadro de Investimentos

| Componentes | Investimentos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor Total (R$) | % | Valor a ser Financiado (R$) |  |
| 1. Máquinas, equipamentos e veículos novos |  |  |  |  |
| 1. Estudos, projetos e consultorias |  |  |  |  |
| 2. Serviços, instalações e montagens |  |  |  |  |
| 3. Máquinas, equipamentos e veículos novos |  |  |  |  |
| 5. Outros (descrever) |  |  |  |  |
| TOTAL DE USOS (R$) |  |  |  |  |
| 1. Financiamento Banco do Brasil |  |  |  |  |
| 2. Recursos Próprios |  |  |  |  |
| TOTAL DAS FONTES (R$) |  |  |  |  |

- Os componentes da proposta de financiamento devem estar previstos nas ações de investimentos do PPA;

- É permitido financiar apenas os componentes listados no quadro;

- O financiamento do componente “estudos, projetos e consultorias” é limitado a 5% do valor total do financiamento e deve ter como escopo a área e o projeto apoiados;

- Os componentes “veículos”, “estudos, projetos e consultorias” e “serviços técnicos especializados” devem obrigatoriamente fazer parte do escopo do projeto, não sendo passível o financiamento de combinações que englobem apenas esses componentes.

- – Diagnóstico

Descrever de forma sucinta a situação-problema em que se pretende realizar os investimentos da presente proposta, apresentando dados estatísticos atuais, por exemplo gasto com iluminação pública, gasto com manutenção de vias pavimentadas, etc.

  - Descrição da situação-problema

  - Tipo de equipamento a ser adquirido

  - Finalidade do equipamento a ser adquirido

(    ) Equipamento para substituir um já existente

(    ) Equipamento novo (prefeitura não tinha)

Anexo 1 - Cálculo da Idade Econômica de Substituição de Equipamentos

5 –  Benefícios Esperados

Interesse Econômico e Social do financiamento

Apresentar uma descrição resumida dos investimentos e dos objetivos pretendidos pelo ente, bem como as justificativas para os investimentos propostos, ressaltando a importância da operação e o seu alcance econômico e social.

Relação Custo-Benefício

Neste item, estimar os impactos financeiros da operação, fazendo uma comparação entre os custos e os benefícios a serem auferidos com os recursos do financiamento. É fundamental que se evidenciem os principais itens de custos da proposta, informando o custo unitário e o custo total.

Por exemplo: custo de aquisição de máquinas e equipamentos, custo de treinamento, etc.

Complementarmente, pode-se traçar uma estimativa do retorno esperado dos investimentos em cada exercício, tomando-se como base o exercício corrente.

Para demonstrar a relação custo-benefício, pode ser considerada a utilização de tabelas e demonstrativos ou descrever no texto os números ou percentuais verificados (ou esperados, a título de aumento de arrecadação, por exemplo) comprovando que os benefícios superam os custos da operação, mediante o uso de metodologia própria para apuração.

Benefícios não mensuráveis financeiramente

Na hipótese de o Ente entender inviável a mensuração financeira dos benefícios resultantes da operação de crédito, sugere-se a seguinte declaração:

Tendo em vista a natureza do investimento, entendo que os benefícios esperados (relacionar os benefícios) não são mensuráveis financeiramente de forma viável, mas superam os custos necessários e correspondentes à operação de crédito pleiteada.

Informar quais indicadores econômicos/sociais serão utilizados para medir e acompanhar os benefícios dos investimentos, como por exemplo: Índice FIRJAN de gestão fiscal, IBGE, IFDM saúde e educação, IDHM longevidade e educação, IDEB, DataSus, SIMU de mobilidade urbana, Base Munic, dentre outros.

O Município de [●], pessoa jurídica de direito público interno, por seu representante legal [●] (identificação e qualificação completas, com indicação do cargo ou função do representante legal, indicando o instrumento delegatório de poderes, na hipótese do prefeito não ser o signatário), declara ao Banco do Brasil, que são verdadeiras todas as informações prestadas. O representante legal do declarante está ciente, igualmente, de que a falsidade da declaração ora prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza cível e penal.

[●] ([●]) , [●] de [●] de [●]

________________________________________

[●]

Chefe do Poder Executivo

CPF

ANEXO V - ITENS POSSÍVEIS DE SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA

1. Eficiência energética de edifícios públicos

- Placa solar fotovoltaica, estrutura metálica, inversor, carregador, stringbox, fios, cabos, conectores, aterramento, módulo, chaves, disjuntores, painel, medidor, quadro de distribuição e bateria.

2. Iluminação pública

- Aquisição e instalação de conjuntos luminotécnicos (LED): postes, lâmpadas, suportes, chaves, reatores, relés, chave de comando, conexão elétrica, cabos, condutores, braços e materiais de fixação.

- Caminhão, caminhonete, pick-up 4x4, furgão e moto; guindaste, e cesto aéreo para acoplamento a guindaste; Equipamentos para veículos: munk, guindaste, escada extensiva, compartimento de ferramentas e iluminação de alerta; Máquinas e equipamentos de manobra e rádio comunicador; software, hardware e rede lógica para gestão da iluminação pública e controle inteligente;

3. Infraestrutura Viária

- Reabilitação de vias locais, incluindo drenagem, urbanização, sinalização, acessibilidade universal, obras de arte especiais, ciclovia, praça, entre outros;

- Veículos e seus complementos: caminhões de todos os tipos, equipamentos para veículos (munck, escada extensiva, compartimento de ferramentas e iluminação de alerta, guindaste, e cesto aéreo para acoplamento a guindaste); carrocerias: graneleira, carga seca, pipa, baú de alumínio, plataforma, betoneira, tanques, contêineres, frigorífica, poliguindaste, basculante, tipo prancha, alumínio e transporte de veículo (cegonha); coletora de lixo (comum, industrial e hospitalar), compactadora, sucção, carga seca, guindaste, munk e basculante;

- Máquinas e equipamentos: tratores em geral (desde que customizados para atividades de intervenção viária), trator de lagartas, trator de roda (moto scraper), carregadeira de rodas, escavadeira hidráulica, pá carregadeira, motoniveladora, retroescavadeira, rolo compressor, compactador de solo, secador de solos, frisadora de asfalto, vibro acabadora de asfalto, espargidor de asfalto, distribuidor de asfalto e cortadora de piso, e demais máquinas rodoviárias e equipamentos para pavimentação; varredeiras, aspiradores, cortadores, roçadeiras, picadoras de galhos, prensas, compactadores, hidrojato, container e caçambas; gerador de energia elétrica, motossera, bomba de sucção/aspersão, barraca operacional (pontos de apoio, bases, comandos, refeitório, dormitório ou alojamento), lancier hidráulico (alicate hidráulico), pluviômetro, antenas de rádio transmissão, estações rádio base, rádio transmissor, climatizadores de ambientes, refrigeradores, hardware, software e mobiliário;

4. Redução de perdas nos sistemas de abastecimento de água

- construção de caixas de concreto para válvulas; equipamentos hidráulicos; retroescavadeiras; compactadores; serviços técnicos especializados; preparação de um PROGRAMA de redução de perdas (detalhe de projeto básico, lista de materiais e equipamentos); projeto de elaboração de setorização de Distritos de Medição e Controle (DMC).

ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO

Contrato de Financiamento destinados aos Projetos de Investimentos dos municípios

Os destaques na cor vermelha e com o símbolo [●] são indicativos informativos de preenchimento e deverão ser excluídos quando da minuta final que formalizará a operação

CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO N.º [●], QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DO [●], NA FORMA COMO SEGUE:

I. 	FINANCIADOR

O BANCO DO BRASIL S.A., com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 05, Lote B, Ed. Banco do Brasil, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0001-91, através de sua agência [●], localizada à [●], na Cidade de [●] ([●]), neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Sr (Sra) [●] (nome, qualificação e domicílio), doravante denominado “BANCO DO BRASIL” e/ou “FINANCIADOR”.

II.       FINANCIADO

O MUNICÍPIO [●], pessoa jurídica de direito público interno, com sede à [●] – [●] ([●]), inscrito no CNPJ sob o nº [●], doravante denominado “FINANCIADO”, neste ato representado pelo Senhor(es/as) [●] (nome, qualificação e domicílio), ao final assinado, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº [●], de [●]/[●]/[●], publicada em [●]/[●]/[●],

Considerando:

- a autorização legislativa para contratação de operação de crédito, por meio da Lei Autorizadora de nº [●], de [●]/[●]/[●], publicada em [●]/[●]/[●];

- que o município de [●] cumpriu os limites e condições para a realização de operação de crédito, conforme consta no ofício de nº [●] (– COPEN/STN/MF-DF ou – BB/CENOP-SP), de [●]/[●]/[●];

- as disposições da Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 4.589/2017, Art. 5º, de 29.06.2017.

- que os recursos deste financiamento são oriundos de operação de empréstimo contratada pelo Banco do Brasil junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o “Programa de Investimento na Gestão de Infraestrutura Pública para a Eficiência Municipal (PROGEINFRA ou Programa)”, conforme os termos e condições do Contrato de Empréstimo celebrado entre o Banco do Brasil e o BID, em [....], os quais o FINANCIADO declara conhecer e se obriga a cumprir.

- as disposições do Regulamento de Crédito do Programa (RCP) PROGEINFRA, conforme aprovado em [....].

As PARTES têm, entre si, justo e acordado o que se contém nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E DESTINAÇÃO DO CRÉDITO

O presente CONTRATO tem por objeto a contratação de financiamento pelo FINANCIADO, com o FINANCIADOR, única e exclusivamente, para [●] (indicar o projeto a ser financiado), constante da Lei Orçamentaria Anual – LOA e autorizado pela Lei Municipal nº [●], de [●]/[●]/[●], publicada em [●]/[●]/[●], discriminado no ANEXO I, o qual faz parte integrante e inseparável deste CONTRATO e se vincula a este instrumento para todos os fins de direito, e desde que o FINANCIADO cumpra os critérios de elegibilidade constantes do RCP e do Contrato de Empréstimo celebrado entre o Banco do Brasil e o BID.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedada ao FINANCIADO a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em:

      - despesas correntes do FINANCIADO, nos termos do artigo 35, § 1º, inciso I, da Lei Complementar de nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

      - empreendimentos ou contratações em que a responsabilidade pela execução e/ou acompanhamento não seja do FINANCIADO; e

      - desapropriação e demais despesas decorrentes;

      - aquisição de bens móveis usados.

      - contratação de serviços de consultoria.

      - os itens constantes da lista negativa do RCP.

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DO CONTRATO

O FINANCIADOR abre ao FINANCIADO, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até R$ [●] ([●]), a ser provido com recursos próprios do FINANCIADOR, os quais poderão ser oriundos do empréstimo contratado junto ao BID.

CLÁUSULA TERCEIRA – FORMA DE UTILIZAÇÃO

O crédito ora aberto será colocado à disposição do FINANCIADO, depois de cumpridas as condições de utilização do crédito referidas na Cláusula Décima Oitava – Condições Precedentes ao Desembolso, por período de 12 meses.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo FINANCIADOR preferencialmente ao fornecedor, em conta corrente por este indicada no documento fiscal, ou na conta corrente de nº [●], aberta em nome do FINANCIADO, na Agência [●] ([●]), prefixo [●], no BANCO DO BRASIL, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente CONTRATO.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As solicitações de desembolsos deverão ser apresentadas pelo FINANCIADO na forma do modelo de Pedido de Desembolso de Recursos, na forma do ANEXO II deste CONTRATO.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A data-limite para a realização do desembolso, prevista no caput desta cláusula poderá, a critério do FINANCIADOR, ser prorrogada por um período adicional de até 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUARTA – VENCIMENTO

O presente CONTRATO vencerá em [●]/[●]/[●], obrigando-se o FINANCIADO a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGAMENTO DO PRINCIPAL

O principal da dívida decorrente deste CONTRATO será pago ao FINANCIADOR, após o período de carência, em [●] ([●]) prestações mensais e sucessivas, e iguais, vencendo-se a primeira prestação em 10 de [●] de [●], e as demais em igual dia dos meses subsequentes, observado o disposto na Cláusula Décima Primeira – Vencimento em Dias Feriados.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste CONTRATO, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: juros remuneratórios, outros acessórios deste CONTRATO, principal vencido e principal vincendo.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A quitação da dívida resultante deste CONTRATO dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no caput desta Cláusula, acrescidos dos encargos por este instrumento indicados.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO DE CARÊNCIA

O prazo de carência para a realização das amortizações do montante do principal desembolsado para o FINANCIADO é de [●] ([●]) meses, contados a partir da data de formalização deste CONTRATO, encerrando-se em 10 de [●] de [●].

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Durante o prazo de carência continuarão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da Cláusula Sétima – Encargos Financeiros.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo de carência previsto no caput desta cláusula permanecerá inalterado, independente da data de desembolso dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – ENCARGOS FINANCEIROS

Para encargos prefixados

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros à taxa mensal de [●] % a.m., (por extenso) pontos percentuais ao mês, correspondente à taxa efetiva anual de [●] % a.a. (por extenso) pontos percentuais, ao ano, calculados por dias corridos, com base na taxa equivalente diária (mês comercial 30 dias), e debitados na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se por data base, o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

Para encargos pós-fixados (%CDI)

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes a [●]%, ([valor por extenso]) pontos percentuais, da taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Referidos encargos financeiros serão calculados diariamente, por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano de 252 dias úteis), e debitados na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Sobre o valor total da operação, descrito no caput da Cláusula Segunda – Valor do Contrato será devida comissão de contratação de operação de crédito Setor Público, ao FINANCIADOR, à razão de 0,5% (cinco décimos) pontos percentuais, limitado ao valor mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser paga pelo FINANCIADO concomitantemente ao primeiro desembolso do presente CONTRATO.

CLÁUSULA NONA – RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

O FINANCIADO reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste CONTRATO, os lançamentos que o FINANCIADOR efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, cheques ou saques que venha a passar ou emitir, e o FINANCIADOR, por sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas ao(s) fornecedores e na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira – Forma de Utilização, pelo que a certeza e liquidez da dívida não estarão sujeitas à prévia verificação do saldo devedor, que será formado pelo principal, encargos financeiros, outros acessórios e quaisquer despesas com a ressalva de poder o FINANCIADO reclamar contra qualquer erro, omissão, engano, dentro de 30 (trinta) dias da data do recebimento da respectiva comunicação.

CLÁUSULA DÉCIMA – PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA

A cobrança do principal e encargos será feita mediante aviso de cobrança expedido pelo FINANCIADOR, por meio do qual será informado, ao FINANCIADO, o montante necessário à liquidação de suas obrigações nas datas dos vencimentos, para todo o período contratado, incluindo-se aquele referente à carência.

PARÁGRAFO ÚNICO – O não recebimento do aviso de cobrança não eximirá o FINANCIADO da obrigação de pagar ao FINANCIADOR as prestações do principal e encargos nas datas estabelecidas neste CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS

Todo vencimento de prestação de amortização de principal e encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PAGAMENTO PARCIAL

Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou acessórios, não existir saldo suficiente na conta-corrente do FINANCIADO mencionada na Cláusula Décima Sexta - Autorização para Débito em Conta, para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o FINANCIADOR debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na Cláusula Décima Quarta – Inadimplemento sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARÁGRAFO ÚNICO – As quantias recebidas para crédito do FINANCIADO serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratória e outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – LIQUIDAÇÃO E/OU AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA

O FINANCIADOR assegura ao FINANCIADO o direito a amortizar ou liquidar antecipadamente o saldo resultante deste CONTRATO, ainda que parcialmente, mediante aviso ao FINANCIADOR, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, só o fazendo com a anuência do FINANCIADOR, sem prejuízo de continuar respondendo pelas demais obrigações aqui assumidas.

PARÁGRAFO ÚNICO – A partir do dia seguinte à liberação do crédito, inclusive, havendo liquidação/amortização antecipada do financiamento, será devida pelo FINANCIADO, tarifa, de 2% (dois por cento) incidentes sobre o valor liquidado/amortizado, cobrada na data do processamento da antecipação, a débito da conta corrente indicada pelo FINANCIADO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – INADIMPLEMENTO

Para encargos prefixados

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.558, de 23.02.2017, do Conselho Monetário Nacional:

- encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito;

- juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

- multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas “a” e “b” retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

Para encargos pós-fixados

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.558, de 23.02.2017, do Conselho Monetário Nacional:

- encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito;

- juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;

- multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas “a” e “b” retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Se o FINANCIADO não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste CONTRATO, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na conta corrente citada na Cláusula Décima Sexta – Autorização de Débito em Conta, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o FINANCIADOR promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na Cláusula Quinta – Forma de Pagamento do Principal, poderá o FINANCIADOR considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as demais parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste CONTRATO e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO – O FINANCIADOR também poderá considerar integralmente vencida, e exigível, a dívida resultante deste CONTRATO, bem como proceder à imediata sustação de qualquer desembolso, quando o FINANCIADO tornar(em)-se inadimplente(s) em outra(s) operação(ões) mantida(s) junto ao FINANCIADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O FINANCIADO autoriza, conforme autorização contida na Lei Municipal nº [●], de [●], publicada no veículo oficial da imprensa do Município, neste ato, o FINANCIADOR, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº [●] mantida na agência [●], os montantes necessários à amortização de cada parcela, nos respectivos vencimentos e ao pagamento final da dívida, na forma da Cláusula Quinta – Forma de Pagamento do Principal, bem como, ao pagamento da comissão de contratação de operação de crédito Setor Público, previstas na Cláusula Oitava – Comissão de Contratação e ao pagamento dos juros, inclusive durante o período de carência, conforme citados no Parágrafo Primeiro da Cláusula Sétima – Encargos Financeiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no caput desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do FINANCIADO observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O FINANCIADO se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este CONTRATO e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os créditos orçamentários serão empenhados pelo FINANCIADO no ano dos pagamentos para cumprimento das obrigações previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS

No ato de formalização deste CONTRATO, o FINANCIADO afirma que cumpriu todas as obrigações prévias indicadas a seguir e imprescindíveis à contratação da presente operação:

- Parecer da Procuradoria do Município de [●], atualizado quanto ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis às operações de crédito, conforme disposto na Resolução do CMN de nº 3.751/2009;

- cópia da publicação oficial da Lei que autoriza o FINANCIADO a celebrar o presente CONTRATO;

- cópia do ofício indicando o cumprimento de limites e condições, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN ou pelo BB, conforme o caso, para a contratação do financiamento objeto deste CONTRATO;

- comprovante de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, cuja validade se dará por meio do status “comprovado” nos requisitos fiscais obtidos no sítio  http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias_voluntarias_novosite/index.asp, listados nos tópicos “I – Obrigações de Adimplência Financeira” e “IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais” (item 4.4 – Regularidade Previdenciária) ou caso as exigências não sejam comprovadas por meio do site, o FINANCIADO deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade;

- cópia do recibo de entrega da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS;

- comprovação de inexistência de inscrição no Cadastro de Entidades Devedoras Inadimplentes (CEDIN) relativo aos débitos oriundos de precatórios judiciais, instituído pela Resolução nº 115, de 29 de junho de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, conforme consulta na internet, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br, válida na data deste instrumento, ou certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado, que ateste a situação de adimplência do mesmo no que tange à adoção e adimplemento em relação ao regime especial de pagamento de precatórios, previsto no artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ou Declaração de regularidade de pagamento de precatórios, e sua respectiva periodicidade, emitida pelo chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário de Finanças, com protocolo de declaração junto ao Tribunal de Justiça competente, com data dentro do mesmo mês de formalização deste CONTRATO;

- comprovante de adimplência junto ao Sistema Financeiro do Brasil mediante consulta do FINANCIADOR ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público – CADIP, do Banco Central do Brasil, onde se constate a inexistência de anotações cadastrais impeditivas do FINANCIADO; e

- comprovante de adimplência do FINANCIADO com a União, conforme disposto no Inciso VI do Art. 21 da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, mediante consulta no site: http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/haveres_uniao_novosite/verificacao_adimplencia.asp onde deverá constar a situação “Adimplente” em nome do FINANCIADO, para todos os requisitos, na data de contratação, ou, caso as exigências não sejam comprovadas por meio do site, o FINANCIADO deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade;

- apresentação das Licenças de Instalação – LI e de Operação – LO, com base na legislação ambiental vigente, conforme a respectiva etapa de projeto, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do FINANCIADO ou entidade diretamente responsável pela execução das obras ou serviços para todos os investimentos que receberão o desembolso;

- apresentação, quando cabível, de alvarás, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), e do Cadastro Específico do INSS (CEI), emitidos pelos respectivos órgãos competentes, ou as suas dispensas formais, emitidas pelos respectivos órgãos competentes.

- apresentação de um sistema de gestão financeira e uma estrutura de controles internos adequados para a gestão dos recursos do financiamento que permita oportunamente, no que diz respeito aos recursos do financiamento: (i) o planejamento financeiro; (ii) o registro contábil, orçamentário e financeiro; (iii) a administração de contratos; (iv) a realização de pagamentos; e (v) a emissão de relatórios de auditoria financeira e de outros relatórios relacionados com os recursos do financiamento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONDIÇÕES PRECEDENTES AO DESEMBOLSO

O desembolso do crédito fica sujeito ao cumprimento, pelo FINANCIADO, das seguintes condições, bem como à apresentação dos documentos abaixo relacionados:

- Para o desembolso da primeira parcela:

- cópia da publicação do extrato deste CONTRATO no veículo oficial da imprensa do Município;

- solicitação de desembolso, observado o modelo constante no ANEXO II deste CONTRATO;

- comprovação de regularidade, trabalhista e previdenciária, por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, cuja validade se dará por meio do status “comprovado” nos requisitos fiscais  obtidos no sítio, http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias voluntarias novosite/index.asp, listados no tópico “I – Obrigações de Adimplência Financeira” e IV – Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais” (item 4.4 – Regularidade Previdenciária) ou, caso as exigências não sejam comprovadas, por meio do site, apresentação de comprovação documental de sua situação da sua situação de regularidade;

- apresentação das Licenças de Instalação – LI e de Operação – LO, com base na legislação ambiental vigente, conforme a respectiva etapa do projeto, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do FINANCIADO ou entidade diretamente responsável pela execução das obras ou serviços para todos os investimentos que receberão o desembolso;

- Lei Orçamentária Anual – LOA, do ano em curso.

- Cumprimento de todas as condições estabelecidas no Regulamento de Crédito do Programa (RCP).

b)  Para desembolsos posteriores à primeira parcela do crédito:

- solicitação de desembolso, observado o modelo constante no ANEXO II deste CONTRATO;

- comprovação de regularidade, trabalhista e previdenciária, por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, cuja validade se dará por meio do status “comprovado” nos requisitos fiscais  obtidos no sítio, http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias voluntarias novosite/index.asp, listados no tópico “I – Obrigações de Adimplência Financeira” e IV – Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais” (item 4.4 – Regularidade Previdenciária) ou, caso as exigências não sejam comprovadas, por meio do site, apresentação de comprovação documental de sua situação da sua situação de regularidade;

- apresentação das Licenças de Instalação – LI e de Operação – LO, com base na legislação ambiental vigente, conforme a respectiva etapa do projeto, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do FINANCIADO ou entidade diretamente responsável pela execução das obras ou serviços para todos os investimentos que receberão o desembolso;

- Lei Orçamentária Anual – LOA, do ano em curso;

- comprovação da aplicação dos recursos referentes à primeira parcela, na forma da Cláusula Décima Nona – Comprovação da Aplicação de Recursos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O desembolso fica condicionado a não ocorrência de evento ou circunstância que possa alterar adversamente as condições dos mercados: financeiro, bancário ou de capitais nacionais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os documentos apresentados para a comprovação que, por qualquer razão, sejam glosados e não aceitos em sua integralidade, entrarão em demanda de diligência que deverá ser integral e tempestivamente sanada pelo FINANCIADO, sob pena de haver suspensão do desembolso solicitado.

PARÁGRAFO TERCEIRO –  As rendas geradas por recursos do financiamento, depositadas na conta bancária designada pelo FINANCIADO para receber os desembolsos, deverão ser destinadas ao pagamento de despesas elegíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

- a obrigação pela comprovação da aplicação correta dos recursos cabe ao FINANCIADO, cabendo ao FINANCIADOR a análise da documentação apresentada, sendo certo que a fiscalização e verificação da aplicação correta dos recursos cabem aos órgãos internos do FINANCIADO e ao Tribunal de Contas competente;

- o FINANCIADO se obriga a remeter ao FINANCIADOR, trimestralmente, o Relatório de Desempenho da Operação e Mapa de Comprovação de aplicação dos Recursos, em formato a ser fornecido pelo FINANCIADOR, juntamente com a documentação comprobatória da aplicação de recursos;

- o FINANCIADO se obriga a apresentar, juntamente com o Relatório de Desempenho - RED e seus Anexos, as licenças ambientais de instalação ou operação ou a(s) sua(s) dispensa(s), na forma da legislação ambiental aplicável, conforme a respectiva etapa do projeto, expedidas pelo órgão ambiental competente, em nome do FINANCIADO ou entidade diretamente responsável pela execução das obras ou serviços;

- o FINANCIADO deverá apresentar documentação comprobatória, para cada ação objeto do desembolso dos recursos oriundos deste CONTRATO, quanto ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, assim como as regularidades dos empreendimentos na forma da documentação relacionada no ANEXO IIIo;

- quando se tratar de obras de engenharia civil, o FINANCIADOR poderá realizar visita ao empreendimento financiado devendo o FINANCIADO fornecer planilha analítica de medição acumulada que balizaram o pagamento da empreiteira, bem como os projetos descritivos de engenharia, as especificações, os orçamentos, os cronogramas de andamento físico e físico-financeiro das obras e o contrato de empreitada, além do roteiro de acesso com croqui de localização do empreendimento. Tais documentos deverão ser disponibilizados pelo FINANCIADO para o FINANCIADOR no mínimo com 30 (trinta) dias úteis de antecedência da visita ao empreendimento financiado, podendo ser utilizados nas demais visitas, se for o caso;

- o prazo para comprovação da aplicação integral e correta dos recursos deste CONTRATO é de até 12 meses, contados a partir da data do último desembolso, podendo ser prorrogado por mais até 12 meses, desde que solicitado formalmente pelo FINANCIADO e aceito pelo FINANCIADOR; podendo, ainda, em decorrência de fatores alheios à vontade do FINANCIADO, ser requerido um prazo adicional desde que devidamente justificado.

- Qualquer modificação substancial nos planos, especificações, cronograma de investimentos, orçamentos, e outros documentos que o FINANCIADOR aprove, deverá contar com o consentimento prévio por escrito do FINANCIADOR.

- A supervisão dos processos de aquisições e financeiros, por parte do FINANCIADOR, ocorrerá de forma “ex post”.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O FINANCIADO assume o compromisso de, caso solicitado pelo FINANCIADOR, permitir, além de facilitar, ao FINANCIADOR e seus representantes devidamente identificados e indicados por ele, amplo acesso à aplicação dos recursos deste CONTRATO e do desenvolvimento das atividades por este meio financiadas, franqueando a seus representantes e prepostos livre acesso às dependências do FINANCIADO e às obras, disponibilizando os meios de que já disponha para seu controle.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum documento de comprovação de aplicação de recursos será aceito contendo ressalvas, rasuras, acertos e/ou condições restritivas, e tais documentos ficarão sujeitos à análise e aceitação pelo FINANCIADOR.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O FINANCIADO deverá apresentar comprovação de que afixou placas alusivas, nos locais dos empreendimentos, que envolvam obras civis, apoiados com os recursos deste CONTRATO, em modelo fornecido pelo FINANCIADOR, caso por este indicado.

PARÁGRAFO QUARTO – Os rendimentos decorrentes de eventual aplicação financeira do saldo de recursos disponíveis na(s) conta(s) a que se refere o parágrafo primeiro da Cláusula Terceira, deverão ser utilizados pelo FINANCIADO para a execução das intervenções específicas a que se refere à Cláusula Primeira - Objeto e Destinação do Crédito.

PARÁGRAFO QUINTO – restituir ao FINANCIADOR, para amortização da dívida, ao término do prazo de utilização dos recursos deste CONTRATO, os rendimentos a que se refere o parágrafo quarto desta Cláusula, em caso de sua não utilização para execução das intervenções específicas a que se refere a Cláusula Primeira - Objeto e Destinação do Crédito.

PARÁGRAFO SEXTO – O FINANCIADO assume o compromisso de manter arquivado, durante o prazo de validade deste contrato, toda e qualquer documentação utilizada para comprovação de aplicação dos recursos, e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio FINANCIADO, ao FINANCIADOR no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO OITAVO – Fica estabelecido que:

- o FINANCIADOR não detém competência ou atribuição para fiscalizar a atuação do FINANCIADO nos procedimentos licitatórios, bem como na contabilização e classificação das despesas de acordo com a legislação afeta a contabilidade pública, sendo o FINANCIADOR isento de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar e fiscalizar tais procedimentos;

- o acompanhamento da execução do objeto do presente CONTRATO, a ser efetuado pelo FINANCIADOR, tem a finalidade, específica e exclusiva, de aferição da aplicação dos recursos desembolsados;

- a visita aos empreendimentos financiados, facultada ao FINANCIADOR conforme disposto nesta cláusula, será sempre acompanhada por funcionários ou prepostos do FINANCIADO, e exclusivamente para efeito de inspeção visual para verificação da aplicação dos recursos.

- O FINANCIADO se compromete a permitir que o BID, seus investigadores, representantes, auditores ou peritos por ele contratados inspecionem a qualquer momento as atividades objeto deste contrato, as instalações, os equipamentos e materiais correspondentes, bem como os sistemas, registros e documentos que o BID considere pertinente conhecer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO FINANCIADO – São obrigações do FINANCIADO válidas durante a vigência do presente CONTRATO:

- o FINANCIADO, sob as penas da lei, se compromete a assegurar, durante a vigência do presente CONTRATO, a regularidade licitatória, fundiária das intervenções objeto do presente CONTRATO, na forma disposta na legislação pertinente;

- o FINANCIADO assegura o cumprimento à Legislação que trata do combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, bem como à Legislação Aplicável às Pessoas com Deficiência;

- cabe ao FINANCIADO assegurar o cumprimento da legislação trabalhista referente à proteção à segurança, saúde, higiene e conforto nos locais de trabalho, especialmente das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

- o FINANCIADO se compromete a adotar diligências, ao repassar recursos oriundos deste financiamento a terceiros, de forma a garantir que cada terceiro declare ciência da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), bem como de suas implicações pela eventual prática de atos lesivos à administração pública, previstos em seu artigo 5º, que envolvam recursos decorrentes deste financiamento;

- O FINANCIADO admite ter ciência de que, conforme disposto no artigo 30 da Lei 12.846/2013, ressalvada a hipótese de acordo de leniência que expressamente as inclua, a aplicação das sanções previstas nesta Lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação de penalidades decorrentes de: I - ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 1992; II - atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8666, de 1993, ou por outras normas de licitações e contratos de administração pública, inclusive no que se refere ao Regime Diferenciado de contratações Públicas - RDC, instituído pela Lei nº 12.462, de 2011; e III - infrações contra a ordem econômica nos termos da Lei nº 12.529,de 2011;

- O FINANCIADO se compromete a  conduzir as aquisições e contratações financiadas total ou parcialmente com os recursos do Empréstimo do BID, conforme previstas no Plano de Aquisições constante do Anexo I, executando os processos de identificação, seleção, licitação, contratação e seguimento de todas as obras, serviços e bens, de acordo com a Política para aquisição de bens e contratação de obras financiadas pelo BID (documento GN-2349-9, de março de 2011), que o FINANCIADO declara conhecer e aplicar, complementadas pela legislação nacional, quando aplicável, obrigando-se o FINANCIADO a adotar os mais altos padrões éticos, e os princípios da impessoalidade, eficiência, publicidade, transparência e economia nos contratos de obras, prestação de serviços, bem como em toda compra de bens.

- O FINANCIADO se compromete a manter segurados as máquinas, equipamentos e veículos, adquiridos com o crédito do financiamento, realizando a sua operação e manutenção adequadamente de acordo com normas técnicas geralmente aceitas, observadas as vedações das seguradoras, até final liquidação da dívida.

- O FINANCIADO se compromete a conservar os documentos e registros referentes aos recursos utilizados do financiamento por um período mínimo de 3 (três) anos após o vencimento deste Contrato. Esses documentos e registros deverão ser adequados para respaldar as atividades, decisões e operações relativas ao financiamento, inclusive todas as despesas incorridas.

- O FINANCIADO se compromete a incluir nos documentos de licitação, nas solicitações de propostas e nos contratos financiados com recursos do empréstimo do BID, uma disposição que exija que os fornecedores e prestadores de serviços, empreiteiros, subempreiteiros, subempreiteiros contratados conservem os documentos e registros relacionados com as aquisições financiadas com recursos do empréstimo do BID por um período de 7 (sete) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato.

- O FINANCIADO se compromete a cumprir as regras do BID referentes às práticas que o BID proíbe com relação às atividades que financia, definidas pela Diretoria Executiva do BID ou que se definam no futuro, incluindo-se, entre outras, a prática coercitiva, a prática colusiva, a prática corrupta, a prática fraudulenta e a prática obstrutiva incluídas dentro das Políticas para Aquisição de Bens e contratação de Obras Financiadas pelo BID (documento GN-2349-9).

- O FINANCIADO se compromete ainda a incluir nos documentos de licitação, nas solicitações de propostas e nos contratos financiados total ou parcialmente com os recursos deste Contrato, disposição que exija que os requerentes, licitantes, fornecedores e prestadores de serviços e seus representantes, empreiteiros, subempreiteiros, subconsultores e concessionários: i) permitam que o BID revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e ao cumprimento do contrato e os submeta a uma auditoria designada pelo BID; ii) prestar plena assistência ao BID durante a investigação; e, iii) fornecer ao BID qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e assegurar-se de que seus empregados ou agentes que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo BID estejam disponíveis para responder a consultas referentes a quaisquer investigações. Caso o requerente, licitante, fornecedor ou prestador do serviço, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor ou seus representantes ou concessionários se negue a cooperar ou descumpra requerimento do BID ou, de qualquer outra forma, crie obstáculos à investigação do BID, o BID, a seu critério único e exclusivo, poderá tomar medidas apropriadas contra o requerente, licitante, fornecer ou prestador de serviços ou seu representante, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor e seus respectivos representantes e concessionários.

- O FINANCIADO se obriga a fornecer ao FINANCIADOR quando solicitado e na forma definida, dados relativos ao monitoramento do andamento das atividades realizadas com recursos do financiamento e outras informações que permitam a elaboração dos relatórios de avaliação intermediária e final do Programa, relatórios de demonstrações financeiras e outros devidos ao BID por força do Contrato de Empréstimo Nº XXX/OC-BR e de acordo com as disposições do Regulamento de Crédito do Programa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O FINANCIADO obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual, e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste CONTRATO) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução dos projetos/ações objeto deste CONTRATO. O FINANCIADO se compromete a realizar as intervenções financiadas com recursos deste CONTRATO de forma coerente com as políticas ambientais e sociais do BID, segundo o disposto no Contrato de Empréstimo celebrado entre o Banco do Brasil e o BID e no RCP.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O FINANCIADO obriga-se a comunicar imediatamente ao FINANCIADOR qualquer evento que cause grave lesão ao meio ambiente ou violação às leis e práticas de proteção ambiental durante a execução das ações/projetos apoiados com os recursos deste CONTRATO, nominando as ações reparadoras das ocorrências e as atitudes de reversão adotadas para a sua solução.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O FINANCIADO obriga-se a isentar o FINANCIADOR de responsabilidades de qualquer natureza que lhes sejam imputadas em função da inobservância da legislação sócio ambiental, e/ou de exigências impostas pelas autoridades públicas no âmbito do PROJETO.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O FINANCIADO será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelo PROJETO, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo FINANCIADO por meio de seus agentes públicos, no âmbito do PROJETO.

PARÁGRAFO QUARTO – O FINANCIADO ressarcirá o FINANCIADOR por quaisquer perdas e danos, quando aplicáveis, desde que efetivamente incorridos em razão de sua participação no PROJETO, independente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial; e

PARÁGRAFO QUINTO – O FINANCIADO ressarcirá ao FINANCIADOR qualquer quantia que este seja compelido a pagar por conta de dano ambiental que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos projetos/ações objeto deste CONTRATO, assim como deverá indenizar ao FINANCIADOR por qualquer perda ou dano que venha experimentar em decorrência da violação da Legislação Socioambiental causado pela execução/implantação dos projetos/ações ora financiados, inclusive em virtude de invasões, esbulho, turbação ou ameaça à posse livre e desembaraçada das áreas de implantação/execução das obras deste CONTRATO.

PARÁGRAFO SEXTO – O FINANCIADO obriga-se a permitir que o FINANCIADOR ou o BID possam realizar as atividades de supervisão socioambiental que considerem necessárias durante a execução das atividades objeto deste contrato, incluindo acesso a toda documentação, instalações e pessoal relacionado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – SUSPENSÃO DE DESEMBOLSO

O FINANCIADOR poderá suspender os desembolsos de novos valores, componentes do valor total deste CONTRATO, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o FINANCIADO:

- prestar ao FINANCIADOR, através de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas; inclusive através de documento público ou particular de qualquer natureza;

- deixar de prestar, através de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do FINANCIADOR, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações;

- tornar(em)-se inadimplente(s) em outra(s) operação(ões) mantida(s) junto ao FINANCIADOR;

- não comprovar a aplicação correta dos recursos obtidos por meio do presente CONTRATO, conforme previsto na cláusula Décima Nona – Comprovação da aplicação da aplicação de Recursos;

- aplicar os recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista neste CONTRATO, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – PRESERVAÇÃO DE DIREITOS

Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte do FINANCIADOR, de quaisquer direitos que lhe assista por força do presente CONTRATO ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigações do FINANCIADO, não afetarão aqueles direitos ou faculdades, que poderão ser exercidos a qualquer tempo e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste instrumento, nem obrigarão o FINANCIADOR relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Nenhuma ação ou omissão, tanto do FINANCIADO quanto do FINANCIADOR importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações decorrentes do presente CONTRATO. Os direitos e recursos aqui previstos são cumulativos, podendo ser exercidos individual ou simultaneamente, e não excluem quaisquer outros direitos ou recursos previstos em lei.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Se qualquer item ou cláusula deste CONTRATO vier a ser considerada ilegal, inexeqüível ou, por qualquer motivo, ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecerão plenamente válidos e eficazes. FINANCIADO e FINANCIADOR, desde já, se comprometem a negociar, no menor prazo possível, item ou Cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou cláusula considerado ilegal, inexequível ou ineficaz. Nessa negociação será considerado o objetivo primeiro deste CONTRATO na data de sua assinatura, bem como o contexto no qual o item ou cláusula revista foi inserida.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – CESSÃO DE CRÉDITOS

Fica o FINANCIADOR autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste CONTRATO, mediante prévia comunicação ao BID, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, vedada a cessão mediante instrumentos de securitização de créditos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – RESILIÇÃO OU RESCISÃO

A resilição ou rescisão ocorrerá sem ônus para o FINANCIADO e o FINANCIADOR, mediante prévia comunicação ao BID, e depois de honradas as obrigações já incorridas anteriormente ao encerramento da operação, ensejando o vencimento antecipado do CONTRATO e a suspensão de liberação de parcelas ainda não utilizadas, na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo:

- se ocorrer a incidência de novos tributos de qualquer natureza sobre as operações da espécie, ou aumento substancial das alíquotas ou valores dos tributos vigentes;

- eventos graves que, de comum acordo entre FINANCIADO e FINANCIADOR, tornem impossíveis, ou desaconselháveis, o cumprimento das obrigações assumidas neste CONTRATO;

- ocorrência de eventos que afetem a capacidade operacional e/ou legal e/ou financeira do FINANCIADO; e

- eventos que possam causar prejuízo à imagem do FINANCIADOR no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ocorrendo qualquer hipótese prevista nesta cláusula, serão tomadas as necessárias providências para salvaguarda dos trabalhos, ficando assegurando o prosseguimento das atividades em curso até seu término.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O FINANCIADO declara-se ciente de que foi comunicado que:

a)	os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele(s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;

b)	o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;

c)	poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu(s) nome(s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);

d)	os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;

e)	a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS

As obrigações assumidas neste CONTRATO poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do FINANCIADOR, nos termos do disposto nos artigos 461, 632 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes do presente CONTRATO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica facultado ao FINANCIADOR mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste CONTRATO.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O FINANCIADO não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente CONTRATO sem o prévio consentimento do FINANCIADOR e do BID.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica expressamente acordado entre o FINANCIADO e o FINANCIADOR que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente CONTRATO, ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do FINANCIADO, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUARTO – O FINANCIADO obriga-se a atender às notificações que lhe venham a ser feitas pelo FINANCIADOR, no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do “ciente” do FINANCIADO, representado por agente público ou carimbo/recibo do seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal.

PARÁGRAFO QUINTO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o FINANCIADO e o FINANCIADOR, relativamente ao presente CONTRATO, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador, para o endereço indicado a seguir:

BANCO DO BRASIL S.A. – Agência [●]

Endereço: 	[●]

Telefone:	[●]

Prefeito  [●]:

Secretaria de Municipal

Endereço: 	[●]

Telefone:	[●]

PARÁGRAFO SEXTO – Qualquer alteração no endereço acima deverá ser comunicado ao FINANCIADOR, por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua ocorrência.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Centrais de Atendimento Telefônico – Para eventuais informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito deste CONTRATO de Abertura de Crédito Fixo, o FINANCIADOR coloca à disposição do FINANCIADO os seguintes telefones:

Central de Atendimento BB–CABB:

- para capitais e regiões metropolitanas: 4004 0001;

- demais regiões: 0800 729 0001;

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0722;

Central de Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 729 0088;

Ouvidoria BB: 0800 729 5678.

PARÁGRAFO OITAVO -  Em caso de contradição ou inconsistência entre as disposições deste Contrato e do Contrato de Empréstimo celebrado entre o Banco do Brasil e o BID, as disposições do Contrato de Empréstimo prevalecerão sobre este Contrato.

PARÁGRAFO NONO - É vedada a aplicação dos recursos em gastos em território de países não membros do BID, inclusive a aquisição de bens e serviços originários desses países.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O FINANCIADO obriga-se a providenciar a publicação deste CONTRATO ou de seu extrato, no veículo oficial da imprensa do município, às suas expensas, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, em atendimento ao § único do artigo 61 da Lei Federal de n º 8.666/93, para fins de validade e eficácia do instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DO LUGAR DE PAGAMENTO

O lugar do pagamento das obrigações assumidas neste CONTRATO é a Agência [●] ([●]), prefixo [●], do FINANCIADOR, localizada em [●] ([●]).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA – TARIFAS BANCÁRIAS

Além dos encargos financeiros pactuados, o FINANCIADO autoriza o Banco do Brasil S.A. a debitar em sua conta corrente indicada na Cláusula Décima Sexta – Autorização para Débito em Conta, a título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do Banco do Brasil S.A. O FINANCIADO se declara ciente de que tais débitos serão informados mediante aviso de débito e/ou aviso no extrato de conta corrente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

FINANCIADO e FINANCIADOR elegem o foro da Comarca de [●], como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente ao presente CONTRATO.

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as PARTES o presente CONTRATO em caráter irrevogável e irretratável, em [●] ([●]) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

[●]  ([●]),  [●]   de    [●]         de  [●]

FINANCIADOR:

___________________________     ________________________________

BANCO DO BRASIL S.A.

FINANCIADO:

_____________________________       _______________________________

MUNICIPIO [●]

TESTEMUNHAS:

______________________________       ______________________________

–

ANEXO I – Discriminação dos componentes do Projeto [●] e modelo de Plano de Aquisições [o qual deverá seguir o formato acordado entre o Banco do Brasil e o BID]

| Componentes | Valor (R$) |
| --- | --- |
| 1. Estudos, projetos |  |
| 2. Obras civis, instalações e montagens |  |
| 3. Máquinas, equipamentos e veículos novos |  |
| 4.Serviços técnicos especializados (TI) |  |
| 5. Software |  |
| 6. Móveis e Utensílios |  |
| 7. Sistema de Georreferenciamento |  |
| 8. Capacitação Técnica e Gerencial |  |
| 9. Outros (Atual. Cadastro, descrever) |  |
| Total |  |

ANEXO II – Modelo de Pedido de Desembolso

PEDIDO DE DESEMBOLSO REFERENTE A O CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº  [●]

Na qualidade de representante legal do FINANCIADO, solicito ao BANCO DO BRASIL S.A. o desembolso de recursos no montante de R$ [●] (valor por extenso), objeto do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº [●], assinado com esse Banco, com base no artigo 5º da Resolução CMN nº 4.589, de 29 de junho de 2017, conforme a seguir:

Quadro Demonstrativo de Valores a Desembolsar:

Em R$ mil

| A | Valor Total do Contrato |  |
| --- | --- | --- |
| B | Valor Desembolsado |  |
| A-B | Saldo a Desembolsar |  |
| C | Valor de Desembolso Solicitado |  |

Obs: O valor de B está limitado ao valor de A e o valor de C só poderá ser menor que o valor de A e o valor de A -B (conjuntamente).

Discriminação dos componentes do projeto com destinação de recursos deste desembolso:

| Componentes | LOA (Programa/Ação) |  | Valor a Desembolsar (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Código da Ação | Nº Página |  |
| 1. Estudos, projetos |  |  |  |
| 2. Obras civis, instalações e montagens |  |  |  |
| 3. Máquinas, equipamentos e veículos novos |  |  |  |
| 4.Serviços técnicos especializados e (TI) |  |  |  |
| 5. Software |  |  |  |
| 6. Móveis e Utensílios |  |  |  |
| 7. Veículos |  |  |  |
| 8. Capacitação Técnica e Gerencial |  |  |  |
| 9. Outros (Atual. Cadastro, custom, Sistema de Georreferenciamento, descrever) |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |

Para tanto, declaro que o Município de [●] cumpriu todas as condicionantes prévias ao desembolso a que se refere o presente pedido, além de ter cumprido todos os requisitos previstos nas leis, normas e regulamentos aplicáveis, inclusive quanto ao atendimento das condições previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e na Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001.

Município [●]

_________________________________

Nome do Prefeito do Município

ANEXO III – Relação de Documentos

| 1 | Relatório de Acompanhamento da Operação |
| --- | --- |
| 2 | Mapa de Comprovação de aplicação dos Recursos |
| 3 | LOA – Lei Orçamentária Anual |
| 3.1 | Página(s) com Indicação do item orçamentário na LOA referente a(s) despesas(s) de capital objeto do financiamento e da fonte de recursos específica para operação |
| 4 | Processo Licitatório |
| 4.1 | Extrato da publicação do aviso de abertura da licitação, nos moldes do artigo 21 da Lei 8.666/1993. |
| 4.2 | Termos de Adjudicação e Homologação. |
| 4.3 | Publicação dos Termos de Adjudicação e o Despacho homologatório (Termo de Homologação) na imprensa oficial. |
| 4.4 | Contratos formalizados com os fornecedores em conformidade com o Despacho homologatório, e seus aditivos, se houver. |
| 4.5 | Extrato da publicação do contrato, e seus aditivos, se houver. |
| 4.6 | Em caso de dispensa de licitação, Parecer Jurídico do Ente caracterizando a situação justificadora, expondo motivos da escolha do contratado e atestando que o processo foi instruído observando o disposto na Lei 8.666/93 e demais disposições legais aplicáveis. |
| 4.7 | Em casos específicos da Contratação Direta, publicação do Ato de Retificação de Dispensa ou Inexigibilidade. |
| 5 | Notas de Empenho |
| 6 | Notas de Liquidação ou Nota de Lançamento ou Documento de Liquidação |
| 7 | Notas Fiscais |
| 8 | Comprovante de Pagamento |
| 8.1 | Ordens Bancárias e seu respectivo comprovante de liquidação. |
| 8.2 | Guia de Recolhimento. |
| 8.3 | Cópia de Cheque Nominativo. |
| 8.4 | Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível – TED. |
| 8.5 | Comprovante de Documento de Ordem de Crédito – DOC. |
| 8.6 | Comprovante de Depósito. |
| 8.7 | Comprovante de Transferência entre contas da mesma Instituição Financeira |
| 9 | Certificado de Registro de Veículo - CRV |
| 10 | Aporte de capital em Empresa Pública |
| 10.1 | Atos constitutivos da empresa pública para verificar a quem cabe deliberar a respeito do aumento de seu capital social. |
| 10.2 | Lei específica para aumento de capital, nos termos do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. |
| 10.3 | Efetivação do Pagamento: |
| 10.3.1 | Rubrica orçamentária de crédito da despesa; |
| 10.3.2 | Inclusão da Despesa no Orçamento (PPA e LOA); |
| 10.3.3 | Nota de Empenho; |
| 10.3.4 | Nota de Liquidação; |
| 10.3.5 | Comprovante de Pagamento com o respectivo crédito na conta da empresa. |
| 11 | Aporte de capital em Fundo Garantidor |
| 11.1 | Lei Estadual ou Municipal que criou o FGPPP. |
| 11.2 | Documento de Regulamentação do FGPPP. |
| 11.3 | Estatuto do FGPPP. |
| 11.4 | Comprovante de que o administrador do Fundo está autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, para o exercício de administração da carteira de valores mobiliários. |
| 11.5 | Efetivação do Pagamento: |
| 11.5.1 | Inclusão da Despesa no Orçamento (PPA e LOA); |
| 11.5.2 | Rubrica orçamentária de crédito da despesa; |
| 11.5.3 | Nota de Empenho; |
| 11.5.4 | Nota de Liquidação; |
| 11.5.5 | Comprovante de Pagamento com o respectivo crédito na conta do Fundo. |

ANEXO VII– MINUTA DO PROTOCOLO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS

## Protocolo de Gestão Integrada de Resíduos

### 1. Introdução

  - O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está estruturando uma linha de financiamento para o Banco do Brasil (BB), com o objetivo de financiar uma carteira de projetos voltados à aquisição de equipamentos e serviços para os segmentos de: (i) eficiência energética e iluminação pública; (ii) transporte e infraestrutura viária e (iii) água e saneamento. Como instituição financeira de desenvolvimento, o BID determina que suas operações estejam em acordo com boas práticas de gestão socioambiental, a fim de garantir que os projetos apoiados contribuam para o desenvolvimento sustentável. Neste contexto, uma preocupação do BID é garantir que estes projetos apresentem conformidade com sua Política de Meio Ambiente (OP-703) e suas Salvaguardas Socioambientais.

  - O Brasil é signatários de diversos tratados e convenções ambientais internacionais, que possuem força de lei federal no país. Estas iniciativas corroboram o compromisso do país em mitigar riscos ambientais, especialmente associados ao uso e produção de substâncias tóxicas e resíduos perigosos, dentre os quais se destacam:

- Convenção de Viena (1985) e Protocolo de Montreal (1987): Tratado internacional no qual o país se compromete a substituir substâncias responsáveis pela destruição do ozônio, tais como os clorofluorcarbonetos (CFCs e HCFCs).

- Convenção de Basileia (1989): Estabeleceu controles sobre o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos. Com a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em 2010, foi proibida definitivamente a importação de resíduos perigosos.

- Convenção de Estocolmo (2001): Determina a adoção de controles relacionados a todas as etapas do ciclo de vida das substâncias POPs (Poluentes Orgânicos Persistentes), quem têm sido utilizadas em agrotóxicos, para fins industriais, entre outros. A convenção visa a eliminação e redução do uso dessas substâncias.

  - A aquisição de bens e equipamentos pode implicar em geração de resíduos perigosos, quando há o descomissionamento de equipamentos antigos, especialmente sistemas de refrigeração, iluminação e veículos usados. A partir de uma análise comparativa entre a legislação brasileira e as salvaguardas socioambientais do BID, foi identificado que o cumprimento da legislação ambiental nacional e estadual deve ser complementado por diretrizes do BID no que diz respeito ao uso e disposição de materiais perigosos (OP-703 B10).

  - A Política Nacional de Resíduos Sólidos (lei 12.305/2010) atribui responsabilidade pelo armazenamento, tratamento e disposição final de resíduos para fabricantes, distribuidores e consumidores, e está em linha com a OP-703. No entanto, há algumas barreiras para que a aplicação desta lei ocorra de maneira efetiva, são elas: (i) o correto tratamento e disposição desses resíduos por parte de fabricantes e distribuidores, ainda depende, em muitos casos, da elaboração de acordos setoriais entre as partes. Isso pode dificultar a realização da logística reversa dos resíduos de equipamentos e máquinas financiadas na operação; (ii) os procedimentos específicos para armazenamento dos resíduos gerados a partir da substituição dos equipamentos e de responsabilidade dos municípios não são evidenciados na lei.

  - Neste contexto, o presente documento traz recomendações para melhorar as práticas de gestão de resíduos dos contratantes, e garantir a conformidade destes com as salvaguardas do BID.

  - A seção 2 mostra os objetivos principais deste protocolo, seguida da responsabilidade que cabe a cada uma das partes envolvidas neste processo (BID, BB e municípios tomadores de crédito) na seção 3. Por fim, na seção 4 são apresentadas as recomendações para gestão de resíduos de diferentes categorias, seguida dos anexos explicativos.

2. Objetivos

  - O objetivo deste Protocolo de Gestão Integrada de Resíduos é orientar os clientes do Programa PROGEINFRA do BB, apoiado pelo BID, para que adotem as melhores práticas na gestão dos resíduos gerados.

  - O atendimento às melhores práticas tem como base a Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Resoluções CONAMA 267/2000; 340/2003 e as Normas Brasileiras NBR 10.004/2004 e 15.833/2010, tratados internacionais, além das salvaguardas socioambientais do BID (OP-703) e guias setoriais para boas práticas de gestão de resíduos.

  - São elegíveis ao financiamento, no âmbito desta operação, os clientes atuando nos seguintes seguimentos:

  - Eficiência Energética – Melhorias nos sistemas de iluminação, refrigeração, sistemas de suporte e geração distribuída através da instalação de painéis fotovoltaicos;

  - Infraestrutura viária – aquisição de veículos, máquinas e equipamentos para a reparação e manutenção de vias;

  - Redução de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água – Melhorias nos sistemas de abastecimento de água através da aquisição e instalação de equipamentos de saneamento como medidores, sistemas de automação e contratação de serviços técnicos especializados.

  - A relação dos principais resíduos gerados pelas atividades supracitadas e sua classificação constam no Anexo I deste documento.

### 3. Responsabilidade das partes

  - O Banco do Brasil, responsável pela operação do Programa PROGEINFRA, se compromete a apresentar este protocolo e seus anexos aos clientes apoiados pelo Programa BR-L1503, no momento do preenchimento do formulário inicial de requisição de crédito.

  - Os municípios beneficiários do Programa PROGEINFRA, no âmbito desta operação, se comprometem a envidar esforços para atender, quando cabível, as recomendações dispostas na seção subsequente, sem prejuízo de suas atividades. Os municípios deverão também colaborar com eventuais processos de vistoria e solicitação de documentos por parte das instituições credoras (BB e BID).

  - O Banco Interamericano de Desenvolvimento poderá fiscalizar e realizar monitoramento dos desembolsos realizados, de forma a identificar eventuais descumprimentos às recomendações aqui expostas, incluindo visitas in loco aos clientes e suas instalações, na medida em que julgar conveniente.

### 4. Recomendações para gestão dos resíduos

  - As diretrizes são apresentadas de acordo com a categoria de risco dos resíduos – perigosos ou não perigosos (inertes e não inertes), de acordo com o Anexo I.

  - Quando da geração de resíduos não perigosos

    - Recomenda-se que o município tomador do empréstimo armazene e direcione os resíduos gerados no âmbito da operação para destinação adequada, diretamente ou através dos distribuidores e fabricantes dos equipamentos. Esse gerenciamento deve cumprir com as leis ambientais em vigor no Brasil, em especial as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) e, quando disponível, ao respectivo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

    - Em caso de contratação de empresa terceirizada pelo município para a destinação e/ou descontaminação dos resíduos e/ou materiais/equipamentos substituídos, esta deverá possuir as autorizações, permissões, licenças e qualificações correspondentes para o tratamento do tipo de resíduo e/ou materiais/equipamentos que lhe tenha sido transferido, concedidas pelas autoridades governamentais competentes, em especial as seguintes:

    - Alvará de funcionamento;

    - Licença Ambiental de Operação;

    - Registro no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (“IBAMA”);

    - Caso o município receba empréstimo para as atividades nos setores de Infraestrutura viária e/ou pneus, os procedimentos de armazenamento e disposição final recomendados estão indicados na tabela 1.

Tabela 1 - Procedimentos de Armazenamento e Disposição Final de Resíduos Não Perigosos (pneus)

| Tipo de resíduo | Exemplos do resíduo | Armazenamento | Tratamento e disposição final |
| --- | --- | --- | --- |
| Pneus | Pneus radiais (estrutura interna de aço) e pneus diagonais (estrutura interna à base de tecidos) | O armazenamento temporário deve garantir as condições necessárias à prevenção dos danos ambientais e de saúde pública, sendo vedado seu armazenamento em depósitos irregulares e a céu aberto, conforme a Resolução 416/2009 do CONAMA | Os municípios devem devolver os pneus inservíveis aos seus fabricantes e comerciantes nos pontos de coleta disponibilizados ou enviá-los para empresas especializadas no tratamento e reutilização desses resíduos. |

  - Quando da geração de resíduos perigosos

    - Além das recomendações do item a, quando o projeto financiado gerar resíduos de caráter perigoso (classe I), recomenda-se a tomada de medidas adicionais no gerenciamento destes resíduos. Para os casos onde o município receba empréstimo para as atividades nos setores de Transporte e Mobilidade Urbana, Água e Saneamento, e/ou Eficiência Energética que envolvam a geração dos resíduos de lâmpadas, pilhas e baterias, equipamentos eletroeletrônicos, fluidos de refrigeração e/ou combustíveis líquidos, os procedimentos de armazenamento e disposição final recomendados estão indicados na tabela 2.

Tabela 2 – Procedimentos de Armazenamento e Disposição Final de Resíduos Perigosos

| Tipo de resíduo | Exemplos do resíduo | Armazenamento | Tratamento e disposição final |
| --- | --- | --- | --- |
| Lâmpadas | Lâmpadas contendo mercúrio: fluorescentes tubulares ou compactadas; vapor de mercúrio; luz mista; vapor de sódio; e vapor metálico. Lâmpada sem mercúrio: incandescentes; e halógenas/dicroicas. | As lâmpadas devem ser guardadas em embalagens de papel, papelão ou jornal e fitas colantes para proteção contrachoques. As lâmpadas quebradas ou danificadas devem ser armazenadas separadamente das demais, em recipientes fechados, revestido internamente com saco plástico. O manuseio de lâmpadas quebradas deve ser realizado com Equipamentos de Proteção Individual (EPI). | Os municípios poderão encaminhar as lâmpadas em desuso para que os fabricantes realizem seu tratamento adequado, ou empresas licenciadas, que podem aplicar os seguintes processos de tratamento antes de disposição final em aterros licenciados de resíduos perigosos: - Trituração e descarte sem separação dos componentes; - Encapsulamento; - Reciclagem e recuperação do mercúrio. |
| Pilhas e baterias | Bateria automotiva, bateria industrial, bateria botão, pilhas primárias ou secundárias, baterias de lítio de placas fotovoltaicas. | Pilhas e baterias devem ser armazenadas em recipiente resistente feito de materiais não condutores de eletricidade. Não é recomendável a utilização de tambores ou containers metálicos. | O descarte pode ser realizado em pontos de coleta oferecidos pelos fabricantes, que devem encaminhar para descarte definitivo em aterros sanitários licenciados. |
| Eletroeletrônicos | Computadores, cabos condutores, máquinas e equipamentos em geral. | Os equipamentos eletrônicos devem ser armazenados separadamente de outros resíduos não perigosos. | Os municípios poderão encaminhar os resíduos eletrônicos para empresas licenciadas ou fabricantes, para que seja realizada a desmontagem (separação das substancias perigosas das partes que contém substancias de valor), recuperação dos materiais de valor e tratamento/disposição de materiais perigosos. |
| Fluídos de refrigeração | Gases e óleos utilizados nos circuitos de refrigeração de equipamentos como ar condicionado, geladeiras, freezers. | Assim como demais equipamentos eletrônicos, os equipamentos de refrigeração devem ser guardados separadamente de outros resíduos não perigosos. | Os municípios poderão encaminhar estes equipamentos para pontos de coleta de fabricantes ou empresas licenciadas, para remoção e recuperação do óleo e do gás de refrigeração. Em seguida, os cilindros com gás refrigerante serão enviados para um Centro de Reciclagem credenciado no órgão ambiental competente. O óleo refrigerante dos equipamentos deverá ser transferido às empresas cadastradas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). |
| Combustíveis líquidos | Gasolina, etanol, diesel e outros combustíveis líquidos desperdiçados nas pistas de abastecimento, na troca de óleo e/ou durante a utilização de veículos. | Os combustíveis líquidos devem ser acondicionados em tanques de armazenagem de aço ou de concreto equipados com respiradouros de emergência. Os tanques devem ser posicionados de acordo com as distancias mínimas definidas pela NR 20 em relação a vias públicas e propriedades adjacentes. | Os combustíveis líquidos não devem ser descartados no meio ambiente. Caso ocorra vazamento, devem ser utilizadas medidas para prevenir que o combustível atinja e contamine o solo. |

    - Adicionalmente, em caso de projetos potencialmente geradores de resíduos perigosos, é encorajado que o município ou a empresa responsável pela gestão de resíduos apresente um Plano de Contingência. Um modelo de plano de contingência é apresentado no anexo III.

    - Recomenda-se, adicionalmente, que os municípios participantes do programa realizem o informe periódico de destinação de resíduos, no modelo que consta no anexo II desse documento, conforme acordado com o banco durante o processo de requisição de crédito.

### Anexo I – Classificação de Resíduos

  - Os resíduos gerados podem ser classificados, com base na NBR 10.004/2004, entre Classe I (resíduos perigosos), Classe II A (resíduos não perigosos e não inertes) e Classe II B (resíduos não perigosos e inertes):

    - Classe I – Resíduos Perigosos – aqueles que possuem características tais como inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, reatividade e/ou patogenicidade e que podem colocar em risco as pessoas que os manipulam ou que tem contato com o resíduo.

    - Classe II A – Resíduos não perigosos e não inertes – resíduos que podem ter propriedades como combustibilidade, biodegrabilidade ou solubilidade em água.

    - Classe II B – Resíduos não perigosos e inertes – são resíduos que, devido as suas características e composição físico-química, não sofrem transformações físicas, químicas ou biológicas. Esse tipo de resíduo mantém-se inalterado por longo período de tempo.

  - A tabela abaixo mostra a classificação dos resíduos gerados através do Programa PROGEINFRA com funding do BID, de acordo com a categorização acima:

Tabela 3 - Classificação dos resíduos gerados através da aquisição de equipamentos no Programa PROGEINFRA

| Classificação NBR 10.004/2004 | Resíduos | Setor - Atividade aplicável |
| --- | --- | --- |
| II A - Não perigoso não inerte | Papel e papelão | Todos |
| II B - Não perigoso inerte | Plástico | Todos |
|  | Metal | Todos |
|  | Vidro | Todos |
|  | Pneus | Transporte e Mobilidade Urbana - Aquisição de veículos |
| I - Perigoso | Lâmpadas | Eficiência Energética - Sistemas de iluminação |
|  | Pilhas e baterias | Transporte e Mobilidade Urbana - Aquisição de veículos; Placas fotovoltaicas |
|  | Equipamentos eletroeletrônicos | Transporte e Mobilidade Urbana - Aquisição de máquinas e equipamentos |
|  | Fluidos de refrigeração | Eficiência Energética - Sistemas de refrigeração |
|  | Combustíveis líquidos | Transporte e Mobilidade Urbana - Aquisição de veículos |

### Anexo II – Modelo de informe de destinação de resíduos

  - Uma vez realizada a substituição do equipamento obsoleto, ou em data acordada com o Banco do Brasil, recomenda-se que a Prefeitura preencha o formulário contido na tabela 5, listando os equipamentos que se converteram em resíduo.

Tabela 4 - Formulário de destinação de resíduos ex-post

| Equipamento | Resíduo | Classe | Peso (kg) | Unidade | Data recebimento | Método de armazenamento | Método de tratamento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informações da empresa parceira da disposição dos resíduos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razão Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observações adicionais:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Declaração:

Este documento atesta o manejo e a respectiva destinação final dos resíduos relacionados acima. A validade desta informação está restrita aos resíduos declarados e às suas respectivas quantidades.

Local ____________, _______ de _______________ de _______________

________________________________________________

Responsável

Anexo III – Modelo de Plano de Contingência

  - O plano de contingência elaborado pelos municípios ou empresas responsáveis pela gestão de resíduos deverá conta com os itens elencados abaixo:

  - Descrição dos recursos humanos e responsabilidades destes no plano de contingência

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

  - Marque e descreva os recursos materiais internos e disponíveis para atendimento a emergências

| Recursos internos |  |
| --- | --- |
| Extintores de incêndio |  |
| Sistema de alarme e evacuação |  |
| Equipamentos de proteção |  |
| Brigadista de incêndio |  |
| Ambulatório |  |
| Linha telefônica |  |

Detalhes outros recursos internos

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- Procedimentos em situação de emergência no manejo de resíduos perigosos

| Situação de Emergência | Procedimentos para remediação e controle de riscos |
| --- | --- |
| Incêndio |  |
| Acidente de transporte |  |
| Fenômenos naturais |  |
| Acidente de trabalho |  |

Observações adicionais:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________

Responsável pelo plano

ANEXO VIII– PAÍSES MEMBROS DO BID

### Lista dos países prestátios e não-prestatários membros do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em maio de 2018.

### Alemanha;

### Argentina;

### Áustria;

### Bahamas;

### Barbados;

### Bélgica;

### Belize;

### Bolívia;

### Brasil;

### Canadá;

### Chile;

### Colômbia;

### Costa Rica;

### Croácia;

### Dinamarca;

### El Salvador;

### Equador;

### Eslovênia;

### Espanha;

### Estados Unidos da América;

### Finlândia;

### França;

### Guatemala;

### Guiana;

### Haiti;

### Honduras;

### Israel;

### Itália;

### Jamaica;

### Japão;

### México;

### Nicarágua;

### Noruega;

### Países Baixos;

### Panamá;

### Paraguai;

### Peru;

### Portugal;

### Reino Unido;

### República da Coréia;

### República Dominicana;

### República Popular da China;

### Suécia;

### Suíça;

### Suriname;

### Trinidad e Tobago;

### Uruguai;

### Venezuela.

Áreas do BB que, na atual estrutura, apoiam na operacionalização da linha de crédito são: Assessoria Jurídica (AJURE), Centro Operacional de São Paulo (CENOP-SP), Diretoria de Crédito (DICRE), Diretoria de Finanças (DIFIN), Superintendência (SUPER) e AGÊNCIAS de relacionamento com os municípios. Poderá ser requisitado o apoio de outras áreas do BB, a considerar a necessidade do momento.

Observando a portaria MF nº501, de 23/11/2017.

Resolução CMN nº 3.751/2009: Define procedimentos de salvaguarda às instituições financeiras à vista do disposto no art. 33 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, bem como procedimentos para exigir comprovação de cumprimento dos limites e condições para a contratação de operações de crédito.

Consideram-se como dias úteis aqueles em que os bancos estão autorizados a funcionar na cidade de Brasília, Brasil.

Não se aplica a companhias para as quais as operações ou atividades referentes a esses critérios compreendem menos de 10% da receita anual total da companhia.

Não se aplica a companhias para as quais as operações ou atividades referentes a esses critérios compreendem menos de 10% da receita anual total da companhia.

Não se aplica a companhias para as quais as operações ou atividades referentes a esses critérios compreendem menos de 10% da receita anual total da companhia.

www.cites.org

Não se aplica à compra de equipamento médico, equipamento de controle de qualidade (medição) e qualquer equipamento em que se possa demonstrar que a fonte radioativa é trivial e/ou adequadamente protegida

Não se aplica à compra e uso de folhas de cimento de asbestos atadas com conteúdo de asbestos <20%.

Floresta primária é definida como floresta relativamente intacta que não tenha sido essencialmente modificada por atividade humana nos últimos 60 a 80 anos; floresta tropical úmida é geralmente definida como floresta em áreas que recebem pelo menos 100 mm de chuvas em qualquer mês por dois em cada três anos e tem uma temperatura média anual de 240 C ou superior.

Produtos farmacêuticos sujeitos a eliminação gradual ou proibição em: Nações Unidas, Banned Products: Consolidated List of Products Whose Consumption and/or Sale Have Been Banned, Withdrawn, Severely Restricted or not Approved by Governments. (última versão 2001, www.who.int/medicines/library/qsm/edm-qsm-2001-3/edm-qsm-2001_3.pdf).

Pesticidas e herbicidas sujeitos a eliminação gradual ou proibição incluídos na Convenção de Rotterdam (www.pic.int) e na Convenção de Estocolmo (www.pops.int).

Substâncias que afetam a camada de ozônio são compostos químicos que reagem ao ozônio estratosférico e o afetam, resultando nos famosos ‘buracos de ozônio’. O Protocolo de Montreal lista essas substâncias e as datas para sua redução e eliminação gradual. Os compostos químicos regulados pelo Protocolo de Montreal incluem aerossóis, refrigerantes, agentes espumantes, solventes e agentes de proteção contra o fogo. (www.unep.org/ozone/montreal.shtml).

Segundo definição da Convenção de Basiléia (www.basel.int).

Definidos pela Convenção Internacional sobre redução e eliminação de poluentes orgânicos persistentes (POPs) (setembro de 1999), atualmente incluem os pesticidas aldrin, clordano, dieldrin, endrin, heptacloro, mirex e toxafeno, bem como clorobenzeno químico industrial (www.pops.int)

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho são (i) liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; (ii) eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; (iii) proibição do trabalho infantil, incluindo, entre outras, a proibição de pessoas menores de 18 de trabalhar em condições perigosas (que inclui atividades de construção), pessoas menores de 18 de trabalhar à noite e que pessoas menores de 18 sejam consideradas aptas a trabalhar após exame médico; (iv) eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação, sendo discriminação definida como qualquer distinção, exclusão ou preferência baseada em raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade ou origem social. (Organização Internacional do Trabalho: www.ilo.org)

A menos que seja cabalmente demonstrado que o reassentamento involuntário cumpre plenamente a Política do BID sobre Reassentamento Involuntário (OP-710)

Áreas do BB que, na atual estrutura, apoiam na operacionalização da linha de crédito: Assessoria Jurídica (AJURE), Centro Operacional de São Paulo (CENOP-SP), Diretoria de Crédito (DICRE), Diretoria de Finanças (DIFIN), Superintendência (SUPER) e AGÊNCIAS de relacionamento com os municípios. Poderá ser requisitado o apoio de outras áreas do BB, a considerar a necessidade do momento

Dado apresentado no Anuário Estatístico de Energia Elétrica publicado pela EPE – Empresa de Pesquisa Energética.

Para tanto, os consultores contratados estão buscando informações oficiais disponíveis nos diversos órgãos públicos, nos projetos já realizados pelo Banco e na literatura disponível.

Para a análise econômica dos projetos do setor de energia adotou-se o período de 10 anos devido ao tempo útil dos equipamentos (luminárias) a serem implantados.

Custo de substituição por defeito ou por vida útil.

Nos últimos anos diversas cidades do Brasil passaram ou estão passando por restrições hídricas severas, ocasionado rodízios de um ou dois dias no fornecimento de água para a população e para a produção.

Recentemente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais ampliou as metas brasileiras no âmbito deste acordo, estabelecendo a redução de 39,3% na importação de produtos com gases HCFCs, a partir de 2020 e em 51,6% a partir de 2021. A meta anterior era de 16%.

Poluentes orgânicos persistentes são compostos altamente estáveis que permanecem inertes no meio ambiente, resistentes à degradação química e biológica. Os POPs se acumulam em organismos vivos, sendo nocivos para estes.