- Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

colombia

Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística

(CO-L1109)

- Esquema de Monitoreo y Evaluación del Programa

Este documento ha sido preparado por el equipo de proyecto integrado por: Pablo Guerrero, jefe de equipo (INE/TSP); Ana María Pinto, jefe de equipo alterno (TSP/CCO); Sergio Deambrosi (TSP/CCO); Esteban Diez-Roux, Reinaldo Fioravanti, Alejandra Caldo, Virginia Navas y Giovanna Mahfouz (INE/TSP); Andrea Giraldo (CAN/CCO); Fazia Pusterla (SPD/SDV); Javier Jiménez Mosquera (LEG/SGO); Rodolfo Gastaldi (PDP/CCO); y Mylenna Cárdenas (FMP/CCO).

Índice

I. Introducción

II. Monitoreo

2.1 Estructura de ejecución del Programa

2.2 Funciones y Actividades

2.3 Reglamento Operativo (ROP) y POA

2.4 Indicadores

2.3 Recolección de Información e Instrumentos

2.4 Presentación de Informes

2.5 Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto del Seguimiento

III. Evaluación

3.1 Principales preguntas de evaluación

3.2 Conocimiento existente sobre la efectividad de intervenciones de infraestructura vial similares a al Programa de Infraestructura Vial II

3.3 Principales indicadores de resultados y su metodología.

3.4 Metodología de Evaluación

3.5 Coordinación de Evaluación, Plan de Trabajo y Presupuesto

Siglas y Abreviaturas

| APP | Asociaciones Público-Privadas |
| --- | --- |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| CDP | Coordinación del Programa |
| DIES | Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible |
| DNP | Departamento Nacional de Planeación |
| GDC | Gobierno de Colombia |
| GEI | Gases de Efecto Invernadero |
| GRP | Gestión de Riesgos del Proyecto |
| ILE | Infraestructura Logística Especializada |
| GTE | Grupo Técnico de Ejecución |
| MT | Ministerio de Transporte |
| OCE | Organismo co-ejecutor |
| ONL | Observatorio Nacional de Logística |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| PACNL | Plan de Acción Comité Nacional de Logística |
| PCR | Informe de Terminación de Operaciones |
| PEP | Plan de Ejecución del Proyecto |
| PMR | Reporte de Monitoreo del Progreso |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PNL | Política Nacional de Logística |
| POA | Plan Operativo Anual |
| POD | Proposal for Operation Development (Propuesta para el Desarrollo de la Operación) |
| ROP | Reglamento Operativo del Programa |
| SCP | Sistema de Contratación Pública |
| SIT | Sistemas Inteligentes de Transporte |
| TAC | Transporte Automotor de Carga |
| TIC | Tecnologías de la Información y la Comunicación |
| UTEL | Unidad Técnica de Ejecución Logistica |

- Introducción

  - El Programa de Apoyo a la Implementación del Plan Nacional de Logística (CO-L1109 tiene como objetivo contribuir a la implementación de la Política Nacional Logística y la Política de Transporte Automotor de Carga de Colombia a través de cooperación técnica reembolsable al Gobierno de Colombia para fortalecer la competitividad del comercio exterior colombiano, mediante la optimización de los procesos de transporte y distribución nacional de bienes y mercancías, garantizando su correcta articulación con el territorio y su conectividad con las redes de transporte y los nodos de comercio exterior..

  - El programa tiene como objetivos específicos: i) facilitar mecanismos de articulación y dar seguimiento a la implementación de la Política Nacional Logística; ii) apoyar la modernización del transporte automotor de carga, la reconversión integral del sector y su formalización laboral y desarrollo empresarial; iii) generar, consolidar y analizar sistemáticamente información de transporte de carga y logística; iv) capacitar y apoyar a los entes sub-nacionales para incorporar en la planificación territorial la distribución y transporte de mercancías; v) revisar el esquema de participación del sector público para el desarrollo y gestión de Infraestructura Logística Especializada (ILE); y vi) fortalecer herramientas de facilitación del comercio exterior.

  - Para alcanzar los objetivos propuestos, el programa financiará: i) esquemas de asociación público-privada y de atracción de recursos de inversionistas institucionales como forma de desarrollar y financiar proyectos logísticos; ii) medidas conducentes a mejorar la eficiencia de los servicios de transporte de carga, el desarrollo de modelos de gestión de infraestructura logística especializada y la promoción de la intermodalidad, y el desarrollo de infraestructura logística en zonas de frontera y en nodos de comercio exterior; y iii) procesos de concertación y colaboración interinstitucional del CNL a través del fortalecimiento de las unidades técnicas del DNP y del MT, responsables por la gestión de la logística, mediante la capacitación de su personal adscrito.

  - El programa se estructura en dos componentes técnicos, que serán ejecutados uno por el DNP y otro por el MT. El DNP será, además, responsable por la ejecución del componente de auditoría financiera y del componente de monitoreo y seguimiento.

  - Los componentes técnicos se denominarán de la siguiente manera: 1) Apoyo a la implementación de la PNL; 2) Apoyo en la Implementación de la Política Nacional de Transporte de Carga.;

- El plan de monitoreo tiene por objetivo acompañar la ejecución del Programa, la realización de las actividades propuestas, y la ejecución física y financiera de los productos. El mismo incorpora tres elementos principales: (i) monitoreo administrativo y control del Programa; (ii) monitoreo de las actividades y productos; y (iii) monitoreo de los resultados del mismo.

La evaluación del Programa Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística pretende, en cuanto a los resultados esperados del Programa, medir si las intervenciones han logrado i) aumentar la superficie de centros logísticos; ii) reducir los tiempos logísticos de carga y descarga del transporte automotor; iii) reducir los viajes en vacío del TAC.

Para el monitoreo y la evaluación de los resultados esperados del programa se utilizarán metodologías Antes y Después. así como Análisis Costo-efectividad ex Post. El Análisis  Económico del proyecto en su conjunto, incluyendo los beneficios que reciben las empresas y los costos del programa y de otras acciones relacionadas, será realizada ex post de forma consistente con la realizada previo a la decisión de la intervención. Ex post se considerarán los costos efectivamente incurridos, así como los beneficios estimados por reducción de costos y tiempo en base a las mejoras operativas efectivamente alcanzadas. El análisis costo beneficio ex post es, desde el punto de vista metodológico, una réplica del modelo utilizado ex ante. Adicionalmente, se han identificado tres indicadores de resultados. En dos de ellos, la línea base será determinada dentro de los dos primeros años de ejecución del programa (año 2014 o 2015), a través de la Encuesta Nacional de Logística, la cual será financiada por el Programa, y la medición final, para determinar el cimplimiento de los objetivos propuestos, será realizada por el Observatorio Nacional de Logística. En el indicador restante, la línea base se toma de la matriz de carga de Colombia y la medición final, una vez finalizado el programa, la realizará el Ministerio de Transporte tomando el valor que asume el indicador en la mencionada matriz de carga.

  - La coordinación e implementación del monitoreo y la evaluación del Programa estará a cargo de la DNP. El DNP y el MT serán co-ejecutores de la operación y estarán encargados de la estructuración de los proyectos a su cargo respectivamente, la elaboración y seguimiento a las contrataciones y la coordinación para su licitación. Los co-ejecutores coordinarán las contrataciones de firmas consultoras y/o consultores individuales de conformidad con las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores del Banco. A su vez, el DNP será el coordinador del programa.

- Monitoreo

  - Estructura de ejecución del Programa

- El prestatario es la República de Colombia. El DNP y el MT serán organismos co-ejecutores (OCE) de la operación y estarán encargados de la estructuración de los proyectos a su cargo, la elaboración y seguimiento a las contrataciones y la coordinación para su licitación.

- El DNP, a través de la Dirección de Energía Sostenible (DIES), tendrá a su cargo la coordinación del programa y la ejecución de los componentes 1, 3 y 4. Dicha instancia será apoyada por un equipo técnico de profesionales especializados vinculados a la Unidad Técnica de Ejecución Logística (UTEL) y en materia operativa, por la Coordinación del Programa (CDP). La CDP estará integrada por un Coordinador General, un especialista en adquisiciones, un abogado y un asistente administrativo. Para las actividades de control presupuestario y contrataciones de los componente 1, 3 y 4, estarán involucradas en el DNP, la Secretaría General y la Sub-Dirección Financiera. Las funciones específicas de la DIES, de la UTEL, así como las de la CDP están descritas en el Reglamento Operativo del Programa (ROP). Asimismo el DNP coordinará el proceso de monitoreo y evaluación del programa, independientemente de las responsabilidades de cada co-ejecutor en el esquema de monitoreo y evaluación.

- El MT, a través del Viceministerio de Transporte, tendrá a su cargo la ejecución del componente 2 y para ello, designará un Grupo Técnico de Ejecución (GTE). El GTE estará liderada por el Viceministro de Transporte y contará con un Coordinador Sectorial y un especialistas financiero-contable, un especialista en adquisiciones y con un asistente técnico de proyecto. Las funciones específicas de estos profesionales están establecidas en el ROP.

  - Funciones y Actividades. La funciones de la DIES y del Viceministerio de Transporte serán las siguientes: (a) coordinar las actividades de la Subdirección de Transporte y de la Dirección de Logística respectivamente; (b) promover el programa con los beneficiarios potenciales; (c) identificar y definir las actividades a ser financiadas con recursos del programa; (d) elaborar términos de referencia y pliegos de licitación de los estudios y consultorías que serán financiados por el programa; (e) apoyar a las entidades de línea del GDC y a los gobiernos subnacionales en la identificación, seguimiento, evaluación, diagnóstico, y preparación de iniciativas logísticas; (g) hacer seguimiento de los proyectos financiados por el programa; y (i) llevar adelante actividades de difusión y socialización de los proyectos e iniciativas financiadas por el programa. Las funciones específicas de cada OCE estarán establecidas en el ROP.

- Dentro de las principales labores de la CDP y del GTE se encuentran: i) preparar los informes periódicos de seguimiento; ii)reportar la información del programa para la actualización del Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión, de acuerdo con los requerimientos del mismo; iii) suministrar información técnica y financiera que facilite el seguimiento detallado de la ejecución del programa; iv) realizar el seguimiento al PA y POA del programa y presentar los informes requeridos; v) elaborar cuadros de seguimiento a la ejecución financiera y cronogramas de pagos. En relación a la ejecución financiera del componente 2, la CDP recibirá la información correspondiente del GTE y consolidará la información de ejecución financiera del programa.

  - Reglamento Operativo y POAs. El ROP regirá la ejecución del programa e incorporará: a) su descripción general; b) su organización institucional; c) la descripción de las relaciones entre los co-ejecutores; d) la selección de actividades; e) los procedimientos y los flujos administrativos y la distribución de responsabilidades; f) las normas para la adquisición de bienes y contratación de servicios de consultoría; g) los procedimientos para asegurar la adecuada divulgación y transparencia en el desarrollo de las actividades del programa; h) los aspectos relativos a la supervisión, seguimiento y control; e i) el modelo de convenio interinstitucional que deberán suscribir las entidades sub-nacionales beneficiarias; entre otros.

- El programa se ejecutará con base en POAs que incluirán las actividades a ser desarrolladas, sus objetivos y metas específicas. La inclusión de una actividad estará sujeta al cumplimiento de criterios de elegibilidad basados en el efecto que dicha actividad tendrá sobre la participación privada en el sector, el interés y apoyo recibido por parte del beneficiario y la capacidad de diseminar los resultados obtenidos.

  - Indicadores

- Los indicadores a los que se darán seguimiento se consignan en la Matriz de Resultados. A continuación se presentan los indicadores definidos para el monitoreo del avance en la implementación de los principales productos del Programa:

Cuadro 1

Indicadores de Monitoreo de Productos

| Indicador | Definición | medio de verificación | frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos |  |  |  |
| Componente 1: Apoyo a la consolidación y articulación del Comité Nacional de Logística de Transporte -CNL |  |  |  |
| Subcomponente 1.1. Facilitación del comercio exterior |  |  |  |
| Número de estudios de consultoría finalizados para una revisión integral de los procesos en los nodos portuarios y aeroportuarios, incluyendo el ajuste necesario en la reglamentación para su implementación. | Meta: 1 en 2015 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante el informe de consultoría/s, el informe de aprobación final de la consultoría/s y en los informes semestrales de ejecución. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios. | Semestral |
| Número de estudios de consultoría finalizados para la elaboración y/o continuación de planes de optimización operativa de los pasos de frontera con Ecuador y Venezuela; | Meta: 2 en 2016 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante el informe de consultoría/s, el informe de aprobación final de la consultoría/s y en los informes semestrales de ejecución. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios | Semestral |
| Número de estudios de consultoría finalizados para la definición de estrategias para la promoción y el fortalecimiento de operadores logísticos intermodales, incluyendo el módulo de logística en funcionamiento dentro de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) | Meta: 1 en 2017 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante el informe de consultoría/s, el informe de aprobación final de la consultoría/s y en los informes semestrales de ejecución. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios. | Semestral |
| Subcomponente 1.2. Información logística |  |  |  |
| Adopción y puesta en marcha del Observatorio Nacional de Logística (ONL) | Indicador: número de Observatorio Nacional de Logística adoptados Meta: 1 en 2015. | Responsable: DNP Se verificará la información a través del informe que certifique la implementación del ONL | Semestral |
| Encuesta Nacional de Logística diseñada e aprobada. | Meta: 100% en 2014 | Responsable: DNP Se verificará la información a través del informe con los resultados de la encuesta y en los informes semestrales. | Semestral |
| Subcomponente 1.3. Actualización y Divulgación de la PNL |  |  |  |
| Actividades de divulgación de la PNL | Meta: 5 hasta 2018 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante el informe de consultoría/s, el informe de aprobación final de la consultoría/s y en los informes semestrales de ejecución. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios | Semestral |
| Actualización de la PN (CONPES). | Meta: 1 CONPES de actualización de la PNL en 2018 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante el nuevo PNL. | Semestral |
| Subcomponente 1.4. Estudios Técnicos para la promoción de ILE |  |  |  |
| Número de estudios de factibilidad de ILE | Meta: 2 hasta 2015 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante el informe de consultoría/s, el informe de aprobación final de la consultoría/s y en los informes semestrales de ejecución. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios | Semestral |
| Número de estructuraciones técnicas, legales y financieras de ILE desarrolladas | Meta: 2 hasta 2016 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante el informe de consultoría/s, el informe de aprobación final de la consultoría/s y en los informes semestrales de ejecución. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios | Semestral |
| Número de documento CONPES de proyecto ILE formulados | Meta: 1 documento CONPES con la actualización de la PNL en 2018 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante los informes semestrales de ejecución y el CONPES | Semestral |
| Subcomponente 1.5. Logística y distribución urbana y regional |  |  |  |
| Número de estudios de consultoría finalizados para el desarrollo de planes municipales, metropolitanos o departamentales de políticas y estrategias y legislación para la optimización del manejo de carga en los centros urbanos. | Meta: 2 hasta 2017 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante el informe de consultoría, el informe de aprobación final de la consultoría y en los informes semestrales de ejecución. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios. | Semestral |
| Número de estudios de consultoría para la definición y legislación sobre actividades logísticas, de ILE urbana y otras acciones dirigidas a la gestión de la carga en ámbitos urbanos, así como el diseño de mecanismos para incorporar la logística urbana en los planes de movilidad | Meta: 1 hasta 2018 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante el informe de consultoría, el informe de aprobación final de la consultoría y en los informes semestrales de ejecución. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios. | Semestral |
| Subcomponente 1.6. Logística sostenible |  |  |  |
| Metodología para la medición de los beneficios e impactos de los proyectos y acciones de logística de cargas – nacional y urbana- en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. | Meta: 1 hasta 2016 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante el informe de consultoría y el informe de aprobación final de la consultoría. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios. | Semestral |
| Número de consultorías finalizadas para desarrollar mecanismos de coordinación con el sector privado para incorporar medidas de gestión sostenible en las cadenas de suministro y mejorar los niveles de consumo de combustibles. | Meta: 1 hasta 2016 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante el informe de consultoría y el informe de aprobación final de la consultoría. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios. | Semestral |
| Estrategia para la promoción y el fortalecimiento de actividades de la logística inversa diseñada y en ejecución. | Meta: 1 hasta 2016 | Responsable: DNP. Se verificará la información mediante el informe de consultoría, el informe de aprobación final de la consultoría y en los informes semestrales de ejecución. | Semestral |
| Subcomponente 1.7. Fortalecimiento institucional |  |  |  |
| Unidad Técnica de Ejecución Logística en el DNP en funcionamiento y fortalecida por medio de la contratación de expertos en logística, transporte multimodal, análisis económico y financiero. | Indicador: número de unidad técnica de ejecucución en funcionamiento y fortalecida Meta: 1 en 2018 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante el informe semestral. | Semestral |
| Número de capacitaciones atendidas por el personal de la Unidad Técnica de Ejecución Logística en el DNP. | Indicador: número de capacitaciones completadas Meta: 8 hasta 2018 | Responsable: DNP. Se verificará la información mediante el informe semestral. | Semestral |
| Componente 2: Apoyo en la Implementación de la política nacional de Transporte de Carga |  |  |  |
| Subcomponente 2.1. Modernización del transporte automotor de carga |  |  |  |
| Número de estudios de consultoría finalizados para el desarrollo de normatividad para el sector logístico y del transporte de carga y para la formalización laboral | Meta: 4 hasta 2018 | Responsable: MT Se verificará la información mediante el informe de consultoría y el informe de aprobación final de la consultoría. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios | Semestral |
| Número de capacitaciones brindadas a los actores de la cadena del transporte de carga y logística para mejorar su operación. | Meta: 4 hasta 2018 | Responsable: MT Se verificará la información mediante el informe de consultoría y el informe de aprobación final de la consultoría. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios | Semestral |
| Subcomponente 2.2 Servicios de Transporte de Carga y Logística |  |  |  |
| Número de estudios de consultoría finalizados para desarrollar herramientas tecnológicas y sistemas inteligentes de transporte para mejorar la logística de carga. | Meta: 1 hasta 2017 | Responsable: MT Se verificará la información mediante el informe de consultoría y el informe de aprobación final de la consultoría. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios. | Semestral |
| Números de estudios de consultoría y marcos regulatorios finalizados para la mejora de la operatividad del modo fluvial y ferroviario y multimodal | Meta: 3 hasta 2018 | Responsable: MT Se verificará la información mediante el informe de consultoría y el informe de aprobación final de la consultoría. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios | Semestral |
| Número de estudios de consultoría finalizados para la estructuración y gestión de las gerencias para los corredores logísticos. | Meta: 2 hasta 2018 | Responsable: MT Se verificará la información mediante el informe de consultoría y el informe de aprobación final de la consultoría. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios | Semestral |
| Subcomponente 2.3. Sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga |  |  |  |
| Número de estudios de consultoría finalizados para fortalecer y desarrollar sistemas de información para el monitoreo y optimización del transporte de carga. | Meta: 3 hasta 2017 | Responsable: MT Se verificará la información mediante el informe de consultoría y el informe de aprobación final de la consultoría. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios. | Semestral |
| Desarrollo de nuevos sistemas para el procesamiento y análisis de información | Meta: 1 hasta 2016 | Responsable: MT Se verificará la información mediante el informe de consultoría y el informe de aprobación final de la consultoría. Durante el primer año de ejecución se establecerán los términos de referencia para la realización de los estudios. | Semestral |
| Subcomponente 2.4. Fortalecimiento institucional |  |  |  |
| Grupo Técnico de Ejecución consolidado mediante la contratación de expertos en logística, transporte multimodal, regulación del transporte, análisis económico y financiero. | Indicador: número de Unidad Técnica de transporte de carga y logística creada y fortalecida Meta: 1 en 2018 | Responsable: MT Se verificará la información mediante la contratación de consultores individuales. | Semestral |
| Número de capacitaciones atendidas por el personal de la Unidad Técnica de transporte de carga y logística. | Indicador: número de capacitaciones completadas Meta: 5 hasta 2018 | Responsable: DNP Se verificará la información mediante el informe semestral. | Semestral |

  - Recolección de Información e Instrumentos

- Los indicadores y medios de verificación propuestos optimizan el uso de la información disponible en Colombia, y aquella que será obtenida durante la ejecución del préstamo. Existe una línea de base referencial para todos los indicadores, que se elabora sobre información disponible actualmente, particularmente en base a la encuestas y recolección de datos realizadas por el Observatorio Nacional de Logística. No obstante, la línea de base definitiva se irá generando una vez se realicen los estudios en un plazo no mayor a dos año luego de comenzada la ejecución. La totalidad de los indicadores de producto serán verificados en forma directa con mediciones que realice la CDP, el GTE o un tercero contratado para tal fin. Los resultados de las mediciones serán comparados con los valores esperados presentados en la Matriz de Resultados.

- Para el monitoreo y evaluación del Programa se utilizarán los siguientes instrumentos:

- Plan Operativo Anual (POA). Este instrumento tiene por finalidad presentar al Banco una propuesta de plan anual de ejecución del Programa. El POA consolida todas las actividades que serán desarrolladas durante determinado período de ejecución, por producto y cuenta con un cronograma físico financiero. La CDP presentará semestralmente, como parte integral de los informes semestrales de seguimiento, el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan de Ejecución de Proyecto (PEP) para los siguientes dos semestres, incluyendo las actividades, cronogramas y presupuestos estimados para los proyectos financiados el año anterior y aquellos propuestos para el año siguiente. El POA y PEP finales del primer año serán incluidos en el informe inicial de la operación. El POA y el PEP incluirán, como mínimo, la siguiente información: i) estado de ejecución del programa, discriminado por componentes; ii) el plan de adquisiciones de bienes y servicios, así como el plan de adquisiciones de servicios de consultoría incluyendo presupuesto y proyecciones de desembolsos; iii) avance en el cumplimiento de las metas y resultados del Programa; iv) avance en el cumplimiento de los indicadores de producto para cada componente del Programa, de acuerdo a la Matriz de Resultados del Programa y el cronograma de su implementación; v) problemas presentados; y vi) soluciones implementadas.

- Plan de Adquisiciones (PA). Este instrumento tiene por finalidad presentar al Banco y hacer público el detalle de todas las adquisiciones y contrataciones que serán efectuadas en un determinado periodo de ejecución del Programa. El PA informa sobres las adquisiciones y contratos que se ejecutaran de conformidad con las Políticas para Adquisiciones de bienes y obras financiadas por el Banco” (GN-2349-9) y las “Políticas para a Selección y contratación de consultorías financiadas por el Banco (GN-2350-9) de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo. El PA debe ser presentado junto con el POA, como parte integral de los informes semestrales de seguimiento, para consideración del Banco, y debe ser actualizado anualmente o cuando sea necesario, durante todo el período de ejecución del Programa.

- Informes semestrales de Seguimiento. Este informe tiene por finalidad presentar al Banco los resultados alcanzados en la ejecución del POA y PA, así como informar sobre el estado de ejecución de los contratos y programa de inversiones del Programa. La CDP deberá presentar al Banco informes de avance semestrales, indicando los avances logrados en cada uno de los componentes y en el desempeño global del Programa, en base a los indicadores acordados bajo la Matriz de Resultados. Estos informes serán presentados dentro de los 30 días de finalizado cada semestre. Los resultados se evaluarán mediante una serie de indicadores técnicos objetivos especificados en el Marco de Resultados que serán determinados antes y/o durante la ejecución del Programa.

- Los informes semestrales deberán incluir, como mínimo: i) cumplimiento de las condiciones contractuales; ii) descripción e información general sobre las actividades realizadas; iii) progreso en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos convenido y cronogramas actualizados de ejecución física y desembolsos; iv) resumen de la situación financiera del Programa, incluyendo el pari passu del mismo; vi) descripción de los procesos de licitación llevados a cabo; vii) evaluación de las firmas contratistas; ix) un programa de actividades y plan de ejecución detallados para los dos semestres siguientes; x) flujo de fondos estimado para los siguientes dos semestres; xi) una sección identificando posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la ejecución del Programa; y xii) actualizaciones del POA, el PEP y el Plan de Adquisiciones.

- Visitas de Inspección: Realizadas anualmente por el Banco, con la finalidad de monitorear la ejecución de las actividades del programa.

- Misión de Administración: El Banco realizará anualmente, o cuando sea necesario, misiones de Administración con el fin de analizar los avances del programa y tratar temas específicos identificados.

- Estados Financieros Auditados. Durante la ejecución del Programa, la DNP presentará anualmente al Banco los estados financieros del Programa. La auditoría externa del Programa será efectuada por una firma de auditores independientes aceptable al Banco y de acuerdo con sus requerimientos, en base a los lineamientos establecidos en Términos de Referencia para auditoría externa de proyectos financiados por el BID (AF-400). En la selección y contratación de la firma, se utilizarán los procedimientos establecidos en el documento de licitación de auditoría externa (AF-200). Los estados financieros se presentarán al Banco dentro de los periodos establecidos en el Artículo 7.03 de las Condiciones Generales de los Contratos de Préstamo. Los estados financieros auditados del proyecto serán enviados al Banco a más tardar cuatro (4) meses después del cierre de cada ejercicio económico de la entidad, de conformidad con los procedimientos y los términos de referencia previamente acordados con el Banco.

  - Presentación de informes

Durante la ejecución del programa se prevé la entrega de Informes Semestrales para conocer el avance de los productos previstos. Dichos informes serán elaborados por la Coordinación del Programa y entregados a la División de Transporte del BID, a través del Jefe de Equipo BID, a más tardar 30 días posteriores al cierre del periodo.

Asimismo, la Coordinación del Programa (CDP) presentará al BID un Informe Anual de Monitoreo de Progreso al finalizar cada año calendario con la información del periodo transcurrido.

Los informes deberán presentar no solo el avance en el cumplimiento de los productos previstos en la matriz de resultados, sino toda la información que sea relevante para reconocer el avance en la medición de los indicadores e identificar necesidades de mejora en el proceso de recolección de información, procesamiento, análisis y reporte de datos.

  - Coordinación, Plan de Trabajo y Presupuesto del Seguimiento.

- El proceso de Monitoreo y Evaluación del Programa será coordinado por la Dirección Nacional de Planeación (DNP) El DNP actuará a través de la Dirección de Energía Sostenible (DIES), Dicha instancia será apoyada por un equipo técnico de profesionales especializados vinculados a la Unidad Técnica de Ejecución Logística (UTEL) y en materia operativa, por la Coordinación del Programa (CDP).

- La CDP será responsable por la consolidación de la línea de base del Programa, y verificará el progreso e impacto de las actividades del programa, para lo cual realizará las siguientes actividades: i) compilar la información periódica de avance físico (actividades) y financiera (fondos disponibles e invertidos); y ii) mantener de forma accesible y actualizada, la información relevante sobre la ejecución de las actividades del programa y sus recursos.

- Por su parte el BID, a través del Jefe y Equipo de Proyecto, es responsable de coordinar y asegurar que el plan de monitoreo se cumpla con la calidad técnica y el tiempo establecido. Para ello, llevará a cabo reuniones periódicas con los responsables de la ejecución de este plan y de ser necesario solicitará informes o presentaciones de resultados extraordinarias.

- Los resultados de los indicadores al final de la ejecución de la operación deberán ser incluidos en el Informe de Terminación de Proyecto (PCR, por sus siglas en Inglés) del cual la Oficina de País es responsable de su elaboración, con el apoyo de los especialistas de la Sede y de otros especialistas que hayan intervenido en el diseño, ejecución y evaluación de las obras financiadas.

- El PCR es un informe que será presentado 90 días después de la justificación del último desembolso del Programa y será elaborado en base a los informes semestrales de avance, el Marco de Resultados, los Estados Financieros Auditados, las evaluaciones del Programa, etc. Este informe incluirá, como mínimo: a) los resultados de ejecución financiera por componente; b) los impactos producidos por la ejecución del proyecto; c) el cumplimiento de las metas establecidas, de acuerdo a los indicadores de resultado acordados; d) resultados y productos alcanzados durante la ejecución del Programa; e) el cumplimiento de compromisos contractuales; f) procesos y resultados de las licitaciones de bienes y servicios; g) una evaluación costo/beneficio ex post en base a las metodologías de evaluación desarrolladas ex ante; h) lecciones aprendidas;

Cuadro 2
Plan de trabajo de Monitoreo

| Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Responsable | Costo (U$S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| - Monitoreo de la Preparación de los Términos de Referencias para actividades a ser contratadas . Expertos para el fortalecimiento institucional . Estudios específicos (diagnostico, factibilidad, planes, etc) . Encuesta logística, Estrategia de Comunicación . Desarrollo Metodologías y marco legal | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | DNP (por medio de CDP y UTEL) y Jefe de Equipo (JE) | Ejecutor: 1 persona x 12 días x US$ 500 = US$6.000 Banco: 1 persona x 12 días x US$ 500 = US$6.000 |
| 2. Monitoreo de procesos de adquisiciones para los actividades a ser contratadas . licitaciones iniciadas y finalizadas . contrataciones directas y consultores individuales . Adquisición softwares y Equipos | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | DNP (por medio de CDP y UTEL) y Jefe de Equipo (JE) |  |
| 3. Monitoreo de Progreso de las actividades contratadas y del aceite del Gobierno . Estudios específicos (diagnostico, factibilidad, planes, etc) . Encuesta logística, Estrategia de Comunicación . Desarrollo Metodologías y marco legal |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | DNP (por medio de CDP y UTEL) y Jefe de Equipo (JE) | Ejecutor: 1 persona x 12 días x US$ 500 = US$6.000 Banco: 1 persona x 12 días x US$ 500 = US$6.000 |
| III. Monitoreo de las actividades de fortalecimiento institucional . contratación personas MT y DNP . capacitación personas MT y DNP . implementación y fortalecimiento de unidades técnicas y administrativas |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | DNP (por medio de CDP y UTEL) y Jefe de Equipo (JE) |  |
| - Preparación de Informe Semestral y Anual e informe de monitoreo final del Programa |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | DNP (por medio de CDP y UTEL) y Jefe de Equipo | Ejecutor: 1 persona x 24 días x US$ 500 = US$12.000 Banco: 1 persona x 12 días x US$ 500 = US$6.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ejecutor Total Banco | US$ 24.000 US$ 18.000 |

- Evaluación

  - Principales preguntas de evaluación

La evaluación del Programa Apoyo a la Implementación de la Política Nacional Logística pretende, en cuanto a los resultados esperados del Programa, medir si las intervenciones han logrado i) mejorar los tiempos logísticos de carga y descarga en el TAC; ii) aumentar la superfice de centros logísticos; y iii) reducir los viajes en vacío del TAC.

  - Conocimiento existente sobre la efectividad de intervenciones similares

- Análisis Costo Beneficio Ex-Ante del Programa

- Para la evaluación económica del Programa se llevó a cabo un análisis costo-efectividad dónde se tomaron en cuenta  tanto los costos de inversión en estudios, equipos, softwares y acciones de fortalecimiento institucional como el apoyo a una Oficina de Coordinación Logística de Alto Nivel. Los beneficios del programa fueron estimados en términos del incremento del valor de las firmas en el sector logístico. El incremento del valor se ha contabilizado de dos maneras: (i) incremento en la tasa de crecimiento de las firmas y (ii) incremento de los beneficios por menores costos logísticos generados de la mejor utilización de activos logísticos.

- El Programa no es una inversión en activos fijos que tenga un flujo de costos y beneficios directos y medibles a lo largo del tiempo, y por tanto debe evaluarse su impacto catalítico, a través de cambios en los parámetros de valoración de las nuevas inversiones atribuibles a su desarrollo. Se estimaron los beneficios por la inversión adicional en logística lograda por el cambio en los parámetros de decisión de las firmas y el impacto del aumento en competencia sectorial sobre la disminución del precio de los servicios.

- Se presentan dos enfoques para efectuar el análisis económico del Programa: el enfoque de opciones reales y el enfoque de multiplicador de EBIT para estimar el valor de una firma. De acuerdo al primer enfoque, el Programa reducirá el riesgo de las inversiones en logística, al identificar proyectos específicos y proveer mejor información sobre oportunidades de negocio; esto reduce la volatilidad de los ingresos. El Programa también reducirá la ambigüedad o incertidumbre asociada a la ausencia de políticas y regulaciones específicas para logística. Según los resultados teóricos del enfoque, el Programa traería una reducción en el umbral de ganancias necesarias para invertir, lo que atraería más firmas nacionales y extranjeras (más inversión, aumento de la competencia y reducción de los precios de los servicios logísticos por la competencia) como resultado de la inversión pública en el sector a través del Programa.

- En relación al segundo enfoque, el Programa en sus distintos componentes tendería a mejorar la tasa de crecimiento orgánico de las firmas de logística (aumentando oportunidades nuevas y más claramente delineadas), con una mejora de las condiciones de inversión y de competencia en el sector.

- Sobre esta línea de base, el programa introduciría mejoras en el WACC (costo de capital) de las compañías del sector (vía reducción del riesgo país; impacto reducido) y en sus perspectivas de crecimiento orgánico. En los próximos 20 años, los beneficios sociales atribuibles al Programa aumentarían el valor de las firmas en un 11.93% en el subsector aéreo, un 17.57% en el subsector marítimo, un 8.31% en el subsector férreo y de transporte carretero, y un 11.19% en el subsector de plataformas logísticas. De manera agregada, el valor adicional creado por el Programa sería de US$ 2,176 millones del año 2013.

  - Principales indicadores de resultados e impacto, y su metodología.

- Los principales resultados del proyecto serán verificados a través de los siguientes indicadores:
 i) Aumento de la superficie de centros logísticos en Colombia (en m2); ii) reducción en los tiempos logísticos de carga y descarga en transporte automotor; iv) Reducción de los viajes en vacío del transporte automotor de carga.

- A continuación se presenta la metodología de cálculo para cada uno de los indicadores de resultados del programa.

Cuadro 3

Indicadores de resultados

| Indicadores de Resultado | Formula | Medio de Verificación | Frecuencia de medición* |
| --- | --- | --- | --- |
| Aumento de la superficie de centros logísticos en Colombia (en m2) | La línea base será determinada dentro de los dos primeros años de ejecución (año 2014 o 2015), a través de la encuesta nacional de logística, la cual será financiada por el programa. La información debe ser recopilada a través de entrevistas a las autoridades, gremios de usuarios, empresas y procesos de verificación en campo. | Datos del MT monitoreados por el Observatorio | Anual |
| Reducción en los tiempos logísticos de carga y descarga en transporte automotor | La línea base será determinada dentro de los dos primeros años de ejecución (año 2014 o 2015), a través de la encuesta nacional de logística, la cual será financiada por el programa. La información debe ser recopilada a través de entrevistas a las autoridades, gremios de usuarios, empresas y procesos de verificación en campo. | Datos del MT monitoreados por el Observatorio | Anual |
| Reducción de los viajes en vacío del transporte del transporte automotor de carga | Se adoptará el valor reportado en la matriz de carga. | Matriz de carga de Colombia manejada por el MT | Anual |

- Estas mediciones estarán sujetas al esquema de levantamiento de datos que el observatorio establezca.

Impactos. Los principales impactos esperados del proyecto se miden a través de los siguientes indicadores: i) Costos logísticos como porcentaje del valor de las ventas de las empresas productoras de bienes; ii) Costo total y tiempo promedio de exportación de un contenedor de 20 pies y iii) Porcentaje de la tercerización en actividades logísticas.

Cuadro4

Indicadores de Impacto

| Indicadores de Impacto | Formula | Medio de Verificación | Frecuencia de medición |
| --- | --- | --- | --- |
| Costos logísticos como porcentaje del valor de las ventas de las empresas productoras de bienes | La línea base se toma de la Encuesta Nacional de Logística 2008. Esta línea base será actualizada, a través de una nueva encuesta, la cual será financiada por el programa. La información debe ser recopilada a través de entrevistas a las autoridades, gremios de usuarios, empresas y procesos de verificación en campo. | Observatorio Nacional de logística. | Anual |
| Costo total y tiempo promedio de exportación de un contenedor de 20 pies | Metodología adoptada por el Doing Business. | Responsable: DNP Fuente: Ediciones del Doing Business | Anual |
| Porcentaje de la tercerización en actividades logísticas | La línea base es tomada de la Encuesta Nacional de Logística 2008 | Observatorio Nacional de logística. | Anual |

- Estas mediciones estarán sujetas al esquema de levantamiento de datos que el observatorio establezca.

  - Metodologías de Cálculo para los Indicadores de Resultados.

- Aumento de la superficie de centros logísticos

- Este indicador tiene una implicación directa sobre las condiciones logísticas del país dado que se trata de un factor determinante de la facilitación de la actividad comercial. En el contexto de este proyecto se espera incrementar la disponibilidad de superficie de centros logísticos en el país medida en metros cuadrados (m2).

- El Anuario de Transporte de Carga en la Región definirá  la metodología de cálculo para este indicador.

- Reducción en los tiempos logísticos de carga y descarga en transporte automotor

La línea base para medir los tiempos logísticos de carga y descarga en transporte automotor será determinada dentro de los dos primeros años de ejecución (año 2014 o 2015), a través de la encuesta nacional de logística, la cual será financiada por el programa y producida por el Observatorio Nacional de Logística.

La encuesta nacional de logística incluirá un módulo sobre tiempos con preguntas a ser respondidas por las autoridades, los gremios de usuarios y las empresas. Se incluirá también una sección sobre de información a verificarse en campo.

- Reducción de los viajes en vacío del transporte automotor de carga

Con la reducción de los viajes en vacío se mide un incremento de la eficiencia operativa del trasporte automotor de carga. Según la definición utilizada por el MT de Colombia:

- el peso vacío es la misma tara del vehículo, es el peso del vehículo desprovisto de carga, con su equipo habitual y dotación completa de agua, combustible y lubricantes y se mide en Kilogramos.

Dicha información, a recopilarse a través de la matriz de carga será utilizada para calcular el indicador.

  - Metodologías de Cálculo para los Indicadores de Impacto.

- Costo total y tiempo promedio de exportación

El indicador utilizado es el indicador del Doing Business del Manco Mundial para calcular en dólares estadounidenses el costo de las exportaciones. Dicho costo calcula las tarifas que se aplican a un contenedor de 20 pies y que incluye también todos los costos relacionados con los procedimientos para exportar o importar los productos, es decir:

- costos de documentación,

- tarifas administrativas para despacho de aduana y control técnico,

- honorarios del despachante,

- gastos de manipulación en la terminal y

- transporte terrestre.

Están excluidos las tarifas o impuestos comerciales.

Este indicador se calcula para los negocios que cumplen con los siguientes requisitos:

- 60 o más empleados,

- se encuentra ubicado en la ciudad más poblada del país,

- es una empresa privada de responsabilidad limitada.

- No opera dentro de una zona franca o un polígono industrial con privilegios especiales de exportación o importación,

- es de propiedad nacional sin participación extranjera y exporta más del 10% de sus ventas.

Se aplican los siguientes supuestos sobre los productos comercializados:

- viaja en una carga seca, de 20 pies, contenedor completo.

- no es peligroso ni incluye artículos militares,

- no requiere de refrigeración o cualquier otro entorno especial,

- no requiere ninguna norma especial de seguridad fitosanitaria o ambiental que no sean las normas internacionales aceptadas.

- Costos logísticos como porcentaje del valor de las ventas de las empresas productoras de bienes

En el 2008, según la Encuesta Nacional de Logística de ese año, los costos logísticos como porcentaje del valor de ventas de las empresas productoras de bienes ascendían al 12,48%. : La línea base actualizada será determinada dentro de los dos primeros años de ejecución (año 2014 o 2015), a través del nuevo levantamiento de la Encuesta Nacional de Logística, la cual será financiada por el programa.

- Porcentaje de la tercerización en actividades logísticas

- La línea base será determinada el primer año de ejecución. Toda la información debe ser recopilada a través de entrevistas a las autoridades, gremios de usuarios, empresas y procesos de verificación en campo.

  - Coordinación de Evaluación, Plan de Trabajo y Presupuesto.

- La Unidad Coordinadora del Programa (DNP por medio de la UTEL y CDP) almacenará y mantendrá consigo toda la información, indicadores y parámetros, incluyendo informes semestrales, los planes operativos anuales, planes de ejecución del programa, y planes de adquisiciones requeridos.

Por su parte el BID, a través del Jefe y Equipo de Proyecto es responsable de coordinar y asegurar que el plan se cumpla con la calidad técnica y el tiempo establecidos. Para ello, llevará a cabo reuniones periódicas con los responsables de la ejecución de este plan y de ser necesario solicitará informes o presentaciones de resultados extraordinarias.

- A continuación se presenta el Plan de Trabajo para la Evaluación del programa, el cual incluye las principales actividades y sus respectivos productos, el plazo de cumplimiento, el responsable y el costo, identificando la fuente de financiamiento

Cuadro  5
Plan de trabajo de la evaluación

| Principales actividades de evaluación/Productos por actividad | Año 1 |  |  |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  |  |  | Año 6 |  |  |  | Responsable | Costo (Dólares) | Financiamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Medición de resultados |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | ONL* DNP | 10 días/año x 1 personas US$300=US$ 3.000 | Partida de Monitoreo y Seguimiento |
| Evaluación costo-beneficio ex post |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | DNP | 30 días/año x 1 personas US$400=US$ 12.000 | Partida de Monitoreo y Seguimiento |
| Elaboración y Presentación del Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | DNP | 20 días/año x 2 personas US$300=US$ 12.000 | Partida de Monitoreo y Seguimiento |
| Analizar y aprobar informes y evaluaciones |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | BID | 30 días x 1 persona US$600=US$ 18.000 | BID |
| Informe de terminación del programa (PCR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | BID | 10 días x 1 persona x USD $ 500 = $5.000 | BID |
| Total DNP BID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.000 23.000 |  |

- El programa, a través del subcomponente 1.3, apoya el desarrollo de la implementación del Observatorio Nacional de Logística. Una de las funciones del ONL será la medición de los indicadores de resultado del programa. Adicionalmente, se contratará con recursos del programa un consultor para apoyar la medición final de indicadores de resultados e impacto, el cual será financiado con la partida de monitoreo y seguimiento.

Véase Link opcional 5