Perfil de cooperación técnica

- Información General

| Título del Proyecto y Número: | Preparación de Estudios y Planes de Gestión de Cuencas para la Prevención de Desastres Naturales en Haití – HA-T1091 |
| --- | --- |
| Nombre del fondo: | Fondo para el Financiamiento para la Prevención de Desastres Naturales |
| País beneficiario: | Haití |
| Agencia ejecutora: | Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR), con el apoyo del Banco para las adquisiciones |
| Equipo de proyecto: | Diego Arias (INE/RND), jefe de equipo; John Horton (INE/RND); Javier I. Jiménez Mosquera (LEG/SGO); Marion Le Pommellec (INE/RND); and Lisa Restrepo (INE/RND) |
| Financiamiento | BID – Fondo de CT: US$1.000.000 Contraparte local (en especies): US$200.000 Total: US$1.200.000 |
| Fecha de la solicitud: | 30 de octubre de 2007 |
| Fechas de ejecución y desembolso: | Ejecución: 24 meses Desembolso: 30 meses |

- Antecedentes

  - El presente documento responde a una solicitud presentada al Banco por el Gobierno de Haití para financiar los estudios técnicos y los análisis necesarios para las inversiones prioritarias, en particular para prevención de desastres naturales particularmente, de los planes de manejo de cuencas del Programa Nacional de Gestión de Cuencas (PNGBV).  La prioridad dada por el gobierno y por el Banco al tema de gestión de cuencas en general y de prevención de desastres naturales en particular, se indica en la actual operación en preparación para financiar el Programa Nacional de Manejo de Cuencas (HA0033) y en el actual préstamo en ejecución de Alerta Precoz contra las Inundaciones (HA-L1005).  Esta cooperación técnica permitirá apoyar y complementar los esfuerzos que se vienen realizando por el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural (MARNDR) sobre la problemática de manejo del recurso hídrico a nivel de cuencas, y especialmente el control de inundaciones para la protección de la población, de la infraestructura y de la producción agropecuaria.

  - La República de Haití, con una superficie de 27.000 km2 y con aproximadamente 8 millones de habitantes, es uno de los países más montañosos y más densamente poblados del Caribe.  La puvliometría es muy variable y es una función del relieve y de la orientación con respecto a los vientos.  La pluviometría oscila entre 4.000 mm/año en las montañas del sur y 500 mm/año en las zonas del Noroeste; las lluvias, muy irregulares, son generalmente muy breves y muy violentas, seguidas de fuertes aumentos en temperatura y una evapotranspiración importante.  Se estima que el volumen de lluvias anuales es de 40 mil millones de m3, mientras que solamente el 12% se infiltra para alimentar las capas subterráneas y que los recursos en agua subterránea llegan a 56 mil millones de m3 de los cuales 48 mil millones se encuentran en acuíferos continuos y el resto en acuíferos discontinuos.  Las reservas de agua de lagos y lagunas es de 1.1 mil millones de m3, pero la gran mayoría es agua salada.

  - Haití dispone de un enorme potencial de recursos hídricos renovables y teóricamente disponibles, estimado en 2000 m3/habitante/año.  La cuenca de l’Artibonite dispone del 30% del potencial del recurso agua en el país.  Otras zonas, como la Grand Anse, tiene un potencial que sobrepasa la demanda actual, y en zonas como el Noroeste y la zona metropolitana la situación de la falta de agua es crítica.  Menos del 10% de los recursos de agua disponibles a nivel nacional son utilizados, mientras que la demanda es del 17%.  Los que más utilizan el recurso agua es el sector agrícola y agua potable.  La taza de utilización es baja, del orden de 170 m3/habitante/año, contra una demanda de 270 m3/habitante/año.

  - En las décadas pasadas, el país sufrió un proceso acelerado de expansión de la frontera agrícola y de deforestación para satisfacer la demanda local energética.  Muchas tierras con vocación forestal pasaron a ser utilizadas en agricultura y ganadería, o simplemente a ser deforestadas para venta de carbón, sin replantación, provocando problemas de reducción de la capacidad de infiltración del agua, y erosión. En las áreas urbanas hay fuertes presiones sobre la disponibilidad del recurso hídrico para agua potable, afectando también la calidad del agua, tanto superficial como subterránea.

  - A estas limitaciones se le suma la debilidad de las instituciones del sector: el MARNDR no siempre cuenta con los recursos humanos especializados y necesariamente motivados y ha estado golpeado por los eventos políticos de los últimos años; las organizaciones de productores representan una débil cohesión del sector, aunque se observa cierta profesionalización de algunas cadenas; y lo mismo para las ONGs.  El Ministerio, oficialmente creado por la constitución de 1843, está entre las instituciones más antiguas del país.  Tiene como misión establecer una política nacional sobre agricultura, recursos naturales y el desarrollo rural.  También tiene un rol de protección, conservación y utilización racional de los recursos naturales renovables.  El MARNDR tiene a su cargo el manejo sostenible de cuencas a través de: (i) una unidad de ejecución que maneja el PNGBV (UEP); una Dirección General de Manejo y Valorización de Recursos Naturales (AVRN); y (ii) varias instancias que se encuentran implicadas en el manejo del recurso agua, como lo es el Servicio Nacional de Recursos Hídricos (SNRE) y el Servicio de Irrigación e Infraestructura Agrícola (DIA).  A esto se le suma la coordinación que existe con instancias como la Dirección de Protección Civil para las actividades de alerta precoz contra inundaciones.

  - El MARNDR se encuentra ejecutando el Proyecto de Alerta Precoz contra las Inundaciones (HA-L1005), el cual está invirtiendo en sistemas de alerta temprana, pero sin inversiones en infraestructura de manejo del recurso hídrico.  Por esto, dentro de las mismas cuencas prioritarias seleccionadas por el proyecto HA-L1005, se priorizaron tres cuencas en el marco del PNGBV para realizar inversiones.  Dichas inversiones serán financiadas por la operación HA0033 e incluirán un presupuesto substancial para obras en bienes públicos, los cuales se anticipan sean principalmente para la prevención de desastres naturales, y en particular de inundaciones.  Dichas obras se establecerán a través de un Plan de Manejo de Cuencas (PGBV) a ser aprobado por el Comité de Manejo de Cuencas (CGBV) de cada cuenca.  Esta Cooperación Técnica pretende apoyar la preparación de los estudios y análisis técnicos de dichas inversiones lo cual será la base de los diferentes PGBV.

- Objetivo y Descripción del Proyecto

  - El objetivo de la cooperación técnica es la realización de los estudios y trabajo técnico de preparación de los planes de manejo de cuenca para la prevención de desastres naturales en las tres cuencas prioritarias del PNGBV.

  - La Cooperación Técnica (CT) propone, en cada una de las cuencas: (i) definir, a través de un trabajo participativo con los stakeholders, las amenazas principales en materia de desastres naturales (principalmente inundaciones y deslizamientos de tierras) a la población, la infraestructura y las actividades agropecuarias; (ii) definir, según la priorización establecida en la actividad anterior y según el presupuesto asignado por HA0033 para inversiones en cada una de las cuencas, las obras a financiarse en el marco del PNGBV; (iii) realizar estudios técnicos generales (APG) para las obras e inversiones definidas; y (iv) preparar un borrador de PGBV a ser presentado al CGBV en el marco del PNGBV.

- Servicios de Consultoría Requeridos

  - Los servicios a ser financiados por la cooperación técnica se dividen en dos componentes: (i) la priorización y definición de las inversiones a ser incluidas en el PGBV para prevención de desastres naturales; y (ii) la realización de los estudios técnicos de dichas inversiones y la preparación del borrador de PGBV.  Se anticipa la contratación de una firma consultora para realizar las tareas principales de esta cooperación técnica.  El trabajo se realizará en la misma secuencia de inversión del PNGBV financiado por la operación HA0033, comenzando por la cuenca de Grand Riviere du Nord y siguiendo por Cavaillon y Les Cayes).

- Desarrollo de un Plan de Gestión de Cuencas para la definición de las inversiones para la prevención de desastres naturales (US$ 650,000).

  - Este componente financiará el trabajo a nivel de cada una de las cuencas para definir y priorizar las inversiones a ser incluidas en el PGBV para prevención de desastres naturales.  Este trabajo se realizará de forma participativa con los actores principales (stakeholders) en cada una de las tres cuencas prioritarias seleccionadas en el marco del PNGBV (Cavaillon, Les Cayes, y Grand Riviere du Nord) y seguirá las orientaciones del MARNDR y MDE en materia de elaboración de un PGBV.  Para llegar a una definición y priorización participativa de dichas inversiones, este componente financiará: (i) la realización de mapas de riesgo, de uso de suelo y del recurso hídrico a nivel de cada cuenca; (ii) la presentación de dichos mapas de riesgo en un formato simple para presentación a las comunidades locales a fin de definir los riesgos principales (por ejemplo, hay excelentes experiencias en Haití en la utilización de maquetas 3D para la presentación y dialogo con las comunidades); y (iii) la realización de reuniones, talleres y presentaciones con los principales stakeholders para definir las inversiones estructurales y no estructurales a ser incluidas en el PGBV.  Dichas inversiones, según estudios recientes, se anticipan sean principalmente para la protección contra inundaciones.

  - Los productos de este componente serán: (i) un documento con la definición y priorización de las inversiones (estructurales y no estructurales) a ser incluidas en el PGBV; y (ii) un reporte que contenga los mapas de riesgo, y que explique y documente el proceso participativo que resultó en el documento anterior.

- Estudios técnicos (US$ 300,000).

  - Este componente financiará: (i) los estudios técnicos generales (APG) de las inversiones definidas en el componente anterior y a ser financiadas en el marco del PNGBV por la operación HA0033; y (ii) la preparación del borrador de PGBV para prevención de desastres naturales.  Los estudios APG para cada una de las inversiones incluirán: (i) un diseño de ingeniería civil básico de la obra; (ii) un presupuesto estimado; (iii) un análisis básico de costo-beneficio; (iv) recomendaciones para los estudios de diseño detallado (APD); (v) guías básicas para la construcción y mantenimiento de dichas obras; y (vi) un análisis general del impacto ambiental y social (negativo y positivo) que puedan tener la inversión.  Por otra parte, el borrador del PGBV contendrá: (i) la información del trabajo del componente anterior; (ii) los estudios de mapa de riesgo; (iii) los APG (como Anexos); (iv) planes de implementación de programas de educación de las comunidades para la mitigación y preparación frente a eventos catastróficos; y (v) guías generales de toma de decisión por el CGBV a ser conformado en un futuro en el marco del PNGBV para la definición y priorización de inversiones a nivel de cuenca.

  - Los productos de este componente serán, para cada una de las tres cuencas: (i) los APG; y (ii)el borrador del PGBV para prevención de desastres naturales.

- Esquema de Ejecución

  - El organismo ejecutor del proyecto será el MARNDR, en particular la Unidad de Ejecución del PNGBV (UEP), de conformidad con lo indicado en las Guías del Fondo de Prevención de Desastres Naturales.  La UEP tiene experiencia en la ejecución y supervisión de cooperaciones técnicas del Banco, siendo el actual ejecutor de la operación HA-T1033 y la unidad a cargo de la preparación de la operación HA0033.  La UEP también provee seguimiento y evaluación de varias CT con el Banco (HA-T1039, HA-T1041, y HA-T1037).  El jefe de equipo de proyecto es  Diego Arias, teléfono (202) 623-2626, correo electrónico diegoari@iadb.org quien está disponible para cualquier información o aclaración sobre esta operación.

- Justificación del Proyecto

  - Haití esta localizado en la ruta de huracanes del Caribe.  El país esta expuesto a huracanes y tormentas tropicales severas, inundaciones y deslizamientos de tierras.  En décadas recientes, Haití ha sufrido un panorama de degradación acelerada de los recursos naturales y del medio ambiente, aumentando la exposición a daños por riesgos de la naturaleza: 16 huracanes y 25 inundaciones.  El Huracán Georges en 1998 mató a 200 personas y el Huracán Jeanne en 2004 a 2.000 personas.  Ambos eventos interrumpieron severamente la economía del país.  El Banco ha financiado, en los últimos dos años: (i) un préstamo para alerta temprana en 2005; y (ii) cinco cooperaciones técnicas del 2002 al 2004 para emergencias por inundaciones.  El manejo del agua en Haití confronta una serie de problemas cuya causa principal se origina en la falta de una gestión integrada del recurso a nivel de la cuenca. El Banco viene apoyando al Gobierno de Haití en temas de gestión de recursos hídricos con proyectos de agua potable, intensificación agropecuaria en materia de riego, prevención de inundaciones, manejo de cuencas y apoyo institucional a servicios públicos en la materia.  Esta CT va a permitir realizar los estudios de pre-inversión y los PGBV para la prevención de desastres naturales a ser financiados en el marco del PNGBV (HA-0033).

  - Las actividades de esta cooperación técnica entran dentro del marco de la misión del MARNDR para el manejo de cuencas hidrográficas y de la estrategia 2007-2011 del Banco en Haití.  Dicha estrategia del Banco resalta la importancia de reducir los riesgos de catástrofes naturales, de proteger el medio ambiente  y de gestión de recursos naturales.  La cooperación técnica propuesta esta en línea con los objetivos del MARNDR y de la estrategia del Banco.  Esta CT está enmarcada dentro de las actividades que se pueden financiar por el Fondo para el Financiamiento para la Prevención de Desastres Naturales (GN-2405-3), y dada las condiciones actuales de Haití en cuanto a su capacidad de financiamiento en el marco del programa de condonación de la deuda con el Banco, el Gobierno Haitiano no cuenta con recursos propios para financiar estos estudios y actividades propuestas por la presente CT.

- Impactos Ambientales y Sociales del Proyecto

  - Dada la naturaleza de la cooperación técnica, no se contemplan impactos ambientales y sociales negativos.  El objetivo es que los resultados del trabajo resulten en estudios generales de pre-inversión para la prevención de desastres naturales (principalmente inundaciones) en las tres cuencas prioritarias a ser financiadas por la operación HA-0033.  Dichos estudios y análisis resultarán en una mejor comprensión de la situación de los recursos hídricos y naturales de las cuencas seleccionadas y en recomendaciones de manejo ambiental y social de las inversiones a realizarse.  La cooperación técnica se llevará acabo a través de un proceso participativo y de consultación con los beneficiarios e instituciones presentes en las cuencas seleccionadas.  Según el ESR toolkit, esta CT tiene una clasificación: C.

- Costo, Financiamiento y Plan de Acción

  - La operación será financiada con recursos del Fondo de Desastres Naturales por el equivalente de hasta US$1.000.000 y con recursos del gobierno (en especie y en efectivo) por el equivalente a US$200.000 para sufragar apoyo logístico, uso de oficinas, comunicaciones.  El período de ejecución de la presente operación será de veinticuatro (24) meses y el período de desembolsos será de treinta (30) meses contados a partir de la fecha de firma de la Carta Convenio con el Banco. El plazo para el compromiso de los recursos de la operación se inicia con la fecha de firma de la Carta Convenio con el Banco.

| ##### Costo Estimado y Esquema de Financiamiento (En miles US$) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Estudios y Actividades de la CT, incluyendo talleres participativos | Requerimientos Meses/profesionala/ | Costos y financiamiento |  |  |
|  |  | Fondo Des. Nat. | Local | Total |
| Equipo Consultores |  |  |  |  |
| - Desarrollo de PGBV y definición de inversiones b/ | 65 | 650.000 | 0 | 650.000 |
| 2. Estudios Técnicos b/ | 30 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 3. Apoyo logístico, talleres, comunicación, oficinas, etc. |  | 50.000 | 200.000 | 250.000 |
| TOTAL | 95 | 1.000.000 | 200.000 | 1.200.000 |
| a/ Incluye honorarios, viajes, viáticos, y overhead. b/ Se anticipa que ambas actividades serán realizadas por una misma firma consultora. |  |  |  |  |

- Aprobación

| ###### Concur: | ###### ORIGINAL FIRMADO | Fecha: | 01/11/08 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Héctor Malarín, Jefe de División INE/RND |  |  |

| ORIGINAL FIRMADO | Fecha: | 01/15/08 |
| --- | --- | --- |
| ###### Roberto Vellutini, Gerente INE/INE |  |  |

| ORIGINAL FIRMADO | Fecha: | 01/15/08 |
| --- | --- | --- |
| ###### Dora Currea, Gerente General CCB/CCB |  |  |

El MARNDR elaboró un manual/guía metodológica para realizar planes de gestión de cuencas (PGBV).