LEGIII/VE-559092-05

ANEXO A

EL PROGRAMA

Programa de Modernización de la Administración Aduanera y Tributaria

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Programa es apoyar al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) en el logro de mejores niveles de recaudación de los tributos nacionales no petroleros, mediante el establecimiento de una administración tributaria y aduanera integral, moderna y transparente.

1.02	Los objetivos específicos del Programa son: (a) aumentar la eficiencia del sistema tributario, mediante la modernización de la gestión institucional, generando una visión integrada que promueva la mejora de sus procesos administrativos y el fortalecimiento de los sistemas de apoyo transversal; (b) incrementar los niveles de transparencia y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como la percepción del riesgo de incumplirlas, por parte de los evasores; (c) facilitar las operaciones de comercio exterior, mediante la simplificación de los procedimientos aduaneros, mejorando las funciones de control y fortaleciendo la capacidad de prevención y lucha contra el fraude; y (d) fortalecer la capacidad tecnológica para enfrentar la creciente complejidad de los procesos tributarios, a través de la actualización de la infraestructura tecnológica.

II.	Descripción

2.01	El Programa contempla los siguientes tres componentes: (i) Modernización de la Gestión Institucional; (ii) Fortalecimiento de los Procesos de Administración Tributaria y Control del Comercio Exterior; y (iii) Modernización de la Infraestructura Tecnológica.

- Componente 1: Modernización de la Gestión Institucional

  - Este componente tiene como objetivo central llevar a cabo determinadas acciones para contar con servicios transversales eficientes y eficaces para la gestión de tributos internos y aduaneros, permitiendo alcanzar economías de escala y lograr una mayor coordinación de las actuaciones de la administración aduanera y tributaria.

  - Bajo este componente se financiarán bienes y servicios para llevar a cabo las siguientes actividades:

- a.	Plan estratégico: Preparación, ejecución e internalización de un Plan Estratégico para el SENIAT.

- b.	Planificación y control de gestión: Diseño, desarrollo e implantación de un Sistema Integrado de Planificación y Control de Gestión y la capacitación en el sistema, a nivel nacional, del personal involucrado en la gestión de tributos internos y aduaneros.

- Desarrollo organizacional: (i) Identificación y diseño de los perfiles de funciones para los diferentes puestos de trabajo para tributos internos y aduanas; (ii) desarrollo de los componentes legales y organizacionales; (iii) evaluación técnica del personal con los perfiles de cargos; (iv) creación de la Gerencia de Fiscalización del Sector Petrolero; y (v) la implantación y divulgación de la nueva estructura orgánico-funcional.

- Administración financiera: Diseño, desarrollo e implantación de un Modelo Integrado de Administración Financiera, que articule las áreas administrativa y financiera, y capacitación en el sistema, normas y procedimientos del personal involucrado en la gestión de tributos internos y aduaneros.

- Gestión de activos fijos: Diseño, desarrollo e implantación del sistema de gestión de bienes muebles e inmuebles y masificación del sistema dentro del SENIAT.

- Recursos humanos: (i) Revisión e implantación de normas y procedimientos para la gestión de recursos humanos; (ii) implantación de mecanismos transitorios para articular la gestión financiera con el seguimiento y control de los recursos humanos; (iii) implantación, a nivel formativo, de un sistema integrado de gestión y control de recursos humanos; y (iv) masificación del sistema dentro del SENIAT.

- Control interno y auditoría (i) Evaluación de la situación actual en el área de control y auditoria internos, (ii) revisión del cronograma de implantación de las actividades planeadas; (iii) talleres de concientización sobre el nuevo enfoque de control y auditoria internos basados en el análisis de riesgo; (iv) desarrollo de metodologías para la aplicación del nuevo enfoque incluyendo el desarrollo de metodologías para el análisis de riesgo; (v) desarrollo e implantación de prácticas modernas de auditoria interna incluyendo la preparación de los manuales necesarios; y (vi) capacitación al personal de la Oficina de Auditoria Interna (OAI) del SENIAT.

- Trámites administrativos: (i) Levantamiento de los requisitos e implantación de mecanismos transitorios de apoyo a la gestión; (ii) diseño y construcción de un nuevo sistema de apoyo a la gestión integral de trámites y procesos formales; y (iii) implantación del nuevo sistema a nivel normativo y operativo; y (iv) masificación del nuevo sistema dentro del SENIAT.

- Divulgación: (i) Revisión de la situación actual y diseño de la imagen corporativa del SENIAT; (ii) desarrollo de un programa de fortalecimiento de la imagen corporativa; (iii) definición de la estrategia de difusión y comunicación; (iv) elaboración del material y medios de difusión; (v) implantación del programa; y (vi) apoyo a las relaciones institucionales.

- Capacitación: Desarrollo e implantación de un programa de capacitación integral y permanente, incluyendo la implantación de herramientas de apoyo al mismo.

- Modelo de negocios: (i) Levantamiento de la situación actual de todos los sistemas informáticos y de la infraestructura tecnológica del SENIAT; (ii) los insumos para el desarrollo de un modelo de negocios de acuerdo con las necesidades de la administración; y (iii) preparación de un Plan Rector de Informática que oriente la dirección tecnológica del SENIAT.

# Componente 2: Fortalecimiento de los procesos de administración tributaria y control del comercio exterior

  - Este componente procurará optimizar los procesos de recaudación, cobranza, control tributario y fiscalización, entre otros, tomando en cuenta la especialización funcional de los procesos de aduanas y de tributos internos y facilitando las operaciones de comercio exterior.

  - Este componente incluye dos subcomponentes: (i) tributos internos, y (ii) aduanas y comercio exterior.

- 1.	Tributos internos

  - Bajo este subcomponente se financiarán bienes y servicios para llevar a cabo actividades en las siguientes áreas:

  - Normativa tributaria: (i) Elaboración del ante proyecto de ley de armonización y coordinación del sistema jurídico tributario nacional; (ii) desarrollo de los aspectos jurídicos-tributarios para leyes tributarias nacionales; y (iii) definición y desarrollo de las adecuaciones a las normas tributarias existentes.

  - Precios de transferencia: (i) Diseño de una estrategia en materia de precios de transferencia; (ii) capacitación del personal del SENIAT de acuerdo con las mejores prácticas internacionales; y (iii) actualización de la información de la unidad de precios de transferencia y acuerdos anticipados, mediante la adquisición de una base de datos internacional de comparables.

  - Modelos de estimación: (i) Diagnóstico y evaluación de los modelos de estimación y simulación de ingresos tributarios que actualmente se utilizan; (ii) definición de la metodología y de la tecnología necesarias para el fortalecimiento e implantación de un sistema basado en modelos que permitan simular el impacto de las políticas fiscales y tributarias en la economía y estimar la evasión o incumplimiento fiscal; y (iii) capacitación en el sistema del personal del SENIAT.

  - Estadísticas aduaneras y tributarias: (i) Evaluación, definición e implantación de un Sistema Integral Estadístico; y (ii) adquisición e implantación de la herramienta informática necesaria para la construcción del sistema.

  - Declaraciones y pago: (i) Identificación de los procesos y procedimientos actuales en materia de captura de declaraciones y pagos; (ii) diseño e implantación de un sistema de captura de declaraciones y pagos que asegure la actualización de la información de manera oportuna; y (iii) capacitación del personal del SENIAT en el sistema.

  - Devoluciones y reintegros: (i) Definición de criterios, normas y procedimientos de control previo y posterior de reintegros y devoluciones; (ii) definición de mecanismos de pago y devolución incluyendo cesiones y compensaciones, transferencias electrónicas de fondos, bonos y certificados; (iii) definición de procedimientos, responsabilidades, puntos de control interno, informes y otros elementos necesarios para una correcta ejecución; (iv) construcción e implantación de los elementos de sistemas de información; (v) capacitación en el sistema del personal del SENIAT; (vi) divulgación entre los contribuyentes de las normas, procedimientos y herramientas que integran el sistema.

  - Cobranza: (i) Difusión del objetivo, misión, visión y políticas en materia de cobranza; (ii) especificación de los procesos y procedimientos en las distintas áreas de cobranza; (iii) definición de los requisitos y desarrollo de los módulos para los sistemas de información; (iv) implantación de un nuevo modelo de gestión de cobranza integral; (v) capacitación del personal del SENIAT en el nuevo modelo, incluyendo los procesos, procedimiento y sistemas de información; y (v) implantación del nuevo modelo.

  - Procesos de recaudación: (i) Revisión de los procesos y procedimientos de recaudación así como su armonización con la normativa legal vigente; (ii) definición, diseño e implantación de métodos de supervisión y control de los procesos ejecutados por el nivel operativo en materia de recaudación; (iii) capacitación del personal del SENIAT en materias de supervisión y de cuentas corrientes, derechos pendientes, reintegros y control bancario.

  - Control estadístico de los procesos de recaudación: (i) Revisión de los procesos y procedimientos de recaudación; así como, su armonización con la normativa legal vigente; (ii) evaluación, diseño e implantación de métodos estadísticos de control y gestión de procesos de recaudación; (iii) capacitación del personal de la División de Control de Operaciones del SENIAT en evaluación y análisis estadístico aplicado al control y gestión de los procesos de recaudación.

  - Control estadístico de la cuenta corriente del contribuyente: (i) Revisión de los procesos y procedimientos en materia de recaudación; así como su armonización con la normativa legal vigente; (ii) diseño e implantación de métodos estadísticos de control de recaudación y (iii) capacitación de la División de Control de Operaciones en evaluación y análisis estadístico.

  - Fiscalización: (i) Definición, desarrollo e implantación de los procesos y procedimientos en las áreas normativas y operativas; (ii) construcción e implantación de un sistema de información tributario que permita el cruce de información con terceros, incluyendo administraciones tributarias de otros países, la selección de contribuyentes y el control de la gestión fiscalizadora y (iii)capacitación del personal del SENIAT para la implantación del modelo de gestión.

  - Atención al contribuyente: (i) Actualización del inventario de trámites solicitados por los contribuyentes; (ii) definición de los servicios que un modelo de atención integral al contribuyente debe contemplar, tanto en los centros de atención al contribuyente como a través del uso de herramientas informáticas; (iii) definición del perfil del personal de las oficinas de atención a los contribuyentes; y (iv) definición de los requisitos de las herramientas de apoyo tecnológico en los servicios de atención a los contribuyentes.

  - Apoyo jurídico: (i) Evaluación del modelo existente de gestión de los recursos administrativos; (ii) definición, difusión e internalización de los elementos organizacionales en las áreas normativas y operativas de recursos administrativos y judiciales; (iii) implantación de los sistemas informáticos que apoyen el nuevo modelo de gestión;(iv) dotación de equipos; (v) difusión e implantación de criterios adecuados para la elaboración de actos administrativos en materia tributaria; y (vi) definición e inicio de un programa permanente de capacitación.

  - Comercio electrónico: (i) Identificación de modelos conceptuales, procesos y procedimientos aplicables al centro de las operaciones de comercio electrónico; (ii) selección de técnicas y herramientas; y (iii) capacitación del personal del SENIAT.

  - Infraestructura y dotación integral: Construcción de una sede regional (modelo) del SENIAT que integre tributos internos al área de aduanas.

- 2.	Aduanas y comercio exterior

  - Las principales acciones bajo este sub-componente estarán centradas en las siguientes áreas:

- Legislación: (i) Revisión de la normativa vigente; (ii) elaboración de normas y reglamentos adecuados a los estándares y acuerdos internacionales que asegure al organismo de aduanas el rol de controlador y facilitador del comercio exterior; y (iii) la instrumentación de las nuevas normas y reglamentos.

- Operaciones aduaneras: (i) Implantación, a nivel formativo de módulos del Sistema Automatizado de Datos para Aduanas (SIDUNEA); (ii) divulgación y capacitación del personal del SENIAT en normas y procedimientos; (iii) capacitación a los auxiliares del comercio y a funcionarios de 43 aduanas en herramientas informáticas; y (iv) desarrollo de la interfase de integración del sistema SIDUNEA al sistema de administración implantado.

- Control posterior: (i) Revisión de la situación actual con relación al control; (ii) diseño de la metodología de planificación y procedimientos de control; iii) identificación de perfiles de riesgo; (iv) desarrollo informático del módulo de control y análisis de riesgo a posteriori; e (v) implantación de los procedimientos correspondientes.

- Laboratorios: (i) Levantamiento de las necesidades para construcción de un laboratorio técnico de aduanas; (ii) definición del modelo técnico a implantar; (iii) diseño de los procedimientos de reconocimiento analítico; (iv) desarrollo técnico del módulo informático de dicho laboratorio; (v) definición de los equipos que serán instalados; e (vi) implantación de los nuevos procedimientos en una aduana piloto.

- Infraestructura aduanera: (i) Construcción de una aduana (modelo) integrada al área de tributos internos que sirva de modelo de integración; (ii) definición de los equipos que serán instalados y (iii) apoyo legal a los pliegos de licitación;.

- Sistema aduanero: (i) Realización de un inventario y evaluación de los actuales sistemas de tributos; (ii) realización de una auditoria de sistemas, procesos y procedimientos; (iii) desarrollo del modelo conceptual y diseño lógico de un sistema integrado de tributos internos y aduanas y (iv) definición de la estrategia de integración.

- 3.	Modernización de la infraestructura tecnológica

- 2.08	Las actividades de este componente tienen como objetivo adecuar la actual infraestructura tecnológica del SENIAT a la gestión de la información y la creciente complejidad de los procesos tributarios y de control del comercio exterior.

- 2.09	Las principales actividades de este componente estarán dirigidas a:

- a.	Seguridad: (i) Evaluación y análisis de una solución tecnológica que asegure la continuidad de las operaciones en caso de fallas en el sistema principal; (ii) diseño de la solución; (iii) implantación de la infraestructura informática en un centro alterno de contingencias; (iv) implantación de la base de datos; (v) implantación de la aplicación; (vi) control de calidad; y (vii) adquisición de stock de equipos y repuestos.

- Archivos: (i) Definición de requerimientos para la creación de un sistema automatizado de archivo de documentos digitalizados; (ii) definición del proceso de digitalización; (iii) adquisición de la plataforma y equipos para la implantación del sistema; (iv) implantación del proceso de digitalización de archivos; y (v) capacitación del personal del SENIAT.

- Integración de la información: (i) Levantamiento de información y definición de variables e indicadores para la implantación de una base de datos centralizada, que contenga información sobre recaudación y fiscalización; (ii) diseño y construcción de la solución; (iii) implantación del seguimiento de variables e indicadores; (iv) instalación en el nivel formativo; y (v) masificación dentro del SENIAT.

- Plataforma del Sistema de Gestión Tributaria Orientado al Web (ISENIAT): Apoyo y capacitación en las herramientas y tecnologías requeridas para la implantación de una plataforma ISENIAT.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$37.000.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| Categorías | BANCO | LOCAL | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Administración del Programa | 1.400 | 1.740 | 3.140 | 8,49 |
| 1.1 Unidad de Coordinación |  | 1.740 | 1.740 | 4,70 |
| 1.2 Agencia Especializada | 1.000 |  | 1.000 | 2,70 |
| 1.3 Coordinador del Programa | 400 |  | 400 | 1,09 |
| 2- Costos Directos | 16.535 | 12.919 | 29.454 | 79,61 |
| 2.1 Modernización de la Gestión Institucional | 2.919 | 3.969 | 6.888 | 18,62 |
| 2.2 Tributos Internos | 2.890 | 3.781 | 6.671 | 18,03 |
| 2.3 Comercio Exterior | 4.509 | 4.107 | 8.616 | 23,29 |
| 2.4 Modernización de la Infraestructura Tecnológica | 6.217 | 1.062 | 7.279 | 19,67 |
| 3- Costos Concurrentes | 260 | 0 | 260 | 0,70 |
| 3.1 Auditoria externa | 60 | 0 | 60 | 0,16 |
| 3.2 Evaluaciones Periódicas | 200 | 0 | 200 | 0,54 |
| 4- Sin Asignación Específica | 305 | 1.344 | 1.649 | 4.46 |
| 4.1 Imprevistos | 305 | 1.344 | 1.649 | 4.46 |
| 5- Costos Financieros | 0 | 2497 | 2497 | 6.75 |
| 5.1 Interés (4,62%) | 0 | 2.407 | 2.407 | 6,51 |
| 5.3 Comisión de Crédito (0,25%) | 0 | 90 | 90 | 0.24 |
| Total | 18.500 | 18.500 | 37.000 | 100,00 |
| Porcentaje | 50,00 | 50,00 | 100,00 | ----- |

IV.	Ejecución

  - La República Bolivariana de Venezuela será el Prestatario y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio de Finanzas, será el Organismo Ejecutor de la operación.

  - Se creará un Comité Directivo del Programa (“CDP”), que estará conformado por el Superintendente, en su carácter de Coordinador Nacional del Programa, el Intendente de Tributos Internos, el Intendente de Aduanas, el Gerente General de Administración, el Gerente General de Informática y por el Coordinador Técnico del Programa, quien participará con voz, pero sin voto, en las reuniones del CDP. Las funciones del CDP serán: (i) aprobación de las políticas, objetivos y estrategia del Programa, previa consulta con el Banco; (ii) monitoreo global del Programa, mediante la revisión y aprobación de los informes semestrales de avance del Programa, a ser presentados al Banco; (iii) la resolución de conflictos que puedan surgir como resultado de problemas en la coordinación entre las unidades participantes del Programa; (iv) la aprobación de los Planes Operativos Anuales y sus eventuales modificaciones; y (v) la aprobación de los procesos licitatorios y de las adjudicaciones de contratos correspondientes, con base en la propuesta del respectivo comité de licitación.

  - También se establecerá una Unidad Coordinadora del Programa (“UCP”). La UCP reportará directamente al Superintendente y contará con un Coordinador Técnico del Programa (CTP), a quien el Superintendente delegará la autoridad necesaria para efectuar la coordinación de las actividades del Programa, y que será designado a partir de una terna de consultores, que será presentada a consideración del Superintendente y del Banco para su no objeción. La UCP también estará compuesta por cuatro coordinadores técnicos quienes se dedicarán a tiempo completo al Programa y serán designados por cada uno de los intendentes y gerentes generales. La UCP contará con personal adicional para las tareas de planificación, apoyo secretarial y contable-administrativas.

  - Las principales funciones de la UCP serán: (i) Coordinar la preparación de los POAs y presentarlos al CDP para su aprobación; (ii) realizar las gestiones ante las instancias correspondientes del SENIAT para la conformación de los equipos técnicos (ETs); (iii) realizar los trámites administrativos ante el Banco y el PNUD; (iv) efectuar el monitoreo del Programa, a través de los indicadores acordados con el Banco, para asegurar su coherencia con los POAs; (v) realizar evaluaciones periódicas de la ejecución del Programa, analizando desviaciones de los POAs y proponiendo las soluciones correspondientes; (vi) preparar los informes técnicos y financieros requeridos por el Banco; (vii) establecer los controles internos operacionales y financieros del Programa, incluyendo el sistema contable; y (viii) asegurar la asignación oportuna de recursos de contrapartida local.

  - Los Equipos Técnicos del Programa (ETs) se conformarán para la ejecución de cada una de las actividades de los componentes y subcomponentes del Programa, a partir de una solicitud del Coordinador Técnico del Programa a la autoridad correspondiente. Los ETs estarán conformados por un líder, por personal de las áreas del SENIAT que se requieran en función de la naturaleza de la actividad y por los consultores externos financiados con recursos del Programa, y sus responsabilidades incluirán: (i) desarrollar los Términos de Referencia necesarios para la contratación de consultorías y las especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y servicios relacionados; (ii) formar parte de los comités de selección y licitación de bienes, obras o servicios; (iii) supervisar la ejecución de las consultorías y evaluar e implantar los productos correspondientes, efectuando el control de calidad y aprobando los pagos que correspondan; y (iv) proveer los insumos para la preparación de los POAs.

  - Los Comités Técnicos del Programa (CTs) estarán conformados por los líderes de los ETs y se reunirán, en forma ad hoc, por llamado del Coordinador Técnico del Programa, cuando haya conflictos de carácter técnico que requieran coordinación entre los varios ETs.

  - Las funciones de adquisición de bienes y contratación de servicios y la administración financiera de los recursos del Financiamiento, serán contratadas al PNUD, que tendrá la responsabilidad de identificar consultores y fuentes de suministros, preparar paquetes de licitación, conformar listas cortas, contratar consultores, efectuar pagos y rendir cuentas del manejo de los recursos del Programa a la UCP. La contratación del PNUD será contingente a que el mismo: (i) firme un convenio con el Organismo Ejecutor en los términos que se indican en el inciso(c) de la Cláusula 3.02 de las Estipulaciones Especiales, (ii) establezca un sistema contable y presupuestario adecuado para el Programa; y (iii) capacite al personal de la UCP en el uso de dicho sistema.