LEGIII/VE-569457-05

ANEXO A

EL PROYECTO

##### Fortalecimiento Institucional y Sostenibilidad de la Compañía Anónima de

##### Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE)

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Proyecto es contribuir al fortalecimiento institucional y a la sostenibilidad de la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE).

1.02	Los objetivos específicos del Proyecto son: (a) en el ámbito institucional, desarrollar un plan de acción y recomendaciones para adecuar la estructura de CADAFE a la modernización prevista para el sector eléctrico venezolano por la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico (LOSE), su reglamento y demás normas complementarias; y (b) en el ámbito financiero, financiar la implantación de las soluciones tecnológicas requeridas para resolver los problemas de facturación y cobro de tarifas por parte de CADAFE.

II.	Descripción

2.01	El Proyecto consta de los siguientes componentes: (i) desarrollo y fortalecimiento institucional; y (ii) apoyo a la reestructuración de la gestión comercial.

- Componente 1: Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

2.02	Este componente tiene como actividad central la realización de un estudio integral destinado a desarrollar un plan de acción con recomendaciones para adecuar CADAFE al marco en que tendrá que operar. El estudio será realizado por una Firma Consultora con experiencia internacional en la reingeniería de empresas eléctricas.

  - La Firma Consultora realizará las siguientes actividades:

- análisis de la situación de la prestación del servicio de la empresa en el contexto de la LOSE;

- análisis de fortalezas y debilidades de los siguientes sistemas de CADAFE: directivo, gerencial, planeación, administrativo, financiero, técnico, operativo, ambiental y disponibilidad de recursos; análisis y fortalezas de los sistemas ambientales a la luz de la LOSE;

- análisis de los estudios disponibles en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y en otras empresas eléctricas venezolanas que han modernizado sus organizaciones o están en proceso de hacerlo, con miras a identificar lecciones aprendidas;

- análisis crítico del estudio (adecuación de CADAFE a la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico) llevado a cabo por SOLUZIONA Servicios Profesionales , de tal manera que rescate los trabajos efectuados que se consideren útiles para el cumplimiento de las metas actuales, evite duplicación de esfuerzos, extraiga las lecciones aprendidas y emplee de la mejor manera los conocimientos alcanzados;

- identificación de una propuesta general para la adecuación de CADAFE a las disposiciones de la LOSE que esté basada en la formulación, evaluación y selección de las alternativas recomendadas para cada uno de los negocios que posee en la actualidad;

- desarrollo de diseños organizativos y funcionales concretos, viables y acordes al modelo previsto en la Ley para cada negocio, y al marco de referencia en que tales negocios deberán funcionar, incluyendo análisis de procesos, funciones y procedimientos, empleo de los recursos físicos y humanos disponibles, determinación de los nuevos recursos requeridos e identificación de los mecanismos más adecuados para su implantación con recomendaciones sobre las mejores formas de implantar tales diseños;

- identificación y presentación de una propuesta concreta y detallada sobre la segmentación de la distribución actualmente concesionada a las filiales de CADAFE, con: (i) establecimiento de sus mercados; (ii) conformación de las respectivas empresas estableciendo sus estructuras directiva, gerencial, de planificación, orgánica, funcional y análisis de sus sostenibilidades financieras, suponiendo la existencia del marco tarifario esperado; (iii) procedimientos legales para la implantación de la segmentación; (iv) recursos físicos y humanos adscritos y requeridos; (v) respuesta prevista a la puesta en marcha de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE); (vi) respuesta prevista a la constitución del Centro Nacional de Gestión (CNG), mercado mayorista de electricidad y mercado de contratos; (vii) respuestas previstas a la reglamentación y regulación vigentes durante la ejecución de la consultoría; (viii) cronograma de implantación; (ix) los demás análisis requeridos para que la propuesta de segmentación sea completa, clara y funcional;

- identificación y presentación de una propuesta concreta y detallada de adecuación de CADAFE respecto al negocio de transmisión tomando en cuenta las iniciativas desarrolladas en las entidades diferentes de CADAFE;

- identificación y presentación de una propuesta concreta de adecuación de CADAFE respecto al negocio de la generación, que establezca la solución operativa preferible, determine la asignación de recursos físicos y humanos y de respuesta funcional a la implantación de la CNEE y el CNG;

- identificación y presentación de propuestas concretas para la adecuación de CADAFE respecto a cada uno de los tres servicios colaterales que posee, basadas en el análisis y justificación de su utilidad real dentro del marco previsto en la LOSE y con justificación individual estudiada dentro de los más amplios escenarios de funcionamiento;

- diseño del proceso de adecuación de CADAFE, que parta del análisis de su situación vigente, adopte oportunamente los cambios requeridos en función de los hitos previstos en el proceso de modernización del sector eléctrico venezolano y culmine en un plan de acción concreto coherente con el proceso de modernización del sector eléctrico venezolano, considerando para este efecto la opción y ventajas permitidas por la LOSE como “régimen de excepción” mediante “convenios transitorios”; y

- desarrollo de cada una de estas actividades con la visión de refundar la Industria Eléctrica Nacional, promoviendo la lucha contra la corrupción administrativa, la contraloría social, la configuración de dispositivos que garanticen rendición de cuentas periódicas y auténticas, que consideren el aporte de la cogestión de los trabajadores orientado al logro del bien público, la transparencia, el funcionamiento empresarial acorde con el modelo teórico previsto en la LOSE, la optimización del uso de recursos para prestar un servicio eléctrico de calidad, las mejores prácticas de buen gobierno y las guías emitidas por la Junta Directiva de CADAFE en su “Declaración de Principios.”.

# Componente 2: Apoyo a la Reestructuración de la Gestión Comercial

2.04	Este componente tiene como objetivo mejorar el problema de facturación de la electricidad, mediante la implantación de un nuevo modelo de gestión comercial en CADAFE. El componente incluye la selección de la plataforma tecnológica y su implantación en tres zonas de las filiales ELECENTRO (Aragua), ELEORIENTE (Anzoátegui), ELEOCCIDENTE (Carabobo) y en la Casa Matriz.

2.05	La implantación del subsistema de facturación del nuevo modelo de gestión comercial de CADAFE incluirá la toma y revisión de lecturas, la generación de avisos de cobro, la revisión de consumos anormales y del proceso de ventas, la notificación al cliente, garantizando la calidad de los datos y la generación sistematizada de la información de facturación requerida por la planificación de la comercialización de electricidad.

2.06	Las actividades a desarrollar comprenden:

- a.	la contratación de servicios técnicos para la configuración de sistemas, implantación de la solución tecnológica, parametrización de variables, transferencias de datos y de conocimientos tecnológicos con la flexibilidad suficiente para que consideren los resultados esperados del componente 1, especialmente la segmentación de la distribución actualmente concesionada a las filiales de CADAFE;

- la capacitación del equipo implantador;

- la adquisición de servidores y equipos principales y de respaldo para el manejo de los datos y el procesamiento de las transacciones, la adquisición de los programas a ser instalados para el proceso de la gestión comercial, la adquisición de los manejadores de base de datos y sistemas operativos, con la flexibilidad mencionada en la actividad (a);

- la actualización del censo de clientes existentes e incorporación de nuevos clientes;

- la adecuación de la infraestructura de comunicaciones, la incorporación de sistemas de transmisión de datos y la adquisición de medios de seguridad para la protección de la información;

- la adquisición de 400 computadoras personales, 150 impresoras y 200 validadoras requeridas para oficinas y procesos comerciales;

- la adquisición de 200 equipos portátiles de lectura e inspecciones a equipos de medición; y

- la identificación de equipos a ser reemplazados y la determinación de su disposición final en forma ambientalmente adecuada.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$10.000.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de U$S)

| Categorías de Inversión | Banco | Aporte Local | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Costo | % |
| 1. Administración | 30 | 20 | 50 | 0,50% |
| 2. Costos Directos | 4.763 | 4.386 | 9.149 | 91,49% |
| 2.1 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional | 1.000 | 0 | 1.000 | 10,00% |
| 2.2 Apoyo a la Reestructuración de la Gestión Comercial | 3.763 | 4.386 | 8.149 | 81,49% |
| 2.2.1 Consultoría individual especializada | 20 | 0 | 20 | 0,20% |
| 2.2.2 Servicios de implantación | 0 | 2.275 | 2.275 | 22,75% |
| 2.2.3 Servicios de Capacitación | 0 | 541 | 541 | 5,41% |
| 2.2.4 Hardware y Software (bienes) | 2.718 | 58 | 2.776 | 27,76% |
| 2.2.5 Servicios de Levantamiento de data | 0 | 367 | 367 | 3,67% |
| 2.2.6 Red de Comunicación y Seguridad (bienes) | 460 | 405 | 865 | 8,65% |
| 2.2.7 Equipos PC, impresoras y validadoras (bienes) | 460 | 405 | 865 | 8,65% |
| 2.2.8 Equipos portátiles (bienes) | 105 | 335 | 440 | 4,40% |
| 3. Costos Concurrentes | 80 | 0 | 80 | 0,80% |
| 3.1 Auditoría | 35 | 0 | 35 | 0,35% |
| 3.2 Seguimiento y Evaluación | 45 | 0 | 45 | 0,45% |
| 4. Imprevistos | 127 | 153 | 280 | 2,80% |
| 4.1 Contingencias | 127 | 153 | 280 | 2,80% |
| 5. Costos Financieros | 0 | 441 | 441 | 4,41% |
| 5.1 Interés | 0 | 430 | 430 | 4,30% |
| 5.2 Comisión de crédito | 0 | 11 | 11 | 0,11% |
| 5.3 Tasa de inspección y vigilancia | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| #### Total | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 100,00% |
| Porcentajes | 50% | 50% | 100% |  |

IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor establecerá la Coordinación General del Proyecto (CGP), de acuerdo a lo dispuesto en el inciso(b) de la Cláusula 3.02 de las Estipulaciones Especiales, la que tendrá las siguientes funciones: (a) velar por el cumplimiento de los objetivos y componentes del Proyecto; (b) realizar un seguimiento periódico a su estado de avance; (c) estudiar y aprobar los ajustes necesarios para asegurar la ejecución eficiente del Proyecto, previa no-objeción del Banco y cuando éste sea el caso; (d) tramitar ante el Banco las comunicaciones y las solicitudes de desembolsos; y (e) informarse acerca de los resultados de las auditorías del Proyecto y poner en práctica las acciones que fueren recomendadas.

  - La Vicepresidencia Ejecutiva de Planificación de CADAFE apoyará a la CGP en la ejecución del Componente de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional. Por otro lado, un grupo de profesionales, adscrito a la Presidencia de CADAFE, apoyará a la CGP en la ejecución del Componente de Apoyo a la Reestructuración de la Gestión Comercial.

V.	Informes

5.01	La CGP recopilará y archivará toda la información e indicadores de desempeño relacionados con el seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto (informes de avance), informes de auditoría, indicadores de desempeño, informe de evaluación interna del Proyecto, entre otros. Esta información estará disponible para su revisión: (i) en el momento en que se prepare la Evaluación de Medio Término y el Informe de Terminación de Proyecto referidos en la Cláusula 5.01 de las Estipulaciones Especiales; y (ii) como insumo para la preparación de informes de evaluación por parte de la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE) u otras partes interesadas, con base en sus propios criterios y de acuerdo con los lineamientos de política del Banco al respecto (GN-2254-6).

Una escuela de formación de personal técnico, un centro nacional de recuperación de transformadores de distribución y los centros de recuperación y calibración de contadores de energía eléctrica.