# LEGIII/VE-598353-05

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Presa Manuel Piar

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto consiste en contribuir a la satisfacción del crecimiento de la demanda interna de electricidad de Venezuela, a partir de julio de 2012, utilizando los recursos hidráulicos del Bajo Caroní de manera eficiente y sustentable.

II.	Descripción

  - El Proyecto apoya la construcción de la Presa Manuel Piar, cuyas 10 unidades generadoras deben entrar en funcionamiento, de manera escalonada, entre julio de 2012 y marzo de 2014. El Proyecto considera la instalación de 2.160 MW para producir una energía promedio anual de 11.900 GWh.

  - La Presa Manuel Piar está ubicado en el Estado Bolívar, a unos 18 kilómetros (km.) aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Guri y unos 45 km. aguas arriba de la Central Hidroeléctrica Caruachi, entre Río Claro y la Serranía de Terecay. La Presa Manuel Piar culmina el desarrollo hidroeléctrico del Bajo Caroní. El conjunto de estos desarrollos hidroeléctricos se encuentra en la cuenca del Río Caroní, la cual tiene una extensión de 92.170 km2, equivalente al 10% del territorio nacional.

  - El Proyecto comprende los siguientes componentes:

- Ingeniería, Administración y Auditorías: incluye el diseño, el proceso de adquisiciones, la supervisión de las obras del proyecto, las auditorías externas operacional y financiera y socio ambiental y las evaluaciones de medio término y final.

- Obras civiles principales: formadas por: (i) una presa principal de gravedad de concreto de 360 metros de largo y altura máxima de 64 metros; (ii) un aliviadero; (iii) una casa de máquinas integrada a la presa principal, con 360 m. de longitud; (iv) tres presas de transición así: la izquierda, ubicada entre la presa de enrocamiento con pantalla de concreto y la Nave de Montaje, la intermedia, ubicada entre la casa de máquinas y el aliviadero y la derecha, ubicada entre el aliviadero y la presa de enrocamiento derecha.

- Otras obras civiles: formadas principalmente por una presa de cierre de enrocado con pantalla de concreto en la margen izquierda, más otra presa de cierre en la margen derecha, de tierra y enrocado. Adicionalmente, incluyen obras de preparación y empalme con las obras civiles principales, y la exploración geológica con sus obras civiles asociadas.

- Equipos electromecánicos: formados principalmente por: 10 turbinas hidráulicas Kaplan de 216 MW nominales cada una; 10 generadores de corriente alterna, 230 MVA; 6 transformadores de potencia, de 460 MVA; y los sistemas de control, cargadores de baterías, grúas, y equipos auxiliares.

- Sistema de transmisión: conformado principalmente por: un patio de distribución con interruptor y medio; y una línea de transmisión, de 7 km. de longitud con 4 circuitos de 400 kV, que conectan la casa de máquinas de la central al sistema de transmisión existente a través del patio de distribución al sistema de transmisión existente.

- Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAyS): destinado a asegurar la sostenibilidad socioambiental del Proyecto en el marco de las políticas del Banco y la legislación venezolana, a través de la ejecución de medidas y acciones en las siguientes áreas: (i) prevención, mitigación y compensación de los impactos ambientales y sociales; (ii) especificaciones técnicas ambientales; (iii) monitoreo de indicadores ambientales y sociales; (iv) auditoría y seguimiento socioambiental; y (v) contingencias.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$3.060.859.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$ millones)

| Item | Descripción | BANCO | LOCAL | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ingeniería, Administración y Auditoría | 0,570 | 426,976 | 427,546 | 13,97% |
| 1.1 | Ingeniería y Supervisión | 0,000 | 198,675 | 198,675 | 6,49% |
| 1.2 | Administración | 0,000 | 228,301 | 228,301 | 7,46% |
| 1.3 | Auditoría Externa | 0,470 | 0,000 | 0,470 | 0,01% |
| 1.4 | Evaluación Medio Término y Final | 0,100 | 0,000 | 0,100 | 0,00% |
| 2. | Costos Directos | 577,991 | 1.117,588 | 1.695,579 | 55,38% |
| 2.1 | Obras Civiles Principales | 573,855 | 226,470 | 800,325 | 26,15% |
| 2.2 | Otras Obras Civiles | 0,000 | 283,805 | 283,805 | 9,27% |
| 2.3 | Equipos Electromecánicos | 0,000 | 539,704 | 539,704 | 17,63% |
| 2.4 | Sistema de Transmisión | 0,000 | 33,324 | 33,324 | 1,09% |
| 2.5 | Plan de Manejo Ambiental y Social | 4,136 | 34,285 | 38,421 | 1,26% |
| 3. | Aranceles | 0,000 | 98,557 | 98,557 | 3,22% |
| 4. | Sin Asignación Específica | 171,439 | 342,109 | 513,548 | 16,78% |
| 4.1 | Imprevistos | 45,769 | 109,386 | 155,155 | 5,07% |
| 4.2 | Escalamiento | 125,670 | 232,723 | 358,393 | 11,71% |
| 5. | Gastos Financieros | 0,000 | 325,629 | 325,629 | 10,64% |
| 5.1 | Intereses | 0,000 | 284,139 | 284,139 | 9,28% |
| 5.2 | Comisión de compromiso | 0,000 | 41,490 | 41,490 | 1,36% |
| 5.3 | Comisión de inspección y vigilancia | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% |
|  | TOTAL | 750,000 | 2.310,859 | 3.060,859 | 100,00% |
|  | % de participación | 24,50% | 75,50% | 100,00% |  |

IV.	Ejecución

Prestatario y organismo ejecutor

  - Mediante un Convenio, el Prestatario transferirá a CVG EDELCA la totalidad de los recursos del financiamiento destinados al Proyecto. Por su parte, CVG EDELCA asumirá frente al Prestatario las obligaciones de este Contrato en iguales condiciones a las estipuladas en dicho Contrato.

Ejecución y Administración

  - La Dirección de Expansión de Generación estará a cargo de la construcción de la Presa Manuel Piar, mediante la administración y supervisión de los contratos de construcción, suministros y montajes. Mediante la División de Ingeniería de Construcción participará activamente durante la construcción para lo cual contará con el apoyo de empresas de ingeniería y asesoría que suministrarán personal especializado. Esta Dirección contará con la asesoría de un grupo consultivo conformado por expertos de alto nivel. Adicionalmente, responderá por la elaboración de los pliegos de licitación conjuntamente con la Gerencia de Licitaciones, quien tendrá la dirección y supervisión de los procesos de licitación. Asimismo, la Dirección de Expansión de Generación trabajará conjuntamente con la Gerencia de Gestión Ambiental, responsable por la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social. La construcción de la transmisión asociada al Proyecto estará a cargo de la Dirección de Proyectos de Transmisión.

  - La supervisión integral del Proyecto depende de la Dirección de Expansión de Generación a través de su División de Supervisión de Obras Civiles y la División de Supervisión de Obras Electromecánicas, quienes contarán, al efecto, con empresas especializadas para la ejecución de la supervisión, en estrecha coordinación con la Gerencia de Gestión Ambiental y la Dirección de Servicios. La División de Control de Proyectos de Generación adelantará las labores de control de avance y programación, costos y presupuesto, y autorizará los pagos a los contratistas, que serán realizados a través de la Dirección de Finanzas y Administración. Esta Dirección tendrá a cargo los aspectos financieros y contables respectivos.

  - La operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica y de la transmisión corresponden a la Dirección de Producción y a la Dirección de Operación y Mantenimiento de Transmisión, respectivamente. Ambas unidades contarán con el apoyo de la Gerencia de Gestión Ambiental.

- Seguimiento y evaluación

  - El Proyecto cuenta con un marco lógico que contiene los indicadores correspondientes a los productos y efectos importantes del mismo, junto con los medios de verificación (fuentes y sistemas de recolección de información) y los supuestos (riesgos) importantes, tanto en la fase de construcción de la central hidroeléctrica, como en la fase de operación. Los indicadores de efectos directos incluyen las líneas de base pertinentes, así como las metas intermedias y finales. En la especificación de indicadores de productos para la fase de construcción, se han seleccionado los más importantes, así como aquéllos que permitirán el monitoreo semestral requerido por el Banco. El equipo de proyecto del Banco realizará revisiones anuales del avance integral del Proyecto.

  - El Organismo Ejecutor cuenta con varios sistemas de seguimiento y recolección de información para la gestión integral del Proyecto. El monitoreo de las obras físicas se realiza mediante un sistema periódico y probado de supervisión integral. La supervisión integral de las obras será realizada con el apoyo de firmas consultoras especializadas. La suscripción del contrato de los servicios de consultoría para la supervisión integral de las obras civiles y equipos electromecánicos principales del Proyecto, en los términos acordados con el Banco, se realizará antes de la suscripción del contrato de construcción de las obras civiles principales. Asimismo, el Organismo Ejecutor presentará al Banco informes semestrales de supervisión integral. Una vez construida la Central, el Organismo Ejecutor presentará un informe anual con el estado de las obras y equipos del Proyecto y un plan anual de mantenimiento.

  - Dentro de los dos (2) años de la suscripción del Contrato de Préstamo, CVG EDELCA presentará el “Plan de Gestión de Riesgos Mayores (PGR)” de la cadena de centrales del Bajo Caroní. El PGR abarcará: (i) identificación y evaluación de riesgos; (ii) identificación de vulnerabilidades; (iii) evaluación de consecuencias; (iv) planes de gerencia de riesgos; y (v) planes de contingencia y acción en emergencias, considerando diversas hipótesis de riesgos y fallas. CVG EDELCA implantará las medidas del PGR que sean viables y bajo su responsabilidad. La implantación del PGR permitirá que CVG EDELCA cuente con planes concretos de emergencia, contingencia y medidas preventivas durante sus fases de construcción y operación, que permitan enfrentar, con éxito, los eventos de ocurrencia potencial que pudieran afectar al Proyecto durante estas etapas. CVG EDELCA contará con el apoyo de entidades oficiales en la implementación del Plan de Compensación y Reasentamiento, con las cuales firmará Convenios. Durante la ejecución del Proyecto: (i) noventa (90) días antes del inicio del llenado del embalse, el Organismo Ejecutor presentará evidencia que ha cumplido con la reubicación y compensación de la población directamente afectada, de acuerdo con la legislación nacional, y el Plan de Compensación y Reasentamiento acordado con el Banco; y (ii)dentro de los dos (2) primeros años a partir de la suscripción del contrato, el Organismo Ejecutor presentará los resultados de los estudios para la creación de las áreas protegidas prevista en el Plan de Manejo Ambiental y Social acordado con el Banco y evidencia de la presentación de estos estudio para análisis y aprobación por parte de las autoridades ambientales respectivas.

  - Seguimiento de los aspectos financieros y contables.  Durante la vigencia del Contrato de Préstamo, el Prestatario: (i) a partir del ejercicio de 2007, una vez se disponga de los estados financieros auditados del año anterior, el Prestatario transferirá al Organismo Ejecutor los ingresos adicionales requeridos para alcanzar en dicho año, una rentabilidad de 2% sobre sus activos netos en servicio. Estos ingresos son adicionales a los recursos del Préstamo que serán también transferidos por el Prestatario; y (ii) efectuará los aportes al Organismo Ejecutor que se requieran para que, al cierre de cada ejercicio económico, las cuentas por cobrar del Organismo Ejecutor por ventas al sector público efectuadas a partir del 1 de enero de 2007, sean inferiores al 75% del monto anual de dichas ventas. CVG EDELCA mantendrá registros anuales de los aportes recibidos del Prestatario por ambos conceptos, registros mensuales de la deuda de las entidades públicas y registros de cada una de las operaciones de intercambio de la cartera de las entidades públicas contra deuda de CVG EDELCA.

  - El Organismo Ejecutor presentará, dentro de los ciento veinte (120) días de finalizado el año fiscal, un informe financiero anual que contenga sus propios estados financieros auditados y una actualización de las proyecciones financieras a diez (10) años. Este informe anual evaluará el cumplimiento de las cláusulas contractuales de tipo financiero y la situación de los indicadores incluidos en el marco lógico. Los estados financieros de cierre del Proyecto serán presentados dentro de los ciento veinte (120) días posteriores al último desembolso de los recursos del Financiamiento. Durante la vigencia del Contrato, el Organismo Ejecutor no asumirá nuevas obligaciones financieras con vencimientos mayores de un (1) año, a consecuencia de las cuales la relación entre la deuda financiera total de CVG EDELCA y el EBITDA sea mayor a 3 durante la construcción del Proyecto ni mayor a 3,5 durante el resto de la vigencia del contrato.

  - El seguimiento del manejo de los impactos ambientales y sociales se realizará mediante la presentación de informes semestrales de: (i) supervisión integral del Proyecto; y (ii) seguimiento de la gestión socioambiental evaluado por la auditoría socioambiental externa, condición especial de ejecución. Asimismo, el Organismo Ejecutor presentará informes anuales de avance de la implementación de las medidas establecidas en el Plan de Gestión de Riesgos Mayores de la Cadena de Embalses del Bajo Caroní de responsabilidad de la empresa, durante la vigencia del Contrato. Asimismo, presentará informes de avance de la creación e implementación de las áreas protegidas previstas en el PMAyS. Finalmente, presentará evidencia, antes del primer desembolso, de la suscripción de los convenios para el estudio de la especie Semillero de Carrizales.

  - Evaluaciones. Cuando se comprometa el 50% de los recursos del financiamiento del Banco, el Organismo Ejecutor contratará un estudio de evaluación de medio término. Además, se realizará una evaluación final cuando se haya desembolsado el 95% de los recursos del financiamiento del Banco. El alcance de estas evaluaciones cubrirá, como mínimo, los siguientes aspectos: (i) avance de la construcción de la central hidroeléctrica, incluyendo el cumplimiento del cronograma, procesos y resultados de las adquisiciones y comparación entre los costos previstos y los reales; (ii) avances en la implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social, particularmente el Plan de Compensación y Reasentamiento; (iii) cumplimiento de las condiciones contractuales especiales de ejecución y de vigencia del contrato; y (iv) cumplimiento de los indicadores del marco lógico. La contratación de ambas evaluaciones se realizará con recursos del financiamiento del Banco y sus términos de referencia definitivos serán acordados conjuntamente entre el Organismo Ejecutor y el Banco. El Organismo Ejecutor recopilará, almacenará y mantendrá toda la información, indicadores y parámetros, incluyendo los planes anuales, la evaluación de medio término y la evaluación final, necesarios para ayudar al Banco a preparar el Informe de Terminación de Operaciones.

V.	Mantenimiento

5.01	El propósito del mantenimiento es conservar las obras comprendidas en el Proyecto en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su terminación, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

5.02	El primer plan anual de mantenimiento deberá corresponder al año fiscal siguiente al de la entrada en operación de la primera de las obras del Proyecto.

5.03	El plan anual de mantenimiento deberá incluir: (i) los detalles de la organización responsable del mantenimiento, el personal encargado y el número, tipo y estado de los equipos destinados al mantenimiento; (ii) la ubicación, el tamaño y el estado de los locales destinados a reparación y almacenamiento, así como el de los campamentos de mantenimiento; (iii) la información relativa a los recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año corriente y el monto de los que serán asignados en el presupuesto del año siguiente; y (iv) un informe sobre las condiciones del mantenimiento, basado en el sistema de evaluación de suficiencia establecido por el Prestatario.

Estos informes cubren los aspectos ambientales, sociales y de seguridad industrial de las obras.

Este Plan complementará el estudio disponible sobre aspectos relacionados con el manejo de crecidas en la cadena de presas, tanto en situaciones compatibles con la capacidad de operación del sistema en presencia de la creciente máxima probable como en situaciones de rompimiento de presas.

Estas Entidades incluyen: CVG, Ministerio de Industrias Básicas y Minería, Gobernación del Estado Bolívar y Alcaldía del Municipio Raúl Leoni.

Se prevé la firma de convenios para la ejecución de los estudios del Semillero de Carrizales con las siguientes entidades: (i) Conservación Internacional Venezuela; (ii) Universidad Simón Bolívar; (iii) Fundación William H. Phelps; y (iv) Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela. A la fecha, se han suscrito cartas de intención.