#### Programa de desenvolvimento Turístico de Sergipe

#### (PRODETUR NACIONAL - Sergipe) BR-L1256

Plano Operativo Anual                      18 meses

I.	APRESENTAÇÃO

Este Plano Operativo Anual (POA) e o primeiro a ser realizado na implantação do Programa de desenvolvimento Turístico de Sergipe (em preparação BR-L1256), e foi elaborado com base em seus cinco componentes e respectivas atividades.

O POA é considerado como diretriz para alcançar as metas e os meios de apoio à tomada de decisões na execução da despesa pública. Nesse sentido, o POA foi estruturado de acordo com as orientações do BID e considerando o Marco de Resultados do Programa.

O ponto de partida desse planejamento é a definição das atividades e realizações de cada um dos componentes, que deverão ser desenvolvidos durante o ano de 2013/2014: a contratação da empresa gerenciadora do Programa, A complementação da sinalização turística da Cidade de Aracaju - 4ª etapa;  a obra de desmonte do morro da piçarra para viabilizar ampliação da pista de pouso e decolagem (PPD) cabeceira 29; e as licitação para os estudos turísticos chave do Programa (oferta e demanda, contratação da Auditoria Externa Independente; supervisão e controle do andamento das obras; avaliação intermediária e final; e outros serviços especializados.

As atividades e metas programadas neste POA serão integradas ao sistema de acompanhamento e avaliação do BID, o PMR, a fim de gerar informações confiáveis e oportunas do avanço e cumprimento das atividades, identificando desvios positivos ou negativos em relação ao quadro institucional e o planejado, para estabelecer as razões de tais desvios e apresentar relatórios gerenciais que permitam a tomada de decisões para fazer os ajustes oportunos.

II.        OBJETIVO DO PLANO OPERATIVO

Estabelecer as atividades e desenvolver as metas previstas para o primeiro ano e meio de execução do Programa de desenvolvimento Turístico de Sergipe (em preparação BR-L1256), bem como os recursos necessários para realizar tais atividades.