BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

CID/FMP

PROYECTO NI-L1090

EVALUACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

ENATREL-TELCOR

“El presente documento fue elaborado por Miguel Campos Marcenaro, consultor contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de la preparación de la presente operación. Cualquier concepto vertido en este análisis es responsabilidad exclusiva del consultor y no refleja la posición oficial del BID”.

Septiembre 2015

Managua, Nicaragua

Prefacio

El gobierno de Nicaragua ha identificado la Banda Ancha como un elemento clave en el desarrollo socio-económico, es por ello que ha elaborado un Plan Nacional de Banda Ancha el que se centra en tres asuntos torales: (i) desarrollo de la infraestructura técnica; (ii) fomento de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC); y (iii) Fortalecimiento del Marco Regulatorio.

En ese sentido, el Gobierno de Nicaragua ha solicitado el apoyo del BID (o simplemente el Banco) para materializar esta iniciativa, y éste, fiel a su política de apoyo a los países de la región latinoamericana, y consecuente con la Estrategia de País con Nicaragua (2012-2017, GN-2683), está diseñando la puesta en marcha del Proyecto Banda Ancha (NI-L1090), con el propósito de contribuir a la ampliación de la infraestructura para mejorar la productividad y el bienestar social sobre todo en las áreas rurales.

El tema de la infraestructura productiva y social para la competitividad, es un eje que está alineado con la Política de Servicios Públicos del Banco (OP-708), que plantea la promoción y acceso al servicio de las comunicaciones para toda la población.

Además, estudios publicados por el Banco acerca del crecimiento socio económico en América Latina y el Caribe, indican que cuando el nivel de penetración de Banda Ancha se incrementa, también aumenta el Producto Interno Bruto y la Productividad.

En consecuencia, el Banco está dando los primeros pasos para desarrollar el mencionado proyecto, y una de sus etapas pasa necesariamente por la valoración de las Capacidades Institucionales de los Organismos Ejecutores que llevarán a cabo el proyecto.

Se ha definido en la etapa de diseño, que tales organismos serán el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), como ente regulador de las comunicaciones, y la Empresa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica (ENATREL), como poseedora de las redes de transmisión, ambos con carácter estatal, más la participación de los ministerios de Educación y Salud como partes interesadas (stakeholders).

El estudio las Capacidades Institucionales de ambos Organismos Ejecutores conforman los ejes del presente documento, el que se divide en dos capítulos: (i) Evaluación de las Capacidades Institucionales de ENATREL; y (ii) Evaluación de las Capacidades Institucionales de TELCOR.

Tales diagnósticos se hicieron empleando la metodología SECI propia del BID, en el que luego de describir un panorama general del estatus institucional, se brindan recomendaciones pertinentes a las necesidades de fortalecimiento institucional.

ÍNDICE

GLOSARIO	4

CAPÍTULO UNO	6

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE ENATREL	6

I.	INTRODUCCIÓN	6

II.	CONTENIDO DEL INFORME	8

2.1	RESUMEN EJECUTIVO	8

2.2	OBJETIVO	10

2.3	METODOLOGÍA Y ALCANCE	10

Ponderación del nivel de Desarrollo Institucional SECI	11

Categorías de Riesgo	11

Procesamiento de la Información	12

2.4	RESULTADOS OBTENIDOS	13

Capacidad de Planificación y Organización	13

Capacidad de Ejecución	14

Sistema de Adquisiciones	15

Capacidad de Control	18

Matriz de Resultado de Capacidades	19

Otros tópicos	19

3.	CONCLUSIONES	20

4.	RECOMENDACIONES	21

ANEXO 1: ORGANIGRAMA DE ENATREL (2015)	23

ANEXO 2: MATRIZ GLOBAL DE RESULTADOS	24

ANEXO 3: MATRIZ DE RIESGOS	26

ANEXO 4: MATRIZ DE MEJORAS	29

ANEXO 5: PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	31

ANEXO 6: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (SPA)	34

ANEXO 7: SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (SOA)	36

ANEXO 8: CUESTIONARIO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SAP)	39

ANEXO 9: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SAF)	41

ANEXO 10: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	45

ANEXO 11: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)	48

ANEXO 12: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CONTROL EXTERNO (SCE)	51

CAPÍTULO II	52

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE TELCOR	52

I.	INTRODUCCIÓN	53

II.	CONTENIDO DEL INFORME	54

2.1	RESUMEN EJECUTIVO	54

2.2	OBJETIVO	56

2.3	METODOLOGÍA Y ALCANCE	56

Ponderación del nivel de desarrollo institucional SECI	57

Categorías de riesgo	57

Procesamiento de la información	58

2.4	RESULTADOS OBTENIDOS	59

Capacidad de Planificación y Organización	59

Capacidad de Ejecución	60

Capacidad de Control	62

Matriz de Resultados de Capacidades	63

Otros tópicos	63

3.	CONCLUSIONES	64

4.	RECOMENDACIONES	65

ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS	66

ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS	68

ANEXO 3: MATRIZ DE MEJORAS	72

ANEXO 4: PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	74

ANEXO 5: ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE TELCOR	77

ANEXO 6: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES	78

ANEXO 7: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA	80

ANEXO 8: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	83

ANEXO 9: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	85

ANEXO 10: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	90

ANEXO 11: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	93

# GLOSARIO

BEI		Banco Europeo de Inversiones

BID		Banco Interamericano de Desarrollo

BCIE		Banco Centroamericano de Integración Económica

BM		Banco Mundial

CGR		Contraloría General de la República

ENATREL	Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica

ENEL		Empresa Nacional de Electricidad

INATEC	Instituto Nacional Tecnológico

MED		Ministerio de Educación

MEM		Ministerio de Energía y Minas

MHCP		Ministerio de Hacienda y Crédito Público

MINSA		Ministerio de Salud

OPEP		Organización de Países Exportadoras de Petróleo

PEP		Plan Estratégico de Proyecto

PNESER	Programa Nacional de Electrificación Sostenible de Energías Renovables

POA		Plan Operativo Anual

SIGRUN	Sistema de Información del Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional

SECI		Sistema de Evaluación de Capacidades Institucionales

SPA		Sistema de Programación de Actividades

SOA		Sistema de Organización Administrativa

SAP		Sistema de Administración de Personal

SABS		Sistema de Administración de Bienes y Servicios

SAF		Sistema de Administración Financiera

SCI		Sistema de Control Interno

SCE		Sistema de Control Externo

SISCAE		Sistema de Información para la Contratación y Adquisiciones Electrónicas

TELCOR	Telecomunicaciones y Correos

TIC		Tecnología de la Información y Comunicación

UE		Unión Europea

UGA		Unidad de Gestión Ambiental

# CAPÍTULO UNO

# EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE ENATREL

# I.	INTRODUCCIÓN

Nicaragua es uno de los países con más bajo nivel de penetración de Banda Ancha en la región centroamericana. Estudios realizados por el Banco demuestran que, en aquellas regiones donde la Banda Ancha ha penetrado, el Producto Interno Bruto ha crecido y a la vez la productividad se ha visto mejorada, es decir el uso de la Banda Ancha ha tenido un impacto en los estándares del nivel de vida de la población.

El gobierno de Nicaragua ha identificado la banda ancha como un elemento clave para el desarrollo socio-económico del país. Es por ello que ha elaborado una primera versión del Proyecto de Banda Ancha, mismo que abarca tres áreas: i) desarrollo de infraestructura; ii) fomento de las Tecnologías de la Información y Comunicación; iii) fortalecimiento del marco regulatorio.

Para implementar este plan, el país ha solicitado el apoyo del BID a fin de llevar el servicio de Banda Ancha a 14 municipios, contemplando para la ejecución del proyecto la participación del instituto regulador de las comunicaciones (TELCOR) y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL).

El primero participa en su carácter de ente regulador de las telecomunicaciones del país, el segundo en su calidad de propietario de las redes de transmisión eléctricas, infraestructura que sería utilizada para transmitir la señal de comunicaciones.

Ambas son instituciones del Estado con marco jurídico propio, con capacidad de contraer derechos y obligaciones, y en pleno ejercicio de sus funciones, aunque el préstamo tendrá garantía soberana.

Como política del Banco, antes de iniciar todo proyecto lleva a cabo una Evaluación de las Capacidades Institucionales de los ejecutores; es por ello que se está realizando la evaluación de las capacidades a ENATREL, como empresa estatal propietaria de las redes de transmisión eléctrica y comunicaciones en su condición de co-ejecutora del proyecto.

Este programa contribuye a la estrategia del BID con el País Nicaragua (2012-2017, GN-2683), que identifica "la necesidad de acciones para recaudar los ingresos de la población y mejorar el acceso a los servicios sociales en las zonas rurales”.

De acuerdo con la Política de Salvaguarda Ambiental y Social del Banco, y en base a la información disponible, esta operación ha sido clasificada como categoría "B" y no se prevén daños ambientales relevantes. Sobre la base de la documentación disponible, tampoco se espera que haya reasentamientos involuntarios de pueblos indígenas.

# II.	CONTENIDO DEL INFORME

# 2.1	RESUMEN EJECUTIVO

El BID se dispone a financiar en Nicaragua el proyecto NI-L1090 a un costo de USD 50 millones para incrementar la cobertura y conectividad de banda ancha y así contribuir al desarrollo socio-económico del país.

El objetivo general del proyecto es “incrementar la penetración de Banda Ancha en el país con el fin último de contribuir al desarrollo socio-económico”. En tanto los objetivos específicos son: (i) expandir la infraestructura de redes troncales y última milla; (ii) actualizar el marco regulatorio para asegurar que las redes puedan ser usadas bajo un sistema justo de precio y calidad; y (iii) incrementar el uso de las TIC entre los ciudadanos y público en general.

El proyecto intervendrá en 14 municipios del país brindando el servicio en 577 Centros de Educación y 276 Centros de Salud; de los telecentros contemplados a instalar 100 corresponderán a zonas rurales. La ejecución estará a cargo de dos entes de naturaleza estatal, TELCOR y ENATREL. Sin embargo harán sus aportaciones técnicas los Ministerios de la Mujer, de la Salud, y Agropecuario.

En cumplimiento a la normativa, el BID antes de ejecutar un proyecto practica una evaluación de capacidad institucional al organismo ejecutor para conocer si tiene la capacidad organizacional, de ejecución y control, para administrar eficaz y eficientemente los recursos que el BID otorgará para la operación.

Dicha evaluación por tanto, no pretende calificar el desempeño de la institución, sino evaluar el sistema Administrativo y Financiero, ponderando los sub-sistemas que lo componen en su integralidad. Además, por su relevancia en el proyecto, se abordaron dos sub-sistemas adicionales: Informática y Gestión Ambiental.

La evaluación institucional practicada a ENATREL puso en evidencia que la institución tiene una amplia experiencia en ejecución de proyectos con resultados satisfactorios, llevados a cabo con diversos organismos multilaterales entre los que se destaca el BID. También quedó demostrada su capacidad y experiencia para co-ejecutar proyectos con otros entes.

La empresa ENATREL posee un sólido marco jurídico de 19 normas entre leyes y decretos reglamentarios que definen su rol e inserción en el sector eléctrico. En ese conjunto legal se considera su creación, ley orgánica, funcionamiento, y vínculos con otros entes y empresas que conforman el sector eléctrico del país.

Al consolidar el desarrollo de los sistemas de Planificación y Organización, Ejecución y Control en la Matriz de Resultados de las Capacidades Institucionales, ésta reveló que ENATREL cuenta con un grado de Desarrollo Institucional Satisfactorio, con un nivel de Riesgo Bajo, para ejecutar y administrar los aspectos técnicos y financieros de los proyectos del BID, al haber obtenido una calificación total de 92%.

Como resultado de la evaluación a la Capacidad de Planificación y Organización, ENATREL obtuvo un puntaje de 83%, que según la escala, la ubica con un rango MEDIANO de Desarrollo y un nivel MEDIO de Riesgo; por separado el Sistema de Planificación obtuvo un 80%, y el Sistema de Organización 86%. Se concedió una ponderación del 50% a cada una.

La Capacidad de Ejecución alcanzó un 98%, que la posiciona con un grado de Desarrollo SATISFACTORIO y un nivel de Riesgo BAJO. Los Sistemas considerados fueron la Administración de Personal (100%); Administración (Adquisiciones) de Bienes y Servicios (97%); y el Sistema Administrativo y Financiero (98%).

La ponderación para el sistema de Administración de personal fue de 30% considerando que tiene un nivel de unidad en el organigrama. En tanto las ponderaciones para cada uno de los otros dos sistemas fueron de 35% considerando su dimensión organizacional y relevancia para el proyecto.

La Unidad de Adquisiciones depende directamente de la Presidencia Ejecutiva, y ha provisto de personal capacitado para la conformación de las Unidades Ejecutoras de algunos proyectos relevantes tales como el PNESER.

La actividad de adquisiciones emplea la plataforma del SISCAE. Hasta el momento, los procesos de adquisiciones de la empresa no han sido impugnados. En los proyectos con fondos BID gozan de la condición ex post.

La Capacidad de Control registró un 92%, calificación que según la escala logra un grado de Desarrollo SATISFACTORIO y un nivel de Riesgo BAJO. El Control Interno tuvo un porcentaje inferior del 93% mientras que el Control Externo obtuvo 92%.

La ponderación en este caso fue de 50% para el control interno y 50% para el externo, pues se considera que ambos son importantes. Es indudable que el hecho de someter a la empresa a auditorías externas periódicas, han tenido un efecto positivo, y reitera que además de ser una buena práctica, ésta es  beneficiosa para la entidad.

Consolidando las evaluaciones conglobadas de las tres capacidades, la empresa alcanza un puntaje de 92% que la ubica en el límite superior del nivel de Desarrollo SATISFACTORIO y un nivel de Riesgo BAJO, habiendo factibles oportunidades de mejora. Por tanto, se puede afirmar que la entidad tiene la capacidad suficiente para administrar los recursos de un proyecto y lograr resultados satisfactorios.

Al revisar con más detenimiento los resultados, se puede inferir que sería conveniente mejorar la Capacidad de Planificación y Organización de la entidad, de tal manera que se  pudiera pedir al ejecutor que destine recursos para el mejoramiento de ésta capacidad.

El área de informática fue abordada mediante la entrevista, sus prioridades son: (i) obtener los equipos para evitar la intrusión de hackers que capten la información; (ii) instalar servidores “espejos” para asegurar el respaldo de la información; and (iii) continuar desarrollando los programas propios de la empresa.

La oficina de informática está proyectada constituirla en una división, dada su actividad transversal que atiende a toda la entidad brindando el soporte técnico requerido y desarrollando programas. Actualmente se encuentra dentro de la División Administrativa y Financiera.

El ejecutor está también considerando la posibilidad de elevar la categoría de Oficina que tiene la Administración de Personal a División. Existe una División de Planificación que sólo atiende el aspecto técnico de la empresa, y también se ha contemplado la opción de fortalecerla y asignarle las actividades de la planificación institucional.

La información ambiental recolectada a través de entrevistas, permite conocer que la empresa realiza prácticas de evaluación de impacto y mitigación, de tal manera que los modestos daños que el proyecto pueda ocasionar, su remediación estaría asegurada mediante la gestión de la UGA del ejecutor.

El sector energético está considerado como estratégico para el gobierno de Nicaragua, la empresa ha estado involucrada en los procesos de expansión de las redes, el BID ha estado respaldando tal visión y esfuerzo, de tal manera que la sostenibilidad de la empresa y los proyectos que ejecuta están asegurados.

# 2.2	OBJETIVO

El objetivo de la presente evaluación de capacidad institucional, es conocer el estatus funcional y organizacional de la entidad, para así estimar con qué grado de eficiencia y eficacia podrán manejar los recursos físicos, humanos y financieros involucrados en la ejecución de un proyecto.

# 2.3	METODOLOGÍA Y ALCANCE

Para llevar a cabo la Evaluación de Capacidades Institucionales, se aplicó la metodología empleada por el BID conocida como SECI. Ésta consiste en analizar tres áreas de capacidades fundamentales como son: (i) capacidad de planificación y organización; (ii) capacidad de ejecución; y (iii) capacidad de control, desagregados en siete sub-sistemas.

Para analizar cada una de estas capacidades se construyeron en total siete matrices (ver anexo 2 matriz global de resultados), a las cuales se les asignó un valor dependiendo de los elementos fundamentales encontrados, y se ponderan las calificaciones atendiendo el peso específico y rol que cada unidad organizacional desempeña en la institución.

Es así como se obtiene una escala para estimar el nivel de desarrollo que existe en cuanto a las capacidades, y a la vez las debilidades encontradas van conformando un estado de riesgo. Si bien la evaluación puede aplicarse a un proyecto o unidad ejecutora, el objeto de la presente es estimar la capacidad institucional del ejecutor, en este caso ENATREL.

Las capacidades con sus respectivos sistemas se pueden agrupar de la siguiente manera:

Capacidad de Planificación y Organización

1.	Sistema de Programación de Actividades (SPA)

2.	Sistema de Organización Administrativa (SOA)

Capacidad de Ejecución

3.	Sistema de Administración de Personal (SAP)

4.	Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS)

5.	Sistema de Administración Financiera (SAF)

Capacidad de Control

6.	Sistema de Control Interno (SCI)

7.	Sistema de Control Externo (SCE)

## Ponderación del nivel de Desarrollo Institucional SECI

En cada uno de los sistemas que son estudiados durante el análisis del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional, se establece una ponderación porcentual que indica el nivel de desarrollo de la capacidad de cada sistema con la siguiente cuantificación:

| Del 0 al 50% | ND | No existe desarrollo de la capacidad del sistema evaluado |
| --- | --- | --- |
| Del 51 al 75% | ID | El nivel de desarrollo es Incipiente |
| Del 76 al 90% | MD | El nivel de desarrollo es Mediano |
| Del 91 al 100% | SD | El nivel de desarrollo es Satisfactorio |

## Categorías de Riesgo

Seguidamente se detallan las categorías utilizadas para establecer una calificación en cada uno de los siete (7) sistemas que fueron evaluados en cuanto a la categoría de riesgo:

| Categoría I | Riesgo Sustancial (RS) | Requiere medidas de carácter crítico de implementación inmediata para la ejecución del programa o como condición para declarar la elegibilidad del préstamo en Proyectos en preparación. En ambos casos, es claramente identificable un plazo máximo para implementar las acciones encomendadas. |
| --- | --- | --- |
| Categoría II | Riesgo Alto (RA) | Requiere de medidas de carácter prioritario que deben implementarse a la brevedad posible, deseable en plazos determinados. Su adopción implica mejoramiento sustancial de la capacidad y es deseable que se implementen antes de iniciar la ejecución o en una fase temprana de dicho período. |
| Categoría III | Riesgo Medio (RM) | Requiere de medidas de carácter prioritario, cuya adopción implica mejoramiento sustancial de la capacidad institucional. Se recomienda que estas medidas sean implementadas durante la ejecución de los proyectos. |
| Categoría IV | Riesgo Bajo (RB) | Requiere medidas de menor importancia, pero que constituyen sugerencias para una administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos del proyecto. Estas medidas deben implementarse en el corto o mediano plazo, o se deben justificar las razones para asumir los riesgos de no hacerlo. |

## Procesamiento de la Información

Para construir las siete matrices de los sistemas analizados, se empleó el método de entrevistas con los respectivos funcionarios claves a cargo de las áreas objeto de estudio, y con aquellos otros que en el transcurso del diagnóstico se determinó que podrían enriquecer la evaluación. Simultáneamente, a través de un cuestionario guía se verificó la existencia de los instrumentos normativos que regulan el funcionamiento de cada sub-sistema institucional.

Los funcionarios entrevistados fueron los siguientes:

Mario Esquivel		Jefe de Equipo de Seguimiento y Control

Karla Torrealba		Coordinadora de Planificación

Yadira Roque 			Coordinadora de Organización

Karla Pastora			Jefe de la Oficina de Recursos Humanos

Enrique Aquino		Jefe de la Unidad Central de Adquisiciones

María Teresa Lacayo		Jefe de la Sección Financiera

Mayra Mendoza		Auditora Interna

Además se consideró importante, aunque la metodología no contemple tales áreas, abordar a los funcionarios de las siguientes unidades organizacionales:

Estela Martínez		Gerencia de Ingeniería de Proyectos

Giovanni Gutiérrez		Jefe de la Unidad de Informática

Carolina Ramírez		Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental

La Unidad de Informática tiene un carácter transversal de apoyo a toda la entidad; y la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), por su incidencia para determinar los posibles impactos ambientales y acciones de mitigación relacionadas con el proyecto. La Gerencia de Ingeniería de Proyectos tendrá una participación determinante puesto que sería la dependencia a cargo de la ejecución  del proyecto.

# 2.4	RESULTADOS OBTENIDOS

ENATREL es una empresa estatal del sector energético creada mediante la ley 583 del 16 de Noviembre del año 2006 como un ente descentralizado que goza de autonomía técnica y administrativa, con patrimonio propio y con capacidad para contraer obligaciones.

## Capacidad de Planificación y Organización

Se observó la particularidad que, ninguna de las dos áreas (Planificación y Organización) tienen una estructura orgánica representada, es decir no hay una unidad organizacional, sino que estas actividades las realiza el equipo técnico inserto en el despacho de la Presidencia Ejecutiva, bajo la dirección del jefe de Equipo de Seguimiento y Control. Sin embargo existe una División de Planificación, pero se limita a la planificación técnica estratégica de los proyectos y al área de expansión y programas de inversión.

Como se puede deducir, esto ha constituido una limitante para el desarrollo de las actividades de Planificación, Monitoreo y Control del accionar de las dependencias que conforman la empresa. Este equipo de trabajo monitorea el Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual de la empresa.

Este mismo equipo lleva en un software denominado SIGRUN, el monitoreo de los proyectos que ejecuta la entidad, ya que el Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual se llevan en Excel, duplicándose tal actividad, pues la Gerencia de Proyectos lleva el mismo seguimiento en el programa Project, software estándar que emplea el BID. La causa por la cual tales planes se llevan en Excel, es porque tienen un dominio incierto del programa Project demandando capacitación para ello.

Durante la exploración practicada al área de planificación, se observó que no hay una práctica de verificación del cumplimiento de las tareas, sino que se limita a recibir los informes mensuales y trimestrales de los POA de cada dependencia.

Según las calificaciones asignadas, al construir la matriz de Capacidad de Planificación y Organización de ENATREL reflejó los siguientes resultados:

| CAPACIDAD | Sistema | Cuantificación |  |  | Desarrollo | Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Calificación | Ponderación |  |  |  |
| Planificación y Organización | SPA | 80% | 50% | 40% | MD | RM |
|  | SOA | 86% | 50% | 43% | MD | RM |
| Total |  | 83% |  |  | MD | RM |

Se ponderó un 50% para el área de Planificación y Desarrollo (SPA), y otro porcentaje igual  para la Organización y Control (SOA), debido a que ambas áreas tienen el mismo nivel dentro del equipo de Organización y Sistemas que depende directamente del Presidente Ejecutivo.

Las debilidades encontradas en ambos sistemas se podrían incorporar en la Matriz de Fortalecimiento Institucional para su debida superación. La puntuación obtenida de 77% califica el nivel de desarrollo como MEDIANO y el nivel de riesgo igual.

Según la metodología, un nivel de riesgo MEDIO significa que “Requiere medidas de carácter prioritario, cuya adopción implica mejoramiento sustancial de la capacidad institucional. Se recomienda que estas medidas sean implementadas durante la ejecución de los proyectos”.

## Capacidad de Ejecución

La entidad ha trabajado con múltiples proyectos con resultados satisfactorios y apegados a las diferentes normativas de los distintos organismos multilaterales ajustándose a los reglamentos operativos, convenios y contratos.

La Administración del Personal es llevada a cabo por la Oficina de Recursos Humanos, que registra 1,425 empleados bajo las respectivas normas de selección, desempeño y calificación. El nivel de rotación es bajo, (se estima diez empleados al mes) debido a vejez y voluntariedad.

Como política de la empresa las vacaciones son descansadas, aunque  por convenio laboral gozan de un catorceavo mes que se aplica a mediados de año. Se cuenta con un plan de capacitación que se estructura a partir de las necesidades que cada dependencia demanda. Para llevar a cabo la capacitación se dispone de dos fondos, el de INATEC y un fondo propio que la empresa destina cada año en el presupuesto.

El convenio laboral incluye ayuda para la educación de los hijos menores, lentes, atención médica de algunas enfermedades que no cubre el Instituto de Seguridad Social, fallecimiento del núcleo familiar y transporte.

Resultaría interesante que la entidad llevara a cabo un análisis del clima laboral. Además del código de ética del funcionario público, la empresa tiene su propio código de conducta con el cual se rige. No obstante entre tales códigos no está prohibida la confraternización entre los empleados.

## Sistema de Adquisiciones

Dada la relevancia de Adquisiciones en la ejecución de los proyectos, se optó por poner especial énfasis en la evolución que ha experimentado esta especialidad desde la última evaluación que se practicó en Marzo del año 2011, y por ello se hizo un seguimiento a las recomendaciones.

El Sistema de Adquisiciones lo ejecuta la Unidad de Adquisiciones aunque la actividad como tal tiene dos expresiones organizacionales, una, la Unidad Central que asume las adquisiciones de la entidad, y dos, la Unidad de Adquisiciones del proyecto PNESER, que dada sus dimensiones requirió de contar con la propia, misma que es supervisada por la Unidad Central.

Para llevar a cabo sus actividades, se cuenta con el SISCAE, que es el portal del estado a través del cual se realizan las convocatorias para las compras, consideramos que ello ha contribuido a realizar contrataciones más transparentes.

La Unidad de Adquisiciones se rige por la ley 737 cuando se trata de recursos del Estado, y cuando se usan fondos externos en los proyectos se sujeta a las normativas correspondientes de los organismos financiadores.

En los contratos se establecen mecanismos para solución de controversias y posibles inconformidades de los procesos de licitación conforme se encuentra establecido en la Ley de contrataciones, sin embargo hasta el momento ningún proceso ha sido impugnado.

En la evaluación anterior se indica que la entidad no cuenta con una herramienta para el seguimiento de la ejecución de contrato, de allí que la Unidad de Adquisiciones plantea el desarrollo de un software para que todos los documentos e historial de procesos queden resguardados electrónicamente.

Otra recomendación dejada en la última visita fue dotar de un espacio físico exclusivo para las sesiones del comité de evaluación para la apertura de ofertas, aclaraciones y evaluación de ofertas; al respecto, se ha dedicado una sala de reuniones que se mantiene bajo resguardo y se habilita para este tipo de evento, por tanto esta consultoría la considera cumplida.

Una de las recomendaciones de la evaluación anterior era la aprobación del Manual de Organización, funciones y procedimientos de la Unidad de Adquisiciones, dicha actividad se encuentra cumplida.

En la prueba anterior se plantea fortalecer con una persona de apoyo para la administración y custodia de los expedientes; en la presente evaluación se pudo constatar la presencia de esa funcionaria.

Sin embargo se considera oportuno señalar que la Unidad de Adquisiciones ha sufrido bajas de personal, ya sea porque se han ido a los proyectos e incluso a los organismos internacionales; por ello ha solicitado a la Gerencia de proyectos que le autoricen reponer a dos funcionarios adicionales.

En el examen anterior, la Unidad de Adquisiciones fue evaluada con un nivel de riesgo bajo asociado a la gestión de procesos de adquisiciones, en esta oportunidad también obtuvo el mismo grado de calificación del riesgo.

Uno de los requerimientos de la Unidad de Adquisiciones consiste en realizar un curso especializado en materia de adquisiciones, cuyo rigor académico sea el equivalente a un postgrado o diplomado, a fin de acreditar al personal posteriormente.

Otra de las medidas dejadas en la prueba anterior fue dotar a la unidad de adquisiciones con un espacio físico más amplio y con condiciones de seguridad para el manejo y custodia de expedientes de contratación; si bien durante la presente visita se pudo constatar que hay un espacio dedicado para ello, pero también el mismo se aprecia vulnerable por lo accesible en que se encuentran los expedientes. Por tanto esta consultoría considera que la medida está parcialmente cumplida.

Finalmente, un aspecto señalado en la evaluación anterior era que si bien existía un Código de Ética propio de la institución pero que el mismo no había sido objeto de capacitación, esta consultoría hizo pruebas aleatorias y se puede concluir que el personal ha sido instruido al respecto, por tanto considera la recomendación como cumplida.

La Administración de Bienes y Servicios se lleva a cabo por la Oficina Administrativa, la que posee el registro de los inventarios de los bienes muebles, flota vehicular, inventario de almacén, mantenimiento y reparación de edificio, limpieza y servicios básicos.

El Manual de Procedimientos Contable está en proceso de renovación y pendiente de aprobación. Los flujos de caja tanto de los proyectos como institucionales se hacen mensualmente y programación de desembolsos semanales.

Las condiciones físicas y de los equipos de cómputo se observaron en buen estado, así como el resguardo de la documentación. Cuenta además con el personal suficiente y competente para asumir la ejecución de nuevos proyectos.

En cuanto a los inventarios, si bien están codificados y registrados en archivos electrónicos en Excel, pero necesita desarrollar su propio módulo amigable con el programa contable, con la particularidad de poder identificarse mediante un dispositivo óptico de código de barras para mejorar y agilizar los controles.

Un tema llamativo es que al edificio no pueden entrar los bomberos al momento de un incendio, ni los camiones de recolección de basura tienen acceso, de tal manera que habría que valorar la posibilidad de corregir el frontis del acceso principal para facilitar la entrada de los camiones tanto de basura como de bomberos por cualquier emergencia y reducir el riesgo ante desastres.

Los fondos locales se llevan en un software propio desarrollado por ENATREL denominado Excellent Resources Programme, sin embargo, los fondos de los proyectos, ya sean de contrapartida y de las agencias de cooperación, se registran en los sistemas nacionales (SIGFA y SIGFAPRO), respaldados por el BID.

El presupuesto se realiza anualmente y cada dependencia conoce mensualmente como marcha su ejecución presupuestaria, de tal manera que no se encontraron partidas de arrastre sino que marcha al día en sus fechas de corte. Los proyectos son manejados en cuentas independientes de tal manera que no hay forma de que haya algún cruce de fondos y su control resulta más expedito.

En cuanto a la Capacidad de Ejecución de la institución las calificaciones obtenidas en la respectiva matriz son las siguientes:

| CAPACIDAD | Sistema | Cuantificación |  |  | Desarrollo | Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Calificación | Ponderación |  |  |  |
| CAPACIDAD DE EJECUCIÓN | SAP | 100% | 30% | 30% | SD | RB |
|  | SABS | 97% | 35% | 34% | SD | RB |
|  | SAF | 98% | 35% | 34% | SD | RB |
| Total |  | 98% |  |  | SD | RB |

Se ponderó un 35% para el área de Adquisiciones de Bienes y Servicios e igual para la Administración Financiera porque ambas jugarán un rol relevante en la ejecución del proyecto en preparación. Tales estructuras cuentan con personal delegado en las unidades ejecutoras para los actuales proyectos que ENATREL lleva a cabo con el BID, BCIE, BEI, OPEP, Canadá entre otros.

A la unidad de Administración de Personal se le asignó un peso relativo de 30% primero por su nivel en el organigrama, (ver anexo 1), y además porque se asume que tendrá una participación secundaria en la ejecución del proyecto. El nivel de desarrollo alcanzado fue de 98% considerándose como SATISFACTORIO. Así mismo el nivel de Riesgo se valoró como BAJO.

Sin embargo es posible aprovechar las oportunidades de mejora para minimizar la exposición al riesgo. Las debilidades encontradas pueden superarse en la Matriz de Fortalecimiento Institucional que se debe elaborar en conjunto con el ejecutor.

Según la metodología SECI, un nivel de riesgo Bajo implica que “Requiere medidas de menor importancia, pero que constituyen sugerencias para una administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos del proyecto. Estas medidas deben implementarse en el corto o mediano plazo,  o se deben justificar las razones para asumir los riesgos de no hacerlo”.

## Capacidad de Control

Para valorar la capacidad de control se observó desde dos perspectivas: el Control Interno y el Control Externo.

El Control Interno lo ejecuta la Auditoría Interna, cuyo funcionario lo nombra la Contraloría General de la República (CGR), y responde a una doble subordinación, por un lado reporta al ente rector, desde el punto de vista funcional, por otro lado desde el punto de vista jerárquico depende de la Junta Directiva.

Anualmente se ejecutan aproximadamente ocho auditorías, actualmente se lleva una de obras públicas, otra de gastos administrativos, costos de producción, ingresos, cuentas por cobrar y gestión estratégica de la planificación.

Gran parte de las auditorías son recurrentes cada año tales como inventarios, contratación y licitaciones, contratación de personal y compras menores. Sin embargo se contempla para el próximo año auditorías más técnicas como al mantenimiento al sistema nacional de transmisión y a los procesos de tecnología de la información.

Hasta el presente, los auditores no se involucran en las auditorías externas, y menos de los proyectos, sin embargo, en cuanto a las auditorías de la empresa, podrían apoyar al seguimiento de las recomendaciones dejadas por la firma externa.

El Control Externo lo llevan a cabo las firmas auditoras que están debidamente registradas por el BID y la CGR. Las auditorías externas tanto para la empresa como para los proyectos se realizan anualmente por distintas firmas.

La empresa ha mejorado sus resultados, ya que la cantidad de hallazgos cada vez son menores, sin embargo la opinión calificada se ha mantenido debido a que las debilidades encontradas no las ha podido superar el ejecutor, pues rebasa la capacidad de decisión y coordinación de la División Administrativa y Financiera, y la solución prácticamente está en el grado de respuesta que brinde el MHCP. En tanto los proyectos todos gozan de opinión limpia.

Finalmente, valorando la Capacidad de Control se obtuvo la siguiente puntuación:

| Capacidad | Sistema | Cuantificación |  |  | Desarrollo | Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Calificación | Ponderación |  |  |  |
| CAPACIDAD DE CONTROL | SCI | 93% | 50% | 46% | SD | RB |
|  | SCE | 92% | 50% | 46% | SD | RB |
| Total |  | 92% |  |  | SD | RB |

Una calificación de 92% implica un nivel de Desarrollo SATISFACTORIO y un nivel de Riesgo BAJO, que según la metodología implica que “Requiere medidas de menor importancia, pero que constituyen sugerencias para una administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos del proyecto. Estas medidas deben implementarse en el corto o mediano plazo,  o se deben justificar las razones para asumir los riesgos de no hacerlo”.

## Matriz de Resultado de Capacidades

La matriz de resultado de capacidades practicada a la empresa proporciona una calificación general de 92% que representa un nivel de Desarrollo SATISFACTORIO con un Riesgo BAJO; sin embargo la Gerencia de Ingeniería de Proyectos, está dispuesta a adoptar medidas para mejorar las actuales capacidades.

| Consolidación Resultados Capacidades | Cuantificación |  |  | Desarrollo | Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Calificación | IR % |  |  |  |
| Capacidad de Planificación y Organización | 83% | 30% | 25% | MD | RM |
| Capacidad de Ejecución | 98% | 40% | 39% | SD | RB |
| Capacidad de Control | 92% | 30% | 28% | SD | RB |
| Total | 92% |  |  | SD | RB |

## Otros tópicos

Aunque en la metodología actual no se consideran los aspectos de Informática y Medio Ambiente, esta consultoría quiso incorporarlos al Análisis y Evaluación de las capacidades institucionales.

En relación a los asuntos ambientales, la empresa cuenta con una Unidad de Gestión Ambiental, que ha venido jugando un rol relevante en apoyo a los proyectos, por cuanto evalúa los impactos de orden ambiental y trabaja en la mitigación de riesgos y daños.

Además, la UGA incide en el funcionamiento de la empresa para prevenir los daños ambientales, como vigilar el correcto almacenamiento y manipulación de aquellos equipos obsoletos que por su contenido podrían dañar el ambiente, incumpliendo así las normas y convenios que el país ha suscrito.

En el tema de informática, la entidad tiene un sólido personal de cómputo que ha estado desarrollando los propios programas para la empresa, sin embargo requieren de nuevos equipos para respaldar la información con servidores gemelos y ampliar la red local de soporte, así como equipos de protección contra los malware y riesgos de hacker.

Actualmente la Oficina de Informática se encuentra bajo la supervisión de la División Administrativa Financiera, pero se proyecta convertirla en una División de Informática con dos departamentos, uno para soporte y asistencia técnica y otro para desarrollo de nuevos programas, lo anterior daría mayor solidez al área de informática para prestar un mejor servicio a la entidad.

# 3.	CONCLUSIONES

Al final del ciclo de entrevistas, esta consultoría celebró una reunión con la Gerencia de Ingeniería a fin de obtener información relacionada con la ejecución de los actuales proyectos y conocer cómo se concibe el diseño de la actual operación, además de retroalimentar a la funcionaria que actúa como contraparte.

La entidad tiene una vasta experiencia con los procedimientos del BID puesto que éste ha financiado varios proyectos, además ha trabajado con otros organismos multilaterales entre los que destacan la OPEP, el BCIE, BEI, la Embajada de Canadá, el EXIMBANK, el KFW y la Unión Europea.

La empresa en mención ha participado en la co-ejecución de proyectos con otras instituciones estatales como ENEL y el MEM, por ende no se vislumbra conflictos en la gestión del proyecto.

La Gerencia de Comunicaciones experimentará los mayores beneficios del proyecto por cuanto en ella se invertirán los mayores recursos e implicará más comercialización y atención técnica.

Según los resultados obtenidos, la principal debilidad institucional estriba en las áreas de Planificación y Organización, actividad que se realiza mediante equipos de trabajo insertos en la Presidencia Ejecutiva.

En las dos expresiones organizacionales que tiene la Unidad de Adquisiciones, se han apegado a los procedimientos establecidos en las normativas, por ello a la fecha ningún concurso ha sido impugnado y en el BID se le ha concedido el estatus ex post.

Todas las Unidades Organizacionales consideran que cuentan con personal suficiente y competente para ejecutar el proyecto de Banda Ancha, y que no requieren de incremento de personal en su nómina, más que el jefe de proyecto y quizás otro funcionario. La estabilidad del personal es elevada, factor que contribuirá a la bienandanza del proyecto.

La Gerencia de Ingeniería de Proyectos tiene la expectativa de disponer de un instrumento que le permita realizar análisis de riesgo de la institución y valorar el estatus actual para así adoptar acciones que conduzcan al fortalecimiento institucional.

Existen situaciones que califican la opinión de los Estados Financieros de ENATREL que superan el nivel de gestión del área financiera de la empresa.

Se hizo una revisión de los espacios físicos e infraestructura en la que almacenan la información financiera, almacenes de materiales y expedientes personales, y las condiciones se consideran satisfactorias.

# 4.	RECOMENDACIONES

Con el ánimo de avanzar en la consecución del proyecto, se brindan algunas recomendaciones que podrían contribuir a mejorar las capacidades institucionales con miras a iniciar la ejecución de la operación.

4.1	Dado que ENATREL ha manejado con éxitos otras experiencias de proyecto con el BID, se  continuará usando la misma plataforma informática del país, es decir el SIGFA, SIGFAPRO, y los mecanismos de cuenta escritural y de segunda generación.

4.2	Es deseable para delimitar roles en la ejecución del proyecto, que como condición previa al primer desembolso se suscriba un acuerdo interinstitucional, que incluya a los ministerios cuyo aporte será meramente técnico.

4.3	Igualmente, será indispensable la elaboración de un Reglamento Operativo del Proyecto (ROP), para ambas instituciones, a fin de asegurar los niveles de entendimiento y alcance en el funcionamiento.

4.4	La División de Planificación se enfoca sólo en la planificación técnica de la empresa, pero podría absorber las actividades de la Planificación Institucional, (Control y Organización), que actualmente están en manos de un equipo. Con ello se obtendría una estructura más sólida y reglamentada.

4.5	La Oficina de Informática actualmente está en la División Administrativa pero podría transformarse en una División conteniendo dos secciones, una de desarrollo tecnológico, y desarrollar software propio para los talleres y la administración, y la otra de soporte técnico para atender la creciente demanda de los usuarios.

4.6	Sería oportuno someter a consideración de la Junta Directiva, elevar de nomenclatura la Unidad de Personal para convertirla en una división con tres secciones, una a cargo de la selección y contratación; otra a cargo de la nómina y compensaciones; y otra atendiendo la capacitación del personal.

4.7	Las debilidades que generan opinión calificada a los Estados Financieros de ENATREL, podrían superarse si se establece un canal de comunicación entre la Alta Dirección de la Empresa y las autoridades del MHCP, a fin de recibir oportunamente los flujos de información.

4.8	Para manejar el proyecto de Banda Ancha requieren la reposición de un especialista en adquisiciones ya que la unidad rectora se ha visto debilitada con la partida de dos funcionarios y la asunción de nuevos proyectos.

4.9	Para mejorar los sistemas de Administración de Personal y de Planificación y Organización, es preciso que se elaboren los manuales de desempeño, organigramas funcionales, flujo-gramas, Planes con indicadores y medios de verificación.

# ANEXO 1: ORGANIGRAMA DE ENATREL (2015)

# ANEXO 2: MATRIZ GLOBAL DE RESULTADOS

| SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD: ENATREL |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad | Sistema | Cuantificación |  |  |  | Desarrollo | Nivel de Riesgo |
|  |  | Calificación | Ponderación |  |  |  |  |
| CAPACIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN | SPA | 80% | 50% |  | 40% | MD | RM |
|  | SOA | 86% | 50% |  | 43% | MD | RM |
| Total |  | 83% |  |  |  | MD | RM |
| CAPACIDAD DE EJECUCIÓN | SAP | 100% | 30% |  | 30% | SD | RB |
|  | SABS | 97% | 35% |  | 34% | SD | RB |
|  | SAF | 98% | 35% |  | 34% | SD | RB |
| Total |  | 98% |  |  |  | SD | RB |
| CAPACIDAD DE CONTROL | SCI | 93% | 50% |  | 46% | SD | RB |
|  | SCE | 92% | 50% |  | 46% | SD | RB |
| Total |  | 92% |  |  |  | SD | RB |
| Consolidación Resultados Capacidades |  | Cuantificación |  |  |  | Desarrollo | Nivel de Riesgo |
|  |  | Calificación | IR % |  |  |  |  |
| CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACION |  | 77% | 30% | 25% |  | MD | RM |
| CAPACIDAD DE EJECUCIÓN |  | 98% | 40% | 39% |  | SD | RB |
| CAPACIDAD DE CONTROL |  | 92% | 30% | 28% |  | SD | RB |
| Total |  | 90% |  |  |  | SD | RB |

| Escala de Calificaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntuación | Desarrollo |  | Riesgo |  |
| 0 - 50 | No Existe | ND | Alto | RA |
| 51 - 75 | Incipiente | ID | Sustancial | RS |
| 76 - 90 | Mediano | MD | Medio | RM |
| 91 - 100 | Satisfactorio | SD | Bajo | RB |

SIMBOLOGÍA

SPA: Sistema de Programación de Actividades

SOA: Sistema de Organización Administrativa

SAP: Sistema de Administración de Personal

SABS: Sistema Administración de Bienes y Servicios

SAF: Sistema de Administración Financiera

SCI: Sistema de Control Interno

SCE: Sistema de Control Externo

IR: Indicador de Resultados

# ANEXO 3: MATRIZ DE RIESGOS

| MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregunta | Debilidad | Causa | Declaración de Riesgo | Tipo Riesgo | Acción recomendada |  |
| Sistema de Programación de Actividades |  |  |  |  |  |  |
| Las responsabilidades y funciones de Planificación y Programación, ¿están adecuadamente definidas y asignadas entre el personal de la Entidad? | El cumplimiento de las tareas programadas no se verifica | Las actividades se realizan pero con un equipo de trabajo inserto en la Presidencia Ejecutiva | No se cuenta con una estructura organizacional | Medio | Fortalecer la estructura de Planificación actual para que asuma la planificación institucional |  |
| ¿Se han diseñado mecanismos o procedimientos de monitoreo y seguimiento que permitan identificar el cumplimiento de los Planes y Programas, incluyendo: el cumplimiento de indicadores; la existencia de eventuales desvíos entre las actividades programadas y ejecutadas, y la preparación de informes periódicos de ejecución? | Sólo se reciben los informes de cumplimiento mensualmente. | No se dispone de una rutina de control y seguimiento de las tareas programadas | Se carece de indicadores y medios de verificación. | Medio | El área de control debe verificar el cumplimiento de las tareas y su reprogramación en caso necesario |  |
| Un diagrama o flujograma que presente el orden necesario e interdependencia de las actividades para alcanzar los objetivos? | No se dispone de una rutina para analizar los procesos | Ante la falta de una unidad organizacional no se ha diseñado aún | No se cuenta con esa herramienta | Bajo | Elaborar un flujograma |  |
| Los Responsables por ejecutar o coordinar las actividades o tareas? | No se determina la responsabilidad de la tarea a una persona, la realiza el equipo | No hay una estructura que defina las áreas de responsabilidad | Asignar la responsabilidad | Medio | Conformar las estructuras |  |
| Los indicadores de resultados y medios de verificación que permitan medir el logro de las metas previstas? | No se han definido los indicadores y medios de verificación | Es parte del modesto desarrollo en materia de planificación | No se ha construido el sistema de indicadores | Bajo | Construir el conjunto de indicadores |  |
| Los riesgos (supuestos) para el éxito de la programación y las acciones necesarias para prevenirlos o mitigarlos? | No considerar riesgos puede llevar a no tomar medidas correctivas oportunas | La falta de identificación de riesgos puede llevar a una planificación poco realista | En el formato del POA no se contemplan los riesgos | Bajo | Agregar en el formato POA para tomar en cuenta los riesgos |  |
| Sistema de Organización Administrativa |  |  |  |  |  |  |
| ¿El Manual de Organización incluye la descentralización y delegación de autoridad y de funciones a los niveles inferiores? | El organigrama no refleja la descentralización y delegación de autoridad y funciones | No se ha profundizado en los niveles de descentralización y delegación de autoridad | Falta elaborar los organigramas funcionales | Bajo | Elaborar un organigrama funcional que revele las delegaciones y descentralizaciones |  |
| ¿Existen en el organigrama las líneas de comunicación? | Sin un organigrama de comunicaciones se pueden obviar los canales formales | No se ha trabajado en el diseño comunicativo | El organigrama no refleja las líneas de comunicación | Bajo | Elaborar un organigrama de comunicaciones de la entidad |  |
| Sistema de Administración de Personal |  |  |  |  |  |  |
| ¿Está previsto un plan para reemplazar al personal clave en ausencias temporales? | Sin un plan de reemplazo podría haber confusión en la delegación de funciones y jerarquía | Dada la estabilidad laboral casi no se dan ausencias temporales del personal clave | No hay un plan de sustitución de personal clave | Bajo | Elaborar una normativa para sustitución de personal clave |  |
| ¿Existe una política sobre adquisición de pólizas de seguro para los cargos claves relacionados con el manejo de bienes y valores? | La falta de una póliza de seguro podría conducir a pérdidas a la empresa | No hay una cultura acentuada de adquirir seguros | No hay póliza de seguro que respalde al personal clave en el manejo de bienes y valores | Bajo | Adquirir pólizas de seguro para el personal clave |  |
| Sistema Administrativo Financiero |  |  |  |  |  |  |
| ¿Existen políticas y procedimientos definidos para desarrollar/modificar, probar e implementar los sistemas contables, incluyendo programas de computadora y archivos de datos relacionados? | La falta de actualización del manual de podría llevar a ejecutar procedimientos en desuso incurriendo en debilidades | No se ha gestionado con premura la actualización del manual | Está en la etapa de aprobación la actualización del manual de procedimiento contable | Bajo |  | Aprobación del manual actualizado de procedimientos contables |
| Sistema de Administración de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |
| Disponen de un sistema de archivo de la documentación soporte de las adquisiciones de bienes y servicios de consultoría y de contratación de obras, el cual permita referenciar e identificar en forma directa las transacciones efectuadas y permita una auditoria de las mismas como lo requiere el Banco? | Cuando se requiere de la documentación soporte de las adquisiciones no siempre pudiera estar disponible | Falta de una normativa formal | Pudieran haber casos de confusión o pérdida de documentos | Bajo |  | Elaborar un manual de procedimiento para el archivo de la documentación de las adquisiciones, si pudiera estar automatizado mejor |
| Sistema de Control Interno |  |  |  |  |  |  |
| Disponen de una metodología estructurada y divulgada para el Análisis de Riesgo (AR)? | La falta de metodología de análisis de riesgo podría llevar a una subestimación de los riesgos | Se practican auditorías sin hacer énfasis en el análisis de riesgo | No cuentan con una metodología para analizar el riesgo | Bajo |  | Elaborar una metodología con sus instrumentos de análisis de riesgo |
| ¿Disponen de Informes representativos de que la metodología de AR funciona en la práctica y contribuye a la gestión oportuna del riesgo? | La falta de informes no proporciona insumos para reducir el riesgo | Se asume que con las auditorías recurrentes el riesgo se reduce | No se disponen de informes | Bajo |  | Elaborar informes de los riesgos en que incurre la empresa |
| Sistema de Control Externo |  |  |  |  |  |  |
| Si en los informes, los dictámenes se apartaron de la opinión limpia o estándar, y se reportaron hallazgos y recomendaciones de Control Interno, la Entidad ¿ha producido oportunamente, acciones formales dirigidas a solucionar tales problemas? | La opinión calificada ha sido recurrente, aunque las acciones de control interno se han mejorado | La solución para obtener opinión limpia pasa por establecer una oportuna comunicación entre la empresa y el MHCP | No se ha podido obtener la información oportuna de parte del MHCP para limpiar la opinión calificada dada por los auditores | Medio |  | Las autoridades del MHCP y ENATREL definan el procedimiento para facilitar la información oportuna a los auditores |

# ANEXO 4: MATRIZ DE MEJORAS

| Matriz de Mejoras ENATREL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Programación de Actividades |  |  |  |
| No. | Oportunidades de Mejora | Causa | Acciones sugeridas |
| 1 | Verificar el cumplimiento de la tareas programadas | No cuentan con una estructura de Control | Fortalecer la estructura de Planificación y Control |
|  |  |  | Baja a monitorear el cumplimiento de las tareas |
| 2 | No se verifican los informes de cumplimiento | No cuentan con indicadores ni medios de verificación | Diseñar y establecer una escala de indicadores para el monitoreo de las tareas |
| 3 | No se analiza al eficacia de los procesos de trabajo | No se dispone de flujograma | Elaborar flujograma de los procesos esenciales |
| 4 | No se asignan las tareas a controlar personalmente | Como es un equipo, la tarea de monitoreo puede recaer en cualquier miembro | Al establecerse la unidad de control se debe asignar individualmente el monitoreo |
| 5 | Mejorar el alcance de los planes considerando los riesgos y sus posibles impactos | En los planes no se consideran los riesgos y su posible impacto | Incorporar a los planes el análisis de los riesgos e impactos |
| 6 | Aprobar los cambios en los planes (POA, PEP) | No se aprueban los cambios a los planes | En los planes se debe autorizar los cambios y ajustes |
| Sistema de Organización Administrativa |  |  |  |
| No. | Oportunidades de Mejora | Causa | Acciones sugeridas |
| 7 | Las unidades estructurales pueden mejorar su organización | El Manual de Organización no está actualizado | Actualizar el Manual de Organización |
| 8 | Disponer de organigramas funcionales para comprender mejor las relaciones entre las unidades | No se cuenta con los organigramas funcionales ni de comunicación | Elaborar los organigramas funcionales y de comunicación |
| Sistema de Administración de Personal |  |  |  |
| No. | Oportunidades de Mejora | Causa | Acciones sugeridas |
| 9 | Mejorar los niveles de autoridad y jerarquía entre el personal | No hay un plan de sustitución de personal que ayude al manejo del interinato | Elaborar un plan de sustitución de personal |
| 10 | Las pólizas de seguro para el personal clave ofrece mayor seguridad a la empresa ante posibles pérdidas | No hay pólizas de seguro para el personal clave y falta cultura de aseguramiento | Contratar un plan de pólizas con INISER |
| Sistema de Administrativo Financiero |  |  |  |
| No. | Oportunidades de Mejora | Causa | Acciones sugeridas |
| 11 | Un manual de procedimientos contables actualizado evita incurrir en potenciales errores | Falta de gestión para la aprobación del manual de procedimientos contables | Aprobar la nueva versión del manual de procedimientos contables |
| Sistema de Administración de Bienes y Servicios |  |  |  |
| No. | Oportunidades de Mejora | Causa | Acciones sugeridas |
| 12 | Mejorar el sistema de archivo de adquisiciones | Falta de una normativa | Elaborar una normativa al respecto |
|  |  | Ausencia de un software | Desarrollar un programa para tal fin |
| Sistema de Control Interno |  |  |  |
| No. | Oportunidades de Mejora | Causa | Acciones sugeridas |
| 13 | El Control Interno puede mejorar si considerara el análisis de riesgo | No cuentan con una metodología para realizar análisis de riesgo | Elaborar una metodología para el análisis de riesgo |
| 14 | Para el fortalecimiento del Control Interno se puede agregar como insumos el análisis de riesgo | Los informes de control interno no consideran el Análisis de Riesgo | Incorporar al control interno el análisis de riesgo |
| Sistema de Control Externo |  |  |  |
| No. | Oportunidades de Mejora | Causa | Acciones sugeridas |
| 15 | La opinión de los Estados Financieros de la empresa pudiera ser limpia | No hay un canal de comunicación eficaz que asegure la recepción de la información | Establecer un canal efectivo de comunicación que permita recibir oportunamente la información |

# ANEXO 5: PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE ENATREL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregunta | Debilidad | Acciones | Responsables | Fecha cumplimiento | Medios de verificación | Observaciones |
| Sistema de Programación de Actividades |  |  |  |  |  |  |
| Las responsabilidades y funciones de Planificación y Programación, ¿están adecuadamente definidas y asignadas entre el personal de la Entidad? | El cumplimiento de las tareas programadas no se verifica | Integrar los equipos de trabajo a la estructura de Planificación actual para que asuma la planificación institucional | Dirección Superior | dic-15 | División de Planificación conformada |  |
|  |  |  |  | I trimestre 2016 | Manuales de planificación actualizados |  |
| ¿Se han diseñado mecanismos o procedimientos de monitoreo y seguimiento que permitan identificar el cumplimiento de los Planes y Programas, incluyendo: el cumplimiento de indicadores; la existencia de eventuales desvíos entre las actividades programadas y ejecutadas, y la preparación de informes periódicos de ejecución? | Sólo se reciben los informes de cumplimiento mensualmente. | El área de control debe verificar el cumplimiento de las tareas y su reprogramación en caso necesario | División de Planificación | I trimestre 2016 | Informe de cumplimiento de planes |  |
| Un diagrama o flujo-grama que presente el orden necesario e interdependencia de las actividades para alcanzar los objetivos? | No se dispone de una rutina para analizar los procesos | Elaborar un flujo-grama | División de Planificación | I trimestre 2016 | Flujo-grama | Cuando se actualice el manual |
| Los Responsables por ejecutar o coordinar las actividades o tareas? | No se determina la responsabilidad de la tarea a una persona, la realiza el equipo | Conformar las estructuras | División de Planificación | I trimestre 2016 | Estructura de Planificación conformada | Cuando se actualice el manual |
| Los indicadores de resultados y medios de verificación que permitan medir el logro de las metas previstas? | No se han definido los indicadores y medios de verificación | Construir el conjunto de indicadores | División de Planificación | dic-15 | Escala de Indicadores configurada |  |
| Los riesgos (supuestos) para el éxito de la programación y las acciones necesarias para prevenirlos o mitigarlos? | No considerar riesgos puede llevar a no tomar medidas correctivas oportunas | Agregar en el formato POA para tomar en cuenta los riesgos | División de Planificación | dic-15 | Formato POA modificado |  |
| Sistema de Organización Administrativa |  |  |  |  |  |  |
| ¿El Manual de Organización incluye la descentralización y delegación de autoridad y de funciones a los niveles inferiores? | El organigrama no refleja la descentralización y delegación de autoridad y funciones | Elaborar un organigrama funcional que revele las delegaciones y descentralizaciones | División de Planificación | Pendiente definición | Organigrama funcional diseñado y aprobado |  |
| ¿Existen en el organigrama las líneas de comunicación? | Sin un organigrama de comunicaciones se pueden obviar los canales formales | Elaborar un organigrama de comunicaciones de la entidad | División de Planificación | Pendiente definición | Organigrama de comunicación diseñado y aprobado |  |
| Sistema de Administración de Personal |  |  |  |  |  |  |
| ¿Está previsto un plan para reemplazar al personal clave en ausencias temporales? | Sin un plan de reemplazo podría haber confusión en la delegación de funciones y jerarquía | Elaborar una normativa para sustitución de personal clave | Oficina de Personal | II trimestre 2016 | Normativa elaborada |  |
| ¿Existe una política sobre adquisición de pólizas de seguro para los cargos claves relacionados con el manejo de bienes y valores? | La falta de una póliza de seguro podría conducir a pérdidas a la empresa | Adquirir pólizas de seguro para el personal clave | DAF y Oficina de Personal | Se consultará con la aseguradora | Pólizas de seguro compradas |  |
| Sistema Administrativo Financiero |  |  |  |  |  |  |
| ¿Existen políticas y procedimientos definidos para desarrollar/modificar, probar e implementar los sistemas contables, incluyendo programas de computadora y archivos de datos relacionados? | La falta de actualización del manual de podría llevar a ejecutar procedimientos en desuso incurriendo en debilidades | Aprobación del manual actualizado de procedimientos contables | Dirección Superior | IV trimestre 2015 | Manual de Procedimientos contables actualizado aprobado |  |
| Sistema de Administración de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |
| Disponen de un sistema de archivo de la documentación soporte de las adquisiciones de bienes y servicios de consultoría y de contratación de obras, el cual permita referenciar e identificar en forma directa las transacciones efectuadas y permita una auditoria de las mismas como lo requiere el Banco? | Cuando se requiere de la documentación soporte de las adquisiciones no siempre pudiera estar disponible | Elaborar un sistema de registro y procedimiento para el archivo de la documentación de las adquisiciones | Unidad de Adquisiciones | I trimestre 2016 | Manual de procedimiento aprobado |  |
| Sistema de Control Interno |  |  |  |  |  |  |
| Disponen de una metodología estructurada y divulgada para el Análisis de Riesgo (AR)? | La falta de metodología de análisis de riesgo podría llevar a una subestimación de los riesgos | Elaborar una metodología con sus instrumentos de análisis de riesgo | Auditoría Interna | Consultar con la dirección superior | Metodología de riesgos aprobada |  |
| ¿Disponen de Informes representativos de que la metodología de AR funciona en la práctica y contribuye a la gestión oportuna del riesgo? | La falta de informes no proporciona insumos para reducir el riesgo | Elaborar informes de los riesgos en que incurre la empresa | Auditoría Interna | Consultar con la dirección superior | Informe de riesgos registrados |  |
| Sistema de Control Externo |  |  |  |  |  |  |
| Si en los informes, los dictámenes se apartaron de la opinión limpia o estándar, y se reportaron hallazgos y recomendaciones de Control Interno, la Entidad ¿ha producido oportunamente, acciones formales dirigidas a solucionar tales problemas? | La opinión calificada ha sido recurrente, aunque las acciones de control interno se han mejorado | Las autoridades del MHCP y ENATREL definan el procedimiento para facilitar la información oportuna a los auditores | Dirección Superior | II trimestre 2016 | Coordinación interinstitucional establecida en acta |  |

# ANEXO 6: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES (SPA)

| CUESTIONARIO: SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTA | RESPUESTA |  |  | NOTAS |
|  | SI | NO | N/A |  |
| 1. Las responsabilidades y funciones de Planificación y Programación, están adecuadamente definidas y asignadas entre el personal de la Entidad? | 1 |  |  | No necesariamente representada en una estructura |
| 2. Existen procedimientos de programación definidos, tales como: manuales, formatos, modelos y metodologías para la preparación de los Planes y Programas, así como su esquema de aprobación y modificación? | 1 |  |  |  |
| 3. Se han diseñado mecanismos o procedimientos de monitoreo y seguimiento que permitan identificar el cumplimiento de los Planes y Programas, incluyendo: el cumplimiento de indicadores; la existencia de eventuales desvíos entre las actividades programadas y ejecutadas, y la preparación de informes periódicos de ejecución? | 1 |  |  | El informe del SIGRUN es manual y mensual. Los POA y reportan mensualmente. |
| 4. Se ha preparado un Programa de Operaciones Anual (POA), o documento equivalente, consistente con la Planificación general?. | 1 |  |  | Está conformado por el conjunto de todos los POA |
| El Documento de Planificación (POA) establece:. |  |  |  |  |
| 5. Los objetivos generales y específicos (componentes) y las metas (indicadores)?. | 1 |  |  |  |
| 6. Las actividades o tareas que son necesarias realizar para alcanzar los objetivos y metas? | 1 |  |  |  |
| 7. Un diagrama o flujo grama que presente el orden necesario e interdependencia de las actividades para alcanzar los objetivos? |  | 1 |  |  |
| 8. El tiempo estimado para realizar cada actividad o tarea?. | 1 |  |  |  |
| 9. Los Responsables por ejecutar o coordinar las actividades o tareas? | 1 |  |  |  |
| 10. Los indicadores de resultados y medios de verificación que permitan medir el logro de las metas previstas? |  | 1 |  |  |
| 11. Los riesgos (supuestos) para el éxito de la programación y las acciones necesarias para prevenirlos o mitigarlos? |  | 1 |  |  |
| Ejecución: |  |  |  |  |
| 12. Se está emitiendo los informes sobre el avance de los POA, de acuerdo con lo previsto en las políticas previamente acordadas? | 1 |  |  |  |
| 13. Cuando en los informes se identifican incumplimientos o riesgos apreciables de eficacia, se formalizaron acciones para administrar dichos riesgos y mejorar la probabilidad de ejecución? | 1 |  |  |  |
| 14. En la práctica, la ejecución es una demostración de la puesta en marcha de las acciones mencionadas anteriormente? | 1 |  |  |  |
| 15. Si se han presentado modificaciones a los POA, disponen de evidencia que justifique tales cambios? | 1 |  |  |  |
| 16. Disponen de evidencia formal de que los cambios a los POA fueron aprobados por el Banco? |  |  | 1 |  |
| Total | 12 | 3 | 1 | 80% |

# ANEXO 7: SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA (SOA)

| CUESTIONARIO: SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTA | RESPUESTA |  |  | NOTAS |
|  | SI | NO | N/A |  |
| 1. Disponen de un Manual de Organización (MO) o instrumento equivalente? | 1 |  |  |  |
| 2. Existen procedimientos para la actualización y convalidación periódica del MO? | 1 |  |  |  |
| 3. El MO incluye las funciones, responsabilidades y autoridad para el desempeño de cada cargo?. | 1 |  |  |  |
| 4. El MO incluye la descentralización y delegación de autoridad y de funciones a los niveles inferiores?. |  | 1 |  |  |
| 5. Las funciones manuales fueron asignadas de tal forma que se mantenga independencia entre los encargados de autorizar, ejecutar, registrar transacciones y custodiar bienes y valores?. | 1 |  |  |  |
| 6. El MO o el Organigrama y las funciones fueron divulgados a todo el personal vinculado?. | 1 |  |  |  |
| 7. De ser así, cada empleado firmó una constancia mediante la cual expresa que conoce y entiende sus funciones y responsabilidades?. | 1 |  |  |  |
| 8. El MO y el Organigrama están debidamente autorizados por el Consejo Directivo o autoridad competente relacionada con el OE?. | 1 |  |  |  |
| El Organigrama indica:. |
| 9. Las áreas de desempeño y su relación funcional (Dirección General, Finanzas, Personal, Adquisiciones, Producción de bienes y servicios, etc.). | 1 |  |  |  |
| 10. Los niveles de autoridad y supervisión?. | 1 |  |  |  |
| 11. Los niveles de asesoramiento (sin responsabilidad en línea). | 1 |  |  |  |
| 12. Las líneas de comunicación?. |  | 1 |  |  |
| Perfiles de los cargos:. |
| 13. Se diseñaron y aprobaron perfiles de los cargos necesarios para el cumplimiento de las funciones previstas, incluyendo los de los Consultores? (Calidades académicas y de experiencia). | 1 |  |  | Hay un manual de descripción de puestos |
| 14. Estos perfiles han sido asociados con niveles de remuneración equivalentes al valor de mercado?. | 1 |  |  | No hay política salarial |
| 15. El clima organizacional es un reflejo de lo previsto en el MO? (Tomar en cuenta las declaraciones de debilidades y fortalezas de quienes presenten este sub-sistema y las impresiones obtenidas de las distintas entrevistas). |  | 1 |  |  |
| 16. La delegación de funciones permite que cada nivel tome decisiones y cumpla las funciones y responsabilidades que le fueron asignadas?. | 1 |  |  |  |
| Ejecución:. |
| 17. Se definió y formalizó el carácter administrativo (autonomía), organizacional y jurídico del Organismo Ejecutor, y en su caso el de los Co-ejecutores?. | 1 |  |  |  |
| 18. Se ha dotado al OE de los mecanismos legales y financieros para su desarrollo autónomo o independiente?. | 1 |  |  |  |
| 19. El MO y el Organigrama del OE y sus componentes fueron diseñados de acuerdo con las necesidades establecidas en la Programación y en el POA?. | 1 |  |  |  |
| 20. Se están cumpliendo las funciones y responsabilidad identificadas en el informe de proyecto para la ejecución del mismo?. | 1 |  |  |  |
| 21. En la práctica, todas las Unidades Organizacionales están en funcionamiento y con el personal previsto?. | 1 |  |  |  |
| Reglamento Operativo (RO), Reglamento de Crédito (RC):. |
| 22. Si aplica, se ha preparado un RO o un RC, que cuente con la aprobación previa del Banco?. |  |  | 1 |  |
| 23. El RO/RC se formalizó y divulgó entre los participantes en la ejecución de la operación, dejando constancia de ello?. |  |  | 1 |  |
| 24. Se estableció en el RO/RC que toda operación financiera o administrativa debe contar con la documentación necesaria de respaldo?. |  |  | 1 |  |
| 25. Dicha documentación permite identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación?. |  |  | 1 |  |
| 26. El RO/RC diseñado, describe los procedimientos de autorización, movimiento, registro y control oportuno de todas las operaciones técnicas, financieras y administrativas relacionadas con el proyecto?. |  |  | 1 |  |
| En caso de un programa global de inversiones, el Reglamento Operativo contiene las siguientes secciones:. |
| 27. Propósito y definiciones?. |  |  | 1 |  |
| 28. Objetivos y Descripción del Programa?. |  |  | 1 |  |
| 29. Criterios para elegibilidad de los co-ejecutores y de las inversiones (técnicos, económicos y financieros)?. |  |  | 1 |  |
| 30. Asignación de recursos del Programa?. |  |  | 1 |  |
| 31. Mecanismo de traspaso de los recursos, desembolsos, fondo rotatorio, y rendición de cuentas?. |  |  | 1 |  |
| 32. Seguimiento (informes)?. |  |  | 1 |  |
| En caso de un programa global de crédito, el Reglamento de Crédito contiene las siguientes secciones:. |
| 33. Propósito y definiciones? |  |  | 1 |  |
| 34. Objetivos y Descripción del Programa? |  |  | 1 |  |
| 35. Criterios para elegibilidad y participación de los IFIS? |  |  | 1 |  |
| 36. Criterios de elegibilidad de los sub-prestatarios y de los sub-préstamos? |  |  | 1 |  |
| 37. Términos y condiciones de los sub-préstamos? |  |  | 1 |  |
| 38. Formalización de los sub préstamos? |  |  | 1 |  |
| 39. Uso de las recuperaciones y seguimiento (informes) |  |  | 1 |  |
| Cuando se trate de proyectos de ejecución descentralizada, con múltiples co-ejecutores, se ha previsto por parte de la UCP:. |
| 40. Un esquema gráfico representativo del flujo de responsabilidades y funciones de la UCP y de los co-ejecutores? |  |  | 1 |  |
| 41. Un esquema gráfico representativo del flujo de responsabilidades y funciones de la entidad gerenciadora, cuando se prevé la participación de una firma privada o agencia especializada? |  |  | 1 |  |
| 42. Sistemas de monitoreo y reporte para hacer un seguimiento del uso de los recursos por parte de dichos co-ejecutores? |  |  | 1 |  |
| Total. | 18 | 3 | 21 | 86% |

# ANEXO 8: CUESTIONARIO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SAP)

| CUESTIONARIO: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTA | RESPUESTA |  |  | NOTAS |
|  | SI | NO | N/A |  |
| 1. Se han asignado formalmente las responsabilidades para administrar los asuntos de personal?. | 1 |  |  |  |
| 2. La persona encargada de las funciones de administración de personal, reúnen requisitos de capacidad y experiencia en el manejo de Recursos Humanos?. | 1 |  |  |  |
| 3. La Entidad dispone de políticas y procedimientos formalizados y autorizados en un Manual o equivalente, sobre la administración del personal?. | 1 |  |  |  |
| Las políticas y procedimientos existentes, tienen en cuenta aspectos como:. |  |  |  |  |
| 4. Búsqueda y Selección?. | 1 |  |  | Cuenta con una base de datos |
| 5. Inducción y entrenamiento?. | 1 |  |  |  |
| 6. Capacitación?. | 1 |  |  |  |
| 7. Evaluación del desempeño?. | 1 |  |  |  |
| 8. Clasificación de cargos y niveles de remuneración?. | 1 |  |  |  |
| 9. Seguridad social?. | 1 |  |  |  |
| 10. Impuestos y otras obligaciones laborales?. | 1 |  |  |  |
| Otros Requerimientos. |  |  |  |  |
| 11. Existen procedimientos para el control de asistencia del personal?. | 1 |  |  |  |
| 12. Disponen de un programa de vacaciones debidamente aprobado para todo el personal?. | 1 |  |  |  |
| 13. Está previsto un plan para reemplazar al personal clave en ausencias temporales?. | 1 |  |  |  |
| 14. Existe una política sobre adquisición de pólizas de seguro para los cargos clave relacionados con el manejo de bienes y valores?. |  |  | 1 |  |
| 15. Se han fijado los montos asegurables?. |  |  | 1 |  |
| 16. En general, existe estabilidad en la composición del personal de la Entidad?. | 1 |  |  | Es menos del uno por ciento |
| Ejecución. |  |  |  |  |
| 17. Las políticas y procedimientos existentes, son consistentes con los requerimientos del Banco en términos de contratación de personal, incluyendo los consultores, indicados en los documentos de proyecto y contratos de préstamo o convenio de cooperación técnica?. | 1 |  |  |  |
| 18. Se ha contratado para la ejecución del proyecto el personal identificado en el informe de proyecto?. | 1 |  |  |  |
| 19. Se siguió el proceso de selección y contratación recomendado en el informe de proyecto y contrato de préstamo para el personal vinculado al mismo?. | 1 |  |  |  |
| 20. Los empleados/consultores contratados, cumplen con los perfiles previstos en los términos de referencia o los requisitos de los cargos, aprobados previamente por el Banco?. | 1 |  |  |  |
| 21. La contratación de empleados/consultores por parte del OE contó con la no objeción previa del Banco?. | 1 |  |  |  |
| 22. Los niveles de remuneración que surgen de la clasificación de cargos del OE y el monto del rubro de servicios personales en el presupuesto del Programa son compatibles?. | 1 |  |  |  |
| Total. | 19 | 0 | 2 | 100% |

# ANEXO 9: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SAF)

| CUESTIONARIO: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTA | RESPUESTA |  |  | Notas |
|  | SI | NO | N/A |  |
| 1. Se asignaron formalmente en una Unidad o equivalente con nivel jerárquico y autoridad suficiente, los asuntos relacionados con la Administración Financiera? (Presupuesto, Tesorería, Contabilidad) | 1 |  |  |  |
| 2. La persona encargada de tales funciones, reúnen requisitos de capacidad y experiencia en la administración financiera?. | 1 |  |  |  |
| 3. El personal está familiarizado con los procedimientos del Banco para la preparación de solicitudes de desembolso? | 1 |  |  |  |
| 4. Disponen de un Manual de Procedimientos autorizado y en vigencia para la administración financiera? | 1 |  |  |  |
| 5. Disponen de un sistema de registros contables y financieros automatizado e integrado con la contabilidad general de la entidad, que permita identificar las transacciones a cargo del proyecto, por fuente de financiamiento y por categorías de inversión, de acuerdo con el Plan de Cuentas aprobado por el Banco, y de forma independiente de otras actividades de la entidad?. | 1 |  |  |  |
| 6. El Sistema permite disponer de información financiera oportuna y confiable para la preparación de los Estados Financieros y otros informes? | 1 |  |  |  |
| Archivo. Los registros del proyecto son llevados de manera que: |  |  |  |  |
| 7. En el caso de proyectos de ejecución descentralizada, se cuente con un sistema contable integrado que permita identificar recursos y transacciones efectuados por cada co-ejecutor participante, discriminados por categorías y sub-categorías de inversión, de acuerdo con el Plan de Cuentas aprobado por el Banco?. | 1 |  |  | Los sistemas no son compatibles |
| 8. Demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y sub-categoría de acuerdo con el Plan de Cuentas aprobado por el Banco, como así también el progreso de las obras?. | 1 |  |  |  |
| 9. La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), o la Unidad Coordinadora (UC), como corresponda, ha preparado y cuenta con un manual contable de aplicación para el proyecto ?. | 1 |  |  |  |
| 10. Cuando se trate de programas de crédito, los registros precisan, además, los créditos otorgados, las recuperaciones efectuadas y la utilización de estas?. |  |  | 1 |  |
| 11. Se dispone de un sistema de archivo de la documentación soporte de las transacciones financieras, el cual permita referenciar e identificar en forma directa las operaciones?. | 1 |  |  |  |
| 12. En el caso de proyectos de ejecución descentralizada, los co-ejecutores cuentan con un sistema de archivo de la documentación soporte de las transacciones financieras, que permita referenciar e identificar las operaciones efectuadas con los recursos del proyecto, los registros contables y las solicitudes de desembolso presentadas a la UCP?. | 1 |  |  |  |
| Programación y Presupuesto |  |  |  |  |
| 13. Existen procedimientos claros y debidamente aprobados para formular, ejecutar y controlar el presupuesto?. | 1 |  |  |  |
| 14. Se diseñaron mecanismos y procedimientos de programación financiera de corto, mediano y largo plazo?. | 1 |  |  |  |
| 15. Se dispone de un sistema de presupuesto automatizado e integrado?. | 1 |  |  |  |
| 16. Existen mecanismos de control, evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria?. | 1 |  |  |  |
| 17. Para programas de ejecución descentralizada, se diseñó un mecanismo de consolidación y control presupuestario de las transacciones financieras a cargo de los co-ejecutores? (unidades descentralizadas). |  |  | 1 |  |
| Tesorería. Se ha previsto que: |  |  |  |  |
| 18. Un reglamento operacional o normas para el manejo de los recursos provenientes del financiamiento o contribución del Banco y de la contrapartida local: funciones, atribuciones, restricciones, etc.?. | 1 |  |  |  |
| 19. La apertura de cuentas bancarias en el Banco Central y en Bancos Comerciales, a nombre del proyecto para el manejo exclusivo de los recursos del financiamiento o contribución del Banco destinados al mismo?. | 1 |  |  |  |
| 20. La apertura de cuentas bancarias en Bancos Comerciales, a nombre del proyecto, para el manejo exclusivo de los recursos de la contrapartida local, destinados al mismo?. | 1 |  |  |  |
| 21. Cuando se trate de proyectos de ejecución descentralizada, la apertura de cuentas bancarias en Bancos Comerciales por parte de los co-ejecutores, a nombre del proyecto, para el manejo exclusivo de los recursos del financiamiento y de la contrapartida local, destinados al mismo?. | 1 |  |  |  |
| 22. Se preparen programaciones de caja (cash flow) integrando las necesidades de todas las Unidades?. | 1 |  |  |  |
| 23. La preparación de registros, informes y conciliaciones periódicos que muestren los saldos y el movimiento de las cuentas bancarias y obligaciones?. | 1 |  |  |  |
| 24. Las conciliaciones bancarias son preparadas por personal independiente de aquel que tiene acceso al registro y manejo de los fondos?. | 1 |  |  |  |
| 25. Las conciliaciones bancarias están actualizadas para cada cierre mensual?. | 1 |  |  |  |
| 26. Las conciliaciones bancarias no revelan partidas antiguas sin ajustar, o si las hubiere, han dispuesto de acciones puntuales para la depuración?. | 1 |  |  |  |
| 27. Efectuar conciliaciones periódicas del Fondo Rotatorio entre los saldos bancarios disponibles, los registros del ejecutor y los del Banco, y se explican debidamente las partidas conciliatorias o se efectúan los ajustes pertinentes?. |  |  | 1 |  |
| 28. Mecanismos para la preparación y presentación de informes semestrales sobre el Fondo Rotatorio, dentro de los 60 días siguientes al cierre de cada semestre?. |  |  | 1 |  |
| 29. En el caso de proyectos de ejecución descentralizada, se dispone del flujo de fondos entre el Banco (u otros co-financiadores), la UCP y los co-ejecutores (esquemas gráficos) ?. | 1 |  |  |  |
| 30. Para programas de ejecución descentralizada, existen procedimientos que regulen el mecanismo de rendición de cuentas e informes financieros, el traspaso de fondos y el tipo de documentación de respaldo relacionados con solicitudes de desembolso?. | 1 |  |  |  |
| 31. En caso de proyectos de ejecución descentralizada, con múltiples co-ejecutores, procedimientos para la revisión ex-post de documentos de apoyo de solicitudes de desembolso, concordantes con las normas del Banco?. | 1 |  |  |  |
| Si se trata de un Programa de Crédito, el OE ha previsto e implantado mecanismos para: |  |  |  |  |
| 32. Asegurar que los sub-préstamos que se otorguen sean elegibles de acuerdo con las condiciones establecidas en el RC?. |  |  | 1 |  |
| 33. El registro, control y uso de las recuperaciones?. |  |  | 1 |  |
| 34. El control y seguimiento de la aplicación de tasas de interés acorde con las condiciones establecidas en el RC?. |  |  | 1 |  |
| Registros y Documentos |  |  |  |  |
| Se ha previsto y están en funcionamiento mecanismos para que: |  |  |  |  |
| 35. Todas las transacciones financieras, incluidos los compromisos adquiridos, se registren adecuadamente en el momento de su ocurrencia?. | 1 |  |  |  |
| 36. Por cada transacción financiera, (ingresos y egresos) se emita un comprobante oficial mediante un formulario de numeración pre-impresa con la información necesaria para su identificación, clasificación y registro contable?. | 1 |  |  |  |
| 37. Los ingresos se depositen total e íntegramente en las cuentas bancarias autorizadas?. | 1 |  |  |  |
| 38. Tales depósitos se hagan diariamente o a más tardar el día hábil siguiente de recibidos?. | 1 |  |  |  |
| 39. Cada pago esté acompañado de documentación de respaldo tal como: Orden de compra autorizada, constancia original de recepción de bienes y servicios, factura original y comprobante de egreso?. | 1 |  |  |  |
| 40. Responsabilidades para comprometer recursos, revisar y autorizar los pagos?. | 1 |  |  |  |
| 41. Excepto los pagos por caja menor, o los casos en que la Ley lo disponga, todos los pagos se efectúen mediante cheque intransferible a nombre del beneficiario o transferencia electrónica?. | 1 |  |  |  |
| 42. La documentación original de soporte de toda transacción solamente es archivada cuando haya sido firmada, de acuerdo con las normas previstas?. | 1 |  |  |  |
| Contabilidad e Información procesada en medios computacionales |  |  |  |  |
| Se ha previsto un sistema contable que: |  |  |  |  |
| 43. Permita generar los estados financieros del proyecto y otros informes financieros que sean requeridos por el Banco?. | 1 |  |  |  |
| 44. Existen plazos definidos para la preparación y presentación oportuna de los Estados e informes financieros requeridos por el Banco?. | 1 |  |  |  |
| 45. Existen políticas y procedimientos definidos para desarrollar/modificar, probar e implementar los sistemas contables, incluyendo programas de computadora y archivos de datos relacionados?. |  | 1 |  |  |
| 46. Existe un procedimiento para el respaldo periódico (back- up de la información y del sistema) que asegure la recuperación de la información financiera y contable?. | 1 |  |  |  |
| 47. Existen métodos (claves de acceso, niveles de autorización, validación, etc.) para impedir el acceso no autorizado a la base de datos y a los sistemas de información contable y financiero?. | 1 |  |  |  |
| 48. Existe un plan de contingencia aprobado y una política de revisión periódica, que asegure el procesamiento oportuno y continuo de la información financiera y contable?. | 1 |  |  |  |
| 49. Se tienen documentados los programas y aplicaciones?. | 1 |  |  |  |
| 50. Existe restricción formal de acceso al centro de cómputo?. | 1 |  |  |  |
| Otros requerimientos : |  |  |  |  |
| 51. Las personas responsables por la información financiera están familiarizadas con los Documentos AF-100 Política del Banco para Estados Financieros de Entidades y Proyectos, y AF-300 Guía para la preparación de Estados Financieros?. | 1 |  |  |  |
| 52. Los Estados Financieros y demás información financiera requerida por las normas y procedimientos del Banco, se han entregado al Banco con la periodicidad y fechas previstas en el contrato? | 1 |  |  |  |
| Total. | 44 | 1 | 7 | 98% |

# ANEXO 10: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTAS | RESPUESTA |  |  | NOTAS |
|  | SI | NO | N/A |  |
| 1. Existe asignación formal de funciones y responsabilidades (en unidad organizacional o equivalente) en materia de administración de los procesos de adquisición de obras, bienes y Servicios de consultoría, a la escala del proyecto que se financiará? | 1 |  |  |  |
| 2. Existe asignación formal de funciones y responsabilidades (en una unidad organizacional o equivalente) por los procesos de recepción, inventario, y mantenimiento de obras, bienes y servicios de consultoría, a la escala del proyecto que se financiará? | 1 |  |  |  |
| 3. La Unidad cuenta con el equipamiento humano con experiencia y conocimientos necesarios para ejecutar y administrar el programa eficientemente? | 1 |  |  |  |
| 4. La Unidad tiene claramente establecidas los procedimientos, las responsabilidades y asignado el personal a las siguientes tareas: • Planificación de adquisiciones • Publicidad y anuncios de licitaciones • Precalificación de contratistas, proveedores y consultores • Preparación de documentos de licitación y contratos • Recepción y apertura de ofertas • Análisis y evaluación de ofertas • Adjudicación y entrada en vigor de los contratos • Administración de contratos durante su ejecución | 1 |  |  |  |
| 5. El personal de adquisiciones recibió entrenamiento en relación con las políticas y procedimientos de adquisición de obras, bienes y servicios de consultoría, de acuerdo con las políticas y procedimientos operativos del Banco y la legislación local? | 1 |  |  | Gestionar un diplomado para acreditar |
| 6. Existe evidencia formal relativa al suministro de entrenamiento sobre políticas y procedimientos de adquisiciones al personal responsable de tales funciones en los Co-ejecutores? | 1 |  |  | Las capacitaciones se han orientado más al PNESER y demandan que se extienda a la UCADQ |
| 7. Se han previsto y reglamentado los tipos de contratación y adquisiciones y los niveles de autorización, por monto y complejidad? | 1 |  |  |  |
| 8. El sistema de administración de adquisiciones contempla que toda transacción cuente con la documentación necesaria y suficiente que la respalde? (Facturas, Contratos, cotizaciones, etc., según aplique) | 1 |  |  |  |
| 9. En aspectos de forma, la documentación mencionada en la pregunta anterior, permite identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada transacción y en particular, establecer la concordancia con los procedimientos de contratación y adquisición de bienes y servicios convenidos o a convenir con el Banco? | 1 |  |  |  |
| 10. Los procedimientos de adquisiciones definen una segregación de funciones incompatibles, que permita diferenciar claramente las atribuciones del personal participante en cada una de las diversas fases del proceso? (Reglamento de Contrataciones o equivalente) | 1 |  |  |  |
| 11. Los procedimientos contemplan que las solicitudes para adquisición de bienes y servicios estén debidamente fundamentadas en un pedido justificado de la persona o área responsable? | 1 |  |  |  |
| 12. Está previsto que únicamente se aprueben las solicitudes, cuando existan recursos presupuestarios identificados y disponibles? | 1 |  |  |  |
| 13. Se dispone de un sistema de formularios con numeración pre-impresa (deseable en forma electrónica) que sustente todas las actividades de adquisición? | 1 |  |  | Se le asigna el número de resolución |
| 14. El sistema incluye el número de copias a emitir, el destino de cada una y las firmas que son necesarias en ellas? | 1 |  |  |  |
| 15. Cuando aplique, se lleva un sistema de registro permanente de inventario para controlar sus movimientos por unidades de iguales características? | 1 |  |  | El módulo está automatizado |
| 16. El sistema de inventario incluye un programa de cantidades mínimas y máximas de inventario? | 1 |  |  | El sistema genera un reporte de rotación |
| 17. Se han asignado espacios físicos adecuados, según el tipo de inventarios, para su almacenamiento y control adecuados? | 1 |  |  |  |
| 18. El sistema de administración de adquisiciones permite identificar los compromisos y demás transacciones desde su inicio y establecer un vinculo entre la creación de la obligación, el recibo de los bienes, obras y servicios de consultoría y los pagos correspondientes dándole a la información una seguridad razonable acerca de su integridad? | 1 |  |  |  |
| 19. Disponen de medidas para la conservación, seguridad y manejo apropiado de los bienes y elementos almacenados? | 1 |  |  | Los inventarios tienen póliza de seguro |
| 20. Se realizan verificaciones periódicas de la existencia física de los bienes de inventario? | 1 |  |  | Se contrata personal para levantamiento in situ |
| 21. Se ha establecido que dichas verificaciones sean conciliadas contra los registros contables? | 1 |  |  |  |
| 22. Las verificaciones son practicadas por empleados independientes del manejo y registro de dichos bienes? | 1 |  |  | Se contrata personal para levantamiento in situ |
| 23. Auditoria Interna (Control Interno) participa en la planificación y observación de la verificación? | 1 |  |  | Participan sólo en la observación |
| 24. Existe un plan de seguros para proteger los bienes en general? | 1 |  |  | Se tuvo a la vista las pólizas |
| 25. Se dispone de instrucciones precisas para informar y tomar acción física y contable de los bienes obsoletos, dañados o perdidos o para la venta? | 1 |  |  | Está en el manual de almacenes, autoriza el director de la DAF |
| 26. Dichas instrucciones son concordantes con las normas legales vigentes? | 1 |  |  |  |
| 27. Se mantienen registros permanentes de los activos fijos, donde se muestren las compras, retiros, traspasos y mejoras? | 1 |  |  |  |
| 28. Se dispone de una política para formalizar a cada Área Administrativa y en su caso a los empleados la responsabilidad por el manejo de los bienes que le han asignado y su uso exclusivo para los fines previstos? | 1 |  |  |  |
| 29. Existe un plan de mantenimiento general para obras y bienes adquiridos? | 1 |  |  |  |
| 30. Emiten informes sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo? | 1 |  |  |  |
| 31. Se comparan los bienes adquiridos y los servicios contratados y recibidos, con las Órdenes de Compra emitidas? | 1 |  |  |  |
| 32. El sistema incluye la codificación para identificar los activos fijos? | 1 |  |  |  |
| 33. Disponen de un sistema de archivo de la documentación soporte de las adquisiciones de bienes y servicios de consultoría y de contratación de obras, el cual permita referenciar e identificar en forma directa las transacciones efectuadas y permita una auditoria de las mismas como lo requiere el Banco? |  | 1 |  |  |
| 34. El OE está cumpliendo adecuadamente y en forma secuencial con las políticas y procedimientos de adquisiciones del Banco (listas cortas, preparación de términos de referencia, no-objeciones, evaluaciones, etc.)? | 1 |  |  |  |
| 35. En caso de proyectos de ejecución descentralizada con la participación de múltiples co-ejecutores, se han establecido procedimientos que regulen el sistema de archivo de la documentación soporte de adquisiciones de bienes y servicios y contratación de consultores, que permita referenciar e identificar en forma directa las transacciones efectuadas con los recursos del proyecto? | 1 |  |  |  |
| 36. Las adquisiciones realizadas por el OE están contempladas en el plan de adquisiciones del proyecto? | 1 |  |  |  |
| 37. Si se utilizaron recursos del proyecto a título de reconocimiento de gastos o financiamiento retroactivo, con relación a gastos elegibles efectuados con anterioridad a la aprobación de la operación, se efectuó una revisión de los gastos propuestos en lo que se refiere a su elegibilidad y cuantificación, de acuerdo a los procedimientos requeridos por el Banco? (que tales gastos resulten de procedimientos de contratación de servicios de consultoría o de adquisiciones de bienes y servicios que hayan cumplido con condiciones substancialmente análogas a las posteriormente establecidas en el contrato de préstamo) |  |  | 1 |  |
| Total. | 34 | 1 | 1 | 94% |

# ANEXO 11: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)

| CUESTIONARIO: SISTEMA DE CONTROL INTERNO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTA | RESPUESTA |  |  | NOTAS |
|  | SI | NO | N/A |  |
| 1. Se ha diseñado un código de conducta (ética) o instructivo equivalente? | 1 |  |  |  |
| 2. Se ha previsto la inducción del personal al código de conducta? | 1 |  |  |  |
| 3. Los empleados certifican el conocimiento y entendimiento del código de conducta en el momento de su ingreso y por lo menos una vez cada año? | 1 |  |  |  |
| 4. Los empleados declaran la existencia o inexistencia de conflictos de interés al momento de su ingreso y por lo menos una vez cada año? | 1 |  |  |  |
| 5. Se ha asignado a un nivel apropiado la responsabilidad por evaluar y resolver situaciones de presunto incumplimiento del código de conducta, fraudes, otros incumplimientos y recomendaciones para mejorar el control? | 1 |  |  |  |
| 6. El estilo de administración de la Entidad está basado en el cumplimiento de normas orientadas a la eficiencia, eficacia y transparencia operacional? (Verificar existencia formal y conocimiento del personal de un código institucional de valores, y la existencia de elementos representativos de medición permanente del desempeño, definición de Visión, Misión, POA, Indicadores y estándares, etc.) | 1 |  |  |  |
| 7 Disponen de informes o equivalentes, mediante los cuales se observe que la propia administración estimula y practica la auto evaluación, de tal forma que se confirme la existencia de ambiente de control y el mejoramiento del mismo? | 1 |  |  |  |
| 8. Se ha diseñado una función de Auditoría Interna o equivalente (sin responsabilidad por funciones en línea)? | 1 |  |  |  |
| 9. La administración toma en cuenta y corrige oportunamente las inconsistencias en actividades de control reportadas por AI? | 1 |  |  |  |
| Valoración de Riesgos |  |  |  |  |
| 10. Existe una identificación clara de la relación entre la planificación y la programación de actividades de la Entidad? | 1 |  |  |  |
| 11. El personal con responsabilidades por el logro de objetivos y metas participó en su diseño o recibió una inducción apropiada sobre los mismos? | 1 |  |  |  |
| 12. Disponen de una metodología estructurada y divulgada para el Análisis de Riesgo 'AR'? |  | 1 |  |  |
| 13. Disponen de Informes representativos de que la metodología de AR funciona en la práctica y contribuye a la gestión oportuna del riesgo? |  | 1 |  |  |
| Actividades o Procedimientos de Control |  |  |  |  |
| 14. En general, las actividades de control se relacionan o son una consecuencia de la evaluación de riesgos? |  |  | 1 | Son recurrentes y programadas |
| 15. Se han formalizado procedimientos para establecer que los datos que se procesan son completos y basados en transacciones reales autorizadas, de tal forma que sirvan para preparar informes confiables y oportunos? | 1 |  |  |  |
| 16. En cada proceso importante, se han identificado las actividades que contribuyen a los objetivos del SCI? | 1 |  |  |  |
| 17. Existe constancias formales de que el personal con responsabilidad en los procesos, conoce y entiende las actividades de control? | 1 |  |  |  |
| Información y Comunicación |  |  |  |  |
| 18. El sistema de información está respaldado en una plataforma tecnológica que facilite el procesamiento y consulta de datos en forma integral y oportuna? |  |  |  |  |
| 19. Se han definido formalmente procedimientos para proteger de los riesgos correlativos los equipos y las aplicaciones computarizadas? |  |  |  |  |
| 20. Existen mecanismos adecuados que faciliten la comunicación al interior de la Organización (comunicación de políticas, normas, procedimientos, nombramientos y retiros de personal, aclaraciones, reporte de asuntos inusuales, asimilación de sugerencias, etc.)? | 1 |  |  |  |
| 21. Existen mecanismos que faciliten la comunicación al exterior de la Organización (canales de comunicación con proveedores, entidades multilaterales, gubernamentales, financieras, etc.)? | 1 |  |  |  |
| Monitoreo |  |  |  |  |
| 22. Se han definido funciones y procedimientos de supervisión para los procesos más importantes? | 1 |  |  |  |
| 23. Disponen de constancias formales de que la supervisión se cumple en la práctica (identificar evidencias sobre documentos e informes que revelen la participación de los niveles de dirección en la revisión de la calidad de los procesos) | 1 |  |  |  |
| 24. Se han previsto mecanismos para que el personal realice auto evaluaciones periódicas del funcionamiento de los controles correspondientes a sus áreas de responsabilidad? |  |  | 1 |  |
| 25. Se ha establecido con claridad la responsabilidad y acciones relacionadas con la recepción, evaluación y trámite de las iniciativas de los empleados, con relación al SCI? | 1 |  |  |  |
| 26. Si se ha formalizado la creación y funcionamiento de una Unidad de Auditoría Interna, ésta fundamenta sus labores de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Generalmente Aceptadas 'NAI'? (Verificar la existencia de Manual de AI, tamaño de la Unidad, conocimiento de sus miembros de las NAI, Alcance de las auditorías) | 1 |  |  |  |
| 27. Se ha asignado responsabilidad y previsto un procedimiento para recibir, evaluar y tramitar las recomendaciones y conclusiones de Auditoría Interna sobre el SCI? | 1 |  |  |  |
| 28. Los niveles de responsabilidad y autoridad, revelan satisfacción por los servicios que reciben de la AI? | 1 |  |  |  |
| 29. Disponen de un informe de Auditoría Interna o equivalente actualizado, en el cual se revele que se han cumplido los requisitos detallados para cada uno de los cinco componentes del control interno, descritos en las cinco secciones de este cuestionario? | 1 |  |  |  |
| Total | 25 | 2 | 2 | 93% |

# ANEXO 12: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CONTROL EXTERNO (SCE)

| CUESTIONARIO: SISTEMA DE CONTROL EXTERNO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTA | RESPUESTA |  |  | Notas |
|  | SI | NO | N/A |  |
| 1. Si la Entidad está sujeta a Auditoría externa, ésta se ha cumplido con una periodicidad anual?. | 1 |  |  |  |
| 2. Existen procedimientos formales para la administración de los servicios de Auditoría externa (responsabilidades para la preparación y suministro de información, seguimiento al cumplimiento de fechas de compromiso, recepción de los resultados, aclaraciones y comunicaciones con los Auditores Externos, etc.)?. | 1 |  |  |  |
| 3. Disponen de un contrato formal o equivalente, para la realización de la Auditoría externa?. | 1 |  |  |  |
| 4. Las declaraciones de naturaleza y alcance de los servicios de Auditoría, reflejan con claridad los beneficios que se espera obtener de este servicio?. | 1 |  |  |  |
| 5. Las estimaciones de honorarios están basadas en cálculos razonables de hora/hombre o días/hombre, en función de los alcances y la naturaleza del trabajo? (verificar si existe una sustentación formal de estos cálculos). | 1 |  |  |  |
| 6. Los honorarios se han venido pagando de acuerdo con lo previsto en el contrato?. | 1 |  |  |  |
| 7. Si ha habido retrasos en los pagos de honorarios, éstos están justificados, por razones atribuibles a incumplimientos de la FAI?. | 1 |  |  |  |
| 8. La Firma de Auditores externos, únicamente presta este tipo de servicio a la entidad?. | 1 |  |  |  |
| 9. Los informes de la Auditoría contratada, o de la Auditoría de una ISA, fueron entregados en la oportunidad prevista en el contrato o en la norma legal que lo requiere?. | 1 |  |  |  |
| 10. Si en los informes, los dictámenes se apartaron de la opinión limpia o estándar, y se reportaron hallazgos y recomendaciones de Control Interno, la Entidad ha producido oportunamente, acciones formales dirigidas a solucionar tales problemas?. |  | 1 |  |  |
| 11. Si hubo limitaciones al alcance del auditor, estas representan un desconocimiento de la Entidad sobre los apoyos necesarios para cumplir los objetivos de la Auditoría?. |  |  | 1 |  |
| 12. Disponen de evidencia sobre la corrección efectiva de los asuntos reportados en el informe?. | 1 |  |  |  |
| 13. La naturaleza de las correcciones está dirigida a solucionar las causas de los problemas, para que no continúen repitiéndose las observaciones de la Auditoría Externa?. | 1 |  |  |  |
| 14. Si subsisten asuntos por resolver, provenientes de los Informes de Auditoría Externa, ello se puede atribuir a desconocimiento de los beneficios o falta de voluntad de la administración para aplicar las soluciones?. | 1 |  |  |  |
| Total. | 12 | 1 | 1 | 92% |

# CAPÍTULO II

# EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE TELCOR

# I.	INTRODUCCIÓN

Nicaragua es uno de los países con más bajo nivel de penetración de Banda Ancha en la región centroamericana. Estudios realizados por el Banco demuestran que, en aquellas regiones donde la Banda Ancha ha penetrado, el Producto Interno Bruto ha crecido y a la vez la productividad se ha visto mejorada, es decir el uso de la Banda Ancha ha tenido un impacto en los estándares del nivel de vida de la población.

El gobierno de Nicaragua ha identificado la banda ancha como un elemento clave para el desarrollo socio-económico del país. Es por ello que ha elaborado una primera versión del Proyecto de Banda Ancha, mismo que abarca tres áreas: i) desarrollo de infraestructura; ii) fomento de las Tecnologías de la Información y Comunicación; iii) fortalecimiento del marco regulatorio.

Para implementar este plan, Nicaragua ha solicitado el apoyo del BID a fin de llevar el servicio de Banda Ancha a 14 municipios del país, contemplando para la ejecución del proyecto la participación del instituto regulador de las comunicaciones (TELCOR) y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL).

El primero participa en su carácter de ente regulador de las telecomunicaciones del país, el segundo en su calidad de propietario de las redes de transmisión eléctricas, infraestructura que sería utilizada para transmitir la señal de comunicaciones.

Ambas son instituciones del Estado con marco jurídico propio, con capacidad de contraer derechos y obligaciones, y en pleno ejercicio de sus funciones, aunque el préstamo tendrá garantía soberana.

Como política del Banco, antes de iniciar todo proyecto lleva a cabo una Evaluación de las Capacidades Institucionales de los ejecutores; es por ello que se está realizando una evaluación de las capacidades a TELCOR, como ente regulador y co-ejecutor del proyecto.

Este programa contribuye a la estrategia del BID con el País Nicaragua (2012-2017, GN-2683), que identifica "la necesidad de acciones para recaudar los ingresos de la población y mejorar el acceso a los servicios sociales en las zonas rurales”.

De acuerdo con la Política de Salvaguarda Ambiental y Social del Banco, y en base a la información disponible, esta operación ha sido clasificada como categoría "B" y no se prevén daños ambientales relevantes. Sobre la base de la documentación disponible, tampoco se espera que haya reasentamientos involuntarios de pueblos indígenas.

# II.	CONTENIDO DEL INFORME

# 2.1	RESUMEN EJECUTIVO

El BID se dispone a financiar en Nicaragua el proyecto NI-L1090 a un costo de USD 50 millones de dólares para incrementar la cobertura y conectividad de banda ancha y así contribuir al desarrollo socio-económico del país.

El objetivo general del proyecto es “incrementar la penetración de Banda Ancha en el país con el fin último de contribuir al desarrollo socio-económico”. En tanto los objetivos específicos son: i) expandir la infraestructura de redes troncales y última milla; ii) actualizar el marco regulatorio para asegurar que las redes puedan ser usadas bajo un sistema justo de precio y calidad; iii) incrementar el uso de las TIC entre los ciudadanos y público en general.

El proyecto intervendrá en 14 municipios del país brindando el servicio en 577 Centros de Educación y 276 Centros de Salud; de los telecentros contemplados instalar 100 corresponderán a zonas rurales. La ejecución estará a cargo de dos entes de naturaleza estatal, TELCOR y ENATREL. Sin embargo harán sus aportaciones técnicas los Ministerios de Salud, de Agricultura y Ganadería, y de la Mujer.

En cumplimiento a la normativa, el BID antes de ejecutar un proyecto practica una evaluación de capacidad institucional al organismo ejecutor para conocer si tiene la capacidad organizacional, de ejecución y control, para administrar eficaz y eficientemente los recursos que el BID otorgará para la operación.

Dicha evaluación por tanto, no pretende calificar el desempeño de la institución, sino evaluar el sistema Administrativo y Financiero, ponderando los sub-sistemas que lo componen en su integralidad. Además, por su relevancia en el proyecto, se abordaron dos sub-sistemas adicionales: Informática y Gestión Ambiental.

La evaluación practicada a TELCOR, puso en evidencia que la institución cuenta con cierta experiencia en ejecución de proyectos con resultados satisfactorios, (esta consultoría tuvo a la vista una muestra de informes que revelaban opinión limpia) llevados a cabo con algunos organismos multilaterales como el Banco Mundial y la UE, sin embargo no posee experiencia ejecutora de proyectos con el BID. También demostró su capacidad y experiencia para co-ejecutar proyectos con otros entes como el MINSA y el MED.

El instituto TELCOR posee un sólido marco jurídico de leyes y decretos reglamentarios que definen su rectoría en el sector de las telecomunicaciones. Entre ese conjunto legal se está la ley orgánica, ley general de las telecomunicaciones, su vínculo con CORREOS como empresa adscrita con monopolio de representación en el país entre otras.

Como resultado de la evaluación en las áreas antes citadas, la Matriz de Resultados de las Capacidades Institucionales y nivel de riesgos obtenido en la evaluación institucional SECI aplicada a TELCOR, se concluye que esta entidad cuenta con un grado de Desarrollo Institucional Mediano en el desarrollo de sus sistemas de Planificación y Organización, Ejecución y Control; reflejando un nivel de Riesgo Medio, para ejecutar y administrar los aspectos técnicos y financieros de los proyectos del BID, habiéndose obtenido una calificación total de 88%, (ver Anexo 1).

Al evaluar la Capacidad de Planificación y Organización de TELCOR, se obtuvo un puntaje de 86%, que según la escala, la ubica con un rango MEDIANO de Desarrollo y un nivel MEDIO de Riesgo. El Sistema de Programación de Actividades tuvo un 81% en tanto el Sistema de Organización Administrativa 90%. La ponderación fue del 50% para ambas calificaciones.

La Capacidad de Ejecución alcanzó un 97%, que la posiciona con un grado de Desarrollo SATISFACTORIO y un nivel de Riesgo BAJO. Los Sistemas considerados fueron la Administración de Personal (95%); Administración (Adquisiciones) de Bienes y Servicios (100%); y el Sistema Administrativo y Financiero (96%).

La ponderación para el sistema de Administración de personal fue de 30% considerando que tiene un nivel de unidad en el organigrama. En tanto las ponderaciones para cada uno de los otros dos sistemas fueron de 35% peara el sistema de Administracion desciones) lo ctura organizacional e la organizaci 0000000000000000000000000000000000000000 considerando su dimensión organizacional y relevancia para el proyecto.

La actividad de adquisiciones emplea la plataforma del SISCAE para realizar todas sus compras; además se ajusta a la aplicación de la ley 737 que regula las compras y contrataciones del Estado. Hasta el momento, los procesos de adquisiciones que TELCOR ha realizado no han sido impugnados. Sin embargo a pesar de esta posición favorable, es prudente que el BID le otorgue la condición ex antes, por ser primera vez que pondrá en práctica los procedimientos del Banco.

La Capacidad de Control registró un 79%, calificación que según la escala logra un grado de Desarrollo MEDIANO y un nivel de Riesgo MEDIO. Esta puntuación se debe a que TELCOR nunca ha sido auditado por alguna firma externa, en consecuencia debería ser materia excluida de análisis. La ponderación en este caso fue de 85% para el control interno y 15% para el externo.

Consolidando las evaluaciones de todos los sub-sistemas, la entidad alcanza un puntaje de Capacidad Institucional de 88% que la ubica con un grado de Desarrollo MEDIO y un nivel de Riesgo MEDIO. Esto permite afirmar que la entidad tiene la capacidad para administrar los recursos de un proyecto y lograr resultados satisfactorios, pero que es preciso adopte una serie de medidas antes y durante la ejecución del proyecto para mejorar sus capacidades.

Al revisar con más detenimiento los resultados, se puede inferir que sería conveniente mejorar la capacidad de Planificación y Organización de la entidad, de tal manera que un componente de Fortalecimiento Institucional que recogiera el proyecto sería sumamente conveniente. Esta opción fue requerida por la coordinación de la empresa.

El área de informática fue abordada mediante una entrevista, y sus prioridades son i) obtener los equipos para evitar la intrusión de hackers que capten la información, ii) instalar servidores “espejos” para asegurar el respaldo de la información.

# 2.2	OBJETIVO

El objetivo de la presente evaluación de capacidades institucionales, es conocer el estatus funcional y organizacional de la entidad, para así estimar con qué grado de eficiencia y eficacia podrán manejar los recursos físicos, humanos y financieros involucrados en la ejecución de la operación.

# 2.3	METODOLOGÍA Y ALCANCE

Para llevar a cabo la Evaluación de Capacidades Institucionales, se aplicará la metodología empleada por el BID conocida como SECI. Ésta consiste en analizar tres áreas de capacidades fundamentales como son: i) Capacidad de Planificación; ii) Capacidad de Ejecución; iii) Capacidad de Control, desagregados  en 7 subsistemas.

Para analizar cada una de estas capacidades se construye en total siete matrices (ver anexos 4 al 10), a las cuales se les asigna un valor dependiendo de los elementos fundamentales encontrados, y se ponderan las calificaciones atendiendo el peso específico y rol que cada unidad organizacional desempeña en la institución.

Es así como se obtiene una escala para estimar el nivel de desarrollo que existe en cuanto a las capacidades, y a la vez las debilidades encontradas van conformando un estado de riesgo. Si bien la evaluación puede aplicarse a un proyecto o unidad ejecutora, el objeto de la presente es estimar la capacidad institucional del ejecutor, en este caso TELCOR.

Las capacidades con sus respectivos sistemas se pueden agrupar de la siguiente manera:

Capacidad de Planificación y Organización

1.	Sistema de Programación de Actividades (SPA)

2.	Sistema de Organización Administrativa (SOA)

Capacidad de Ejecución

3.	Sistema de Administración de Personal (SAP)

4.	Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS)

5.	Sistema de Administración Financiera (SAF)

Capacidad de Control

6.	Sistema de Control Interno (SCI)

7.	Sistema de Control Externo (SCE)

## Ponderación del nivel de desarrollo institucional SECI

En cada uno de los sistemas que son estudiados durante el análisis del Sistema de Evaluación de la Capacidad Institucional, se establece una ponderación porcentual que indica el nivel de desarrollo de la capacidad de cada sistema con la siguiente cuantificación:

| Del 0 al 50% | ND | No existe desarrollo de la capacidad del sistema evaluado |
| --- | --- | --- |
| Del 51 al 75% | ID | El nivel de desarrollo es Incipiente |
| Del 76 al 90% | MD | El nivel de desarrollo es Mediano |
| Del 91 al 100% | SD | El nivel de desarrollo es Satisfactorio |

## Categorías de riesgo

Seguidamente se detallan las categorías utilizadas para establecer una calificación en cada uno de los seis (7) sistemas que fueron evaluados en cuanto a la categoría de riesgo:

| Categoría I | Riesgo Sustancial (RS) | Requiere medidas de carácter crítico de implementación inmediata para la ejecución del programa o como condición para declarar la elegibilidad del préstamo en Proyectos en preparación. En ambos casos, es claramente identificable un plazo máximo para implementar las acciones encomendadas. |
| --- | --- | --- |
| Categoría II | Riesgo Alto (RA) | Requiere de medidas de carácter prioritario que deben implementarse a la brevedad posible, deseable en plazos determinados. Su adopción implica mejoramiento sustancial de la capacidad y es deseable que se implementen antes de iniciar la ejecución o en una fase temprana de dicho período. |
| Categoría III | Riesgo Medio (RM) | Requiere de medidas de carácter prioritario, cuya adopción implica mejoramiento sustancial de la capacidad institucional. Se recomienda que estas medidas sean implementadas durante la ejecución de los proyectos. |
| Categoría IV | Riesgo Bajo (RB) | Requiere medidas de menor importancia, pero que constituyen sugerencias para una administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos del proyecto. Estas medidas deben implementarse en el corto o mediano plazo, o se deben justificar las razones para asumir los riesgos de no hacerlo. |

## Procesamiento de la información

De acuerdo a la metodología establecida, se desarrollaron diversas reuniones de trabajo con el personal de la Institución, con directivos y funcionarios claves de TELCOR, incluyendo el personal clave de la División Administrativa Financiera y División de Adquisiciones de dicha entidad. Todo ello facilitó la actualización de los cuestionarios de evaluación, previo análisis y revisión de los documentos, así como la identificación de las acciones a emprender, para continuar elevando la capacidad en gestión fiduciaria.

Las entrevistas realizadas a los funcionarios de TELCOR se realizaron de acuerdo a la agenda de reuniones de trabajo programada, habiéndose desarrollado en un ambiente de cordialidad y transparencia. Las intervenciones de los participantes, facilitaron la actualización de los cuestionarios de los siete sistemas evaluados, incluyendo el sistema de evaluación de adquisiciones y obtener las conclusiones de los temas abordados, salvo los organigramas que no fueron facilitados.

Para construir las siete matrices de los sistemas analizados, se empleó el método de entrevistas con los respectivos funcionarios claves a cargo de las áreas objeto de estudio, y con aquellos otros que en el transcurso del diagnóstico se determinó que podrían enriquecer la evaluación.  Simultáneamente, a través de un cuestionario guía se verificó la existencia de los instrumentos normativos que regulan el funcionamiento de cada sub-sistema institucional.

Los funcionarios entrevistados fueron los siguientes:

Marcela Fletes	Directora de Planificación

Ninoska Cuaresma	Directora de Organización

Jackeline Cárdenas	Directora de Recursos Humanos

Eligio Ortega		Director de Adquisiciones

Carlos Larios		Director Administrativo Financiero

Nilton Rueda		Auditor Interno

Además se consideró relevante, aunque la metodología no contemple tales áreas, abordar a los funcionarios de las siguientes unidades:

Norma Mendoza	Unidad de Proyectos

Edmundo Lacayo	Unidad de Proyectos

Melvin Peralta		Unidad de Informática

Marcela Fletes	(en representación de la Unidad de Gestión Ambiental)

La Unidad de Proyectos se valoró su atención debido a que sería la estructura que ejecutaría el proyecto. La Unidad de Informática debido a que tiene un carácter transversal de apoyo a toda la entidad; y la Unidad de Gestión Ambiental para valorar su capacidad en apreciar los posibles impactos ambientales del proyecto.

# 2.4	RESULTADOS OBTENIDOS

TELCOR es un instituto estatal del sector de las comunicaciones cuya ley orgánica fue creada mediante el decreto 1053 del 05 de Junio del año 1982 como un ente descentralizado que goza de autonomía técnica y administrativa, con patrimonio propio y con capacidad para contraer obligaciones.

Es importante señalar que el Instituto de Telecomunicaciones es representante por mandato de ley de la empresa Correos de Nicaragua, la que tiene 14 sucursales diseminados en las cabeceras departamentales del país. En dichas delegaciones TELCOR posee los Centros de Atención al Público (CAP).

## Capacidad de Planificación y Organización

Las actividades de Planificación y los temas de Organización son realizados por una estructura organizacional con rango de División atendida directamente por el Presidente Ejecutivo de la institución. Esta unidad organizacional lleva el monitoreo tanto de los planes institucionales en Excel como los planes de los proyectos en el SIGRUN. TELCOR tiene un marco jurídico cuyas leyes respaldan la actual organización de la institución.

Durante la exploración practicada al área de planificación, se observó que no hay una práctica de verificación del cumplimiento de las tareas, sino que se limita a recibir los informes mensuales y trimestrales de los POA de cada dependencia, y en los planes no se contemplan indicadores para medir el alcance de las metas propuestas.

Según las calificaciones asignadas, la matriz de Capacidad de Planificación y Organización de TELCOR reflejó los siguientes resultados:

| CAPACIDAD | Sistema | Cuantificación |  |  | Desarrollo | Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Calificación | Ponderación |  |  |  |
| PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN | SPA | 81% | 50% | 41% | MD | RM |
|  | SOA | 90% | 50% | 45% | MD | RM |
| Total |  | 86% |  |  | MD | RM |

Se ponderó una 50% para el área de Planificación y Desarrollo (SPA), y otro tanto similar para la Organización y Control (SOA), debido a que ambas tienen el mismo nivel dentro de la División que depende directamente del Presidente Ejecutivo.

Las debilidades encontradas en ambos sistemas se podrían considerar en la Matriz de Fortalecimiento Institucional para su debida superación. La puntuación obtenida califica el nivel de desarrollo como MEDIO y el nivel de riesgo igual.

Según la metodología, un nivel de riesgo MEDIO significa que “Requiere medidas de carácter prioritario, cuya adopción implica mejoramiento sustancial de la capacidad institucional. Se recomienda que estas medidas sean implementadas durante la ejecución de los proyectos”.

## Capacidad de Ejecución

TELCOR ha ejecutado diversos proyectos con distintos organismos internacionales como el BM y la UE, así como con representaciones diplomáticas (Embajada de Finlandia), obteniendo resultados satisfactorios, habiéndose ajustado a las diferentes normativas y conformando una unidad ejecutora para cada caso.

Además TELCOR ha llevado a cabo proyectos en conjunción con otras entidades como el MINSA, MED, por lo cual también se presume que no habrá dificultades de co-ejecución con otras instituciones estatales.

La Administración de Personal se lleva a cabo mediante la División de Recursos Humanos que tiene una jerarquía de División con dos departamentos, uno de Desarrollo y otro de Nómina. El primero asume las tareas de selección y capacitación y el segundo atiende los salarios y prestaciones de todo el personal que en total alcanzan 672 empleados, de ellos 397 (59%) son varones y 275 (41%) son mujeres.

Hasta el momento no han hecho uso de los fondos de INATEC sólo de los aportes recibidos por otros cooperantes. La normativa de becas y el manual de desempeño se encuentran en proceso de aprobación. El manual de clasificación de cargos y remuneración también debe actualizarse ya que data del año 2005.

En TELCOR impera una alta estabilidad laboral, la rotación de personal es de dos movimientos al mes, y aunque esto es una manifestación positiva, un análisis del clima laboral fuese importante para reiterar esta condición y conocer de otros fenómenos de la institución.

Los procedimientos de selección y promoción tienden a conservar al personal, sin embargo sería importante contar con una normativa para sistematizar los movimientos del personal.

La Dirección Administrativa Financiera cuenta con un software modular denominado EXACTUS, el que ha sido desarrollado por una empresa extranjera, misma que se encarga de brindar el soporte técnico y hacer los ajustes cuando así lo demanda la institución; sin embargo a pesar de la buena experiencia existente, también hay una relación de dependencia con la empresa, pues TELCOR no dispone del código fuente y debe recurrir a ésta cada vez que desea incorporar una variante o un módulo nuevo.

Según pudo constatar esta consultoría, la documentación contable se encuentra bajo el debido resguardo y orden, así como el inventario en el Almacén de los servicios generales, el que se maneja con un programa desarrollado por el personal de informática de TELCOR.

La ejecución presupuestaria se lleva en un módulo del programa que genera reportes mensuales, trimestrales y anuales. Cada dependencia está en capacidad de conocer su propio presupuesto y su respectiva ejecución.

La experiencia financiera de la Dirección con los proyectos ha consistido en mantener una relación funcional con los respectivos especialistas financieros, pero realmente se subordinan a la respectiva Unidad Ejecutora manejándose los fondos por separado.

Los procesos de adquisiciones de bienes y servicios se realizan a través del SISCAE cuando el caso así lo amerita, rigiéndose además por la ley 737 de compras y contrataciones del Estado. Los procesos de compras menores se revisaron por esta consultoría y en promedio requieren dos semanas para hacerse efectivos.

La entidad, por no haber ejecutado hasta el momento alguna operación con el BID, desconoce los procedimientos de adquisiciones del Banco, por lo que será indispensable que el personal de TELCOR reciba una previa capacitación en la materia.

Según las calificaciones obtenidas en la matriz de Capacidad de Ejecución, ésta refleja los siguientes resultados:

| CAPACIDAD | Sistema | Cuantificación |  |  | Desarrollo | Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Calificación | Ponderación |  |  |  |
| CAPACIDAD DE EJECUCIÓN | SAP | 95% | 30% | 29% | SD | RB |
|  | SABS | 100% | 35% | 35% | SD | RB |
|  | SAF | 96% | 35% | 34% | SD | RB |
| Total |  | 97% |  |  | SD | RB |

Se ponderó un 35% para el área de Adquisiciones e igual para la Administración Financiera porque ambas jugarán un rol relevante en la ejecución del proyecto en preparación. Tales estructuras cuentan con personal delegado en las unidades ejecutoras para los actuales proyectos que TELCOR lleva a cabo con el Banco Mundial y la Unión Europea.

A la Administración de Personal se le asignó un peso relativo de 30% ya que su intervención en el proyecto podría ser secundaria, mientras que las estructuras de Adquisiciones y Administrativa financiera tendrán un rol más relevante, por ello se les ponderó con 35% a cada una.

El nivel de desarrollo alcanzado fue de 97% considerándose como SATISFACTORIO. Así mismo el nivel de Riesgo se valoró como BAJO. Las debilidades encontradas podrían ser contempladas para superarse en la Matriz de Fortalecimiento Institucional.

Según la metodología SECI, un nivel de riesgo Bajo implica que “Requiere medidas de menor importancia, pero que constituyen sugerencias para una administración eficiente, eficaz y transparente de los recursos del proyecto. Estas medidas deben implementarse en el corto o mediano plazo,  o se deben justificar las razones para asumir los riesgos de no hacerlo”.

## Capacidad de Control

El control se valora desde dos perspectivas, por un lado la incidencia del auditor interno, por otro lado el examen de auditoría de una firma externa.

El instituto cuenta con un auditor interno designado por la CGR quien responde a una doble subordinación, desde el punto de vista funcional al ente regulador de la república, mientras que por el otro, es atendido por la Junta Directiva directamente.

El auditor elabora un plan anual en el que programa las auditorías a practicar a las diversas dependencias de la entidad; pero no se mantiene al tanto con las auditorías practicadas a los proyectos.

Esta consultoría considera materia excluida el control externo, ya que TELCOR nunca ha sido auditado por ninguna firma externa, por lo que no se puede emitir una valoración acerca de sus estados financieros ni de los controles internos revisados en sus procedimientos. Por lo anterior el auditor externo no puede apoyar a la alta dirección a superar las posibles debilidades y/o hallazgos que se pudieran encontrar.

La Capacidad de Control obtuvo las siguientes calificaciones:

| CAPACIDAD | Sistema | Cuantificación |  |  | Desarrollo | Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Calificación | Ponderación |  |  |  |
| CAPACIDAD DE CONTROL | SCI | 93% | 85% | 79% | SD | RB |
|  | SCE | 0.0% | 15% | 0.0% | ND | RA |
| Total |  | 79% |  |  | MD | RM |

Una calificación de 79% implica un nivel de Desarrollo MEDIANO y un nivel de Riesgo MEDIO, que según la metodología implica que “Requiere medidas de carácter prioritario, cuya adopción implica mejoramiento sustancial de la capacidad institucional. Se recomienda que estas medidas sean implementadas durante la ejecución de los proyectos”.

## Matriz de Resultados de Capacidades

La calificación consolidada de TELCOR según la Matriz de Resultados de Capacidades,  es de un 76% que representa un nivel de Desarrollo MEDIO con un Riesgo de igual magnitud, sugiriendo que sería bueno adoptar un Plan de Fortalecimiento Institucional.

| Consolidación de Resultados de Capacidades | Cuantificación |  |  | Desarrollo | Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Calificación | IR % |  |  |  |
| Capacidad de Planificación y Organización | 86% | 30% | 26% | MD | RM |
| Capacidad de Ejecución | 97% | 40% | 39% | SD | RB |
| Capacidad de Control | 79% | 30% | 24% | ID | RS |
| Total | 88% |  |  | MD | RM |

Como puede verse en la escala de calificaciones (ver anexo uno), este puntaje está muy cerca del percentil superior, por lo que sería recomendable impulsar un plan de mejoras institucionales y reducción de Riesgos, antes de iniciar el proyecto para alcanzar un nivel satisfactorio.

## Otros tópicos

Si bien la metodología no lo contempla, pero esta consultoría consideró oportuno abordar dos ejes transversales, uno el relacionado con el tema ambiental, y el otro correspondiente a la informática.

La entidad cuenta con una Unidad de Gestión Ambiental, sin embargo su incidencia en el proyecto sería discreta, por cuanto la operación no creará mayores impactos que impliquen elaborar un estudio de impacto ambiental, en consecuencia tampoco un plan de mitigación.

La Unidad de Sistemas brinda soporte técnico a la red local de la entidad, pero aún está débil en el desarrollo de software propio, requiriendo para ello equipos nuevos y personal adicional. Se ha concebido la alternativa de elevar su jerarquía a División con dos áreas para atender el soporte técnico y la capacitación.

También el Instituto está contemplando la formación de la División de Proyectos, para desde allí, ejecutar los diversos proyectos incorporando sus unidades ejecutoras y entregar las obras concluidas a las otras direcciones sustantivas.

# 3.	CONCLUSIONES

Si bien TELCOR no ha sido ejecutor de alguna operación con el BID, pero cuenta con experiencia de ejecución de proyectos con otros organismos internacionales como el Banco Mundial, la Embajada de Finlandia, la Unión Europea, entre los más relevantes.

El Instituto tiene experiencia en la co-ejecución de proyectos con otras instituciones estatales como el Ministerio de Salud, las alcaldías y el Ministerio de Educación, por ende no se avizora conflictos en la gestión del proyecto.

La entidad solicitó se contemplara en el proyecto un componente de Fortalecimiento Institucional, sobre todo para mejorar las áreas de Planificación y Desarrollo que resultó con menor calificación.

Todas las Unidades Organizacionales que componen la institución consideran que cuentan con personal suficiente y competente para ejecutar el proyecto de Banda Ancha, y por tanto no requieren de personal adicional en la nómina, sino sólo el coordinador del proyecto.

La estabilidad del personal que labora en TELCOR se considera elevada, es decir hay una baja rotación de los recursos humanos, factor que contribuye a la memoria institucional y a la bienandanza del proyecto.

Si bien en la normativa no se contempla un enfoque de género, esta consultoría pudo conocer que de los 672 empleados que laboran en TELCOR, 275 son mujeres, lo que representa un índice aceptable de 40% de participación femenina, y en los puestos de dirección y técnicos prácticamente la distribución es equitativa.

Esta consultoría hizo una revisión de los espacios físicos e infraestructura en la que almacenan la información financiera, almacenes de materiales y expedientes personales, y la considera satisfactoria.

TELCOR tiene un alto grado de dependencia con una empresa costarricense que le proveyó un programa conocido como EXACTUS (“enlatado”), el que no admite desarrollo propio por no disponer del código fuente.

Vinculado a lo anterior, los archivos de la información financiera respaldada también están en el software EXACTUS, almacenada en cintas pero bajo el mismo edificio, y no cuenta con equipo protector contra la intrusión de hackers.

Tanto la Unidad de Informática como la Oficina de Administración de personal carecen de una estructura hacia lo interno, pues cuentan con equipos de trabajo lo que limita el desarrollo ulterior de sus especialidades.

# 4.	RECOMENDACIONES

Con el propósito de avanzar en la consecución del proyecto, se ofrecen algunas recomendaciones que coadyuvarán a mejorar las capacidades institucionales de cara a iniciar la ejecución de la operación.

4.1	El BID actualmente apoya al gobierno de Nicaragua para la modernización del Sistema de Administración Financiera (SIGFA), por tanto para mejorar la capacidad de ejecución de TELCOR se recomienda que se adhiera a los sistemas nacionales gubernamentalmente establecidos (SIGFA y SIGFAPRO).

4.2	Resulta indispensable la elaboración de un Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) en el que se defina el funcionamiento y estrategia que tendrá el proyecto, el mismo debe elaborarse con el debido consenso entre las partes involucradas.

4.3	Es necesario para delimitar los roles en la ejecución del proyecto, que como condición previa al primer desembolso, se suscriba un Acuerdo Interinstitucional entre TELCOR y ENATREL, y que incluya a los ministerios de Educación, Salud y Agropecuario, aunque sus aportes sean meramente técnicos.

4.4	 Dado que el personal de TELCOR no ha ejecutado proyectos con fondos del BID, es menester que el Banco realice capacitaciones previas en materia financiera, a fin de instruir y familiarizar al respectivo personal en los temas de justificación de fondos, procedimientos de ejecución, auditorías y demás asuntos fiduciarios, tal como lo norman las políticas del Banco.

4.5	Asimismo, considerando que TELCOR no ha ejecutado proyectos con el BID, el personal de adquisiciones no tiene experiencia en los procedimientos que emplea el Banco, por tanto es imprescindible que antes de iniciar el proyecto, se lleve a cabo una capacitación por parte del BID para el personal de adquisiciones del Instituto.

4.6	Amén de lo expresado anteriormente, el personal de Adquisiciones de TELCOR tendrá que capacitarse para emplear el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA), como programa oficial del BID.

4.7	Para mejorar los sistemas de Administración de Personal y de Planificación y Organización, es preciso que se elaboren los manuales de desempeño, organigramas funcionales, flujogramas, Planes con indicadores y medios de verificación.

4.8	Para fortalecer las capacidades técnicas y fiduciarias de TELCOR, habrá que contratar a un especialista de adquisiciones y otro financiero para el proyecto, los que deben cumplir con el perfil técnico requerido para que gocen de la No Objeción del BID.

# ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS

| SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTIDAD: TELCOR |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACIDAD | Sistema | Cuantificación |  |  |  | Desarrollo | Nivel de Riesgo |
|  |  | Calificación | Ponderación |  |  |  |  |
| CAPACIDAD DE PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN | SPA | 81% | 50% |  | 41% | MD | RM |
|  | SOA | 90% | 50% |  | 45% | MD | RM |
| Total |  | 86% |  |  |  | MD | RM |
| CAPACIDAD DE EJECUCIÓN | SAP | 95% | 30% |  | 29% | SD | RB |
|  | SABS | 100% | 35% |  | 35% | SD | RB |
|  | SAF | 96% | 35% |  | 34% | SD | RB |
| Total |  | 97% |  |  |  | SD | RB |
| CAPACIDAD DE CONTROL | SCI | 86% | 85% |  | 79% | SD | RB |
|  | SCE | 0% | 15% |  | 0.0% | ND | RA |
| Total |  | 79% |  |  |  | MD | RM |
| Consolidación Resultados Capacidades |  | Cuantificación |  |  |  | Desarrollo | Nivel de Riesgo |
|  |  | Calificación | IR % |  |  |  |  |
| CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACION |  | 86% | 30% | 26% |  | MD | RM |
| CAPACIDAD DE EJECUCIÓN |  | 97% | 40% | 39% |  | SD | RB |
| CAPACIDAD DE CONTROL |  | 79% | 30% | 24% |  | MD | R |
| Total |  | 88% |  |  |  | MD | RM |

| Escala de Calificaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntuación | Desarrollo |  | Riesgo |  |
| 0 - 50 | No Existe | ND | Alto | RA |
| 51 - 75 | Incipiente | ID | Sustancial | RS |
| 76 - 90 | Medio | MD | Medio | RM |
| 91 - 100 | Satisfactorio | SD | Bajo | RB |

SIMBOLOGÍA

SPA: Sistema de Programación de Actividades

SOA: Sistema de Organización Administrativa

SAP: Sistema de Administración de Personal

SABS: Sistema Administración de Bienes y Servicios

SAF: Sistema de Administración Financiera

SCI: Sistema de Control Interno

SCE: Sistema de Control Externo

# ANEXO 2: MATRIZ DE RIESGOS

| MATRIZ DE RIESGOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pregunta | Debilidad | Causa | Declaración de Riesgo | Tipo Riesgo | Acción recomendada |
| Sistema de Programación de Actividades |  |  |  |  |  |
| ¿Se han diseñado mecanismos o procedimientos de monitoreo y seguimiento que permitan identificar el cumplimiento de los Planes y Programas, incluyendo: el cumplimiento de indicadores; la existencia de eventuales desvíos entre las actividades programadas y ejecutadas, y la preparación de informes periódicos de ejecución? | Sólo se reciben los informes de cumplimiento mensualmente. | No se dispone de una rutina de control y seguimiento de las tareas programadas | Se carece de indicadores y medios de verificación. | Medio | El área de control debe verificar el cumplimiento de las tareas y su reprogramación en caso necesario |
| ¿Un diagrama o flujograma que presente el orden necesario e interdependencia de las actividades para alcanzar los objetivos? | No se dispone de una rutina para analizar los procesos | Ante la falta de una unidad organizacional no se ha diseñado aún | No se cuenta con esa herramienta | Bajo | Elaborar un flujograma |
| ¿Los indicadores de resultados y medios de verificación que permitan medir el logro de las metas previstas? | No se determina la responsabilidad de la tarea a una persona, la realiza el equipo | No hay una estructura que defina las áreas de responsabilidad | Asignar la responsabilidad | Medio | Conformar las estructuras |
| ¿Los riesgos (supuestos) para el éxito de la programación y las acciones necesarias para prevenirlos o mitigarlos? | No se han definido los indicadores y medios de verificación | Es parte del modesto desarrollo en materia de planificación | No se ha construido el sistema de indicadores | Bajo | Construir el conjunto de indicadores |
| Sistema de Organización Administrativa |  |  |  |  |  |
| ¿El Manual de Organización incluye la descentralización y delegación de autoridad y de funciones a los niveles inferiores? | El organigrama no refleja la descentralización y delegación de autoridad y funciones | No se ha profundizado en los niveles de descentralización y delegación de autoridad | Falta elaborar los organigramas funcionales | Bajo | Elaborar un organigrama funcional que revele las delegaciones y descentralizaciones |
| ¿El organigrama refleja las líneas de comunicación? | Sin un organigrama de comunicaciones se pueden obviar los canales formales | No se ha trabajado en el diseño comunicativo | El organigrama no refleja las líneas de comunicación | Bajo | Elaborar un organigrama de comunicaciones de la entidad |
| Estos perfiles han sido asociados con niveles de remuneración equivalentes al valor de mercado? | La ausencia de perfiles asociados a la remuneración puede afectar el estado anímico de algunos empleados | Elaborar ese manual implica sobrecargar de trabajo a los equipos actuales | No se ha elaborado la normativa y escala salarial asociada | Bajo | Elaborar un Manual en el que se contemple asociada la remuneración al perfil de cargos |
| El clima organizacional es un reflejo de lo previsto en el MO? (Tomar en cuenta las declaraciones de debilidades y fortalezas de quienes presenten este sub-sistema y las impresiones obtenidas de las distintas entrevistas) | La falta de un clima organizacional podría conducir a no considerar las fortalezas y debilidades institucionales | No se ha realizado un análisis del clima organizacional | Sin un clima organizacional se desconocen muchas categorías organizativas y administrativas institucionales | Medio | Que se realice un análisis de clima organizacional a la empresa |
| Sistema Administrativo Financiero |  |  |  |  |  |
| En el caso de proyectos de ejecución descentralizada, ¿se dispone del flujo de fondos entre el Banco (u otros co-financiadores), la UCP y los co-ejecutores (esquemas gráficos)? | La falta de flujos de fondos puede ocasionar que no se presenten oportunamente las necesidades | No siempre se dispone de fondos para elaborar los flujos | No hay flujos de fondos disponibles en todo momento | Medio | Elaborar los flujos de fondo de los recursos |
| Para programas de ejecución descentralizada, existen procedimientos que regulen el mecanismo de rendición de cuentas e informes financieros, el traspaso de fondos y el tipo de documentación de respaldo relacionados con solicitudes de desembolso? | La falta de familiaridad con los procedimientos BID podría llevar a cometer errores | No han ejecutado ningún proyecto con el BID | Desconocen los procedimientos de rendición de cuentas del BID | Bajo | De previo a recibir los fondos del Banco el personal debe ser capacitado en materia de rendición de cuentas |
| ¿Existe un procedimiento para el respaldo periódico (back- up de la información y del sistema) que asegure la recuperación de la información financiera y contable? | El respaldo existe pero se mantiene bajo resguardo en el mismo edificio y está en un programa enlatado | No se ha coordinado con el MHCP para guardar la información en la DGTEC | Los dispositivos se mantienen en TELCOR | Medio | Coordinar con el MHCP para resguardar la información de TELCOR |
| ¿Existe un plan de contingencia aprobado y una política de revisión periódica, que asegure el procesamiento oportuno y continuo de la información financiera y contable? | El procesamiento de la información pudiera afectarse por atrofia de los archivos | Como el soporte técnico de la información lo asegura la empresa que vendió el software no han previsto un plan de contingencia | No se cuenta con el plan de contingencia | Medio | Elaborar un plan de contingencia |
| Sistema de Administración de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |
| ¿El personal de adquisiciones recibió entrenamiento en relación con las políticas y procedimientos de adquisición de obras, bienes y servicios de consultoría, de acuerdo con las políticas y procedimientos operativos del Banco y la legislación local? | La falta de conocimiento de los procesos del BID podría generar errores | Nunca se ha ejecutado un proyecto con la institución y por ello desconocen los procedimientos BID | No tienen experiencia en los procesos del BID | Medio | Antes del primer desembolso se debe capacitar al personal en materia de adquisiciones bajo los procesos del BID |
| ¿Está previsto que únicamente se aprueben las solicitudes, cuando existan recursos presupuestarios identificados y disponibles? | La falta de programación de recursos puede ocasionar insolvencia | La disciplina presupuestaria no es rígida | Cuando no hay presupuesto se hacen transferencias entre categorías para asegurar el pago | Medio | Se debe respetar el régimen presupuestario y las transferencias deben ser ocasionales |
| ¿El sistema de inventario incluye un programa de cantidades mínimas y máximas de inventario? | A veces surgen problemas de inexistencia de inventarios | No se trabaja con un sistema de mínimos y máximos | No se hacen las reposiciones oportunamente | Bajo | Desarrollar un sistema de inventario que se ajuste a los parámetros mini-máximo |
| ¿Se dispone de instrucciones precisas para informar y tomar acción física y contable de los bienes obsoletos, dañados o perdidos o para la venta? | Los bienes obsoletos se incrementan abultando el inventario | Los procedimientos establecidos por el MHCP para eliminar inventario obsoleto son engorrosos | No se deshacen de los bienes obsoletos oportunamente | Bajo | Gestionar con el MHCP un procedimiento expedito para depurar bienes obsoletos |
| ¿Las adquisiciones realizadas por el OE están contempladas en el plan de adquisiciones del proyecto? | Por razones imprevistas se han adquirido bienes no contemplados en el plan | La armonía entre presupuesto y planes se ve superada por decisiones superiores | A veces se realizan compras no contempladas en el plan | Medio | Hay que mejorar la relación entre planes de adquisiciones y presupuesto |
| Sistema de Control Interno |  |  |  |  |  |
| ¿Disponen de Informes representativos de que la metodología de AR funciona en la práctica y contribuye a la gestión oportuna del riesgo? | La falta de informes no proporciona insumos para reducir el riesgo | Se asume que con las auditorías recurrentes el riesgo se reduce | No se disponen de informes | Bajo | Elaborar informes de los riesgos en que incurre la empresa |
| ¿En general, las actividades de control se relacionan o son una consecuencia de la evaluación de riesgos? | Las actividades de control se hacen según programa pero sin análisis de riesgo | Las actividades de control están relacionadas ni se evalúan los riesgos | No se evalúan los riesgos | Bajo | Elaborar una metodología de evaluación de riesgos |
| ¿El sistema de información está respaldado en una plataforma tecnológica que facilite el procesamiento y consulta de datos en forma integral y oportuna? | Al no haber respaldo, la información puede perderse o bien filtrarse | Falta capacidad para desarrollar el software | El sistema no está protegido por ninguna plataforma tecnológica | Medio | Hacer el diseño del programa de control |
| ¿Se han previsto mecanismos para que el personal realice auto evaluaciones periódicas del funcionamiento de los controles correspondientes a sus áreas de responsabilidad? | Puede haber apreciaciones incorrectas sobre el funcionamiento de los controles | Sólo se han hecho evaluaciones de personal por los respectivos supervisores | No se han hecho autoevaluaciones del personal | Bajo | Realizar autoevaluaciones con el personal |
| Sistema de Control Externo |  |  |  |  |  |
| No aplica evaluar la institución |  |  |  |  |  |

# ANEXO 3: MATRIZ DE MEJORAS

| Matriz de Mejoras TELCOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Programación de Actividades |  |  |  |
| No. | Oportunidades de Mejora | Causa | Acciones sugeridas |
| 1 | El área de control pudiera mejorarse ya que no se verifican los informes | No se cuenta con una rutina de control y seguimiento de las tareas | La unidad de control debe verificar el cumplimiento de los planes de las unidades |
| 2 | Si se analizaran los procesos se pudieran mejorar los tiempos | No se dispone de un flujograma de procesos | Elaborar flujograma de los procesos más relevantes |
| 3 | Las responsabilidades de control y monitoreo podrían asignarse | No se asignan las particularmente las responsabilidades de monitoreo | Asignar a cada analista una estructura para monitorear |
| 4 | Con una escala de indicadores y medios de verificación el control sería más efectivo | No hay una escala de indicadores ni de medios de verificación | Elaborar una escala de indicadores y medios de verificación |
| Sistema de Organización Administrativa |  |  |  |
| No. | Oportunidades de Mejora | Causa | Acciones sugeridas |
| 5 | Los organigramas funcionales ayudarían en la dirección y delegación | No se cuenta con organigramas funcionales | Elaborar los organigramas funcionales para conocer los niveles de atención y delegación |
| 6 | La comunicación se mejora cuando se ilustra en un organigrama | No se cuenta con organigramas de comunicación | Elaborar los organigramas de comunicación |
| 7 | Los perfiles de los cargos se complementan con los niveles de remuneración | No están asociados los perfiles de cargo con los niveles de remuneración | Elaborar los manuales de perfiles de cargos asociados a los niveles de remuneración |
| 8 | Las fortalezas institucionales pueden mejorarse con un análisis de clima laboral | No se ha hecho un análisis del clima laboral | Hacer un análisis del clima laboral para potenciar las fortalezas institucionales |
| Sistema de Administrativo Financiero |  |  |  |
| No. | Oportunidades de Mejora | Causa | Acciones sugeridas |
| 9 | Elaborar los flujos de fondos contribuye a la disciplina presupuestaria | Los flujos no siempre se hacen porque a veces no se cuenta con los fondos | Elaborar la proyección de los flujos aunque no se tengan los fondos |
| 10 | La falta de familiaridad con los procedimientos BID podría conllevar a cometer errores | No han ejecutado proyectos con el BID | Antes del primer desembolso capacitar al personal financiero en procedimientos BID |
| 11 | Tener respaldo de la información contable en lugares seguros da garantía de continuidad | Se cuenta con respaldo de la información contable pero está en el mismo edificio | Coordinar con el MHCP para tener el respaldo de la información contable en otro sitio |
| 12 | El registro de la información contable podría ser más fiable si está en el programa del Estado | La información contable se lleva en archivos de un programa particular | La información contable debe migrar hacia los sistemas del Estado para mayor seguridad |
| Sistema de Administración de Bienes y Servicios |  |  |  |
| No. | Oportunidades de Mejora | Causa | Acciones sugeridas |
| 13 | El personal de adquisiciones podría mejorar su experiencia si conociera los procedimientos BID | No conoce los procedimientos por no haber ejecutado proyectos con el BID | Antes del primer desembolso capacitar al personal de adquisiciones en los procedimientos BID |
| 14 | Contar con un plan de adquisiciones mejora la programación de compras del proyecto | No todas las compras se hacen bajo un plan ni con el crédito presupuestario | Elaborar un Plan de adquisiciones ajustado al crédito presupuestario |
| 15 | Siempre es conveniente contar con existencias en los inventarios | No se trabaja con un sistema de mínimos ni máximos y a veces no hay reposición | Desarrollar un sistema de inventarios que procure la existencia de bienes para su reposición |
| 16 | Los inventarios se abultan por exceso de bienes obsoletos | Procedimientos del MHCP de eliminar los bienes obsoletos son engorrosos | Coordinar con el MHCP para depurar los inventarios de bienes obsoletos |
| 17 | Cuando se ajusta el presupuesto con las compras se obtiene cumplimientos satisfactorios | A veces se hacen compras imprevistas que alteran el crédito presupuestario | Los planes de adquisiciones deben elaborarse en correspondencia con el presupuesto |
| Sistema de Control Interno |  |  |  |
| No. | Oportunidades de Mejora | Causa | Acciones sugeridas |
| 18 | El Control Interno puede mejorar si considerara una metodología del análisis de riesgo | No cuentan con una metodología para realizar análisis de riesgo | Elaborar una metodología para el análisis de riesgo |
| 19 | Para el fortalecimiento del Control Interno se puede agregar como insumos el análisis de riesgo | Los informes de control interno no consideran el Análisis de Riesgo | Incorporar al control interno el análisis de riesgo |
| 20 | De contar con un programa de control interno éste permitiría un mejor monitoreo | No hay un software de control interno que ayude al monitoreo | Hacer el diseño de un programa de control interno para desarrollar luego el programa |
| 21 | El control interno puede mejorar si se realizarán autoevaluaciones | No se realizan autoevaluaciones entre el personal | Realizar autoevaluaciones una vez al año entre el personal |
| Sistema de Control Interno |  |  |  |
| No. | Oportunidades de Mejora | Causa | Acciones sugeridas |
|  | No aplica | No aplica | No aplica |

# ANEXO 4: PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

| EVALUACION A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREOS DE NICARAGUA (TELCOR) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |
| Pregunta | Debilidad | Acciones | Responsables | Fecha cumplimiento | Medios verificación | Observaciones |
| Sistema de Programación de Actividades |  |  |  |  |  |  |
| Se han diseñado mecanismos o procedimientos de monitoreo y seguimiento que permitan identificar el cumplimiento de los Planes y Programas, incluyendo: el cumplimiento de indicadores; la existencia de eventuales desvíos entre las actividades programadas y ejecutadas, y la preparación de informes periódicos de ejecución? | Sólo se reciben los informes de cumplimiento mensualmente. | El área de control debe verificar el cumplimiento de las tareas y su reprogramación en caso necesario | Dirección de Planificación y Control | A partir de Octubre de forma bimensual | Reporte de visitas de verificación cada mes |  |
| Un diagrama o flujo-grama que presente el orden necesario e interdependencia de las actividades para alcanzar los objetivos? | No se dispone de una rutina para analizar los procesos | Elaborar un flujo-grama | Dirección de Planificación y Control | Cumplido | Presentar manual de procedimientos |  |
| Los indicadores de resultados y medios de verificación que permitan medir el logro de las metas previstas? | No se han definido los indicadores y medios de verificación | Construir el conjunto de indicadores de desempeño | Dirección de Planificación y Control | I trimestre 2016 | Manual de desempeño | Prepararán los indicadores para aprobarse por la Dirección Superior |
| Los riesgos (supuestos) para el éxito de la programación y las acciones necesarias para prevenirlos o mitigarlos? | No considerar riesgos puede llevar a no tomar medidas correctivas oportunas | Agregar en el formato POA para tomar en cuenta los riesgos | Dirección de Planificación y Control | Año 2016 | Valorar el nivel de riesgo en los planes | Se aplicará a partir del año 2017 |
| Sistema de Organización Administrativa |  |  |  |  |  |  |
| ¿El Manual de Organización incluye la descentralización y delegación de autoridad y de funciones a los niveles inferiores? | El organigrama no refleja la descentralización y delegación de autoridad y funciones | Elaborar un organigrama funcional que revele las delegaciones y descentralizaciones | Dirección de Planificación y Control | Diciembre 2015 | Organigrama aprobado por la Oficina de Función Pública | El organigrama existe por cada dependencia pero se acuerda integrarse |
| ¿El organigrama refleja las líneas de comunicación? | Sin un organigrama de comunicaciones se pueden obviar los canales formales | Elaborar un organigrama de comunicaciones de la entidad | Dirección de Planificación y Control | Diciembre 2015 | Organigrama aprobado por la Dirección Superior | Se incluirá en el anterior |
| Estos perfiles han sido asociados con niveles de remuneración equivalentes al valor de mercado? | La ausencia de perfiles asociados a la remuneración puede afectar el estado anímico de algunos empleados | Actualizar un Manual en el que se contemple asociada la remuneración al perfil de cargos | Oficina de Personal | No aplica | Manual aprobado por la Dirección Superior | Se regirá por la política salarial del convenio colectivo |
| El clima organizacional es un reflejo de lo previsto en el MO? (Tomar en cuenta las declaraciones de debilidades y fortalezas de quienes presenten este sub-sistema y las impresiones obtenidas de las distintas entrevistas) | La falta de un clima organizacional podría conducir a no considerar las fortalezas y debilidades institucionales | Que se realice un análisis de clima organizacional a la empresa | Oficina de Personal | Diciembre 2015 | Informe del análisis del clima organizacional | Se realizarán encuestas |
| Sistema Administrativo Financiero |  |  |  |  |  |  |
| En el caso de proyectos de ejecución descentralizada, se dispone del flujo de fondos entre el Banco (u otros co-financiadores), la UCP y los co-ejecutores (esquemas gráficos) ? | La falta de flujos de fondos puede ocasionar que no se presenten oportunamente las necesidades | Elaborar los flujos de fondo de los recursos | DAF | No aplica | Flujos de fondos mensuales | Se considerará en las condiciones contractuales |
| Para programas de ejecución descentralizada, existen procedimientos que regulen el mecanismo de rendición de cuentas e informes financieros, el traspaso de fondos y el tipo de documentación de respaldo relacionados con solicitudes de desembolso? | La falta de familiaridad con los procedimientos BID podría llevar a cometer errores | De previo a recibir los fondos del Banco el personal debe ser capacitado en materia de rendición de cuentas | DAF/BID | Cuando la operación sea efectiva | Capacitación impartida por el BID |  |
| Existe un procedimiento para el respaldo periódico (back- up de la información y del sistema) que asegure la recuperación de la información financiera y contable? | El respaldo existe pero se mantiene bajo resguardo en el mismo edificio y está en un programa enlatado | Respaldar la información en edificios diferentes | DAF/MHCP | I semestre 2016 | Discos duros con información respaldada | Se hará una consulta con el especialista en informática |
| Existe un plan de contingencia aprobado y una política de revisión periódica, que asegure el procesamiento oportuno y continuo de la información financiera y contable? | El procesamiento de la información pudiera afectarse por atrofia de los archivos | Elaborar un plan de contingencia | DAF | I trimestre 2016 | Plan de contingencia aprobado por la Dirección Superior | Se hará una consulta con el especialista en informática |
| Sistema de Administración de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |
| El personal de adquisiciones recibió entrenamiento en relación con las políticas y procedimientos de adquisición de obras, bienes y servicios de consultoría, de acuerdo con las políticas y procedimientos operativos del Banco y la legislación local? | La falta de conocimiento de los procesos del BID podría generar errores | Antes del primer desembolso se debe capacitar al personal en materia de adquisiciones bajo los procesos del BID | Dirección de Adquisiciones y BID | Cuando la operación sea efectiva | Capacitación impartida por el BID |  |
| Está previsto que únicamente se aprueben las solicitudes, cuando existan recursos presupuestarios identificados y disponibles? | La falta de programación de recursos puede ocasionar insolvencia | Se debe respetar el régimen presupuestario y las transferencias deben ser ocasionales | DAF | No aplica | Reducir al 10% las transferencias no presupuestadas | Se considerará en las condiciones contractuales |
| El sistema de inventario incluye un programa de cantidades mínimas y máximas de inventario? | A veces surgen problemas de inexistencia de inventarios | Desarrollar un sistema de inventario que se ajuste a los parámetros mini-max | DAF | No aplica | Desarrollar un programa de inventario | No se consideró necesario desarrollar un programa |
| Se dispone de instrucciones precisas para informar y tomar acción física y contable de los bienes obsoletos, dañados o perdidos o para la venta? | Los bienes obsoletos se incrementan abultando el inventario | Gestionar con el MHCP un procedimiento expedito para depurar bienes obsoletos | DAF/MHCP | sep-15 | Reducir a la mitad los bienes obsoletos | En proceso de realización |
| Las adquisiciones realizadas por el OE están contempladas en el plan de adquisiciones del proyecto? | Por razones imprevistas se han adquirido bienes no contemplados en el plan | Mejorar el vínculo entre planes de adquisiciones y presupuesto | DAF/Dirección Adquisiciones | Cuando la operación sea efectiva | No desviarse del presupuesto más de 10% | Hay firmes intenciones de mejorar |
| Sistema de Control Interno |  |  |  |  |  |  |
| Disponen de Informes representativos de que la metodología de AR funciona en la práctica y contribuye a la gestión oportuna del riesgo? | La falta de informes no proporciona insumos para reducir el riesgo | Elaborar informes de los riesgos en que incurre la institución | Auditoría Interna | A partir del 2017 | Construir anualmente una matriz de riesgos |  |
| En general, las actividades de control se relacionan o son una consecuencia de la evaluación de riesgos? | Las actividades de control se hacen según programa pero sin análisis de riesgo | Elaborar una metodología de evaluación de riesgos | Auditoría Interna | A partir del 2017 | El factor de riesgo no debe alcanzar el medio |  |
| El sistema de información está respaldado en una plataforma tecnológica que facilite el procesamiento y consulta de datos en forma integral y oportuna? | No hay software pero la información está respaldada | Hacer el diseño del programa de control | Auditoría Interna | No aplica | Hacer una escala para la información | Se hará una consulta con el especialista en informática |
| Se han previsto mecanismos para que el personal realice auto evaluaciones periódicas del funcionamiento de los controles correspondientes a sus áreas de responsabilidad? | Puede haber apreciaciones incorrectas sobre el funcionamiento de los controles | Realizar autoevaluaciones con el personal | Auditoría Interna/Oficina de Personal | No aplica | Hacer una autoevaluación anual | No hay mandato para realizar las autoevaluaciones |
| Sistema de Control Externo |  |  |  |  |  |  |
| No aplica evaluar la institución |  |  | No aplica |  |  | La última vez fue en el año 2005 |

# ANEXO 5: ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE TELCOR

# ANEXO 6: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

| CUESTIONARIO: SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES/COMPONENTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTA | RESPUESTA |  |  | NOTAS |
|  | SI | NO | N/A |  |
| 1. Las responsabilidades y funciones de Planificación y Programación, están adecuadamente definidas y asignadas entre el personal de la Entidad? | 1 |  |  |  |
| 2. Existen procedimientos de programación definidos, tales como: manuales, formatos, modelos y metodologías para la preparación de los Planes y Programas, así como su esquema de aprobación y modificación? | 1 |  |  |  |
| 3. Se han diseñado mecanismos o procedimientos de monitoreo y seguimiento que permitan identificar el cumplimiento de los Planes y Programas, incluyendo: el cumplimiento de indicadores; la existencia de eventuales desvíos entre las actividades programadas y ejecutadas, y la preparación de informes periódicos de ejecución? |  | 1 |  | Faltan indicadores y verificación de los planes |
| 4. Se ha preparado un Programa de Operaciones Anual (POA), o documento equivalente, consistente con la Planificación general?. | 1 |  |  |  |
| El Documento de Planificación (POA) establece:. |  |  |  |  |
| 5. Los objetivos generales y específicos (componentes) y las metas (indicadores)?. | 1 |  |  |  |
| 6. Las actividades o tareas que son necesarias realizar para alcanzar los objetivos y metas? | 1 |  |  |  |
| 7. Un diagrama o flujo-grama que presente el orden necesario e interdependencia de las actividades para alcanzar los objetivos? | 1 |  |  |  |
| 8. El tiempo estimado para realizar cada actividad o tarea?. | 1 |  |  |  |
| 9. Los Responsables por ejecutar o coordinar las actividades o tareas? | 1 |  |  |  |
| 10. Los indicadores de resultados y medios de verificación que permitan medir el logro de las metas previstas? |  | 1 |  | Construir los indicadores y medios de verificación |
| 11. Los riesgos (supuestos) para el éxito de la programación y las acciones necesarias para prevenirlos o mitigarlos? |  | 1 |  | Reflejar los riesgos, amenazas o supuestos |
| Ejecución: |  |  |  |  |
| 12. Se está emitiendo los informes sobre el avance de los POA, de acuerdo con lo previsto en las políticas previamente acordadas? | 1 |  |  |  |
| 13. Cuando en los informes se identifican incumplimientos o riesgos apreciables de eficacia, se formalizaron acciones para administrar dichos riesgos y mejorar la probabilidad de ejecución? | 1 |  |  | Se debe explicar el incumplimiento y se reprograman |
| 14. En la práctica, la ejecución es una demostración de la puesta en marcha de las acciones mencionadas anteriormente? | 1 |  |  |  |
| 15. Si se han presentado modificaciones a los POA, disponen de evidencia que justifique tales cambios? | 1 |  |  | Lo valida el director todos los cambios |
| 16. Disponen de evidencia formal de que los cambios a los POA fueron aprobados por el Banco? | 1 |  |  | Todos los cambios los aprueba el director |
| Total | 13 | 3 | 0 | 81% |

# ANEXO 7: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

| CUESTIONARIO: SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTA | RESPUESTA |  |  | NOTAS |
|  | SI | NO | N/A |  |
| - Disponen de un Manual de Organización (MO) o instrumento equivalente? | 1 |  |  |  |
| 2. Existen procedimientos para la actualización y convalidación periódica del MO? | 1 |  |  | Guía para modificación de manuales de procedimientos |
| 3. El MO incluye las funciones, responsabilidades y autoridad para el desempeño de cada cargo?. | 1 |  |  |  |
| 4. El MO incluye la descentralización y delegación de autoridad y de funciones a los niveles inferiores?. | 1 |  |  |  |
| 5. Las funciones manuales fueron asignadas de tal forma que se mantenga independencia entre los encargados de autorizar, ejecutar, registrar transacciones y custodiar bienes y valores?. | 1 |  |  | Se recomienda hacer la guía |
| 6. El MO o el Organigrama y las funciones fueron divulgados a todo el personal vinculado?. | 1 |  |  |  |
| 7. De ser así, cada empleado firmó una constancia mediante la cual expresa que conoce y entiende sus funciones y responsabilidades?. | 1 |  |  |  |
| 8. El MO y el Organigrama están debidamente autorizados por el Consejo Directivo o autoridad competente relacionada con el OE?. | 1 |  |  | El organigrama está en Función Pública para su actualización |
| El Organigrama indica:. |
| 9. Las áreas de desempeño y su relación funcional (Dirección General, Finanzas, Personal, Adquisiciones, Producción de bienes y servicios, etc.). | 1 |  |  |  |
| 10. Los niveles de autoridad y supervisión?. | 1 |  |  |  |
| 11. Los niveles de asesoramiento (sin responsabilidad en línea). | 1 |  |  |  |
| 12. Las líneas de comunicación?. |  | 1 |  |  |
| Perfiles de los cargos:. |
| 13. Se diseñaron y aprobaron perfiles de los cargos necesarios para el cumplimiento de las funciones previstas, incluyendo los de los Consultores? (Calidades académicas y de experiencia). | 1 |  |  |  |
| 14. Estos perfiles han sido asociados con niveles de remuneración equivalentes al valor de mercado?. | 1 |  |  | Se debe actualizar |
| 15. El clima organizacional es un reflejo de lo previsto en el MO? (Tomar en cuenta las declaraciones de debilidades y fortalezas de quienes presenten este sub-sistema y las impresiones obtenidas de las distintas entrevistas). |  | 1 |  | Elaborar un diagnóstico del clima laboral |
| 16. La delegación de funciones permite que cada nivel tome decisiones y cumpla las funciones y responsabilidades que le fueron asignadas?. | 1 |  |  |  |
| Ejecución:. |
| 17. Se definió y formalizó el carácter administrativo (autonomía), organizacional y jurídico del Organismo Ejecutor, y en su caso el de los Co-ejecutores?. | 1 |  |  | Ver decreto ley 128-2004 |
| 18. Se ha dotado al OE de los mecanismos legales y financieros para su desarrollo autónomo o independiente?. | 1 |  |  |  |
| 19. El MO y el Organigrama del OE y sus componentes fueron diseñados de acuerdo con las necesidades establecidas en la Programación y en el POA?. | 1 |  |  |  |
| 20. Se están cumpliendo las funciones y responsabilidad identificadas en el informe de proyecto para la ejecución del mismo?. |  |  | 1 |  |
| 21. En la práctica, todas las Unidades Organizacionales están en funcionamiento y con el personal previsto?. | 1 |  |  |  |
| Reglamento Operativo (RO), Reglamento de Crédito (RC):. |
| 22. Si aplica, se ha preparado un RO o un RC, que cuente con la aprobación previa del Banco?. |  |  | 1 |  |
| 23. El RO/RC se formalizó y divulgó entre los participantes en la ejecución de la operación, dejando constancia de ello?. |  |  | 1 |  |
| 24. Se estableció en el RO/RC que toda operación financiera o administrativa debe contar con la documentación necesaria de respaldo?. |  |  | 1 |  |
| 25. Dicha documentación permite identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación?. |  |  | 1 |  |
| 26. El RO/RC diseñado, describe los procedimientos de autorización, movimiento, registro y control oportuno de todas las operaciones técnicas, financieras y administrativas relacionadas con el proyecto?. |  |  | 1 |  |
| En caso de un programa global de inversiones, el Reglamento Operativo contiene las siguientes secciones:. |
| 27. Propósito y definiciones?. |  |  | 1 |  |
| 28. Objetivos y Descripción del Programa. |  |  | 1 |  |
| 29. Criterios para elegibilidad de los co-ejecutores y de las inversiones (técnicos, económicos y financieros)?. |  |  | 1 |  |
| 30. Asignación de recursos del Programa?. |  |  | 1 |  |
| 31. Mecanismo de traspaso de los recursos, desembolsos, fondo rotatorio, y rendición de cuentas?. |  |  | 1 |  |
| 32. Seguimiento (informes) ?. |  |  | 1 |  |
| En caso de un programa global de crédito, el Reglamento de Crédito contiene las siguientes secciones:. |
| 33. Propósito y definiciones? |  |  | 1 |  |
| 34. Objetivos y Descripción del Programa? |  |  | 1 |  |
| 35. Criterios para elegibilidad y participación de los IFIS? |  |  | 1 |  |
| 36. Criterios de elegibilidad de los sub-prestatarios y de los sub-préstamos? |  |  | 1 |  |
| 37. Términos y condiciones de los sub-préstamos? |  |  | 1 |  |
| 38. Formalización de los sub préstamos? |  |  | 1 |  |
| 39. Uso de las recuperaciones y seguimiento (informes) |  |  | 1 |  |
| Cuando se trate de proyectos de ejecución descentralizada, con múltiples co-ejecutores, se ha previsto por parte de la UCP:. |
| 40. Un esquema gráfico representativo del flujo de responsabilidades y funciones de la UCP y de los co-ejecutores? |  |  | 1 |  |
| 41. Un esquema gráfico representativo del flujo de responsabilidades y funciones de la entidad gerenciadora, cuando se prevé la participación de una firma privada o agencia especializada? |  |  | 1 |  |
| 42. Sistemas de monitoreo y reporte para hacer un seguimiento del uso de los recursos por parte de dichos co-ejecutores? |  |  | 1 |  |
| Total. | 18 | 2 | 22 | 90% |

# ANEXO 8: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

| CUESTIONARIO: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTA | RESPUESTA |  |  | NOTAS |
|  | SI | NO | N/A |  |
| 1. Se han asignado formalmente las responsabilidades para administrar los asuntos de personal?. | 1 |  |  |  |
| 2. Las personas encargadas de las funciones de administración de personal, reúnen requisitos de capacidad y experiencia en el manejo de Recursos Humanos?. | 1 |  |  |  |
| 3. La Entidad dispone de políticas y procedimientos formalizados y autorizados en un Manual o equivalente, sobre la administración del personal?. | 1 |  |  | Falta actualizarlos |
| Las políticas y procedimientos existentes, tienen en cuenta aspectos como:. |  |  |  |  |
| 4. Búsqueda y Selección?. | 1 |  |  |  |
| 5. Inducción y entrenamiento?. | 1 |  |  |  |
| 6. Capacitación?. | 1 |  |  | Un poco débil, no hay plan o programa |
| 7. Evaluación del desempeño?. |  | 1 |  |  |
| 8. Clasificación de cargos y niveles de remuneración?. | 1 |  |  |  |
| 9. Seguridad social?. | 1 |  |  |  |
| 10. Impuestos y otras obligaciones laborales?. | 1 |  |  |  |
| Otros Requerimientos. |  |  |  |  |
| 11. Existen procedimientos para el control de asistencia del personal?. | 1 |  |  |  |
| 12. Disponen de un programa de vacaciones debidamente aprobado para todo el personal?. | 1 |  |  |  |
| 13. Está previsto un plan para reemplazar al personal clave en ausencias temporales?. | 1 |  |  |  |
| 14. Existe una política sobre adquisición de pólizas de seguro para los cargos clave relacionados con el manejo de bienes y valores?. | 1 |  |  | Con ASSA |
| 15. Se han fijado los montos asegurables?. | 1 |  |  |  |
| 16. En general, existe estabilidad en la composición del personal de la Entidad?. | 1 |  |  |  |
| Ejecución del proyecto. |  |  |  |  |
| 17. Las políticas y procedimientos existentes, son consistentes con los requerimientos del Banco en términos de contratación de personal, incluyendo los consultores, indicados en los documentos de proyecto y contratos de préstamo o convenio de cooperación técnica?. | 1 |  | 1 |  |
| 18. Se ha contratado para la ejecución del proyecto el personal identificado en el informe de proyecto?. | 1 |  | 1 |  |
| 19. Se siguió el proceso de selección y contratación recomendado en el informe de proyecto y contrato de préstamo para el personal vinculado al mismo?. | 1 |  | 1 |  |
| 20. Los empleados/consultores contratados, cumplen con los perfiles previstos en los términos de referencia o los requisitos de los cargos, aprobados previamente por el Banco?. | 1 |  | 1 |  |
| 21. La contratación de empleados/consultores por parte del OE contó con la no objeción previa del Banco?. | 1 |  | 1 |  |
| 22. Los niveles de remuneración que surgen de la clasificación de cargos del OE y el monto del rubro de servicios personales en el presupuesto del Programa son compatibles?. | 1 |  | 1 |  |
| Total. | 21 | 1 | 6 | 95% |

# ANEXO 9: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

| CUESTIONARIO: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTA | RESPUESTA |  |  | Notas |
|  | SI | NO | N/A |  |
| 1. Se asignaron formalmente en una Unidad o equivalente con nivel jerárquico y autoridad suficiente, los asuntos relacionados con la Administración Financiera? (Presupuesto, Tesorería, Contabilidad) | 1 |  |  |  |
| 2. Las personas encargadas de tales funciones, reúnen requisitos de capacidad y experiencia en la administración financiera?. | 1 |  |  |  |
| 3. El personal está familiarizado con los procedimientos del Banco para la preparación de solicitudes de desembolso? | 1 |  | 1 |  |
| 4. Disponen de un Manual de Procedimientos autorizado y en vigencia para la administración financiera? | 1 |  |  |  |
| 5. Disponen de un sistema de registros contables y financieros automatizado e integrado con la contabilidad general de la entidad, que permita identificar las transacciones a cargo del proyecto, por fuente de financiamiento y por categorías de inversión, de acuerdo con el Plan de Cuentas aprobado por el Banco, y de forma independiente de otras actividades de la entidad?. | 1 |  |  | No está inventario |
| 6. El Sistema permite disponer de información financiera oportuna y confiable para la preparación de los Estados Financieros y otros informes? | 1 |  |  |  |
| Archivo. Los registros del proyecto son llevados de manera que: |  |  |  |  |
| 7. En el caso de proyectos de ejecución descentralizada, se cuenta con un sistema contable integrado que permita identificar recursos y transacciones efectuados por cada co-ejecutor participante, discriminados por categorías y sub-categorías de inversión, de acuerdo con el Plan de Cuentas aprobado por el Banco?. | 1 |  | 1 |  |
| 8. Demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y sub-categoría de acuerdo con el Plan de Cuentas aprobado por el Banco, como así también el progreso de las obras?. | 1 |  | 1 |  |
| 9. La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), o la Unidad Coordinadora (UC), como corresponda, ha preparado y cuenta con un manual contable de aplicación para el proyecto?. | 1 |  | 1 |  |
| 10. Cuando se trate de programas de crédito, los registros precisan, además, los créditos otorgados, las recuperaciones efectuadas y la utilización de éstas?. | 1 |  | 1 |  |
| 11. Se dispone de un sistema de archivo de la documentación soporte de las transacciones financieras, el cual permita referenciar e identificar en forma directa las operaciones?. | 1 |  |  |  |
| 12. En el caso de proyectos de ejecución descentralizada, los co-ejecutores cuentan con un sistema de archivo de la documentación soporte de las transacciones financieras, que permita referenciar e identificar las operaciones efectuadas con los recursos del proyecto, los registros contables y las solicitudes de desembolso presentadas a la UCP?. | 1 |  |  |  |
| Programación y Presupuesto |  |  |  |  |
| 13. Existen procedimientos claros y debidamente aprobados para formular, ejecutar y controlar el presupuesto?. | 1 |  |  |  |
| 14. Se diseñaron mecanismos y procedimientos de programación financiera de corto, mediano y largo plazo?. | 1 |  |  |  |
| 15. Se dispone de un sistema de presupuesto automatizado e integrado?. | 1 |  |  |  |
| 16. Existen mecanismos de control, evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria?. | 1 |  |  |  |
| 17. Para programas de ejecución descentralizada, se diseñó un mecanismo de consolidación y control presupuestario de las transacciones financieras a cargo de los co-ejecutores? (unidades descentralizadas). | 1 |  |  |  |
| Tesorería. Se ha previsto que: |  |  |  |  |
| 18. Un reglamento operacional o normas para el manejo de los recursos provenientes del financiamiento o contribución del Banco y de la contrapartida local: funciones, atribuciones, restricciones, etc.?. | 1 |  | 1 |  |
| 19. La apertura de cuentas bancarias en el Banco Central y en Bancos Comerciales, a nombre del proyecto para el manejo exclusivo de los recursos del financiamiento o contribución del Banco destinados al mismo?. | 1 |  |  |  |
| 20. La apertura de cuentas bancarias en Bancos Comerciales, a nombre del proyecto, para el manejo exclusivo de los recursos de la contrapartida local, destinados al mismo?. | 1 |  | 1 |  |
| 21. Cuando se trate de proyectos de ejecución descentralizada, la apertura de cuentas bancarias en Bancos Comerciales por parte de los co-ejecutores, a nombre del proyecto, para el manejo exclusivo de los recursos del financiamiento y de la contrapartida local, destinados al mismo?. | 1 |  |  |  |
| 22. Se preparen programaciones de caja (cash flow) integrando las necesidades de todas las Unidades?. | 1 |  |  |  |
| 23. La preparación de registros, informes y conciliaciones periódicos que muestren los saldos y el movimiento de las cuentas bancarias y obligaciones?. | 1 |  |  |  |
| 24. Las conciliaciones bancarias son preparadas por personal independiente de aquel que tiene acceso al registro y manejo de los fondos?. | 1 |  |  | Personal independiente |
| 25. Las conciliaciones bancarias están actualizadas para cada cierre mensual?. | 1 |  |  |  |
| 26. Las conciliaciones bancarias no revelan partidas antiguas sin ajustar, o si las hubiere, han dispuesto de acciones puntuales para la depuración?. | 1 |  |  | Se hacen depuraciones anuales y se ajustan |
| 27. Efectuar conciliaciones periódicas del Fondo Rotatorio entre los saldos bancarios disponibles, los registros del ejecutor y los del Banco, y se explican debidamente las partidas conciliatorias o se efectúan los ajustes pertinentes?. | 1 |  | 1 |  |
| 28. Mecanismos para la preparación y presentación de informes semestrales sobre el Fondo Rotatorio, dentro de los 60 días siguientes al cierre de cada semestre?. | 1 |  | 1 | Ya no hay fondos rotatorios |
| 29. En el caso de proyectos de ejecución descentralizada, se dispone del flujo de fondos entre el Banco (u otros co-financiadores), la UCP y los co-ejecutores (esquemas gráficos) ?. |  |  | 1 | La DAF no incide |
| 30. Para programas de ejecución descentralizada, existen procedimientos que regulen el mecanismo de rendición de cuentas e informes financieros, el traspaso de fondos y el tipo de documentación de respaldo relacionados con solicitudes de desembolso?. |  |  | 1 | La DAF no incide |
| 31. En caso de proyectos de ejecución descentralizada, con múltiples co-ejecutores, procedimientos para la revisión ex-post de documentos de apoyo de solicitudes de desembolso, concordantes con las normas del Banco?. | 1 |  | 1 |  |
| Si se trata de un Programa de Crédito, el OE ha previsto e implantado mecanismos para: |  |  |  |  |
| 32. Asegurar que los sub-préstamos que se otorguen sean elegibles de acuerdo con las condiciones establecidas en el RC?. | 1 |  | 1 |  |
| 33. El registro, control y uso de las recuperaciones?. | 1 |  | 1 |  |
| 34. El control y seguimiento de la aplicación de tasas de interés acorde con las condiciones establecidas en el RC?. | 1 |  | 1 |  |
| Registros y Documentos |  |  |  |  |
| Se ha previsto y están en funcionamiento mecanismos para que : |  |  |  |  |
| 35. Todas las transacciones financieras, incluidos los compromisos adquiridos, se registren adecuadamente en el momento de su ocurrencia?. | 1 |  |  |  |
| 36. Por cada transacción financiera, (ingresos y egresos) se emita un comprobante oficial mediante un formulario de numeración pre-impresa con la información necesaria para su identificación, clasificación y registro contable?. | 1 |  |  |  |
| 37. Los ingresos se depositen total e íntegramente en las cuentas bancarias autorizadas?. | 1 |  |  |  |
| 38. Tales depósitos se hagan diariamente o a más tardar el día hábil siguiente de recibidos?. | 1 |  |  |  |
| 39. Cada pago esté acompañado de documentación de respaldo tal como: Orden de compra autorizada, constancia original de recepción de bienes y servicios, factura original y comprobante de egreso?. | 1 |  |  |  |
| 40. Responsabilidades para comprometer recursos, revisar y autorizar los pagos?. | 1 |  |  |  |
| 41. Excepto los pagos por caja menor, o los casos en que la Ley lo disponga, todos los pagos se efectúen mediante cheque intransferible a nombre del beneficiario o transferencia electrónica?. | 1 |  |  |  |
| 42. La documentación original de soporte de toda transacción solamente es archivada cuando haya sido firmada, de acuerdo con las normas previstas?. | 1 |  |  |  |
| Contabilidad e Información procesada en medios computacionales |  |  |  |  |
| Se ha previsto un sistema contable que : |  |  |  |  |
| 43. Permita generar los estados financieros del proyecto y otros informes financieros que sean requeridos por el Banco?. | 1 |  |  |  |
| 44. Existen plazos definidos para la preparación y presentación oportuna de los Estados e informes financieros requeridos por el Banco?. | 1 |  |  |  |
| 45. Existen políticas y procedimientos definidos para desarrollar/modificar, probar e implementar los sistemas contables, incluyendo programas de computadora y archivos de datos relacionados?. | 1 |  |  |  |
| 46. Existe un procedimiento para el respaldo periódico (back- up de la información y del sistema) que asegure la recuperación de la información financiera y contable?. |  | 1 |  |  |
| 47. Existen métodos (claves de acceso, niveles de autorización, validación, etc.) para impedir el acceso no autorizado a la base de datos y a los sistemas de información contable y financiero?. | 1 |  |  |  |
| 48. Existe un plan de contingencia aprobado y una política de revisión periódica, que asegure el procesamiento oportuno y continuo de la información financiera y contable?. |  | 1 |  |  |
| 49. Se tienen documentados los programas y aplicaciones?. | 1 |  |  |  |
| 50. Existe restricción formal de acceso al centro de cómputo?. | 1 |  |  |  |
| Otros requerimientos : |  |  |  |  |
| 51. Las personas responsables por la información financiera están familiarizadas con los Documentos AF-100 Política del Banco para Estados Financieros de Entidades y Proyectos, y AF-300 Guía para la preparación de Estados Financieros?. | 1 |  | 1 |  |
| 52. Los Estados Financieros y demás información financiera requerida por las normas y procedimientos del Banco, se han entregado al Banco con la periodicidad y fechas previstas en el contrato? | 1 |  | 1 |  |
| Total. | 50 | 2 | 17 | 96% |

# ANEXO 10: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTAS | RESPUESTA |  |  | NOTAS |
|  | SI | NO | N/A |  |
| 1. Existe asignación formal de funciones y responsabilidades (en unidad organizacional o equivalente) en materia de administración de los procesos de adquisición de obras, bienes y Servicios de consultoría, a la escala del proyecto que se financiará? | 1 |  |  |  |
| 2. Existe asignación formal de funciones y responsabilidades (en una unidad organizacional o equivalente) por los procesos de recepción, inventario, y mantenimiento de obras, bienes y servicios de consultoría, a la escala del proyecto que se financiará? | 1 |  |  |  |
| 3. La Unidad cuenta con el equipamiento humano con experiencia y conocimientos necesarios para ejecutar y administrar el programa eficientemente? | 1 |  |  | Son personas con al menos 5 años de experiencia |
| 4. La Unidad tiene claramente establecidas los procedimientos, las responsabilidades y asignado el personal a las siguientes tareas: • Planificación de adquisiciones • Publicidad y anuncios de licitaciones • Precalificación de contratistas, proveedores y consultores • Preparación de documentos de licitación y contratos • Recepción y apertura de ofertas • Análisis y evaluación de ofertas • Adjudicación y entrada en vigor de los contratos • Administración de contratos durante su ejecución | 1 |  |  |  |
| 5. El personal de adquisiciones recibió entrenamiento en relación con las políticas y procedimientos de adquisición de obras, bienes y servicios de consultoría, de acuerdo con las políticas y procedimientos operativos del Banco y la legislación local? |  |  | 1 |  |
| 6. Existe evidencia formal relativa al suministro de entrenamiento sobre políticas y procedimientos de adquisiciones al personal responsable de tales funciones en los Co-ejecutores? | 1 |  |  |  |
| 7. Se han previsto y reglamentado los tipos de contratación y adquisiciones y los niveles de autorización, por monto y complejidad? | 1 |  |  |  |
| 8. El sistema de administración de adquisiciones contempla que toda transacción cuente con la documentación necesaria y suficiente que la respalde? (Facturas, Contratos, cotizaciones, etc., según aplique) | 1 |  |  |  |
| 9. En aspectos de forma, la documentación mencionada en la pregunta anterior, permite identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada transacción y en particular, establecer la concordancia con los procedimientos de contratación y adquisición de bienes y servicios convenidos o a convenir con el Banco? | 1 |  |  |  |
| 10. Los procedimientos de adquisiciones definen una segregación de funciones incompatibles, que permita diferenciar claramente las atribuciones del personal participante en cada una de las diversas fases del proceso? (Reglamento de Contrataciones o equivalente) | 1 |  |  |  |
| 11. Los procedimientos contemplan que las solicitudes para adquisición de bienes y servicios estén debidamente fundamentadas en un pedido justificado de la persona o área responsable? | 1 |  |  |  |
| 12. Está previsto que únicamente se aprueben las solicitudes, cuando existan recursos presupuestarios identificados y disponibles? |  |  | 1 |  |
| 13. Se dispone de un sistema de formularios con numeración pre-impresa (deseable en forma electrónica) que sustente todas las actividades de adquisición? | 1 |  |  |  |
| 14. El sistema incluye el número de copias a emitir, el destino de cada una y las firmas que son necesarias en ellas? | 1 |  |  |  |
| 15. Cuando aplique, se lleva un sistema de registro permanente de inventario para controlar sus movimientos por unidades de iguales características? | 1 |  |  |  |
| 16. El sistema de inventario incluye un programa de cantidades mínimas y máximas de inventario? |  |  | 1 |  |
| 17. Se han asignado espacios físicos adecuados, según el tipo de inventarios, para su almacenamiento y control adecuados? | 1 |  |  |  |
| 18. El sistema de administración de adquisiciones permite identificar los compromisos y demás transacciones desde su inicio y establecer un vínculo entre la creación de la obligación, el recibo de los bienes, obras y servicios de consultoría y los pagos correspondientes dándole a la información una seguridad razonable acerca de su integridad? | 1 |  |  |  |
| 19. Disponen de medidas para la conservación, seguridad y manejo apropiado de los bienes y elementos almacenados? | 1 |  |  |  |
| 20. Se realizan verificaciones periódicas de la existencia física de los bienes de inventario? | 1 |  |  |  |
| 21. Se ha establecido que dichas verificaciones sean conciliadas contra los registros contables? | 1 |  |  |  |
| 22. Las verificaciones son practicadas por empleados independientes del manejo y registro de dichos bienes? | 1 |  |  | Unidad de auditoría interna y un oficial de inventario |
| 23. Auditoria Interna (Control Interno) participa en la planificación y observación de la verificación? | 1 |  |  |  |
| 24. Existe un plan de seguros para proteger los bienes en general? | 1 |  |  |  |
| 25. Se dispone de instrucciones precisas para informar y tomar acción física y contable de los bienes obsoletos, dañados o perdidos o para la venta? | 1 |  |  | Lo consideran como control previo lo cual está prohibido |
| 26. Dichas instrucciones son concordantes con las normas legales vigentes? | 1 |  |  |  |
| 27. Se mantienen registros permanentes de los activos fijos, donde se muestren las compras, retiros, traspasos y mejoras? | 1 |  |  |  |
| 28. Se dispone de una política para formalizar a cada Área Administrativa y en su caso a los empleados la responsabilidad por el manejo de los bienes que le han asignado y su uso exclusivo para los fines previstos? | 1 |  |  |  |
| 29. Existe un plan de mantenimiento general para obras y bienes adquiridos? | 1 |  |  |  |
| 30. Emiten informes sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo? | 1 |  |  |  |
| 31. Se comparan los bienes adquiridos y los servicios contratados y recibidos, con las Órdenes de Compra emitidas? | 1 |  |  |  |
| 32. El sistema incluye la codificación para identificar los activos fijos? | 1 |  |  | Está incluido por persona y hay un programa |
| 33. Disponen de un sistema de archivo de la documentación soporte de las adquisiciones de bienes y servicios de consultoría y de contratación de obras, el cual permita referenciar e identificar en forma directa las transacciones efectuadas y permita una auditoria de las mismas como lo requiere el Banco? | 1 |  |  |  |
| 34. El OE está cumpliendo adecuadamente y en forma secuencial con las políticas y procedimientos de adquisiciones del Banco (listas cortas, preparación de términos de referencia, no-objeciones, evaluaciones, etc.)? | 1 |  | 1 | Conforme la ley 737 |
| 35. En caso de proyectos de ejecución descentralizada con la participación de múltiples co-ejecutores, se han establecido procedimientos que regulen el sistema de archivo de la documentación soporte de adquisiciones de bienes y servicios y contratación de consultores, que permita referenciar e identificar en forma directa las transacciones efectuadas con los recursos del proyecto? | 1 |  |  |  |
| 36. Las adquisiciones realizadas por el OE están contempladas en el plan de adquisiciones del proyecto? |  |  | 1 |  |
| 37. Si se utilizaron recursos del proyecto a título de reconocimiento de gastos o financiamiento retroactivo, con relación a gastos elegibles efectuados con anterioridad a la aprobación de la operación, se efectuó una revisión de los gastos propuestos en lo que se refiere a su elegibilidad y cuantificación, de acuerdo a los procedimientos requeridos por el Banco? (que tales gastos resulten de procedimientos de contratación de servicios de consultoría o de adquisiciones de bienes y servicios que hayan cumplido con condiciones substancialmente análogas a las posteriormente establecidas en el contrato de préstamo) |  |  | 1 |  |
| Total. | 31 | 0 | 6 | 100% |

# ANEXO 11: CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

| CUESTIONARIO: SISTEMA DE CONTROL INTERNO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGUNTA | RESPUESTA |  |  | NOTAS |
|  | SI | NO | N/A |  |
| 1. Se ha diseñado un código de conducta (ética) o instructivo equivalente? | 1 |  |  | Está validado por la CGR |
| 2. Se ha previsto la inducción del personal al código de conducta? | 1 |  |  |  |
| 3. Los empleados certifican el conocimiento y entendimiento del código de conducta en el momento de su ingreso y por lo menos una vez cada año? | 1 |  |  |  |
| 4. Los empleados declaran la existencia o inexistencia de conflictos de interés al momento de su ingreso y por lo menos una vez cada año? | 1 |  |  |  |
| 5. Se ha asignado a un nivel apropiado la responsabilidad por evaluar y resolver situaciones de presunto incumplimiento del código de conducta, fraudes, otros incumplimientos y recomendaciones para mejorar el control? | 1 |  |  |  |
| 6. El estilo de administración de la Entidad está basado en el cumplimiento de normas orientadas a la eficiencia, eficacia y transparencia operacional? (Verificar existencia formal y conocimiento del personal de un código institucional de valores, y la existencia de elementos representativos de medición permanente del desempeño, definición de Visión, Misión, POA, Indicadores y estándares, etc.) | 1 |  |  |  |
| 7 Disponen de informes o equivalentes, mediante los cuales se observe que la propia administración estimula y practica la auto evaluación, de tal forma que se confirme la existencia de ambiente de control y el mejoramiento del mismo? | 1 |  |  | Informes de gestión |
| 8. Se ha diseñado una función de Auditoría Interna o equivalente (sin responsabilidad por funciones en línea)? | 1 |  |  |  |
| 9. La administración toma en cuenta y corrige oportunamente las inconsistencias en actividades de control reportadas por AI? | 1 |  |  |  |
| Valoración de Riesgos |  |  |  |  |
| 10. Existe una identificación clara de la relación entre la planificación y la programación de actividades de la Entidad? | 1 |  |  | Anual |
| 11. El personal con responsabilidades por el logro de objetivos y metas participó en su diseño o recibió una inducción apropiada sobre los mismos? | 1 |  |  |  |
| 12. Disponen de una metodología estructurada y divulgada para el Análisis de Riesgo 'AR'? | 1 |  |  |  |
| 13. Disponen de Informes representativos de que la metodología de AR funciona en la práctica y contribuye a la gestión oportuna del riesgo? |  | 1 |  | Hasta este año se incluyó el tema de análisis de riesgo |
| Actividades o Procedimientos de Control |  |  |  |  |
| 14. En general, las actividades de control se relacionan o son una consecuencia de la evaluación de riesgos? |  | 1 |  |  |
| 15. Se han formalizado procedimientos para establecer que los datos que se procesan son completos y basados en transacciones reales autorizadas, de tal forma que sirvan para preparar informes confiables y oportunos? | 1 |  |  |  |
| 16. En cada proceso importante, se han identificado las actividades que contribuyen a los objetivos del SCI? | 1 |  |  |  |
| 17. Existe constancias formales de que el personal con responsabilidad en los procesos, conoce y entiende las actividades de control? | 1 |  |  |  |
| Información y Comunicación |  |  |  |  |
| 18. El sistema de información está respaldado en una plataforma tecnológica que facilite el procesamiento y consulta de datos en forma integral y oportuna? |  |  | 1 |  |
| 19. Se han definido formalmente procedimientos para proteger de los riesgos correlativos los equipos y las aplicaciones computarizadas? | 1 |  |  |  |
| 20. Existen mecanismos adecuados que faciliten la comunicación al interior de la Organización (comunicación de políticas, normas, procedimientos, nombramientos y retiros de personal, aclaraciones, reporte de asuntos inusuales, asimilación de sugerencias, etc.)? | 1 |  |  |  |
| 21. Existen mecanismos que faciliten la comunicación al exterior de la Organización (canales de comunicación con proveedores, entidades multilaterales, gubernamentales, financieras, etc.)? | 1 |  |  | Pero se debe incluir en las normativas |
| Monitoreo |  |  |  |  |
| 22. Se han definido funciones y procedimientos de supervisión para los procesos más importantes? | 1 |  |  |  |
| 23. Disponen de constancias formales de que la supervisión se cumple en la práctica (identificar evidencias sobre documentos e informes que revelen la participación de los niveles de dirección en la revisión de la calidad de los procesos) | 1 |  |  |  |
| 24. Se han previsto mecanismos para que el personal realice auto evaluaciones periódicas del funcionamiento de los controles correspondientes a sus áreas de responsabilidad? |  |  | 1 |  |
| 25. Se ha establecido con claridad la responsabilidad y acciones relacionadas con la recepción, evaluación y trámite de las iniciativas de los empleados, con relación al SCI? | 1 |  |  |  |
| 26. Si se ha formalizado la creación y funcionamiento de una Unidad de Auditoría Interna, ésta fundamenta sus labores de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Generalmente Aceptadas 'NAI'? (Verificar la existencia de Manual de AI, tamaño de la Unidad, conocimiento de sus miembros de las NAI, Alcance de las auditorías) | 1 |  |  |  |
| 27. Se ha asignado responsabilidad y previsto un procedimiento para recibir, evaluar y tramitar las recomendaciones y conclusiones de Auditoría Interna sobre el SCI? | 1 |  |  |  |
| 28. Los niveles de responsabilidad y autoridad, revelan satisfacción por los servicios que reciben de la AI? | 1 |  |  |  |
| 29. Disponen de un informe de Auditoría Interna o equivalente actualizado, en el cual se revele que se han cumplido los requisitos detallados para cada uno de los cinco componentes del control interno, descritos en las cinco secciones de este cuestionario? | 1 |  |  |  |
| Total | 25 | 2 | 2 | 93% |

Véase A. García-Zaballos y R. López-Rivas “Impacto Socioeconómico de la Banda Ancha en los países de América Latina y el Caribe”, 2012.

Véase documento de debate IDB DP-227, Tecnologías de la Información y Comunicación en Nicaragua, Antonio García Z. Julio 2012

Véase POD v8 NI-L1090 página 9, inciso 1.16 Alineación Estratégica

Véase Base legal de ENATREL http://www.enatrel.gob.ni/index.php/base-legal.

SECI 3.0 “Guía del Usuario”

http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaea87dac762406257265005d21f7/edac01ef75ae44bd062572a000705807?OpenDocument

Véase documento de debate IDB DP-227, Tecnologías de la Información y Comunicación en Nicaragua, Antonio García Z. Julio 2012

http://www.telcor.gob.ni/MarcoLegal.asp

SECI 3.0 “Guía del Usuario”

http://www.telcor.gob.ni/MarcoLegal.asp?Accion=VerRecurso&REC_ID=175