ANEXO

EL PROGRAMA

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales II

I.	Objetivo

1.01	El Programa tiene como objetivo proveer servicios de agua potable y saneamiento a comunidades rurales de hasta 2.500 habitantes, dentro de un marco que incentive la participación activa y organizada de los beneficiarios y garantice la sostenibilidad en la fase operativa. El Programa busca atender prioritariamente a la población de alta y muy alta marginación mediante sistemas de autogestión.

- 1.02	El Programa también tiene como objetivo desarrollar esquemas de financiamiento y modelos de prestación del servicio para comunidades con población entre 2.500 y 5.000 habitantes mediante la realización de proyectos piloto que cumplan con el objetivo de proveer el servicio, garantizando la sostenibilidad financiera en la fase operativa.

II.	Descripción

  - El Programa ha sido denominado “Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales” en los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

  - El Programa tiene los siguientes cuatro componentes:

- Desarrollo institucional y fortalecimiento de ejecutores: Este componente busca continuar con las actividades de fortalecimiento de la capacidad de los Ejecutores del Programa (organismos operadores y CEAS) en materia de planeación sectorial, promoción y desarrollo del Programa y atención a las comunidades rurales. El componente podrá financiar consultorías, estudios, actividades de capacitación, divulgación, materiales y equipos necesarios para realizar de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Operación y Procedimientos del Programa, las siguientes actividades: (i) diagnósticos sectoriales y planes de inversión; (ii) sistemas de supervisión técnica, monitoreo y evaluación de resultados; (iii) capacitación del personal en aspectos administrativos, financieros, técnicos, sociales y ambientales; (iv) adquisición de equipos de computación, audiovisuales, transporte y oficina, y equipos portátiles de bajo costo de control de calidad del agua; (v) elaboración de guías, manuales y material didáctico; y (vi) talleres y seminarios regionales y nacionales diseñados para compartir experiencias, difundir lecciones aprendidas y diseminar mejores prácticas.

- Atención social y participación comunitaria: Este componente busca la creación o reactivación de aproximadamente 1,200 organizaciones comunitarias que serán responsables de operar y mantener los servicios, garantizando su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Este componente, en estrecha coordinación con el componente de infraestructura descrito a continuación, podrá financiar: (i) diagnósticos participativos de la situación existente en cada comunidad y acciones de promoción de la participación activa de los miembros de la comunidad, particularmente de las mujeres; (ii) establecimiento o reactivación de formas organizativas comunitarias que se responsabilicen por el buen funcionamiento del sistema y el pago de los costos asociados con su prestación; (iii) capacitación en operación, mantenimiento y gestión administrativa y financiera. (iv) programas de educación sanitaria y ambiental a la comunidad; (v) acompañamiento a las organizaciones comunitarias después de la entrega de los sistemas; y (vi) participación de las comunidades en los seminarios y talleres antes mencionados. Las acciones de atención social y participación comunitaria serán adaptadas a las necesidades y capacidades encontradas en las comunidades.

- Infraestructura de agua potable y saneamiento: Este componente podrá financiar la construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento que cumplan con los criterios técnicos, ambientales, económicos y sociales previamente establecidos en el  Programa.  El Programa le dará preferencia a comunidades que no dispongan de un sistema público de abastecimiento o que tengan actualmente coberturas inferiores al 20% en agua potable. Se deberá contar con el compromiso formal de la comunidad de operar los sistemas y pagar la cuota o tarifa necesaria para cubrir los costos de operación y mantenimiento.

- El componente podrá financiar también los estudios de factibilidad y diseño requeridos para sustentar las obras propuestas de abastecimiento de agua potable y aguas residuales. Los estudios deberán haber sido ampliamente discutidos y aceptados por la comunidad correspondiente. Las obras propuestas podrán incluir, entre otras: construcción o mejoramiento de captaciones de agua superficial, perforación de pozos para captar aguas subterráneas, adquisición e instalación de equipos de bombeo y macromedidores, líneas de conducción, tanques de almacenamiento, plantas de potabilización, sistemas de control, edificaciones conexas, redes de distribución, conexiones domiciliarias y micromedidores. La tecnología propuesta deberá ser compatible con las características socioeconómicas y los intereses de la comunidad. Finalmente, el componente financiará la supervisión de las obras.

- El Programa también podrá atender a las comunidades que se hayan beneficiado con sistemas de agua potable financiados con recursos del Préstamo No. 1161/OC-ME y que requieran sistemas de saneamiento. Los proyectos de saneamiento podrán incluir soluciones unifamiliares o sistemas colectivos de recolección y tratamiento de las aguas residuales.

- Casos piloto para pequeñas comunidades urbanas: Este componente podrá financiar la realización de proyectos piloto en comunidades urbanas con población entre 2.500 y 5.000 habitantes que presenten coberturas de agua potable inferiores al 30%. En adición a las actividades incluidas en los componentes anteriores, este componente podrá financiar las siguientes actividades: (i) la elaboración de un diagnóstico de la situación actual del servicio en cada localidad que incluya un análisis participativo de las alternativas de administración existentes y un plan de acción discutido y consensuado con la comunidad; (ii) el desarrollo de un esquema de financiamiento compartido de los costos de inversión que incluya a la federación, el estado, el municipio y la comunidad, y que teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales de cada uno los involucrados, pueda ser replicable y factible de aplicar a un mayor número de localidades semejantes en una operación futura de mayor alcance; (iii) la preparación de los estudios de factibilidad y de diseño de la infraestructura necesaria para la provisión de los servicios y para la creación y el fortalecimiento del organismo administrador; y (iv) la puesta en marcha del organismo responsable de su administración, operación y mantenimiento.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$290.000.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| Categoría o Componente | BID | Contrapartida Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Administración del Programa | 3.500 |  | 3.500 | 1 |
| Administración | 3.000 |  | 3.000 | 1 |
| Evaluación | 300 |  | 300 | 0 |
| Auditoría | 200 |  | 200 | 0 |
| 2. Componentes | 137.500 | 137.500 | 275.000 | 94 |
| Desarrollo institucional | 2.900 | 2.900 | 5.800 | 2 |
| Atención social y participación comunitaria | 4.350 | 4.350 | 8.700 | 3 |
| Infraestructura de agua potable y saneamiento | 128.250 | 128.250 | 256.500 | 88 |
| Casos piloto | 2.000 | 2.000 | 4.000 | 1 |
| 3. Sin asignación específica | 9.000 | 3.500 | 12.500 | 4 |
| Imprevistos | 9.000 | 3.500 | 12.500 | 4 |
| 4. Costos financieros |  | 1.500 | 1.500 | 8,4 |
| Intereses Comisión de crédito Fondo de inspección y vigilancia |  | 1.500 | 1.500 0 | 7,9 0,5 0 |
| 5. Costos totales | 150.000 | 142.500 | 292.500 | 100 |
| Porcentaje | 51 | 49 | 100 |  |

IV.	Ejecución

  - El Organismo Coordinador tendrá como funciones principales: (i) verificar la elegibilidad de los estados y municipios; (ii) asignar los recursos financieros a los estados y municipios participantes; (iii) establecer las normas de operación del Programa y darlas a conocer a los participantes; (iv) monitorear y dar seguimiento a las actividades del Programa; y (v) recopilar la información que resulte de la implantación del Programa en los diferentes estados, procesarla y diseminarla. El Organismo Coordinador también tendrá a su cargo la presentación de los informes técnicos que requiera el Banco y la realización de las evaluaciones del Programa. El Organismo Coordinador participará por medio de sus oficinas centrales, regionales y estatales.

- 4.02	Los estados y los municipios se encargarán de la planificación de las actividades e inversiones y del traspaso de los recursos a los Ejecutores. En particular, deberán: (i) recibir las solicitudes que hayan presentado las comunidades; (ii) verificar su elegibilidad y prioridad; (iii) aprobar aquellas que cumplan con las condiciones para el acceso a los recursos del Programa; (iv) incluir la planificación de inversiones y actividades en un plan anual de inversiones para el sector; y (v) monitorear el avance en la ejecución física y presupuestaria de los proyectos. Los estados aportarán los recursos de contrapartida necesarios para completar el financiamiento de los proyectos para lo cual podrán obtener recursos de los municipios, los organismos operadores y las comunidades participantes.

  - El Programa será ejecutado por los Organismos Operadores Municipales y por las Comisiones Estatales de Agua Potable y Saneamiento (CEAS), o instancias equivalentes, cuando no existan organismos operadores municipales elegibles en la localidad correspondiente. Los Ejecutores deberán: (i) apoyar y dar acompañamiento a las comunidades mediante actividades de atención social y participación comunitaria; (ii) programar anualmente las actividades e inversiones; (iii) contratar, en consulta permanente con las comunidades, los estudios, el diseño, la construcción y la supervisión de los proyectos; (iv) participar en la implantación de planes de capacitación; (v) promover y difundir el Programa cuando lo juzguen necesario; (vi) monitorear y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos; (vii) llevar un sistema contable-financiero adecuado para el registro y control del uso de los recursos del Programa  y (viii) reunir la información que resulte de la implantación del Programa para ser enviada al Organismo Coordinador.

- 4.04	Las localidades participarán por medio de su Asamblea o de otra forma organizativa comunitaria.  Las comunidades presentarán sus solicitudes y su participación será concertada y coordinada con las instancias estatales y municipales. Las comunidades participarán en: (i) la identificación y definición de los proyectos; (ii) el seguimiento a la ejecución de las obras; (iii) la operación y el mantenimiento de los sistemas; (iv) el cobro de las cuotas o tarifas resultantes.

V.	Criterios de Elegibilidad , priorización y focalización

  - Elegibilidad de los Estados: Podrán acceder a los recursos del Programa los estados y municipios que reúnan las siguientes condiciones: (i) haber cumplido con sus compromisos y obligaciones durante el ejercicio fiscal anterior; (ii) tener recursos financieros suficientes para alcanzar el 100% del valor de los proyectos objeto de financiamiento; (iii) presentar   una propuesta anual de inversión que contenga los proyectos que se someten a consideración para financiamiento; y (iv) comprometerse, en el anexo de ejecución y técnico del Acuerdo de Coordinación, a aportar los recursos de contrapartida y a llevar a cabo las actividades de fortalecimiento institucional.

- 5.02	Elegibilidad de los Municipios: Los municipios podrán acceder directamente a los recursos del Programa cuando reúnan, además de las condiciones requeridas para los estados, las siguientes: (i) tener la capacidad técnica para ejecutar los proyectos; y (ii) contar con una unidad de atención social para hacerse cargo del acompañamiento a las comunidades.

- 5.03	Elegibilidad de los proyectos: El Programa financiará obras nuevas principalmente. Se podrán financiar proyectos de rehabilitación en casos plenamente justificados.

  - Criterios de priorización de los proyectos: Se buscará dar prioridad a los proyectos cuyo costo por beneficiario sea menor con el fin de extender el Programa al mayor número posible de comunidades rurales y alentar la búsqueda de soluciones técnicas de menor costo de inversión.

  - Focalización: El Programa podrá incentivar la atención prioritaria de cierto  tipo de comunidades mediante la asignación diferenciada de los recursos federales. En el caso de comunidades de alto o muy alto índice de marginación, el aporte federal podrá incrementarse del 50% al 60%.

  - En casos especiales debidamente justificados, y mediante previa consulta con el Banco, podrá incrementarse el financiamiento federal a porcentajes mayores.

- Instrumentos de ejecución

- 6.01	Manual de Operación y Procedimientos: La ejecución del Programa se realizará de conformidad con el Manual de Operación y Procedimientos acordado con las autoridades del Prestatario. Dicho Manual incluirá, cuando menos, los siguientes temas: (i) objetivos; (ii) componentes y actividades; (iii) condiciones para acceder a los recursos del Programa; (iv) criterios de priorización de proyectos; (v) lineamientos para desarrollar las actividades de atención social; (vi) criterios de focalización; (vii) condiciones para la ejecución de los proyectos; (viii) ciclo de ejecución de un proyecto; (ix) procedimientos para la autorización del uso de los recursos financieros y flujo de fondos; (x) adquisiciones de bienes y servicios, (xi) seguimiento y supervisión; (xii) requisitos en materia de administración financiera, control interno, presentación de informes y auditoría externa de los recursos del Programa; (xiii) cierre de los ejercicios; (xiv) indicadores; y (xv) otros relevantes.

  - Convenios de coordinación: El Programa se ejecutará conforme a: (i) los Acuerdos de Coordinación suscritos entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por intermedio del Organismo Coordinador y cada uno de los estados participantes; (ii) los Anexos de Ejecución y Técnico de los Acuerdos de Coordinación; y (iii) los convenios entre los estados y municipios. Los municipios que participen directamente en el Programa deberán suscribir sus propios convenios de participación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

  - Casos piloto para comunidades de 2501 a 5,000 habitantes: La ejecución de los casos piloto para estas comunidades seguirá el esquema de ejecución planteado para el resto del Programa. Las CEAS de los estados correspondientes llevarán a cabo el diagnóstico de la situación actual del servicio de la localidad seleccionada y en conjunto con el Organismo Coordinador, desarrollarán el esquema de ejecución  propuesto. La utilización de los recursos para la preparación de los estudios de factibilidad y la construcción de las obras requerirá la no objeción del Banco.

- VII.	Flujo de Fondos y Manejo financiero contable

  - El Organismo Coordinador transferirá anualmente los recursos que hayan sido autorizados en su presupuesto a los estados y los municipios, según corresponda, de conformidad con la aplicación de los criterios de asignación de recursos indicados en el párrafo 5.05. Los estados y los municipios aportarán los recursos de contrapartida acordados con el Organismo Coordinador para completar el 100% del costo de los proyectos y las CEAS o los organismos operadores municipales, según sea el caso, realizarán las adquisiciones de los bienes, los servicios y la construcción de las obras.

  - El Organismo Coordinador tendrá a su cargo el manejo contable-financiero consolidado del Programa, para lo cual deberá: (i) mantener cuentas contables y presupuestales específicas para el manejo de los recursos del Programa; (ii) contar con adecuadas estructuras de control interno; (iii) contar con un sistema contable detallado y de rendición de cuentas para la administración, registro y pago de contratos de obras, adquisiciones de bienes y servicios de consultoría; (iv) presentar en forma oportuna los estados financieros consolidados del Programa y poner a disposición del Banco y de los auditores externos la información contable y otra documentación que requiera el Banco; (v) mantener registros apropiados de las solicitudes de desembolso; y (vi) mantener un sistema adecuado de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para verificación del Banco y de los auditores externos.

- 7.03	A nivel estatal o municipal, según sea el caso, los Ejecutores deberán cumplir con los requisitos indicados en el párrafo anterior y además, deberán: (i) preparar y presentar oportunamente las rendiciones del uso de los recursos del Programa y toda otra información que requiera el Organismo Coordinador para presentar sus informes al Banco; (ii) contar con mecanismos de supervisión, incluyendo visitas in-situ a las obras construidas; y (iii) mantener la documentación original de soporte del uso de los fondos del Programa en un sistema de archivo accesible.

VIII.	Evaluación

  - A los efectos de la revisión final del Programa mencionada en la Cláusula 5.02 de las Estipulaciones Especiales, se tomarán en cuenta los siguientes temas: Focalización: (i) si la estructuración del Financiamiento logró su cometido en cuanto a dirigir la mayor parte de los recursos a comunidades de alta o muy alta marginación o con problemas de salud; Sostenibilidad: (ii) si la atención social logró aumentar la participación de las comunidades en las etapas de planificación, diseño y construcción; (iii) si se logró incrementar la participación de la mujer en las organizaciones comunitarias; y (iv) si el sentido de apropiación, resultante de una mayor participación, aumentó la disposición a pagar las cuotas necesarias para cubrir los costos de operación y mantenimiento de los sistemas