LEGIII/CO-547512-05

ANEXO A

EL PROGRAMA

Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Pasajeros para Santiago de Cali

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del Programa es mejorar las condiciones de movilidad de la población de la ciudad de Cali, en particular aquélla de menores ingresos. Para ello el Programa financiará un sistema moderno de transporte por ómnibus (“bus”) que conectará las áreas donde vive la población de ingresos bajos y medios de Cali a las zonas de concentración de actividades generadoras de empleo y de servicios sociales, mejorando la calidad del servicio, reduciendo los tiempos de viaje, los accidentes y la contaminación ambiental y brindando una mayor eficiencia y confiabilidad del servicio. Asimismo, contribuye a la mejora del espacio público, mediante el mejoramiento de calles colectoras y de acceso al Sistema Integrado de Transporte Masivo (“SITM”), ciclorutas, semaforización y seguridad vial. El ordenamiento del tránsito, la reducción de la congestión y el mejor aprovechamiento de los espacios urbanos incidirán en la mejora de la calidad de vida de la población de la ciudad de Cali.

II.	Descripción del Programa

- 2.01 	El SITM es un sistema de transporte masivo rápido compuesto por un conjunto de corredores troncales con carriles segregados y preferenciales, destinados en forma exclusiva a la operación de buses de alta y mediana capacidad. Esta red de corredores troncales se integrará con los corredores pretroncales y complementarios, en los que se prestarán servicios de transporte de pasajeros con vehículos de menor capacidad. La programación y control de circulación en los corredores se realizará desde un centro de operaciones donde se regulará la oferta a ser suministrada por los operadores de buses y monitoreará el funcionamiento del sistema, a fin de poder ajustar el número y la frecuencia de las unidades en circulación con la demanda.

- 2.02 	El SITM atenderá cerca de ochocientos ochenta mil (880.000) pasajeros por día, movilizando durante las horas punta de la mañana, alrededor de noventa y seis mil (96.000) pasajeros/hora, mientras que en la hora valle la estimación de demanda total es de setenta y nueve mil (79.000) pasajeros/hora transportados. Una vez que todo el SITM se encuentre en operación tendrá ciento ochenta (180) buses articulados en la red troncal y 852 buses convencionales en la red complementaria y pretroncal, con una organización operativa que permitirá una velocidad comercial promedio en el corredor troncal de veinticinco kilómetros por hora (25 Km./h). La red de servicios troncales contará con nueve (9) rutas, en tres (3) corredores troncales, cuyas longitudes varían entre siete mil  cuatrocientos  metros (7.400 m.) y dieciséis mil quinientos metros (16.500 m.).

- 2.03	La puesta en marcha y operación del SITM están concebidas sobre la base de un esquema de asociación público-privada. Las inversiones en infraestructura serán financiadas por el Prestatario y el Municipio de Santiago de Cali (“MdC”), la operación de los buses se dará en concesión a operadores privados que serán responsables por la provisión del material rodante y del equipamiento de los talleres y garajes, previéndose que la remuneración de sus servicios se hará sobre la base de los kilómetros recorridos por los vehículos en conformidad con la programación y las frecuencias determinadas por el Centro de Operaciones, administrado por la empresa Metro Cali S.A. (“MC”), quien también supervisará la calidad del servicio y se encargará de la atención a los usuarios. El mantenimiento de la infraestructura vial será financiado por la Municipalidad de Cali.

- 2.04	El recaudo de los pasajes estará a cargo de una empresa privada contratada, mediante licitación pública, por MC; esta empresa será independiente de las empresas operadoras de los servicios de buses. La administración de los recursos estará a cargo de un fondo fiduciario a crearse. Los recursos de dicho fondo se utilizarán para: (i) realizar los pagos a los operadores de las flotas de buses, de acuerdo con las estipulaciones de los respectivos contratos de concesión; (ii) cubrir los gastos del sistema de recaudación de pasajes; (iii) cubrir los gastos de administración y operación de MC, incluyendo los de fiscalización y control de la operación y seguridad en los corredores; y (iv) constituir un fondo de reserva para el manejo de la tarifa.

- 2.05	La operación integrada del sistema admitirá trasbordos físicos entre las redes alimentadora y troncal, con el pago de un solo pasaje, lo que resultará en un costo inferior para aquellos pasajeros que hoy hacen transbordos. El sistema de recaudo, aplicado en el expendio y control de los pasajes, permitirá la integración tarifaria de los servicios ofrecidos por el SITM.

- 2.06	El plan preliminar de implementación del Programa propuesto plantea la ejecución de las obras en tres fases; todas ellas cumplen con el plan de viabilidad socio ambiental. Cada fase incluye la rehabilitación de corredores troncales, y complementarios, mientras que la rehabilitación y puesta en operación de los pretroncales integra la flexibilidad en el diseño operativo del SITM.

- 2.07	El Programa está estructurado bajo seis (6) componentes: 1) Estudios y supervisión; 2) Mejora de la movilidad y del ambiente urbano; 3) Viabilización ambiental; 4) Fortalecimiento institucional; 5) Viabilización Social; y 6) Auditoría Financiera.

- Componente 1: Estudios y supervisión

- 2.08	Este componente financiará la ejecución de: (i) estudios técnicos, económicos y ambientales que se requieran para asegurar la calidad técnica y ambiental de las obras, incluyendo la revisión de los diseños de las obras de mejoramiento urbano relacionadas con los corredores de transporte público, si fuera necesario; (ii) supervisión (interventoría) técnica, socioambiental y financiera de la ejecución de las obras; (iii) estudios de evaluación ambiental estratégica, plan de relocalización de la población afectada, plan de mitigación de los operadores y capacidad de pago de la tarifa de la población de bajos ingresos; y (iv) trabajos de consultoría y apoyo técnico complementario para poner en operación el SITM.

- Componente 2: Mejora de la movilidad y del ambiente urbano

- 2.09	Este componente financiará las siguientes actividades:

    - Implementación de tres (3) corredores troncales de transporte público urbano (cuarenta y nueve (49) kilómetros de los cuales 6 kilómetros han sido construidos por fuera del Programa), con los cuales se mejorará la eficiencia del transporte urbano y aumentará la seguridad de la red vial. Los carriles centrales de los corredores seleccionados se acondicionarán para soportar el paso de los buses articulados y se separarán físicamente de los carriles, disponibles para la circulación del tránsito general. Las obras consisten en: (i) pavimentación y adecuación de vías en todo el trayecto; (ii) cambios geométricos en intersecciones importantes; (iii)adecuación del espacio público (incluye aceras y ciclorutas) para facilitar el acceso de peatones y el transporte no motorizado a las terminales de integración y estaciones; (iv) señalización vial, incluyendo semáforos en las intersecciones de los corredores troncales, para permitir una optimización de los flujos de transporte público, dándole prioridad al SITM sobre el tránsito general; y (v) implantación de las medidas establecidas en los planes de manejo ambiental y social de las obras del SITM.

    - Pavimentación y mejora de corredores pretroncales y complementarios (aproximadamente doscientos (200) kilómetros) que alimentan terminales intermedias y de cabecera, permitiendo la integración de estos corredores con los troncales. El carril del bus no requiere separación física del resto de carriles. Se mejorará la sección realizando algunas obras de bacheo y mejoramiento de señalización que garantice el correcto funcionamiento del SITM.

    - Cinco (5) terminales de cabecera y cuatro (4) intermedias. Permiten realizar transbordos entre rutas troncales, pretroncales y complementarias al igual que transbordos con buses intermunicipales. Se construyen de tal manera que el nivel de las plataformas coincide con el nivel del piso interno de los buses articulados, facilitando el acceso de los usuarios y mejorando el tiempo de entrada y salida de los mismos.

    - Construcción de setenta y ocho (78) estaciones, lugares de parada ubicados en el separador central de los corredores troncales, con una distancia promedio de quinientos (500) metros entre ellas, con plataformas a nivel con el piso interno de los buses.

    - Infraestructura de acceso peatonal para estaciones en corredores troncales: pasos peatonales a desnivel como puentes o túneles, cruces a nivel con semaforización y señalización adecuada para mejorar el acceso de los usuarios.

    - Seguridad vial en los corredores y sus vías alimentadoras (señalización informativa y preventiva).

    - Adquisición de predios, cubre el costo de las expropiaciones requeridas para la implementación de las obras del Programa (troncales, terminales y patios).

- Componente 3: Viabilización ambiental

- 2.10	Este componente financiará: (i) implementación de la evaluación ambiental estratégica; y 
(ii) monitoreo de calidad de aire y ruido.

- Componente 4: Fortalecimiento institucional

- 2.11 	Este componente será totalmente financiado por MdC, comprende:

    - Establecimiento del marco regulatorio y normativo específico requerido para que MC desempeñe sus funciones de ente gestor, regulador y fiscalizador del nuevo sistema de transporte y asistencia técnica para ejercer dichas funciones. Desarrollo de manuales de procedimientos específicos (régimen de sanciones, de cobranza de multas, atención de emergencias, inspección mecánica vehicular, examen psicofísico de conductores, entre otros), organización, vinculación y capacitación del sistema de inspectores de MC para supervisar la operación del servicio (condición mecánica de los vehículos, limpieza, seguridad y estaciones de parada y terminales, entre otros).

    - Capacitación a la Secretaría de Tránsito y Transporte (“STT”) en materia de regulación, planificación, fiscalización y control de servicios de transporte público y, específicamente, la reestructuración de su oferta y la reformulación de la estructura organizativa de las empresas operadoras.

    - Capacitación del personal de MC y la STT y consultorías en: (i) planificación de transporte, modelos de demanda y operativos, modelos y seguimiento de costos de los servicios del SITM, análisis de las tarifas técnicas y las tarifas a los usuarios y su impacto en la demanda, evaluación y gestión socioambiental de proyectos de infraestructura de transporte masivo de pasajeros; (ii) modelos económicos y financiero y plan de negocios del SITM y de los diversos operadores; preparación, evaluación y revisión de las concesiones a ser realizadas; (iii) elaboración de procedimientos de mantenimiento y operación de las diversas infraestructuras del SITM; y (iv) ingeniería para el control de los contratos de construcción.

    - Adquisición de equipos y software para el adecuado funcionamiento de MC.

    - Capacitación y equipamiento de personal de seguridad y tránsito durante las fases de construcción y operación del SITM.

- Componente 5: Viabilización social

- 2.12	Este componente financiará las actividades relacionadas con: (i) mitigación, relocalización y compensación de la población de bajos ingresos afectada por el SITM; (ii) monitoreo de indicadores y evaluación de impactos socioeconómicos de corto plazo; y (iii) gestión social del SITM.

- 2.13 	En virtud de lo señalado en el Párrafo 2.12 (i) de este Anexo A, se implementará un Plan de Compensación a la población afectada por el SITM (“PdC”). Dicho PdC compensará en forma económica: (a) a los propietarios de predios a ser afectados, en el valor del terreno, la construcción y las mejoras; y (b) a los propietarios y arrendatarios de predios a ser afectados, donde se desarrollan actividades productivas, por la interrupción temporal o permanente de esas actividades.

- Componente 6: Auditoría financiera

2.14	Con este componente se financiará el costo de la auditoría externa independiente para el Programa.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de trescientos millones de dólares (US$300.000.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento del Programa

- (en miles de dólares)

| COMPONENTES | BANCO | APORTE LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudios y Supervisión (Interventoría) | 1.000 | 15.650 | 16.650 |
| Asesorías y estudios técnicos complementarios | 1.000 | 3.500 | 4.500 |
| Estudios socio-ambientales |  | 150 | 150 |
| Interventorías de obras |  | 12.000 | 12.000 |
| Mejora de la movilidad y del ambiente urbano | 195.950 | 83.205 | 279.155 |
| Troncales, pretroncales y complementarias1, 2 | 171.950 | 54.055 | 226.005 |
| Terminales de cabecera (5) | 16.000 | 5.000 | 21.000 |
| Terminales intermedias (4) | 8.000 | 2.000 | 10.000 |
| Adquisición predios Troncales y Terminales |  | 22.150 | 22.150 |
| Viabilización ambiental | 600 |  | 600 |
| Implementación. evaluación ambiental estratégica | 300 |  | 300 |
| Monitoreo de calidad del aire y de ruido | 300 |  | 300 |
| Fortalecimiento institucional3 |  | 1.145 | 1.145 |
| Marco institucional, normativo y regulatorio |  | 95 | 95 |
| Apoyo a la Secretaría de Tránsito y Transporte |  | 95 | 95 |
| Apoyo a Metrocali |  | 670 | 670 |
| Equipamiento MC |  | 190 | 190 |
| Apoyo policía de tránsito |  | 95 | 95 |
| Viabilización social | 2.200 |  | 2.200 |
| Mitigación, relocalización y compensación a la población afectada | 1.500 |  | 1.500 |
| Monitoreo de Indicadores | 100 |  | 100 |
| Gestión social del SITM | 600 |  | 600 |
| Auditoria financiera | 250 |  | 250 |
| Fondo de inspección y vigilancia | 0 | 0 | 0 |
| T O T A L DEL PROGRAMA | 200.000 | 100.000 | 300.000 |

1 el costo incluye: construcción de los corredores segregados y puentes peatonales, ciclorutas, semáforos, medidas para seguridad de tránsito y las medidas de manejo socio ambiental.

2 incluye US$4.193.000 para ciclorutas a ser financiadas con recursos adicionales aportados por el Municipio de Cali

3 este rubro se financia con recursos adicionales del Municipio de Cali

4 obras contratadas por Metrocali con procedimientos acordes a la legislación local.

5 Los recursos del Banco podrán financiar el pago de impuestos y tasas.

IV.	Ejecución

- 4.01	El prestatario será la República de Colombia y el Organismo Ejecutor será el Ministerio de Transporte, por medio de la Unidad Coordinadora dependiente del Viceministerio de Transporte. El Organismo Ejecutor ejecutará el Programa a través de MC, perteneciente al Municipio de Santiago de Cali, que tiene a su cargo el desarrollo e implementación del SITM de la ciudad de Cali. El Ministerio de Transporte apoyará a MC en la ejecución del SITM y realizará el seguimiento de los aportes que la Nación realiza.

- 4.02	El SITM incluye: (i) el desarrollo de infraestructura física especializada; (ii) la adquisición, instalación y operación de bienes y equipos para el centro de control, el sistema de comunicaciones, semáforos, etc.; (iii) la contratación de actividades de fortalecimiento institucional y viabilización sociopolítica; (iv) la concesión de los servicios de transporte público y de recaudo; y (v) la gestión, operación, seguimiento y control del nuevo sistema de transporte. El Programa apoya las actividades (i) a (iii), y parcialmente, por medio del fortalecimiento institucional las dos restantes.

- 4.03	MC se encargará directamente de: (i) la contratación de estudios técnicos; (ii) la licitación, contratación, administración de la ejecución y supervisión de las obras; (iii) la concesión de los servicios de transporte público y recaudo; y (iv) las actividades de fortalecimiento institucional y de viabilización socio ambiental.

- 4.04	La Secretaría de Transito y Transporte Municipal (“STTM”) será responsable de la gestión y fiscalización del sistema de transporte público por fuera del SITM, asegurando su reestructuración a medida que entran en servicio los corredores troncales del SITM. Para ello, la STT racionalizará las rutas y mejorará su sistema, de regulación y control y de fiscalización de servicios asegurando la complementariedad entre el SITM y los operadores del sistema de transporte público colectivo remanente complementario al SITM.

- V.	Seguimiento y evaluación

- Seguimiento

- 5.01	Dentro de los treinta (30) días de finalizado cada trimestre calendario, MC presentará informes de progreso y seguimiento al Programa. Los principales indicadores de dichos informes se presentan en el Marco Lógico del Programa. Los informes describirán, como mínimo, lo siguiente: (i) progreso obtenido en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos convenido; (ii) cumplimiento de cláusulas contractuales; (iii) datos e información sobre la operación del sistema; (iv) programa de actividades y plan de acción detallados para los dos trimestres siguientes; y (vi) temas que puedan comprometer el desarrollo del Programa.

- 5.02	MC presentará anualmente, a más tardar el treinta (30) de noviembre de cada año el Plan Operativo Anual (POA) para el año siguiente, incluyendo actividades y proyectos a ser financiados, cronograma y presupuesto estimado.

  - El Banco realizará el seguimiento del Programa a través de la Representación del Banco en Colombia y mediante misiones de administración. Se prevén dos (2) misiones anuales de supervisión y evaluación del Banco por lo menos hasta la puesta en marcha del primer corredor del sistema y, a partir de esta fecha, esta frecuencia se reducirá a misiones anuales. Las evaluaciones presentarán una oportunidad para examinar: (i) ejecución de las obras; (ii) desempeño de MC y progreso del fortalecimiento institucional; (iii) idoneidad de los procedimientos utilizados; (iv) justificación de la inversión realizada, propuestas institucionales a ser ejecutadas y plan de acción; (v) estado de contratación de las obras; (vi) presupuesto para el ejercicio siguiente; (vii) calendario de ejecución del Programa e indicadores de desempeño; y (viii) entrada en servicio de los corredores. Si de la evaluación realizada entre el Banco y MC resultara que la ejecución no es satisfactoria, MC, dentro de los dos meses de recibir notificación del Banco de las deficiencias percibidas, preparará un plan de acción con medidas correctivas.

- Evaluación

- El sistema de evaluación del Programa consiste en cinco (5) etapas o informes, cuyo alcance y secuencia temporal es la siguiente:

  - Línea de base. MC cuenta con una línea de base, con datos detallados de las condiciones socioeconómicas de la demanda potencial del sistema.

  - Evaluación de medio término. El Banco, a los treinta (30) meses de iniciado el Programa, o cuando se alcance el cincuenta por ciento (50%) de los desembolsos (lo que ocurra primero), examinará: (i) resultados iniciales de la operación del corredor troncal centro; (ii) procesos y resultados de la licitación de obras y adquisición de bienes y equipos; (iii) procesos y resultados de concesión de rutas y sistema de recaudo; (iv) capacidad reguladora y operativa de MC; (v) capacidad de planificación, regulación y fiscalización y control de la STT; (vi) avances en la mitigación y apoyo a operadores; y (vii) nivel de aceptación y satisfacción de los usuarios.

  - Evaluación de impactos socioeconómicos de corto plazo. A los doce (12) meses de la entrada en operación de las troncales de la Fase 1 del SITM, MC procederá, con recursos del Programa, a una recolección detallada de los datos definidos para el Programa que permita efectuar una comparación de los mismos con los de la línea de base existente para el Programa y evaluar los impactos de corto plazo del SITM en las condiciones de vida de la población usuaria.

  - Evaluación ex post. En el caso que el Banco decidiera, en el futuro, financiar una evaluación ex post de impacto de mediano plazo del Programa, MC dará acceso irrestricto a toda la información que haya sido recolectada y esté disponible en sus archivos hasta la fecha.