LEGIII/CO-457198-05

ANEXO A

##### EL PROGRAMA

Programa de Vivienda de Interés Social Rural

I.	Objetivo

  - El Programa tiene como objetivo general apoyar al Gobierno de Colombia en sus esfuerzos para la provisión de vivienda social en áreas rurales, perfeccionando los actuales instrumentos de ejecución de los Subsidios de Vivienda de Interés Social Rural (“SVISR”) y garantizando mecanismos de evaluación y monitoreo para la toma de decisiones en la ejecución de políticas públicas. Esto se realizará con el fin de elevar la calidad de vida de familias rurales de bajos recursos, a través del mejoramiento de sus condiciones habitacionales.

II.	Descripción

  - Para cumplir con el objetivo del Programa tendrá tres componentes: (i) Subsidios de Vivienda de Interés Social Rural; (ii) sistema de información para la administración del subsidio; y (iii) diseño e implantación de un sistema de seguimiento y monitoreo y de medición de beneficios e impacto del Sistema de Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural (“SSVISR”).

Componente 1: Subsidios de la vivienda de interés social rural

  - Mediante este componente se financiarán aproximadamente diecisiete mil (17.000) subsidios destinados a apoyar a igual número de familias de escasos recursos. Esta ayuda, sumada al aporte familiar (como mínimo del diez por ciento (10%) del valor de la vivienda) y de la entidad oferente, (mínimo del veinte por ciento (20%) del valor de la vivienda) les permitirá: (i) en caso de poseer una vivienda precaria, completarla o mejorarla; (ii) construir una vivienda en un terreno propio; o (iii) adquirir una vivienda nueva. Para acceder a este subsidio los hogares deberán estar asentados en suelo rural y pertenecer y estar registrados en Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales (“SISBEN”) Nivel 1 o 2. En todos los casos el valor total de la vivienda no podrá superar la cifra correspondiente a cincuenta (50) salarios mensuales mínimos vigentes (“SMMV”). Para el caso de los Departamentos Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se aceptará hasta Nivel 3 de SISBEN y un valor de la vivienda de ciento treinta y cinco (135) SMMV. La distribución de los subsidios se estima de acuerdo al siguiente cuadro:

- Distribución del SVISR (*)

- -en US$-

|  | Tipo de solución | Subsidios | Valores promedio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | En Nº | Valor Subsidio | Aporte Oferente | Aporte Beneficiario | Valor Solución |
| A | Mejoramiento | 9.500 | 1.400 | 600 | 300 | 2.300 |
| B | Sitio propio | 6.600 | 1.900 | 900 | 400 | 3.200 |
| C | Vivienda Nueva | 1.000 | 2.000 | 700 | 400 | 3.100 |
|  | Total | 17.100 |  |  |  |  |

(*) Los valores de este cuadro son estimados y podrán sufrir variaciones durante el desarrollo de la operación.

2.03	La distribución nacional de los recursos del programa se realizará mediante la utilización de coeficientes de distribución regional definidos de acuerdo con el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (“NBI”), hacinamiento habitacional, calidad de la vivienda y concentración de población, de acuerdo con el siguiente cuadro:

| - Distribución Regional |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Departamento | - Dist % | - Departamento | - Dist % | - Departamento | - Dist % |
| - Antioquia | - 8.81 | - Choco | - 3.39 | - Tolima | - 3.59 |
| - Atlántico | - 1.33 | - Huila | - 3.01 | - Valle del Cauca | - 2.25 |
| - Bogotá | - 1.33 | - La Guajira | - 1.52 | - Arauca | - 1.82 |
| - Bolívar | - 4.81 | - Magdalena | - 4.17 | - Casanare | - 1.95 |
| - Boyaca | - 4.62 | - Meta | - 2.31 | - Putumayo | - 2.39 |
| - Caldas | - 2.12 | - Nariño | - 7.14 | - San Andrés | - 1.33 |
| - Caquetá | - 2.71 | - Norte De Santander | - 2.95 | - Amazonas | - 1.33 |
| - Cauca | - 6.17 | - Quindío | - 1.33 | - Guaínia | - 1.33 |
| - Cesar | - 2.99 | - Risaralda | - 1.41 | - Guaviare | - 1.33 |
| - Córdoba | - 7.30 | - Santander | - 3.59 | - Vaupés | - 1.33 |
| - Cundinamarca | - 4.72 | - Sucre | - 2.31 | - Vichada | - 1.33 |

Nota: Esta distribución podrá sufrir cambios, si los indicadores utilizados como base de cálculo sufren variaciones.

2.04	Los postulantes al subsidio podrán inscribirse, en cada convocatoria, para participar del proceso en dos “bolsas” diferentes: (i) Ordinaria, integrada por el sesenta por ciento (60%) de los recursos anuales disponibles o en (ii) Proyectos de política sectorial rural integrada por el cuarenta por ciento (40%) restante. Hasta un quince por ciento (15%) del total de recursos disponibles podrán destinarse a atender situaciones de emergencia de desplazados y reinsertados. Los recursos que se destinen a estos últimos, se acreditarán a la bolsa de proyectos de política sectorial rural. Estos subsidios se denominarán subsidios especiales debido a que por su naturaleza requieren de procedimientos diferentes a los establecidos para el resto de recursos.

- 2.05	Los criterios de selección de beneficiarios de subsidio en orden de prioridad, se listan en el cuadro siguiente:

- Criterios de selección de beneficiarios

- Valor del subsidio solicitado

- Aporte de contrapartida municipal

- Mayor NBI municipal

- Número de veces de postulación

- Presencia de población dependiente

- Aporte Departamento a municipios con mayor NBI

- No. de miembros del hogar

- Nivel SISBEN

- Hogar monoparental

(a)	Mejoramiento de vivienda o saneamiento básico

  - Se resolverán problemas vinculados con la calidad de la vivienda, mediante la adjudicación de aproximadamente nueve mil quinientos (9.500) subsidios con un valor promedio de mil cuatrocientos dólares (US$1.400).

(b)	Construcción de vivienda nueva en sitio propio

  - Se proveerán alrededor de seis mil seiscientas (6.600) soluciones de vivienda en terreno de propiedad del hogar postulante mediante el otorgamiento de igual número de subsidios con un valor promedio de mil novecientos dólares (US$1.900).

(c)	Adquisición de vivienda nueva

  - Se otorgarán aproximadamente mil (1.000) subsidios para al adquisición de vivienda nueva por un valor promedio de dos mil dólares (US$2.000).

Componente 2. Sistema de información para la administración del subsidio

  - El Programa financiará: (i) los servicios de consultoría para el desarrollo de nuevos programas y la actualización de los programas existentes, el diseño de la conexión en red, así como un programa de capacitación para los diferentes usuarios y (ii) la compra de los equipos necesarios (red y cómputo) para actualizar el equipo existente en la Gerencia de Vivienda (“GV”) del Banco Agrario (“BA”), ente operador del sistema, y de la Dirección de Desarrollo Rural (“DDR”), instancia responsable de la ejecución de la política de vivienda al interior del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (“MADR”).

  - Con este componente, se mejorarán los actuales sistemas de información del SSVISR, en especial los aspectos vinculados con la seguridad – por vía de bitácoras transaccionales – y la integración de la información mediante la interconexión en línea de las entidades participantes en el proceso. Se generará la comunicación entre dependencias del BA, como es el caso de las oficinas regionales con la GV. El nuevo sistema permitirá entre otros, la generación y actualización de la información en tiempo real, así como la producción sistemática de los informes requeridos para el seguimiento a la ejecución del programa y el cumplimiento de las metas tanto del programa como de la política sectorial, aspectos que se constituyen en insumo directo para el sistema de seguimiento y monitoreo. De igual manera, mediante la utilización de bitácoras de acceso, el sistema ofrecerá transparencia operativa y mecanismos de control y verificación de información disponibles a la ciudadanía en general.

Componente 3. Diseño y aplicación del sistema de seguimiento y monitoreo y de medición de beneficios e impactos del SSVISR y otras actividades

  - Este componente financiará: (i) los servicios de consultoría para realizar el diseño, la definición de indicadores y metodologías de medición y la producción del software requerido por el sistema; y (ii) un programa de capacitación a los administradores y usuarios del sistema.

  - El sistema de seguimiento y monitoreo mejorará la información disponible sobre los SVISR en relación con la focalización, los tiempos de ejecución, los costos de asignación, la calidad de las viviendas, y el impacto que estos factores generan en las condiciones socio-económicas de los beneficiarios. De igual manera, proveerá información sobre el grado de avance e impacto de las tareas de fortalecimiento institucional, el monitoreo a los indicadores ambientales de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental y Social así como el monitoreo de la ejecución de los recursos financiados por el Banco.

  - El sistema será totalmente parametrizable y permitirá registrar las variables propias del SVISR e integrarlas con las del Subsidio de Vivienda de Interés Social Urbano manejado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (“MAVDT”).

  - También se financiará un estudio que permita sentar las bases para generar mecanismos e incentivos para atraer nuevos actores y recursos públicos y privados al sector. Además de los fondos de contrapartida que cada Entidad Oferente (“EO”) asigna a estos proyectos, existen otros fondos en poder de municipios y entes territoriales que, sumados a los del Programa, pueden mejorar la cobertura de vivienda social rural. Adicionalmente, se financiarán las encuestas necesarias para realizar el seguimiento del Programa durante los dos últimos años de su ejecución.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de treinta y nueve millones ochocientos treinta mil dólares (US$39.830.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| CATEGORÍAS DE INVERSION | BANCO | APORTE LOCAL | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ADMINISTRACIÓN | 752 | 650 | 1.402 | 3.5% |
| 1.1 Unidad Coordinadora del Programa | 252 | 650 | 902 |  |
| 1.2. Auditoria del Programa | 200 |  | 200 |  |
| 1.3. Evaluación intermedia y final | 300 |  | 300 |  |
| # II. COSTOS DIRECTOS | 28.648 | 9.180 | 37.828 | 95.0% |
| 2.1 Componente de Subsidios (*) | 27.998 | 9.180 | 37.178 |  |
| 2.2 Sistema de Información para la administración del Subsidio | 400 |  | 400 |  |
| 2.3. Seguimiento y monitoreo | 250 |  | 250 |  |
| SUB-TOTAL | 29.400 | 9.830 | 39.230 | 98.5% |
| III. IMPREVISTOS | 600 |  | 600 | 1.5% |
| IV. COSTOS FINANCIEROS |  |  |  |  |
| TOTAL | 30.000 | 9.830 | 39.830 | 100% |
| % | 75% | 25% | 100% |  |
| (*) Incluye costo de administración del SVISR. |  |  |  |  |

IV.	Ejecución

  - El prestatario de la operación será la República de Colombia y el organismo ejecutor será el MADR. Una Unidad Coordinadora del Programa (“UCP”) con dependencia de la DDR del MADR efectuará la coordinación global de la ejecución del Programa. Dado que el programa intenta mejorar la coordinación interinstitucional para la formulación y ejecución de políticas públicas de vivienda, la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural (“CIVISR”) se constituirá en el organismo de enlace entre el MADR y el MAVDT responsables de la política y será quien realice el seguimiento al cumplimiento global de las políticas y metas del programa. La organización para la ejecución y funciones para implementar el programa, así como la modalidad de ejecución y los mecanismos correspondientes se describen en las siguientes secciones.

  - La UCP será responsable por la administración y coordinación globales del Programa. Sus responsabilidades son: Técnicas: (i) consolidar los Planes Operativos Anuales (“POAs”); (ii) revisar términos de referencia, preparar pliegos de licitación y efectivizar las contrataciones de servicios de consultoría, y la adquisición de bienes y servicios; (iii) efectuar el seguimiento del programa asegurándose del cumplimiento de procedimientos operativos y cláusulas contractuales; (iv) efectuar el seguimiento de las recomendaciones que surjan del sistema de monitoreo, para asegurar su cumplimiento; y (v) preparar informes técnicos requeridos por el Banco. Financieras: (i) preparar y presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su posterior presentación al Banco las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles al Programa, los informes semestrales sobre el movimiento del fondo rotatorio, los estados financieros auditados y otros informes requeridos por el Banco; (ii) mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para verificación por el personal del Banco y los auditores externos; (iii) mantener registros separados de las operaciones del Programa e integrados al sistema del MADR, de manera que permita el manejo contable y financiero de los recursos del financiamiento del Banco y de la contrapartida local, de acuerdo con los requerimientos del Banco; y (iv) mantener cuentas bancarias separadas y específicas para el manejo de los fondos del financiamiento y de la contrapartida local. Gestión/Control: (i) establecer controles operacionales; (ii) coordinar la evaluación de los POAs y el establecimiento de medidas correctivas; y (iii) ser el nexo para el programa con el Banco y otras entidades públicas y privadas.

  - La UCP se estructurará inicialmente con un Coordinador y un especialista administrativo financiero, ambos financiados con cargo al Programa. Las tareas de este equipo, estarán complementadas con las que el personal de planta del MADR asigne para la ejecución del Programa: un experto especializado en el área de contrataciones, con vinculación parcial y dos profesionales de las ciencias económicas o administrativas quienes cumplirán funciones de apoyo técnico y administrativo, con dedicación exclusiva al programa. El Coordinador de la UCP deberá ser un profesional especializado con estudios de postgrado, con experiencia en proyectos financiados por organismos multilaterales, con énfasis en aspectos vinculados con planificación estratégica y seguimiento-monitoreo de programas. Su contratación requerirá de la no-objeción del Banco.

  - La DDR además de ser la responsable de la coordinación general del Programa, será la responsable de la ejecución del componente de monitoreo y evaluación del Programa. Para esta tarea asignará al menos a un profesional de la Dirección con el objeto de: (i) participar en la elaboración del Plan de Acción (“PDA”) y POA; (ii) elaborar los términos de referencia definitivos de las contrataciones para el componente; (iii) realizar los informes que le sean requeridos por la UCP y el Banco, (iv) realizar el control y seguimiento del avance del componente; (v) evaluar la ejecución y cumplimiento del Plan de Acción y Plan Operativo Anual y (vi) coordinar acciones con el BA para la implementación del sistema de información y monitoreo.

  - El BA será el responsable de la ejecución del sistema de subsidios y sus responsabilidades incluirán: Financieras: (i) Preparar y presentar a la MADR/UCP la rendición de los recursos financieros (subsidios) y justificación de otros gastos elegibles al Programa; información financiera y otros informes requeridos por la UCP; y mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo del sistema de subsidios y de los gastos elegibles para verificación por el personal del Banco y los auditores externos; (ii) Mantener registros separados de las operaciones del Programa, de manera que permita el manejo contable y financiero de los recursos del financiamiento del Banco y de la contrapartida local, de acuerdo con los requerimientos del Banco; (iii) Mantener cuentas bancarias separadas y específicas para el manejo de los fondos del financiamiento y de la contrapartida local. Técnicas: (i) participar en el proceso de selección, contratación de bienes y servicios de consultoría para los componentes bajo su dependencia en coordinación con la UCP; (ii) otorgar los subsidios de acuerdo con las normas establecidas para el programa; (iii) controlar la calidad de las viviendas y la provisión de saneamiento básico y/o servicios públicos asociados cuando sea pertinente; (iv) implementar y mantener adecuados sistemas de información para la administración contable y financiera del componente de subsidios, (v) coordinar acciones con la DDR para la implementación del sistema de información y monitoreo, y (vi) capacitar a las oficinas regionales y a los interventores en la nueva reglamentación del programa, incluyendo aspectos ambientales.

  - El Banco Agrario contará con una GV con la siguiente estructura mínima: un gerente, una coordinación administrativo-financiero y una coordinación técnica. La coordinación administrativo financiera será la responsable de llevar adelante la ejecución financiera de los subsidios. El área de coordinación técnica es la responsable de la ejecución técnica de los subsidios desde las convocatorias hasta la entrega final de las obras. La GV estará apoyada en sus trabajos por las demás áreas del BA involucradas en el proceso, a saber: gerencia administrativa para aspectos vinculados con pólizas, oficina jurídica para procesos de intervención de proyectos, gerencia de tesorería para hacer efectivo los pagos, gerencia de contabilidad para control contable y las oficinas de control interno y revisoría fiscal en lo relacionado con el proceso de adjudicación de subsidios.

  - El BA, a través de la GV, mantendrá las coordinaciones departamentales, cuyas funciones son las de asesoramiento en la presentación de proyectos, recepción de quejas y reclamos, seguimiento a labor de interventorías, y realización de los trámites técnicos y administrativos para autorización y ejecución de los desembolsos de proyectos. Estas coordinaciones estarán integradas por un ingeniero civil o arquitecto, y un auxiliar administrativo, y serán fortalecidas en oportunidad de cada convocatoria de acuerdo con las demandas específicas del Programa, incluyendo la participación de trabajadores sociales.

  - La CIVISR es una instancia existente cuyo objeto es orientar, coordinar y realizar control y seguimiento de la política de VISR. Está conformada por representantes del MADR, el MVADT, el Departamento Nacional de Plantación (“DNP”), BA, y otras instituciones del sector público vinculadas con el sector. Una Comisión Especial (“CE”) del CIVISR tendrá por función vigilar el cumplimiento global de las políticas y metas del programa. Esta CE estará integrada por un representante del MADR, uno del MVADT, uno del DNP y uno del BA. Serán sus funciones: (i) definir antes de cada convocatoria los programas de política sectorial rural a ser priorizados; (ii) revisar el cumplimiento y el normal desarrollo de las políticas y metas del programa; (iii) proponer a la CIVISR cambios de política del programa; (iv) revisar y aprobar los Planes Operativos Anuales (POAs) y sus presupuestos para la aprobación posterior de la CIVISR; y (v) revisar la correcta utilización de los recursos financieros del Programa. La información necesaria para realizar sus funciones será suministrada por la UCP.

- Mecanismo de ejecución del Componente 1

  - El MADR conjuntamente con el BA realizará invitaciones públicas a presentar proyectos de VISR. La asignación primaria de los fondos se realiza por departamento, con base en criterios que priorizan la población en pobreza relativa y necesidades básicas insatisfechas. Las convocatorias se realizarán por regiones. Este instrumento podrá ser modificado a solicitud del país siempre y cuando se preserven los objetivos de eficiencia y focalización del Programa. . En todos los casos se deberá guardar equilibrio entre los fondos presupuestarios disponibles anualmente y la asignación primaria por departamento. La operatividad del método utilizado hace parte del Reglamento Operativo del Programa.

  - Las EO son los municipios, departamentos especiales y los cabildos gobernadores de los resguardos indígenas legalmente constituidos quienes podrán presentar los proyectos al BA. Es responsabilidad del municipio oferente organizar a los hogares demandantes, los cuales no podrán ser más de cien (100) para la postulación al subsidio, definir el proyecto con los hogares, diseñarlo y postularlo, cofinanciarlo y ejecutarlo usando los recursos del subsidio. Para llevar a cabo estas funciones las EO podrán tener como asesores y/o socios aportantes a las entidades territoriales departamentales, sus fondos de VIS o institutos descentralizados, Organizaciones Populares de Vivienda (“OPVs”), Organizaciones No Gubernamentales (“ONGs”) y otras entidades con personería jurídica que tengan dentro de su objetivo social la promoción de la vivienda de interés social.

  - El BA atenderá consultas de potenciales oferentes durante el período de inscripción y posteriormente mediante acto público cerrará la convocatoria en cada una de las oficinas regionales habilitadas para tal fin. Luego el BA verificará la información recibida, calificará a los postulantes y asignará los subsidios a los hogares de los proyectos de mayor puntaje, para lo cual se utilizará una fórmula de calificación. El acto administrativo de asignación de subsidios corresponde a la Junta Directiva del BA.

  - Para hacer efectiva la entrega de los recursos del subsidio a los proyectos a los que les ha sido otorgado, el BA previa legalización de un convenio con la EO y el representante de los beneficiarios, efectuará la revisión de la documentación soporte para tramitar los desembolsos de los recursos a las cuentas corrientes de los proyectos, verificando especialmente la consignación de los recursos de contrapartida ofrecida y resto de documentación legal requerida. Luego de ello, la Gerencia de Vivienda ordenará a la Gerencia de Tesorería la ubicación de los recursos mediante abono directo a las cuentas corrientes de los proyectos, que hayan sido previamente abiertas en la oficina del BA más cercana al municipio donde se desarrollará el proyecto. El Comité Operativo de cada uno de los proyectos dispondrá de los recursos en la cuenta corriente y los ejecutará de acuerdo con el cronograma de inversiones y gastos previstos dentro del proyecto, con la asesoría técnica y control de parte del Interventor contratado por el BA.

  - Una vez que los subsidios sean adjudicados, comenzará la etapa de ejecución técnica-financiera. Los principales involucrados en este proceso son:

  - Comité Operativo del Proyecto (“COP”). Será la instancia responsable de garantizar la ejecución oportuna y eficiente de cada proyecto de vivienda rural. Estará integrado por un representante de los beneficiarios, el interventor contratado por el BA y el representante legal de la entidad oferente del proyecto y quedará constituido mediante un acta. El COP deberá entre otras tareas: (i) garantizar que el proyecto se realice de acuerdo con las especificaciones técnicas, presupuestos y cronogramas previstos; (ii) aprobar los programas y organización del trabajo presentados de los ejecutores de las obras físicas; (iii) prestar su acuerdo para que el BA pueda realizar los pagos y desembolsos originados en los contratos, convenios y órdenes de trabajo que se produzcan en el desarrollo del proyecto; y (iv) evaluar y recomendar los trámites de compras y celebración de contratos necesarios para la ejecución del proyecto que garanticen la transparencia de los procesos.

  - Interventores. Integrarán el COP, con voz pero sin voto, correspondiéndoles realizar el control técnico, administrativo, económico-financiero y contable de la ejecución de los proyectos financiados con el SSVISR. La selección de interventores, la realizará la Vicepresidencia Administrativa del BA de acuerdo a los procedimientos establecidos en el RO del Programa. Adicionalmente, se contará con un registro de consultores abierto permanentemente.

- Mecanismo de ejecución del Componente 2

  - El BA, a través de la Gerencia de Vivienda, realizará la programación de actividades, el seguimiento y control de calidad del sistema contratado. Contará para ello con una persona de planta permanente, coordinador de sistemas, encargada del subcomponente como enlace con la UCP para todo lo relacionado con el avance e informes del área a su cargo. En la actualidad, el sistema de subsidios cuenta con un sistema de información operativo básico el cual será complementado y ampliado con recursos del Programa. Sin embargo, para iniciar la ejecución del Programa se requerirá la actualización y puesta en funcionamiento de los módulos de postulación, selección de beneficiarios y asignación de subsidios la cual no requiere recursos del Programa

- Mecanismo de ejecución del Componente 3

  - El MADR, a través de la DDR, realizará la programación de actividades, el seguimiento y control de calidad del sistema contratado. Contará para ello con una persona de planta permanente encargada del subcomponente como enlace con la UCP para todo lo relacionado con el avance e informes del área a su cargo. Se encargará además de la formulación de los TDR de los estudios previstos, en coordinación con la UCP.

- Procedimientos Operativos

  - El Componente 1 del Programa se ejecutará con base en un Reglamento Operativo (“RO”). El RO incluye, entre otros, el mecanismo operativo del programa, las funciones de las instituciones participantes (UCP, CIVISR, BA, COP, etc.), los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, tipo y montos de subsidios, criterios de elegibilidad de las viviendas, mecanismos financieros del programa y aspectos ambientales. Asimismo, define los límites y procedimientos a utilizar en las adquisiciones de bienes y servicios y compras de equipos en consistencia con la Normas y Procedimientos del Banco.

- 4.19	Los restantes componentes se ejecutaran basados en POAs, contándose ya con el POA del primer año. La preparación de los POAs será dirigida por la UCP y estos serán aprobados por el CIVISR. Los POAs contendrán información sobre el detalle y cronograma de las actividades a realizarse durante el año, estableciendo metas e indicadores, en concordancia con el Marco Lógico del programa. También deberán contener detalle sobre la ejecución del presupuesto, indicando fuentes de financiamiento, términos de referencia de las principales contrataciones y especificaciones de las licitaciones que se llevarán a cabo. Finalmente, a partir del segundo año de ejecución, los POAs también considerarán una evaluación del POA del año anterior.

- V.	Contabilidad, control interno, seguimiento y evaluación

  - Contabilidad: La UCP mantendrá un sistema contable para el programa desarrollado de acuerdo con los requerimientos del Banco y efectuará la contabilidad de todos los rubros del Programa. Consolidará la contabilidad con aquella recibida del BA para el componente de subsidios y será responsable por la presentación semestrales de informes al Banco sobre es estado del Fondo Rotatorio. El BA deberá mantener los registros contables del programa relacionados con los subsidios. Asimismo, el BA llevará un control mensual sobre el balance de los recursos del subsidio no desembolsados o recursos de subsidios devueltos, transfiriendo esta información a la UCP para la preparación del estado del Fondo Rotatorio.

  - Procesos de seguimiento y evaluación. Servirán para identificar problemas y proponer los cambios necesarios en la ejecución del Programa. El Banco realizará el seguimiento del progreso general del Programa. El control y seguimiento de la operación se realizará conforme los indicadores que han sido definidos en un Marco Lógico. El trabajo de la firma consultora que realice el diseño del sistema de control y monitoreo del Programa, deberá incluir mediciones de estos indicadores para el primer año de ejecución del Programa.

  - Auditoría externa. Tendrá carácter operacional y financiero. El dictamen de los estados financieros se realizará de acuerdo con términos de referencia previamente acordados con el Banco. Éstos incluirán, entre otros aspectos, visitas y revisiones durante el año no anunciadas y por muestreo, a las entidades participantes en la ejecución del programa. La auditoría externa del Programa deberá ser efectuada por una firma de auditores independientes aceptable al Banco, con base en términos de referencia previamente aprobados por el Banco. En el proceso de selección y contratación de la firma se utilizarán los procedimientos estándares del Banco para la selección de los servicios de auditoría externa. Los estados financieros anuales del Programa serán presentados dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la finalización del año fiscal y el de la auditoría final, dentro de los ciento veinte (120) días posteriores al último desembolso. Los costos de auditoría están incluidos en el costo del programa y serán financiados con los recursos del préstamo.

  - Evaluación intermedia. Al finalizar los primeros dieciocho (18) meses de ejecución del programa, o cuando se haya comprometido el cincuenta (50%) de los recursos (cualquiera de los dos eventos que ocurra primero), se efectuará una evaluación intermedia. Tal evaluación incluirá: (i) el progreso en el logro de metas establecidas para el medio término para cada uno de los componentes del programa, de acuerdo con los indicadores de desempeño de medio término detallados en el marco lógico; (ii) una descripción de los eventuales problemas identificados, junto con un detalle de las acciones previstas para resolverlos; (iii) una evaluación del sistema de monitoreo; y (iv) un análisis de la labor de la GV y de las demás áreas del BA relacionadas con la ejecución del programa.

  - Evaluación final. Una vez ejecutados el noventa por ciento (90%) de los recursos, se contratarán servicios de consultoría para realizar una evaluación final. En la misma, además de los temas incluidos en la evaluación intermedia, se analizarán: los resultados alcanzados en los diferentes componentes, el cumplimiento y/o desviaciones con respecto a las metas propuestas en el marco lógico, y el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa.

  - Evaluación ex post. La UCP recopilará, archivará y mantendrá consigo toda la información, indicadores y parámetros incluyendo los POAs, las revisiones de medio término y la evaluación final necesarios para ayudar al Banco a preparar el Informe de Terminación de Proyecto (PCR).

En todos los casos, los valores promedio de los subsidios se encuentran entre 10 y 18 salarios mínimos mensuales vigentes (SMMV).