LEGIII/CO-674168-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Programa de Asociación Público Privada en IIRSA

I.	Objeto

1.01	El objetivo del Programa es promover mecanismos novedosos y eficientes que incentiven la inversión privada en infraestructura de transporte como son los esquemas de asociación público privada. El objetivo específico es apoyar al Instituto Nacional de Concesiones en adquirir la capacidad para la innovación y desarrollo de esquemas de Asociación Público - Privada (“APP”) para la ejecución de proyectos. Para ello, la asistencia técnica buscará seleccionar un proyecto piloto de APP en donde se aplicarán las metodologías y los análisis que harán parte del entrenamiento de la presente cooperación técnica.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo indicado en la Sección I anterior, se desarrollarán los siguientes componentes:

Componente I: Revisión del Marco Regulatorio para la puesta en marcha de APP

  - Bajo este Componente se contratarán los asesores legales que revisarán el marco institucional existente para identificar obstáculos que puedan impedir que los proyectos de APP se lleven a cabo de manera eficiente en el sector transporte en Colombia. El trabajo de consultoría legal se concentrará en las áreas que afectan directamente la selección y la puesta en marcha del proyecto piloto, en particular en las áreas de licitación de grandes proyectos de infraestructura y de manejo de compromisos presupuestales por pago de servicios en periodos superiores a diez (10) años. Los asesores legales identificarán las modificaciones críticas que deberán hacerse a la legislación y redactarán borradores de las modificaciones propuestas.

Componente II: Revisión del Marco Institucional

  - Con los recursos de este Componente se contratarán consultores expertos en revisar las prácticas operativas del Instituto Nacional de Concesiones (“INCO”), en particular en relación con las otras instituciones relevantes como son el Ministerio de Transporte (“MT”), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (“MHCP”), el Departamento Nacional de Planeación (“DNP”), el Instituto Nacional de Vías (“INVIAS”), el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (“MAVDT”) y otras entidades del sector transporte, en la identificación y desarrollo de proyectos, tomando en consideración las mejores prácticas en la materia. Cuando los países migran hacia programas nacionales de APP, se requiere establecer un proceso de toma de decisiones que establezca los criterios de selección de proyectos y su implementación de manera que se cumplan los objetivos de los esquemas APP, contando con el consenso y la colaboración de las otras instituciones involucradas.

  - Como parte de este Componente, los consultores deberán revisar los recursos humanos, la disponibilidad de experticia técnica, legal y financiera y la estructura existente para el manejo y promoción de proyectos y fortalecer los mecanismos de coordinación, en particular con las autoridades ambientales de nivel nacional y regional y proponer los mecanismos de implementación de las propuestas.

Componente III: Identificación y Revisión de Proyectos y Políticas Sectoriales.

  - Los recursos de este Componente se utilizarán para financiar recursos de consultoría que brinden experiencias de desarrollos de proyectos APP en el ámbito internacional y con conocimiento del sector transporte a nivel nacional y regional  (vías, ferrovías, hidrovías, puertos, pasos de frontera y centros logísticos), con el propósito de seleccionar un proyecto piloto a ser desarrollado.

  - Este trabajo de selección se realizará en conjunto con las otras instituciones involucradas. Los consultores buscarán definir de manera consensuada con autoridades del Gobierno de Colombia (GdC) en cuanto a: (i) los criterios de selección de proyectos y las metodologías a ser aplicadas en estos procesos (sector, monto de la inversión, objetivos nacionales y regionales, impactos ambientales y sociales); y (ii) revisión del estado de preparación (estudios de prefactibilidad y factibilidad, estudios de impacto ambiental, estudios de impacto en la integración regional, estudios de demanda, etc.).

  - Como resultado de la selección se identificará una lista de proyectos potenciales a ser ejecutados mediante APPs. Esta lista se analizará en términos de sostenibilidad y valor agregado de hacerse bajo un esquema APP, teniendo en cuenta aspectos de la relación costo inversión/costos de transacción, opciones de competencia, características técnicas, impactos socioambientales y compatibilidad con esquemas de pago por productos. Los proyectos del portafolio de IIRSA tendrán, a su vez, prioridad dentro de este portafolio. Para éstos se desarrollará una estrategia ambiental que responda a la diversidad sociocultural y ambiental de las áreas de influencia de los ejes Andino y Multimodal del Amazonas. Como resultado de este proceso, se seleccionará un proyecto piloto para ser desarrollado como parte de la presente cooperación, para el cual será desarrollado en la presente cooperación bajo la modalidad de “aprender haciendo” y sobre cual se aplicarán talleres de capacitación. El proyecto piloto implicará asimismo el desarrollo de una estrategia ambiental y social en las áreas de influencia de los mencionados Ejes.

Componente IV: Fortalecimiento Institucional y Entrenamiento.

  - Los recursos de este Componente se utilizarán para el desarrollo de metodologías y técnicas para estructurar proyectos de APP incluyendo los aspectos legales, contractuales técnicos y financieros. Se contratará una firma consultora con experiencia en desarrollos internacionales recientes en APP y con conocimiento del mercado de infraestructura colombiana, que apoye al equipo del INCO con transferencia de conocimiento en cada una de las etapas del proceso de preparación del proyecto piloto.

  - El entrenamiento se iniciará con un taller introductorio en donde se presenten los principales aspectos relevantes para estructurar un esquema APP, desarrollando los lineamientos de un “modelo colombiano de APP”. Cada uno de los aspectos particulares será desarrollado en talleres temáticos en donde se abordarán los temas de preparación de especificaciones de producto, preparación de Planes de Negocio de Base, evaluación y asignación de riesgos, tratamiento de aspectos ambientales y sociales y aspectos legales y contractuales, entre otros. La transferencia de conocimiento y el entrenamiento se realizará tomando como base el proyecto piloto seleccionado, bajo la modalidad de “aprender sobre la marcha”.

  - Las principales actividades de entrenamiento serán las siguientes: (a) aspectos básicos del modelo APP, que incluye estudio de experiencias en otros países, identificación del potencial en Colombia, y definición de requerimientos institucionales, técnicos, financieros, socioambientales y legales; (b) talleres temáticos para cubrir temas críticos, preparación de especificaciones técnicas por producto, evaluaciones económicas y financieras de los planes de negocio, evaluación y asignación de riesgo, elaboración de proyectos de referencia y cálculo del “Valor del Dinero”, mecanismos de pago, consideraciones legales, estructuras financieras, consideraciones ambientales y sociales, incluyendo entre otros el manejo de riesgos ambientales; (c) actividades relacionadas a la contratación de asesores externos para temas específicos, el diseño de términos de referencia, selección y definición de tareas; y  (d) apoyar al INCO en la administración de asesores externos que realizarán las siguientes actividades relacionadas con el proyecto piloto: preparar el proyecto de referencia, el plan de negocios y la estrategia financiera, definir las especificaciones de los productos, diseño de la estructura legal, estudios de demanda y de mercado,  revisión de la sostenibilidad financiera del proyecto e incorporación de instrumentos novedosos tales como seguros ambientales para el manejo de los riesgos ambientales.

Componente V: Establecimiento de un programa de monitoreo, seguimiento y diseminación de resultados.

  - El sistema de monitoreo deberá garantizar la aplicación de las mejores prácticas y las lecciones aprendidas hacia los proyectos futuros. Las metodologías de evaluación de proyecto, en términos de “valor del dinero”deben establecer los indicadores que permitan monitorear y comparar los proyectos en términos de eficiencia y competitividad frente a proyectos contratados por el método tradicional. Los criterios que se consideran para el establecimiento de criterios de seguimiento son los siguientes: (i) Diseño del proyecto de referencia, (ii) diseño de criterios de desempeño de los proyectos, (iii) diseño de indicadores de monitoreo de impacto ambiental y social y (iv) diseño e implementación de sistemas de monitoreo del Programa.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de seiscientos setenta mil dólares (US$670,000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en miles de US$)

| Descripción | FOMIN | Aporte Local |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Efectivo | Especie | Subtotal |  |
| Componente I: Revisión del Marco Regulatorio | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 70.0 |
| Componente II: Marco Institucional | 30.0 |  | 20.0 | 20.0 | 50.0 |
| Componente III: Identificación y Revisión de Proyectos y Políticas Sectoriales | 100.0 | 40.0 | 30.0 | 70.0 | 170.0 |
| Componente IV: Fortalecimiento Institucional y Entrenamiento | 200.0 | 40.0 | 50.0 | 90.0 | 290.0 |
| a. Conceptos Básicos del Modelo APP | 40.0 | 15.0 | 10.0 | 25.0 | 65.0 |
| b. Talleres específicos sobre el proyecto piloto | 90.0 | 15.0 | 10.0 | 25.0 | 115.0 |
| c. Soporte en contratación de asesores específicos | 10.0 |  | 15.0 | 15.0 | 25.0 |
| d. Soporte en el seguimiento a Asesores | 60.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 85.0 |
| Componente V: Establecimiento de Sistemas de monitoreo, seguimiento y diseminación | 20.0 | 35.0 | 10.0 | 45.0 | 65.0 |
| Coordinación del Programa | 0 |  | 5.0 | 0 | 5.0 |
| Evaluación & Auditorias | 20.0 |  | 0 | 0 | 20.0 |
| a. Evaluaciones intermedias y finales | 12.0 |  | 3.0 |  |  |
| b. Auditorías | 8.0 |  |  |  |  |
| Actividades del Clúster PPP | 20.0 |  |  |  | 20.0 |
| Total | 420.0 | 135.0 | 135.0 | 270.0 | 690.0 |
| Porcentaje | 60% | 20% | 20% | 40% | 100% |

- Ejecución

  - El Organismo Ejecutor del Programa será el INCO, bajo la coordinación del Gerente General de la entidad, quien designará a un profesional que será responsable de: (i) coordinar y supervisar a todos los consultores y firmas a quienes asignen tareas en cumplimiento de las actividades del Programa; (ii) preparar los planes de acción necesarios y presupuestos detallados para los componentes del Programa; (iii) preparar informes periódicos de avances para el Banco, los cuales deben incluir informes financieros semestrales (con cierre a 30 de junio y 31 de diciembre de cada año) del registro de fondos asignados y desembolsados para este Programa; y (iv) procesar las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos respectivas, de conformidad con los procedimientos de desembolsos del Banco.

  - El INCO manejará un presupuesto independiente para el Programa y llevará la contabilidad para el control y manejo separado de los recursos del Programa. Los recursos del Programa no se podrán utilizar para objetivos distintos a los previstos. El INCO tendrá a su cargo la implementación técnica del Programa, realizará la selección de consultores y tomará las decisiones contractuales y administrativas que correspondan. Cuando sea aplicable la evaluación de propuestas de consultores, el INCO conformará un Comité Técnico de acuerdo a las normas del Banco.

  - El INCO abrirá dos (2) cuentas separadas en un banco local: una para los fondos del Banco y otra para los fondos de Aporte Local, las cuales se utilizarán específicamente en este Programa. El desembolso de los fondos  se realizará mediante pagos del INCO a los consultores y proveedores de conformidad  con el calendario de pagos establecido previamente en los contratos de los mismos y previa aprobación del Banco.

  - El INCO establecerá y llevará sistemas de contabilidad, finanzas y control interno que permitan la identificación de los orígenes y usos de los fondos del Programa, de acuerdo con las políticas del Banco. El sistema contable se organizará para proveer los documentos necesarios, permitir la verificación de transacciones, y facilitar la preparación oportuna de los informes y estados financieros. Los registros del Programa deberán permitir que: (i) identifiquen las sumas de dinero recibidas de diferentes fuentes; (ii) informen las erogaciones del Programa de conformidad con el plan de cuentas previamente aprobado por el Banco, en donde se separen las contribuciones del Banco de la contribuciones procedentes de la contraparte; y (iii) incluyan los detalles necesarios para identificar los servicios contratados, así como de la utilización que se dispense a tales servicios.

  - Auditorias Financieras. El INCO preparará y presentará ante el Banco dentro de los noventa (90) días siguientes a la finalización del plazo de ejecución del programa y antes del plazo para el desembolso final, los estados financieros definitivos preparados para el Programa. Dichos estados financieros estarán auditados por un auditor externo independiente que sea aceptable para el Banco y contratado con términos de referencia previamente aprobados por el Banco. Los costos de la auditoria serán financiados con los fondos del aporte del Banco.

  - Adquisiciones. Para la contratación de servicios de consultoría, la UC utilizará el método de la Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC), de acuerdo a lo establecido en la políticas del Banco en materia de consultores (Documento GN-2350-5). Para las adquisiciones de bienes se utilizará el método de comparación de precios, según lo establecido en el documento GN-2349-4. La revisión de procesos de contratación y adquisiciones podrá ser efectuada por el Banco en forma ex-post para montos inferiores a cincuenta mil dólares (US$50.000). Las primeras tres adquisiciones y contrataciones serán supervisadas en forma ex ante.

- Seguimiento y Evaluación

  - Seguimiento. El INCO preparará y presentará a la Representación del Banco en Colombia, informes de avance del Programa dentro de los treinta (30) días siguientes al cierre de cada semestre, y un informe final dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha prevista para el último desembolso, con excepción del desembolso de los recursos para el pago de la auditoría. Estos informes se harán siguiendo el formato para el seguimiento de proyectos que el Banco entregará al INCO, y tratarán sobre las actividades y finanzas del Programa. Asimismo, incluirán los resultados medidos en función de los indicadores y parámetros de referencia identificados en el marco lógico del Programa en donde se incluyen indicadores de calidad ambiental y mecanismos de respuesta y corrección. El Banco utilizará estos informes para hacer un seguimiento del avance en la implementación del Programa y para preparar el Informe de Finalización de Programa dentro de los tres (3) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución. El Programa estará bajo la supervisión de la Representación del Banco en Colombia sede del Banco en Colombia, en cooperación con el equipo de proyecto.

  - Evaluación. El Banco contratará consultores para realizar dos (2) evaluaciones del Programa: una intermedia y una final. Se realizará una evaluación intermedia al completarse el cincuenta por ciento (50%) de los desembolsos del Banco. Tendrá como finalidad revisar si se están cumpliendo los objetivos del Programa según sea necesario. A partir de la evaluación intermedia, la Representación del Banco en Colombia, junto con el equipo de proyecto decidirá si el Programa debe seguir adelante, suspenderse o cancelarse. Durante la ejecución del Programa, el INCO compilará los indicadores de supervisión y evaluación del Programa.

  - Se llevará a cabo la evaluación final dentro de los tres (3) meses posteriores a la finalización de la ejecución del Programa, a fin de evaluar sus resultados y medir el cumplimiento de las metas.

/ El programa incluye US $20,000 para actividades del Clúster de Asociaciones Público Privadas que no es incluyen dentro del total de la operación.