LEG/SGO/CO-1192494-07

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Estudios de Preinversión para la Preparación del Programa de

Agua Potable y Saneamiento para Pasto

I.	Objeto

1.01	El propósito del Programa es apoyar al Beneficiario en la elaboración de los estudios necesarios para completar la conceptuación y diseño de obras de rehabilitación, reposición y expansión de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Pasto, así como los estudios de fortalecimiento empresarial y de impacto ambiental, permitiendo con esto la preparación del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pasto (CO-L1028), el cual busca disminuir la contaminación de los cuerpos de agua y mejorar la prestación de los servicios en la zona urbana y rural de Pasto, en forma eficiente y sustentable a largo plazo. Dicho Programa contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población del municipio.

II.	Descripción

  - Para lograr el objetivo antes mencionado, el Programa financiará los siguientes componentes: (i) estudios de factibilidad y diseño de la planta de tratamiento de agua potable Piedras; (ii) estudios de factibilidad y diseño de colectores; (iii) estudio de impacto socio-ambiental del Programa; (iv) estudios de fortalecimiento empresarial; y (v) interventorías a los estudios de factibilidad y diseño del Programa.

  - Componente 1– Estudios de factibilidad y diseños de la Planta Piedras. Con recursos de la Contribución y de la Contrapartida Local, el Organismo Ejecutor seleccionará y contratará servicios de consultoría para realizar las siguientes actividades: (i) estudios de factibilidad técnica, socioeconómica, ambiental y financiera de las obras relacionadas con la conducción de agua cruda, la planta de tratamiento de agua potable, las impulsiones de agua cruda y los tanques de almacenamiento y distribución; y (ii) diseño definitivo de la alternativa seleccionada y definición de las especificaciones técnicas y de manejo ambiental de las obras.

  - Componente 2– Estudios de factibilidad y diseño de colectores de alcantarillado. Con recursos de la Contribución y de la Contrapartida Local, el Organismo Ejecutor seleccionará y contratará servicios de consultoría para realizar las siguientes actividades: (i) estudios de factibilidad técnica, socioeconómica, ambiental y financiera de los colectores e interceptores de aguas residuales y pluviales (Mijitayo, Suroriental, Aranda-Sector La Milagrosa, Américas y Pinos del Norte); y (ii) diseño definitivo de la alternativa seleccionada para cada colector y definición de las especificaciones técnicas y de manejo ambiental de las obras.

  - Componente 3– Estudios Socio-ambientales. Con recursos de la Contribución y de la Contrapartida Local, el Organismo Ejecutor seleccionará y contratará servicios de consultoría para la preparación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Programa, incluyendo todos sus componentes, para lo cual unificará y complementará los análisis específicos realizados en los estudios de los componentes 1 y 2 antes mencionados, así como los de otros proyectos realizados previamente por el Beneficiario, siguiendo los requisitos establecidos en la legislación nacional y en las políticas del Banco. Así mismo, las actividades de la consultoría incluirán la elaboración y calibración de un modelo de calidad para el río Pasto y sus principales afluentes.

  - Componente 4– Estudios de fortalecimiento empresarial. Con recursos de la Contribución y de la Contrapartida Local, el Organismo Ejecutor seleccionará y contratará servicios de consultoría para realizar las siguientes actividades: (i) definición, diseño y montaje de buenas prácticas de gobierno corporativo; (ii) realización de una auditoría; (iii) preparación de un plan de acción empresarial; y (iv) realización de consultas públicas con los grupos de interés involucrados en la cuenca.

  - Componente 5– Interventorías. Con recursos de la Contribución y de la Contrapartida Local, el Organismo Ejecutor seleccionará y contratará servicios de consultoría para supervisar la realización de los estudios de factibilidad y el diseño del Programa.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de un millón de dólares (US$1.000.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en miles de US$)

| Actividad | Banco | Aporte local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1 – Estudios Planta Piedras | 100 | 100 | 200 | 20,0 |
| Componente 2 – Estudios de Colectores de Alcantarillado | 175 | 175 | 350 | 35,0 |
| Componente 3 – Estudios Socio-ambientales (EIA y modelo de calidad) | 125 | 100 | 225 | 22,5 |
| Componente 4 – Estudios Fortalecimiento Empresarial | 50 | 25 | 75 | 7,5 |
| Interventorías | 25 | 50 | 75 | 7,5 |
| Contingencias | 25 | 50 | 75 | 7,5 |
| TOTAL | 500 | 500 | 1.000 | 100,0 |

## Ejecución

4.01	La Empresa de Obras Sanitarias de Pasto, EMPOPASTO, S.A. E.S.P. será el Organismo Ejecutor del Proyecto. Dentro de la estructura organizativa del Organismo Ejecutor se conformará el Grupo de Coordinación de Proyectos Especiales (en adelante “GCPE”), el cual estaría constituido por un Coordinador de Proyecto, un responsable de Agua para el Campo y un especialista en adquisiciones. El GCPE reportará a la Gerencia del Beneficiario. Las funciones del GCPE serán las de supervisar la calidad técnica de los estudios y trabajos contratados en el Programa. En el marco del Programa, el GCPE será responsable de coordinar las actividades de las áreas técnicas y de apoyo, así como de realizar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos a su cargo, y preparar los informes correspondientes con la oportunidad y veracidad requerida.

- 4.02	El Programa tendrá un Manual Operativo, el cual detallará las reglas para la selección de proyectos de Agua para el Campo, los procesos de licitación, contratación, y supervisión de las obras del Programa, la descripción de los mecanismos de coordinación, control, planificación y seguimiento, los sistemas de presupuesto, contabilidad, incluyendo el plan de cuentas del programa, y la descripción del proceso de desembolsos, gastos y reposición del fondo rotatorio.

V.	Monitoreo y Evaluación

5.01	El sistema de seguimiento y evaluación está compuesto por: (i) el Plan de Ejecución del Programa, que incluye el Plan de Adquisiciones y el Marco Lógico; y (ii) los informes semestrales, que incluyen el avance logrado en cada período, los resultados obtenidos de la ejecución de las actividades, los problemas que requieran la atención del Banco, el estado de cumplimiento de los términos de referencia acordados y un plan de acción para el semestre siguiente. El Organismo Ejecutor será responsable de remitir al Banco los informes técnicos de las consultorías contratadas con recursos de la Contribución.