LEGIII/CO-874761-07

ANEXO UNICO

EL PROYECTO

Proyecto de Preinversión para la Preparación del Programa de

Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Bogotá

I.	Objeto

- 1.01	El propósito del Proyecto es apoyar a la CAR en la elaboración de los estudios y planes necesarios para la conceptuación y diseño de una estrategia para el saneamiento del río Bogotá.

- II.	Descripción

- 2.01	El Proyecto financiará los siguientes componentes: (i) estudios de banca de inversión; (ii) planes maestros y estudios de factibilidad; (iii) diseños específicos de ingeniería; y (iv) estudios socio-ambientales.

- 2.02	Componente 1– Estudios de Banca de Inversión. Mediante este componente, se financiarán servicios de consultoría para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) definición, diseño y montaje del esquema institucional de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento en los municipios beneficiarios; (ii) preparación de un plan de comunicaciones para asegurar la participación activa de los distintos agentes involucrados en el Proyecto; y (iii) estructuración y promoción de un esquema de gestión para la administración y operación del distrito de riego La Ramada.

- 2.03	Esquema institucional de gestión de los servicios. Se realizarán los estudios institucionales, técnicos, financieros y legales para la estructuración y promoción del esquema institucional de gestión de los servicios de agua y saneamiento en los municipios de la cuenca del Río Bogotá. Se realizará un análisis general de las soluciones más eficientes y prioritarias para satisfacer la necesidad de inversión en los servicios de agua y saneamiento para los cuarenta y un municipios que se encuentran localizados en la cuenca y la definición detallada del esquema institucional de gestión para los municipios que pudieran beneficiarse de un futuro préstamo del Banco.

- 2.04	Plan de comunicaciones. Durante la elaboración del esquema de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento y del distrito de riego La Ramada, el Beneficiario y la Gobernación de Cundinamarca, con apoyo de las firmas consultoras, realizarán un programa de consultas públicas con los grupos de interés involucrados en la cuenca. El número y contenido de las consultas públicas, que serán llevadas a cabo de acuerdo con las políticas del Banco, serán definidos en el Plan de Comunicaciones.

- 2.05	Esquema de gestión del distrito de riego La Ramada. Se analizará, estructurará y promoverá el esquema de gestión de la operación y mantenimiento de la infraestructura relacionada con el distrito de riego La Ramada, con el fin de asegurar un esquema institucional eficiente y sostenible en el largo plazo. Se incluirá un componente de consulta a los usuarios y grupos de interés estratégicos del Distrito de riego La Ramada.

- 2.06	Componente 2- Planes Maestros y Estudios de Factibilidad. Este componente incluye el financiamiento de servicios de consultoría para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) elaboración o complementación de los planes maestros de acueducto y saneamiento, a nivel de factibilidad, incluyendo el sistema de disposición o tratamiento de las aguas residuales, para los municipios beneficiarios; (ii) estudios de factibilidad técnica, socioeconómica, ambiental y financiera de la expansión del distrito de riego, considerando el reuso de aguas residuales y fuentes alternativas; (iii) estudio del costo-beneficio de tener agua de mejor calidad en el río; (iv) estudio de aguas subterráneas en la Sabana Occidente (estudios complementarios del Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Bogotá - POMCA); y (v) la definición, comparación de alternativas y priorización de las inversiones con base en criterios técnicos de costo mínimo, programación por etapas y el costo-beneficio de las mejoras en calidad del río. La programación de inversiones que resulte será la base para definir los planes de saneamiento y manejo de vertimientos en los municipios beneficiarios. Estos estudios podrán encargarse a la banca de inversión e incluirá el cálculo de las tarifas y el costo marginal de largo plazo en cada sistema.

- 2.07	Componente 3 - Diseños específicos de ingeniería. Este componente incluye el financiamiento de servicios de consultoría para llevar a cabo las siguientes actividades: (i) diseños básicos, a nivel de construcción, para las obras prioritarias de agua potable y saneamiento a financiar con recursos de un futuro préstamo del Banco, incluyendo su análisis socioeconómico; y (ii) diseños para construcción de las obras de ampliación del distrito de riego La Ramada, zonas 4 y 5.

2.08	Componente 4 – Estudios Socio-ambientales. Este componente financiará los siguientes estudios: (i) estudios de impacto ambiental (EIA) de los planes maestros y de las obras de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas que serían financiadas con recursos de un futuro préstamo del Banco; (ii) EIA de la expansión del distrito de riego La Ramada y de reuso de aguas residuales; y (iii) Evaluación Ambiental Estratégica del Proyecto.

III.	Costo Total del Proyecto

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de cuatro millones de dólares (US$4.000.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en miles de US$)

| ACTIVIDAD | BANCO | APORTE LOCAL | TOTAL | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1 – Estudios de Banca de Inversión | 1.450 | 50 | 1.500 | 37,5 |
| 1.1 Esquemas de gestión de los servicios | 1.430 |  | 1.430 | 35,8 |
| 1.2 Esquema de gestión distrito de riego La Ramada |  | 50 | 50 | 1,3 |
| 1.3 Elaboración del plan de comunicaciones | 20 |  | 20 | 0,5 |
| Componente 2 - Planes Maestros y Estudios de Factibilidad 1 |  | 1.230 | 1.230 | 30,8 |
| 2.1 Planes maestros de acueducto y saneamiento |  | 1.080 | 1.080 | 27,0 |
| 2.2 Expansión La Ramada y reuso aguas residuales |  | 50 | 50 | 1,3 |
| 2.3 Beneficio-costo mejoras calidad del río y aguas subterráneas |  | 100 | 100 | 2,5 |
| Componente 3 – Diseños específicos de ingeniería 1 |  | 290 | 290 | 7,3 |
| 3.1 Obras prioritarias de acueducto y saneamiento 1 |  | 240 | 240 | 6,0 |
| 3.2 Ampliación La Ramada – zonas 4 y 5 |  | 50 | 50 | 1,3 |
| Componente 4 – Estudios Socio-ambientales | 50 | 220 | 270 | 6,8 |
| 4.1 EIA planes maestros y obras prioritarias |  | 180 | 180 | 4,5 |
| 4.2 EIA expansión Ramada y reuso aguas residuales |  | 40 | 40 | 1,0 |
| 4.3 Evaluación Ambiental Estratégica | 50 |  | 50 | 1,3 |
| ### Interventorías y Unidad Coordinadora |  | 440 | 440 | 11,0 |
| Contingencias |  | 270 | 270 | 6,8 |
| TOTAL | 1.500 | 2.500 | 4.000 | 100,0 |

IV.	Ejecución

4.01	La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) será el Organismo Ejecutor del Proyecto. Al interior de la CAR, se constituirá una Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) que coordinará las acciones del Proyecto y supervisará la calidad técnica de los estudios y trabajos contratados con recursos de la Contribución. La UCP incluirá, por lo menos, cinco profesionales a tiempo completo: un coordinador, un ingeniero especialista senior en el sector de agua potable y saneamiento, un especialista en operaciones administrativas, un especialista en el área contable y financiera, un especialista en contratación y dos asistentes administrativos; estos profesionales podrán ser vinculados mediante contratos a término definido, con posibilidad de renovación, cubriendo el período de ejecución del Proyecto. Adicionalmente, CAR contratará, a plazo fijo, un especialista en el área técnica de ingeniería sanitaria, un ingeniero civil ambiental y un economista especializado en evaluación económica de proyectos relacionados con la Cooperación Técnica.

V.	Monitoreo y Evaluación

5.01	El sistema de seguimiento y evaluación está compuesto por: (i) el Plan de Ejecución del Proyecto, que incluye el Plan de Adquisiciones y el Marco Lógico; (ii) los Planes Operativos Anuales (POA); y (iii) los informes semestrales, que incluyen el avance logrado en el POA, los resultados obtenidos de la ejecución de las actividades, y un Plan de Acción para el semestre siguiente.