**PLAN DE ADQUISICIONES**

(Obras, Bienes y Consultorías)

Préstamo No. AR-L1199

Prestatario: Fecha: 2016

| **Categoría y descripción del contrato de adquisiciones** | **Concepto** |  | **Revisión**  **(ex – ante / ex - post)** | **Financiamiento** | | **Licitación** | | | | | **Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **(en Miles de US$)** | |
|  | **BID** | **LOCAL** | **Método de Adquisiciones** | **Precalificación** |  |  | |
| **Costo estimado de la adquisición (USD)** | **SI/NO** | **Aviso específico de Adquisiciones** | **Período** | |
|  |  |  |  | |
|  |  | **Fecha tentativa de publicación** |  | **Fin** |
|  |  | **Inicio** |
|  |  |  |
| **Componente 1: Obra Civíl** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Ruta 19 (4 LOTES) | **Obras** | 473.400.000 | Ex – ante | 62% | 38% | LPI | NO | 2016 | 2016 | 2016 | En proceso | Licitado ad referéndum de la aprobación del préstamo |
| Auditoría Técnica Independiente de Calidad | **Consultoría** | 600.000 | Ex - ante | 100% | 0% | SBCC | SI | 2016 | 2016 | 2017 | Pendiente |  |
| Auditoría de Seguridad Vial de Operación de sobre la ruta existente | **Consultoría** | 100.000 | Ex - ante | 100% | 0% | SBCC | SI | 2016 | 2016 | 2017 | Pendiente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 2.  Seguridad Vial** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del Programa de Rutas Seguras | **Consultoría** | 2.500.000 | Ex - ante | 100% | 0% | SBCC | SI | 2016 | 2016 | 2017 | Pendiente |  |
| Guia de Ejecución de Diseños Viales | **Consultoría** | 1.000.000 | Ex - ante | 100% | 0% | SBCC | SI | 2016 | 2016 | 2017 | Pendiente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 3. Logistica** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estudio de Logística del corredor de la R19 | **Consultoría** | 400.000 | Ex - ante | 100% | 0% | SBCC | SI | 2016 | 2016 | 2017 | Pendiente |  |
| Otros Estudios | **Consultoría** | 1.000.000 | Ex - ante | 100% | 0% | SBCC | SI | 2016 | 2016 | 2017 | Pendiente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Auditoría y Evaluacion del Programa** | **Consultoría** | 1.000.000 | Ex - ante | 100% | 0% | SBCC | SI | 2016 | 2016 | 2017 | Pendiente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Total del Programa*** |  | **500.000.000** |  | **300.000.000** | **200.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |