GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

UCP – Unidade Coordenadora do Projeto

Projeto BR-T1085 – BID - Estado do Rio de Janeiro

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

Carta-Convênio nº ATN/OC-10926-BR.

Projeto de Estruturação do Corredor BRT Expresso Metropolitano do Rio de Janeiro

#### PLANO DE AQUISIÇÕES

#### SETEMBRO DE 2011

##### Informações Gerais

País: Brasil

Mutuário: Estado do Rio de Janeiro

Executor: Estado do Rio de Janeiro

Projeto: Estruturação do Corredor BRT Expresso Metropolitano do Rio de Janeiro

Número do Projeto: BR-T1085

Número do Contrato/Convênio: Carta-Convênio nº ATN/OC-10926-BR

Data de Aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 23 de Abril de 2008

Data de Assinatura do Contrato/Convênio: 30 de Junho de 2008

Data estimada para o ultimo desembolso: 31 de Março de 2011

Executor responsável pelo Plano de Aquisições: Unidade Coordenadora do Projeto – UCP

Zélia Maria de Oliveira Ferreira – Coordenadora Geral da UCP

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 493 - 9° andar – CEP: 22031-000 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ

Tel. (55) 21-2333-9255; e-mail: ucp_brt@transportes.rj.gov.br

Newton Leão - Substituto Eventual da Coordenadora Geral da UCP

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 493 – 10° andar – CEP: 22031-000 – Copacabana – Rio de Janeiro – RJ

Tel. (55) 21-2333-8636; e-mail: ucp_brt@transportes.rj.gov.br

As contratações para a consultoria ao projeto estão se realizando de acordo com as “Políticas para a seleção e contratação de consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” de julho de 2006 – GN-2350-7 e conforme estabelecido na Carta-Convênio de Cooperação Técnica Não Reembolsável N° ATN/OC-10926-BR e no presente Plano de Aquisições.

B) Plano de Aquisições:

O Plano de Aquisições do Projeto de Estruturação do Corredor BRT Expresso Metropolitano do Rio de Janeiro, que cobre o período de junho de 2008 a março de 2011, foi acordado entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Estado do Rio de Janeiro, através da Unidade Coordenadora do Projeto – UCP, criada através da RESOLUÇÃO SETRANS n° 967, de 10 de janeiro de 2008.

O Plano de Aquisições será revisado a cada 4 (quatro) meses, durante a execução do Projeto.

C) Revisão por parte do Banco das decisões em matéria de contratações.

O executor e o Banco estabeleceram que as contratações de consultores serão revisadas ex-ante, de acordo com os procedimentos estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 dos apêndices 1 das Políticas de Aquisições e de Consultores, salvo que o Banco determine de forma distinta por escrito.

D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisição de Bens e Serviços

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 500 mil para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2) Aquisição de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 10 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3) Aquisição de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4) Lista de Aquisições de Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 1. Bens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não está prevista aquisição de bens |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 2. Obras |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Não está prevista a execução de obras |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
| 3. Serviços de Consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Estruturação do Corredor BRT Expresso Metropolitano do Rio de Janeiro | 1.104.000 | SBQC | ex-ante | 80 | 20 | Não | 14.mar.08 | Contratado |
| 2. Auditoria Contábil do Projeto | 37.695 | SBQC | ex-ante | 100 | 0 | Não | 31.ago.11 | Contratado |

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação/ Construção-operação- transferência/ Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas contratações; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.