GUATEMALA

PROGRAMA MULTIFASE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL – FASE I

(GU-L1018)

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Información General

País: Guatemala

Prestatario:  República de Guatemala

Ejecutor: Instituto Nacional de Electrificación (INDE)

Nombre del Proyecto: Programa Multifase de Electrificación Rural – Fase I

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: GU-L1018

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El Programa propuesto tiene como fin mejorar las condiciones de vida de la población de menores recursos económicos y aumentar la productividad de las comunidades rurales mediante la mejora y ampliación de la cobertura del servicio eléctrico, contribuyendo a la estrategia de la reducción de la pobreza. Los objetivos específicos de esta operación son: (i) la ejecución de obras de infraestructura de distribución y transmisión asociadas para conectar usuarios rurales a la red eléctrica; y (ii) la promoción y ejecución de obras de electrificación en sistemas aislados.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:

Fecha de firma del Contrato de Préstamo:

Fecha estimada para el último desembolso:

- A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de julio de 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Programa, que cubre el período de  junio de 2008 a diciembre  de 2009, fue acordado entre el Banco y INDE.

El Plan de Adquisiciones será revisado anualmente en el mes de noviembre.

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto:

- Adquisición de Obras: ver punto Otros

- Adquisición de Bienes: ver punto Otros

- Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: N/A.

- Adquisición de Servicios de Consultoría: Auditoría financiera y consultorías para la Unidad Ejecutora

- Costos Operativos: N/A

Otros:  Dado que la mayor parte de la operación se dedicará al financiamiento de incentivos para desarrollo, tanto de obras de electrificación rural y transmisión asociada el Plan de Electrificación Rural (PER) del Gobierno, como en sistemas aislados sostenibles, que no financian obras sino subsidios fijados previamente para realizar inversiones en electrificación rural, la ejecución y administración del Programa no incluirá disposiciones sobre licitaciones relacionadas con la construcción, operación o mantenimiento de las obras.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo:  N/A

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

La revisión del Banco de los procedimientos de contrataciones de consultores del Programa se realizará de forma Ex-post, de acuerdo con las disposiciones del párrafo 4 del Apéndice 1 de la Política de Selección y Contratación de Consultores GN-2350-7.

E) Preferencia Nacional; N/A

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$ 200.000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales de acuerdo a lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas.

Apéndice 1

# Plan de Adquisiciones

País: Guatemala

Prestatario:  República de Guatemala

Ejecutor: Instituto Nacional de Electrificación (INDE)

Nombre del Proyecto: Programa Multifase de Electrificación Rural – Fase I

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: GU-L1018

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El Programa propuesto tiene como fin mejorar las condiciones de vida de la población de menores recursos económicos y aumentar la productividad de las comunidades rurales mediante la mejora y ampliación de la cobertura del servicio eléctrico, contribuyendo a la estrategia de la reducción de la pobreza. Los objetivos específicos de esta operación son: (i) la ejecución de obras de infraestructura de distribución y transmisión asociadas para conectar usuarios rurales a la red eléctrica; y (ii) la promoción y ejecución de obras de electrificación en sistemas aislados.

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:

Fecha de firma del Contrato de Préstamo:

Fecha estimada para el último desembolso:

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

Instituto Nacional de Electrificación INDE

7ma Avenida, 2-29, Zona 9

Edificio la Torre

Ciudad de Guatemala

República de Guatemala

www.inde.gob.gt

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde 6/2008 hasta 12/2009

Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

La revisión del Banco de los procedimientos de contrataciones de consultores del Programa se realizará de forma Ex-post, de acuerdo con las disposiciones del párrafo 4 del Apéndice 1 de la Política de Selección y Contratación de Consultores GN-2350-7

Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

Las revisiones Ex-post acordadas se realizarán  semestralmente , de acuerdo a fechas acordadas entre ambas partes.

| GUATEMALA PROGRAMA MULTIFASE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL – FASE I (GU-L1018) PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO (Junio 2008 a Diciembre 2009) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | Costo Estimado (US$) | Método de Adquisición | Revisión | Fuente de Financiamiento y Porcentaje |  | Pre-calificación (Si/No) | Fechas Estimadas | Situación |
|  |  |  |  |  | BID % | Local % |  | Publicación del Aviso Específico de Licitación |  |
|  | 1. Servicios de Consultoría |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Experto Ambiental y Social para apoyo a la Unidad Ejecutora | 100.0 | CCIN | Ex Post | 100% |  | No | 4º. Trim 2008 |  |
| 2 | Auditoria operativa y de Estados Financieros | 150.0 | SBMC | Ex Ante | 100% |  | No | 4º. Trim 2008 | Se regirá por procedimientos AF. |
| 3 | Experto en procedimientos y registros financieros para apoyar la ejecución del Programa | 100.0 | CCIN | Ex Post | 100% |  | No | 4º. Trim 2008 |  |

Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional

- Sin embargo, sí se exigirá que los contratos con los distribuidores/operadores que llevarán a cabo los proyectos de sistemas aislados, incluyan determinadas condiciones, tales como: (i) la obligación de cumplir las medidas de protección ambiental previstas en el Programa; (ii) el derecho de INDE y el Banco, así como de la firma privada de auditoria independiente de examinar los bienes, lugares, trabajos y construcciones de los respectivos proyectos; (iii) en caso de que se otorguen anticipos, presentar garantías bancarias, aceptables al Prestatario y al Banco, por el anticipo de subsidios; y (iv) un mecanismo que permita a la OER, en caso que el operador interrumpa definitivamente el servicio contratado o no cumpla con los estándares mínimos de calidad especificados en el contrato, la toma de posesión de los equipos y de los sistemas respectivos.  En lo que respecta a los subsidios por usuario conectado y por obras de transmisión que forman parte del PER, a ser financiadas con recursos del Préstamo de Inversión del Banco, serán reconocidos de acuerdo a los valores definidos en la licitación pública en la cual DEOCSA y DEORSA adquirieron el derecho y obligación de ejecutar las obras de distribución rural y de transmisión asociada del PER como resultado del proceso competitivo internacional seguido por el Gobierno de Guatemala para la privatización de las distribuidoras de electricidad. En este caso, tanto el Contrato de Fideicomiso, como las normas legales de la autorización a la distribuidora permiten a las autoridades exigir el cumplimiento de condiciones similares a las indicadas en el párrafo anterior.