- LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#790066

- ANEXO ÚNICO

- EL PROYECTO

- Multifase de Infraestructura Vial del PPP para la Competitividad – Fase I

- I.	Objetivo

  - El objetivo general del Proyecto es mejorar de manera sostenible el transporte terrestre de cargas y pasajeros en los corredores prioritarios de la red vial panameña, a fin de aumentar la competitividad del país.

  - Los objetivos específicos son: (i) reducir los costos de transporte y tiempos de viaje, mediante el mantenimiento y rehabilitación de una porción sustancial de los corredores y rutas nacionales prioritarias, que conectan sus centros de producción con mercados locales y externos, y (ii) preservar el patrimonio vial del país, promoviendo su sostenibilidad, mediante la implantación de nuevos mecanismos permanentes de mantenimiento.

  - El Proyecto apoya modificaciones estructurales que el Prestatario ha propuesto para el subsector vial, necesidades de inversión en rehabilitación y mantenimiento, y el fortalecimiento institucional del MOP, lo que requiere un período prolongado para gestionarse. Asimismo, el énfasis en el mantenimiento vial implica un cambio cultural importante (en la visión de largo plazo que trae consigo, en la asignación de recursos, en la forma de contratación, en la gestión empresarial) que va más allá del plazo de desembolso de este Proyecto. Por tal razón, el Proyecto consiste en la primera fase de un programa que conceptualmente comprende tres fases. Las fases posteriores serán eventualmente financiadas por el Banco, de existir acuerdo entre las partes.

II.	Descripción

  - Para alcanzar los objetivos descritos en la sección anterior, los recursos del Financiamiento se utilizarán para financiar inversiones directas en rehabilitación y mantenimiento vial, así como actividades orientadas al fortalecimiento institucional del MOP y el establecimiento de un mecanismo sostenible de mantenimiento vial.

2.02	El Proyecto comprende los siguientes dos componentes:

Componente 1: Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras

  - Con los recursos de este componente se financiarán tres tipos de intervenciones: (i) rehabilitación y mantenimiento de circuitos; (ii) mantenimiento de circuitos, y (iii) rehabilitación y mantenimiento de tramos específicos.

# Contratos Integrales de Rehabilitación y Mantenimiento de Circuitos

2.04	Se financiará la rehabilitación y el mantenimiento por estándares de los siguientes dos circuitos de la red vial integrados por los tramos rehabilitados y otros tramos adicionales: (i) Panamá-Coclé, y (ii) Herrera-Los Santos.

2.05	Los tramos que serán rehabilitados son los siguientes:

(i)	El tramo de la carretera panamericana ubicado entre el Puente San Carlos y Penonomé, con una extensión de 56.7 kilómetros; y

(ii)	El tramo de la red primaria ubicado entre el Puente Río La Villa y Las Tablas, con una extensión de 27 kilómetros.

2.06	Los tramos que serán mantenidos serán previamente acordados entre el Prestatario y el Banco, teniendo en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad: (i) estar geográficamente concentrados; (ii) tener un tamaño suficiente para atraer contratistas privados, y (iii) formar parte del inventario de la red vial nacional, en las redes primaria o secundaria.

2.07	Los contratistas que ejecutarán las obras tendrán, entonces, dos responsabilidades distintas: (i) la rehabilitación inicial de los tramos de carreteras mencionados arriba, con base en los prediseños definidos por el MOP, con controles de calidad según las prácticas usuales de contratación y pagados del modo tradicional con base en precios unitarios y cantidades de obra medidas mensualmente, y (ii) el mantenimiento de todos los tramos incluidos en el circuito, durante un período de cinco años, con acciones definidas y gestionadas por el contratista, con control de los indicadores de estado por parte del MOP. Los pagos por concepto de mantenimiento por estándares se realizarán periódicamente, en cuotas fijas para cada tipo de superficie de rodadura, ajustables de acuerdo a la formula paramétrica respectiva prevista en los pliegos de licitación, y con la aplicación de multas graduales y preestablecidas, de existir incumplimientos en los niveles de servicio comprometidos.

2.08	Los indicadores para el mantenimiento por estándares serán determinados por el MOP y contarán con la no objeción del Banco.

Contratos de Mantenimiento de Circuitos

2.09	Se financiará el mantenimiento por estándares de los siguientes dos circuitos de la red vial, integrados por los tramos que sean previamente acordados entre el Prestatario y el Banco, de acuerdo con los criterios de elegibilidad descritos en el párrafo 2.06: (i) Provincia de Veraguas, y (ii) Provincia de Chiriquí.

2.10	Los circuitos serán mantenidos por un período de cinco (5) años, de acuerdo con lo descrito en los párrafos 2.07(ii) y 2.08. Los contratos celebrados para el mantenimiento de los circuitos no incluirán obras de rehabilitación específicas, aunque en algunos tramos se prevén tareas iniciales de sellados asfálticos.

Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento de Tramos Específicos

2.11	Se financiarán obras tradicionales de rehabilitación y el mantenimiento del tramo en los niveles de servicio preestablecidos, por un período de 5 años.

2.12	Se prevé la rehabilitación de los siguientes tramos de la red primaria:

(i)	El tramo de la Carretera Panamericana ubicado entre Chorrera y San Carlos, con una extensión de 53.6 kilómetros.

(ii)	El tramo de la Carretera Panamericana ubicado entre Penonomé y Aguadulce, con una extensión de 43.9 kilómetros.

(iii)	El tramo ubicado entre Divisa y Chitré, con una extensión de 41 kilómetros.

(iv)	El tramo ubicado entre el Río Aguabuena y el Río Chilibre en la Carretera Transístmica, con una extensión de 5.6 kilómetros.

(v)	El tramo ubicado entre el Río Chilibre y el Río Chagres en la Carretera Transístmica, con una extensión de 5.8 kilómetros; y

(vi)	El tramo ubicado entre Cuatro Altos y Colón en la Carretera Transistmica, con una extensión de 1.8 kilómetros.

2.13	Así mismo, se prevé la rehabilitación de los siguientes tramos de la red secundaria:

(i)	El tramo ubicado entre el Cruce de Sabana Grande y Macaracas, con una extensión de 33.5 kilómetros; y

(ii)	El tramo ubicado entre Santiago y Soná, con una extensión de 46 kilómetros.

2.14	Se financiarán también los costos de identificación, seguimiento y mitigación de impactos ambientales y sociales ocasionados por las obras de rehabilitación incluidas en el Proyecto.

Componente 2: Fortalecimiento Institucional

2.15	Este componente tiene por objeto apoyar las acciones relacionadas con el fortalecimiento del MOP y su consolidación como órgano de planeamiento y control de la red vial. Concretamente se financiarán actividades en las siguientes áreas:

(i)	Apoyo a creación del Fondo de Mantenimiento Vial (“FOMAVI”): Se financiará la contratación de asistencia técnica para la preparación de estudios, proyectos de ley, reglamentos, organigramas y manuales de funcionamiento del FOMAVI.

(ii)	Apoyo a la Unidad de Mantenimiento por Estándares (“UME”): Con el objeto de fortalecer la capacidad del MOP para la planificación y gestión de la red, por un lado, y su solidez técnica a la hora de evaluar los contratos y los niveles de servicio en ruta, prestados por los contratistas, por otro, los recursos asignados a esta área se utilizarán para contratar especialistas que apoyen a la UME en: (i) dar seguimiento a los contratos por niveles de servicio a su cargo; (ii) relevar indicadores de actividades y rendimientos; (iii) elaborar un manual técnico de mantenimiento periódico y rutinario de vías pavimentadas, y (iv) clasificar tipologías de mantenimiento rutinario y periódico con sus correspondientes actividades y costos, entre otros. Se incluye también la adquisición de vehículos y equipamiento para el funcionamiento de la UME.

(iii)	Sistema de Administración de Mantenimiento Integral (“SAMI”): Se incluye la adquisición de equipos, el desarrollo de software y la actualización de bases de datos para modernizar el SAMI con que ya cuenta el MOP, de manera que este pueda utilizarse para evaluar de manera permanente el estado de la red, el tránsito y los costos de mantenimiento, modele el deterioro de los diferentes tramos y contribuya a definir políticas de conservación vial. Asimismo se desarrollará una metodología de contabilización de costos de mantenimiento por administración directa.

(iv)	Apoyo a la función de planificación vial: Con el objeto de fortalecer la función de planificación en el MOP, se financiarán cursos de formación de los profesionales del área. También se financiará la sistematización del levantamiento de información para el SAMI, el levantamiento de datos correspondiente, la aplicación de la metodología CEPAL de medición del patrimonio vial, el diseño de un sistema de inventario vial calificado de la red urbana y el diseño de una base de datos de seguridad vial.

(v)	Apoyo a la Unidad Ambiental: Para que la Unidad Ambiental del MOP pueda responder a las crecientes exigencias y pueda dar seguimiento adecuado al Proyecto, se ha previsto un plan para su fortalecimiento. Como parte de la ejecución de dicho plan, el Proyecto contempla la contratación de expertos en temas específicos, cuando sean necesarios, así como la adquisición de equipamiento, y vehículos para la Unidad Ambiental y el diseño de un curso de especialización en gestión ambiental de proyectos viales.

(vi)	Implementación del Sistema Integral de Información Gerencial (“SIIG”): El proceso de modernización del MOP requiere una modernización de su gestión administrativa y para ello se ha previsto el desarrollo de los módulos contable, de recursos humanos, inventarios, tesorería, pagos y presupuesto. Los recursos financiarán el desarrollo de los nuevos sistemas de gestión, su software y la capacitación del personal del MOP abocado a esas tareas.

(vii)	Primera etapa de realización de inventarios viales urbanos: Se prevé la contratación de firmas consultoras que inicien el levantamiento de información de las vías urbanas en algunas ciudades (incluida la Ciudad de Panamá) y la sistematización de su procesamiento.

(viii)	Capacitación: Se financiará la capacitación para el personal profesional del MOP en las áreas de gestión administrativa y financiera, instrumentos de diseño vial, preparación de proyectos, aspectos técnicos específicos (hidrología, geología, geotecnia, suelos, pavimentos, sistemas de información geográfica) y sistemas de gestión ambiental de proyectos.

Administración del Proyecto

2.16	Con los recursos del Financiamiento se financiarán también las siguientes actividades de apoyo a la ejecución del Proyecto:

(i)	la evaluación de los resultados de los contratos firmados durante la ejecución del Proyecto, la revisión del contrato tipo de rehabilitación y mantenimiento por estándares con base en la evaluación realizada, la evaluación de la calidad técnica de los trabajos de mantenimiento recibidos, la evaluación de las lecciones aprendidas en la ejecución de la primera generación de contratos, a efectos de mejorar la gestión de mantenimiento, un análisis de la experiencia de supervisión de contratos de mantenimiento por el MOP, así como la evaluación de la factibilidad y conveniencia de contratarla con firmas consultoras privadas.

(ii)	la contratación de firmas que se encargarán de supervisar las obras de rehabilitación en aquellos casos en que el MOP no esté en capacidad de realizar tal supervisión con su personal profesional y semitécnico y con sus equipos de laboratorio. Se estima que el MOP podrá supervisar una o dos obras de rehabilitación, para lo cual contará con el equipamiento y apoyo logístico necesario.

(iii)	la contratación de firmas para la realización de auditorías externas y evaluaciones en temas financieros, técnicos, operativos y ambientales.

(iv)	la contratación de cuatro (4) profesionales o el pago de incentivos a funcionarios del MOP que se asignarán a la Unidad Especial Coordinadora de Programas (“UECP”), a la Unidad Ambiental, a la Dirección de Planificación y Presupuesto y a la Dirección de Administración de Contratos, considerando el incremento de la demanda de trabajo asociada al nuevo Proyecto.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de US$105.000.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

- Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| CATEGORÍA | Financiamiento | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ingeniería y Administración: | 4.816 | 0 | 4.816 |
| 1.1 Ingeniería y Estudios | 300 | 0 | 300 |
| 1.2 Supervisión de Obras y Auditorías | 4.016 | 0 | 4.016 |
| Supervisión de Obras de Rehabilitación | 3.816 | 0 | 3.816 |
| Auditorías | 150 | 0 | 150 |
| Evaluaciones | 50 | 0 | 50 |
| 1.3 Apoyo a la Ejecución del Proyecto | 500 | 0 | 500 |
| 2. Costo Directos: | 65.184 | 35.000 | 100.184 |
| 2.1 Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras | 63.304 | 34.900 | 98.204 |
| 2.1.1 Contratos Integrales de Rehabilitación y Mantenimiento de Circuitos | 16.083 | 7.646 | 23.729 |
| Rehabilitación | 8.696 | 4.134 | 12.830 |
| Mantenimiento | 7.387 | 3.512 | 10.899 |
| 2.1.2 Contratos de Mantenimiento de Circuitos | 4.818 | 7.242 | 12.060 |
| 2.1.3 Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento de tramos específicos | 39.816 | 18.930 | 58.745 |
| Rehabilitación | 38.557 | 18.331 | 56.888 |
| Mantenimiento | 1.259 | 599 | 1.857 |
| 2.1.4 Mitigación de Impactos Ambientales y Sociales | 2.587 | 1.082 | 3.669 |
| 2.2 Fortalecimiento Institucional | 1.880 | 100 | 1.980 |
| 3. Gastos financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 Inspección y vigilancia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Proyecto | 70.000 | 35.000 | 105.000 |

IV.	Ejecución

  - Como Organismo Ejecutor, el MOP estará a cargo del establecimiento de las normas técnicas de rehabilitación y mantenimiento de carreteras, la actualización y desarrollo de manuales técnicos, la fiscalización de obras y cumplimiento de estándares de rehabilitación y mantenimiento, la elaboración de documentos y el trámite de licitaciones y la contratación de estudios, obras y su supervisión. Las funciones del MOP abarcan: (i) la formulación del plan operativo y sus modificaciones, cuando sea necesario; (ii) la coordinación de la formulación del presupuesto anual; (iii) la verificación y aprobación de los presupuestos de obra; (iv) la elaboración, revisión y aprobación de estudios y pliegos de licitación; (v) la planificación, coordinación, dirección y evaluación de la ejecución de obras, y (vi) la gestión ante el Ministerio de Economía y Finanzas de la asignación oportuna de los recursos de contrapartida nacional y la aprobación de los desembolsos con cargo a los recursos del Financiamiento.

  - Dentro del MOP, la UECP será la unidad encargada de la coordinación y administración del Proyecto. Entre otras, la UECP desempeñará las siguientes responsabilidades: (i) gestionar la apertura de cuentas bancarias separadas para el manejo de los recursos del Financiamiento y del aporte local; (ii) dar seguimiento, día a día, a la ejecución del Proyecto; (iii) presentar al Banco las solicitudes de desembolso y la documentación de apoyo correspondiente; (iv) mantener adecuados sistemas para la administración de contrataciones y el registro contable y financiero de las transacciones del Proyecto; (v) preparar y presentar al Banco los estados financieros anuales del Proyecto, debidamente auditados por auditores independientes aceptables al Banco, así como también los informes semestrales sobre la situación del fondo rotatorio, y (vi) mantener un sistema de control interno aceptable al Banco.

  - La UECP a su vez, desarrollará una labor de coordinación de sus actividades con las Direcciones Nacionales de Administración de Contratos, de Mantenimiento (DINAMAN) y de Inspección, que estarán también involucradas en la ejecución del Proyecto, siendo responsables, respectivamente, de: (i) la elaboración de proyectos y pliegos; (ii) la aprobación y expedición de órdenes de proceder, y (iii) la inspección de la ejecución de las obras de rehabilitación, ya sea con personal propio o por conducto de empresas consultoras privadas.

  - Para el caso de los contratos de mantenimiento por estándares, la planificación y gestión de los componentes correspondientes, así como la supervisión de los contratos, estará a cargo de la UME que funcionará en el seno de la DINAMAN. La UME estará integrada por lo menos por un profesional responsable de la unidad y por cuatro (4) profesionales entrenados en evaluación de niveles de servicio y a cargo de los contratos de mantenimiento. Asimismo, dispondrá de equipamiento informático y cuatro (4) vehículos.

  - La UME será responsable de preparar y administrar los contratos de mantenimiento por estándares y de realizar la evaluación del estado de las redes contratadas bajo esta modalidad. No obstante, se han previsto recursos del Financiamiento para contratar auditorías técnicas para atender consultas o evaluar la calidad de ejecución de las obras, en casos puntuales.

  - La UME será también responsable de coordinar con la Dirección Nacional de Administración de Contratos y la Unidad Ambiental los correspondientes procesos. Particularmente, coordinará con la Unidad Ambiental todo lo relacionado con la gestión ambiental del Proyecto que estará bajo la estrecha supervisión de esta última. La Unidad Ambiental participará activamente en la fiscalización de los contratos de rehabilitación y mantenimiento y supervisión viales, asegurando el cumplimiento de las normas ambientales, así como las especificaciones de los Planes de Manejo Ambiental y Social.

  - Para lograr lo anterior, la Unidad Ambiental cumplirá las siguientes responsabilidades: (i) participación activa en la preparación de los pliegos de construcción, mantenimiento y supervisión de obras, así como en los correspondientes procesos de adjudicación de contratos; (ii) trabajo en coordinación con la firma constructora y evaluación, previa la selección y durante la ejecución de los trabajos, del profesional que ésta designe para los aspectos ambientales; (iii) trabajo en coordinación con la firma supervisora, y evaluación previa del especialista ambiental que ésta designe como parte de su equipo; (iv) inspección directa de los sitios de obra, y (v) participación en los procesos de aprobación de pagos mensuales a los contratistas, en función de la adecuada ejecución de los contratos y del cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y Social.

  - Adicionalmente la Unidad Ambiental podrá contratar auditorías ambientales independientes para evaluar las medidas adoptadas en cada obra y en el Proyecto en su conjunto.

V.	Mantenimiento

5.01	El propósito del mantenimiento es conservar la red vial dentro de un nivel compatible con el servicio que debe prestar.

  - El informe anual de mantenimiento de que trata la Cláusula 4.02 de las Estipulaciones Especiales tendrá por objetivo evaluar la ejecución en forma permanente y con suficiente profundidad de las actividades de mantenimiento. Incluirá información de carácter general que comprenda:

    - la estructura orgánica de la entidad o entidades encargadas del mantenimiento y las responsabilidades a su cargo;

    - el desarrollo de la UME y, si correspondiera, avances en la implantación del FOMAVI, su memoria anual y logros de gestión;

    - la clasificación, el número y la distribución del personal asignado, así como el tipo, el número, la distribución y las condiciones de operación de los equipos destinados al mantenimiento;

    - los contratos de mantenimiento vigentes, su naturaleza, plazo, cobertura, y el grado de ejecución de los mismos;

    - un inventario actualizado de la condición de la red, con el detalle del estado en que se encuentran los distintos tramos de las carreteras que la integran;

    - una evaluación del patrimonio vial, que, a partir del segundo año de ejecución del Proyecto, deberá hacerse según la metodología de la CEPAL;

    - una evaluación de la ejecución del plan de mantenimiento durante el año anterior, que incluya:

(i)	la comparación de las condiciones actuales de los distintos tramos de las carreteras, con las que se indicaron en el inventario del año anterior;

(ii)	las estadísticas de las actividades realizadas, de los volúmenes de trabajo ejecutados y de los recursos físicos y monetarios utilizados, tanto en las actividades ejecutadas por administración directa como en las contratadas; y

(iii)	el nivel de cumplimiento del plan, su grado de eficacia y los ajustes que deban efectuarse en dicho plan; y

    - el plan de mantenimiento vial para el ejercicio fiscal siguiente, con justificación de las prioridades que se establezcan, las actividades que se realizarán y el respectivo cronograma de ejecución. Igualmente, el plan deberá indicar tanto los recursos físicos requeridos como el presupuesto, debidamente desglosado. Este presupuesto incluirá recursos anuales suficientes para efectuar el mantenimiento.

5.03	El primer informe anual de mantenimiento deberá incluir el plan correspondiente al año fiscal siguiente al de la fecha de vigencia de este Contrato de Préstamo.