LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#667854

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Programa de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Autoridad Marítima

de Panamá para el Manejo Costero Integrado

I.	Objetivo

1.01	El objetivo principal es mejorar la capacidad de gestión de la Dirección General de Recursos Marinos Costeros (DGRMC) de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a fin de pasar de un manejo tradicional enfocado al sector pesquero hacia un manejo integrado de los recursos marinos costeros.

1.02	Los objetivos específicos son contribuir a: (i) mejorar la capacidad de gestión ambiental de la AMP, (ii) mejorar la eficiencia en la generación de ingresos de la DGRMC de la AMP, y (iii) fomentar el manejo costero integrado a nivel nacional, regional y local.

II.	Descripción

  - Para alcanzar el objetivo indicado en la Sección I anterior, el Programa comprende el financiamiento de actividades agrupadas en los siguientes componentes:

- Primer Componente - Mejoramiento de las Capacidades de Gestión Ambiental y Financiera

2.02	Este componente incluye asistencia técnica, talleres de concertación, capacitación y equipamiento dirigido a: (i) mejorar la capacidad de gestión ambiental de la AMP, incluyendo la dotación de instrumentos técnicos y operativos a la Unidad Ambiental para que pueda revisar y dar seguimiento a los EIA de actividades en la zona costera; y el diseño de un plan de monitoreo de la calidad del agua; y (ii) mejorar la eficiencia de la generación de ingresos de la DGRMC.

  - Capacidad técnica y operativa de la Unidad Ambiental. Se elaborarán y publicarán en forma participativa con el personal de la AMP guías técnicas para la realización, revisión y fiscalización de EIA para proyectos en la zona costera. Se financiarán también actividades correspondientes de capacitación y diseminación al personal de la AMP, así como otras instituciones públicas, gobiernos locales, sociedad civil, y el sector privado. A fin de aumentar la capacidad operativa de la Unidad Ambiental, se financiará además la dotación del equipamiento básico para la realización de sus funciones, tales como computadoras, impresoras, camioneta y una lancha.

  - Monitoreo de la calidad de las aguas costeras. Se financiará el diseño de un plan de monitoreo de la calidad de las aguas costeras, incluyendo la definición de indicadores, mecanismos y procedimientos de monitoreo, responsabilidades institucionales, costos y un plan de acción y financiamiento. La implementación inicial (incluyendo el establecimiento de la línea de base y la clasificación de los usos en el terreno) se realizará como parte de la preparación de los planes de manejo integrado a ser desarrollados en el Tercer Componente.

  - Eficiencia de la generación de ingresos de la DGRMC. Tomando como base los análisis preliminares ya realizados (ATN/FG-8276-PN), se financiará una serie de estudios a fin de analizar las posibilidades y la viabilidad de aumentar la eficiencia en la generación de ingresos de la DGRMC y a la vez promover la transición desde un acceso abierto hacia un manejo sostenible de los recursos, particularmente en las siguientes áreas: (i) la adecuación de las licencias de pesca para que reflejan mejor el esfuerzo efectivamente realizado sobre los recursos pesqueros y los costos administrativos asociados con los servicios prestados por la DGRMC,  (ii) la eliminación de bonificaciones con vistas a armonizar las tasas en el sector, (iii) la eliminación de exenciones en permisos de pesca, incluyendo la pesca deportiva, (iv) la revisión de las tasas relacionadas con las certificaciones expedidas por el departamento de pesca, y (v) otros servicios prestados por la DGRMC. Se financiará también la reglamentación correspondiente y  la puesta en marcha de las medidas más viables en el marco de los planes de manejo costero (ver Tercer Componente).

- Segundo Componente - Desarrollo del Marco Orientador para el Manejo Costero Integrado

  - Este componente incluye asistencia técnica, talleres de concertación, capacitación y equipamiento dirigido a desarrollar instrumentos de orientación para el manejo costero integrado. Se financiarán las siguientes actividades: (i) el establecimiento de un sistema  nacional de monitoreo, evaluación y difusión de los resultados del manejo costero integrado, (ii) la elaboración de herramientas técnicas para orientar el manejo costero integrado, así como actividades correspondientes de capacitación y sensibilización; y (iii) la reglamentación de la Ley General de Recursos Marinos Costeros, de conformidad con lo señalado en el párrafo 2.09.

2.07	Consolidación del sistema nacional de monitoreo, evaluación y difusión de los resultados del manejo costero integrado. Se financiará: (i) el diseño y puesta en marcha de un sistema nacional de monitoreo, evaluación y diseminación de los resultados del manejo costero integrado, incluyendo: la definición de indicadores, sistema de recolección y análisis de la información; establecimiento de un centro de documentación virtual y un sitio web del Proyecto; la publicación y diseminación de un informe sobre los avances del manejo costero integrado; y la organización de foros anuales de consulta multi-sectorial a nivel nacional sobre el manejo costero integrado, a la cual se invitarán representantes de los sectores involucrados en el manejo costero integrado a nivel nacional, regional  y local a fin de intercambiar experiencias, promover el desarrollo de políticas públicas y fomentar el establecimiento de alianzas inter-institucionales/; (ii) la contratación de cuatro especialistas/ para completar el equipo técnico de la DGRMC; y (iii) la dotación del equipamiento operativo de la DGRMC, incluyendo una camioneta, equipo de cómputo y equipo para un Sistema de Información Geográfico (SIG).

2.08	Herramientas y capacidades técnicas para el manejo costero integrado. Se elaborarán en forma participativa: (i) guías técnicas para el manejo costero integrado, incluyendo sus conceptos, principios y lineamientos técnicos, así como la metodología para la planificación, implementación y evaluación de los programas de manejo costero integrado/; (ii) planes de acción nacionales para orientar las inversiones y medidas para el manejo y conservación de la biodiversidad marino costera, incluyendo los manglares, los arrecifes coralinos, las tortugas marinas y los mamíferos marinos/, y (iii) un Atlas Marino Costero/. Durante su preparación se realizarán eventos de validación con los principales actores interesados (autoridades, gobiernos locales, sociedad civil, sector privado y academia). Una vez publicados, se realizarán eventos de capacitación al personal de la DGRMC y otros actores, procurando utilizar metodologías de capacitación prácticas y participativas. Además, se financiará la organización de un curso especializado en manejo costero integrado para el personal de la DGRMC y representantes de otras direcciones de la AMP y otras instituciones. Finalmente, para el personal de la DGRMC se financiarán pasantías, giras técnicas e intercambios con otros programas de manejo costero integrado en América Latina y el Caribe, a fin de aumentar sus capacidades en temas relevantes para el manejo costero integrado (p.ej. la gestión de la pesca responsable, la resolución de conflictos, la planificación participativa, relaciones comunitarias, monitoreo ambiental).

2.09	Reglamentación de la Ley General de Recursos Marinos Costeros. Al momento de aprobarse por la Asamblea Legislativa la Ley General de Recursos Marinos Costeros (previsto para finales del año 2006), se financiará asistencia técnica y talleres de concertación para preparar el marco reglamentario correspondiente.

- (c)	Tercer Componente - Fomento del Manejo Costero Integrado a Nivel Regional

  - Este componente incluye asistencia técnica, talleres de concertación, capacitación y equipamiento dirigido a: (i) la formulación de al menos cuatro planes de manejo costero integrado a nivel regional y el financiamiento para proyectos pilotos vinculados a cada plan a fin de contribuir a aumentar las capacidades de gestión de los actores locales, y (ii) la dotación de recursos operativos a las oficinas provinciales de la DGRMC correspondientes a dichos planes.

2.11	Planes de manejo costero integrado a nivel regional. Se financiará la contratación de servicios especializados para apoyar a la DGRMC en liderar la formulación participativa de al menos cuatro planes de manejo costero integrado a nivel regional en los siguientes sitios identificados en forma preliminar como prioritarios: (i) Golfo de Montijo en la Provincia de Veraguas, (ii) Bahía de Parita en las Provincias de Coclé y Herrera, (iii) Zona Especial de Manejo de Tonosi en la Provincia de Los Santos, y (iv) Colón Costa Arriba en la Provincia de Colón/. Se considera que la elaboración de cada plan demorará aproximadamente 18 meses.  Se iniciará la formulación del primer plan en el primer año del Proyecto y los demás serán formulados en forma paulatina durante los años restantes/. La formulación de los planes de manejo serán acompañados de actividades de sensibilización a los actores locales sobre las bondades del manejo costero integrado y capacitación en temas prioritarios (p.ej. resolución de conflictos, pesca responsable, monitoreo ambiental).

2.12	Una vez finalizados los planes de manejo se apoyará en la etapa inicial de implementación mediante asesoría técnica y el financiamiento para proyectos pilotos vinculados a cada plan, a fin de contribuir a aumentar las capacidades de gestión de los actores locales. Ejemplos de proyectos pilotos pueden incluir: comanejo de áreas protegidas marinas, restauración de ecosistemas degradados, iniciativas comunitarias de ecoturismo, uso sostenible de los recursos marinos (p.ej. desarrollo y aplicación de sistemas de cuotas transferibles de pesca), establecimiento de arrecifes artificiales, aplicación de instrumentos económicos para el manejo de los recursos naturales y acuacultura sostenible. Los proyectos pilotos serán diseñados a nivel de prefactibilidad durante la formulación del respectivo plan de manejo y la selección de los proyectos a ser considerados se realizará en forma participativa con los actores locales/.

2.13	Capacidades técnicas y operativas de las oficinas provinciales de la DGRMC. Para fortalecer las capacidades en manejo costero integrado a nivel provincial, se financiarán actividades de capacitación práctica del personal técnico y el equipamiento básico para las oficinas técnicas provinciales de la DGRMC vinculados a los sitios seleccionados para la preparación de los planes de manejo costero integrado: Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé y Colón. La capacitación se enfocará, entre otros, en los siguientes temas: gestión de la pesca responsable, monitoreo, manejo de información, fiscalización, resolución de conflictos, ordenamiento territorial, planificación de contingencias y la protección y manejo de ecosistemas vulnerables. En términos de equipamiento se financiará la adquisición para cada oficina de, entre otros, un bote con motor fuera de bordo, un remolque, una camioneta, mobiliarios de oficina y equipo de informática.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es la suma del equivalente de cinco millones cuatrocientos mil dólares (US$5.400.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

| Costo y Financiamiento (En US$) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría Presupuestaria | BID | Contrapartida | TOTAL | % |
| 1. Costos directos |  |  |  |  |
| 1.1 Mejoramiento de las capacidades de gestión | 650.000 | -- | 650.000 | 12 |
| 1.2 Desarrollo del marco orientador para el manejo costero integrado | 1.340.000 | 190.000 | 1.530.000 | 28 |
| 1.3 Fomento del manejo costero integrado a nivel regional | 2.470.000 | -- | 2.470.000 | 46 |
| SUB-TOTAL | 4.460.000 | 190.000 | 4. 650.000 | 86 |
| 2. Administración del Programa | 315.000 | 190.000 | 505.000 | 9 |
| ### 2.1 Gerencia | 245.000 | 190.000 | 435.000 | 8 |
| ### 2.2 Evaluación y Auditoría | 70.000 | -- | 70.000 | 1 |
| 3. Sin Asignación Específica | 225.000 | -- | 225.000 | 4 |
| 3.1 Imprevistos | 225.000 | -- | 225.000 | 4 |
| SUB-TOTAL | 540.000 | 190.000 | 730.000 | 13 |
| 4. Costos Financierosa/ | -- | 20.000 | 20.000 | 1 |
| 4.1 Comisión de Crédito | -- | 20.000 | 20.000 | 1 |
| 4.2 Fondo de Inspección y Vigilancia | -- | -- | -- | -- |
| TOTAL GENERAL | 5.000.000 | 400.000 | 5.400.000 | 100 |
| a/ Los intereses serán pagados directamente por el Prestatario. |  |  |  |  |

IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor del Proyecto será la Autoridad Marítima de Panamá, por intermedio de la DGRMC. El Director de la DGRMC asumirá la responsabilidad de la ejecución del Proyecto. La coordinación técnica será ejercida por el Jefe del Departamento de Zonas Costeras, a excepción de las actividades de fortalecimiento de la Unidad Ambiental (Primer Componente) que serán coordinadas por el Jefe de dicha Unidad. El personal de dichas instancias participarán en la ejecución de las actividades del Proyecto y en cada una de las oficinas provinciales correspondientes a los sitios para los planes de manejo integrado la DGRMC designará un funcionario de contraparte para el Proyecto. En adición al personal con el que se cuenta actualmente, se contratará un Coordinador Gerencial del Proyecto a tiempo completo, con un asistente administrativo para efectos de apoyar a  la DGRMC en coordinar las actividades del Proyecto, preparar los Planes Operativos Anuales (POA) y recopilar y documentar la información de avances y logros del Proyecto. La administración financiera será realizada por la Dirección Administrativa de la AMP y las adquisiciones serán manejadas por el Departamento de Compras, el cual será fortalecido por un especialista en adquisiciones internacionales a ser financiado por el Proyecto.

  - La DGRMC establecerá los acuerdos pertinentes con la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para la coordinación y realización de las actividades específicas de los componentes del Proyecto en materia ambiental.

V.	Mantenimiento

5.01	El propósito del mantenimiento es mantener los equipos comprendidos en el Proyecto en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su adquisición, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

5.02	El primer plan anual de mantenimiento deberá corresponder al año fiscal siguiente al de la adquisición y entrada en servicio de la primera adquisición de bienes del Proyecto.

5.03	El plan anual de mantenimiento deberá incluir detalles sobre la organización responsable del mantenimiento, el estado de los equipos, y los recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año corriente y el año siguiente.

VI.	Planes Operativos Anuales

6.01	Para efectos de lo dispuesto en la Cláusula 4.06 de las Estipulaciones Especiales, la información que los Planes Operativos Anuales (POAs) deberán incluir, entre otros y en concordancia con el Marco Lógico del Programa, los siguientes aspectos: (a) una evaluación de las actividades realizadas y logros alcanzados en el período inmediatamente anterior; (b) el detalle de las actividades a ser realizadas en el año siguiente; (c) los objetivos y metas semestrales por componente y los indicadores a ser utilizados para medir su cumplimiento; (d) el cronograma de ejecución con los respectivos costos; y (e) las necesidades de financiamiento del período. Con el objeto de facilitar la realización de un proceso de evaluación objetivo y efectivo durante la ejecución del Proyecto se deberán incluir, en el primer POA, así como en los sucesivos, medidas de línea de base tanto cualitativas como cuantitativas de los principales indicadores del Marco Lógico que permitirán efectuar comparaciones válidas y, si fuese necesario, tomar las debidas acciones correctivas.

VII.	Revisión de medio término y evaluación final

7.01	Para fines de lo establecido en la Cláusula 4.08 de las Estipulaciones Especiales, la revisión de medio término del Proyecto tendrá como objetivo generar conocimiento y analizar las lecciones aprendidas en la primera mitad del período de ejecución del Proyecto, que permitan efectuar los ajustes necesarios para optimizar y maximizar las posibilidades de éxito en el período restante de su ejecución. La evaluación final del Proyecto tendrá como objetivo medir los resultados y el impacto de desarrollo del Proyecto sobre la base de los indicadores identificados en el Marco Lógico del Proyecto.

/ 	Se buscará aprovechar instancias inter-sectoriales ya establecidas, por ejemplo, el Comité Interinstitucional del Ambiente, la Comisión Nacional de Pesca o el Comité Directivo del Corredor Marino.

/ 	Se considera que los perfiles necesarios incluyen: (i) manejo de recursos naturales, (ii) desarrollo comunitario, (iii) economía ambiental y (iv) turismo sostenible. El Proyecto financiará su contratación durante los dos primeros años y la AMP se compromete a identificar las plazas necesarias que estarán disponibles para acomodar dichos especialistas de manera que la presente nomina no se incremente y no se generan gastos incrementales al final del periodo de ejecución del Proyecto. Al momento de ser absorbidos en la planilla de la AMP, los especialistas serán funcionarios del mismo y reportarán al Director de la DGRMC.

/ 	Además de incluir los lineamientos técnicos generales para el manejo costero integrado, las directrices técnicas incluirán temas tales como el manejo sostenible de la pesca, la resolución de conflictos, el ordenamiento territorial, la planificación y manejo de contingencias, prevención de desastres y la protección de hábitats críticos. Se buscará redactarlos durante el primer año, pero se actualizarán en forma continua durante el Proyecto.

/ 	La formulación del Plan de Acción para Mamíferos Marinos será coordinado en el seno del Comité Directivo del Corredor Marino.

/ 	Los Planes de Acción y el Atlas Marino Costero se preparará en forma colaborativa con ANAM.

/ 	Estos sitios han sido seleccionados por su importancia biológica, el nivel de conflictos intersectoriales que allí se presentan, presencia importante de actividades económicas importantes basados en el aprovechamiento de los recursos marinos costeros y su complementariedad con los sitios ya atendidos por otros Programas (p.ej. Golfo San Miguel. Bocas del Toro y Chiriqui).

/ 	Se cuenta con Términos de Referencia indicativos, los cuales serán precisados al inicio del Proyecto con el apoyo, de ser necesario, de un asesor externo especializado en el tema.

/ 	La decisión final de que proyectos pilotos se financiarán por el Proyecto la tomará la DGRMC en consulta con el Banco antes de iniciar el compromiso de recursos bajo la actividad.