LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#453332

#### ANEXO A

EL PROYECTO

Proyecto para Actividades Prioritarias en la Cuenca Hidrográfica

del Canal de Panamá

I.	Objetivo

1.01	El objetivo principal del Proyecto es responder a las demandas priorizadas por la comunidad a fin de fortalecer el diálogo Gobierno-comunidades y garantizar una gestión integrada con otras instituciones del Estado en el desarrollo de la Cuenca del Canal de Panamá ("Cuenca").

1.02	El objetivo general del Proyecto es elaborar instrumentos de gestión complementarios a los ya iniciados, para apoyar el proceso de gestión integrada de la Cuenca del Canal de Panamá dentro de un proceso social y ambientalmente ordenado y participativo.

II.	Descripción

2.01	Con los recursos del Proyecto se financiarán acciones prioritarias y en algunos casos complementarias a las ya iniciadas con los recursos provenientes de la ATN/JF-7196-PN. A su vez, se financiarán servicios de consultoría, talleres de consulta y concertación, adquisición de equipos y dotaciones para las estaciones hidrometeorológicas para la elaboración de cartografía catastral y, de acuerdo a la demanda, pequeños proyectos de servicios básicos y de apoyo a las actividades agrícolas y pecuarias que realizan las comunidades residentes en la Cuenca. En particular, se busca: (a) mejorar las relaciones comunidad-Gobierno-Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá ("CICH"); (b) contribuir a dar seguridad en la tenencia de la tierra; (c) asegurar una mejor y más confiable información sobre los recursos hídricos y realizar estudios complementarios asociados con la gestión de la cuenca; y (d) establecer mecanismos especiales de financiamiento para dar respuesta directa, a corto y largo plazo, a las iniciativas de la comunidad.

2.02	Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección I anterior, el Proyecto comprende la ejecución de los siguientes componentes:

1.	 Catastro y titulación en la Región Occidental

2.03	Este componente tiene por objeto garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra a los residentes. Así mismo, permitirá disponer de una base catastral de todo el territorio de la Región Occidental de la Cuenca (“ROCC”), para promover el desarrollo sostenible.

2.04	Se prevé realizar, con el apoyo de las instituciones que tienen la responsabilidad, y con base en la metodología establecida por el Proyecto de Administración de Tierras ("PRONAT"), el catastro y titulación de predios en una superficie de 213.112 has. Para asegurar una alta prioridad en la ejecución, con los recursos del aporte local se financiarán las actividades relacionadas con: (a) titulación de tierras en 197.000 has.; (b) titulación de tierras en 100 pueblos rurales de más de 50 habitantes hasta 499 habitantes; (c) titulación de tierras en 9 ejidos municipales de más de 500 habitantes; y (d) elaboración de las Declaraciones de Uso del Bosque para todas las fincas agropecuarias y forestales. Asimismo, se realizarán actividades de acompañamiento para facilitar las actividades de catastro y titulación (información y concertación con las comunidades, capacitación y apoyo técnico, entre otros).

2.05	Metas del Componente: Realizar en la ROCC la entrega de alrededor de 14.000 títulos de propiedad y regulación de los existentes, para los actuales ocupantes de la siguiente manera: (a) 7.000 títulos de fincas agroforestales, alrededor de 2.000 títulos en las parcelas ubicadas en los pueblos rurales; (b) alrededor de 1.500 títulos por los Municipios de las parcelas en los nueve ejidos municipales (Coclesito, Vaquilla, Miraflores, San Pedro, San Miguel Centro, Sagrejá, Chiguirí Arriba, Tambo y Toabré); y (c) supervisar el registro de los formularios de Declaración de Uso de Bosque.

2. 	Red hidrometeorológica e instrumentos de gestión para la Cuenca

2.06	Este componente incluye las actividades relacionadas con la modernización y ampliación de la red hidrometeorológica tanto en la Región Oriental de la Cuenca (“ROR”) como en la ROCC y las correspondientes actividades de acompañamiento para su instalación y operación. Con las actividades de este componente se permitirá lograr una mejor evaluación de los recursos hídricos, una mayor precisión en el conocimiento sobre su cantidad, calidad, distribución en tiempo y espacio y el potencial para el desarrollo relacionado con el agua y la capacidad del suministro para satisfacer la demanda actual y futura.

2.07	Con los recursos del Proyecto se financiará la ampliación y modernización de la red hidrometeorológica y de calidad del agua para toda la Cuenca y el procesamiento, manejo y acceso de la información según las necesidades de los usuarios. Se incluyen, entre otras, las siguientes actividades: (a) para la subcuenca del Lago Alhajuela se instalará una estación meteorológica con registros de evaporación a nivel del lago y una estación meteorológica en la elevación media de la subcuenca; (b) dos estaciones pluviográficas en el área de Limpio; (c) la instalación de la estación hidrométrica Indio Este; (d) para la subcuenca del Lago Gatún se instalarán cinco estaciones de calidad del agua en las subcuencas de los ríos Gatuncillo, Caño Quebrado, Chilibre, Chilibrillo y Agua Sucia; y (e) para la Región Occidental se rehabilitarán cuatro estaciones adquiridas de ETESA (Uracillo, Batatilla, Cañones 2 y Canoa), se instalarán seis estaciones hidrométricas (Tres Hermanas, Boquilla de Escobal, San Rosa, el Silencio, Las Marías y San Vicente) y once estaciones pluviográficas y meteorológicas. Adicionalmente, se adquirirá un modelo de calidad de agua.

2.08	Asimismo, se prevé avanzar en la integración de los instrumentos de gestión para la cuenca tales como: un Sistema de Información Georeferenciado ("SIG"), Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Funcional ("PIOTF") y estudios que permitan cuantificar con mayor precisión los volúmenes y precios del agua.

2.09	Metas del Componente: Realizar las siguientes actividades: (a) instalación de seis estaciones hidrométricas; (b) rehabilitación de cuatro estaciones hidrométricas existentes; (c) establecimiento de una red de cinco estaciones de calidad del agua; (d) instalación de catorce estaciones meteorológicas; y (e) realización de actividades complementarias que permitan disponer de un SIG y un PIOTF para toda la Cuenca y un estudio relacionado con la disponibilidad y precios del agua.

3.	Iniciativas de la comunidad en la Cuenca

2.10	El objeto de este componente es: (a) dar respuesta inmediata a la comunidad, mediante la disponibilidad de recursos para financiar proyectos prioritarios; y (b) crear un Fondo Capitalizable que permita en forma sostenible dar respuestas efectivas e integrales a las demandas generadas y priorizadas por las comunidades de la Cuenca en el mediano plazo. Lo anterior permitiría establecer un modelo de gestión que podrá ser utilizado una vez se formule e inicie la implementación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá. Este componente comprende los siguientes subcomponentes:

(a) 	Inversiones Comunitarias

2.11	Con los recursos de este subcomponente se financiarán actividades de fortalecimiento al proceso de diálogo con las comunidades y la asignación de recursos de preinversión e inversión para brindar soluciones de corto plazo identificadas y priorizadas por las comunidades.

(i)	Fortalecimiento del diálogo con las comunidades. Comprende actividades de consultoría, talleres de capacitación y mesas de trabajo, incluyendo los correspondientes gastos de movilización, para coadyuvar en la administración y seguimiento del proceso de formación y consolidación de las organizaciones comunitarias, así como el acondicionamiento de facilidades para la coordinación interinstitucional. Permitirá: (a) desarrollar y consolidar mecanismos institucionales que fortalezcan y amplíen los actuales procesos de relación entre el Ministerio de la Presidencia ("MP"), la CICH y las comunidades, a fin de asegurar la construcción de alianzas estratégicas entre los diferentes actores de la Cuenca; y (b) organizar y capacitar a las comunidades y gobiernos locales para identificar y desarrollar proyectos y presentarlos a la consideración de posibles fuentes de financiamiento. Incluye las siguientes acciones: (1) garantizar mediante la adecuación y equipamiento de facilidades de coordinación, que permitan establecer un contacto directo para fortalecer el diálogo con las comunidades y ampliar los procesos de información, capacitación y organización de las mismas; (2) realizar talleres de acercamiento y mesas de trabajo (con los CLs y CCC) y desarrollar una capacitación para incentivar la participación en el diálogo sobre identificación de problemas y soluciones; y (3) facilitar la organización de la sociedad civil (asociaciones de productores, asociaciones comunitarias y juntas de agua, entre otras) a fin de que estas organizaciones, dentro de su esfera de acción, puedan hacerse cargo de la operación y mantenimiento de los proyectos. Lo anterior permitirá tener a las comunidades fortalecidas y con capacidad para gestionar sus propias soluciones.

(ii)	Inversiones. Incluyen la asignación de recursos de preinversión e inversión en apoyo a las actividades que se vienen realizando en la cuenca para dar respuesta ordenada a iniciativas de beneficio social. Se dispondrá de los mencionados recursos, por un período de cinco años, mientras se estructura y consolida el Fondo Capitalizable. Dichos recursos tendrán dos usos o ventanillas para su utilización: uno de preinversión, para formular proyectos de producción sostenible y asistencia técnica; y otro de inversión para financiar las demandas locales priorizadas.

2.12	En coordinación con las autoridades competentes se responderá a las demandas de las comunidades indicadas en los planes de acción de los Comités Locales ("CLs") y de acuerdo con los resultados de las actividades previstas en el fortalecimiento del proceso de diálogo. Estos planes de acción se integrarán en un Plan de Acción Inmediata (“PAI”) que incluye proyectos en categorías elegibles de acuerdo a un Reglamento Operativo. Con base al Reglamento Operativo, se financiarán proyectos específicos en las siguientes categorías elegibles y con base en criterios específicos de asignación de recursos: (a) protección, conservación y manejo de recursos naturales, incluyendo, entre otros: reforestación, manejo sostenible de bosques y prevención de riesgos naturales; (b) infraestructura básica, incluyendo, entre otros: construcción y rehabilitación de puestos de salud, escuelas, acueductos rurales, desechos sólidos y caminos rurales para apoyar la producción local y construcción de letrinas y tanques sépticos; (c) asistencia técnica e incentivos en apoyo a la adopción de sistemas de producción sostenibles (pequeños zoocriaderos y viveros), incluyendo tecnología agrícola mejorada al nivel de finca, y comercialización. Podrán presentar iniciativas y proyectos para su eventual financiamiento, los siguientes: grupos de pequeños productores, Organizaciones de Base Comunitaria (OBCs), o microempresarios que, con el apoyo de las instituciones gubernamentales y en forma participativa con los habitantes locales, ejecuten actividades de conservación y desarrollo dentro de la Cuenca. El Reglamento Operativo incluirá los criterios de selección y evaluación de los proyectos.

2.13	Metas de las iniciativas comunitarias. Realizar en la Cuenca las siguientes actividades: (a) 20 mesas de trabajo a nivel de subcuencas; (b) 40 talleres de capacitación en temas relacionados con preparación de iniciativas y proyectos; (c) instalar 6 centros de coordinación debidamente equipados; y (d) preparar por lo menos 20 proyectos de inversión por las comunidades para acceder al fondo de inversiones. Asimismo, se incluye: (i) financiar al menos 40 iniciativas de preinversión dirigidas a la dinamización e incentivo al acceso hacia fuentes de financiamiento existentes para inversión; y (ii) financiar al menos 100 iniciativas de inversión dentro de las áreas y sectores indicados anteriormente.

(b)	Fondo Capitalizable

2.14	El Prestatario, con los recursos de este componente financiará la creación de un mecanismo de financiamiento que asegure en el mediano plazo dar una respuesta a las demandas de la comunidad en forma sostenible. Incluye el diseño, promoción y estructuración del Fondo Capitalizable ("Fondo") e iniciar el Fondo con un aporte semilla de la ACP por diez millones de dólares (US$10.000.000). Dicho Fondo podrá incrementarse con aportes de otras fuentes y donantes, para responder en forma sostenible a las demandas futuras de manejo de la Cuenca.

2.15	El Gobierno y la CICH gestionarán a nivel nacional e internacional la búsqueda de recursos y el lanzamiento del Fondo. Los ingresos de dicho Fondo serán capitalizados durante la ejecución del Proyecto. Al primer año, después de terminada la ejecución del Proyecto, se podrá iniciar la utilización del Fondo con base a un Reglamento Operativo.

2.16	Metas del Fondo Capitalizable: Las metas trazadas corresponden a las actividades que se pueden desarrollar durante los dos primeros años de ejecución del Proyecto y son las siguientes: (a) creación y estructuración del Fondo con base en el aporte semilla que hace la ACP en el primer año; (b) realización de las actividades de lanzamiento oficial del Fondo;(c) realización de mesas de diálogo y talleres con los posibles donantes, a nivel nacional e internacional; y (d) definición del Reglamento Operativo del Fondo Capitalizable que lo regulará y del mecanismo de administración que permita dejarlo en operación.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de treinta y cinco millones de dólares (US$35.000.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| Categorías de Inversión | Banco | Prestatario | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Costos Directos | 17.595.0 | 15.000.0 | 32.595.0 | 93.7 |
| 1. Catastro y titulación en la ROCC | 0.0 | 3.500.0 | 3.500.0 |  |
| 2. Red hidrometereológica y estudios especiales | 0.0 | 1.500.0 | 1.500.0 |  |
| 3. Iniciativas de la Comunidad en la Cuenca 3.1 Inversiones comunitarias 3.2 Fondo de Capitalización | 17.395.0 200.0 | 0.0 10.000.0 | 17.395.0 10.200.0 |  |
| II. Administración y Supervisión | 2.265.0 | 0.0 | 2.265.0 | 6.5 |
| 1. Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) Consejo Asesor | 1.865.0 | 0.0 | 1.865.0 |  |
| 2. Auditorías y evaluación | 150.0 |  | 150.0 |  |
| 3. Sistema de Evaluación y Seguimiento (SES) | 250.0 |  | 250.0 |  |
| III. Costos Financieros | 00.0 | 140.0 | 140.0 | 0,04 |
| 1. Comisión de Crédito |  | 140.0 | 140.0 |  |
| 2. Fondo de Inspección y Vigilancia |  | - |  |  |
| Totales Programa | 19.860.0 | 15.140.0 | 35.000.0 | 100.0 |

  - La Categoría de Administración y Supervisión del Proyecto incluye los costos para financiar: (a) la UCP con personal, equipamiento y recursos para funcionamiento y apoyo logístico durante los cinco años de la ejecución del Proyecto y el Consejo Asesor para atender reuniones de trabajo a nivel nacional e internacional; (b) los coordinadotes de área para apoyar las labores de la CICH, en función de necesidades puntuales, pero no más de tres; (c) la auditoría y evaluación del Proyecto; y (d) las actividades del Sistema de Evaluación y Seguimiento del Proyecto (SES), incluyendo su instalación.

IV.	Ejecución

4.01	Para efectos de la ejecución del Proyecto, el Organismo Ejecutor contará con el apoyo de la Unidad Coordinadora del Proyecto ("UCP"). A su vez, el Organismo Ejecutor y la ACP tendrán el apoyo de un Comité Directivo del Proyecto ("CDP") para dar las directrices generales e integrar las diferentes iniciativas relacionadas con el Proyecto. Así mismo, se prevé integrar un Consejo Asesor ("CA") para asesorar y orientar una visión integral para el manejo y desarrollo de la Cuenca.

4.02	Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP). Será la responsable ante el Banco de la coordinación y ejecución del Proyecto y estará integrada por cinco personas: un Coordinador Principal responsable ante el MP por la buena ejecución del Proyecto, un Profesional Administrador que consolidará todos los asuntos presupuestarios, contables y administrativos del Proyecto, encargado de los asuntos contables, presupuestarios y administrativos, dos Profesionales Técnicos responsables del seguimiento de los tres componentes y un Asistente Administrativo y personal de apoyo. La UCP contará además, con el apoyo administrativo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo para el Desarrollo Sostenible y con apoyos puntuales de personal de la ACP y la CICH en caso de ser necesario.

4.03	La UCP tendrá como responsabilidades, entre otras, las siguientes: (a) coordinar, administrar, y realizar el seguimiento y la supervisión del Proyecto; (b) apoyar a la CICH en la preparación de la información requerida por el Banco relacionada con el Proyecto; (c) preparar y presentar el Presupuesto Indicativo Anual (PIA) de los tres componentes para su concertación y aprobación por el CDP; (d) efectuar el seguimiento y supervisión de los llamados a licitación y de adjudicación de los contratos que lo competen; (e) abrir la cuenta bancaria y efectuar la rendición de cuentas al Banco del estado del Fondo Rotatorio; (f) preparar estados financieros consolidados del Proyecto y preparar y presentar las solicitudes de desembolsos del Financiamiento; y (g) dar seguimiento al cumplimiento del Reglamento Operativo de Inversiones Comunitarias (ROIC) para el componente 3 del Proyecto.

4.04	Con el propósito de dar seguimiento a los recursos de la contrapartida local, el Prestatario, con el apoyo de la UCP mantendrá: (a) cuentas específicas para la administración de estos recursos; (b) un adecuado sistema de administración de contratos; (c) un sistema contable que permita identificar en forma detallada los recursos desembolsados para las actividades financiadas con estos recursos; y (d) la documentación de soporte de los gastos. Adicionalmente, preparará los estados financieros pertinentes.

4.05	Comité Directivo del Proyecto (CDP). El Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, se compromete a constituir, dentro del primer año de ejecución del Proyecto, al Comité Directivo del Proyecto. Este Comité dará las directrices y políticas generales y permitirá mantener una visión integral de las actividades del Proyecto con las demás iniciativas de la ACP que se encuentran en marcha en la Cuenca. Estará integrado por representantes de: el Ministerio de Economía y Finanzas ("MEF"), de la Secretaría Ejecutiva del CONADES del MP, del Comisionado de la CICH, de la ACP, dos representantes de la CCC y el Coordinador Principal de la UCP será el secretario de dicho Comité. Las responsabilidades principales del Comité serán, entre otras, las siguientes: (a) aprobar el Presupuesto Indicativo Anual (PIA) presentado por la UCP, el cual incluye el componente 3 avalado por la CICH; (b) asesorar sobre aspectos técnicos que podrían influir en la ejecución del Proyecto; (c) mantener a la administración superior del MEF, de la ACP y del MP informados sobre los avances en la ejecución del Proyecto; y (d) resolver posibles problemas que pudieran surgir durante la ejecución del Proyecto entre los diferentes actores involucrados.

Modalidad de ejecución del Proyecto y sus componentes

4.06	La UCP en conjunto con la ACP, elaborará al inicio de cada año calendario, el Presupuesto Indicativo Anual (PIA) con los montos globales de cada componente del Proyecto, el cual será presentado y aprobado según se requiera, a nivel del CDP para su posterior divulgación. Con base en el presupuesto acordado se procederá con la ejecución de los respectivos componentes en la forma que se indica en los párrafos siguientes.

Ejecución del componente 1. El catastro y titulación serán ejecutados por las instituciones especializadas y responsables a nivel de gobierno en la materia (MIDA, Autoridad de Registro Público, ANAM, y MGyJ) bajo la modalidad establecida por el programa PRONAT y mediante el convenio suscrito entre la ACP y el MIDA. La UCP efectuará el seguimiento administrativo correspondiente.

Ejecución del componente 2. La construcción y rehabilitación de las estaciones serán financiadas y ejecutadas por la ACP, por conducto del Departamento de Seguridad y Ambiente, el cual tendrá la responsabilidad técnica y operativa de estas actividades. El Departamento llevará a cabo las actividades de instalación y modernización de las estaciones (información y concertación con las comunidades, apoyo técnico, accesos y servicios básicos para los observadores, entre otros), así como, las actividades a que se refiere el párrafo 2.08 de este Anexo. La UCP hará el seguimiento administrativo correspondiente.

Ejecución del componente 3. La ejecución del componente 3 (Inversiones Comunitarias) se implementará conforme a la estrategia de desarrollo trazada para la Cuenca (Plan Indicativo de Ordenamiento Territorial Ambiental para la ROCC, Estrategia de Desarrollo Sostenible y Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de la Cuenca y el Plan General de Usos de la ROR) y se regirán por el Reglamento Operativo para Inversiones Comunitarias (ROIC) acordado con el Banco.

(a)	Subcomponente inversiones comunitarias

4.07	La administración de los recursos correspondientes a este subcomponente será llevada a cabo por la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales de Panamá (NATURA) y el Fondo de Inversión Social (FIS), los cuales para efectos de la realización de las inversiones licitarán las mismas de conformidad con los procedimientos del Banco. La CICH, a través de su Secretaría Ejecutiva (SCICH) tendrá la responsabilidad operativa del seguimiento de estas actividades, para lo cual será fortalecida mediante la contratación de Coordinadores de Área, quienes apoyarán a las comunidades para la selección y preparación de los perfiles de proyectos. La UCP y la SCICH efectuarán la supervisión y seguimiento administrativo necesarios, tanto de NATURA como del FIS. La UCP, con base en los informes presentados por los dos entes, sobre el estado de ejecución de las diferentes iniciativas de las comunidades, efectuará la supervisión y seguimiento administrativo necesario, para asegurar que tanto las condiciones del contrato suscrito con estos entes, así como los criterios del ROIC que rige estas inversiones, se cumplan.

4.08	NATURA y el FIS, con base en el contrato y en el convenio, a que se refiere la Cláusula 3.02(a)(iii) y (iv) de las Estipulaciones Especiales de este Contrato, serán responsables ante la UCP de: (a) abrir y mantener cuentas bancarias separadas para el manejo de los recursos del Financiamiento; (b) mantener un sistema de registro contable que permita presentar información detallada sobre las actividades ejecutadas con los recursos del Financiamiento y de la contrapartida local a los proyectos que realicen las comunidades; (c) presentar los estados financieros de los recursos que administra; y (d) mantener los archivos con la documentación de apoyo de los gastos elegibles del Proyecto.

4.09	El Reglamento Operativo para Inversiones Comunitarias (ROIC) incluirá, entre otros, los siguientes elementos: (a) los objetivos del subcomponente; (b) los principios que regirán el uso de los recursos para las actividades de preinversión e inversión; (c) la estructura de ejecución; (d) los criterios para la selección de los beneficiarios; (e) el proceso de promoción, aplicación, selección, aprobación y evaluación de las iniciativas; y (f) la supervisión y control de la operación. A su vez, establecerá las normas y procedimientos de ejecución de las inversiones incluyendo las categorías elegibles de proyectos, los criterios de elegibilidad, y selección de los proyectos para cada categoría, los montos máximos financiables por categoría, los procedimientos para la preparación y evaluación de la sostenibilidad y viabilidad de los proyectos, los procedimientos de adquisiciones y contratación de bienes y servicios y la metodología de seguimiento de los proyectos.

4.10	El ROIC establecerá que la elegibilidad de los proyectos y actividades en todas las categorías elegibles estará definida, entre otros, por los siguientes criterios generales: que serán priorizados y solicitados por las comunidades; que incorporen actividades que favorezcan el desarrollo social rural; que favorezcan la generación de ingreso y reducción de las condiciones de pobreza; que incorporen la participación y organización comunitaria, incluyendo aspectos de género; que favorezcan la reducción de factores de vulnerabilidad; que propicien el mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades; y que contribuyan al mejoramiento de las condiciones ambientales. Además, el ROIC definirá que los proyectos para ser aprobados, deberán cumplir con criterios específicos de evaluación, entre los cuales se incluyen los siguientes: que su ejecución, operación y mantenimiento estén al alcance técnico apropiado para las comunidades beneficiadas, y que éstas estén organizadas; y que los proyectos sean financieramente viables a nivel de productor. Para el fortalecimiento y asistencia a las comunidades, se incluyen, entre otros, talleres de capacitación y mesas de trabajo.

(b)	Subcomponente Fondo Capitalizable

4.11	El propósito de dicho Fondo es el de continuar con el proceso de desarrollo sostenible en la Cuenca una vez finalizada la ejecución del Proyecto. El Gobierno gestionará los trámites pertinentes para la estructuración y creación, del Fondo. Los proyectos a ser financiados en la Cuenca, con los recursos del Fondo se llevarán a cabo conforme a un Reglamento Operativo que se estructurará de acuerdo a las experiencias adquiridas y los requerimientos de los donantes.

V.	Mantenimiento

5.01	El propósito del mantenimiento es conservar las obras y equipos comprendidos en el Proyecto en las condiciones de operación, en que se encontraban al momento de su terminación y adquisición, respectivamente, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

5.02	El primer plan anual de mantenimiento deberá corresponder al año fiscal siguiente al de la entrada en operación de la primera de las obras del Proyecto.

5.03	El plan anual de mantenimiento deberá incluir: (a) los detalles de la organización responsable del mantenimiento, el personal encargado y el número, tipo y estado de los equipos destinados al mantenimiento; (b) la información relativa a los recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año corriente y el monto de los que serán asignados en el presupuesto del año siguiente; y (c) un informe sobre las condiciones del mantenimiento, basado en el sistema de evaluación establecido por el Prestatario.

VI.	Sistema de Evaluación y Seguimiento del Proyecto (SES)

6.01	El SES se fundamentará en el PIA aprobado por el CDP y la Línea de Base establecida para los aspectos ambientales y socioeconómicos de la Cuenca. La Línea de Base incluye los parámetros medibles de cambios que permitirían el monitoreo del Proyecto.

6.02	Corresponderá a la UCP operar el SES del Proyecto, el cual contiene dos subsistemas: el subsistema de Seguimiento de proyectos y actividades del Proyecto y el subsistema de Evaluación del Proyecto. Se efectuarán visitas al terreno para el seguimiento de la ejecución de los proyectos basados en los informes de avance de los varios contratistas. Los datos recopilados de estas inspecciones así como los demás acumulados de los informes recibidos sobre los resultados serán utilizados dentro del sistema de seguimiento en general. Los indicadores a establecer en el SES permitirán, conforme a los acuerdos entre la UCP y el Banco, y hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas previstas en el Plan de Trabajo acordado. El avance de cada componente será evaluado de acuerdo con los objetivos y las metas previamente determinadas.