- PLANO DE AQUISIÇÕES - Descritivo

- BR-L1254

- I.	INFORMAÇÕES GERAIS

  - País: Brasil

  - Mutuário: Governo do Estado de Sergipe

  - Fiador: República Federativa do Brasil

  - Órgão Executor: Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe – SEFAZ/SE

  - Nome do Projeto: Projeto de Modernização Fazendária do Estado de Sergipe

  - Número do Projeto: BR L1254

  - Prazo para Execução das ações do Projeto: 5 anos

  - Breve descrição dos Objetivos e Componentes do Projeto

  - Objetivos e Componentes do Projeto

- A.	Objetivo Geral: O objetivo geral deste projeto é apoiar o fortalecimento da gestão fiscal do Estado de Sergipe, visando a melhoria dos instrumentos de planejamento estratégico; a intensificação do combate a evasão fiscal; o aumento da efetividade e da qualidade da gestão financeira; e a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos. O Projeto está estruturado em quatro componentes, abaixo indicados, assim como suas atividades.

- B.	Componentes, Subcomponentes e Produtos

- Componente I – Integração da gestão fazendária (US$ 539.548). Este componente contemplará os seguintes subcomponentes e respectivos produtos:

    - Aperfeiçoamento organizacional e integração da gestão fazendária. Este subcomponente financiará a implantação de um novo modelo de planejamento e gestão estratégica, contemplando ferramentas informatizadas de monitoramento de indicadores de desempenho.

    - Cooperação Interinstitucional Nacional e Internacional. Este Subcomponente financiará a implantação de um programa de participação dos servidores nos fóruns nacionais integradores, com o objetivo de compartilhar soluções integradoras entre os fiscos nacionais.

- Componente II – Administração Tributária e Contencioso Fiscal (US$ 2.640.728 Milhões). Este componente contemplará o seguinte subcomponente e respectivos produtos:

    - Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração Tributária. Este subcomponente financiará a implantação de modelos de: (i)fiscalização de trânsito de mercadorias, contemplando ferramentas de controle do tráfego de mercadorias, seleção e análise de risco das empresas fornecedoras e transportadoras; e (ii) inteligência fiscal para seleção e auditoria de contribuintes, incluindo instrumentos e equipamentos de cruzamento de dados para fiscalização.

- Componente III – Administração Financeira, Patrimonial e Controle Interno da Gestão Fiscal (US$ 3.443.220). Este componente contemplará o seguinte subcomponente e respectivos produtos:

    - Melhoria da eficiência e da eficácia da administração financeira Este subcomponente financiará a implantação de: (i) novo modelo de Gestão Pública integrando: o planejamento /preparação / execução do orçamento, a execução financeira, a contabilidade e a auditoria, apoiado por um sistema informatizado de gestão pública; e (ii) modelo de tratamento de informações tributárias, orçamentárias, financeiras e contábeis, por meio de ferramenta de inteligência de negócio (BI), para subsidiar as ações fiscais.

- Componente IV – Gestão de Recursos Corporativos (US$ 864.406). Este componente contemplará os seguintes subcomponentes e respectivos produtos:

    - Aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência da gestão fiscal e comunicação com a sociedade. Este Subcomponente financiará o aperfeiçoamento do processo de atendimento aos cidadãos do interior do Estado, com a utilização de uma unidade móvel de atendimento aos Municípios que não contam com postos de atendimento presenciais.

    - Aperfeiçoamento da gestão de recursos humanos na área fazendária. Este Subcomponente financiará a implantação de um novo modelo de gestão de recursos humanos na SEFAZ, contemplando a reestruturação dos perfis de competência e o mapeamento de seus servidores.

  - Para o desenvolvimento desses componentes e subcomponentes, o Mutuário contratará os seguintes serviços e comprará os seguintes bens: (i) Capacitação (contratação de cursos, seminários ou outras formas de treinamento e realização de visitas técnicas, nacionais e internacionais); (ii) Consultoria (contratação de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou internacionais, para apoiar ou desenvolver as atividades do Projeto, inclusive sistemas informatizados); (iii) Equipamentos e Sistemas de Tecnologia de Informação e Comunicação (aquisição e instalação de hardware, redes de computação, softwares básicos e sistemas aplicativos); (iv) Equipamentos, Materiais e Serviços de Apoio Operacional (aquisição de material permanente, de comunicação e de recursos institucionais e contratação de serviços de apoio técnico, administrativo e operacional) e; (v) Instalações Físicas (reforma e adequação física de unidades operacionais).

- II. O PLANO DE AQUISIÇÕES

  - As aquisições de bens e serviços técnicos e as seleções e contratações de consultorias, que forem custeadas total ou parcialmente com recursos do financiamento, no âmbito do Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado de Sergipe (PROFISCO/SE), deverão ser realizadas seguindo as “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID” (GN-2349-7) e as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultorias financiadas pelo BID” (GN-2350-7) e em conformidade com o estabelecido no Contrato de Empréstimo.

  - O Plano de Aquisições, sintetizado no ANEXO I, alcança os primeiros 18 meses de execução do Projeto e foi elaborado seguindo o modelo aprovado pelo BID. Para download desse modelo e de outros documentos sobre Aquisições, recomenda-se os seguintes passos:

- Acessar o site do BID - versão português: http://www.iadb.org/index.cfm?Language=portuguese

- Acessar no menu do lado esquerdo, dentro do título "Enfoques" o subtítulo "Aquisições".

- Acessar no menu do lado direito, o item "Políticas e Procedimentos" ou "Documentos Padrão".

  - Este Plano de Aquisições estabelece: (a) os contratos específicos para os bens, obras e/ou serviços e serviços de consultoria necessários à execução do projeto, durante o período inicial de 18 meses; (b) os métodos propostos para a licitação de bens e de obras e seleção de serviços de consultoria previstos no Contrato de Empréstimo; e (c) os respectivos procedimentos de revisão (ex-ante ou ex-post) pelo BID.

  - O Plano de aquisições deve ser atualizado anualmente ou conforme necessário durante toda a duração do Projeto e deve ser implementado da forma como foi aprovado pelo BID.

  - Plano de Aquisições (Quadro sintético) estará disponível fisicamente na Unidade Coordenação do Projeto (UCP) localizada na Av. Tancredo Neves, s/n – Centro Administrativo Augusto Franco, Cep 49080-900 - Aracaju/SE, (0xx79) 3216-7000.

- III	AS AQUISIÇÕES DO PROJETO

  - O Mutuário é responsável pela implementação do Projeto e, por conseguinte, pela seleção, adjudicação e administração dos contratos abrangidos pelo Projeto.

- A.	Seleção e Contratação de Consultorias

  - Para a Seleção e Contratação de Consultorias, com recursos do financiamento, deverão ser seguidas as normas e os métodos de seleção estabelecidos nas “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultorias financiadas pelo BID” (GN-2350-7) e no Contrato de Empréstimo.

  - As contratações de consultorias especializadas e as capacitações que serão realizadas no âmbito do Projeto (18 meses) estão detalhadas no Anexo III.

  - Os processos de seleção e contratação de Consultorias (Pessoa Jurídica) serão realizados seguindo os métodos de: (i) Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC); (ii) Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores (SQC); (iii) Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC); Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) e (iv) Seleção Direta (SD), tomando como base para estruturação dos processos, as diretrizes e padrões descritos na Seção II – Seleção Baseada na Qualidade e no Custo e os métodos previstos na Seção III – Outros Métodos de Seleção, Parágrafos 3.2 a 3.13 da norma GN-2350-7.

  - As listas curtas, com custo estimado menor ou equivalente a US$ 1 milhão, por contrato, poderão estar compostas, em sua totalidade, por empresas de consultoria nacionais. As seleções e contratações de Consultores Individuais (Pessoa Física) serão realizadas seguindo o disposto na Seção V – Seleção e Contratação de Consultores Individuais da norma GN-2350- 7.

- B.	Aquisições de Bens

  - Para a Aquisição de Bens, com recursos do financiamento, deverão ser seguidos as normas e os procedimentos estabelecidos nas “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID” (GN-2349- 7) e no Contrato de Empréstimo.

  - Os bens que serão adquiridos no âmbito do Projeto estão sintetizados no Anexo I.

  - As aquisições de bens e obras, e a contratação de serviços de consultoria do Programa serão realizadas de conformidade com as Políticas do Banco, documentos GN-2349-7 e GN-2350-7, respectivamente, ambas de julho de 2006. Quando a aquisição de bens e serviços conexos tenha um custo estimado igual ou maior a US$5.000.000, se utilizará a Licitação Pública Internacional. A aquisição de bens e serviços conexos cujo custo estimado seja igual ou maior a US$100.000 e menor a US$5.000.000 se realizará por licitação pública nacional (LPN) e abaixo de US$100.000 poderá realizar-se por comparação de preços. Será requerida publicidade internacional para a seleção de serviços de consultoria cujo custo estimado seja igual ou maior a US$200.000. As listas curtas de empresas consultoras para trabalhos cujo custo estimado seja abaixo de US$1.000.000 poderão estar compostas inteiramente de consultores nacionais.

  - O Banco poderá reconhecer por conceito de financiamento as seguintes modalidades de aquisições previstas na Legislação Federal, sempre e quando se utilize o correspondente Documento de Licitação Padrão, (i) Pregão Eletrônico, utilizando o sistema COMPRASNET ou, o sistema Licitações-e do Banco do Brasil, para aquisições de bens e serviços de uso comum cujo custo estimado seja igual ou inferior a US$5.000.000; (ii) Ata do Registro de Preços, para aquisições de bens comuns cujo custo estimado seja igual ou inferior a US$5.000.000, e cujo registro tenha sido previamente não objetado pelo Banco; e (iii) Pregão Presencial, para aquisições de bens e serviços de uso comum cujo custo estimado seja igual ou inferior a US$100.00. O Banco poderá em qualquer momento durante o período de execução eliminar a oposição de utilização de uma ou mais das modalidades descritas neste parágrafo. O Banco poderá em qualquer momento durante o período de execução rever a utilização de uma ou mais das modalidades descritas acima.

- C.	Execução de Serviços Técnicos (exceto Consultoria)

  - Para a Execução de Serviços Técnicos (exceto Consultoria), com recursos do financiamento, deverão ser seguidos as normas e os procedimentos estabelecidos nas “Políticas para a Aquisição de Obras e Bens financiados pelo BID” (GN-2349- 7) e no Contrato de Empréstimo; e, ainda, poderá ser utilizado o Pregão Eletrônico.

  - Os serviços técnicos (exceto Consultoria) que serão contratados no âmbito do Projeto estão sintetizados no Anexo III.

- E.	Contratação Antecipada e Financiamento Retroativo

  - De acordo com as políticas do BID (OP-504 e OA-410), o prazo para reconhecimento de gastos retroativos, à título de contrapartida local ou dos recursos do financiamento, é de até 18 (dezoito) meses, compreendidos entre a data de inserção da operação no sistema de acompanhamento de projetos do Banco (OPUS) e a data de aprovação do empréstimo pela Diretoria do BID.

  - As seguintes condições deverão ser observadas:

- Os processos de aquisições de obras, bens e serviços (Exceto consultoria), devem seguir os editais padronizados e os procedimentos previstos nas Políticas de Aquisições do BID (GN-2349 - 7), quando for total ou parcialmente financiado pelo BID;

- Os processos para a seleção de serviços de Consultoria devem seguir o modelo de Solicitação de Proposta - SDP e os procedimentos previstos nas Políticas de Aquisições do BID (GN-2350 - 7), quando for total ou parcialmente financiado pelo BID;

- Quando os gastos forem financiados exclusivamente com recursos de contrapartida, será admitido o emprego da legislação local aplicável (Lei 8.666/93);

- Os gastos efetuados devem ser consistentes com os Componentes, Subcomponentes e Produtos do Projeto;

- Os gastos devem estar devidamente contabilizados, documentados e arquivados à disposição do BID;

- O montante a ser reconhecido deverá ser acordado entre o Mutuário e o BID e será baseado nas especificidades do Projeto;

- O valor previsto para reconhecimento de gastos deverá ser incluído no primeiro ano da execução do Projeto.

- F.	Revisão do Banco

  - O BID revisa os procedimentos de aquisição, documentos, avaliações de propostas, recomendações de adjudicação e o contrato, a fim de assegurar que o processo seja executado conforme procedimentos acordados, tal como estabelecido no Contrato de Empréstimo.

  - A equipe de projeto realizou uma análise da capacidade do organismo executor para administrar as aquisições, com base nesta análise ficou estabelecido que durante os primeiros 18 meses da execução do projeto, todos os processos de  contratação de serviços de consultoria, independente de seus montantes, serão revisados pelo Banco de forma ex-ante. Sobre a base das revisões efetuadas ex-ante, o Banco poderia estabelecer que os demais processos de contratação de consultoria por montantes inferiores ao equivalente a US$200.000, sejam revisados em forma ex-post. Os processos de aquisições de bens por montantes inferiores ao equivalente a US$5.000.000, e sejam revisados pelo Banco de forma ex-post.

  - No caso de Contratações Diretas, a revisão será na modalidade ex ante.

  - O Mutuário deverá reter toda a documentação respectiva durante a implementação do Projeto e até um período de três (3) anos após a data do último desembolso do Empréstimo. Essa documentação inclui, entre outros, o original assinado do contrato, a análise das respectivas propostas e recomendações de adjudicação para exame pelo BID.

  - O Mutuário também deverá fornecer tal documentação ao BID, se solicitado.

  - Se o BID determinar que os bens, obras ou serviços de consultoria não foram adquiridos/contratados de acordo com os procedimentos acordados, conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e pormenorizado no Plano de Aquisições aprovado, ou que o próprio contrato não é compatível com tais procedimentos, poderá declarar a aquisição viciada.

- G. 	Documentos Padronizados

  - Torna-se obrigatória a utilização de documentos padronizados pelo BID nas seguintes situações: (i) Aquisição de Bens (mediante LPI). (ii) Aquisição de Livros Didáticos e Materiais de Leitura (mediante LPI); (iii) Contratação de Obras, mediante LPI para montantes iguais ou superiores a US$ 25 milhões; (iv) Contratação de Obras – Pequenos Contratos, mediante LPN para montantes inferiores a US$ 25 milhões. Recomenda-se o uso do documento padronizado; (v) Pré – Qualificação para Contratação de Obras, mediante LPI para montantes iguais ou superiores a US$ 25 milhões; (vi) Seleção de Consultores, para contratos superiores a US$ 200.000. Também é recomendado para contratos iguais ou inferiores a US$ 200.000; (vii) Aviso Geral de Licitação; (viii) Avisos Específicos para Bens e Obras, mediante LPI; (ix) Aviso de Manifestação de Interesse, mediante SDP internacional.

- H.	Preferência Nacional

  - Será permitida, no caso de aquisição de bens, mediante Licitação Pública Internacional (LPI), a inclusão no edital de margens de preferência para bens de produção nacional, de acordo com as condições prescritas.

- I.	Contratação direta de agência especializada

  - O mutuário poderá contratar diretamente, com recursos próprios, os serviços de uma agência especializada para a prestação de apoio técnico exclusivamente nos processos de aquisição de bens e seleção de firmas consultoras ou consultores individuais para execução de atividades relacionadas com a execução do Projeto, ressalvadas as seguintes condições: (i) o BID deverá aprovar previamente o contrato que será assinado com a agência especializada; (ii) a agência especializada deverá assumir o compromisso de seguir as políticas e procedimentos do BID sobre aquisições e contratações; (iii) não será permitida a contratação de consultoria para a realização de atividades da rotina de execução do Projeto.

- J.	Contratação direta da ESAF

  - Será permitida a contratação direta dos serviços prestados pela Escola de Administração Fazendária do Ministério da Fazenda (ESAF), nas áreas temáticas afins ao Projeto e mediante prévia aprovação do Banco.

- K.	Utilização da legislação nacional para aquisições

  - No caso das aquisições e contratações em valores inferiores aos limites estabelecidos para Licitações Públicas Internacionais, os mutuários poderão utilizar a legislação nacional, naquilo que não contrarie as Políticas do BID em relação a essa matéria, sempre que respeitados os requisitos estabelecidos nas disposições das Políticas de Aquisições do Banco, especialmente as que se referem a: (i) origem dos bens; (ii) nacionalidade dos fornecedores; (iii) proibição de faixa de preços; e (iv) publicação em jornal de grande circulação nacional. Adicionalmente, o Mutuário deverá indicar no correspondente Plano de Aquisições sua opção pela aplicação da legislação nacional. Os procedimentos utilizados deverão permitir o fornecimento de bens e a participação de ofertantes originários dos países membros do BID.

  - O Mutuário poderá utilizar a legislação federal e estadual para obras cujo montante não exceda a US$25 milhões (vinte e cinco milhões de dólares americanos) por contrato, e os bens e serviços que não sejam de consultoria cujo montante não exceda a US$5 milhões (cinco milhões de dólares americanos) por contrato, sempre que respeitados os requisitos estabelecidos nas disposições das Políticas de Aquisições do Banco, especialmente as que se referem a: (i) origem dos bens; (ii) nacionalidade dos fornecedores; (iii) proibição de faixa de preços; e (iv) publicação em jornal de grande circulação nacional. Adicionalmente, o Mutuário deverá indicar no correspondente Plano de Aquisições sua opção pela aplicação da legislação nacional.

- L.	Compartilhamento e Cooperação Técnica

  - O Mutuário deverá realizar ações de integração e cooperação nacional e internacional, na área fiscal, em especial, quanto ao compartilhamento de soluções técnicas, intercâmbio de informações, transferência de conhecimentos, formação de redes temáticas e cooperação interinstitucional, em especial por meio de convênios com Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, em especial por meio de da Comissão de Gestão Fazendária – COGEF.

- ANEXO III

- PLANO DE AQUISIÇÕES - SINTÉTICO

- A implantação de modelo contempla: diagnóstico da situação atual, alternativas de modelos de negócios e seus respectivos procedimentos, sistemas informatizados, atualização da infraestrutura física e tecnológica, bem como capacitação de servidores.