TÉRMINOS DE REFERENCIA

GUATEMALA

GU-T1228

Diagnostico, Definición e Implementación de Soluciones Informáticas acorde a los Recursos Teconológicos de Hardware y Licencias de Software Existentes en el MINFIN para Garantizar la Sostenibilidad Operativa del SIAF

- ANTECEDENTES

El Plan de gobierno del Gobierno de Guatemala considera en el Pacto Fiscal para el Cambio, cinco componentes: I. Transparencia y calidad del gasto, II. Crecimiento económico, III. Combate al contrabando y la evasión tributaria, IV. Actualización tributaria, y V. Asignación prioritaria de los recursos.  El componente de Transparencia y calidad de gasto contempla implementar un sistema de planificación basado en prioridades estratégicas, un sistema de monitoreo y evaluación de la gestión pública y fortalecer el sistema estadístico nacional, vinculándolo a la planificación y la gestión de resultados, por otra parte, dentro de las acciones de corto plazo, se encuentran fortalecer la vinculación Plan-Presupuesto, la, formación de unidades de planificación y presupuesto en los ministerios sectoriales en la vinculación Plan-Presupuesto, para lograr una mejor programación de metas y resultados, y fortalecer el rol de coordinación del MINFIN con las instituciones del Sector Público.

Respecto del fortalecimiento y modernización de los sistemas de administración financiera, se pretende continuar con la institucionalización del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), fortalecimiento SIAF-Muni, entidades autónomas y descentralizadas, mejorar el libre acceso de la información y la rendición de cuentas al ciudadano, entre otros.

Se ha identificado que en la actualidad el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)cumplió con los objetivos para los cuales fue diseñado originalmente que incluyó pasar de una forma de trabajo manual a una sistematizada y automatizada, así como un cambio sustantivo del marco legal. En la actualidad existen áreas susceptibles de mejora que son importantes y están relacionadas con el desafío de un nuevo modelo de gestión que incluya a las unidades ejecutoras y unidades operativas como complemento del modelo financiero, asimismo, la implementación  de las mejores prácticas de administración financiera y transparencia por medio de las normas internacionales respectivas.

Para emprender esos desafíos estratégicos, se hace necesario realizar acciones a fin de consolidar el sistema financiero en Guatemala, dentro de ellas: Prolongar la vida útil del actual modelo financiero en por lo menos 4 años, a través del cual se consoliden las herramientas informáticas a fin de poder implementar la metodología de presupuesto por resultados, implementar la metodología de cuenta única del tesoro con la premisa de la titularidad de los fondos, adopción de las Normar Internacionales de Contabilidad del Sector Público, Revisión y actualización de la arquitectura tecnológica del sistema, con el objetico de actualizar las herramientas informáticas, utilizando las últimas versiones de las herramientas en las que se desarrolló el sistema. Por otra parte, la definición conceptual de un nuevo modelo financiero basado en resultados, con vistas a la gestión que realizan las entidades del sector público no financiero, donde se analicen los sistemas en uso de la administración financiera en general, para posteriormente, lograr contar con un nuevo modelo financiero por resultados orientado a la gestión.

Ante esta situación el MINFIN ha solicitado al Banco Interamericano de Desarrollo una cooperación técnica que le permita cumplir con los objetivos antes identificados. Esta contratación forma parte integral de dicha cooperación técnica

- OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Diseñar, definir e implementar la a arquitectura de software y acciones preventivas y remediales en el SIAF acorde a los recursos tecnológicos de hardware y licencias de software que ya forman parte de los activos del MINFIN, para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la solución SIAF.

- ACTIVIDADES

- Definir y diseñar e implementar los componentes transversales de software como parte de la arquitectura de la solución.

- Conducir pruebas de concepto sobre componentes de software de terceros para ser integrados a la arquitectura.

- Establecer una metodología de pruebas unitarias y control de calidad de los componentes del software.

- Capacitar y hacer la transferencia de conocimientos al equipo de desarrollo y contraparte de arquitectura de software local.

- Trabajar en coordinación con los especialistas en Administración de Base de Datos y el Experto en Infraestructura Tecnológica en el modelo integral de la solución y optimización en el uso de los recursos de hardware y telecomunicaciones.

- Conducir pruebas de estrés y rendimiento para afinar los componentes de software de la solución.

- Brindar apoyo en el mantenimiento de la operación del SIAF durante el periodo de transición hacia la nueva solución de gestión financiera.

- SUPERVISIÓN

La supervisión directa del trabajo a desarrollarse será efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el apoyo de la Comisión de Modernización del SIAF del MINFIN.

El proveedor de servicios deberá contar con  un equipo de consultores internacionales y nacionales de alto nivel profesional, ya que el éxito del Proyecto se basará en gran medida en los beneficios sinérgicos del trabajo en equipo, que permita provocar la adhesión de los funcionarios nacionales al logro de los objetivos, facilitar los cambios y generar un efecto multiplicador de la reforma en el resto de la administración pública.

- ACTIVIDADES PRINCIPALES

- Definir y diseñar e implementar los componentes transversales de software como parte de la arquitectura de la solución.

- Conducir pruebas de concepto sobre componentes de software de terceros para ser integrados a la arquitectura.

- Establecer una metodología de pruebas unitarias, integrales y de control de calidad de los componentes del software.

- Capacitar y hacer la transferencia de conocimientos al equipo de desarrollo y contraparte de arquitectura de software local.

- Trabajar en coordinación con los especialistas en Administración de Base de Datos y el Experto en Infraestructura Tecnológica en el modelo integral de la solución y optimización en el uso de los recursos de software operacional (OS, DBMS), hardware y telecomunicaciones.

- Conducir pruebas de estrés y rendimiento para afinar los componentes de software de la solución.

- Definir conceptualmente el módulo de seguridad del nuevo SIAF

- Definición de interfaces para lograr la interoperabilidad entre SIAFI  y el nuevo Sub-Sistema de Presupuesto.

- Definición de la arquitectura de sistemas del nuevo SIAF partiendo de la arquitectura del Sistema de Administración Municipal Integrado (SIAF -MUNI).

- Otras actividades relacionadas e inherentes para desarrollar efectivamente la consultoría.

- Asistencia técnica en arquitectura de software a demanda del equipo local, la cual podría ser remota en los casos en que se requiera asistencia urgente y no se haya establecido presencia del proveedor de servicios.

- Desarrollo de componentes transversales de Software que sean insumo para los desarrolladores y complementen la arquitectura actual.

- PRODUCTOS

El proveedor de servicios deberá presentar ocho (8) Informes que reporten las actividades que ha realizado mensualmente.

Los productos deberán ser entregados en versión impresa que incluya la portada, el documento principal y los anexos y aprobados debidamente aprobados por el Director de la Comisión  de Modernización.

- PERFIL DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

El proveedor de los servicios deberá con integrantes que posean al menos las siguientes características

GRADO ACADEMICO: Ingeniería o Licenciatura en Computación, Sistemas, Informática o carreras afines. Preferiblemente con maestría en alguna de las áreas antes mencionadas.

EXPERIENCIA

- Experiencia de la menos cinco (5) años en trabajos de arquitectura de software basadas en componentes y servicios en plataforma .NET (análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue) para aplicaciones de n capas que apoyan a sistemas de misión crítica.

- Experiencia de al menos tres (3) años en el manejo de arquitecturas Microsoft y esquemas de manejo de usuarios, roles y permisos.

- Experiencia de trabajo en al menos dos (2) proyectos en el manejo de arquitectura de sistemas financieros en ambiente web y manejo de componentes modulares.

- Experiencia de al menos dos (2) capacitaciones tecnológicas a arquitectos y desarrolladores en .NET en el uso de herramientas y técnicas para codificación y afinamiento de código.

- Experiencia de al menos tres (3) años en el Desarrollo de Software utilizando herramientas Microsoft® Visual Studio .NET 2010, desarrollo de aplicaciones Web utilizando ASPNET 4.0 y AJAX, desarrollo de Informes utilizando Microsoft® SQL Server Reporting Services y Telerik integrados a ASP.NET, Metodologías de desarrollo de software como el proceso unificado, Extreme Programming, Agile Programming, y Desarrollo de aplicaciones en ambientes distribuidos y de múltiples capas.

- Experiencia de al menos tres (3) años en diseño y construcción de Servicios Web, Diseño de bases de datos relacionales y conocimientos sólidos del lenguaje SQL y mapeo de objetos relacionales (ORM).

- Experiencia de la menos dos (2) proyectos laborando en administración de manejadores de Bases de datos Oracle®, utilizando herramientas de modelado visual UML y programación Orientada a Objetos.

- DURACIÓN

El proveedor de servicios tendrá un tiempo máximo de ocho (8) meses

- SEDE DEL TRABAJO

El proveedor de servicios deberá tener presencia permanente a tiempo completo en las Oficinas del MINFIN, en la Ciudad de Guatemala República de Guatemala.