PANAMÁ

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIVIENDA

(2072/OC-PN)

Consultoría de Apoyo a la Gestión del Programa

INFORME FINAL

Jorge Luis Lestani

Marzo 2011

- Antecendentes

  - El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial de Panamá (MIVIOT) se encuentra en proceso de implementación del Programa 2072/OC-PN que tiene el objetivo de apoyar las iniciativas de la política de vivienda del Gobierno de Panamá orientadas a mejorar las condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos, mediante el mayor acceso a servicios urbanos básicos y a viviendas de nivel económico.

  - El programa es por un monto total de US$ 31.5 millones financiado con un préstamo de US$ 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo; financia proyectos de vivienda social e intervenciones urbanas de mejoramiento de barrios, entre otras acciones.  Su gestión e implantación compete a la Unidad de Política y Vivienda y Urbanismo (UPVU), que tiene a cargo su control administrativo y financiero general, la coordinación de los aspectos técnicos y operativos, y el manejo de las relaciones intra e interinstitucionales, incluyendo la interlocución con el Banco.

  - La UPVU cuenta con dos Unidades Técnicas (UT) responsables de los aspectos operativos, técnicos y de seguimiento en la ejecución de sus respectivos componentes: PROMEBA responsable por mejoramiento de barrios y PARVIS, por las viviendas sociales. La UPVU cuenta con personal técnico del Ministerio, el cual es complementado con consultores especializados (en las áreas de adquisiciones, evaluación y seguimiento, mejoramiento de barrios, contabilidad –certificado en el uso de SIAFPA, entre otros.)  Se está contratando también un sistema informatizado de gestión del programa, el cual deberá ser implantado a lo largo del primer semestre de 2011.

  - Sin embargo, en razón de la complejidad de las acciones financiadas por el Programa,  se requiere un apoyo técnico en materia de organización general de la UPVU, en la contratación del referido sistema de gestión y control operativo en general, y en procesos de adquisiciones del Programa.

- Objetivos de la Consultoría

  - El objetivo de esta consultoria fue apoyar la UPVU en la gestión del Programa, especificamente en los aspectos de: (i) evaluación de la capacidad operativa de la Unidad; (ii) contratación y puesta en marcha de un sistema de gestión integral de Programa; (iii) procesos de contratación de obras y servicios con fondos del financiamiento del Banco.

- METODOLOGIA

  - Se recopiló información a los efectos de conocer las particularidades del Programa, Contrato de Préstamo, POC, Reglamento Operativo, PEP, Plan de Adquisiciones e informe de Progreso más reciente.

  - Se realizaron dos visitas al área de intervención del Programa en Tierra Prometida.

  - Se mantuvieron reuniones con el personal de la UPVU, y se aplicó una encuesta para conocer y sistematizar la información de referencia.

  - Se mantuvieron reuniones con la Consultora del Programa, Especialista Fiduciario y Sectorialista de la Representación del Banco en Panamá.

  - Los informes producidos fueron consensuados con el Banco y la UPVU, y posteriormente presentados de forma definitiva una vez incorporados los comentarios que hubieron.

- Actividades

  - Se preparó una evaluación operativa resumida de la organización de la UPVU y sus procedimientos actuales y capacidad técnica, a fin de presentar recomendaciones la mejora de la gestión del programa y fortalecimiento de la UPVU. Las recomendaciones fueron presentados en un Informe específico con fecha de Noviembre de 2010. A la fecha del presente informe el MIVIOT ya había presentado al Banco, con fecha 23 de febrero de 2011, un primer borrador de propuesta de implementación de las recomendaciones para el fortalecimiento de la UPVU, que fue comentada por el Banco mediante nota CPN-408/2011 del 1ro. de marzo de 2011.

  - Se apoyó la UPVU en la preparación el Documento para la Contratación de Servicios de Consultoría que deberá aplicarse de manera estándar para la contratación de cada uno de los lotes de servicios a licitarse. Se preparó el Pliego de Contratación de Servicios del Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación del Programa. Se orientó sobre los criterios de evaluación de proponentes, sobre las exigencias contractuales más convenientes en términos de garantías de mantenimiento de ofertas, del anticipo de pago y de cumplimiento del contrato, así como las formas y porcentuales de pago durante la ejecución más convenientes en términos de asegurar un flujo de caja harmónico con el desarrollo de los trabajos. A la fecha del presente informe el pliego se encuentra para la no objeción de la Representación del Banco en Panamá.

4.3	Se brindó asistencia técnica en materia de adquisiciones, especialmente en:

- 4.3.1	la actualización del Plan de Adquisiciones 2010-2012. Se instruyó a la UPVU sobre los criterios que deben nortear la preparación del documento, como una herramienta de planificación y gestión; que resulte del equilibrio entre los compromisos asumidos contractualmente con el Banco en términos de plazos, y el correspondiente dimensionamiento de la fuerza de trabajo y distribución de tareas y prioridades en la UPVU. En este aspecto hay decisiones pendientes de asignación de personal que tienen implicancias en la capacidad de asumir compromisos con plazos de conclusión de procesos.

- 4.3.2	preparación de los pliegos o documentos de licitación de obras para los proyectos de mejoramiento de barrios (en particular en la intervenciones a realizarse en los barrios de Tierra Prometida, Edgardo Vernaza, Nao Gonzalillo, Nueva Libia A y B y Altos del Lirio 1 y 2) y contratación de servicios de consultoría. Se preparó el Documento para la Contratación de Obras Menores que deberá aplicarse de manera estándar para la contratación de cada uno de los lotes de obras a licitarse. A la fecha del presente informe el Pliego de Contratación de Obras de Mejoramiento de Barrio en la Comunidad de Tierra Prometida, se encuentra pendiente de la entrega de los productos de la firma HEMSA, que corresponden a las secciones VII, VIII y IX del pliego, Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, Planos y Lista de Cantidades respectivamente.

- Productos de la Consultoría

  - Se prepararon los siguientes informes:

    - Plan de Trabajo Inicial presentado el 18 de noviembre de 2010.

    - Primer Informe de Avance que correspondió al Plan de Acción para el Fortalecimiento de la UPVU, fue presentado el 15 de diciembre de 2010.

    - El presente Informe Final, con un resumen del trabajo realizado y resultados obtenidos en el asesoramiento para la producción de la documentación fiduciaria (Plan de Adquisiciones y Pliegos de Obras), y recomendaciones para la implantación del sistema de gestión, fortalecimiento de la unidad y otros aspectos relevantes.

- RECOMENDACIONES FINALES

  - Relativas al Fortalecimiento de la UPVU: están contenidas en el Informe específico titulado Plan de Acción para el Fortalecimiento de la UPVU. Es importante que se alcancen los consensos necesarios a la brevedad posible para no dilatar más la implementación de las medidas que están destinadas a mejorar la capacidad de ejecución de la UPVU.

  - Relativas a la contratación del Sistema de Gestión Integral del Programa, se recomienda la conformación de un equipo multidisciplinar de profesionales con experiencia en gestión física-financiera de programas con organismos multilaterales, para funcionar como la contrapartida necesaria de la empresa a ser seleccionada para el diseño, validación y puesta en funcionamiento del sistema.

  - Relativas a los procesos de Adquisiciones de Obras y/o Servicios, se recomienda observar en general garantías contractuales que no resulten extremadamente conservadoras, a los efectos de no onerar en demasía el costo de los contratos, y cuidar de establecer porcentuales de pago que permitan flujos financieros a los proyectos que faciliten su ejecución.