BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NOS TRANSPORTES METROPOLITANOS DE SÃO PAULO (BR-L1162)

PLANO DE AQUISIÇÕES

AGOSTO/2011

Informação Geral

País: Brasil

Mutuário: O Estado de São Paulo

Executor: 	Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM.

Sub-executores: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM e Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ:

Projeto: Programa de Investimentos nos Transportes Metropolitanos de São Paulo

Número do Projeto: BR-L1162

Número do Contrato de Empréstimo: 2009/OC-BR

Data de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: 06/agosto/2008

Data da assinatura do Contrato de Empréstimo: 05/agosto/2009

Data estimada para o último desembolso: 05/fevereiro/2014

Coordenador da Unidade de Coordenação do Projeto - STM

Michael Sotelo Cerqueira

Telefone: (55-11) 3291-2167

E-mail: mscerqueira@sp.gov.br

Portal: http://www.stm.sp.gov.br

Coordenador da Unidade de Gestão de Projetos - CPTM

Afonso Celso Bissoli

Telefone: (55-11) 3101-7141

E-mail: cptm.bid@cptm.sp.gov.br

Portal: http:// www.cptm.sp.gov.br; e

Coordenador da Unidade de Gestão de Projetos - METRÔ

Ernesto Augusto Granado

Telefone: (55-11) 3291-5494

E-mail: metro.bid@metrosp.com.br

Portal: http:// www.metro.sp.gov.br

A) Introdução

As contratações para o Programa proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para a Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-7), de julho de 2006, e com as “Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2350-7) de agosto de 2006, e conforme estabelecido no Contrato de Empréstimo e no presente Plano de Aquisições.

B) O Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições, do Programa de Investimentos nos Transportes Metropolitanos de São Paulo que cobre o período de fevereiro de 2008 a fevereiro de 2014, foi acordado entre o Banco e o Executor e Sub-executores.

O Plano de Aquisições será revisado anualmente no mês de novembro.

C) Revisão por parte do Banco das Decisões em Matéria de Contratações

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contratações serão revisadas ex-ante. Durante o transcurso da execução será avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revisão ex–post.

D) Aquisições para o Projeto

D.1) Aquisição de Bens

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 500 mil para bens e serviços diferentes da consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.2) Aquisição de Obras

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 10 milhões para obras. Não haverá pré-qualificação.

D.3) Aquisição de Serviços de Consultoria

As LPN – Licitações Públicas Nacionais somente admitirão contratos com valor limite de US$ 200 mil para serviços de consultoria. Não haverá pré-qualificação.

D.4) Lista de Aquisições de Obras e Serviços de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir estão listadas as licitações requeridas para a execução do Projeto.

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  |  |  |
| 1. BENS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Aquisição de 8 (oito) Trens de 8 (oito) carros – Linha 9-Esmeralda da CPTM | 143.498.239 | LPI | ex-ante | 70 | 30 | Não | 14/março/2008 | Contratado |
| - Fornecimento de Sistemas, Alimentação Elétrica, Sinalização e Telecomunicações – CPTM | 25.158.572 | LPI | ex-ante | 75 | 25 | Não | 24/fevereiro/2009 | Contratado |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  |  |  |
| 2. OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÃO SÃO PREVISTAS EXECUÇÕES DE OBRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  |  |  |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Auditoria Contábil do Programa – STM | 85.742 | SBQC | ex-ante | 100 | 0 | Não | Agosto 2010 | Contratado |
| - Estudo de análise comparativa para o Contrato de Gestão - CPTM | 795.000 | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | 03/Agosto/2009 | Em licitação |
| - Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento Técnico – METRÔ – Lote 2 | 9.460.000 | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | 20/agosto/2009 | Contratado |
| - Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento Técnico – METRÔ – Lote 3 | 7.912.000 | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | 20/agosto/2009 | Contratado |
| - Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento Técnico – METRÔ – Lote 4 | 4.594.000 | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | 20/agosto/2009 | Contratado |
| - Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento Técnico – METRÔ – Lote 5 | 8.585.000 | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | 20/agosto/2009 | Contratado |
| - Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento Técnico – METRÔ – Lote 6 | 10.090.000 | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | 20/agosto/2009 | Contratado |
| - Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento Técnico – METRÔ – Lote 7 | 12.207.000 | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | 20/agosto/2009 | Contratado |
| - Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento Técnico – METRÔ – Lote 8 | 3.499.000 | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | 20/agosto/2009 | Contratado |
| - Diagnóstico para o Contrato de Gestão – CPTM | 237.275 | CD | ex-post | 0 | 100 | Não | 13/fevereiro/2008 | Contratado |
| - Gerenciadora de Apoio - STM | 9.978.648 | SBQ | ex-ante | 90 | 10 | Não | 13/fevereiro/2008 | Contratado |
| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
|  |  |  |  |  |  |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  |  |  |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Supervisão Técnica do Material Rodante – CPTM | 2.049.289 | SBQC | ex-ante | 90 | 10 | Não | 13/fevereiro/2008 | Contratado |
| - Supervisão Técnica dos Sistemas – CPTM | 2.547.969 | SBQC | ex-ante | 25 | 75 | Não | 13/fevereiro/2008 | Contratado |
| - Projeto básico prolongamento Adolfo Pinheiro | 383.312 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 20/Junho/2007 | Contratado |
| - Levantamento topográfico prolongamento Adolfo Pinheiro | 318.463 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 11/Junho/2008 | Contratado |
| - Ensaios de vibrações e ruídos prolongamento Adolfo Pinheiro | 31.149 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 14/Dezembro/2007 | Contratado |
| - Levantamento Topográfico para decreto de utilidade pública | 242.957 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 07/Abril/2008 | Contratado |
| - EIA/RIMA + PBA | 366.280 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 24/Abril/2008 | Contratado |
| - Levantamento topográfico prolongamento Adolfo Pinheiro | 16.851 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 16/Agosto/2007 | Contratado |
| - Laudo de avaliação individual para desapropriação | 122.716 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 07/Abril/2008 | Contratado |
| - Avaliação ambiental preliminar prolongamento Adolfo Pinheiro | 22.360 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 03/Dezembro/2007 | Contratado |
| - Ensaios de vibrações e ruídos prolongamento Poço Dionísio da Costa | 200.292 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 02/Abril/2008 | Contratado |
| - Avaliação ambiental preliminar | 66.222 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 21/Julho/2008 | Contratado |
| - Sondagens e ensaios geotécnicos prolongamento Borba Gato | 280.605 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 19/Agosto/2008 | Contratado |
| - Sondagens e ensaios geotécnicos prolongamento Poço Bandeirantes | 268.440 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 19/Agosto/2008 | Contratado |
| Descrição | Custo Estimado (US$) | Método de Aquisição | Revisão | Fonte de Financiamento e Porcentagem |  | Pré-qualificação (Sim/Não) | Datas Estimadas | Situação |
|  |  |  |  |  |  |  | Publicação do Aviso Específico de Licitação |  |
|  |  |  |  | BID % | Local % |  |  |  |
| 3. SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Projeto básico prolongamento Poço Bandeirantes | 83.444 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 16/Maio/2008 | Contratado |
| - Projeto básico prolongamento estação Alto Boa Vista + Borba Gato | 913.164 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 24/Abril/2008 | Contratado |
| - Projeto básico prolongamento Campo Belo | 513.062 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 16/Maio/2008 | Contratado |
| - Sondagens e ensaios geotécnicos prolongamento Adolfo Pinheiro | 169.575 | LPN | ex-post | 0 | 100 | Não | 23/Outubro/2008 | Contratado |

LPI: Licitação Pública Internacional; LIL: Licitação Internacional Limitada; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; AD: Administração Direta; CAE: Contratações através de Agências Especializadas; AC: Agências de Contratações; AI: Agências de Inspeção; CEIF: Contratações em Empréstimos a Intermediários Financeiros; CPO/COT/CPOT: Construção-propriedade-operação / Construção-operação-transferência / Construção-propriedade-operação-transferência (do inglês BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratação Baseada no Desempenho; CEGB: Contratações com Empréstimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participação da Comunidade nas Contratações; SBQC: Seleção Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Seleção Baseada na Qualidade; SBOF: Seleção Baseada em Orçamento Fixo; SBMC: Seleção Baseada no Menor Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SD: Seleção Direta.