BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS NOS TRANSPORTES METROPOLITANOS DE S�O PAULO (BR-L1162)

PLANO DE AQUISI��ES

NOVEMBRO/2013

Informa��o Geral

Pa�s: Brasil

Mutu�rio: O Estado de S�o Paulo

Executor: 	Secretaria dos Transportes Metropolitanos � STM.

Subexecutores: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos � CPTM e Companhia do Metropolitano de S�o Paulo � METR�:

Projeto: Programa de Investimentos nos Transportes Metropolitanos de S�o Paulo

N�mero do Projeto: BR-L1162

N�mero do Contrato de Empr�stimo: 2009/OC-BR

Data de aprova��o do Projeto pela Diretoria Executiva: 06/agosto/2008

Data da assinatura do Contrato de Empr�stimo: 05/agosto/2009

Data estimada para o �ltimo desembolso: 05/fevereiro/2014

Coordenador da Unidade de Coordena��o do Projeto - STM

Eduardo Graziano

Telefone: (55-11) 3291-2167

E-mail: egraziano@sp.gov.br

Portal: http://www.stm.sp.gov.br

Coordenador da Unidade de Gest�o de Projetos - CPTM

Afonso Celso Bissoli

Telefone: (55-11) 3101-7141

E-mail: cptm.bid@cptm.sp.gov.br

Portal: http:// www.cptm.sp.gov.br; e

Coordenador da Unidade de Gest�o de Projetos - METR�

Ernesto Augusto Granado

Telefone: (55-11) 3291-5494

E-mail: metro.bid@metrosp.com.br

Portal: http:// www.metro.sp.gov.br

A) Introdu��o

As contrata��es para o Programa proposto ser�o realizadas de acordo com as �Pol�ticas para a Aquisi��o de Bens e Contrata��o de Obras Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento� (GN-2349-7), de julho de 2006, e com as �Pol�ticas para a Sele��o e Contrata��o de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento� (GN-2350-7) de agosto de 2006, e conforme estabelecido no Contrato de Empr�stimo e no presente Plano de Aquisi��es.

B) O Plano de Aquisi��es

O Plano de Aquisi��es, do Programa de Investimentos nos Transportes Metropolitanos de S�o Paulo que cobre o per�odo de fevereiro de 2008 a fevereiro de 2014, foi acordado entre o Banco e o Executor e Sub-executores.

O Plano de Aquisi��es ser� revisado anualmente no m�s de novembro.

C) Revis�o por parte do Banco das Decis�es em Mat�ria de Contrata��es

O Executor e o Banco determinaram que inicialmente todas as contrata��es ser�o revisadas ex-ante. Durante o transcurso da execu��o ser� avaliada a possibilidade de estabelecer o procedimento de revis�o ex�post.

D) Aquisi��es para o Projeto

D.1) Aquisi��o de Bens

As LPN � Licita��es P�blicas Nacionais somente admitir�o contratos com valor limite de US$ 500 mil para bens e servi�os diferentes da consultoria. N�o haver� pr�-qualifica��o.

D.2) Aquisi��o de Obras

As LPN � Licita��es P�blicas Nacionais somente admitir�o contratos com valor limite de US$ 10 milh�es para obras. N�o haver� pr�-qualifica��o.

D.3) Aquisi��o de Servi�os de Consultoria

As LPN � Licita��es P�blicas Nacionais somente admitir�o contratos com valor limite de US$ 200 mil para servi�os de consultoria. N�o haver� pr�-qualifica��o.

D.4) Lista de Aquisi��es de Obras e Servi�os de Consultoria

Nos quadros apresentados a seguir est�o listadas as licita��es requeridas para a execu��o do Projeto.

Descri��oCusto Estimado

(US$)M�todo de Aquisi��oRevis�oFonte de Financiamento e PorcentagemPr�-qualifica��o

(Sim/N�o)Datas EstimadasSitua��oPublica��o do Aviso Espec�fico de Licita��oBID

%Local

%1. BENS1. Aquisi��o de 8 (oito) Trens de 8 (oito) carros � Linha 9-Esmeralda da CPTM143.498.239LPIex-ante7030N�o14/mar�o/2008Contratado2. Fornecimento de Sistemas, Alimenta��o El�trica, Sinaliza��o e Telecomunica��es � CPTM25.158.572LPIex-ante7525N�o24/fevereiro/2009Contratado

Descri��oCusto Estimado

(US$)M�todo de Aquisi��oRevis�oFonte de Financiamento e PorcentagemPr�-qualifica��o

(Sim/N�o)Datas EstimadasSitua��oPublica��o do Aviso Espec�fico de Licita��oBID

%Local

%2. OBRASN�O S�O PREVISTAS EXECU��ES DE OBRAS NO �MBITO DO PROGRAMA

Descri��oCusto Estimado

(US$)M�todo de Aquisi��oRevis�oFonte de Financiamento e PorcentagemPr�-qualifica��o

(Sim/N�o)Datas EstimadasSitua��oPublica��o do Aviso Espec�fico de Licita��oBID

%Local

%3. SERVI�OS DE CONSULTORIA1. Auditoria Cont�bil do Programa � STM 85.742SBQCex-ante1000N�o04/Dezembro/2010Contratado2. Estudo de an�lise comparativa para o Contrato de Gest�o - CPTM795.000SBQCex-ante9010N�o31/Julho/2009Revogado3. Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento T�cnico � METR� � Lote 29.460.000SBQCex-ante9010N�o19/agosto/2009Contratado4. Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento T�cnico � METR� � Lote 37.912.000SBQCex-ante9010N�o19/agosto/2009Contratado5. Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento T�cnico � METR� � Lote 44.594.000SBQCex-ante9010N�o19/agosto/2009Contratado6. Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento T�cnico � METR� � Lote 58.585.000SBQCex-ante9010N�o19/agosto/2009Contratado7. Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento T�cnico � METR� � Lote 610.090.000SBQCex-ante9010N�o19/agosto/2009Contratado8. Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento T�cnico � METR� � Lote 712.207.000SBQCex-ante9010N�o19/agosto/2009Contratado9. Projetos Executivo de Obra Civil e Acompanhamento T�cnico � METR� � Lote 83.499.000SBQCex-ante9010N�o19/agosto/2009Contratado10. Diagn�stico para o Contrato de Gest�o � CPTM237.275CDex-post0100N�o27/Janeiro/2009Contratado11. Gerenciadora de Apoio - STM9.978.648SBQCex-ante9010N�o 13/fevereiro/2008ContratadoDescri��oCusto Estimado

(US$)M�todo de Aquisi��oRevis�oFonte de Financiamento e PorcentagemPr�-qualifica��o

(Sim/N�o)Datas EstimadasSitua��oPublica��o do Aviso Espec�fico de Licita��oBID

%Local

%3. SERVI�OS DE CONSULTORIA12. Supervis�o T�cnica do Material Rodante � CPTM2.049.289SBQCex-ante9010N�o13/fevereiro/2008Contratado13. Supervis�o T�cnica dos Sistemas � CPTM2.547.969SBQCex-ante2575N�o13/fevereiro/2008Contratado14. Projeto b�sico prolongamento Adolfo Pinheiro383.312LPNex-post0100N�o20/Junho/2007Contratado15. Levantamento topogr�fico prolongamento Adolfo Pinheiro318.463LPNex-post0100N�o11/Junho/2008Contratado16. Ensaios de vibra��es e ru�dos prolongamento Adolfo Pinheiro31.149LPNex-post0100N�o14/Dezembro/2007Contratado17. Levantamento Topogr�fico para decreto de utilidade p�blica 242.957LPNex-post0100N�o07/Abril/2008Contratado18. EIA/RIMA + PBA366.280LPNex-post0100N�o24/Abril/2008Contratado19. Levantamento topogr�fico prolongamento Adolfo Pinheiro16.851LPNex-post0100N�o16/Agosto/2007Contratado20. Laudo de avalia��o individual para desapropria��o122.716LPNex-post0100N�o07/Abril/2008Contratado21. Avalia��o ambiental preliminar prolongamento Adolfo Pinheiro22.360LPNex-post0100N�o03/Dezembro/2007Contratado22. Ensaios de vibra��es e ru�dos prolongamento Po�o Dion�sio da Costa200.292LPNex-post0100N�o02/Abril/2008Contratado23. Avalia��o ambiental preliminar66.222LPNex-post0100N�o21/Julho/2008Contratado24. Sondagens e ensaios geot�cnicos prolongamento Borba Gato 280.605LPNex-post0100N�o19/Agosto/2008Contratado

Descri��oCusto Estimado

(US$)M�todo de Aquisi��oRevis�oFonte de Financiamento e PorcentagemPr�-qualifica��o

(Sim/N�o)Datas EstimadasSitua��oPublica��o do Aviso Espec�fico de Licita��oBID

%Local

%3. SERVI�OS DE CONSULTORIA25. Sondagens e ensaios geot�cnicos

prolongamento Po�o Bandeirantes268.440LPNex-post0100N�o19/Agosto/2008Contratado26. Projeto b�sico prolongamento Po�o Bandeirantes83.444LPNex-post0100N�o16/Maio/2008Contratado27. Projeto b�sico prolongamento esta��o Alto Boa Vista + Borba Gato913.164LPNex-post0100N�o24/Abril/2008Contratado28. Projeto b�sico prolongamento Campo Belo513.062LPNex-post0100N�o16/Maio/2008Contratado29. Sondagens e ensaios geot�cnicos prolongamento Adolfo Pinheiro169.575LPNex-post0100N�o23/Outubro/2008Contratado30. Apoio na Implanta��o de Modelo de Gest�o1.601.051CDex-post0100N�o01/Junho/2010Contratado31. An�lise do Layout das Esta��es da CPTM772.714SBQCex-ante2575N�o30/Mar�o/2012Contratado32. Auditoria Cont�bil do Programa � STM (2� fase)111.164SBQCex-ante0100N�o11/Junho/2013ContratadoLPI: Licita��o P�blica Internacional; LIL: Licita��o Internacional Limitada; LPN: Licita��o P�blica Nacional; CP: Compara��o de Pre�os; CD: Contrata��o Direta; AD: Administra��o Direta; CAE: Contrata��es atrav�s de Ag�ncias Especializadas; AC: Ag�ncias de Contrata��es; AI: Ag�ncias de Inspe��o; CEIF: Contrata��es em Empr�stimos a Intermedi�rios Financeiros; CPO/COT/CPOT: Constru��o-propriedade-opera��o / Constru��o-opera��o-transfer�ncia / Constru��o-propriedade-opera��o-transfer�ncia (do ingl�s BOO/BOT/BOOT); CBD: Contrata��o Baseada no Desempenho; CEGB: Contrata��es com Empr�stimos Garantidos pelo Banco; PSC: Participa��o da Comunidade nas Contrata��es; SBQC: Sele��o Baseada na Qualidade e Custo; SBQ: Sele��o Baseada na Qualidade; SBOF: Sele��o Baseada em Or�amento Fixo; SBMC: Sele��o Baseada no Menor Custo; SQC: Sele��o Baseada nas Qualifica��es dos Consultores; SD: Sele��o Direta.