LEGIII/CO-824613-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

## Apoyo al Programa de Vías para la Integración y la Equidad de Antioquia

I.	Objeto

1.01	El objetivo del Programa es proveer asistencia técnica a la Secretaría de Infraestructura para la Integración y Desarrollo de Antioquia (“SIF”), para desarrollar e implementar el marco técnico, económico, financiero, social, ambiental e institucional necesario para ejecutar, en el ámbito del Programa de Vías para la Integración y la Equidad (“PVIE”), un programa de vías de transporte no motorizado (caminos de herradura -CdH-) y expandir las actividades de la SIF en los caminos vecinales (red terciaria).

1.02	Con los recursos del Programa se financiarán los estudios técnicos y de evaluación socioambiental de los proyectos de rehabilitación para caminos vecinales, cuyas obras serán financiadas por el PVIE, así como el desarrollo de las metodologías, instrumentos, procedimientos y los estudios técnicos y socioambientales para poner en marcha un modelo de gestión de CdH (El modelo de gestión prevé que el PVIE cofinanciará las obras de rehabilitación de los CdH en la parte correspondiente al costo del contratista local; el gobierno local y las comunidades beneficiadas aportarán la mano de obra no calificada, lo que corresponde al resto del costo. Los estudios técnicos y socioeconómicos serán contratados con ONGs o pequeñas empresas locales, responsables por la dirección y supervisión de las obras. El mantenimiento quedará a cargo de un Comité de Gestión Vial formado por representantes de la comunidad), cuya implementación requiere una activa participación de varios actores – SIF, gobiernos municipales, comunidades beneficiadas, ONGs y pequeñas empresas locales. El PVIE, por su parte, cofinanciará la ejecución de un plan piloto con cerca de 100 km de CdH, de conformidad con el marco a ser establecido por el presente Programa.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende la implementación de los siguientes componentes:

- Componente 1. Marco para la gestión de la red de caminos de herradura

- 2.02	Con los recursos de este componente, se proveerá asistencia técnica para: (a) el diseño del modelo de gestión de la red de caminos no motorizados; (b) el desarrollo de los mecanismos legales, institucionales y administrativos para formalizar las relaciones entre la SIF, los municipios, ONGs y las comunidades, incluyendo los acuerdos de cofinanciación; creación de comités viales y distribución de responsabilidades para la realización de las actividades de ejecución y supervisión de obras de rehabilitación y mantenimiento; (c) el desarrollo de guías y manuales técnicos, ambientales y sociales para las obras de rehabilitación de CdH y su posterior mantenimiento rutinario; (d) la preparación de planes de fortalecimiento institucional para la SIF, ONG, pequeños consultores y contratistas locales, municipios y comunidades partícipes, en términos de capacitación para la gestión de los caminos de herradura; (e) el análisis de los mecanismos y desarrollo del proceso de participación con vistas a fortalecer a los gobiernos locales y a las comunidades para participar directamente en las obras de rehabilitación del plan piloto y en el mantenimiento de los CdH; desarrollo de manuales de participación de las comunidades y gobiernos locales; (f) la realización de los estudios técnicos y socioambientales de los CdH del piloto del PVIE; (g) la elaboración de la línea de base socioeconómica y evaluación de impactos socioeconómicos de corto plazo, incluyendo, entre otros, los indicadores de: (1) acceso de la población rural a la infraestructura vial y los servicios de transporte que sobre ésta se prestan; (2) acceso a servicios sociales, públicos y económicos, a mercados y oportunidades de empleo; y (3) cambios en la producción. La evaluación de impacto de corto plazo será realizada en el ámbito del Convenio de Cooperación Técnica Nos. ATN/JF-10005-CO y ATN/JC-10006-CO.

- Componente 2. Diseños técnicos y evaluaciones socioambientales para caminos vecinales

- 2.03	Con los recursos de este componente se financiarán los diseños finales de ingeniería y las evaluaciones socioambientales necesarios para llevar adelante, en el ámbito del PVIE, la rehabilitación de parte de la red vial terciaria a cargo de los municipios.

- Componente 3. Intercambio colombo-coreano de experiencias de transporte rural

- 2.04	Con los recursos de este componente se llevará a cabo un taller técnico con la participación de expertos de Corea y autoridades del sector transporte de Antioquia, junto con expertos nacionales y representantes de los gobiernos locales y comunidades beneficiarias del Programa.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de setecientos cincuenta mil dólares (US$750.000), según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| Componente |  | meses | Banco | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marco de Gestión de CdH | 24 | 240.000 | 65.000 | 305,000 |
| 1.1 modelo de gestión | Modelo de gestión | 2 | 20,000 | 10.000 | 30,000 |
| 1.2 | Marco legal, técnico, y social | 6 | 62,000 | 35.000 | 97,000 |
| 1.3 | Capacitación | 2 | 15,000 | 10.000 | 25,000 |
| 1.3 | Diseños técnicos y ambientales | 12 | 115,000 | 5.000 | 120,000 |
| 1.4 | Línea de base | 2 | 28,000 | 5.000 | 33,000 |
| 2 | Diseños técnicos de vías terciarias | 24 | 210,000 | 195,000 | 405,000 |
| 3 | Intercambio de experiencias de transporte rural | 3 | 40,000 | - | 40,000 |
| Gran total |  |  | 490,000 | 260,000 | 750,000 |
|  |  |  | 65% | 35% | 100% |

- Ejecución

4.01	Durante los 30 días, contados a partir de la finalización de cada trimestre calendario, la SIF deberá presentar al Banco, informes de progreso y seguimiento relacionados con la ejecución del Programa, con base en los indicadores establecidos en el “Marco Lógico” del Programa. Dichos informes, deberán contener como mínimo lo siguiente: (i) progreso obtenido en relación con los indicadores de ejecución; (ii) programa de actividades y plan de acción detallados para los dos trimestres siguientes; y (iii) temas que puedan comprometer el desarrollo del Programa. Asimismo, la SIF deberá presentar al Banco, a más tardar el 30 de noviembre de cada año, el Plan Operativo Anual (“POA”) correspondiente al año siguiente, que incluya las actividades a ser financiadas y el presupuesto estimado de las mismas.

4.02	El Programa contará con dos misiones anuales de supervisión y evaluación. Las misiones presentarán una oportunidad para examinar (i) el avance de las actividades; (ii) la eficiencia del vínculo entre la SIF y la red de actores sociales del Programa, así como su interrelación con las comunidades; (iii) la justificación de la inversión realizada; (iv) el presupuesto para el ejercicio siguiente; y (v) la contratación de firmas consultoras. Si de la evaluación realizada entre el Banco y la SIF resultara que la ejecución del Programa no es satisfactoria, la SIF deberá preparar y presentar al Banco, dentro de los dos meses de haber sido notificado por el Banco al respecto, un plan de acción con medidas correctivas.

4.03	El Organismo Ejecutor se compromete a recopilar, almacenar y mantener consigo toda la información, indicadores y parámetros, incluyendo los planes anuales, la revisión de medio términos y la evaluación final, necesarios para preparar el Informe de Terminación de Proyecto.