PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Modelo A – Para Proyectos Específicos

Información General

País: Nicaragua

Prestatario: Gobierno de la República de Nicaragua

Ejecutor: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL)

Nombre del Proyecto: Refuerzos de Transmisión Nacional del Proyecto SIEPAC

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: NI-L1015, 1877/ BL-NI

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

Objetivos del Proyecto

Reforzar el Sistema de Transmisión de ENATREL, construyendo una línea de transmisión entre las subestaciones Masaya y la nueva subestación AC Sandino, de modo de satisfacer el criterio n-1 de contingencia ante la salida de la línea Planta Nicaragua – Los Brasiles 230 kV. Una de las principales debilidades del Sistema Nacional de Transmisión es la falla del tramo de línea existente a 230 kV Planta Nicaragua - Los Brasiles cuya salida provoca apagones a nivel nacional y en algunas ocasiones llega a provocar pérdidas de carga en los países con los cuales esta interconectado Nicaragua como  Honduras, Costa Rica y Panamá. Estos apagones se agravan al comienzo de la estación lluviosa ya que la contaminación en los aisladores combinados con la humedad y quemas de los cañaverales provocan la salida, en algunos casos por varios días de estos circuitos de 230 kV.

Debido a esta situación las transferencias de Honduras hacia el sur  (Costa Rica y Panamá) están restringidas a 0 MW.

Componentes del Proyecto:

- Primero. Obras de transmisión en 230 KV. Línea de transmisión con los siguientes segmentos

Diseño, suministro y montaje de línea de transmisión 230 kV, de 81.3 km de longitud aproximadamente.

a) Línea de 230 kV, de 30 km  en el doble circuito existente SE. Masaya – SE. Los Brasiles.

b) Línea de 51.3  km de 230 kV en postes de concreto.

- Segundo. Nueva Subestación AC Sandino y Bahía de Línea 230 kV en SE. Masaya

- a) Diseño, suministro y montaje de la nueva subestación AC Sandino con cinco ( 5 ) bahías de línea 230 kV :

- Dos ( 2 ) salidas de bahía de línea hacia la subestación Planta Nicaragua 230 kV.

- Una (1)  salida de bahía de línea hacia la subestación León I  230 kV.

- Una (1)  salida de bahía de línea hacia la subestación Los Brasiles  230 kV.

- Una (1)  salida de bahía de línea hacia la subestación Masaya 230 kV.

Se dejarán seis ( 6)  espacios previstos para:

- Una ( 1) salida de bahía de línea hacia la subestación Ticuantepe 230 kV para el proyecto    SIEPAC.

- Una (1) salida de bahía de línea hacia Honduras 230 kV para el proyecto SIEPAC.

- Una (1) salida de bahía para equipos de compensación para el proyecto SIEPAC.

- Dos (2) salida de bahía de línea para  proyecto SIEPAC II.

- Una (1) salida de bahía para la conexión de 120 MW de una futura central eléctrica.

- b) Bahía de línea de transmisión 230 kV,  SE. Masaya

- Segundo. Obras de transformación en 230/138 KV y equipos de compensación en voltajes menores.

- a) Suministro e instalación de un nuevo transformador de 75 MVA, 230/138 KV en la subestación Masaya.

- b) Suministro de 49MVAR de compensación reactiva distribuida e instalada por ENATREL en diez diferentes subestaciones del sistema: (i) en 13.8KV en las subestaciones Altamira, Batahola, Los Brasiles, Managua y el Periodista y (ii) en 24.9KV en Acoyapa, San Rafael del Sur, Amerrisque, Bluefields y Corocito.

- Este componente incluye fortalecimiento institucional de la empresa en sus áreas técnicas y ambientales

- _ Capacitación en el área de la expansión de la transmisión y de seguridad operativa.

- _ Estudios específicos en precios y tarifas a la Unidad de Normas y Tarifas

- _ Construcción de fosas de contención de aceites en las subestaciones donde se instalara la compensación reactiva y construcción de confinamiento del almacén de PCBS’

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 27 de Junio de 2007

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: 13 de Septiembre de 2007

Fecha estimada para el último desembolso: 30 de marzo del 2010

- A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la  Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de Julio de 2006, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de Julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Proyecto Refuerzos de Transmisión Nacional del SIEPAC, que cubre la totalidad del proyecto del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y el Gobierno de la República de Nicaragua.

El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco.

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor  ENATREL- Dirección de Ingeniería y Proyectos. También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras:  Las obras a ser contratadas, incluyen:

- Diseño, suministro, obras civiles y montaje electromecánico (llave en mano) de línea de transmisión 230KV entre la subestación Masaya y la nueva subestación AC Sandino.

- Diseño, suministro, obras civiles y montaje electromecánico (llave en mano) de la nueva subestación AC Sandino, y bahía de línea de transmisión 230 kV en Subestación Masaya.

- Obras civiles y montaje electromecánico de equipo transformación 75 MVA, 230/138 KV en la subestación Masaya.

- Obras civiles para fosos de captación de aceite en subestaciones que reciben compensación reactiva y construcción de almacenamiento de PCB`S

La contratación de estas obras sujetas a LPI se ejecutará utilizando Documentos Estándar de Licitación del Banco ( DELs ), y en caso  de contratos llave en mano, si fuera necesario, mediante documentos de licitación especialmente acordados con el Banco.

Adquisición de Bienes:  Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen:

- Suministro de 49 MVAR de compensación reactiva distribuida e instalada por ENATREL en diez diferentes subestaciones del sistema: (i) en 13.8KV en las subestaciones Altamira, Batahola, Los Brasiles, Managua y el Periodista y (ii) en 24.9KV en Acoyapa, San Rafael del Sur, Amerrisque, Bluefields y Corocito

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELs) emitidos por el Banco.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría:

No aplica.

Adquisición de Servicios de Consultoría:

- Apoyo a ENATREL en consultaría especializada en aspectos de regulación tarifaría

- Capacitación en planeación de redes de transmisión incluyendo software

- Capacitación en seguridad operativa de sistemas de transmisión incluyendo capacitación.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Costos Operativos: los costos operativos serán financiados con presupuesto de ENATREL.

Otros: los derechos de servidumbre de paso y adquisición de terrenos serán financiados con fondos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignados a ENATREL.

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo:  No Aplica

Todos los contratos de la presente operación serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores.

E) Preferencia Nacional: NO Aplica

# Apéndice 1

# Plan de Adquisiciones

País: NICARAGUA

Ejecutor: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica

Proyecto: Refuerzos de Transmisión Nacional del Proyecto SIEPAC

Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: NI-L1015, 1877/ BL-NI

Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:

Objetivos del Proyecto

Reforzar el Sistema de Transmisión de ENATREL, construyendo una línea de transmisión entre las subestaciones Masaya y la nueva subestación AC Sandino, de modo de satisfacer el criterio n-1 de contingencia ante la salida de la línea Planta Nicaragua – Los Brasiles 230 kV. Una de las principales debilidades del Sistema Nacional de Transmisión es la falla del tramo de línea existente a 230 kV Planta Nicaragua - Los Brasiles cuya salida provoca apagones a nivel nacional y en algunas ocasiones llega a provocar pérdidas de carga en los países con los cuales esta interconectado Nicaragua como  Honduras, Costa Rica y Panamá. Estos apagones se agravan al comienzo de la estación lluviosa ya que la contaminación en los aisladores combinados con la humedad y quemas de los cañaverales provocan la salida, en algunos casos por varios días de estos circuitos de 230 kV.

Debido a esta situación las transferencias de Honduras hacia el sur  (Costa Rica y Panamá) están restringidas a 0 MW.

Componentes del Proyecto:

1. Diseño, suministro y montaje de línea de transmisión 230 kV, de 81.3 km de longitud aproximadamente.

a) Línea de 230 kV, de  30 km  en el doble circuito existente SE. Masaya – SE. Los Brasiles.

b) Línea de 51.3  km de 230 kV en postes de concreto.

- 2. Diseño, suministro y montaje de la nueva subestación AC Sandino con cinco ( 5 ) bahías de línea 230 kV, y bahía de línea de transmisión 230 kV en Subestación Masaya.

- 3. Obras de transformación en 230/138 KV y equipos de compensación en voltajes menores.

- a) Suministro e instalación de un nuevo transformador de 75 MVA, 230/138 KV en la subestación Masaya.

- b) Suministro de 49 MVAR de compensación reactiva distribuida e instalada por ENATREL en diez diferentes subestaciones del sistema

4. Fortalecimiento Institucional

a) Construcción de fosos de captación de aceite de transformadores de potencia en ocho subestaciones de ENATREL, y almacén de PCB`s en el Taller de Transformadores.

b)  Suministro de software y capacitación

Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: 27 de Junio del 2007

Fecha de firma del Contrato de Préstamo: 13 de Septiembre del 2007

Fecha estimada para el último desembolso: 30 de marzo del 2010

Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

Dirección de Ingeniería y Proyectos

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica

Intersección Pista Juan Pablo II y Avenida Bolívar

Managua, Nicaragua

Teléfono: 2781257 – Fax: 2781276

E-mail: emartinez@enatrel.gob.ni

Los 18 primeros meses del Plan de Adquisiciones se cuentan a partir de la fecha más cercana a aquella en que se comiencen a aplicar las nuevas políticas del Banco al Contrato de Préstamo.

Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.