LEG/OPR/REGII/IDBDOCS#800890

ANEXO ÚNICO

EL PROYECTO

Programa Vial de Integración Acoyapa – San Carlos – Frontera Costa Rica

del Plan Puebla Panamá

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del Proyecto es mejorar la competitividad de Nicaragua mediante una mayor integración de las regiones de Chontales y Río San Juan al sistema económico nacional, y la ampliación de la integración económica de Nicaragua con Costa Rica y la región de Mesoamérica.

1.02	El objetivo específico del Proyecto es lograr que la conexión vial entre Acoyapa, San Carlos y la Frontera con Costa Rica permita el tránsito continuo, permanente, seguro, y con menores costos de transporte y tiempos de viaje.

II.	Descripción

  - Para alcanzar los objetivos indicados en la Sección I anterior, el Proyecto comprende el financiamiento de actividades agrupadas en los siguientes dos componentes:

(a)	Componente 1: Mejoramiento de la Carretera Troncal Acoyapa – San Carlos – Frontera con Costa Rica

2.02	Este componente financiará intervenciones orientadas al mejoramiento de la carretera troncal Acoyapa (Empalme de Lóvago) - San Carlos – Frontera con Costa Rica (Sector de Las Tablillas), mediante obras de pavimentación en carpeta asfáltica, sustitución o construcción de puentes y correcciones de trazado. La ruta troncal tiene una longitud aproximada de 146 kilómetros y presenta tres tramos bien diferenciados:

2.03	Tramo I: Está comprendido entre Empalme de Lóvago y la localidad de Pájaro Negro. En relación con este tramo el Proyecto financiará: (i) la rehabilitación de la carretera mediante pavimentación; y (ii) el refuerzo estructural de varios puentes que fueron inicialmente dimensionados para cargas inferiores a las actuales.

2.04	Tramo II: Está comprendido entre la localidad de Pájaro Negro y la ciudad de San Carlos. En relación con este tramo el Proyecto financiará: (i) la rehabilitación de la carretera mediante pavimentación, con algunos ajustes de trazado para, entre otros, relocalizar el puente de Tule y para evitar el paso a través de caseríos actualmente ubicados sobre el derecho de vía; (ii) la sustitución de puentes antiguos; (iii) la construcción de un nuevo puente sobre el Río Tule; y (iv) el acceso de la carretera troncal a San Carlos.

2.05	Tramo III: Está comprendido entre el sector La Argentina y Las Tablillas. En relación con este tramo el Proyecto financiará: (i) la construcción de un trecho de nueva vía de aproximadamente 8.3 kilómetros y el mejoramiento de aproximadamente 11.5 kilómetros de la ruta existente; y (ii) la construcción del nuevo puente sobre el Río San Juan, de unos 230 metros de longitud. Parte de las obras de este tramo y el puente sobre el Río San Juan se prevén financiar con recursos de cofinanciamiento.

2.06	Los recursos de este primer componente también se utilizarán para financiar: (i) las obras de mantenimiento de la ruta troncal, por un período de dos años posteriores a la recepción de las obras, lo cual estará incluido en el mismo contrato de construcción o rehabilitación; y (ii) las tareas de supervisión técnica y ambiental de la construcción de las obras.

2.07	Como parte de las obras, se contemplan medidas específicas de seguridad vial, entre las que se destacan: (i) calzada de dos sendas; (ii) diseño del perfil del camino incluyendo hombros en toda la vía; (iii) rotonda triangular con lados de un solo sentido de circulación para evitar cruces de frente; (iv) inclusión de bahías para paradas de autobuses; y (v) señalización horizontal y vertical completa para toda la vía.

2.08	Para dar cumplimiento a lo previsto en la cláusula 4.06 de las Estipulaciones Especiales, se financiarán medidas de mitigación ambiental y social que fueron recomendadas en Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del Proyecto. Particularmente se financiará un programa de educación en seguridad vial para las escuelas en el área de influencia, que será realizado con el apoyo de la Policía Nacional.

(b)	Componente 2: Fortalecimiento Institucional

2.09	Los recursos de este componente se utilizarán para financiar actividades orientadas a continuar avanzando en el proceso de fortalecimiento institucional del MTI, particularmente en áreas de la operación vial relacionadas con la seguridad vial, el control de pesos y dimensiones y el desarrollo de nuevas alternativas de gestión del mantenimiento vial.

2.10	En relación con el área de pesos y dimensiones se financiará la contratación de consultores especializados que estarán encargados de: (i) caracterizar el sobrepeso que actualmente ocurre en las carreteras y las expectativas de mediano plazo; (ii) evaluar el sistema de control que actualmente se adelanta; y (iii) proponer una estrategia para mejorar la efectividad del sistema actual, dentro de la cual se deberán evaluar acciones para automatizar el registro de pesos y dimensiones, introducir ajustes a la reglamentación y al régimen de sanciones, diseñar estrategias de comunicación y realizar campañas de concientización para la industria transportadora.

2.11	En relación con el área de seguridad vial se financiará un proyecto piloto que permita estudiar e implantar soluciones para diez puntos críticos localizados en la red vial principal.

2.12	Por último, en relación con el área de mantenimiento vial, se financiará la ejecución de un estudio para evaluar la viabilidad de implantar en el FOMAV la utilización de contratos de mantenimiento con base en resultados.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

  - El costo estimado del Proyecto es la suma del equivalente de sesenta millones setecientos mil dólares (US$60.700.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

IV.	Ejecución

  - En su calidad de Organismo Ejecutor, el MTI actuará por intermedio de la Unidad Coordinadora de Proyectos del BID (UCP), la cual depende de la Dirección General de Vialidad (DGV).

4.02	La UCP estará encargada de la relación operativa con el Banco y tendrá dentro de sus responsabilidades las siguientes: (i) verificar y dar conformidad a los presupuestos de obra; (ii) proponer, elaborar, revisar y dar conformidad a estudios y pliegos de licitación; (iii) planear, coordinar, dirigir y evaluar la ejecución de obras; (iv) coordinar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público las gestiones para la asignación oportuna de los recursos de contrapartida nacional y la aprobación de los desembolsos con cargo a los recursos del Financiamiento; (v) abrir cuentas bancarias separadas, para el manejo de los recursos del Financiamiento y del aporte local; (vi) dar seguimiento, día a día, a la ejecución del Programa, incluyendo la coordinación con la Dirección de Gestión Ambiental (“DGA”) del MTI en lo relacionado con los aspectos ambientales y sociales; (vii) presentar al Banco las solicitudes de desembolso y la documentación de apoyo correspondiente; (viii) mantener adecuados sistemas para la administración de contratos, y el registro contable y financiero de las transacciones del Proyecto; (ix) preparar y presentar al Banco los informes semestrales de seguimiento y los estados financieros anuales del Proyecto, debidamente auditados por una firma de contadores públicos independiente, contratada de acuerdo con lo previsto en la cláusula 5.03 de las Estipulaciones Especiales; (x) mantener un sistema de control interno aceptable al Banco; y (xi) coordinar al interior del MTI, y en estrecha vinculación con la DGA, el plan de reasentamientos y el cumplimiento con los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental y Social con las entidades involucradas.

V.	Mantenimiento

5.01	El propósito del mantenimiento es conservar las obras y equipos comprendidos en el Proyecto en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su terminación o de adquisición, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

5.02	El informe anual de mantenimiento de que trata la cláusula 4.02 de las Estipulaciones Especiales deberá incluir:

(a)	información de carácter general que comprenda: (i) la estructura orgánica de la entidad encargada del mantenimiento y las responsabilidades a su cargo; y (ii) el número de contratos de mantenimiento, sus alcances técnicos y geográficos referenciados sobre la red vial mantenible, sus plazos, procedimientos, equipos, personal, grado de cumplimiento físico y ejecución financiera, identificando además aquellos en la ruta troncal objeto de este Proyecto, así como el tipo, el personal, la distribución y las condiciones de supervisión de dichos contratos;

(b)	un inventario actualizado de la red vial mantenible del país, incluyendo y destacando la ruta troncal objeto de este Proyecto, con el detalle de las condiciones en que se encuentran los distintos tramos de las carreteras y caminos que la integran;

(c)	una evaluación de la ejecución del plan de mantenimiento durante el año anterior, que incluya: (i) la comparación de las condiciones actuales de los distintos tramos de las carreteras y caminos, con las que se indicaron en el inventario del año anterior; (ii) las estadísticas de las actividades realizadas, de los volúmenes de trabajo ejecutados y de los recursos físicos y monetarios utilizados, tanto en las actividades ejecutadas por contrato como las realizadas por administración directa; (iii) el nivel de cumplimiento del plan, su grado de eficacia, los costos y su composición por actividades principales y los ajustes que deban efectuarse en dicho plan; y (iv) la Memoria Anual del FOMAV donde se indiquen los logros de gestión; y

(d)	el plan de mantenimiento vial para el ejercicio fiscal siguiente, con justificación de las prioridades que se establezcan, las actividades que se realizarán y el respectivo cronograma de ejecución. Igualmente, el plan deberá indicar tanto los recursos físicos requeridos como el presupuesto, debidamente desglosado. Este presupuesto incluirá recursos anuales suficientes para efectuar el mantenimiento.

5.03	El primer informe anual de mantenimiento deberá incluir el plan correspondiente al año fiscal siguiente al de la fecha de vigencia del contrato de préstamo.

- Estrategia de Fortalecimiento Institucional

- Metas y Acciones

| Metas de Ejecución Programas financiados actualmente por el Banco y sus respectivos cofinanciamientos | TOTAL | Etapa I | Etapa II |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I Semestre 2007 | II Semestre 2007 | I Semestre 2008 | II Semestre 2008 |
| Licitaciones | 14 | 10 | 2 | 2 |  |
| Contratos Suscritos | 14 | 6 | 5 | 3 |  |
| Desembolsos Efectuados (millones) | 94.5 | US$ 18.1 | US$ 17.76 | US$ 34.2 | US$ 24.44 |
| Pago de Obras contratadas (millones) | 94.5 | US$ 18.1 | US$ 17.76 | US$ 34.2 | US$ 24.44 |
| Km. Rehabilitados | 372.44 | 106.24 | 193.2 | 48 | 25.8 |
| Km. Contratados | 350 | 324.2 | 25.8 |  |  |
| Fortalecimiento Institucional |  | Etapa I | Etapa II |  |  |
|  |  | I Semestre 2007 | II Semestre 2007 | I Semestre 2008 | II Semestre 2008 |
| Proceso a fortalecer |  | % avance de acciones identificadas en la estrategia de fortalecimiento institucional para cada proceso |  |  |  |
| Selección y contratación de obras | 100% | 40% | 50% | 10% |  |
| Planificación | 100% | 60% | 20% | 20% |  |
| Ejecución de obras viales | 100% | 30% | 50% | 10% | 10% |
| Supervisión y Aseguramiento de calidad. | 100% | 40% | 40% | 20% |  |
| Mantenimiento vial | 100% | 50% | 50% |  |  |
| Desarrollo informático | 100% | 50% | 50% |  |  |
| Capacitación y entrenamiento | 100% | 40% | 20% | 20% | 20% |
| Gestión ambiental y social | 100% | 60% | 40% |  |  |
| Control de pesos, dimensiones y seguridad vial | 100% | 0% | 25% | 25% | 50% |

Contratos de Préstamo 1088/SF-NI, 1530/SF-NI, 1599/SF-NI, 1702/SF-NI (en lo relacionado a la carretera Sebaco – Matagalpa),  846/OPEP,  1061/OPEP y el presente Contrato.

Puede incluir metas alcanzadas en el último trimestre del año 2006.

Puede incluir acciones alcanzadas en el último trimestre del año 2006.