##### Resolución DE-119/06

### CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 1796/SF-NI

entre la

REPÚBLICA DE NICARAGUA

y el

# BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Programa Vial de Integración Acoyapa – San Carlos – Frontera Costa Rica

del Plan Puebla Panamá

18 de diciembre de 2006

LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#799693

## CONTRATO DE PRÉSTAMO

#### ESTIPULACIONES ESPECIALES

INTRODUCCIÓN

Partes, Objeto, Elementos Integrantes y Organismo Ejecutor

1.	PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO celebrado el día 18 de diciembre de 2006 entre la REPÚBLICA DE NICARAGUA, en adelante denominada el "Prestatario", y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco", para cooperar en la ejecución de un programa, en adelante denominado el "Proyecto", consistente en la integración vial Acoyapa – San Carlos – frontera con Costa Rica del Plan Puebla Panamá. En el Anexo Único se detallan los aspectos más relevantes del Proyecto.

2.	ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIA A LAS NORMAS GENERALES

(a)	Este Contrato está integrado por estas Estipulaciones Especiales, las Normas Generales, y el Anexo Único, que se agrega. Si alguna disposición de las Estipulaciones Especiales o del Anexo no guardare consonancia o estuviere en contradicción con las Normas Generales, prevalecerá lo previsto en las Estipulaciones Especiales o en el Anexo. Cuando existiere falta de consonancia o contradicción entre disposiciones de las Estipulaciones Especiales o del Anexo, prevalecerá el principio de que la disposición específica prima sobre la general.

(b)	En las Normas Generales se establecen en detalle las disposiciones de procedimiento relativas a la aplicación de las cláusulas sobre amortización, intereses, comisión de crédito, inspección y vigilancia, desembolsos, así como otras disposiciones relacionadas con la ejecución del Proyecto. Las Normas Generales incluyen también definiciones de carácter general.

3.	ORGANISMO EJECUTOR

Las partes convienen en que la ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco serán llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio de su Ministerio de Transporte e Infraestructura el que para los fines de este Contrato será denominado indistintamente "Prestatario", "Organismo Ejecutor" o "MTI".

CAPÍTULO I

Costo, Financiamiento y Recursos Adicionales

CLÁUSULA 1.01.	Costo del Proyecto. El costo total del Proyecto se estima en el equivalente de sesenta millones setecientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$60.700.000). Salvo que en este Contrato se exprese lo contrario, en adelante el término "dólares" significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

CLÁUSULA 1.02.	Monto del Financiamiento. En los términos de este Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un financiamiento, en adelante denominado el "Financiamiento", con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales, hasta por una suma de cuarenta y nueve millones quinientos mil dólares (US$49.500.000) o su equivalente en otras monedas, excepto la de la República de Nicaragua, que formen parte de dichos recursos.  Las cantidades que se desembolsen con cargo a este Financiamiento constituirán el "Préstamo".

CLÁUSULA 1.03.	Recursos adicionales. El monto de los recursos adicionales que, de conformidad con el Artículo 6.04 de las Normas Generales, el Prestatario se compromete a aportar oportunamente para la completa e ininterrumpida ejecución del Proyecto, se estima en el equivalente de once millones doscientos mil dólares (US$11.200.000), sin que esta estimación implique limitación o reducción de la obligación del Prestatario de conformidad con dicho Artículo. Este monto podrá incluir el equivalente de hasta diez millones seiscientos mil dólares (US$10.600.000), provenientes de cofinanciamiento de cualquier ente financiador, para financiar una parte de las obras relacionadas con el tercer tramo que se describe en el párrafo 2.05 del Anexo Único y la construcción del puente sobre el río San Juan. Para computar la equivalencia en dólares, se seguirá la regla señalada en el inciso (c) del Artículo 3.05 de las Normas Generales.

CAPÍTULO II

Amortización, Intereses, Inspección y Vigilancia y Comisión de Crédito

CLÁUSULA 2.01.	Amortización. El Préstamo deberá ser amortizado por el Prestatario en un plazo de cuarenta (40) años contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato, mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales. La primera cuota deberá pagarse a los diez (10) años y seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma del presente Contrato.

CLÁUSULA 2.02.	Intereses. (a) El Prestatario pagará semestralmente sobre los saldos deudores diarios del Préstamo intereses del 1% hasta los diez (10) años contados a partir de la fecha del presente Contrato y del 2% por año desde esa fecha en adelante, que se devengarán desde las fechas de los respectivos desembolsos. El primer pago se efectuará a los seis meses de la firma del presente contrato.

(b)	Los intereses serán abonados con recursos del Financiamiento y sin necesidad de solicitud del Prestatario, durante el período de desembolso y en las fechas establecidas en el párrafo anterior.

CLÁUSULA 2.03.	Recursos para inspección y vigilancia generales. Del monto del Financiamiento, se destinará la suma de cuatrocientos noventa y cinco mil dólares (US$495.000), para cubrir los gastos del Banco por concepto de inspección y vigilancia generales. Dicha suma será desembolsada en cuotas trimestrales y en lo posible iguales, y se acreditará en la cuenta del Banco sin necesidad de solicitud del Prestatario.

CLÁUSULA 2.04.	Comisión de crédito. El Prestatario pagará una comisión de crédito de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.02 de las Normas Generales. Para estos efectos se establece que el primero de noviembre de 2006 el Directorio Ejecutivo del Banco aprobó la Resolución relativa a este Financiamiento.

CAPÍTULO III

Desembolsos

CLÁUSULA 3.01.	Monedas de los desembolsos y uso de fondos. (a) El monto del Financiamiento se desembolsará en dólares o en su equivalente en otras monedas que formen parte de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco, excepto la de la República de Nicaragua, para pagar bienes y servicios adquiridos mediante competencia internacional y para los otros propósitos que se indican en este Contrato.

(b)	Sólo podrán usarse los recursos del Financiamiento para el pago de bienes y servicios originarios de los países miembros del Banco.

CLÁUSULA 3.02.	Condiciones especiales previas al primer desembolso. El primer desembolso del Financiamiento está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco, en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, los siguientes requisitos:

(a)	que el MTI haya adoptado mediante resolución, una estrategia de fortalecimiento institucional satisfactoria para el Banco, que cubra las etapas, los procesos, metas y porcentajes de avance que se ilustran en el cuadro que se incluye como Apéndice I del Anexo Único de este Contrato, y

(b)	que el MTI haya presentado al Banco evidencia satisfactoria del cumplimiento de las acciones y metas establecidas para la etapa I de la estrategia de fortalecimiento institucional.

CLÁUSULA 3.03.	Reembolso de gastos con cargo al Financiamiento. (a) Con la aceptación del Banco, se podrán utilizar recursos del Financiamiento para reembolsar gastos efectuados o financiar los que se efectúen en el Proyecto a partir del primero de noviembre de 2006 y hasta la fecha del presente Contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este mismo instrumento.

CLÁUSULA 3.04.	Plazo para desembolsos. El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos del Financiamiento será de seis (6) años, contado a partir de la vigencia del presente Contrato.

CLÁUSULA 3.05.	Fondo Rotatorio (a) Para los efectos de lo establecido en el artículo 4.07 de las Normas Generales, el monto del Fondo Rotatorio no excederá del 5% del monto del Financiamiento.

(b)	Los informes relativos a la ejecución del Proyecto que el Prestatario deberá proveer al Banco según el Artículo 7.03 de las Normas Generales, deberán incluir la información contable-financiera de los recursos del Fondo Rotatorio en la forma que solicite el Banco.

CAPÍTULO IV

Ejecución del Proyecto

CLÁUSULA 4.01.	Adquisiciones de obras y bienes. La adquisición de obras y bienes se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-7 ("Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha julio de 2006, en adelante denominado las "Políticas de Adquisiciones", que el Prestatario declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

(a)	Licitación pública internacional: Salvo que el inciso (b) de esta cláusula establezca lo contrario, las obras y los bienes deberán ser adquiridos de conformidad con las disposiciones de la Sección II de las Políticas de Adquisiciones.

(b)	Otros procedimientos de adquisiciones: Los siguientes métodos de adquisición podrán ser utilizados para la adquisición de las obras y los bienes que el Banco acuerde reúnen los requisitos establecidos en las disposiciones de la Sección III de las Políticas de Adquisiciones:

- Licitación Pública Nacional, para obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de un millón quinientos mil dólares (US$1.500.000) por contrato y para bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de ciento cincuenta mil dólares (US$150.000) por contrato, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.3 y 3.4 de dichas Políticas; siempre y cuando se apliquen las siguientes disposiciones:

(1)	El Prestatario y el Organismo Ejecutor se comprometen a que no se establecerán restricciones a la participación de personas naturales o jurídicas, ni a la adquisición de obras y bienes provenientes de países miembros del Banco. Tampoco se establecerán: (A) porcentajes de bienes o servicios de origen local que deban ser incluidos como requisito obligatorio en los documentos de licitación; ni (B) márgenes de preferencia nacional.

(2)	El Prestatario y el Organismo Ejecutor se comprometen a que la adquisiciones financiadas por el Banco no se requerirá, como condición de participación, la inscripción en ningún registro. La calificación y clasificación de los oferentes será llevada a cabo directamente por la entidad encargada de la adquisición y según el procedimiento establecido en este Contrato.

(3)	El Prestatario y el Organismo Ejecutor se comprometen a acordar con el Banco el documento o documentos de licitación que se propone utilizar en las Licitaciones Públicas Nacionales para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco.

(4)	El Prestatario y el Organismo Ejecutor se comprometen a que la celebración de reuniones con los oferentes u otros interesados para la formulación de preguntas y observaciones que puedan afectar la participación de posibles oferentes en condiciones de igualdad, o aclarar sobre cualquier aspecto de los documentos de licitación serán facultativas. En el caso de que se efectúen o soliciten observaciones o aclaraciones acerca de los documentos de licitación, deberá indicarse en las disposiciones pertinentes de dichas bases, que la entidad encargada de contestar dichas consultas deberá hacerlo enviando la respuesta a todos los que adquirieron los documentos de licitación. Esta respuesta incluirá una descripción de las observaciones o solicitudes de aclaraciones que se hubiesen efectuado y la entidad mantendrá en reserva el nombre del o de los interesados que formularon las observaciones o aclaraciones. De existir modificaciones a los documentos, y si fuese necesario, se ampliará el plazo para la presentación de ofertas por un período lo suficientemente amplio como para permitir que los oferentes puedan tener en cuenta las modificaciones al preparar sus ofertas.

(5)	El Prestatario y el Organismo Ejecutor se comprometen a que los documentos de licitación distingan entre errores u omisiones subsanables y los que no lo son, con relación a cualquier aspecto de las ofertas. No deberá descalificarse automáticamente a un oferente por no haber presentado la información completa, ya sea por omisión involuntaria o porque el requisito no estaba establecido con claridad en las bases. Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable -generalmente por tratarse de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico o aspectos que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse substancialmente a lo establecido en las bases de la licitación-, el Prestatario deberá permitir que, en un plazo razonable, el interesado proporcione la información faltante o corrija el error subsanable. El no firmar una oferta o la no presentación de una garantía requerida, serán consideradas omisiones no subsanables. Tampoco se permitirá que la corrección de errores u omisiones sea utilizada para alterar la sustancia de una oferta o para mejorarla.

- El Prestatario y el Organismo Ejecutor se comprometen a aceptar con relación a los tipos de las garantías de mantenimiento de ofertas, cumplimiento de contrato y por buena inversión de anticipo, entre otros, los siguientes: garantía pagadera a la vista, carta de crédito irrevocable y cheque de caja o certificado. En cuanto a los porcentajes de las garantías, éstos no podrán exceder en ningún caso los siguientes porcentajes máximos: (I) para bienes, la garantía de sostenimiento de oferta será de entre el 2% y el 5% del valor estimado en el presupuesto oficial; y la garantía de cumplimiento de contrato, será de entre el 5% y el 10% del valor del contrato; y (II) para obras, la garantía de sostenimiento de oferta no podrá exceder del 3% del valor del contrato, y la garantía de cumplimiento de contrato, será de entre el 5% y el 10% del valor del contrato; y en el caso bonos de cumplimiento emitidos por una compañía de seguros, la garantía será de hasta el 30% del valor del contrato. Las garantías deberán ser emitidas por una entidad de prestigio de un país elegible. Cuando sean emitidas por bancos o instituciones extranjeros, a elección del oferente: (A) podrá ser emitida por un banco con sede en la República de Nicaragua o, (B) con el consentimiento del Prestatario, directamente por un banco extranjero de país miembro del Banco aceptable al Prestatario. En todos los casos las garantías deberán ser aceptables al Prestatario, quién no podrá irrazonablemente negar su aceptación.

(7)	El Prestatario y el Organismo Ejecutor se comprometen a que en el proceso de evaluación de las ofertas, sus etapas, los factores a evaluarse, y la adjudicación se regirán, en principio, por lo indicado en los párrafos 2.48 al 2.54 y 2.58 al 2.60 de las Políticas de Adquisiciones. Para efectos de la publicidad, la misma podrá ser llevada a cabo por el Prestatario, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.4 de las Políticas de Adquisiciones.

(8)	El Prestatario y el Organismo Ejecutor se comprometen a que no será causal de rechazo de oferta el hecho de que un oferente tenga un litigio pendiente con el contratante u Organismo Ejecutor.

(9)	El Prestatario y el Organismo Ejecutor se comprometen a que, una vez llevada a cabo la apertura pública de las ofertas, y hasta que se haya notificado la adjudicación del contrato al adjudicatario, no dará a conocer a los oferentes ni a personas que no tengan un vínculo oficial con los procedimientos de la adquisición de que se trate, información alguna con relación al análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación.

(10)	El Prestatario y el Organismo Ejecutor se comprometen a incluir, cuando en un contrato financiado por el Banco sea necesario establecer un ajuste de precios, cláusulas que serán redactadas de conformidad con la formula previamente acordada con el Banco y teniendo en cuenta los criterios establecidos en los párrafos 2.24 y 2.25 de las Políticas de Adquisiciones.

- Comparación de Precios, para obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de ciento cincuenta mil dólares (US$150.000) por contrato, y para bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de veinticinco mil dólares (US$25.000) por contrato, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de dichas Políticas.

(c)	El Prestatario se compromete a llevar a cabo la adquisición de las obras de conformidad con los planos generales y diseños de construcción previamente aprobados por el Banco, que incluirán las especificaciones técnicas, sociales y ambientales, incluidas las recomendaciones del Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS), y a obtener con relación a los inmuebles donde se construirán las obras del Proyecto, antes de la iniciación de las obras, la posesión legal, las servidumbres u otros derechos necesarios para iniciar las obras, así como los derechos sobre las aguas que se requieran para la obra de que se trate. Así mismo, el Prestatario se compromete a llevar a cabo la adquisición de las obras y los bienes de conformidad con los presupuestos y los demás documentos requeridos para la adquisición o la construcción y en su caso, las bases específicas y demás documentos necesarios para el llamado de precalificación o de una licitación.

(d)	Revisión por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones:

(i)	Planificación de las Adquisiciones: Antes de que pueda efectuarse cualquier llamado de precalificación o de licitación, según sea del caso, para la adjudicación de un contrato, el Prestatario deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, el plan de adquisiciones propuesto para el Proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. Este plan deberá ser actualizado cada doce (12) meses durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La adquisición de las obras y de los bienes deberán ser llevados a cabo de conformidad con dicho plan de adquisiciones aprobado por el Banco y con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones, mencionado.

(ii)	Revisión ex ante: Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para bienes y obras será revisado en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. Para estos propósitos, el Prestatario deberá presentar al Banco, evidencia del cumplimiento con lo estipulado en el inciso (c) de esta cláusula.

CLÁUSULA 4.02.	Mantenimiento. (a) El Organismo Ejecutor se compromete a: (i) que las obras comprendidas en la red vial sean mantenidas adecuadamente por el Fondo de Mantenimiento Vial (en adelante el "FOMAV"), de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas; (ii) presentar al Banco, durante la ejecución del Proyecto: (1) a más tardar el 15 de septiembre de cada año calendario, comenzando en el año 2007, el borrador de convenio anual de mantenimiento entre el MTI y el FOMAV para el año siguiente, para la no objeción del Banco; y (2) a más tardar el 15 de marzo de cada año calendario, comenzando en el año 2008, el convenio anual de mantenimiento entre el MTI y el FOMAV suscrito y vigente para el año correspondiente; y (iii) presentar al Banco, durante diez años contados a partir de la vigencia de este Contrato, un informe anual de mantenimiento preparado por el FOMAV, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección V del Anexo Único. Durante la ejecución del Proyecto, el informe anual se presentará como parte del informe semestral de seguimiento correspondiente al segundo semestre de cada año calendario y durante los cuatro (4) años siguientes a la fecha de último desembolso, se presentará dentro del primer trimestre de cada año.

(b)	El convenio anual de mantenimiento entre el MTI y el FOMAV deberá hacer referencia a la obligación del FOMAV de preparar los planes anuales de mantenimiento y, tras la terminación del contrato de obra y mantenimiento de cada uno de los tramos financiados con los recursos del Proyecto, el convenio deberá incluir específicamente el respectivo tramo dentro de la red vial mantenible.

(c)	Si de las inspecciones que realice el Banco, o de los informes que reciba, se determina que el mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles convenidos y técnicamente recomendados, el Organismo Ejecutor y el FOMAV deberán adoptar las medidas necesarias para que se corrijan las deficiencias.

CLÁUSULA 4.03.	Reconocimiento de gastos desde la aprobación del Financiamiento. El Banco podrá reconocer como parte de la contrapartida local, los gastos efectuados o que se efectúen en el Proyecto a partir del primero de noviembre de 2006 y hasta la fecha del presente Contrato, siempre que se hayan cumplido requisitos sustancialmente análogos a los establecidos en este mismo instrumento.

CLÁUSULA 4.04.	Contratación y selección de consultores. La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2350-7 ("Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo"), de fecha julio de 2006, en adelante denominado las "Políticas de Consultores", que el Prestatario declara conocer, y por las siguientes disposiciones:

(a)	Selección basada en la calidad y el costo: Salvo que el inciso (b) de esta Cláusula establezca lo contrario, la selección y la contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las disposiciones de la Sección II y de los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultores aplicables a la selección de consultores basada en la calidad y el costo. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultores, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de doscientos mil dólares (US$200.000) por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.

(b)	Otros procedimientos de selección y contratación de consultores: Los siguientes métodos de selección podrán ser utilizados para la contratación de consultores que el Banco acuerde reúnen los requisitos establecidos en las Políticas de Consultores: (i) Selección Basada en la Calidad, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.1 a 3.4 de dichas Políticas; (ii) Selección Basada en un Presupuesto Fijo, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.1 y 3.5 de dichas Políticas; (iii) Selección Basada en el Menor Costo, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.1 y 3.6 de dichas Políticas; (iv) Selección Basada en las Calificaciones, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.1, 3.7 y 3.8 de dichas Políticas; y (v) Consultores individuales, para servicios que reúnan los requisitos establecidos en el párrafo 5.1 de las Políticas de Consultores, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 5.2, 5.3 y 5.4 de dichas Políticas.

(c)	Revisión por el Banco del proceso de selección de consultores:

(i)	Planificación de la selección y contratación: Antes de que pueda efectuarse cualquier selección y contratación de consultores, el Prestatario, por intermedio del Organismo Ejecutor, deberá presentar a la revisión y aprobación del Banco, un plan de selección y contratación de consultores que deberá incluir el costo estimado de cada contrato, la agrupación de los contratos, los criterios de selección y los procedimientos aplicables, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores. Este plan deberá ser actualizado cada doce (12) meses durante la ejecución del Proyecto, y cada versión actualizada será sometida a la revisión y aprobación del Banco. La selección y contratación de consultores se llevará a cabo de conformidad con el plan de selección y contratación aprobado por el Banco y sus actualizaciones correspondientes.

(ii)	Revisión ex ante: Salvo que el Banco determine por escrito lo contrario, cada contrato para la selección y contratación de consultores será revisado en forma ex ante, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las Políticas de Consultores.

CLÁUSULA 4.05.	Condiciones especiales de ejecución. El Prestatario se compromete a cumplir con las siguientes condiciones de ejecución, a satisfacción del Banco:

(a)	Con ocasión de la presentación de los informes semestrales de seguimiento a que hace referencia la cláusula 5.01(b) de estas Estipulaciones Especiales, el MTI presentará al Banco evidencia de haber cumplido, en forma satisfactoria para el Banco, las acciones y metas acordadas para el semestre inmediatamente anterior en la estrategia de fortalecimiento institucional a que hace referencia el literal (a) de la cláusula 3.02 de estas Estipulaciones Especiales.

(b)	Los recursos que el Prestatario recaude por concepto del tributo especial para financiar el mantenimiento vial durante cada año de ejecución del Proyecto deberán ser efectivamente traslados al FOMAV. Particularmente, antes de convocar a cada licitación pública para para la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, el Prestatario deberá presentar al Banco evidencia de que en el año inmediatamente anterior a aquel en el que se pretende convocar la licitación, los referidos recursos se trasladaron al FOMAV.

(c)	Antes de que pueda convocarse la licitación pública para la contratación de las obras relacionadas con el tercer tramo del Proyecto que se describe en el párrafo 2.05 del Anexo Único, el Prestatario deberá presentar al Banco evidencia de que cuenta con recursos suficientes para la financiar las obras de dicho tramo, incluidos los contratos de ingeniería y supervisión técnica y ambiental y para la construcción del puente sobre el río San Juan, los cuales podrán provenir de un cofinanciamiento de cualquier ente financiador.

(d)	La utilización de los recursos del Financiamiento para el programa de educación vial a que hace referencia el párrafo 2.08 del Anexo Único, está sujeta a que el MTI y la Policía Nacional suscriban un convenio de cooperación institucional satisfactorio para el Banco, en virtud del cual se establezcan los términos y condiciones en que la última participará en el Proyecto.

CLÁUSULA 4.06.	Medidas ambientales y sociales. El Prestatario se compromete a que la ejecución de las actividades comprendidas en el Proyecto se lleve a cabo de acuerdo con los criterios y especificaciones que se describen en el Plan de Manejo Ambiental y Social y, particularmente, con los siguientes criterios ambientales generales: (a) toda posible consecuencia ambiental de las actividades comprendidas en el Proyecto deberá ser evaluada de conformidad con las disposiciones legales vigentes en la República de Nicaragua y sus respectivos procedimientos, en tiempo oportuno para evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales adversos; (b) las acciones promovidas por el Proyecto no deberán generar intervenciones que afecten negativamente áreas protegidas, patrimonio cultural, las zonas ambientalmente frágiles o de alta riqueza ecológica; (c) se deberá contar con el apoyo y participación de las comunidades afectadas, asegurándose de que los proyectos les hayan sido consultados; (d) se deberá divulgar regularmente entre la comunidad, información sobre el destino que se le ha dado a los recursos del Proyecto, así como sobre los contratos adjudicados y los resultados logrados; y (e) todo reasentamiento involuntario de personas, si lo hubiere, será llevado a cabo de acuerdo con la política del Banco en la materia.

CLÁUSULA 4.07.	Evaluaciones. (a) Durante la ejecución del Proyecto se realizarán una evaluación intermedia y una final, las cuales se contratarán con cargo a los recursos del Financiamiento. La evaluación intermedia se llevará a cabo cuando se haya desembolsado el cincuenta por ciento (50%) de los recursos del Financiamiento y la evaluación final cuando se haya desembolsado el noventa por ciento (90%) de los recursos del Financiamiento.

(b)	Las evaluaciones deberán tomar en cuenta los indicadores e índices cuantitativos y cualitativos que sean acordados entre el Banco y el Prestatario en relación al incremento de los rendimientos en la producción y al incremento del turismo, la pesca y el tráfico transfronterizo. Para medir los resultados del Proyecto, el MTI dará seguimiento a dichos indicadores e índices, tanto en el área del Proyecto, que es la zona Sur-Oeste de la región de Río San Juan, como en el área de Nueva Guinea, que incluye los caminos a la Fonseca y Ciudad Darío, o cualquier otra área que sea acordada entre el Prestatario y el Banco como zona testigo.

CLÁUSULA 4.08.	Informe de evaluación "ex post".  El Prestatario presentará al Banco al final del octavo año contado a partir de la fecha del último desembolso del Financiamiento, un informe de evaluación "ex post" sobre los resultados del Proyecto, con base en la metodología y de conformidad con las pautas acordadas con el Banco.

CAPÍTULO V

Registros, Inspecciones e Informes

CLÁUSULA 5.01.	Registros, inspecciones e informes. (a) El Prestatario se compromete a que se lleven los registros, se permitan las inspecciones y se suministren los informes y estados financieros, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Capítulo VII de las Normas Generales.

(b)	Los informes semestrales de seguimiento a que hace referencia el Artículo 7.03(a)(i) de las Normas Generales deberán incluir información sobre los resultados alcanzados para cada uno de los dos componentes del Proyecto, los que serán evaluados con base en los indicadores de seguimiento convenidos entre el Prestatario y el Banco. Adicionalmente, los informes de seguimiento incluirán la siguiente información: (i) avances alcanzados en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos acordados para el Proyecto; (ii) calendarios actualizados de ejecución y desembolso; (iii) situación del fondo rotatorio; y (iv) estado de ejecución y resultados de la estrategia de fortalecimiento institucional. Adicionalmente, los informes de seguimiento correspondientes al segundo semestre de cada año, incluirán el plan anual y de acción detallado, incluyendo el Plan de Adquisiciones actualizado.

CLÁUSULA 5.02.	Reuniones Anuales. Como parte de las actividades tendientes a monitorear el avance del Proyecto, el Banco podrá llevar a cabo una reunión anual de seguimiento con el MTI, después de que reciba el informe semestral de seguimiento correspondiente al segundo semestre de cada año de ejecución.

CLÁUSULA 5.03. 	Auditorías. (a) En relación con lo establecido en el Artículo 7.03 de las Normas Generales, los estados financieros del Proyecto se presentarán anualmente, debidamente dictaminados por una firma de contadores públicos independiente aceptable al Banco durante el período de su ejecución.

(b)	La firma de contadores públicos independiente será contratada con cargo a los recursos de Financiamiento y para su contratación se seguirán los procedimientos del Banco en la materia.

CAPÍTULO VI

Disposiciones Varias

CLÁUSULA 6.01.	Vigencia del Contrato. (a) Las partes dejan constancia de que la vigencia de este Contrato se inicia en la fecha en que, de acuerdo con las normas de Nicaragua adquiera plena validez jurídica. El Prestatario se obliga a notificar por escrito al Banco dicha fecha de entrada en vigencia, acompañando la documentación que así lo acredite.

(b)	Si en el plazo de un año contado a partir de la firma del presente instrumento, este Contrato no hubiere entrado en vigencia, todas las disposiciones, ofertas y expectativas de derecho en él contenidas se reputarán inexistentes para todos los efectos legales sin necesidad de notificaciones y, por lo tanto, no habrá lugar a responsabilidad para ninguna de las partes.

CLÁUSULA 6.02.	Terminación. El pago total del Préstamo y de los intereses y comisiones dará por concluido este Contrato y todas las obligaciones que de él se deriven.

CLÁUSULA 6.03.	Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato son válidos y exigibles, de conformidad con los términos en él convenidos, sin relación a legislación de país determinado.

CLÁUSULA 6.04.	Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este Contrato, se efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la respectiva dirección que en seguida se anota, a menos que las partes acuerden por escrito de otra manera:

Del Prestatario:

Dirección postal:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Frente a la Asamblea Nacional

Apartado 28

Managua, Nicaragua

Facsímil: (505) 222-3033

Para asuntos relacionados con la ejecución del Proyecto:

Dirección postal:

Ministerio de Transporte e Infraestructura

Frente al Costado Norte del Estadio Nacional

Managua, Nicaragua

Facsímil: (505) 228-2060

Del Banco:

Dirección postal:

Banco Interamericano de Desarrollo

1300 New York Ave., N.W.

Washington, D.C. 20577

EE.UU.

Facsímil: (202) 623-3096

CAPÍTULO VII

Arbitraje

CLÁUSULA 7.01.	Cláusula compromisoria. Para la solución de toda controversia que se derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo entre las partes, éstas se someten incondicional e irrevocablemente al procedimiento y fallo del Tribunal de Arbitraje a que se refiere el Capítulo IX de las Normas Generales.

EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su representante autorizado, firman el presente Contrato en dos ejemplares de igual tenor en la cuidad de Managua, Nicaragua, el día arriba indicado.

| REPÚBLICA DE NICARAGUA /f/ Enrique Bolaños Geyer ________________________________ Enrique Bolaños Geyer Presidente | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO /f/ Luis Alberto Moreno ___________________________________ Luis Alberto Moreno Presidente |
| --- | --- |