LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#798400

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

## Desarrollo de la Eficiencia Energética en Nicaragua

### I.	Objeto

1.01	El objetivo del Programa es asistir al Gobierno de Nicaragua, a través de la Comisión Nacional de Energía – CNE a diseñar, evaluar e implantar una serie de medidas de eficiencia energética (EE), incluyendo implantación de proyectos piloto, identificación de la información necesaria y la preparación de propuestas de préstamos para implantar medidas adicionales de EE. La meta global es mejorar las condiciones socioeconómicas y ambientales en Nicaragua, además de contribuir a una mejor competitividad de los sectores productivos que consumen energía.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo descrito en la Sección I, el Programa financiará seis componentes:

Componente 1: Elaboración de auditorías energéticas en los sectores industria, comercio y servicios y apoyo a la implantación de proyectos piloto.

  - El Componente 1 financiará la organización de talleres sobre eficiencia energética en los sectores industria, comercio y servicios, a fin de promover recomendaciones y medidas que ayuden a identificar proyectos piloto que sirvan de efecto demostrativo en cada uno de estos sectores de consumo. Se llevarán a cabo 30 (treinta) auditorías energéticas distribuidas en los sectores arriba mencionados.

  - Las auditorías se deberán  realizar con suficiente detalle a fin de permitir la identificación de oportunidades de ahorro energético y el diseño e implantación de proyectos piloto representativos y altamente replicables en cada sector. El informe final de las auditorías deberá contener, como mínimo, la identificación de las medidas a tomar para obtener los ahorros de energía eléctrica y térmica, la cuantificación del potencial de ahorro energético a lograrse y una estimación de la inversión a realizar con el consecuente tiempo de recuperación.  Se deberán definir criterios específicos para aprobación de la CNE y del Banco para seleccionar cuáles proyectos serán objeto de recibir asistencia del Programa.

  - Los proyectos piloto serán desarrollados e implementados en coordinación con los principales actores del mercado energético, en especial con entidades locales de financiamiento, cubriendo en lo posible toda la geografía nacional. El principal objetivo de la implantación de proyectos piloto será la motivación de los actores para replicarlos efectivamente, buscando la sustentabilidad en el largo plazo de las medidas tomadas. Con parte de los ahorros energéticos y económicos logrados se financiarán los proyectos piloto mediante mecanismos a ser especificados en el Componente 3 del Programa.

  - El informe final correspondiente a las auditorías energéticas mencionadas en el párrafo 2.03 será utilizado principalmente para: 1) desarrollar un inventario de proyectos a ser presentados al Banco y/o a otras instituciones de cooperación financiera internacional para su financiamiento según propuestas de préstamos preparadas en  el Componente 6; y 2) definir proyectos piloto a ser implantados con recursos financieros del Programa y que puedan ser replicados en cada sector.

Componente 2: Iluminación eficiente para los sectores residencial y general (gobierno, hospitales y escuelas), alumbrado público y apoyo a la implantación de proyectos piloto.

  - Este Componente ayudará a la introducción de tecnologías modernas en el mercado de la luminotecnia, tales como lámparas fluorescentes compactas (LFC), lámparas tipo T2, de sodio de alta presión y diodos emisores (LED), con igual o mejor nivel de iluminación y menor consumo de electricidad.  Para el sector residencial el Programa de Eficiencia Energética en Nicaragua busca la incorporación de 150,000 nuevas lámparas fluorescentes compactas en adición a las 29,000 ya incorporadas en el año 2000, también con el apoyo del Banco. A tal efecto, la consultoría a ser financiada por el Componente deberá justificar su introducción con base en aspectos técnicos, económicos, financieros y sociales, definir las características técnicas de las lámparas teniendo en cuenta el comportamiento del SIN, definir un plan de distribución, comercialización y recuperación de la inversión efectuada por la venta de las lámparas, y medir los ahorros logrados cuantificando la relación costo-beneficio de la sustitución.

2.07	Para el sector general la meta es cambiar 20,000 lámparas fluorescentes electromagnéticas por fluorescentes electrónicas. Para este caso, valen las mismas consideraciones mencionadas en el párrafo anterior respecto a las tareas de la consultoría a ser financiada por el Componente.

2.08	También serán implantadas actividades para promover alumbrado público eficiente, mediante las siguientes tareas: 1) desarrollo de una base de datos electrónica para el seguimiento del comportamiento de las unidades, a fin de facilitar la gestión de mantenimiento y reparaciones; 2) implantación de un sistema de geo-referenciamiento, basado en un sistema de geo-posicionamiento satelital (GPS) y un sistema de numeración único como apoyo a la tarea anterior; y 3) evaluación de las mejores prácticas internacionales para la disposición y/o reciclado de los sistemas de iluminación sustituidos.

2.09	Todas las actividades serán coordinadas con las compañías locales de distribución de electricidad, pero también deberán ser consideradas alternativas que involucren mecanismos innovadores tales como contratos de desempeño con participación de Empresas de Servicios Energéticos (ESCOs), existentes o a desenvolverse en el Programa de Eficiencia Energética.  Los proyectos piloto que se desarrollen en este Componente 2 serán realizados en coordinación con los principales actores del mercado energético, en especial con entidades locales de financiamiento, cubriendo en lo posible toda la geografía nacional.

2.10	El principal objetivo de la implantación de proyectos piloto será la motivación de los actores para replicarlos efectivamente, buscando la sustentabilidad en el largo plazo de las medidas tomadas. Con parte de los ahorros energéticos y económicos logrados se financiarán los proyectos piloto mediante mecanismos a ser especificados en el Componente 3 del Programa. Los resultados más relevantes serán incorporados en planes de inversión para posible implantación a través de propuestas de préstamos a ser preparadas en el Componente 6.

2.11	El informe final de las actividades a realizar en el Componente 2 será utilizado principalmente para: 1) desarrollar un inventario de proyectos a ser presentados al Banco y/o a otras instituciones de cooperación financiera internacional para su financiamiento según el Componente 6; y 2) definir proyectos piloto a ser implementados con recursos financieros del Programa y que puedan ser replicados en cada tipo de usuario de iluminación. La experiencia de otros países ha mostrado que el desarrollo y la consolidación de los mercados de eficiencia energética deberán ser acompañados por programas de normalización de equipamiento energéticamente eficiente, a fin de lograr la sustentabilidad en el mediano y largo plazo. De esta manera, el desarrollo del Programa también ayudará a diseñar un programa de normalización para todo tipo de aparatos eléctricos mencionados en el desarrollo del Componente 2, haciendo pie de esta manera en otras iniciativas actualmente en desarrollo en la Región.

Componente 3: Factibilidad de un fondo fiduciario para la adquisición de equipamiento y sistemas energéticamente eficientes.

2.12	Para este Componente, las consultorías a ser financiadas trabajarán directamente con los representantes de la CNE, usuarios finales de la energía y entidades financieras locales para evaluar la necesidad, el alcance y la factibilidad del establecimiento de nuevos e innovadores instrumentos financieros a fin de acelerar el financiamiento de proyectos de eficiencia energética y en especial la posibilidad de crear un fondo fiduciario. Con parte de los ahorros energéticos y económicos logrados mediante la implantación de los Componentes 1 y 2 se constituirá un fondo semilla para crear un fondo rotatorio para facilitar la réplica de proyectos de eficiencia energética bajo un mecanismo que deberá ser diseñado como parte del mismo Componente 3.

2.13	Las principales tareas adicionales a las mencionadas a desarrollar en este Componente serán: 1) identificación de posibles recursos financieros en los mercados locales e internacionales para el financiamiento de proyectos de eficiencia energética, tanto en el sector público como en el sector privado; 2) evaluación de la factibilidad del empleo de fuentes alternativas de financiamiento, tales como la comercialización de bonos de carbono; 3) preparación de los principales lineamientos y criterios para la operación del fondo fiduciario, incluyendo categorías de prestamistas, límites de las cantidades, condiciones de los préstamos, requerimientos de los proyectos, etc; y 4) definición del gerenciamiento del fondo fiduciario y guías para su control. Los futuros planes de inversión derivados del Componente 3 serán incluidos en las propuestas de proyectos a ser desarrollados en el Componente 6.

Componente 4: Expansión y optimización del actual Programa de Educación sobre Eficiencia Energética en el Sector Residencial.

2.14	El Componente 4 se focalizará en la mejora y en la extensión del programa educacional existente en las escuelas, ampliándola a través del diseño de una campaña destinada a todos los consumidores, con dos principales objetivos: a) contribuir a la modificación de hábitos de consumo de energía; y b) promover la introducción de equipamientos eficientes en varios sectores de consumo.

2.15	Las principales tareas a ser financiadas por el Componente 4 son: 1) revisión de la documentación utilizada en la presente campaña con el objetivo de optimizarla, abarcando no solamente el uso eficiente de la electricidad sino también el consumo racional de leña y del LPG y considerando su extensión a otros sectores de consumo tales como el sector general, el comercial y el industrial; 2) diseño de una campaña publicitaria, incluyendo para el sector residencial, una campaña educativa y una campaña informativa-demostrativa; 3) introducción del tema de uso racional de energía en el currículo oficial del Ministerio de Educación; 4) diseño de un programa de capacitación y divulgación técnica para los sectores del comercio, producción y servicios;  5) promoción de la creación de futuros Comités de Ahorro de Energía para el sector Gobierno, los cuales se encargarán de coordinar las acciones de eficiencia energética en cada institución y en cada sector.

2.16	Las Organizaciones No Gubernamentales – ONGs y otros importantes actores del mercado serán involucrados en el proceso de diseño y en la mejora del programa existente como parte del Componente 4. Posteriores planes de inversión que se deriven del desarrollo de las actividades del Componente 4 serán objeto de desarrollo de propuestas de préstamos a ser preparados en el Componente 6 del Programa.

Componente 5: Actualización de estudios previos sobre la Caracterización de la Curva de Demanda y uso final de la energía en la ciudad de Managua, para ser aplicados al desarrollo de proyectos de eficiencia energética.

2.17	El objetivo principal del Componente 5 es contar, al final de los trabajos, con la caracterización de la Curva de Demanda de la ciudad de Managua actualizada y un análisis del uso final de la energía en cada sector y estrato de consumo aplicado al desarrollo de potenciales proyectos de ahorro de energía en Nicaragua. Para el cumplimiento de los objetivos citados, se requiere el apoyo de una consultoría internacional con amplia experiencia en la caracterización de este tipo de curvas, en el funcionamiento de los mercados eléctricos y en el diseño de programas de ahorro de energía eléctrica.

2.18	Se llevarán a cabo campañas de medición y relevamientos y cuestionarios o encuestas a consumidores de energía. Este Componente también contempla la realización de estudios de pérdidas técnicas, alternativas de utilización de energía renovable y la determinación de los costos y beneficios para los principales actores involucrados en el desarrollo de medidas de eficiencia energética.

Componente 6: Preparación de propuestas de préstamos para el financiamiento de proyectos.

2.19	Este Componente promoverá el desarrollo de propuestas de potenciales préstamos identificados en las actividades de los Componentes 1 a 5, con participación y retroalimentación de los principales actores públicos y privados. Se anticipa que existirán posibilidades de identificar operaciones crediticias para el sector público y privado en el transcurso de las siguientes actividades: 1) diagnósticos energéticos en el sector industria, comercio y servicios (Componente 1); 2) diseño de los proyectos piloto sobre eficiencia lumínica en los sectores residencial y general y alumbrado público (Componente 2); 3) evaluación de nuevos instrumentos de financiamiento destinados a acelerar el apoyo a los proyectos de eficiencia energética, en especial el fondo fiduciario a ser estudiado mediante las actividades descritas en el Componente 3; y 4) diseño de campañas públicas (Componente 4).

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$916.350, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| Tipo de gasto | Cantidad de Meses | Costo por Mes | Contribución | Aporte Local | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1 |  |  |  |  |  |
| Honorarios: | 7 | 10,000 | 70,000 |  | 70,000 |
| Viajes Internacionales: | 8 (nota 4) | 1,300 (nota 5) | 10,400 |  | 10,400 |
| Per diem: | 4 | 5,000 | 20,000 |  | 20,000 |
| Apoyo local: | 7 | 3,000 |  | 21,000 | 21,000 |
| Componente 2 |  |  |  |  |  |
| Honorarios: | 6 | 7,500 | 45,000 |  | 45,000 |
| Viajes Internacionales: | 6 | 1,300 | 7,800 |  | 7,800 |
| Per diem: | 3 | 5,000 | 15,000 |  | 15,000 |
| Apoyo local: | 6 | 3,000 |  | 18,000 | 18,000 |
| Componente 3 |  |  |  |  |  |
| Honorarios: | 7 | 7,500 | 52,500 |  | 52,500 |
| Viajes Internacionales: | 6 | 1,300 | 7,800 |  | 7,800 |
| Per diem: | 3 | 5,000 | 15,000 |  | 15,000 |
| Apoyo local: | 6 | 3,000 |  | 18,000 | 18,000 |
| Componente 4 |  |  |  |  |  |
| Honorarios: | 3 | 10,000 | 30,000 |  | 30,000 |
| Viajes Internacionales: | 2 | 1,300 | 2,600 |  | 2,600 |
| Per diem 1: | 1 | 5,000 | 5,000 |  | 5,000 |
| Viajes domésticos: | 20 | 300 | 6,000 |  | 6,000 |
| Per diem 2: | 5 | 5,000 | 25,000 |  | 25,000 |
| Capacitación |  |  | 5,000 |  | 5,000 |
| Material de difusión y de aprendizaje (nota 1) |  |  | 15,000 | 70,000 | 85,000 |
| Talleres, eventos y otras actividades similares | 9 | 10,000 | 60,000 | 30,000 | 90,000 |
| Apoyo local | 2 | 7,500 |  | 15,000 | 15,000 |
| Componente 5 |  |  |  |  |  |
| Honorarios: | 9 | 10,000 | 90,000 |  | 90,000 |
| Viajes Internacionales: | 6 | 1,300 | 7,800 |  | 7,800 |
| Per diem: | 4 | 5,000 | 20,000 |  | 20,000 |
| Apoyo local: | 4 | 3,000 |  | 12,000 | 12,000 |
| Componente 6 |  |  |  |  |  |
| Honorarios: | 5 | 10,000 | 50,000 |  | 50,000 |
| Viajes Internacionales: | 4 | 1,300 | 5,200 |  | 5,200 |
| Per diem: | 2 | 5,000 | 10,000 |  | 10,000 |
| Apoyo local: | 2 | 3,000 |  | 6,000 | 6,000 |
| Otros Costos: |  |  | 15,250 |  | 15,250 |
| Equipamiento para proyectos piloto y para mediciones (nota 2) |  |  | 90,000 |  | 90,000 |
| Apoyo general (nota 3) |  |  |  |  |  |
| Auditoría y Evaluación |  |  | 30,000 |  | 30,000 |
| Imprevistos |  |  | 16,000 |  | 16,000 |
| TOTAL |  |  | 726,350 | 190,000 | 916,350 |

Notas: (1) 8,000 documentos para profesores, libros/folletos/CDs para 400,000 estudiantes; (2) US$20,000 para aproximadamente 30 equipos de medición, GPS, programas y sistemas de computación; y US$70,000 para la adquisición inicial de aproximadamente 25,000 lámparas fluorescentes compactas y otros equipos eficientes para alumbrado público y para los sectores industrial, comercial y general; (3) Distribuido entre los seis componentes;  (4) Cantidad de viajes; (5) Costo promedio de cada ticket.