LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#784867

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

## Preinversión para la Sustitución de Tres Institutos Escolares

I.	Objeto

  - El objeto del Programa es realizar estudios de preinversión, en el ámbito el Plan Común de Trabajo (PCT) del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), para la sustitución de los institutos: (i) Salomón de la Selva, municipio de León; (ii) Nacional Autónomo Republica de Dinamarca, municipio de Ciudad Sandino, departamento de Managua; y (iii) Gustavo Carrión Zamora, municipio de Villa El Carmen, departamento de Managua.

  - El Programa tiene como objetivos específicos:

- Preparar los estudios y análisis necesarios para dar soporte técnico a una operación posterior, que contemplará otorgar una mejor comodidad y seguridad a los usuarios de las 40 aulas escolares de secundaria que serán sustituidas.

- Garantizar que la sustitución de la infraestructura se dé de acuerdo a lo establecido en los nuevos reglamentos de construcción y normas técnicas vigentes en el país, que requiere de la elaboración de análisis (estudios) y diseños completos, a detalle, de las nuevas estructuras (instalaciones físicas). De estos estudios y diseños se podrá obtener la información pertinente respecto al monto económico, más certero, requerido para la ejecución del mismo, para posteriormente gestionar dichos fondos ante las instancias correspondientes.

II.	Descripción

2.01	Para el logro del objetivo descrito en la Sección I, el Programa financiará una empresa consultora que llevara a cabo las siguientes actividades:

- Elaborar bosquejos preliminares, estudios de áreas y zonificación de los edificios, con una distribución del espacio, partiendo de dar las mejores condiciones a los usuarios, cuantificar las obras, desarrollar los planos y detalles de los edificios a construirse, sean estos de una o dos plantas, desarrollando posteriormente el anteproyecto el cual tendrá que ser aprobado por el MECD.

- Elaborar el Anteproyecto.

- Una vez aprobado el Anteproyecto, la empresa consultora elaborará el Proyecto, con los planos constructivos al nivel de diseños definitivos, entre los cuales están los siguientes: (a) planos generales y de construcción; (b) estructura; (c) arquitectura; (d) sistema eléctrico; y (e) hidrosanitarias.

- Elaborar la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas, y el presupuesto de inversión.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$157.678, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| Componentes | BID (FOE) | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Consultoría en Diseño | 143.344 | - | 143.344 |
| 1.1 Arquitectónico | 52.125 | - | 52.125 |
| 1.2 Estructural | 39.095 | - | 39.095 |
| 1.3 Eléctrico | 26.062 | - | 26.062 |
| 1.4 Hidrosanitario | 26.062 | - | 26.062 |
| 2. Supervisión y Monitoreo | - | 14.334 | 14.334 |
| 2.1 Honorarios | - | 8.600 | 8.600 |
| 2.2 Viáticos y transporte | - | 5.734 | 5.734 |
| Total | 143.344 | 14.334 | 157.678 |