LEGIII/NI-648572-05

ANEXO

EL PROYECTO

Microemprendimientos de Energía Renovable para Poblaciones Rurales de

Bajos Ingresos

I.	Objetivo

  - El Proyecto tiene como fin contribuir a mejorar las condiciones de vida de familias de bajos ingresos en comunidades rurales de la zona sur y centro oriental de Nicaragua. El propósito del Proyecto es que las familias pobres accedan a servicios de electrificación vía sistemas fotovoltaicos de calidad y a servicios post-venta (mantenimiento y cobranza) confiables, ambos adecuados sus capacidades de pago.

  - Para lograr este propósito se prevén las siguientes líneas de acción: (i) apoyar a TECNOSOL en la provisión de novecientos (900) sistemas fotovoltaicos de calidad para familias de bajos ingresos en quince (15) comunidades rurales, en condiciones financieras accesibles a sus capacidades de pago; (ii) fortalecer la capacidad técnica y operativa de TECNOSOL para brindar servicios consistentes y confiables de reparación y mantenimiento y cobranza de los sistemas; y (iii) apoyar a TECNOSOL y sus distribuidores en la promoción y diseminación de los sistemas en las áreas rurales de Nicaragua para que otras familias puedan acceder a ellos.

- II.	Descripción

  - Para lograr los objetivos descriptos en la Sección I anterior, se financiarán dos (2) componentes: (A) financiamiento reembolsable; y (B) cooperación técnica no-reembolsable.

- Componente de Financiamiento Reembolsable:

  - El Componente de Financiamiento Reembolsable estaría destinado a: (i) proveer recursos por para la compra e instalación de novecientos (900) sistemas fotovoltaicos residenciales de veintidós (22) y cincuenta (50) Watts para las familias beneficiarias ubicadas en quince (15) comunidades rurales; (ii) otorgar líneas de crédito a diez (10) nuevos distribuidores locales acreditados por TECNOSOL para la promoción y venta de los sistemas; y (iii) el establecimiento y adquisición de inventario para dos sucursales de la empresa en las zonas de intervención del Proyecto.

  - La ejecución del Proyecto prevé la selección de las comunidades y las familias sobre la base de criterios objetivos establecidos en el Reglamento Operativo del Proyecto y mecanismos de participación de los beneficiarios. La empresa promoverá la organización de Comités de Iluminación en cada comunidad, los cuales designarán a su promotor local y recomendarán prioritariamente a las familias beneficiarias. Una vez seleccionadas las familias, TECNOSOL procederá a la instalación de los sistemas y suscribirá contratos de servicio con cada usuario que establecerán planes de pago adecuados a sus necesidades sobre la base del pago de una cuota inicial y cuotas mensuales  con plazos de hasta diez (10) años.

  - Las líneas de crédito para pequeños empresarios, nuevos distribuidores de la empresa, serán otorgadas en función a buenas relaciones comerciales previas. Los distribuidores promoverán y venderán los sistemas en las mismas zonas del Proyecto o en otras zonas con potencial de mercado. Se ha estimado que la empresa podría acreditar a diez (10) distribuidores durante los dos primeros años de ejecución del Proyecto. Además, con los recursos del financiamiento se establecerán dos sucursales en las zonas del Proyecto, que además de promover y vender los sistemas, operarán como centros técnicos de servicio a los clientes.

- (B)	Componente de Cooperación Técnica No Reembolsable:

  - El Componente de Cooperación Técnica se financiará para: (i) apoyar la promoción y la instalación de los sistemas en los hogares de las familias; (ii) fortalecer la capacidad técnica y operativa de TECNOSOL y sus distribuidores para proveer los sistemas y los servicios post-venta de reparación, mantenimiento y cobranza asociados a los mismos; y (iii) reforzar el mecanismo de ejecución, seguimiento y evaluación propuesto en el Proyecto. Con este apoyo se espera que TECNOSOL promocione e instale los sistemas en función a una adecuada selección de las familias usuarias y les provea contacto permanente, cuente con distribuidores capacitados para promover los sistemas y desarrolle una red de servicios post-venta de reparación, mantenimiento preventivo y cobranza consistentes y confiables que le permita atender a los usuarios de manera ágil, oportuna y en función de sus condiciones y necesidades.

- Costo y Financiamiento

- 3.01	El monto total del Proyecto alcanza la suma equivalente a ochocientos treinta y cinco mil dólares (US$835.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

- Costo y Financiamiento

- (en US$)

- IV.	Ejecución del Proyecto

  - La Agencia Ejecutora del Proyecto será Tecnosolución S.A. (TECNOSOL).

- Ejecución del Componente de Financiamiento Reembolsable:

  - Sistemas fotovoltaicos para familias: Para la adquisición de los sistemas, TECNOSOL definirá las especificaciones técnicas de cada tipo de sistema y llevará a cabo cotizaciones de los equipos y materiales con sus proveedores locales e internacionales tomando en cuenta aspectos de calidad, funcionalidad y adaptación de la tecnología a las condiciones del medio y de los hogares a beneficiar. El financiamiento del Banco será utilizado para sufragar el costo de los equipos y materiales, mientras que TECNOSOL asumirá los gastos de mano de obra para la instalación.

  - La selección de las familias beneficiarias de los sistemas se llevará a cabo por una firma consultora contratada con recursos de la CT, de manera gradual (un promedio de trescientas (300) por año) en función a aquellas recomendadas por los Comités de Iluminación conformados en cada comunidad y a los criterios de elegibilidad del Reglamento Operativo del Proyecto.

  - Distribuidores: TECNOSOL suscribirá con los distribuidores contratos de representación que incluirán las condiciones de la misma y del financiamiento a otorgar, cuyos montos oscilarán entre cinco mil dólares (US$5.000) y veinte mil dólares (US$20.000) y que les permitirán contar con inventarios de equipos de diferentes potencias adecuados a la demanda en sus zonas. TECNOSOL otorgará a los distribuidores un descuento del quince por ciento (15%) sobre el precio de venta de los sistemas al público.

  - Sucursales: Los gastos para el establecimiento de las dos (2) nuevas sucursales previstas en el Proyecto serán sufragados por TECNOSOL a razón de cinco mil dólares (US$5.000).- por cada una e incluirán el acondicionamiento de locales, adquisición de mobiliario, señalización y los gastos de impuestos y otros de importación de la mercadería (inventario) a ser ofertada en las sucursales. La adquisición del inventario se realizará con recursos del Proyecto hasta cincuenta mil dólares (US$50.000) en total sobre la base de cotizaciones con proveedores y con el fin de contar con un stock suficiente de equipos y aparatos ofrecidos regularmente por la empresa.

  - Ejecución del Componente de Cooperación Técnica: La misma será ejecutada de forma paralela al componente de financiamiento. La secuencia de las consultorías priorizará la contratación del coordinador del Proyecto y las consultorías de selección de usuarios, diagnóstico, diseño y adaptación del sistema de cobranzas y de los procedimientos para servicios de mantenimiento, siguiendo con la contratación del personal necesario para la operación de los servicios y la capacitación del mismo.

  - Auditorías: TECNOSOL contratará auditorias anuales para el componente de financiamiento reembolsable que deberán cumplir las políticas del Banco en la materia y que serán sufragadas con los recursos de la Cooperación Técnica. Asimismo, con los recursos de la Cooperación Técnica, TECNOSOL sufragará los costos de preparación de un informe final financiero dictaminado por auditores independientes y aceptado por el Banco en el que se muestre la forma en que se utilizó la misma..