LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#612025

ANNEXE A

LE PROJET

## Appui au lancement du Programme National d’Alerte Précoce à l’Inondation

I.	Objectif

  - Le Projet a pour but d´offrir aux agences co-exécutrices du Programme HA-L1005 (le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural et le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales) le support nécessaire à l´installation des conditions optimales pour démarrer le Programme dans les délais les plus brefs.

II.	Description

  - Pour atteindre ce but, le Projet comprendra le financement des services de consultation suivants: (i) une entreprise conseil en gestion de projets ; (ii) un expert conseil en communication; et (iii) un comptable.

  - L’entreprise travaillera en coopération avec les autorités haïtiennes pour la réalisation des passations des marchés suivants:

a)	L’achat et l’installation du réseau d’observation, la station centrale, la formation correspondante, les protocoles et les équipements de communication (système radio, système d’alerte automatique), et l’entretien du matériel;

- La supervision de l´installation du réseau d´observation; et

- La sélection et le recrutement du Directeur Technique du Programme

  - L’entreprise engagée sera responsable d´accompagner les Organismes d’Exécution du Programme HA-L1005 dans les activités suivantes: (i) préparer les termes de références; (ii) finaliser les documents d´appels d´offres; (iii) analyser les offres; (iv) présélectionner les candidats dans les cas spécifiés à l´alinéa (a) et (c) ci-dessus; et (v) apporter un appui technique à la révision des propositions faites pas les entreprises intéressées, dans le cas spécifié à l´alinéa (c) ci-dessus. Les autorités haïtiennes seront responsables de la sélection finale et de la formalisation des contrats correspondants à chaque passation de marché.

  - L’expert conseil en communication travaillera en collaboration avec les autorités haïtiennes sur les passations des marchés portant sur:

a)	Le développement d’une stratégie nationale de communication;

b)	Les activités d’assistance technique au niveau local, la formation, la préparation du matériel et les exercices de simulation correspondants;

c)	La sélection et le recrutement d’un consultant au sein du MICT/DPC pour accompagner la mise en œuvre du système et réaliser les activités de renforcement institutionnel;

d)	La création des protocoles et du guide opérationnel pour la coordination inter-institutionnelle, les exercices de simulation et d’entraînement, et l’évaluation de l’ensemble du système d’alerte précoce; et

e)	La création et la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation et d’éducation du public.

  - L´expert conseil sera responsable d´accompagner les autorités haïtiennes dans la réalisation des activités suivantes: (i) préparer les termes de références des différents experts en communication que les agences de co-exécution auront à recruter pour la mise en œuvre du Programme; et (ii) rédiger les documents d´appels d´offres de manière à ce qu’ils puissent être utilisés par le MARNDR sans délai.

  - Le comptable qui sera engagé dans le cadre de ce Projet aura comme responsabilité de travailler avec le MARNDR aux fins de lui fournir le support opérationnel nécessaire à la gestion financière et comptable du Programme.

III.	Coût Total du Projet et Plan de Financement

  - Le coût total du Projet est estimé à la contre-valeur de cent mille dollars US$100.000 dont la ventilation par catégories budgétaires et sources de financement est la suivante:

Coût et financement

en US$

| CATEGORIE | FOS | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Entreprise conseil en organisation et gestion des ressources humaines |  |  |
| Honoraires | 60.000 |  |
| Expert-Conseil |  |  |
| Honoraires | 15.000 |  |
| Frais de Déplacement | 5.000 |  |
| Comptable |  |  |
| Honoraires | 15.000 |  |
| Audits | 5.000 |  |
| GRAND TOTAL | 100.000 | 100.000 |